РЕШЕНИЕ

СОВЕТА ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ИВАНОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА КОЧУБЕЕВСКОГО РАЙОНА

СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ ЧЕТВЁРТОГО СОЗЫВА.

11 февраля 2016 г.			с. Ивановское				№ 352

Информация администрации муниципального образования Ивановского сельсовета о ходе реализации  программы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности муниципального образования Ивановского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края на 2014 – 2016 годы»

В целях осуществления контроля за исполнением органа местного самоуправления и должностными лицами местного самоуправления полномочий по решению вопросов местного значения, руководствуясь статьей 14, 35 закона Российской Федерации от 06.10.2003 года № 131 - ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального образования Ивановского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края, Совет депутатов муниципального образования Ивановского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края

РЕШИЛ:

1. Информацию администрации муниципального образования Ивановского сельсовета за 2015 год о ходе реализации  программы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности муниципального образования Ивановского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края на 2014 – 2016 годы» принять к сведению, согласно приложению.

2. Администрации муниципального образования Ивановского сельсовета:

2.1. Продолжить работу по дальнейшей реализации  программы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности муниципального образования Ивановского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края на 2014 – 2016 годы»

2.2. Усилить контроль за рациональным и эффективным использованием средств бюджета муниципального образования Ивановского сельсовета, направленных на реализацию данной программы.

3. Разместить настоящее решение на официальном сайте муниципального образования Ивановского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края в сети Интернет (www.ivanovskoe26.ru).

4. Опубликовать настоящее решение в периодическом печатном издании органа местного самоуправления муниципального образования Ивановского сельсовета «Вестник Ивановского сельсовета».

5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на комиссию Совета депутатов муниципального образования Ивановского сельсовета по бюджету, экономической политике, налогам, транспорту, муниципальной собственности, строительству, коммунальному хозяйству и тарифной политике.

6. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования.

Глава муниципального

образованияИвановского сельсовета

Кочубеевского района Ставропольского края			А.И. Солдатов

ПРИЛОЖЕНИЕ

к решению Совета депутатов муниципального

образованияИвановского сельсовета

Кочубеевского района Ставропольского края

от 11.02.2016 года № 352

ИНФОРМАЦИЯ

О РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ «ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ И ПОВЫШЕНИЕ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ИВАНОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА КОЧУБЕЕВСКОГО РАЙОНА СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ НА 2014-2016 ГОДЫ»

30 декабря 2013 года постановлением № 347 утверждена муниципальная программа «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности муниципального образования Ивановского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края на 2014 – 2016 годы».

Заказчиком, разработчиком и исполнителем является администрация муниципального образования Ивановского сельсовета.

В мае 2015 года,  Министерство энергетики, промышленности и связи СК выдало Заключение проверки по программам энергосбережения. В муниципальной программе муниципального образования Ивановского сельсовета необходимо было доработать 5 пунктов.

Основная задача Программы – это повышение эффективности использования топливно-энергетических ресурсов на территории муниципального образования Ивановского сельсовета.

Финансирование Программы производится из местного бюджета, на 2015 год были заложены средства в размере 100 тыс. рублей, израсходовано из местного бюджета 554, 89 тыс. рублей.

В 2015 году в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности муниципального образования Ивановского сельсовета проведен ряд следующих мероприятий:

- утвержден порядок проведения мониторинга, состояния системы теплоснабжения муниципального образования Ивановского сельсовета, постановлением № 171-а от 07 августа 2015 года;

- создана комиссия по оценке готовности к отопительному сезону 2015-2016 годов объектов, расположенных на территории муниципального образования Ивановского сельсовета, распоряжением № 61-р от 12 августа 2015 года;

- утверждена программа проведения оценки готовности к отопительному сезону 2015-2016 годов, на территории муниципального образования Ивановского сельсовета, постановлением № 170 от 07 августа 2015 года;

- назначены ответственные лица за газовое хозяйство  в учреждениях муниципального образования Ивановского сельсовета на период отопительного сезона 2015 – 2016 годы.

- в Ивановском СДК произведен ремонт двух запорных дверей зрительного зала;

- в Воронежском СДК и в Петровском СДК произведена закладка окон зрительного зала;

- в селе Веселом, в досуговом помещении произведена замена двери;

- произведена замена газогорелочного устройства на отопительном котле пункта полиции;

- установлены новые приборы учета холодного водоснабжения в здании администрации и в парке села Ивановского муниципального образования Ивановского сельсовета;

- проведена реконструкция уличного освещения муниципального образования Ивановского сельсовета и установка новых энергосберегающих светильников. Приобретено и установлено 105 энергосберегающих фонарей,  своевременно производился ремонт фонарей, ранее установленных.

- закончено обустройство уличного освещения одного квартала улицы Мельничной в селе Ивановском. В 2015 году в с. Ивановском полностью освещена ул. Комсомольская и ул. Пушкина. Несколько уличных фонарей были установлены по заявлениям жителей (ул. Ручейная, ул. Крайняя, пер. Тупиковый, ул. Садовая, ул. Калинина, ул. Западная). Освещены социально значимые объекты села Ивановского: Ивановский СДК,  Администрация МО Ивановского сельсовета;

- в июне 2015 г. полностью освещен хутор Калиновский;

- в селе Веселом освещены пешеходные переходы по ул. Зеленая и ул. Школьная, установлено несколько фонарей по улицам Мира, Школьная и Победы;

- в селе Воронежском проведены мероприятия по обустройству уличного освещения по улице Шоссейная,  пер. Школьный.

- на хуторе Петровском освещен социально значимый объект –Петровский СДК;

- на хуторе Черкасском по заявлению жителей установлен фонарь по ул. Колхозная;

В 2015 году отработаны все заявления жителей на установку фонарей уличного освещения. Ведется работа по выявлению потребности в обустройстве уличного освещения.

На 2016 год в муниципальную программу заложены средства в размере 550 тыс. рублей, планируется израсходовать эти средства:

- на проведение мероприятий по замене окон и дверей здания администрации муниципального образования Ивановского сельсовета.

-  на установку уличных фонарей в селе Ивановском и в селе Веселом, так как через эти населенные пункты проходят автомобильные дороги общего пользования краевого и федерального значения. В настоящее время они  освещены на 20-25 %, а по этим улицам ходят наши с вами дети;

__________________________________