РЕШЕНИЕ

СОВЕТА ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ИВАНОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА КОЧУБЕЕВСКОГО РАЙОНА

СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ ПЯТОГО СОЗЫВА.

29 марта 2018 г.			с. Ивановское 				№ 130

Информация администрации муниципального образования Ивановского сельсовета о ходе реализации программы «Благоустройство населенных пунктов муниципального образования Ивановского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края на период 2016 – 2018 годы»

В целях осуществления контроля за исполнением органа местного самоуправления и должностными лицами местного самоуправления полномочий по решению вопросов местного значения, руководствуясь статьей 14, 35 закона Российской Федерации от 06.10.2003 года № 131 - ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального образования Ивановского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края, Совет депутатов муниципального образования Ивановского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края пятого созыва

РЕШИЛ:

1. Информацию администрации муниципального образования Ивановского сельсовета о ходе реализации программы «Благоустройство населенных пунктов муниципального образования Ивановского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края на период 2016 – 2018 г.г.», согласно приложению, принять к сведению.

2. Администрации муниципального образования Ивановского сельсовета:

2.1. Продолжить работу по дальнейшей реализации программы «Благоустройство населенных пунктов муниципального образования Ивановского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края на период 2016 – 2018 г.г.»

2.2. Усилить контроль за рациональным и эффективным использованием средств бюджета муниципального образования Ивановского сельсовета, направленных на реализацию данной программы.

3. Разместить настоящее решение на официальном сайте муниципального образования Ивановского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края в сети Интернет (www.ivanovskoe26.ru).

4. Официально опубликовать настоящее решение в периодическом печатном издании органа местного самоуправления муниципального образования Ивановского сельсовета «Вестник Ивановского сельсовета».

5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на комиссию Совета депутатов муниципального образования Ивановского сельсовета по бюджету, экономической и тарифной политике, налогам, собственности и инвестициям.

6. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования.

Глава муниципального

образования Ивановского сельсовета

Кочубеевского района Ставропольского края			А.И. Солдатов

ПРИЛОЖЕНИЕ

к решению Совета депутатов муниципального

образования Ивановского сельсовета

Кочубеевского района Ставропольского края

от 29.03.2018 года № 130

ИНФОРМАЦИЯ

О РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ «БЛАГОУСТРОЙСТВО НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ИВАНОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА КОЧУБЕЕВСКОГО РАЙОНА СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ на 2016-2018 годы»

08 февраля 2016 года постановлением администрации муниципального образования Ивановского сельсовета № 29 утверждена муниципальная программа «Благоустройство населенных пунктов муниципального образования Ивановского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края на 2016 – 2018 годы».

Заказчиком, разработчиком и исполнителем является администрация муниципального образования Ивановского сельсовета.

Основными целями Программы являются – повышение уровня внешнего благоустройства и санитарного состояния населенных пунктов; совершенствование эстетического вида, создание гармоничной архитектурно-ландшафтной среды муниципального образования; активизация работ по благоустройству территории населенных пунктов, строительству и реконструкции систем наружного освещения улиц населенных пунктов; развитие и поддержка инициатив жителей населенных пунктов по благоустройству и санитарной очистке придомовых территорий; повышение общего уровня благоустройства; организация взаимодействия между предприятиями, организациями и учреждениями при решении вопросов благоустройства населённых пунктов; привлечение жителей к участию в решении проблем благоустройства;  оздоровление санитарной и экологической обстановки в населенных пунктах и на свободных территориях, ликвидация стихийных свалок бытового мусора; оздоровление санитарной экологической обстановки в местах временного размещения ТБО, выполнение зачистки и обустройства подъездных путей;  озеленение населённых пунктов.

В 2017 году финансирование Программы, проводилось из местного бюджета, израсходовано 2942,032 тыс. рублей.

Силами администрации Ивановского сельсовета, совместно с МУП ЖКХ «Ивановское», в 2017 году:

- отремонтированы в гравийном исполнении дороги - 2.3 км;

- обустроены дополнительные газоны и засеяны газонной травой - 100 кв.м.

- обустроены цветники на клумбах, в парках села  Ивановского и Веселого - 70 кв.м., высажены 20 шт. саженцев;

- облагорожены прилегающие  территории к памятникам, также были высажены цветы;

- очищено от мусора 78.0 тыс. кв.м. улиц и площадей, вывезено на свалку 6500 куб.м. мусора, ликвидировано 27 стихийных свалок;

- обрезано и вывезено 25 куб.м. сухих веток после расчистки дренажной системы;

- организовано и проведено 20 «санитарных» пятниц и субботников с привлечением общественности, для этой цели привлечено 2 машины мусоровоза и 2 трактора;

- проводился обкос территории: трактором – 16 га; вручную 24000 кв.м.;

- очищено дренажной системы от ила и мусора 18.7 км.

В администрации Ивановского сельсовета регулярно работает административная комиссия. В 2017 году рассмотрено 145 материалов, на 24-х граждан наложен административный штраф.

Администрацией муниципального образования Ивановского сельсовета в 2018 году, запланировано провести весенние субботники 31 марта, 28 апреля и 04 мая и осенние субботники  15 сентября и 06 октября, по санитарной очистке и благоустройству населенных пунктов. На эти мероприятия будут привлечены все организации и учреждения, расположенные на территории Ивановского сельсовета, а также жители, всех населенных пунктов.