РЕШЕНИЕ

СОВЕТА ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ИВАНОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА КОЧУБЕЕВСКОГО РАЙОНА

СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ ЧЕТВЁРТОГО СОЗЫВА.

14 февраля 2013 г.			с. Ивановское 				№ 140

Информация администрации муниципального образования Ивановского сельсовета о ходе реализации целевой программы «Энергосбережение муниципального образования Ивановского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края на 2010 – 2013 годы»

В целях осуществления контроля за исполнением органом местного самоуправления и должностными лицами местного самоуправления полномочий по решению вопросов местного значения, руководствуясь статьей 14, 35 закона Российской Федерации от 06.10.2003 года № 131 - ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального образования Ивановского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края, Совет депутатов муниципального образования Ивановского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края

РЕШИЛ:

1. Информацию администрации муниципального образования Ивановского сельсовета за 2012 год о ходе реализации целевой программы «Энергосбережение муниципального образования Ивановского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края на 2010 – 2013 годы» принять к сведению, согласно приложению.

2. Администрации муниципального образования Ивановского сельсовета:

2.1. Продолжить работу по дальнейшей реализации целевой программы «Энергосбережение муниципального образования Ивановского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края на 2010 – 2013 годы»

2.2. Усилить контроль за рациональным и эффективным использованием средств бюджета муниципального образования Ивановского сельсовета, направленных на реализацию данной программы.

3. Разместить настоящее решение на официальном сайте муниципального образования Ивановского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края в сети Интернет (www.ivanovskoe26.ru).

4. Опубликовать настоящее решение в периодическом печатном издании органа местного самоуправления муниципального образования Ивановского сельсовета «Вестник Ивановского сельсовета».

5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на комиссию Совета депутатов муниципального образования Ивановского сельсовета по бюджету, экономической политике, налогам, транспорту, муниципальной собственности, строительству, коммунальному хозяйству и тарифной политике.

6. Настоящее решение вступает в законную силу со дня его официального опубликования.

Глава муниципального

образования Ивановского сельсовета

Кочубеевского района Ставропольского края			      А.И. Солдатов

ПРИЛОЖЕНИЕ

к решению Совета депутатов муниципального

образования Ивановского сельсовета

Кочубеевского района Ставропольского края

от 14.02.2013 года № 140

ИНФОРМАЦИЯ

о ходе реализации целевой программы «Энергосбережение муниципального образования Ивановского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края на 2010 – 2013 годы»

Цели и задачи программы:

- Повышение эффективности использования топливно - энергетических ресурсов на территории муниципального образования Ивановского сельсовета;

- Снижение доли энергозатрат в себестоимости продукции и услуг с целью повышения конкурентоспособности краевых производителей;

- Снижение затратной части местного бюджета путем сокращения оплаты за потребленные энергоресурсы;

- Создание источников электроснабжения на основе использования возобновляемых источников энергии;

- Повышение эффективности производства электрической энергии, снижение потерь при ее транспортировке;

- Повышение эффективности энергопотребления путем внедрения современных энергосберегающих технологий и оборудования;

- Развитие действующих правовых, финансово - экономических и ценовых механизмов, стимулирующих производителей и потребителей энергоресурсов к внедрению энергосберегающих технологий и оборудования.

Основные мероприятия Программы:

1. Сентябрь- декабрь 2010 года: выявление бесхозяйных объектов недвижимого имущества, используемых для передачи энергетических ресурсов, и их постановки в установленном порядке на учет в качестве бесхозяйных объектов и признании права муниципальной собственности (Управляющий делами администрации Ивановского сельсовета);

2. Октябрь – ноябрь 2010 года: разработка мероприятий по сокращению объемов электрической энергии, затрачиваемой при транспортировке воды (Начальник Ивановского участка водоканала);

3. 2011 год: после признания права на бесхозяйное имущество разрабатываются мероприятия по организации управления бесхозяйными объектами недвижимого имущества используемого для передачи энергетических ресурсов (Уполномоченный представитель главы Ивановского сельсовета), затем проводится энергетическое обследование зданий, строений, сооружений организаций, предприятий всех форм собственности, с участием руководителей организаций и предприятий по удельному энергопотреблению и очередности проведения мероприятий по энергосбережению (Энергетик администрации Ивановского сельсовета);

4. 2012 год: проводится оснащение зданий, строений, сооружений приборами учета используемых энергетических ресурсов (Руководители предприятий, организаций, учреждений), проводится разработка технико - экономических обоснований на внедрение энергосберегающих технологий в целях привлечения внебюджетного финансирования (Уполномоченный представитель главы Ивановского сельсовета);

5. 2013 год: проводится замена светильников уличного освещения на энергоэффективные, замена неизолированных проводов на самонесущие изолированные провода (СИП), кабельные линии, установку светодиодных ламп (Уполномоченный представитель главы Ивановского сельсовета), Замена неэффективных отопительных котлов в индивидуальных системах отопления зданий, строений, сооружений (Руководители предприятий, организаций, учреждений).

Ожидаемые результаты реализации мероприятий:

В результате реализации Программы ожидается:

- Экономия бюджетных средств, связанная с переводом потребителей на возобновляемые источники энергии;

- Сокращение потерь энергии при транспортировке;

- Снижение уровня потребления топливно - энергетических ресурсов за счет внедрения новых энергосберегающих технологий;

- Привлечение инвестиций на территорию муниципального образования Ивановского сельсовета.

- Мероприятия по долгосрочной целевой программы муниципального образования Ивановского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края «Энергосбережение на 2010 - 2013 годы» выполняются в рамках краевой целевой программы «Энергосбережение развитие возобновляемых источников энергии в Ставропольском крае на 2009 – 2013 годы и на перспективу до 2020 года».

- Год окончания перевода всех объектов уличного освещения населенных пунктов на энергосберегающие технологии планируется в 2020 году.

Объем денежных средство необходимых для завершения перевода всех объектов уличного освещения населенных пунктов на энергосберегающие технологии и их источники составляют 8847,750 тыс.рублей., в том числе:

- приобретение и установка светильников ЖКУ-21-70-011 в количестве 668 шт. составляет 3123,600 тыс. рублей.

- приобретение и установка провода СИП в количестве 31 км составляет 5724,150 тыс.рублей.

О выполнении мероприятий по долгосрочной целевой программы муниципального образования Ивановского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края «Энергосбережение на 2010 - 2013 годы»,

утвержденной постановлением администрации Ивановского сельсовета № 126 от 29.06.2010 года

| Наименование мероприятия по энергосбережению (с указанием объекта, где внедрено) | Ед. измерения | Кол-во | Объем затрат и источник финансирования (тыс.руб.) | Экономический эффект с момента внедрения |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Экономия ресурсов | Экономия затрат (тыс. руб) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 2011 год |
| 1. Установка энергосберегающих светильников ЖКУ 21-70-011 с энергосберегающими лампами ЖКУ 70 в с. Воронежском | шт. | 20 | 50,517 | Местный бюджет | Экономия электроэнергии 5,84 тыс. кВт/ч | 32,295 |
| ИТОГО: |  | 20 | 50,517 | Всего | 32,295 |
|  |  |  | 50,517 | Местный бюджет |  |
|  |  |  |  | Краевой бюджет |  |
|  |  |  |  | Собственные средства |  |
| 2012 год |
| 1. Установка энергосберегающих светильников ЖКУ 21-70-011 с энергосберегающими лампами ЖКУ 70 для реконструкции уличного освещения в с. Веселое, ул. Советская 11-23 | шт. | 7 | 17,180 | Местный бюджет | Снижение потребления энергоресурсов (электроэнергия) 4905 кВт/ч | 24,52 |
| 2. Установка энергосберегающих светильников ЖКУ 21-70-011 с энергосберегающими лампами ЖКУ 70 для реконструкции уличного освещения в с. Ивановское, ул. Вольная, 11 | шт. | 1 | 2,863 | Местный бюджет | Снижение потребления энергоресурсов (электроэнергия) 808 кВт/ч | 4,0 |
| 3. Установка металлических дверей (Ивановский сельсовет, сельский дом культуры с. Воронежское) | шт. | 2 | 17,000 | Местный бюджет | Снижение потребления газа 36 м3 | 0,20 |
| 4. Установка энергосберегающих светильников ЖКУ 21-70-011 с энергосберегающими лампами ЖКУ 70 для реконструкции уличного освещения, с. Веселое, ул. Школьная 11-23 | шт. | 6 | 13,043 | Местный бюджет | Снижение потребления энергоресурсов (электроэнергия) 5400 кВт/ч | 28,00 |
| 5. Установка энергосберегающих светильников ЖКУ 21-70-011 с энергосберегающими лампами ЖКУ 70 для реконструкции уличного освещения: х. Петровский - ул. 70 л. Октября, 1-61; ул. 40 л. Победы 2-22; с. Воронежское, ул. Новая 37-66 | шт. | 37 | 74,00 | Местный бюджет | Снижение потребления энергоресурсов (электроэнергия) 30250 кВт/ч | 151,2 |
| 6. Установка энергосберегающих светильников ЖКУ95-70-001 с энергосберегающими лампами ДНаТ для реконструкции уличного освещения: с. Веселое: ул. Зеленая; с. Воронежское, ул. Лесная, пер. Молодежный; с. Ивановское, пер. Мирный, ул. Рабочая, ул. Фрунзе, ул. Вольная, ул. крестьянская, ул. Чапаева, ул. Советская, ул. Юбилейная, ул. Ленина. ул. Набережная. ул. Мостовая, ул. Калинина | шт. | 60 | 157,79 | Местный бюджет | Снижение потребления энергоресурсов (электроэнергия) 49054 кВт/ч | 245,2 |
| 7. Проведение обязательного энергетического обследования (энергоаудита) МКУ Ивановское «КСК» | шт. | 6 | 374,96 | Местный бюджет | Снижение потребления энергоресурсов в перспективе | - |
| 8. Проведение обязательного энергетического обследования (энергоаудита) | шт. | 1 | 99,55 | Местный бюджет | Снижение потребления энергоресурсов в перспективе | - |
| ИТОГО: |  | 120 | 756,386 | Всего | 453,12 |
|  |  |  | 756,386 | Местный бюджет |  |
|  |  |  | - | Краевой бюджет |  |
|  |  |  | - | Собственные средства |  |

Уполномоченный представитель главы

Ивановского сельсовета								С.В. Мяленко