Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е

АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ИВАНОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА КОЧУБЕЕВСКОГО РАЙОНА СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

11 декабря 2015 г.                           с. Ивановское                                     № 114-р

Об утверждении плана ремонта автомобильных дорог общего пользования местного значения муниципального образования Ивановского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края на 2016 год

Для решения вопросов местного значения муниципального образования Ивановского сельсовета в области использования автомобильных дорог и осуществления дорожной деятельности в соответствии с п.5 ст. 14 Федерального закона от 06 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального образования Ивановского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края

- Утвердить план работ по ремонту и содержанию автомобильных дорог общего пользования местного значения муниципального образования Ивановского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края на 2016 год, согласно приложения.

2. Контроль за выполнением настоящего распоряжения оставляю за собой.

3. Настоящее распоряжение вступает в силу с момента его подписания.

Глава муниципального образования

Ивановского сельсовета

Кочубеевского района

Ставропольского края							     А.И. Солдатов

УТВЕРЖДЕН

распоряжением администрации

муниципального образования

Ивановского сельсовета

Кочубеевского района

Ставропольского края

от 11 декабря 2015 года № 114-р

ПЛАН

мероприятий по дорожной деятельности муниципального образования

Ивановского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края

на 2016 г.

| № п/п | Наименование объекта (автомобильных дорог, улиц, переулков) | Мероприятия | Ширина проезжей части (м) | Протяжённость (м) | в гравийно-песчанном исполнении (м) | в асфальтном исполнении (м) | Протяжённость участка ремонта (м) | Объёмы и источники финансирования |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | краевой бюджет (тыс.руб.) | муниципальный бюджет (тыс.руб.) | другие источники (тыс.руб.) |
|  | село Ивановское |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Крестьянская | Отсыпка и планировка улицы | 6 | 350 | 350 | 0 | 350 | - | 78,7 | - |
| 2 | Комсомольская | Отсыпка и планировка улицы | 6 | 920 | 920 | 0 | 920 | - | 207 | - |
| 3 | Курганная | Отсыпка и планировка улицы | 6 | 300 | 300 | 0 | 300 | - | 67,5 | - |
| 4 | Ленина | Отсыпка и планировка улицы | 6 | 995 | 600 | 395 | 350 | - | 78,5 | - |
| 5 | Чапаева | Капитальный ремонт асфальтобетонного покрытия автодороги | 7 | 1135 | 335 | 800 | 700 | 4000,0 | 712,5 | - |
| 6 | Мельничная | Отсыпка и планировка улицы | 7 | 3380 | 3070 | 310 | 400 | - | 105,0 | - |
| 7 | Цветочная | Отсыпка и планировка улицы | 7 | 830 | 830 | 0 | 150 | - | 39,4 | - |
| 8 | Ручейная | Отсыпка и планировка улицы | 7 | 720 | 720 | 0 | 720 | - | 162 | - |
| 9 | Садовая | Отсыпка и планировка улицы | 7 | 2660 | 2660 | 0 | 600 | - | 135 | - |
| 10 | Мирный | Отсыпка и планировка улицы | 7 | 210 | 210 | 0 | 210 | - | 47,3 | - |
| 11 | Степная | Отсыпка и планировка улицы | 7 | 2370 | 2370 | 0 | 600 |  | 135,0 | - |
| 13 | Пушкина | Устройство асфальтобетонного покрытия | 6 | 590 | 590 | 0 | 200 | 780,0 | 215,0 | - |
|  | село Веселое |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | Свободы | Отсыпка и планировка улицы | 7 | 710 | 710 | 0 | 400 | - | 90 | - |
| 15 | Солнечная | Отсыпка и планировка улицы | 7 | 530 | 530 | 0 | 200 | - | 45,0 | - |
|  | село Воронежское |  |  |  |  |  |  |  |  | - |
| 16 | Лесная | Отсыпка и планировка улицы (2015г.) | 7 | 2150 | 1910 | 240 | 600 | - | 135 | - |
| 17 | Мира | Капитальный ремонт асфальтобетонного покрытия автодороги | 8 | 2170 | 0 | 2170 | 760 | 2978,8 | 171 | - |
|  | Итого |  |  | 20020 | 16105 | 3915 | 7650 | 3758 | 2423,9 | - |

Управляющий делами администрации

муниципального образования

Ивановского сельсовета                                                                                                                                               З.В. Гальцева