ПРИЛОЖЕНИЕ №2

 к постановлению

 АМР «Ботлихский район»

 от 30.05.2019 г. №30

**ПЛАН**

**мероприятий по подготовке объектов ЖКХ муниципального района «Ботлихский район»**

**к осенне-зимнему периоду 2019-2020 годов**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№****п/п** | **Наименование мероприятий** (в каких населенных пунктах и какие виды работ) | **Ед. измерения** | **Всего в МО** | **Задание по подготовке (кв.м, км, ед., и т.д.)** | **Финансирование мероприятий (тыс. руб,)** | **Сроки исполнения** | **Ответственный**  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|  | Обеспечить проверку пригодности к энергоснабжению оборудования в учреждениях района | шт. | 92 | 92 | 170.0 | 15.10.2019г | ЗаурбековД.А Измаилов Г.ММутаев А.М. |
| 1. 22
 | Ремонт котельного хозяйства в учреждениях и организациях | шт. | 60 | 60 | 860,0 | 20.10.2019г | Руководители организаций |
| 1. 2
 | Формирование аварийного запаса | руб. | 320,0 | 60 | 320,0 | 10.11.2019г | Администрация района |
| 1. 2
 | Перевод котельного хозяйства на газ Управление образования МКОУ "Андийская СОШ №2" МКОУ "Годоберинская СОШ" 1-е здание МКОУ "Миарсинская СОШ" МКОУ "Тлохская СОШ" 2-е здание  Спортзал с. Анди  | шт/квтшт/квтшт/квтшт/квтшт/квтшт/квт |  | 2/502/1002/502/1002/702/50 | 160,0320,0160,0320,0230,0160,0 | 03.11.2019г03.11.2019г03.11.2019г03.11.2019г03.11.2019г03.11.2019г | Администрация района,УО.,Руководители организаций |
|  | Организация индивидуального отопления жителям многоквартирных домов микрорайона и Ботлиха с подключением на газ | шт. | 48 | 48 | За счет средств жильцов | 15.11.2019г | Мутаев А. М. |
|  | Замена ветхих тепловых сетей в 2-х трубном исчислении в п/м. МКОУ "Алакский лицей"  МКОУ "Нижне-Алакская НОШ" МКОУ "Андийская СОШ №2" МКОУ "Гунховская НОШ" МКОУ "Ашалинская ООШ" МКОУ "Годоберинская СОШ"  МКОУ "Кванхидатлинская ООШ" МКОУ "Кижанинская ООШ" МКОУ "Миарсинская СОШ" МКОУ "Н-Инхеловская СОШ" МКОУ "Тандовская СОШ" МКОУ "Тлохская СОШ" МКОУ "Хелетуринская СОШ" МКДОУ "Детсад "Ромашка" с. Алак МКДОУ "Детсад "Радуга" с. Тлох МКДОУ "Детсад "Улыбка" с. Муни МКДОУ "Детсад "Звездочка"с.Тандо МКДОУ"ДетсадЖуравлик"с.Шодрода МКДОУ "Детсад "Сказка" с. Ашали МКДОУ "ДетсадТеремок"с. Годобери МКУДО "Районный центр ДОДЮ" УО АМР "Ботлихский район" МКУДО "Андийская ДЮСШ" МКУДО Тлохская ДЮСШ" | п/мп/мп/мп/мп/мп/мп/мп/мп/мп/мп/мп/мп/мп/мп/мп/мп/мп/мп/мп/мп/мп/мп/мп/м |  | 1169215470661329266154681691761166692926650506650666692 | 38,527,950,122,120,942,227,920,950,121,554,956,238,520,927,927,920,915,415,420,915,420,920,927,9 | 30.10.2019г30.10.2019г30.10.2019г30.10.2019г30.10.2019г30.10.2019г30.10.2019г30.10.2019г30.10.2019г30.10.2019г30.10.2019г30.10.2019г30.10.2019г30.10.2019г30.10.2019г30.10.2019г30.10.2019г30.10.2019г30.10.2019г30.10.2019г30.10.2019г30.10.2019г30.10.2019г30.10.2019г | Администрация района,УО,Руководители организаций |
|  | Устройство канализационных сетей  с. Ботлих Ф1200мм. Ф220мм. Ф200мм. с. Анди  Ф160 мм.-225 мм.  с. Кванхидатли Ф 150 | п/мп/мп/мп/мп/м |  | 700700230050080 | 9516.0945237575080 | 15.11.2019г15.11.2019г15.11.2019г15.11.2019г15.11.2019г | Мутаев А.МГлава СПГлава СП |
|  | Очистка канализационных труб  с. БотлихФ 100 мм. - 200 мм. | п/м |  | 9200 | 380,0 | 30.10.2019г | Мутаев А.М |
|  | Очистка и дезинфекция водопроводных труб и 5 водонакопителей  |  |  |  | 400,0 | 30.10.2019г | Мутаев А.М |
|  | Устройство и ремонт водопровода внутри сельских поселений с. Ботлих Ф325мм. Ф160мм. Ф150мм.  Ф50мм. с. Анди Ф50мм. Ф150мм.с. Алак Ф50мм. Ф100мм.с. Зило Ф75с. Рахата  Ф15мм. Ф50мм.с. Тандо Ф40с. Хелетури Ф80мм.  | п/мп/мп/мп/мп/мп/мп/мп/мп/мп/мп/мп/мп/м |  | 700065011005502001508004001500110011001802800 | 250,02700,01350,0405,025055020030036020125100124 | 30.10.2019г30.10.2019г30.10.2019г30.10.2019г30.10.2019г30.10.2019г30.10.2019г30.10.2019г30.10.2019г30.10.2019г30.10.2019г30.10.2019г30.10.2019г | Мутаев А.МГлава СПГлава СПГлава СПГлава СПГлава СПГлава СПГлава СПГлава СПГлава СП |
|  | Создание запаса резервного топлива на отопительный сезон-уголь-дрова | тоннм3 | 119,014,2 | 119,014,2 | 975,827,5 | 30.10.2019г30.10.2019г | Измаилов Г.М.Шахрудинов М.АУмаханов У АИзмаилов М. Ч. |
|  | Подготовка трансформаторных подстанций к работе в ОЗП | шт. | 143 | 143 | 100.0 | 11.10.2019г | Ботлих РЭС(по соглосованию) |
|  | Капитальный ремонт электросетейхозяйственным способомВл-10 Вл-0,4 | км.км. |  | 11,06,0 | 284,0712,0 | 10.10.2019г10.10.2019г | Ботлих РЭС(по соглосованию) |
|  | Ремонт внутрисельских дорог Ботлих Тасута Зило (межпоселенческая) Рахата (межпоселенческая) Кижани (межпоселенческая) Алак Анди Ансалта АшалиГагатли ГодобериЗилоИнхелоКванхидатлиКижани МиарсоМуни Рахата Риквани Тандо Тлох Хелетури Чанко Шодрода  | тыс.м2 тыс.м2тыс.м2тыс.м2тыс.м2тыс.м2 тыс.м2тыс.м2тыс.м2 тыс.м2тыс.м2 тыс.м2тыс.м2тыс.м2тыс.м2тыс.м2 тыс.м2тыс.м2тыс.м2 тыс.м2тыс.м2тыс.м2тыс.м2 тыс.м2 |  | 7,61,01,330,671,01,672,662,661,02,662,661,671,671,01,01,673,02,01,671,03,01,671,671,67 | 2332,7300,0400,0200,0300,0500,0800,0800,0300,0800,0800,0500,0500,0300,0300,0500,0900,0600,0500,0300,0900,0500,0500,0500,0 | 30.10.2019г30.10.2019г30.10.2019г30.10.2019г30.10.2019г30.10.2019г30.10.2019г30.10.2019г30.10.2019г30.10.2019г30.10.2019г30.10.2019г30.10.2019г30.10.2019г30.10.2019г30.10.2019г30.10.2019г30.10.2019г30.10.2019г30.10.2019г30.10.2019г30.10.2019г30.10.2019г30.10.2019г | Мутаев А.МГлава СПГлава СПГлава СПГлава СПГлава СПГлава СПГлава СПГлава СПГлава СПГлава СПГлава СПГлава СПГлава СПГлава СПГлава СПГлава СПГлава СПГлава СПГлава СПГлава СПГлава СПГлава СПГлава СП |