

**РЕСПУБЛИКА ДАГЕСТАН**

**АДМИНИСТРАЦИЯ МР «БОТЛИХСКИЙ РАЙОН»**

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

**от 25 мая 2018 г. №34**

**с. Ботлих**

**Об утверждении муниципальной программы «Формирование комфортной городской среды на территории муниципального района «Ботлихский район» на 2018-2022 годы**

В целях реализации проекта «Формирование комфортной среды» по основному направлению стратегического развития Российской Федерации «ЖКХ и городская среда», во исполнение постановления Правительства Российской Федерации от 10.02.2017 г. № 169 «Об утверждении Правил предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ формирования комфортной городской среды», методических рекомендаций по подготовке государственной программы Республики Дагестан и муниципальных программ формирования комфортной городской среды в рамках реализации приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды» на 2018-2022 годы, утвержденных приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 06.04.2017 г. № 691/пр, руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации и Уставом муниципального района «Ботлихский район», администрация муниципального района **постановляет**:

1. Утвердить муниципальную программу «Формирование комфортной городской среды на территории муниципального района «Ботлихский район» на 2018-2022 годы» согласно приложению.

2. Уполномоченным лицом, ответственным за реализацию муниципальной программы определить начальника отдела строительства и архитектуры администрации МР «Ботлихский район» Абакарова М.А.

3. Настоящее постановление разместить на официальном сайте администрации МР «Ботлихский район» в сети Интернет.

4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации МР «Ботлихский район» Заурбекова Д.А.

**Первый заместитель**

**главы администрации А. Магомедов**

ПРИЛОЖЕНИЕ

к постановлению

АМР «Ботлихский район»

от 25.05.2018г. №34­

**ПАСПОРТ**

**муниципальной программы «Формирование комфортной городской среды в муниципальном районе «Ботлихский район» на 2018-2022годы» (далее - Программа)**

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование  программы | Формирование комфортной городской среды в муниципальном районе «Ботлихский район» на 2018-2022 годы |
| Ответственный  исполнитель программы | Администрация МР «Ботлихский район» |
| Участники программы | Администрация МР «Ботлихский район»;  граждане, их объединения;  заинтересованные лица;  общественные организации;  подрядные организации |
| Разработчик  программы | Администрация МР «Ботлихский район» |
| Основания для разработки | * Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-Ф3 «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»; * постановление Правительства Российской Федерации от 10.02.2017 № 169 «Об утверждении правил предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ формирования современной городской среды»; * методические рекомендации по подготовке государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ формирования современной городской среды в рамках реализации приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды» на 2018-2022 годы, утвержденные приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ от 21.02.2017 № 114 |
| Цели Программы | Повышение уровня благоустройства дворовых и общественных территорий МР «Ботлихский район» на 2018-2022 годы |
| Задачи Программы | -Повышение уровня благоустройства дворовых территорий МР «Ботлихский район»;  -повышение уровня благоустройства общественных территорий МР «Ботлихский район»;  -повышение уровня вовлеченности жителей, организаций в реализацию мероприятий по благоустройству территорий МР «Ботлихский район» |
| Целевые индикаторы и  показатели  Программы | - Увеличение количества и площади благоустроенных дворовых территорий;  - увеличение доли благоустроенных дворовых территорий от общего количества и площади дворовых территорий;  - увеличение доли дворовых территорий, реализованных с трудовым участием граждан;  - увеличение количества граждан, принявших участие в благоустройстве общественных территорий сельского поселения |
| Срок, период  реализации Программы | 2018-2022 годы, разделение программы на этапы не предусмотрено |
| Объёмы и источники финансирования (руб.) | Общий объем финансирования Программы составляет 55 007 тыс. руб., в том числе:  - средства федерального бюджета 90% - 49 506 тыс. руб.;  - средства республиканского бюджета - не более 5 %, 2 750 тыс. руб.;  - средства местного бюджета - не менее 5 % , 2 750 тыс. руб. |
| Ожидаемые результаты  реализации Программы | -Повышение общего уровня благоустройства дворовых территорий в МР «Ботлихский район»;  -вовлечение физических и юридических лиц в реализацию мероприятий по благоустройству общественных территорий в МР «Ботлихский район».  -формирование системы конкурсного отбора проектов по благоустройству, предполагающей отбор лучших и востребованных жителями проектов;  -дополнительный прирост рабочих мест |

1. **Характеристика текущего состояния сферы благоустройства в муниципальном образовании**

Территория района в административных границах составляет 687,93 кв.км. и расположена в западной части Республики Дагестан. Граничит с административными районами: Гумбетовским, Хунзахским, Ахвахским и Цумадинским. В состав района входят 33 населенных пункта, которые образуют 20 сельских муниципальных образований, из которых 11 муниципальных образований имеют численность населения 1000 и более жителя. Численность населения, по данным всероссийской переписи 2010 года, составляет 54 322 человек, на 01.01.2017 года, составляет 57 908 человек.

Одним из приоритетных направлений развития муниципального образования является повышение уровня благоустройства, создание безопасных и комфортных условий для проживания жителей муниципального образования.

Статус современного муниципального образования во многом определяет уровень внешнего благоустройства и развития инженерной инфраструктуры.

Дворовые территории являются важнейшей составной частью транспортной системы. От уровня транспортно-эксплуатационного состояния дворовых территорий многоквартирных домов и проездов к дворовым территориям во многом зависит качество жизни населения.

Текущее состояние большинства дворовых территорий не соответствует современным требованиям к местам проживания граждан, обусловленным нормами Градостроительного и Жилищного кодексов Российской Федерации.

Существующее положение обусловлено рядом факторов: введение новых современных требований к благоустройству и содержанию территорий, недостаточное финансирование программных мероприятий в предыдущие годы, отсутствие комплексного подхода к решению проблемы формирования и обеспечения среды, комфортной и благоприятной для проживания населения.

До настоящего времени благоустройство дворовых территорий осуществлялось по отдельным видам работ, без взаимной увязки элементов благоустройства. Некоторые виды работ по благоустройству практически не производились: работы по содержанию зеленых зон дворовых территорий, организации новых дворовых площадок для отдыха детей разных возрастных групп, устройство парковок для временного хранения автомобилей.

Благоустройство дворовых территорий и мест массового пребывания населения невозможно осуществлять без комплексного подхода. При отсутствии проекта благоустройства получить многофункциональную адаптивную среду для проживания граждан не представляется возможным. При выполнении работ по благоустройству необходимо учитывать мнение жителей и сложившуюся инфраструктуру территорий дворов для определения функциональных зон и выполнения других мероприятий.

Комплексный подход позволяет наиболее полно и в то же время детально охватить весь объем проблем, решение которых может обеспечить комфортные условия проживания всего населения. К этим условиям относятся чистые улицы, благоустроенные районы, дворы и дома, зеленые насаждения, необходимый уровень освещенности дворов в темное время суток.

Важнейшей задачей органов местного самоуправления МР «Ботлихский район» является формирование и обеспечение среды, комфортной и благоприятной для проживания населения, в том числе благоустройство и надлежащее содержание дворовых территорий, выполнение требований Градостроительного кодекса Российской Федерации по устойчивому развитию сельских территорий, обеспечивающих при осуществлении градостроительной деятельности безопасные и благоприятные условия жизнедеятельности человека.

Для поддержания дворовых и общественных территорий МР «Ботлихский район» в технически исправном состоянии и приведения их в соответствие с современными требованиями комфортности разработана муниципальная программа «Формирование комфортной городской среды муниципальном районе «Ботлихский район» на 2018-2022 годы» (далее - муниципальная программа), которой предусматривается целенаправленная работа исходя из:

1.минимального перечня работ:

а) ремонт дворовых проездов;

б) обеспечение освещения дворовых территорий;

в) установка скамеек;

г) установка урн для мусора;

2.дополнительного перечня работ:

а) оборудование детских и (или) спортивных площадок;

б) оборудование автомобильных парковок;

в) озеленение территории, иные виды работ.

Благоустройство дворовых территорий и мест массового пребывания населения позволит поддержать их в удовлетворительном состоянии, повысить уровень благоустройства, выполнить архитектурно­-планировочную организацию территории, обеспечить здоровые условия отдыха и жизни жителей.

При выполнении работ по благоустройству необходимо учитывать мнение жителей и сложившуюся инфраструктуру территорий дворов для определения функциональных зон и выполнения других мероприятий.

Реализация Программы позволит создать на дворовых территориях многоквартирных домов условия, благоприятно влияющие на психологическое состояние человека, повысить комфортность проживания жителей, обеспечить более эффективную эксплуатацию жилых домов, сформировать активную гражданскую позицию населения посредством его участия в благоустройстве дворовых территорий, повысить уровень и качество жизни населения.

1. **Цели, задачи и ожидаемые результаты муниципальной программы**

Целью реализации Программы является повышение уровня благоустройства на территории МР «Ботлихский район» на 2018-2022 годы, а именно:

формирование в кварталах жилой застройки среды, благоприятной для проживания населения, а также мест массового пребывания населения. Для достижения этой цели предлагается выполнить задачи по ремонту и благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов, а также мест массового пребывания населения входящих в перечень минимальных и дополнительных видов:

благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов понимается как совокупность мероприятий, направленных на создание и поддержание функционально, экологически и эстетически организованной городской среды, включающей:

* ремонт дворовых проездов;
* обеспечение освещения дворовых территорий;
* размещение малых архитектурных форм и объектов городского дизайна (скамеек, ограждений и прочего).

Перед началом работ по благоустройству двора разрабатывается эскизный проект мероприятий, а при необходимости - рабочий проект.

Основными задачами Программы являются:

- повышение уровня благоустройства дворовых территорий МР «Ботлихский район»;

- повышение уровня вовлеченности заинтересованных граждан, организаций в реализацию мероприятий по благоустройству общественных территорий МР «Ботлихский район».

**3. Показатели (индикаторы достижения целей и решения задач)**

1.Увеличение количества и площади благоустроенных дворовых территорий.

2. Увеличение доли благоустроенных дворовых территорий от общего количества и площади дворовых территорий.

3.Увеличение доли дворовых территорий, реализованных с трудовым участием граждан.

4. Увеличение количества граждан, принявших участие в благоустройстве общественных территорий сельского поселения.

**4. Сроки и этапы муниципальной программы**

Реализация Программы рассчитана на период 2018-2022 годов.

В целях обеспечения непрерывности и преемственности предусмотренных мероприятий муниципальной программы деление на этапы реализации не предусмотрено.

**5. Прогноз ожидаемых результатов реализации Программы**

В результате реализации программных мероприятий к каждой дворовой территории, включенной в Программу, планируется применить индивидуальную технологию производства восстановительных и ремонтных работ. Проведение работ, необходимых для приведения территорий, прилегающих к многоквартирным жилым домам, и внутриквартальных проездов в нормативное состояние, обеспечит комфортные условия проживания населения, безопасность движения жителей города, беспрепятственный проезд спецтехники, скорой помощи и т.д.

В результате реализации мероприятий, предусмотренных муниципальной программой, планируется:

* повышение общего уровня благоустройства дворовых территорий и наиболее посещаемых территорий общего пользования МР «Ботлихский район»;

- Вовлечение максимального количества физических и юридических лиц в реализацию мероприятий по благоустройству общественных территорий МР «Ботлихский район».

**6. Объем средств, необходимых на реализацию Программы**

Объем финансовых ресурсов Программы в целом составляет 55 007 тыс. руб., в том числе:

- средства федерального бюджета - 49 506 тыс. руб.;

- республиканский бюджет - 2 750 тыс. руб.;

- средства местного бюджета - 2 750 тыс. руб.

**7. Перечень мероприятий Программы**

Основу Программы составляет ремонт и благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов и общественных территорий.

Мероприятия по благоустройству дворовых и общественных территорий формируются с учетом необходимости обеспечения физической, пространственной и информационной доступности зданий, сооружений, дворовых и общественных территорий для всех групп населения.

**Примерный адресный перечень общественных территорий, подлежащих благоустройству в 2018-2022 годах**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| №  п/п | Примерный адресный перечень общественных территорий, подлежащих благоустройству | Перечень работ по благоустройству |
| 2019 г. | | |
| 1. | с. Ботлих  1. Парк | Установка бордюров, тротуарной плитки, асфальтирование, обеспечение освещения, установка скамеек, урн для мусора, озеленение. |
| 2. | с. Тлох  1. Общественная площадка | Установка бордюров, тротуарной плитки, асфальтирование, обеспечение освещения, установка скамеек, урн для мусора, озеленение. |
| 3. | с. Анди  1. Общественная площадка | Установка бордюров, тротуарной плитки, асфальтирование, обеспечение освещения, установка скамеек, урн для мусора, озеленение. |
| 4. | с. Ансалта  1. Общественная площадка | Установка бордюров, тротуарной плитки, асфальтирование, обеспечение освещения, установка скамеек, урн для мусора, озеленение. |
| 5. | с. Муни  1.Спортивная площадка | Установка бордюров, тротуарной плитки, асфальтирование, обеспечение освещения, установка скамеек, урн для мусора, озеленение, площадки для размещения спортивного инвентаря |
| 2020 г. | | |
| 1. | с. Годобери  1. Общественная площадка | Установка бордюров, тротуарной плитки, асфальтирование, обеспечение освещения, установка скамеек, урн для мусора, озеленение. |
| 2. | с.Миарсо  1.Спортивная площадка | Установка бордюров, тротуарной плитки, асфальтирование, обеспечение освещения, установка скамеек, урн для мусора, озеленение, площадки для размещения спортивного инвентаря. |
| 3. | с Гагатли  1. Общественная площадка | Установка бордюров, тротуарной плитки, асфальтирование, обеспечение освещения, установка скамеек, урн для мусора, озеленение. |
| 4. | с. Зило  1. Общественная площадка | Установка бордюров, тротуарной плитки, асфальтирование, обеспечение освещения, установка скамеек, урн для мусора, озеленение. |
| 5. | с. Алак  1. Общественная площадка | Установка бордюров, тротуарной плитки, асфальтирование, обеспечение освещения, установка скамеек, урн для мусора, озеленение. |
| 2021 г. | | |
| 1. | с. Рахата  1.Спортивная площадка | Установка бордюров, тротуарной плитки, асфальтирование, обеспечение освещения, установка скамеек, урн для мусора, озеленение, площадки для размещения спортивного инвентаря. |
| 2. | с. Ботлих  1. Общественная площадка | Установка бордюров, тротуарной плитки, асфальтирование, обеспечение освещения, установка скамеек, урн для мусора, озеленение. |
| 3. | с. Ботлих  1. Общественная площадка | Установка бордюров, тротуарной плитки, асфальтирование, обеспечение освещения, установка скамеек, урн для мусора, озеленение. |
| 4. | с. Ботлих  1. Общественная площадка | Установка бордюров, тротуарной плитки, асфальтирование, обеспечение освещения, установка скамеек, урн для мусора, озеленение. |
| 5. | с. Ботлих  1. Общественная площадка | Установка бордюров, тротуарной плитки, асфальтирование, обеспечение освещения, установка скамеек, урн для мусора, озеленение. |
| 6 | с. Ботлих  1. Общественная площадка | Установка бордюров, тротуарной плитки, асфальтирование, обеспечение освещения, установка скамеек, урн для мусора, озеленение. |

**Примерный адресный перечень дворовых территорий МКД, в которых планируются мероприятия по благоустройству в 2018-2022 году**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Примерный адресный перечень дворовых территорий | Минимальный перечень работ по благоустройству | Дополнительный перечень работ по благоустройству |
| 2019 г. | | | |
| 1 | Дворовая территория в с. Ботлих по ул. И. Шамиля № 16 | Ремонт дворовых проездов, обеспечение освещения, установка скамеек, урн для мусора. | Оборудование детской площадки и площадки для размещения спортивного инвентаря, автомобильной парковки, устройство палисадников, озеленение, асфальтирование (или восстановление покрытия) въездов во двор |
| 2 | Дворовая территория в с. Ботлих по ул.Заводская №8 | Ремонт дворовых проездов, обеспечение освещения, установка скамеек, урн для мусора. | Оборудование детской площадки и площадки для размещения спортивного инвентаря, автомобильной парковки, устройство палисадников, озеленение, асфальтирование (или восстановление покрытия) въездов во двор |
|  | Дворовая территория в с. Ботлих по ул. Победы № 2 | Ремонт дворовых проездов, обеспечение освещения, установка скамеек, урн для мусора. | Оборудование детской площадки и площадки для размещения спортивного инвентаря, автомобильной парковки, устройство палисадников, озеленение, асфальтирование (или восстановление покрытия) въездов во двор |
| 3 |  |  |  |
| 4 | Дворовая территория в с. Ботлих по ул. Почтовая № 12 | Ремонт дворовых проездов, обеспечение освещения, установка скамеек, урн для мусора. | Оборудование детской площадки и площадки для размещения спортивного инвентаря, автомобильной парковки, устройство палисадников, озеленение, асфальтирование (или восстановление покрытия) въездов во двор |
| 5 | Дворовая территория в с. Ботлих по ул. И. Газимагомеда  № 153 | Ремонт дворовых проездов, обеспечение освещения, установка скамеек, урн для мусора. | Оборудование детской площадки и площадки для размещения спортивного инвентаря, автомобильной парковки, устройство палисадников, озеленение, асфальтирование (или восстановление покрытия) въездов во двор |
| 6 | Дворовая территория в с. Ботлих по ул. И. Шамиля № 35 | Ремонт дворовых проездов, обеспечение освещения, установка скамеек, урн для мусора. | Оборудование детской площадки и площадки для размещения спортивного инвентаря, автомобильной парковки, устройство палисадников, озеленение, асфальтирование (или восстановление покрытия) въездов во двор |
| 7 | Дворовая территория в с. Ботлих по ул. И. Газимагомеда  № 171 | Ремонт дворовых проездов, обеспечение освещения, установка скамеек, урн для мусора. | Оборудование детской площадки и площадки для размещения спортивного инвентаря, автомобильной парковки, устройство палисадников, озеленение, асфальтирование (или восстановление покрытия) въездов во двор |
| 8 | Дворовая территория в с. Ботлих по ул. И. Газимагомеда  № 169 | Ремонт дворовых проездов, обеспечение освещения, установка скамеек, урн для мусора. | Оборудование детской площадки и площадки для размещения спортивного инвентаря, автомобильной парковки, устройство палисадников, озеленение, асфальтирование (или восстановление покрытия) въездов во двор |
| 9 | Дворовая территория в с. Ботлих по ул. И. Газимагомеда  № 187 | Ремонт дворовых проездов, обеспечение освещения, установка скамеек, урн для мусора. | Оборудование детской площадки и площадки для размещения спортивного инвентаря, автомобильной парковки, устройство палисадников, озеленение, асфальтирование (или восстановление покрытия) въездов во двор |
| 10 | Дворовая территория в с. Ботлих по ул. И. Газимагомеда  № 189 | Ремонт дворовых проездов, обеспечение освещения, установка скамеек, урн для мусора. | Оборудование детской площадки и площадки для размещения спортивного инвентаря, автомобильной парковки, устройство палисадников, озеленение, асфальтирование (или восстановление покрытия) въездов во двор |
| 11 | Дворовая территория в с. Ботлих по ул. Заводская № 32 | Ремонт дворовых проездов, обеспечение освещения, установка скамеек, урн для мусора. | Оборудование детской площадки и площадки для размещения спортивного инвентаря, автомобильной парковки, устройство палисадников, озеленение, асфальтирование (или восстановление покрытия) въездов во двор |
| 12 | Дворовая территория в с. Ботлих по ул. Заводская № 72 | Ремонт дворовых проездов, обеспечение освещения, установка скамеек, урн для мусора. | Оборудование детской площадки и площадки для размещения спортивного инвентаря, автомобильной парковки, устройство палисадников, озеленение, асфальтирование (или восстановление покрытия) въездов во двор |
| 13 | Дворовая территория в с. Ботлих по ул. И. Газимагомеда  № 92 | Ремонт дворовых проездов, обеспечение освещения, установка скамеек, урн для мусора. | Оборудование детской площадки и площадки для размещения спортивного инвентаря, автомобильной парковки, устройство палисадников, озеленение, асфальтирование (или восстановление покрытия) въездов во двор |
| **2020 г.** | | | |
| 14 | Дворовая территория в с. Ботлих по ул. И. Газимагомеда  № 135 | Ремонт дворовых проездов, обеспечение освещения, установка скамеек, урн для мусора. | Оборудование детской площадки и площадки для размещения спортивного инвентаря, автомобильной парковки, устройство палисадников, озеленение, асфальтирование (или восстановление покрытия) въездов во двор |
| 15 | Дворовая территория в с. Ботлих по ул. Центральная № 13 | Ремонт дворовых проездов, обеспечение освещения, установка скамеек, урн для мусора. | Оборудование детской площадки и площадки для размещения спортивного инвентаря, автомобильной парковки, устройство палисадников, озеленение, асфальтирование (или восстановление покрытия) въездов во двор |
| 16 | Дворовая территория в с. Ботлих по ул. Ботлихская № 239 | Ремонт дворовых проездов, обеспечение освещения, установка скамеек, урн для мусора. | Оборудование детской площадки и площадки для размещения спортивного инвентаря, автомобильной парковки, устройство палисадников, озеленение, асфальтирование (или восстановление покрытия) въездов во двор |
| 17 | Дворовая территория в с. Ботлих по ул. Хамашура № 7 | Ремонт дворовых проездов, обеспечение освещения, установка скамеек, урн для мусора. | Оборудование детской площадки и площадки для размещения спортивного инвентаря, автомобильной парковки, устройство палисадников, озеленение, асфальтирование (или восстановление покрытия) въездов во двор |
| 18 | Дворовая территория в с. Ботлих по ул. Базарная № 118 | Ремонт дворовых проездов, обеспечение освещения, установка скамеек, урн для мусора. | Оборудование детской площадки и площадки для размещения спортивного инвентаря, автомобильной парковки, устройство палисадников, озеленение, асфальтирование (или восстановление покрытия) въездов во двор |
| 19 | Дворовая территория в с. Ботлих по ул. И. Газимагомеда № 112 | Ремонт дворовых проездов, обеспечение освещения, установка скамеек, урн для мусора. | Оборудование детской площадки и площадки для размещения спортивного инвентаря, автомобильной парковки, устройство палисадников, озеленение, асфальтирование (или восстановление покрытия) въездов во двор |
| 20 | Дворовая территория в с. Ботлих по ул. И. Газимагомеда № 106 | Ремонт дворовых проездов, обеспечение освещения, установка скамеек, урн для мусора. | Оборудование детской площадки и площадки для размещения спортивного инвентаря, автомобильной парковки, устройство палисадников, озеленение, асфальтирование (или восстановление покрытия) въездов во двор |
| 21 | Дворовая территория в с. Ботлих по ул. Ничарахи № 5 | Ремонт дворовых проездов, обеспечение освещения, установка скамеек, урн для мусора. | Оборудование детской площадки и площадки для размещения спортивного инвентаря, автомобильной парковки, устройство палисадников, озеленение, асфальтирование (или восстановление покрытия) въездов во двор |
| 22 | Дворовая территория в с. Ботлих по ул. Ничарахи № 3 | Ремонт дворовых проездов, обеспечение освещения, установка скамеек, урн для мусора. | Оборудование детской площадки и площадки для размещения спортивного инвентаря, автомобильной парковки, устройство палисадников, озеленение, асфальтирование (или восстановление покрытия) въездов во двор |
| 23 | Дворовая территория в с. Ботлих по ул. Ботлихская № 233 | Ремонт дворовых проездов, обеспечение освещения, установка скамеек, урн для мусора. | Оборудование детской площадки и площадки для размещения спортивного инвентаря, автомобильной парковки, устройство палисадников, озеленение, асфальтирование (или восстановление покрытия) въездов во двор |
| 24 | Дворовая территория в с. Ботлих по ул. Базарная № 51 | Ремонт дворовых проездов, обеспечение освещения, установка скамеек, урн для мусора. | Оборудование детской площадки и площадки для размещения спортивного инвентаря, автомобильной парковки, устройство палисадников, озеленение, асфальтирование (или восстановление покрытия) въездов во двор |
| 25 | Дворовая территория в с. Ботлих по ул. Угольная № 19 | Ремонт дворовых проездов, обеспечение освещения, установка скамеек, урн для мусора. | Оборудование детской площадки и площадки для размещения спортивного инвентаря, автомобильной парковки, устройство палисадников, озеленение, асфальтирование (или восстановление покрытия) въездов во двор |
| **2021 г.** | | | |
| 26 | Дворовая территория в с. Ботлих по ул. Хамашура № 9 | Ремонт дворовых проездов, обеспечение освещения, установка скамеек, урн для мусора. | Оборудование детской площадки и площадки для размещения спортивного инвентаря, автомобильной парковки, устройство палисадников, озеленение, асфальтирование (или восстановление покрытия) въездов во двор |
| 27 | Дворовая территория в с. Ботлих по ул. Связная № 7 | Ремонт дворовых проездов, обеспечение освещения, установка скамеек, урн для мусора. | Оборудование детской площадки и площадки для размещения спортивного инвентаря, автомобильной парковки, устройство палисадников, озеленение, асфальтирование (или восстановление покрытия) въездов во двор |
| 28 | Дворовая территория в с. Ботлих по ул. Угольная № 8 | Ремонт дворовых проездов, обеспечение освещения, установка скамеек, урн для мусора. | Оборудование детской площадки и площадки для размещения спортивного инвентаря, автомобильной парковки, устройство палисадников, озеленение, асфальтирование (или восстановление покрытия) въездов во двор |
| 29 | Дворовая территория в с. Ботлих по ул. Заводская № 62 | Ремонт дворовых проездов, обеспечение освещения, установка скамеек, урн для мусора. | Оборудование детской площадки и площадки для размещения спортивного инвентаря, автомобильной парковки, устройство палисадников, озеленение, асфальтирование (или восстановление покрытия) въездов во двор |
| 30 | Дворовая территория в с. Ботлих по ул. И. Газимагомеда № 139 | Ремонт дворовых проездов, обеспечение освещения, установка скамеек, урн для мусора. | Оборудование детской площадки и площадки для размещения спортивного инвентаря, автомобильной парковки, устройство палисадников, озеленение, асфальтирование (или восстановление покрытия) въездов во двор |
| 31 | Дворовая территория в с. Ботлих по ул. Базарная № 12 | Ремонт дворовых проездов, обеспечение освещения, установка скамеек, урн для мусора. | Оборудование детской площадки и площадки для размещения спортивного инвентаря, автомобильной парковки, устройство палисадников, озеленение, асфальтирование (или восстановление покрытия) въездов во двор |
| 32 | Дворовая территория в с. Ботлих по ул. Нагорная № 3 | Ремонт дворовых проездов, обеспечение освещения, установка скамеек, урн для мусора. | Оборудование детской площадки и площадки для размещения спортивного инвентаря, автомобильной парковки, устройство палисадников, озеленение, асфальтирование (или восстановление покрытия) въездов во двор |
| 33 | Дворовая территория в с. Ботлих по ул. Почтовая № 8 | Ремонт дворовых проездов, обеспечение освещения, установка скамеек, урн для мусора. | Оборудование детской площадки и площадки для размещения спортивного инвентаря, автомобильной парковки, устройство палисадников, озеленение, асфальтирование (или восстановление покрытия) въездов во двор |
| 34 | Дворовая территория в с. Ботлих по ул. И. Газимагомеда  № 143 | Ремонт дворовых проездов, обеспечение освещения, установка скамеек, урн для мусора. | Оборудование детской площадки и площадки для размещения спортивного инвентаря, автомобильной парковки, устройство палисадников, озеленение, асфальтирование (или восстановление покрытия) въездов во двор |
| 35 | Дворовая территория в с. Ботлих по ул. И. Газимагомеда  № 86 | Ремонт дворовых проездов, обеспечение освещения, установка скамеек, урн для мусора. | Оборудование детской площадки и площадки для размещения спортивного инвентаря, автомобильной парковки, устройство палисадников, озеленение, асфальтирование (или восстановление покрытия) въездов во двор |
| 36 | Дворовая территория в с. Ботлих по ул. И. Газимагомеда  № 28 | Ремонт дворовых проездов, обеспечение освещения, установка скамеек, урн для мусора. | Оборудование детской площадки и площадки для размещения спортивного инвентаря, автомобильной парковки, устройство палисадников, озеленение, асфальтирование (или восстановление покрытия) въездов во двор |
| **2022 г.** | | | |
| 37 | Дворовая территория в с. Ботлих по ул. М. Гереева № 6 | Ремонт дворовых проездов, обеспечение освещения, установка скамеек, урн для мусора. | Оборудование детской площадки и площадки для размещения спортивного инвентаря, автомобильной парковки, устройство палисадников, озеленение, асфальтирование (или восстановление покрытия) въездов во двор |
| 38 | Дворовая территория в с. Ботлих  по ул. Ботлихская  № 285 | Ремонт дворовых проездов, обеспечение освещения, установка скамеек, урн для мусора. | Оборудование детской площадки и площадки для размещения спортивного инвентаря, автомобильной парковки, устройство палисадников, озеленение, асфальтирование (или восстановление покрытия) въездов во двор |
| 39 | Дворовая территория в с. Ботлих по ул. Хамашура № 17 | Ремонт дворовых проездов, обеспечение освещения, установка скамеек, урн для мусора. | Оборудование детской площадки и площадки для размещения спортивного инвентаря, автомобильной парковки, устройство палисадников, озеленение, асфальтирование (или восстановление покрытия) въездов во двор |
| 40 | Дворовая территория в с. Ботлих по ул. Заводская № 16 | Ремонт дворовых проездов, обеспечение освещения, установка скамеек, урн для мусора. | Оборудование детской площадки и площадки для размещения спортивного инвентаря, автомобильной парковки, устройство палисадников, озеленение, асфальтирование (или восстановление покрытия) въездов во двор |
| 41 | Дворовая территория в с. Ботлих по ул. Заводская № 20 | Ремонт дворовых проездов, обеспечение освещения, установка скамеек, урн для мусора. | Оборудование детской площадки и площадки для размещения спортивного инвентаря, автомобильной парковки, устройство палисадников, озеленение, асфальтирование (или восстановление покрытия) въездов во двор |
| 42 | Дворовая территория в с. Ботлих по ул. Ботлихская № 241 | Ремонт дворовых проездов, обеспечение освещения, установка скамеек, урн для мусора. | Оборудование детской площадки и площадки для размещения спортивного инвентаря, автомобильной парковки, устройство палисадников, озеленение, асфальтирование (или восстановление покрытия) въездов во двор |
| 43 | Дворовая территория в с. Ботлих по ул.И. Газимагосмеда  № 185 | Ремонт дворовых проездов, обеспечение освещения, установка скамеек, урн для мусора. | Оборудование детской площадки и площадки для размещения спортивного инвентаря, автомобильной парковки, устройство палисадников, озеленение, асфальтирование (или восстановление покрытия) въездов во двор |
| 44 | Дворовая территория в с. Ботлих по ул. Заводская № 10 | Ремонт дворовых проездов, обеспечение освещения, установка скамеек, урн для мусора. | Оборудование детской площадки и площадки для размещения спортивного инвентаря, автомобильной парковки, устройство палисадников, озеленение, асфальтирование (или восстановление покрытия) въездов во двор |
| 45 | Дворовая территория в с. Ботлих по ул. Заводская № 6 | Ремонт дворовых проездов, обеспечение освещения, установка скамеек, урн для мусора. | Оборудование детской площадки и площадки для размещения спортивного инвентаря, автомобильной парковки, устройство палисадников, озеленение, асфальтирование (или восстановление покрытия) въездов во двор |
| 46 | Дворовая территория в с. Ботлих по ул. И. Газимагомеда № | Ремонт дворовых проездов, обеспечение освещения, установка скамеек, урн для мусора. | Оборудование детской площадки и площадки для размещения спортивного инвентаря, автомобильной парковки, устройство палисадников, озеленение, асфальтирование (или восстановление покрытия) въездов во двор |
| 47 | Дворовая территория в с. Ботлих по ул. Базарная № 12 | Ремонт дворовых проездов, обеспечение освещения, установка скамеек, урн для мусора. | Оборудование детской площадки и площадки для размещения спортивного инвентаря, автомобильной парковки, устройство палисадников, озеленение, асфальтирование (или восстановление покрытия) въездов во двор |
| 48 | Дворовая территория в с. Ботлих по ул. Центральная № 73 | Ремонт дворовых проездов, обеспечение освещения, установка скамеек, урн для мусора. | Оборудование детской площадки и площадки для размещения спортивного инвентаря, автомобильной парковки, устройство палисадников, озеленение, асфальтирование (или восстановление покрытия) въездов во двор |

Реализация Программы осуществляется в соответствии с нормативными правовыми актами администрации МР «Ботлихский район».

Разработчиком и исполнителем Программы является администрация МР «Ботлихский район».

Исполнитель осуществляет:

- прием заявок на участие в отборе дворовых территорий МКД для включения в адресный перечень дворовых территорий МКД;

- представляет заявки комиссии по рассмотрению и оценке, созданной администрацией МР «Ботлихский район».

**8. Порядок включения предложений заинтересованных лиц о включении дворовой или общественной территории в Программу**

Включение многоквартирных домов и общественных территорий в Программу осуществляется по результатам оценки заявок заинтересованных лиц на включение дворовых и общественных территорий в Программу исходя из даты предоставления таких предложений при условии соответствия установленным требованиям в порядке, утвержденным постановлением администрации МР «Ботлихский район».

**9. Система организации контроля и управление Программы**

Контроль за реализацией программы осуществляет администрация МР «Ботлихский район», общественная комиссия, образованная администрацией МР «Ботлихский район».

Приложение № 1

к муниципальной программе

«Формирование комфортной городской

среды МР «Ботлихский район»

на 2018-2022 годы»

**Состав и ресурсное обеспечение муниципальной программы «Формирование комфортной городской среды МР «Ботлихский район» на 2018-2022 годы»**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **N**  **п/п** | **Наименование**  **программы, подпрограммы, отдельного мероприятия/источник**  **финансирования** | **Ответственный**  **исполнитель,**  **исполнитель** | **Период реализации Программы (2018-2022 годы)** |
|  | Программа, всего: | Ответственный исполнитель: администрация  МР «Ботлихский район» |  |
| -федеральный бюджет  -республиканский бюджет  -местный бюджет  -внебюджетные источники |  |
| **Мероприятия программы** | | | |
| 1 | Благоустройство  дворовых территорий согласно Адресному перечню дворовых территорий, подлежащих благоустройству в 2018­-2022 годах: | 48 дворов в с. Ботлих | 2018-2022 годы |
| 2 | Благоустройство  общественной  территории: | В селениях Ботлих, Анди, Ансалта, Годобери, Гагатли, Муни, Миарсо, Тлох, Зило, Алак, Рахата | 2018-2022 годы |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование  программы | Ответственный  исполнитель,  соисполнитель  программы | Источник  финансирования | Объемы бюджетных ассигнований (тыс. рублей) | | |
| всего | в том числе: | |
| на благоус­тройство дворовых территорий | на благоус­тройство обществен­ных  территорий |
| Муниципальная программа «Формирование современной городской среды в МР «Ботлихский район» на 2018-2022 годы | Администрация  МР «Ботлихский район» | Всего,  в том числе:  Федеральный  бюджет |  |  |  |
| Республиканский  бюджет |  |  |  |

Приложение № 2

к муниципальной программе

«Формирование комфортной

городской среды в МР «Ботлихский район»

на 2018-2022 годы»

**Порядок трудового участия заинтересованных лиц в выполнении работ**

1. Организация трудового участия, осуществляется гражданами, в соответствии с решением общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме, дворовая территория которого подлежит благоустройству, оформленного соответствующим протоколом общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме, с решением собственников иных зданий и сооружений, расположенных в границах дворовой территории, подлежащей благоустройству.
2. Организация трудового участия призвана обеспечить реализацию потребностей в благоустройстве соответствующей дворовой территории, исходя из необходимости и целесообразности организации таких работ.

Трудовое участие может быть осуществлено в виде выполнения жителями следующих неоплачиваемых работ, не требующих специальной квалификации:

* подготовка объекта (дворовой территории) к началу работ (земляные работы, снятие старого оборудования, уборка мусора);
* другие работы (покраска оборудования, озеленение территории, посадка деревьев).

1. В качестве документов (материалов), подтверждающих трудовое участие могут быть представлены: отчет подрядной организации о выполнении работ, включающий информацию о проведении мероприятия с трудовым участием граждан; отчет совета многоквартирного дома, лица, управляющего многоквартирным домом о проведении мероприятия с

трудовым участием граждан.

При этом рекомендуется в качестве приложения к такому отчету представлять фотоматериалы, видеоматериалы, подтверждающие проведение мероприятия с трудовым участием граждан.

Приложение №3

к муниципальной программе

«Формирование комфортной городской

среды в МР «Ботлихский район»

на 2018-2022 годы»

**Порядок разработки, обсуждения с заинтересованными лицами и**

**утверждения дизайн - проекта благоустройства дворовой территории, включаемой в муниципальную программу «Формирование комфортной городской среды в**

**МР «Ботлихский район» на 2018-2022 годы»**

1. Настоящий порядок устанавливает процедуру разработки, обсуждения с заинтересованными лицами и утверждения дизайн - проектов благоустройства дворовых территорий, включаемых в муниципальную программу «Формирование комфортной городской среды в МР «Ботлихский район» на 2018-2022 годы (далее- Порядок).

1. Для целей Порядка применяются следующие понятия:
   1. дворовая территория - совокупность территорий, прилегающих к многоквартирным домам, с расположенными на них объектами, предназначенными для обслуживания и эксплуатации таких домов, и элементами благоустройства этих территорий, в том числе парковками (парковочными местами), тротуарами и автомобильными дорогами, включая автомобильные дороги, образующие проезды к территориям, прилегающим к многоквартирным домам;
   2. заинтересованные лица - собственники помещений в многоквартирных домах, собственники иных зданий и сооружений, расположенных в границах дворовой территории, подлежащей благоустройству.
2. Дизайн-проект разрабатывается в отношении дворовых территорий, прошедших отбор, исходя из даты представления предложений заинтересованных лиц в пределах выделенных лимитов бюджетных ассигнований.

В случае совместной заявки заинтересованных лиц, проживающих в многоквартирных домах, имеющих общую дворовую территорию, дизайн - проект разрабатывается на общую дворовую территорию.

1. В дизайн-проект включается текстовое и визуальное описание проекта благоустройства, в том числе концепция проекта и перечень элементов благоустройства, предполагаемых к размещению на соответствующей территории.
2. Содержание дизайн - проекта зависит от вида и состава планируемых работ. Дизайн-проект может быть подготовлен в виде проектно-сметной документации или в упрощенном виде - изображение дворовой территории с отображением текстового и визуального описания проекта благоустройства дворовой территории и техническому оснащению площадок исходя из минимального и дополнительного перечней работ, с описанием работ и мероприятий, предлагаемых к выполнению, со сметным расчетом стоимости работ исходя из единичных расценок.
3. Разработка дизайн - проекта включает следующие стадии:
   1. осмотр дворовой территории, предлагаемой к благоустройству, совместно с представителем заинтересованных лиц;
   2. разработка дизайн - проекта;
   3. согласование дизайн - проекта благоустройства дворовой территории с представителем заинтересованных лиц;
   4. утверждение дизайн - проекта общественной комиссией.
4. Представитель заинтересованных лиц обязан рассмотреть представленный дизайн-проект в срок не превышающий двух календарных дней с момента его получения и представить в администрацию МР «Ботлихский район» согласованный дизайн-проект или мотивированные замечания.

В случае не урегулирования замечаний, администрация МР «Ботлихский район» передает дизайн - проект с замечаниями представителя заинтересованных лиц общественной комиссии для проведения обсуждения с участием представителя заинтересованных лиц и принятия решения по дизайн - проекту.

1. Дизайн - проект утверждается общественной комиссией, решение об утверждении оформляется в виде протокола заседания комиссии.

Приложение

к порядку разработки, обсуждения с заинтересованными лицами и

утверждения дизайн - проекта благоустройства дворовой территории, включаемой в муниципальную программу «Формирование комфортной городской среды в

МР «Ботлихский район» на 2018-2022 годы»

**ЗАЯВКА**

**на участие в обсуждении с заинтересованными лицами и утверждении**

**дизайн - проектов**

Дата

Куда: Администрация МР «Ботлихский район», Ботлихский район, с. Ботлих, ул. Центральная, 130

Наименование участника обсуждения \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Местонахождение участника обсуждения \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(юридический адрес и почтовый адрес, местожительства)

ИНН, ОГРН, КПП (для юридического лица)\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Паспортные данные (для физического лица)\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Номер контактного телефона (факса) \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Изучив Порядок проведения обсуждения с заинтересованными лицами дизайн – проектов\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

в лице \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(наименование должности и Ф.И.О., подписавшего заявку)

изъявляет желание участвовать в обсуждении дизайн - проекта.

Предлагаем внести изменения\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(вид работ, адрес территории)

Протокол заседания комиссии просим письменно направить в адрес уполномоченного представителя:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(ФИО представителя, адрес)

К настоящей заявке прилагаются документы на \_\_\_ л.

Должность \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(подпись, фамилия, имя, отчество подписавшего заявку)

Приложение № 4

к муниципальной программе

«Формирование комфортной городской

среды в МР «Ботлихский район»

на 2018-2022 годы»

**ПЛАН РЕАЛИЗАЦИИ**

**муниципальной программы «Формирование комфортной городской среды в МР «Ботлихский район» на 2018-2022 годы»**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование контрольного события Программы | Статус | Ответственный  исполнитель | Срок наступления контрольного события (дата) | | | |
| 2018 год | | | |
|  |  |  | I кв. | II кв. | III кв. | IV кв. |
| 1. Разработать и опубликовать для общественного обсуждения (со сроком обсуждения не менее 30 дней) проект Программы | проект  Программы | Администрация  МР «Ботлихский район» |  | до 30.04.2018 г. |  |  |
| 2. Утвердить Программу | муниципальный правовой акт администрации МР «Ботлихский район» | Администрация  МР «Ботлихский район» |  | до 30.05.2018 г. |  |  |
| 3. Подготовить адресный перечень многоквартирных домов, дворовые территории которых были отобраны на основании предложений граждан и подлежат благоустройству в 2018-2022 году | адресный  перечень  дворовых  территорий | Администрация  МР «Ботлихский район» |  | до 30.05.2018 г. |  |  |
| 4. Подготовить адресный перечень общественных территорий, подлежащих благоустройству в 2018-2022 годах | адресный  перечень  общественных  территорий | Администрация  МР «Ботлихский район» |  | до 30.05.2018 г. |  |  |
| 5. Подготовить и утвердить с учетом обсуждения с заинтересованными лицами дизайн - проекты благоустройства каждой дворовой территории, включенной в Программу, а также дизайн -проекты благоустройства общественных территорий | муниципальный правовой акт администрации МР «Ботлихский район» | Администрация  МР «Ботлихский район» |  | до 30.06.2018 г. |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Срок наступления контрольного события (дата) | | | | | | | | | | | |
| 2019 год | | | | 2020 год | | | | 2021 год | | | |
| I кв. | II кв. | III кв. | IV кв. | I кв. | II кв. | III кв. | IV кв. | I кв. | II кв. | III кв. | IV кв. |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |