**Благоустройство общественной территории по ул. Им. Шамиля**

**с. Рахата Ботлихского района Республики Дагестан**

**Информация по состоянию на 30.07.2020 г.**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Тип территории | **-** | общественная территория |
| Площадь территории (кв. м) | **-** | 300 |
| Дата заключения контракта | **-** | 07.04.2020 |
| Исполнитель работ (подрядная организация) | **-** | ООО «Империал»Курбанов Гаджи Камалудинович тел. 8(964) 007 47 25 |
| Стоимость работ (тыс. руб.) | **-** | 1 639,5 |
| Дата завершения работ | **-** | 30.09.2020 |
| Строительная готовность (%) | **-** | 50 |
| Объем освоенных средств (тыс. руб./ %) | **-** | 526, 4 т.р./ 32,7 % |
| Наличие камер видеонаблюдения | **-** | да |
| Наличие информационного щита | **-** | да |

Приложение: \_\_ фото

**Заместитель**

**главы администрации А. Лабазанов**

Ответственный М. Омаров

Тел. 8928 555 51 71