**Чек-лист контроля хода реализации программы «Комфортная городская среда»**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **1** | **Название объекта** | Благоустройство общественной площадки "Базарная" |
| **2** | **Населенный пункт, в котором проводятся работы**  | с. Ботлих |
| **3** | **Частота использования объекта** |  |
| **4** | **Наличие дизайн-проекта и проектной документации (сметного расчета)** |  |
| 4.1 | Наименование проектировщика (сметчика) |  |
| **5** | **Наличие положительного заключения экспертизы о достоверности определения сметной стоимости благоустройства** | имеется |
| 5.1 | Орган, выдавший заключение | ГБУ РД "Региональный центр РД по ценообразованию и в строительстве" |
| 5.2 | Дата заключения |  |
| 5.3 | Номер заключения | 13-06-2а-110-19 |
| **6.** | **Курирующий заместитель министра** |  |
| **7.** | **Курирующий заместитель главы администрации** |  |
| **8.** | **Проведение торгов на заключение договора на проведение работ** |  |
| 8.1 | Дата аукциона | 10.06.2019 |
| 8.2 | Победитель аукциона | ООО КП "Зилико" |
| **9.** | **Наличие договора на проведение работ** |  |
| 9.1 | Дата | 10.06.2019 |
| 9.2 | Номер | 0303300212219000013 |
| 9.3 | Наименование подрядчика | ООО КП "Зилико" |
| 9.4 | Ответственный за строительный участок |  |
| **10.** | **Лимит бюджетных обязательств в отношении объекта на 2019 год,** **тыс. руб.** |  |
| **11.** | **Исполнение кассового плана** |  |
|  | **Период** | **План,** **тыс. рублей** | **Факт,** **тыс. рублей** | **Причины отставания** **(при наличии)** |
| 11.1 | Освоено на 1 июля | **-----** | **-----** |  |
| 11.2 | Август  |  |  |  |
| 11.3 | Сентябрь |  |  |  |
| 11.4 | Октябрь | **5075,08** | **4737,82** |  |
| 11.5 | Ноябрь |  |  |  |
| 11.6 | Декабрь |  |  |  |
| **12.** | **Наличие акта приемочной комиссии о приемке в эксплуатацию объекта ремонта**  |  |
| 12.1 | Орган, принявший решение о создании комиссии  |  |
| 12.2 | Вид документа |  |
| 12.3 | Дата решения |  |
| 12.4 | Номер решения |  |
| 12.5 | Дата утверждения акта приемочной комиссии |  |
| 12.6 | Номер утвержденного акта приемочной комиссии |  |
| **13.** | **Наличие информационных щитов на площадке** |  |
| 13.1 | Количество щитов | 1 |
| 13.2 | Соответствие стандарту макета |  |
| 13.3 | Примечание |  |
| **14.** | **Наличие информационных щитов в администрациях муниципальных образований и сельских поселений, которые станут пользователями проведенного благоустройства** |  |
| 14.1 | Количество щитов | 1 |
| 14.2 | Соответствие стандарту макета |  |
| 14.3  | Примечание |  |
| **15.** | **Наличие информации на сайте Минстроя РД** |  |
| 15.1 | Оценка качества информации |  |
| **16.** | **Наличие информации на сайте муниципального образования** |  |
| 16.1 | Оценка качества информации | хорошо |