Приложение

к решению Думы

Артемовского городского округа

от____________2017 года №_____

Информация

«О реализации  подпрограммы «Обеспечение рационального, безопасного природопользования и обеспечение экологической безопасности территории»  муниципальной программы «Развитие Артемовского городского округа на период до 2020 года», утвержденной постановлением Администрации Артемовского городского округа 03.12.2014 № 1687-ПА

(с изменениями и дополнениями), в 2016 году»

В реализацию подпрограммы «Обеспечение рационального, безопасного природопользования и обеспечение экологической безопасности территории»  муниципальной программы «Развитие Артемовского городского округа на период до 2020 года», утвержденной постановлением Администрации Артемовского городского округа 03.12.2014 № 1687-ПА (с изменениями и дополнениями) (далее – Подпрограмма), в 2016 году было инвестировано 4 189,22 тыс. руб.  из них: средств областного бюджета – 121,5 тыс. руб., местного бюджета – 4 067,72  тыс. руб. Во исполнение программных мероприятий заключены договоры (муниципальные контракты), соглашения с Министерством природных ресурсов и экологии Свердловской области.

С целью реализации Подпрограммы в 2016 году средства направлены на нижеперечисленные мероприятия:

1.  Мероприятие 1 Охрана окружающей среды и природопользование – 818,159  тыс. руб. (76,3 % от плана, план – 1 071,8 тыс.р.), из них:

1.1. Средства местного бюджета – 696,659 тыс. рублей (73,3 % от плана, план 950,3 тыс.р.), в том числе:

1) 159,936 тыс. рублей (99,96 % от плана, план - 160,0 тыс.р.) – экологическое образование и воспитание (мероприятия по награждению: активных участников  по наведению чистоты и порядка на территории поселка Буланаш – 35,0 тыс.р., победителей конкурса  по наведению чистоты и порядка «Лучший населенный пункт Артемовского городского округа по чистоте и порядку в 2016 году» - 29,977 тыс.р., подготовка к печати  и печать  буклета экологической направленности – 94,959 тыс.р.);

2) 216,161 тыс. рублей (48,95 % от плана, план – 441,59 тыс.р.) - реализация проекта «Родники» (исследование качества воды в источниках нецентрализованного водоснабжения – 35,12878 тыс.р.; обустройство колодцев: по ул. Бабушкина,1 а в г. Артемовский – 55,173 тыс.р., по ул. Совхозная, 27 в          с. Большое Трифоново – 37,5 тыс.р. (долевое участие средств местного бюджета);  по ул. Бажова, 3 в г. Артемовский – 39,0 тыс.р.  (долевое участие средств местного бюджета); оплата выполненных работ по разработке карт-планов на 4 водозаборные скважины (№ 7176 в с. Липино, № 1165 в  п. Незевай,  № 5746 в п. Сосновый Бор, № 7784 в  с. Писанец - 49,36 тыс.р. (освоено-97,0 тыс.р., оплачена часть работ).

Также, выполнены работы по обустройству колодцев по ул. Старченкова, 27 в п. Красногвардейский – 100,565 тыс.р. и по ул. Заречная, 16 в с. Лебедкино. Выполненные работы не оплачены в 2016 году по причине позднего представлении платежных документов подрядчиком. Оплата данных работ будет проведена в 2017 году.

За нарушение сроков выполнения работ по обустройству колодца по       ул. Совхозная, 27 в с. Большое  Трифоново, предусмотренных контрактом, исполнителю (ООО «СтройТоргМонтаж») выставлены штрафные санкции в размере 10% от цены контрактов на сумму 10,9 тыс.р.;

3) 10,499 тыс. рублей (99,99% от плана, план – 10,5 тыс.р.) – проведение исследований радона в жилом секторе на территории Артемовского городского округа;

4) 108,5 тыс. рублей (99,5% от плана, план – 109,0 тыс.р.) – организация особо охраняемых  природных территорий местного значения,  обустройство рекреационных зон (выполнены: акарицидная обработка и дератизационные мероприятия - 5,3 тыс.р., отбор проб качества воды в водных объектах-20,2 тыс.р.  (в районе пляжей в г. Артемовский по ул. Терешковой и в с. Мироново), разработка технико-экономического обоснования организации особо охраняемой природной территории местного значения «Охраняемого природного ландшафта «Пушкинская аллея» в  пос. Красногвардейский  Артемовского района Свердловской области (далее – ООПТ) с  паспортом ООПТ и положением об ООПТ -83,0 тыс.р.);

5) 175,153 тыс. рублей (95,7 % от плана, план 183,0 тыс.р.) – затаривание, погрузка, транспортировка, передача на обезвреживание, захоронение отходов (выполнение работ по  сбору, вывозу и размещению отходов, несанкционированно размещенных отходов на  территории  Артемовского городского округа), из них:

а)  проведены работы по сбору, транспортированию и размещению отходов объемом  340 м3   (85 т), несанкционированно размещенных на  территории  Артемовского городского округа)  (90,0 т.р.),  в том числе:

- на 104 км автодороги г. Екатеринбург – г. Артемовский, с левой стороны дороги (в 15–ти м от стелы «Покровское») в лесном массиве и в поле (площадь - около 0,04 га) – объем отходов 100 м3;

- в западной части города Артемовский, на расстоянии 1,3 километра от Областного Сборного пункта, с левой стороны от дороги д. Большое Трифоново – д. Березники (район Паршино)  (площадь –  около 0,1 га) – объем отходов 200 м3;

- в 20 метрах от дома № 5 по ул. Лесхозная (площадь 60 кв. м) – объем отходов 40 м3.

б) выполнены работы по сбору, транспортированию и передаче на обезвреживание отходов (биологических):

- в районе с. Лебедкино (на сороковом километре автодороги Артемовский – Зайково, на обочине съезда с указанной автотрассы по направлению к с. Зайково влево, на территории общей площадью 9 кв. метров) объемом около 80 кг (5,91073 тыс.р.);

- на территории заброшенных садов в районе между нефтебазой и ж/д станцией Буланаш, около полуразрушенного садового домика  (22,341 тыс.р.);

в) ликвидированы места несанкционированного размещения отходов объемом 118 м3 (26 т) (56,901 тыс.р.), в том числе:

- на 10 километре автодороги г. Артемовский – с. Мироново, в 50 метрах с левой стороны дороги около лесного массива на площади около 100 кв. м  - объем отходов около 20 куб. м;

- в г. Артемовский, в 10 метрах от дома № 57 по ул. Свердлова, в 20 метрах от гаражей на площади около 10 кв. м - объем отходов около 5 куб. м;

- в г. Артемовский, в 50 м южнее от дома № 16 по ул. Терешкова в гаражном массиве на площади около 600 кв. м -  объем отходов около 8 куб. м;

- на расстоянии около  100 м от дома № 1 по ул. Коммуны в г. Артемовский (слева от грунтовой дороги, ведущей в лесной массив) - объем отходов около 5 м3;

- вдоль грунтовой дороги, ведущей в лесной массив от перекрестка ул. Красная – ул.  1-ая Красноармейская в г. Артемовский (за базой бывшего участка ЗАО «Дорстрой») на площади около 400 кв. м – объем отходов около 80 м3;

6) 26,41 тыс. рублей (100 % от плана, план – 26,41 тыс.р.) – выполнение работ по сбору, вывозу и утилизации (обезвреживанию) отработанных ртутьсодержащих ламп (отходов) от населения и муниципальных учреждений социальной сферы Артемовского городского округа.

В 2016 году было собрано и передано специализированной организации на демеркуризацию 1198 шт. ртутных ламп  и 78 термометров от населения и муниципальных учреждений социальной сферы;

7) 0 тыс. рублей (0 % от плана, план – 19,8 тыс.р.) – расходы МБУ ЖКС;

1.2. Средства областного бюджета (в рамках государственной программы Свердловской области «Обеспечение рационального и безопасного природопользования на территории Свердловской области до 2020 года»), выделенные на природоохранные мероприятия (обустройство двух колодцев) – 121,5 тыс. рублей (100% от плана, план – 121,5 тыс.р.).

В рамках  соглашения Артемовского городского округа с Министерством природных ресурсов и экологии Свердловской области выполнены работы на обустройство колодцев по ул. Бажова, 3 в г. Артемовский (доля областного бюджета - 50,0 т.р.) и по ул. Совхозная, 27 в с. Большое Трифоново (доля областного бюджета -71,5 тыс.р.);

2. Мероприятие 2 Реализация мероприятий в области использования, содержания и охраны водных объектов и гидротехнических сооружений – 2 136,996 тыс. руб. (110,4 % от плана, план – 1 935,60778 т. р.), из них:

2.1. Средства местного бюджета – 2 136,996 тыс. руб. (110,4 % от плана, план – 1 935,60778 тыс. р.), в том числе:

- 230,693 тыс. рублей – ТОМС п. Красногвардейский (предпаводковые мероприятий – 75,902 тыс.р., аттестация специалиста по безопасности ГТС – 6,0 тыс.р. и оплата госпошлины за аттестацию – 1,3 тыс.р., подготовка ГТС к сбросу воды – 57,291 тыс.р., страхование ГТС – 10,2 тыс.р., постановление о взыскании исполнительского сбора – 50,0 тыс.р., оплата штрафа за административное правонарушение  - 30,0 тыс.р. ) (97,2 % от плана, план – 237,293 тыс.р.);

- 971,813 тыс. рублей – МБУ АГО «Жилкомстрой» (противопаводковые мероприятия на Красногвардейском гидроузле на р. Ирбит в                                 п. Красногвардейский – 99,998 тыс. р., предпаводковые и послепаводковые мероприятия, содержание плотины в г. Артемовский – 849,015 тыс. р. и страхование плотины в г. Артемовский –22,8 тыс. р.) (134,4% от плана, план – 722,857 тыс. р.);

- 145,35 тыс. рублей – ТОМС с. Мироново (предпаводковые мероприятия – 15,0 тыс. р., страхование плотины -20,4 тыс. р., работы по укреплению тела плотины – 50,774 тыс.р., восстановление переезда (с перильным ограждением) через  р. Арамашка на плотине – 59,176 тыс. р.) (100 % от плана, план - 145,35 тыс. р.);

- 489,14027 тыс. рублей – ТОМС с. Покровское (очистка тела плотин «Центральная», «Больничная» и «Ново-Деревенская» от снега и наледи -10,01361 тыс. р., противопаводковые мероприятия в районе плотины «Больничная» - 31,8 тыс. р., ремонтные работы на трубчатом переезде по         ул. Ленина - 43,6 тыс. р., укрепление водопропускной трубы на плотине Больничная – 80,632 тыс. р., укрепление водопропускной трубы трубчатого переезда через р. Бобровка – 233,16929 тыс. р., устройство ограждения на плотине «Больничная» - 89,92537 тыс. р.) (98,3 % от плана, план – 497,39878 тыс. р.);

- 300,0 тыс.рублей  - ТОМС п. Буланаш (устройство проезда к плотине на р. Ближний Буланаш – 200,0  тыс. р., очистка русла на р. Б.Буланаш – 100,0    тыс. р.) (100% от плана, план – 300 тыс. р.);

3. Мероприятие 3 Разработка проектов зон санитарной охраны (далее – ЗСО) водозаборных скважин и сооружений – всего 54,885 тыс. рублей (10,7 % от плана, план – 512,305 тыс. р.), в том числе:

- 50,0 тыс. рублей - выполнены работы по разработке карт (планов) по ЗСО на водозаборные скважины №№ 5420 и 5427 в с. Мироново, утвержден проект ЗСО на данные скважины;

- 1,46548 тыс. рублей – получено санитарно-эпидемиологическое заключение на водозаборную скважину № 16 в с. Покровское;

- 3,41948 тыс. рублей – оплата санитарно-эпидемиологической экспертизы по предполагаемому использованию земельного участка под строительство (размещение объекта) «Модульная станция очистки сточных вод по                  ул. Вишневая, в г. Артемовском, Свердловской области» (производительность станции 25 куб. м /сутки).

Также, выполнены работы по разработке карт-планов на 4 водозаборные скважины (№ 7176 в с. Липино, № 1165 в п. Незевай,  № 5746 в п. Сосновый Бор, № 7784 в  с. Писанец) на сумму  97,0 тыс. рублей, из которых часть оплаты в размере 49,36 тыс. р. проведена по мероприятию 1, а  часть оплаты в размере 47,64 тыс. р. будет проведена в 2017 году.

МБУ Артемовского городского округа «Жилкомстрой» (Заказчик) заключены муниципальные контракты и выполнены работы по разработке проектов ЗСО на водозаборные скважины: № 7176 в с. Липино и № 1165 в        п. Незевай - с ООО «ГеоРесурс» (195,87 тыс.р.), на водозаборные скважины      № 5746 в п. Сосновый Бор и № 7784 в с. Писанец – с ООО Научно-исследовательский и проектный институт «Центр буровых технологий» (164,969 тыс.р.). Данные проекты ЗСО находятся на санитарно-эпидемиологической экспертизе, после получения положительного заключения будут направлены в Министерство природных ресурсов и экологии Свердловской области на утверждение. Оплата работ будет проводиться в соответствии с условиями заключенных контрактов после утверждения проектов ЗСО.

В связи с нарушением сроков исполнения контрактов в адрес исполнителей  (ООО «ГеоРесурс», ООО Научно-исследовательский и проектный институт «Центр буровых технологий») направлены претензии и выставлены штрафные санкции;

4.  Мероприятие 4 Осуществление водохозяйственных мероприятий, в том числе капитального ремонта гидротехнических сооружений (далее – ГТС), находящихся в муниципальной собственности – всего 1 179,18 тыс. рублей (100% от плана, план – 1 179,18 тыс. р.).

В связи с реализацией мероприятия заключены муниципальные контракты и проведены следующие работы по Красногвардейскому гидроузлу на р. Ирбит:

1) разработка декларации безопасности ГТС - 442,5 тыс.р. (исполнитель – ООО «Водник-2»), которые включают в себя разработку следующих документов:

- акт преддекларационного обследования ГТС;

- декларация безопасности ГТС;

- критерии безопасности ГТС (в составе декларации безопасности ГТС);

- расчет размера вероятного вреда, который может быть причинен в результате аварии, согласованный с ГУ МЧС России по Свердловской области;

- сведения о гидротехническом сооружении (в составе декларации безопасности ГТС);

- паспорт безопасности опасного объекта, согласованный с ГУ МЧС России по Свердловской области;

- план ликвидации аварий на ГТС, согласованный с ГУ МЧС России по Свердловской области;

- заключение государственной экспертизы декларации безопасности гидротехнического сооружения;

2)  установка барьерного ограждения на Красногвардейском гидроузле на    р. Ирбит в  п. Красногвардейский - 736,680 тыс.р. (исполнитель – ООО  «Конструктив»).

В результате выполнения вышеперечисленных мероприятий в 2016 году обеспечено выполнение следующих целевых показателей  Программы:

| № | Показатели | Единица измере-ния | Пла-новый показа-тель на 2016 год | Факти-ческий пока-затель за 2016 год | Результаты проведения мероприятий |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Число случаев чрезвычайных ситуаций, связанных с обращением с отходами производства и потребления | штук | 0 | 0 | Приняты меры к очистке территорий от несанкционированного размещения отходов в лесном массиве (убрано 458 куб. м мусора) |
| 2. | Количество исследований по радону, проведенных в жилом секторе населенных пунктов | коли-чество | 15 | 20 | Проведены исследования уровня радона в 20 жилых помещениях (2 – в п. Буланаш, 18 – в г. Артемовский). В соответствии с протоколом лабораторных испытаний от 14.12.2016 № 6807 выявлено превышение уровня радона от нормативного показателя в 1,023 раза - в жилой комнате по ул. Терешковой,4-9 в г. Артемовский, в 1,065 раз – в жилой комнате по ул. Заводская, 53 в г. Артемовский. В остальных помещениях превышения уровня радона не выявлено |
| 3. | Количество организованных особо охраняемых природных территорий местного значения | штук | - | - | Работа проводится: для создания особо охраняемой природной территории местного значения (далее – ООПТ МЗ) выполнена разработка технико-экономического обоснования организации ООПТ МЗ «Охраняемого природного ландшафта «Пушкинская аллея» в пос. Красногвардейский Артемовского района Свердловской области с паспортом ООПТ МЗ и положением об ООПТ МЗ |
| 4. | Количество мест массового отдыха, на которых проведены дератизационные и акарицидные обработки | штук | 1 | 2 | Обеспечено проведение акарицидных обработок и дератизационных мероприятий на пляжах в г. Артемовский по ул. Терешковой площадью 1,82 га, в с. Мироново- 2,64 га |
| 5. | Удельный вес населения Артемовского городского округа, охваченного мероприятиями по повышению экологической культуры (в процентах от общей численности населения Артемовского городского округа) | % | 30 | 32 | Проведены мероприятия по экологическому образованию и воспитанию, массовые акции (Всероссийский экологический субботник «Зеленая Россия») |
| 6. | Приобретение кормов для сохранения численности копытных и других видов животных на территории Артемовского городского округа (количество кормов) | тонн | 0 | 0 | Не планировалось |
| 7. | Количество обустроенных источников нецентрализован-ного водоснабжения | коли-чество источ-ников | 4 | 4 | Обустроены колодцы около дома № 27 по ул. Совхозная в с. Большое Трифоново, около дома № 1 а по ул. Бабушкина в г. Артемовский, около дома № 3 по ул. Бажова в г. Артемовский, около дома 16 по ул. Заречная в с. Лебедкино, около дома № 27 по ул. Старченкова в п. Красногвардейский |
| 8 | Число случаев чрезвычайных ситуаций, связанных с эксплуатацией гидротехнических сооружений, находящихся в муниципальной собственности Артемовского городского округа | штук | 0 | 0 | Чрезвычайные ситуации, связанные с эксплуатацией гидротехнических сооружений, находящихся в муниципальной собственности Артемовского городского округа, не возникали |
| 9 | Количество гидротехнических сооружений, на которых произведен капитальный ремонт | коли-чество | 0 | 0 | Не планировалось |
| 10 | Количество водозаборных скважин и сооружений, для которых разработаны проекты зон санитарной охраны | коли-чество | 2 | 0 | Выполнены работы по разработке карт-планов, по разработке проектов зон санитарной охраны на 4 водозаборные скважины (№ 7176 в с. Липино, № 1165 в п. Незевай, № 5746 в п. Сосновый Бор, № 7784 в с. Писанец по разработке проекта зон санитарной охраны водозаборных скважин № 5420 и № 5427 в с. Мироново). Данные проекты ЗСО находятся на санитарно-эпидемиологической экспертизе, после получения положительного заключения будут направлены в Министерство природных ресурсов и экологии Свердловской области на утверждение. Оплата работ будет проводиться в соответствии с условиями заключенных контрактов после утверждения проектов ЗСО |

В  2017 году запланировано выполнение следующих мероприятий:

- реализация проекта «Родники» (обустройство 4 источников нецентрализованного водоснабжения: двух водозаборных скважин - около дома      № 6  по ул. Восточная в п. Березняки, около домов № 30 и № 32  по                  ул. Октябрьская в с. Покровское; родника по ул. Молодежи в с. Бичур; колодца между домами № 20 и № 22 по ул. Буланашская в п. Буланаш );

- проведение исследований воды в водоеме и акарицидные обработки пляжных зон, находящихся в муниципальной собственности Артемовского городского округа, по которым не определены арендаторы (по ул. Терешковой в городе Артемовский, в с. Мироново);

- проведение исследований по радону в жилом секторе на территории Артемовского городского округа (в жилых помещениях);

- выполнение работ по  очистке мест захламления отходами на территории Артемовского городского округа;

- сбор и обезвреживание ртутьсодержащих ламп от населения и муниципальных учреждений социальной сферы Артемовского городского округа;

- завершение работ по разработке проектов зон санитарной охраны на 4 водозаборные скважины: № 7176 в с. Липино,  № 1165 п. Незевай, №  5746 в пос. Сосновый Бор, № 7784 в с. Писанец (получение необходимых согласований и утверждение проектов ЗСО);

- проведение мероприятий по развитию системы экологического образования, экологической культуры и экологического мировоззрения  населения Артемовского городского округа путем экологического просвещения и пропаганды   через   средства   массовой  информации, проведение конкурсов, семинаров, слетов, акций, конференций  и  др.  мероприятий  экологической  направленности;

- проведение экологического мониторинга деятельности хозяйствующих субъектов по выполнению ими требований природоохранного законодательства;

-  разработка муниципальных правовых актов, регулирующих отношения в области охраны окружающей среды и природопользования.

С целью дальнейшего решения вопросов,  направленных на улучшение качества окружающей среды, будет осуществляться реализация запланированных программных мероприятий и включение новых приоритетных мероприятий.

Исполнитель: Муниципальное бюджетное учреждение

Артемовского городского округа «Жилкомстрой»