Согласовано:                                                        Утверждаю:

Первый заместитель главы                                              Председатель комитета по управлению

администрации города                                                     городским хозяйством, промышлен-

ностью, транспортом и связью

_________________АВ.Лаговский                                 администрации города

__________________В.И.Федосов

|  | Смета на выполнение работ по текущему содержанию дорог города Заринска Алтайского края (с даты заключения контракта до 31.12.2012г.) |  |
| --- | --- | --- |
| № | Наименование работ, | Обосно- | Един. | Кол-во | Стоим. |  | Общая |
| п/п | применяемая техника | вание | изм. | часов | единицы |  | стоимость |
|  |  |  |  |  | в руб. |  | в руб. |
|  | Периоды выполнения работ: январь-апрель, ноябрь-декабрь |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Посыпка пескосоляной смесью улиц и дорог города. |  |  |  |  |  |
|  | Машина КО-105; КО-002 на базе ЗИЛ-130 | расчет | м/час | 460 | 807,64 |  | 371514 |
|  | Машина КО-106 на базе ГАЗ-53 | расчет | м/час | 230 | 722,35 |  | 166141 |
|  | Погрузка пескосоляной смеси: |  |  |  |  |  |  |
|  | Погрузчик на базе трактора К-701 | расчет | м/час | 44 | 1128,4 |  | 49650 |
|  | Стоимость пескосоляной смеси: |  |  |  |  |  |  |
|  | Пескосоляная смесь (10%) | Кальк. | т | 800 | 713,65 |  | 570920 |
|  | Пескосоляная смесь (5%) | Кальк. | т | 747,4 | 384,46 |  | 287347 |
| 2. | Мех.сгребание снега с проезжей части улиц и дорог: |  |  |  |  |  |  |
|  | автобусных маршрутов |  |  |  |  |  |  |
|  | Машина КО-105; КО-002 на базе ЗИЛ-130 | расчет | м/час | 535 | 807,64 |  | 432087 |
|  | Средний автогрейдер ГС-14.02 | расчет | м/час | 235 | 1030,03 |  | 242057 |
|  | Тяжелый автогрейдер ДЗ-98 | расчет | м/час | 235 | 1204,08 |  | 282959 |
|  | въездов, площадок у дорог |  |  |  |  |  |  |
|  | Бульдозер на базе трактора Т-150 | расчет | м/час | 230 | 815,89 |  | 187655 |
|  | Плужно-щеточный снегоочистительМТЗ-82 | расчет | м/час | 230 | 684,33 |  | 157396 |
|  | Бульдозер на базе трактора К-700 | расчет | м/час | 110 | 1091,43 |  | 120057 |
|  | район малоэтажной застройки |  |  |  |  |  |  |
|  | Бульдозер на базе трактора К-700 | расчет | м/час | 900 | 1091,43 |  | 982287 |
|  | Тяжелый автогрейдер ДЗ-98 | расчет | м/час | 205 | 1204,08 |  | 246836 |
|  | Средний автогрейдер ДЗ-143 | расчет | м/час | 415 | 937,43 |  | 389033 |
|  | Бульдозер на базе трактора Т-150 | расчет | м/час | 125 | 815,89 |  | 101986 |
| 3. | Удаление плотного снега и льда с улиц и дорог города |  |  |  |  |  |
|  | Средний автогрейдер ГС-14.02 | расчет | м/час | 135 | 1030,03 |  | 139054 |
|  | Тяжелый автогрейдер ДЗ-98 | расчет | м/час | 25 | 1204,08 |  | 30102 |
|  | мех.сгребание, мех.подметание: | расчет |  |  |  |  |  |
|  | Машина КО-105; КО-002 на базе ЗИЛ-130 | расчет | м/час | 165 | 807,64 |  | 133261 |
| 4. | Откидывание свежевыпавшего снега шнекоротором |  |  |  |  |  |
|  | Шнекороторный снегоочиститель (МТЗ-82.1) | расчет | м/час | 159 | 820,31 |  | 130429 |
|  | Мех.подметание |  |  |  |  |  |  |
|  | Плужно-щеточный снегоочистительМТЗ-80 | расчет | м/час | 159 | 708,49 |  | 112650 |
| 5. | Погрузка снега с площадок, въездов, улиц, дорог города с последующим вывозом |  |  |
|  | Погрузчик на базе трактора К-701 | расчет | м/час | 190 | 1128,4 |  | 214396 |
|  | Самосвал ЗИЛ-130 | расчет | м/час | 555 | 734,36 |  | 407570 |
| 7. | Очистка остановочных павильонов, мостов от льда и снега |  |  |  |  |
|  | Доставка рабочих ГАЗ-2705 | расчет | м/час | 216 | 593,4 |  | 128174 |
|  | Дорожные рабочие |  | ч/час | 2500 | 36,1 | 1,15 | 103788 |
|  | Плужно-щеточный снегоочистительМТЗ-82 | расчет | м/час | 144 | 684,33 |  | 98544 |
|  | Период выполнения работ май-октябрь |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Мехподметание, полив улиц и дорог |  |  |  |  |  |  |
|  | Поливомоечная машина на базе ЗИЛ-130 | расчет | м/час | 340 | 807,64 |  | 274598 |
| 2. | Вырезка кустарников, деревьев с обочин и откосов насыпи улиц и дорог |  |  |  |
|  | Доставка рабочих ГАЗ-2705 | расчет | м/час | 40 | 593,4 |  | 23736 |
|  | дорожные рабочие |  | ч/час | 320 | 36,1 | 1,15 | 13285 |
|  | Вывоз |  |  |  |  |  |  |
|  | Самосвал Зил-130 | расчет | м/час | 79 | 734,36 |  | 58014 |
| 3. | Очистка от грязи мостов, прибордюрной части улиц, водосбросных лотков с последующим вывозом |
|  | Доставка рабочих ГАЗ-2705 | расчет | м/час | 75 | 593,4 |  | 44505 |
|  | дорожные рабочие |  | ч/час | 1185 | 36,1 | 1,15 | 49195 |
|  | Трактор МТЗ-82(погрузчик+щетка) | расчет | м/час | 299 | 684,33 |  | 204615 |
|  | Самосвал Зил-130 | расчет | м/час | 299 | 734,36 |  | 219574 |
| 4. | Очистка от мусора остановочных павильонов, обочин дорог |
|  | Погрузчик К-700 | расчет | м/час | 198 | 1112,94 |  | 220362 |
|  | Самосвал Зил-130 | расчет | м/час | 648 | 734,36 |  | 475865 |
|  | дорожные рабочие |  | ч/час | 490 | 36,1 | 1,15 | 20342 |
| 5. | Окашивание травы на обочинах, окашивание площадей |  |  |  |  |
|  | Косилка МТЗ-80 | расчет | м/час | 129 | 708,49 |  | 91395 |
|  | дорожные рабочие |  | ч/час | 250 | 36,1 | 1,15 | 10379 |
|  | Доставка рабочих ГАЗ-2705 | расчет | м/час | 16 | 593,4 |  | 9494 |
| 6. | Окраска перильного ограждения мостов и путепроводов, сигнальных столбиков |  |  |
|  | Доставка рабочих ГАЗ-2705 | расчет | м/час | 40 | 593,4 |  | 23736 |
|  | дорожные рабочие |  | ч/час | 235 | 36,1 | 1,15 | 9756 |
|  | Машина ПМ-130 | расчет | м/час | 40 | 807,64 |  | 32306 |
|  | Стоимость краски | Прайс ИП Лесюков А.А. г.Заринск | кг | 300 | 100 |  | 30000 |
| 7. | Планировка грунтовых улиц, обочин дорог |  |  |  |  |  |  |
|  | Средний автогрейдер ГС-14.02 | расчет | м/час | 195 | 1030,03 |  | 200856 |
|  | Тяжелый автогрейдер ДЗ-98 | расчет | м/час | 195 | 1204,08 |  | 234796 |
| 8. | Исправление щебеночного основания улиц с добавлением нового материала, подсыпка обочин |
|  | Средний автогрейдер ГС-14.02 | расчет | м/час | 140 | 1030,03 |  | 144204 |
|  | Бульдозер на базе трактора К-700 | расчет | м/час | 140 | 1091,43 |  | 152800 |
|  | Самосвал Зил-130 | расчет | м/час | 260 | 734,36 |  | 190934 |
|  | Стоимость щебня фр. 0-40мм | Прайс ООО "ТД СтройГазЦемент" г.Барнаул | т | 1575 | 625,00 |  | 984375 |
| 9. | Очистка колодцев 93шт. и труб ливневой канализации промывочными машинами L=5.48км. |  |  |
|  | КО-514.1 | Прайс ООО ЖКУ г.Заринск | м/час | 160 | 1463,2 |  | 234112 |
|  | КО-510 | Прайс ООО ЖКУ г.Заринск | м/час | 160 | 920,40 |  | 147264 |
|  | дорожные рабочие |  | ч/час | 192 | 36,1 | 1,15 | 7971 |
| 10. | Заделка трещин в асфальтобетонном покрытии вручную |  |  |  |  |
|  | Трактор МТЗ-80 (щетка) | расчет | м/час | 98 | 708,49 |  | 69432 |
|  | Компрессор | расчет | м/час | 98 | 825,93 |  | 80941 |
|  | Самосвал Зил-130 | расчет | м/час | 98 | 734,36 |  | 71967 |
|  | дорожные рабочие |  | ч/час | 360 | 36,1 | 1,15 | 14945 |
|  | Стоимость битума | Прайс ГУП "Заринское ДСУ-2" г.Заринск | т | 5 | 18870,00 |  | 94350 |
|  | стоимость мастики МРБ-75 | Прайс ООО "Алтай-Герметик" г.Барнаул | т | 4 | 45000,00 |  | 180000 |
|  | стоимость песка | Прайс ООО "Рост" г.Заринск | т | 2,6 | 95,00 |  | 247 |
| 11. | Укладка водопропускных труб под дорогами; очистка кюветов, водопропускных канав |  |
|  | Экскаватор ЭО-3322 | Прайс ИП Родин П.М. г.Заринск | м/час | 100 | 1000 |  | 100000 |
|  | Автокран | Прайс ИП Родин П.М. г.Заринск | м/час | 3 | 1000 |  | 3000 |
|  | Самосвал ЗИЛ-130 | расчет | м/час | 3 | 734,36 |  | 2203 |
|  | Щебень фракции 0÷40 | Прайс ООО "ТД СтройГазЦемент" г.Барнаул | т | 32 | 625,00 |  | 20000 |
|  | Труба Ø 325 | Прайс ООО "ЖКУ" г.Заринск | п.м. | 15 | 485,92 |  | 7289 |
|  | Каток ДУ-62 | расчет | м/час | 2 | 783,04 |  | 1566 |
|  | Дежурство применяемой техники |  |  |  |  |  |  |
|  | Газ-2705 | расчет | м/час | 381 | 1,34 | 177,23 | 90483 |
|  | К-701 | расчет | м/час | 400 | 1,34 | 189,36 | 101497 |
|  | ИТОГО: |  |  |  |  |  | 10930785 |
|  | в т.ч. ФОТ |  | руб. | 421641 |  |  |  |
|  | Накладные расходы 110% х0,94 х 0,85(от ФОТ) | руб. | 0,88 |  |  | 371044 |
|  | Плановые накопления 65% х0,9 х0,8(от ФОТ) |  | руб. | 0,47 |  |  | 198171 |
|  | ВСЕГО: |  |  |  |  |  | 11500000 |

Объем выполненных работ может изменяться по видам работ в зависимости от количества выпавших осадков без изменения общего количества машиночасов работы техники.

Главный специалист комитета                                                                             Г.А. Козлова

по управлению городским хозяйством,

промышленностью, транспортом и связью

администрации города