ЗАРИНСКОЕ ГОРОДСКОЕ СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ

АЛТАЙСКОГО КРАЯ

РЕШЕНИЕ

_______28.10.2014_______ № ____56____                                                              г. Заринск

| О внесении изменений в решение Заринского городского Собрания депутатов от 22.02.2012 №12 «Об утверждении программы «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования город Заринск Алтайского края» на 2012-2017 годы» |  |
| --- | --- |

В соответствии с Федеральными законами от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», от 30.12.2004 № 210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса»,  Заринское городское Собрание депутатов,

РЕШИЛО:

1.Внести в решение Заринского городского Собрания депутатов от 22.02.2012 № 12 «Об утверждении программы «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования город Заринск Алтайского края» на 2012-2017 годы, следующие изменения:

1) в Приложении №1 пункт «Объемы и источники финансирования программы» раздела «Паспорт программы» изложить в следующей редакции:

| Объемы и источники финансирования программы | Общий объем финансирования программы составит 303 580,531 тыс. рублей. Из них: -средства краевого бюджета – 101 073,057 тыс. рублей -средства городского бюджета – 134 214,958 тыс. рублей -внебюджетные источники – 68 292,516 тыс. рублей Объемы финансирования подлежат ежегодному уточнению в соответствии с законом о краевом и городском бюджетах на очередной финансовый год, а так же в соответствии с тарифами организаций коммунального комплекса, утверждёнными на очередной финансовый год. Администрация города при формировании бюджета предусматривает средства на софинансирование программы в соответствии с нормативными актами Алтайского края |
| --- | --- |

2) В Приложении №1 раздел 4 «Программные мероприятия» абзац 8 «Перечень программных мероприятий: (таблица)» изложить в новой редакции (Приложение № 1).

3) абзац 3 раздела 5 «Ресурсное обеспечение программы» изложить в следующей редакции:

«Общий объем финансирования реализации программных мероприятий составляет 303 580,531 тыс. рублей, из них:

-средства краевого бюджета – 101 073,057 тыс. рублей

-средства городского бюджета – 134 214,958 тыс. рублей

-внебюджетные источники – 68 292,516 тыс. рублей».

4) Приложение № 2 «Сводные финансовые затраты» изложить в новой редакции (Приложение № 2).

2.Опубликовать настоящее решение на официальном сайте муниципального образования город Заринск Алтайского края.

3.Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоянную комиссию городского Собрания депутатов по управлению городским хозяйством и экологии (А.А. Сорока).

Глава  города                                                                                                               С.М. Балабин

|  | Приложение №1 к решению городского Собрания депутатов «О внесении изменений в Приложение №1 к решению городского Собрания депутатов «Об утверждении программы «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования город Заринск Алтайского края на 2012-2017 годы» |
| --- | --- |

ПЕРЕЧЕНЬ

программных мероприятий

| № | Наименование мероприятий | Исполнители | Ожидаемый результат программы | Источники финансирования | Финансовые затраты по годам, тыс.руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | Всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Направление 1. Мероприятия по модернизации объектов и сетей водоснабжения |
| 1.1 | Продолжение строительства водопроводных сетей по проекту «Реконструкция центрального водоснабжения города Заринска» в том числе: | Комитет по экономике и управлению муниципальным имуществом администрации города | Обеспечение бесперебойности водоснабжения, содействие освоению земельных участков, предназначенных под застройку, улучшение инвестиционной привлекательности города | мероприятие финансируется по муниципальной целевой программе "Стимулирование развития жилищного строительства на 2011-2015 годы в муниципальном образовании город Заринск Алтайского края" городской бюджет краевой бюджет | 5000 5000 | - - | - - | - - | - - | - - | 5000 5000 |
|  |  |  |  | мероприятие финансируется по адресной инвестиционной программе города Заринска на 2013-2015 годы городской бюджет краевой бюджет | - - | 12500 12500 | 11032 11032 | - - | - - | - - | 23532 23532 |
| 1.2 | Строительство водопроводных сетей в районах малоэтажной застройки города Заринска (2013 - проектные работы, 2014-2015 - строительство) | Комитет по экономике и управлению муниципальным имуществом администрации города | Обеспечение бесперебойности водоснабжения, содействие освоению земельных участков, предназначенных под застройку, улучшение инвестиционной привлекательности города | мероприятие финансируется по адресной инвестиционной программе города Заринска на 2013-2015 годы городской бюджет краевой бюджет | - - | 2060,71 1000 | 2145,317 2727 | 15000,0 15000,0 | 15000,0 15000,0 | 38814,057 38814,057 | 73020,084 72541,057 |
| 1.3 | Реконструкция и капитальный ремонт существующих водопроводных сетей | Комитет по экономике и управлению муниципальным имуществом администрации города ООО «Жилищно-коммунальное управление» | Обеспечение бесперебойности водоснабжения, содействие освоению земельных участков, предназначенных под застройку, улучшение инвестиционной привлекательности города | городской бюджет внебюджетные источники | 999,668 1000 | - 453,5 | 1000 - | 2000 2000 | 3000 3000 | 3000 3000 | 9999,668 9453,5 |
| Направление 2. Мероприятия по модернизации объектов и сетей водоотведения |
| 2.1 | Реконструкция и капитальный ремонт магистрального канализационного коллектора КНС-2 - КОС | Комитет по управлению городским хозяйством, промышленностью, транспортом и связью администрации города | Обеспечение бесперебойности водоотведения, улучшение инвестиционной привлекательности города | городской бюджет | - | - | - | 3000 | 4000 | 5000 | 12000 |
| Направление 3. Мероприятия по модернизации объектов теплоснабжения |
| 3.1 | Реконструкция теплопункта "РАПС" | Комитет по экономике и управлению муниципальным имуществом администрации города | Обеспечение бесперебойности теплоснабжения, увеличение колличества потребителей | городской бюджет | 645,210 | - | - | - | - | - | 645,210 |
| 3.2 | Проектирование и строительство тепловых сетей от ТП "РАПС" до жилых домов №27 по ул.Революции. №5.№7 по пер.3 Железнодорожный | Комитет по экономике и управлению муниципальным имуществом администрации города | Обеспечение бесперебойности теплоснабжения, увеличение колличества потребителей | городской бюджет | 1003,065 | - | - | - | - | - | 1003,065 |
| 3.3 | Реконструкция и капитальный ремонт существующих тепловых сетей (теп. Энтузиастов) | Комитет по экономике и управлению муниципальным имуществом администрации города ООО «Жилищно-коммунальное управление» | Обеспечение бесперебойности теплоснабжения | городской бюджет внебюджетные источники | - 1730,500 | - 4760 | 300 3910,0 | - 7000 | - 8000 | - 8000 | 300 33400,5 |
| 3.4 | Замена водогрейных котлов в котельных | ООО «Жилищно-коммунальное управление» | Обеспечение бесперебойности теплоснабжения | внебюджетные источники | 1292,880 | 1071,721 | 522,6 | 1200 | 1200 | 1200 | 6487,201 |
| Направление 4. Мероприятия по объектам электроснабжения |
| 4.1 | Ремонт и реконструкция существующих электрических сетей | Комитет по экономике и управлению муниципальным имуществом администрации города; ООО «Заринская сетевая компания» | Обеспечение бесперебойности электроснабжения | городской бюджет внебюджетные источники | 338,064 2969,915 | - 981,4 | - 2000 | - 4000 | - 4000 | - 5000 | 338,064 18951,315 |
| 4.2 | Проектирование и строительство новых электрических сетей и эл. подстанций | Комитет по экономике и управлению муниципальным имуществом администрации города | Обеспечение бесперебойности электроснабжения, улучшение инвестиционной привлекательности города | мероприятие финансируется по муниципальной целевой программе "Стимулирование развития жилищного строительства на 2011-2015 годы в муниципальном образовании город Заринск Алтайского края" городской бюджет | 846,103 | - | - | 2000 | - | 2000 | 4846,103 |
| Направление 5.Мероприятия по захоронению ТБО |
| 5.1 | Расширение существующего котлована для твердых бытовых отходов | Комитет по экономике и управлению муниципальным имуществом администрации города |  | городской бюджет | 700,0 | 1830,764 | - | - | - | - | 2530,764 |
| Направление 6.Мероприятия по разработке схем |
| 6.1 | Разработка схемы водоснабжения и водоотведения | Комитет по управлению городским хозяйством, промышленностью, транспортом и связью администрации города | Улучшение работы систем водоснабжения и водоотведения; обеспечение надежного централизованного и экологически безопасного отведения стоков и их очистку, соответствующую экологическим нормативам | городской бюджет | - | - | 500,0 | - | - | - | 500,0 |
| 6.2 | Разработка схемы теплоснабжения | Комитет по управлению городским хозяйством, промышленностью, транспортом и связью администрации города | Обеспечение эффективного и безопасного функционирования системы теплоснабжения, ее развития с учетом правового регулирования в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности | городской бюджет | - | - | 500,0 | - | - | - | 500,0 |
|  | ИТОГО: |  |  | городской бюджет краевой бюджет внебюджетные источники | 9532,11 5000 6993,295 | 16391,474 13500 7266,621 | 15477,317 13759 6432,6 | 22000,0 15000,0 14200 | 22000,0 15000,0 16200 | 48814,057 38814,057 17200 | 134214,958 101073,057 68292,516 |

|  | Приложение №2 к решению Заринского городского Собрания депутатов "О внесении изменений в решение Заринского городского Собрания депутатов от 22.02.2012 №12 "Об утверждении программы "Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования город Заринск Алтайского края" на 2012-2017 годы" ________________________ № __________ |
| --- | --- |

Сводные финансовые затраты

тыс.руб.

| Источники и направления расходов | Финансовые затраты в ценах 2012 года |
| --- | --- |
|  | Всего | в том числе по годам |
|  |  | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
| 1 | 2 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Всего финансовых затрат | 303580,531 | 21525,405 | 37158,095 | 35668,917 | 51200,000 | 53200,000 | 104828,114 |
| в том числе за счёт: |  |  |  |  |  |  |  |
| -краевого бюджета | 101073,057 | 5000,000 | 13500,000 | 13759,000 | 15000,000 | 15000,000 | 38814,057 |
| -городского бюджета | 134214,958 | 9532,110 | 16391,474 | 15477,317 | 22000,000 | 22000,000 | 48814,057 |
| -внебюджетных источников | 68292,516 | 6993,295 | 7266,621 | 6432,600 | 14200,000 | 16200,000 | 17200,000 |
| из них: |  |  |  |  |  |  |  |
| предприятия, организации, индивидуальные предприниматели без образования юридического лица, действующие в сфере оказания коммунальных услуг | 68292,516 | 6993,295 | 7266,621 | 6432,600 | 14200,000 | 16200,000 | 17200,000 |
| Направлено из всех финансовых затрат на капитальные вложения | 303580,531 | 21525,405 | 37158,095 | 35668,917 | 51200,000 | 53200,000 | 104828,114 |
| в том числе за счёт: |  |  |  |  |  |  |  |
| -краевого бюджета | 101073,057 | 5000,000 | 13500,000 | 13759,000 | 15000,000 | 15000,000 | 38814,057 |
| -городского бюджета | 134214,958 | 9532,110 | 16391,474 | 15477,317 | 22000,000 | 22000,000 | 48814,057 |
| -внебюджетных источников | 68292,516 | 6993,295 | 7266,621 | 6432,600 | 14200,000 | 16200,000 | 17200,000 |
| из них: |  |  |  |  |  |  |  |
| предприятия, организации, индивидуальные предприниматели без образования юридического лица, действующие в сфере оказания коммунальных услуг | 68292,516 | 6993,295 | 7266,621 | 6432,600 | 14200,000 | 16200,000 | 17200,000 |
| Всего финансовых затраты по программе «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования город Заринск Алтайского края» на 2012-2017 годы | 98109,287 | 10679,302 | 9097,385 | 8732,600 | 21200,000 | 23200,000 | 25200,000 |
| в том числе за счёт: |  |  |  |  |  |  |  |
| -краевого бюджета |  | - | - | - | - | - | - |
| -городского бюджета | 29816,771 | 3686,007 | 1830,764 | 2300,000 | 7000,000 | 7000,000 | 8000,000 |
| -внебюджетных источников | 68292,516 | 6993,295 | 7266,621 | 6432,600 | 14200,000 | 16200,000 | 17200,000 |