**ПРОТОКОЛ**

**заседания общественной комиссии по обеспечению реализации муниципальной программы «Формирование современной городской среды на территории муниципального образования город Заринск Алтайского края» на 2018-2024 годы**

«18» марта 2020 года г. Заринск

 Председатель комиссии: Юрченко Юрий Юрьевич - председатель комитета по управлению городским хозяйством, промышленностью, транспортом и связью администрации города; заместитель председателя

 секретарь собрания- Ершова Татьяна Макаровна – главный специалист комитета по управлению городским хозяйством, промышленностью, транспортом и связью администрации города; .

 Члены комиссии:

 Миляева Валентина Владимировна - председатель комитета по строительству и архитектуре администрации города;

 Митин Анатолий Сергеевич - заведующий строительным отделом комитета по строительству и архитектуре администрации города;

 Харитонова Светлана Геннадьевна - заведующий отделом муниципального жилищного контроля комитета по управлению городским хозяйством, промышленностью, транспортом и связью администрации города;

 Нормайкина Вероника Алексеевна- пресс-секретарь главы города;

 Борисова Зоя Степановна - заведующий юридическим отделом администрации города;

 Попов Роман Николаевич – председатель Заринского городского молодежного Парламента.

 Хабарова Людмила Николаевна - руководитель исполкома Заринского городского местного отделения партии «Единая Россия»;

 Панкратьев Константин Николаевич - депутат Заринского городского Собрания депутатов по избирательному округу № 7, генеральный директор ООО «Крепость»;

 Макаренко Людмила Ивановна - эксперт регионального отделения Общероссийского народного фронта в Алтайском крае;

 Лаврентьев Евгений Владимирович – инспектор по дорожному надзору отделения государственной инспекции безопасности дорожного движения МО МВД России «Заринский»;

 Курганская Альбина Ивановна – представитель от собственников помещений многоквартирных домов ООО «Заринское»;

 Пяткова Любовь Анатольевна - представитель от собственников помещений многоквартирных домов ООО «Домсервис»;

 Ушаков Алексей Владимирович - представитель от собственников помещений многоквартирных домов ООО «Город»;

 Мухортов Дмитрий Николаевич - представитель от собственников помещений многоквартирных домов ООО «Уют плюс»;

 Отсутствуют по уважительной причине:

 Председатель комиссии: Пеньков Сергей Михайлович - первый заместитель главы администрации города Заринска Алтайского края;

 Анисимова Юлия Анатольевна – заведующий отделом по работе с молодежью комитета по образованию администрации города;

 Алешин Дмитрий Иванович – начальник отдела по делам ГО ЧС и мобилизационной работе администрации города

 Лаговский Александр Викторович - председатель Заринского городского Собрания депутатов, генеральный директор ООО «Жилищно-коммунальное управление»;

 Максименко Александр Анатольевич - директор Муниципального автономного учреждения «Спортивный оздоровительный комплекс «Олимп»;

 Плотникова Юлия Николаевна - главный специалист Дирекции по персоналу и социальным вопросам ОАО «Алтай-Кокс».

 Дисюн Сергей Александрович – заместитель председателя Заринского городского Собрания депутатов;

 Болотова Галина Семеновна - эксперт регионального отделения Общероссийского народного фронта в Алтайском крае;

 Пекшин Георгий Дмитриевич – председатель Заринской городской общественной организации инвалидов Алтайской краевой общественной организации Всероссийского общества инвалидов, Физкультурно-оздоровительного клуба инвалидов «ИНФОСПОРТ» Алтайской краевой;

 Макарова Татьяна Геннадьевна – представитель от собственников помещений многоквартирных домов МУП «Стабильность».

Кворум имеется. Собрание общественной комиссии правомочно.

 Вопросы повестки дня:

 1.Уточнение утверждения конкретного перечня придомовых и общественных территорий на 2020 год для включения в муниципальную программу «Формирование современной городской среды на территории муниципального образования город Заринск Алтайского края» на 2018-2024 годы. Докладчик Миляева В.В.

 По первому вопросу повестки дня:

 ВЫСТУПИЛИ:

Юрченко Ю.Ю.:

на 2020 год включены были в адресный перечень 24 дворовых территорий и 4 общественных территорий, из них принято 13 дворовых территорий и 2 территории общественные, для включения в муниципальную программу «Формирование современной городской среды на территории муниципального образования город Заринск Алтайского края» на 2018-2022 годы (далее – Программа).

Объем денежных средств на софинансирование мероприятий Программы составляет 25 300 тыс. рублей на 2020 год, после проведенных расчетов выяснилось, что нужно увеличить денежную составляющую на общественные территории.

Миляева В.В.:Если брать предысторию то с 2018 года осталось 8 ед. придомовых территорий, в этом же перечне есть и по пр.Строителей 25/4 за №7, а Строителей 25/3, и пр.Строителей 25/2 за №12,13- эти территории надо делать в комплексе.

Когда обсуждали вопрос о 13 придомовых территориях, было выделено 25 300тыс.руб, сметный расчет произведен на сумму 26 745 649 руб. Было пересогласование, сметные расчеты пересчитали в ФЕРах 23 992 446,00 руб.

Перечень придомовых территорий включенных в муниципальную программу «Формирование современной городской среды на территории муниципального образования город Заринск Алтайского края» на 2018-2024 годы.

Приложение 1

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Адрес | Дата заявки | Объем работ | Стоимость работ, руб |
| 1 | ул. 25 Партсъезда, 16 | 25.10.201815ч23мин | ремонт дворового проезда, установка скамеек, урн, обустройство детской площадки | 1 091 176,00 |
| 2 | ул. 25 Партсъезда, 18 | 25.10.201815ч25мин | ремонт дворового проезда, установка урн, скамеек, Обустройство детской площадки | 1 326 323,00 |
| 3 | ул. 25 Партсъезда, 18/1 | 25.10.201815ч26мин | ремонт дворового проезда, установка скамеек, урн. Обустройство детской площадки | 1 608 384,00 |
| 4 | ул. 25 Партсъезда, 18/2 | 25.10.201815ч28мин | ремонт дворового проезда, установка скамеек, урн. Обустройство детской площадки. | 2 232 875,00 |
| 5 | ул. 25 Партсъезда, 20 | 25.10.201815ч30мин | ремонт дворового проезда, установка скамеек, урн | 892 909,00 |
| 6 | ул. 25 Партсъезда, 22 | 25.10.201815ч35мин | ремонт дворового проезда, установка скамеек, урн | 1 469 490,00 |
| 7 | ул. Металлургов, 18 | 31.10.201816ч41мин | ремонт дворовых проездов, установка лавочек и урн.  | 2 330 005,00 |
| 8 | ул. Металлургов, 6 | 11.04.2019 | ремонт придомовой территории с установкой лавочек и урн | 1 913 699,00 |
| 9 | пр. Строителей, 28 | 17.05.2019 | ремонт придомовой территории с установкой урн и лавочек. | 3 340 999,00 |
| 10 | пр. Строителей, 13/1 | 17.05.2019 | ремонт придомовой территории с установкой лавочек и урн. Строительство тротуара и новой парковки. | 1 832 932,00 |
| 11 | пр.Строи телей, 25/2 | 20.09.2019 | ремонт дворового проезда, расширение проездов. Оборудование спортивной площадки. | 1 263 992,00 |
| 12 | пр. Строителей, 25/3 | 20.09.2019 | ремонт дворового проезда. | 1 059 088,00  |
| 13 | пр. Строителей, 25/4 | 20.09.2019 | ремонт дворовых проездов, установка урн, скамеек, расширение проезда, оборудование автомобильной парковки , оборудование детской площадки дополнительными элементами. | 3 630 574,00 |
|  |  |  | итого | 23 992 446,00 |
|  |  |  |  |  |

 Перечень общественных территорий включенных в муниципальную программу «Формирование современной городской среды на территории муниципального образования город Заринск Алтайского края» на 2018-2024 годы.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № п/п | Адресный перечень объектов благоустройства | Стоимость работ, руб |
|  | **Общественные территории** |  |
| 1 | Благоустройство общественной территории возле дома культуры «Надежда» по ул.Островского, 14в в г.Заринске.  | 3 264 764 |
|  | В т.ч. 1 этап | 1 252 215 |
|  |  2 этап | 2 012 549 |
| 2 | Благоустройство пешеходной зоны по ул.Молодежная устройство пешеходного тротуара от пересечения с ул.25 Партсьезда до территории по ул.Молодежная,17. | 10 042 705 |
|  | В т.ч. 1 этап | 405 041 |
|  |  2 этап | 9 638 664 |

 Благоустройство общественной территории, г.Заринск, ул.Островского,14в(возле ДК «Надежда») после определения сметной стоимости в ФЕРах составила 3 264 764 руб.Благоустройство общественной территории г.Заринск, от у.25 Партсьезда до ул.Молодежная после пересчета сметной стоимости в ФЕРах составила 10 042 705 руб. Предлагаю Благоустройство общественной территории, г.Заринск, ул.Островского,14в(возле ДК «Надежда») делать полностью, а вторую общественную территорию от у.25 Партсьезда по ул.Молодежная сделать первое кольцо на сумму 405 тыс.руб (выполнить тротуар и водоотводящую систему).

 В настоящий момент не хватает на общественные территории 1028 тыс.руб, за счет какой дворовой территории ? Если смотреть по объектно дворовые территории, то о пр.Строителей 25/2, 25/3, 25/4 рассматриваем комплексом, пр.Строителей, д.13 уже собственники голосуют, ул.Металургов д.18 можем предложить .

Панкратьев К.Н.с учетом общественной территории ДК «Надежда» полностью.

Юрченко Ю.Ю.:Что решили по дворовым территориям, ваши предложения?

Нормайкина В.А.:Привлечь сторонние организации:

Миляева В.В. Нужно еще 1100тыс.руб.

Панкратьев К.Н.:Может уменьшить объем работ.

Миляева В.В.: есть доля финансового участия жителей 1% по минимальному перечню работ и 40% по дополнительному перечню работ, население уже за них проголосовали.

Мухортов Д.Н.: Предложение одно- не будем выставлять на торги дворовую территорию по ул.Металлургов д.18.

Митин А.С.: Первый этап пожертвовать придомовой территорией д,18 ул.Металлургов.

Миляева В.В.: предлагаю убрать придомовую территорию ул.Металлургов д.18 в сумме 2 330 005,00руб.

Юрченко Ю.Ю.: поступило предложение исключить из адресного перечня на 2020 год дворовую территорию д.18 ул.Металлургов, перенести на 2021 год.

Голосовали:

«За» - 15 голосов; «Воздержались» - 0 голосов; «Против» - 0 голосов.

Решение принято единогласно.

Миляева В.В.: Сейчас мы оказываем управляющим компаниям помощь в составлении сметных расчетов на придомовые и общественные территории, со следующего года, Вам нужно обращаться к проектировщикам имеющим лицензию, документацию готовите сами, оплачивают собственники., а мы только будем контролировать.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| -председатель комиссии: председатель комитета по управлению городским хозяйством, промышленностью, транспортом и связью администрации города, заместитель председателя;-секретарь комиссии: главный специалист комитета по управлению городским хозяйством, промышленностью, транспортом и связью администрации города | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | Юрченко Юрий Юрьевич Ершова Татьяна Макаровна |
| -секретарь собрания:пресс-секретарь главы города;-председатель комитета по строительству и архитектуре администрации города;-заведующий строительным отделом комитета по строительству и архитектуре администрации города;-заведующий юридическим отделом администрации города -руководитель исполкома Заринского городского местного отделения партии «Единая Россия»;-депутат Заринского городского Собрания депутатов по избирательному округу № 7, генеральный директор ООО «Крепость»;-эксперт регионального отделения Общероссийского народного фронта в Алтайском крае;-государственный инспектор по дорожному надзору отделения государственной инспекции безопасности дорожного движения МО МВД России «Заринский»;-представитель от собственников помещений многоквартирных домов ООО «Заринское»;-представитель от собственников помещений многоквартирных домов ООО «Домсервис»; -представитель от собственников помещений многоквартирных домов ООО «Город»;-представитель от собственников помещений многоквартирных домов ООО «Уют плюс»  | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  | Нормайкина Вероника АлексеевнаМиляева Валентина ВладимировнаМитин Анатолий СергеевичБорисова Зоя СтепановнаХабарова Людмила Николаевна Панкратьев Константин НиколаевичМакаренко Людмила Ивановна Лаврентьев Евгений Владимирович Курганская Альбина Ивановна Пяткова Любовь Анатольевна Ушаков Алексей Владимирович Мухортов Дмитрий Николаевич  |