**Утверждаю:**

**Председатель комитета по упр.гор.хоз.**

**промышл.транспортом и связью**

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_В.И.Федосов**

**« \_\_\_\_» ноября\_\_2011г**

**СМЕТА ЗАТРАТ**

**НА ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ ПО ОЗЕЛЕНЕНИЮ ГОРОДА
 НА НОЯБРЬ- ДЕКАБРЬ 2011 ГОДА**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **НАИМЕНОВАНИЕ****РАБОТ** | **Ед.измер.** | **Объемы** | **НОРМА ВРЕМЕНИ** | **ТРУДОЕМК.****ЧЕЛ/ЧАС** | **ТАРИФ.СТАВКА** | **Сумма****руб.** |
| **ФОТ** |  |  |  |  |  |  |
| 1.Глубокая обрезка деревьев в стесненных условиях диаметр ствола **до 400мм** | 1 дер. | 111 | 2,2 | 244,20/122,10 | 1.4.1(4Р.-48,08)(5Р-54,05) | 5870,576599,05 |
| 2.Обрезка деревьев в стесненных условиях диаметр ствола до **200 мм** | 1 дер. | 90 | 0,96 | 86,4/43,2 | 1.4.1(4Р.-48,08)(5Р-54,05) | 2077,062334,96 |
| 3. Валка деревьев в стесненных условиях | 1 м3 | 245 | 2,3 | 563,5 | 1.4.2(4Р-48,08) | 27093,08 |
| 4. Формирование кроны деревьев | 1 дер. | 108 | 1,2 | 129,6/64,8 | 1.4.8(4Р.-48,08)(5Р-54,05) | 3115,583502,44 |
| 5.Погрузка дерев. веток на а/транспорт вручную | 1 м3 | 291 | 46,8МИН | 226,98 | 2.2.1.22(1Р-33,16) | 7526,66 |
| 6. Мастер по благоустройству города (0,5ст.-4511,54Х2МЕС) |  |  |  |  |  | 9023,08 |
| **ИТОГО** |  |  |  |  |  | **67142,48** |
| Соцнплог 34,3% |  |  |  |  | **23029,87** |
| Общеэксплутационные расходы 52% |  |  |  |  | **34914,09** |
| 7..**Материалы:**-м/пила «Урал» м/час-м/пила «Штиль» м/ч |  71,30х160м/ч 43,76х160м/ч |  |  |  | 11408,007001,60 |
| **ИТОГО:** |  |  |  |  | **143496,04** |
| Рентабельность 10% |  |  |  |  | **14145,06** |
| 8.Автотранспорт: м/час-МТС (валка деревьев, вывоз веток, дерев )-УАЗ (доставка инвентаря,рабочих )- А/вышка (оюрезка, валка деревьев)- А/кран ( обрезка, валка деревьев) | 270 м/ч х 423,2980 м/ч х 283,0780 м/ч х 1000,0020 м/ч х 1200,00 |  |  |  |  114288,30 22645,60 80000,00 24000,00  |
| **ИТОГО** |  |  |  |  |  **240933,90** |
| **ВСЕГО ЗАТРАТ:** |  |  |  |  | **398575,00** |

 Зав.отделом экономики и прогнозирования КЭУМИ

 **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Е.Н.Сергеенко**