Согласовано:

Первый заместитель главы администрации города

__________________________________________А.В.Лаговский

Утверждаю:

Председатель комитета по управлению городским хозяйством,

промышленностью, транспортом и связью администрации города

______________________________________В.И.Федосов

«______»   декабря 2011 года

СМЕТА ЗАТРАТ на выполнение работ по озеленению города Заринска  с даты заключения контракта до 31.12.2012г.

| НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ | Ед. Изм. | Объем | Норма времени | Трудоем чел/час | Основание | Разряд Исполн. | Тариф. ставка | Затраты (руб). |  |  |  |  | Основание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.УХОД ЗА ЗЕЛЕНЫМИ НАСАЖДЕНИЯМИ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| -вырезка сухих сучьев | 1дер | 600 | 1,1 | 660/330 | 1.4.13 | 4 5 | 48,08 54,05 | 15866,40 17836,50 |  |  |  |  | 1.4.13 |
| -вырезка поросли у деревьев | 100дер | 6,00 | 4,08 | 24,48 | 1.4.12 | 3 | 42,77 | 1047,01 |  |  |  |  | 1.4.12 |
| -формирование кроны деревьев | 1дер | 350 | 1,2 | 420/210 | 1.4.8 | 4 5 | 48,08 54,05 | 10096,80 11350,50 |  |  |  |  | 1.4.8 |
| -формирование кроны кустарников | 100кус | 1,00 | 5,1 | 5,1 | 1.4.9 | 5 | 54,05 | 275,66 |  |  |  |  | 1.4.9 |
| -стрижка живой изгороди | 100м² | 80,00 | 2,8 | 224 | 1.4.14 | 5 | 54,05 | 12107,20 |  |  |  |  | 1.4.14 |
| -валка крупномерных деревьев в стесненных условиях | м³ | 50 | 2,3 | 115 | 1.4.2 | 4 | 48,08 | 5529,20 |  |  |  |  | 1.4.2 |
| -глубокая обрезка деревьев в стесненных условиях диаметр ствола: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - до 400мм | 1дер | 50 | 1,6 | 80/40 | 1 1 | 4 5 | 48,08 54,05 | 1923,20 2162,00 | 1.4.1 |  |  |  |  |
| - до 200мм | 1дер | 150 | 0,96 | 144/72 | 1.4.1 | 4 5 | 48,08 54,05 | 3461,76 3891,60 |  |  |  |  | 1.4.1 |
| - до150мм | 1дер | 100 | 0,89 | 89/44,5 | 1.4.1 | 4 5 | 48,08 54,05 | 2139,56 2405,23 |  |  |  |  | 1.4.1 |
| -погрузка веток на а/транспорт вручную | м³ | 360 | 46,8мин | 280,8 | 2.2.1.22 | 1 | 33,16 | 9311,33 |  |  |  |  | 2.2.1.22 |
| ИТОГО |  |  |  | 2042,38 |  |  |  | 99403,95 |  |  |  |  |  |
| 2.ПОСАДКА ДЕРЕВЬЕВ,САЖЕНЦЕВ,КУСТАРНИКОВ |  |  |  |  | 1.2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| -выкапывание саженцев | 1саж | 60 | 0,1 | 6,0/3,0 | 1.2.2 | 3 5 | 42,77 54,05 | 128,31 162,15 | 1.2.2 |  |  |  |  |
| -подготовка саженцев под посадку | 100дер | 0,6 | 2,6 | 1,56 | 1.2.7 | 2 | 36,48 | 56,91 | 1.2.7 |  |  |  |  |
| -копание ям для деревьев | м³ | 65 | 2,5 | 162,5 | 1.1.21 | 2 | 36,48 | 5928,00 | 1.1.21 |  |  |  |  |
| -посадка дер.без кома земли в готовые ямы (береза,рябина) | 100шт | 06 | 35,0 | 21/10,5 | 1.2.9 | 2 4 | 36,48 48,08 | 383,04 504,84 | 1.2.9 |  |  |  |  |
| -полив саженцев(2раза) | 1дер | 60 | 0,27 | 32,4/16,2 | 1.4.5 | 4 | 48,08 | 1557,79 | 1.4.5 |  |  |  |  |
| ИТОГО |  |  |  | 223,46 |  |  |  | 8721,04 |  |  |  |  |  |
| 3.Подготовка почвы к работе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| -штыковка почвы | 100м² | 50,24 | 12,7 | 638,05 | 1.1.17 | 2 | 36,48 | 23276,06 |  |  |  |  | 1.1.17 |
| -разравнивание почвы граблями | 100м² | 50,24 | 4,6 | 231,10 | 1.1.18 | 2 | 36,48 | 8430,53 |  |  |  |  | 1.1.18 |
| -разметка рядов и борозд | 100м² | 50,24 | 0,8 | 40,19 | 1.1.19 | 2 | 36,48 | 1466,13 |  |  |  |  | 1.1.19 |
| -устройство насыпных клумб и рабаток | 100м² | 27,34 | 11,3 | 308,94/154,47 | 1.1.20 | 2 3 | 36,48 42,77 | 5635,07 6606,68 |  |  |  |  | 1.1.20 |
| ИТОГО |  |  |  | 1218,28 |  |  |  | 45414,47 |  |  |  |  |  |
| 4.УСТРОЙСТВО ЦВЕТНИКОВ И ГАЗОНОВ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| -посев газонов (подсев) | 100м² | 45,00 | 1,6 | 72,0/36,0 | 1.3.3 | 2 3 | 36,48 42,77 | 1313,28 1539,72 |  |  |  |  | 1.3.3 |
| -нанесение рисунка на клумбы | 100шт | 2000,00 | 0,07 | 140,0 | 1.3.4 | 5 | 54,05 | 7567,00 |  |  |  |  | 1.3.4 |
| -посадка семян цветов однолетников | 100м² | 26,62 | 1,6 | 42,59/21,30 | 1.3.3 | 2 3 | 36,48 42,77 | 777,02 911,00 |  |  |  |  | 1.3.3 |
| -посадка семян цветов многолетников | 100м² | 0,72 | 1,8 | 1,3 | 1.3.5 | 4 | 48,08 | 62,50 |  |  |  |  | 1.3.5 |
| ИТОГО |  |  |  | 255,89 |  |  |  | 12170,52 |  |  |  |  |  |
| 5.УХОД ЗА ЦВЕТАМИ И ГАЗОНАМИ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| -выкашивание газонов - вручную 4- кратно | 100м² | 180,0 | 0,47 | 338,4 | 1.5.2 | 3 | 42,77 | 14473,37 |  |  |  |  | 1.5.2 |
| -выкашивание газонов газонокосилкой по городу, бульвар - 3 кратно | 100м² | 3634,7 | 0,37 | 4034,52 | 1.5.1 | 3 | 42,77 | 172556,42 |  |  |  |  |  |
| -сгребание скошенной травы 3 кратно | 100м² | 3814,7 | 0,18 | 2059,94 | 1.5.3 | 1 | 33,16 | 68307,61 |  |  |  |  | 1.5.3 |
| -прополка газонов -6 кратно | 100м² | 69,24 | 2,7 | 1121,69 | 1.5.5 | 2 | 36,48 | 40919,25 |  |  |  |  | 1.5.5 |
| -прополка цветников -10 кратно | 100м² | 27,34 | 5,4 | 1476,36 | 1.5.6 | 2 | 36,48 | 53857,61 |  |  |  |  | 1.5.6 |
| -полив цветочн.растений. из шланга 10кратно | 100м² | 27,34 | 0,25 | 68,35 | 1.5.10 | 3 | 42,77 | 2923,33 |  |  |  |  | 1.5.10 |
| ИТОГО |  |  |  | 9099,26 |  |  |  | 353037,59 |  |  |  |  |  |
| ВСЕГО : |  |  |  | 12839,27 |  |  |  | 518747,57 |  |  |  |  |  |

Нормативное время на выполнение заданного обьема работ принятого в расчете составляет: 12839,27  ч/час

2.ФОТ мастера по Благоуст.и озелен.(8202,8х 1,1х 05став.х12мес.)   54138,48руб.

3.ИТОГО ФОТ:                                                                                       572886,05 руб.

4.Социальный налог 30,0%                                                                  171865,82 руб.

5.Общеэксплутац.расходы 52%                                                           297900,75 руб.

6.Материалы: м/пила «Штиль» м/час245х43,76руб.                    	    10721,20руб.

м/пила Урал» м/час 245х71,30руб.                      	    17468,50руб.

Газонокосилка «Викинг» 240м/чх55,18                      13243,21руб.

Семена цветов - покупка                                               6000,00 руб.

Вода техническая 12 раз х4 куб.х15,0                         720,00 руб.

ИТОГО:                                                                                                   1090805,53 руб.

Рентабельность 10%                                                                              109082,65 руб.

7.Автотранспорт:-УАЗ-доставка рабочих,инвентаря  180, м/ч х283,07руб.                      50952,60 руб.

-МТЗ-вывоз деревьев, веток, формиров.кроны, выкашивание

травы, полив             633,5 м/ч х 423,29руб.                                           268154,22 руб.

- Автогидроподъемник                        37 м/ч х 865                                 32005,00руб.

- Автокран                                             22 м/чх1000                                  22000,00 руб.

373111,82

ИТОГО:                                                                                                 1573 000 руб.

Объем выполняемых работ может изменяться по видам работ в зависимости от потребности  в определенных работах без изменения цены муниципального контракта и стоимости выполняемых работ.

Зав.отделом экономики и прогнозирования КЭУМИ                   _____________________________________Е.Н.Сергеенко

Гл. специалист комитета по управлению городским хозяйством, промышленностью, транспортом и связью ________________Г.А.Козлова