Согласовано:

 Первый заместитель главы администрации города

 ­­­­­ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_А.В.Лаговский

 Утверждаю:

 Председатель комитета по управлению городским хозяйством,

 промышленностью, транспортом и связью администрации города

 \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_В.И.Федосов

 « \_\_\_» декабря 2011г

СМЕТА ЗАТРАТ на выполнение работ по содержанию городских кладбищ «Северное», «Сибирское», расположенных в г.Заринске февраль-декабрь 2012г.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименованиеработ | ед.измерен | Объемвыполн.работ | Нормавремени | кратность | Разрядисполн. | Трудоемкостьчел/час2 разряд 38,34 | Затратыруб. | Основание |
|  1 | Удаление с могил и вывоз с территории кладбищ засохших цветов и венков, мусора, веток деревьев.  | м² | 63973 | 0,077 | 14  | 2 | 1149,38 | 44067,23 | 2.2.1.20 |
| 2 | Очистка и уборка снега с проездов территорий кладбищ. | м² | 20384 | 1,79 | 2  | 2 | 1216,24 | 46630,64 | 2.2.1.7 |
| 3 | Выкашивание газонов | м² | 22300 | 0,47 | 2 | 2 | 349,37 | 13394,85 | 1.5.2 |
| 4 | Сгребание скошенной травы | м² | 22300 | 0,18 | 2 | 2 | 133,80 | 5129,89 | 1.5.3 |
| 5 | Содержание контейнерных площадок | м² | 60 | 1,46 | 22 | 2 | 32,12 | 1231,48 | 2.2.1.24 |
|  | **ИТОГО:** |  |  |  |  |  | 2880,91 | **110454,09** |  |

 Нормативное время на выполнение заданного объема работ принятого в расчете составляет: 2880,91 ч/ч

2.ФОТ администратора кладбища (6330х11мес.) = 69630,00 руб.

3. ФОТ сторожей (6330х5чел.х11мес.) = 348150 руб.

**ИТОГО ФОТ: 528234,09 руб.**

**4.Социальный налог 30,2% 159526,70 руб.**

**5.Накладные расходы 21,3% 112513,86 руб.**

**Всего затрат: 800274,65 руб.**

**6. Проведение профилактических работ по дезинсекции (30000**х1**) = 30000 руб.**

**7.Автотранспорт:**

Бульдозер на базе трактора К-701-уборка, очистка снега 68 м/час х1128,40руб. 76731,20 руб.

Трактор МТЗ-80 – уборка, очистка от снега 67 м/ч х 708,49руб. 47468,83 руб.

Машина ГАЗ-3302 – вывоз мусора 22 м/ч х 252руб. 5544,00 руб.

 **ИТОГО:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 960018,68 руб.**

Объем выполняемых работ может изменяться по видам работ в зависимости от потребности в определенных работах без изменения цены муниципального контракта.

 Зав.отделом экономики и прогнозирования КЭУМИ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Е.Н.Сергеенко

 Гл. специалист комитета по управлению городским хозяйством, промышленностью, транспортом и связью \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Г.А.Козлова