Приложение

к постановлению администрации

Назаровского района

от «10» 11 2017 г. № 394-п

Приложение

к постановлению

администрации района

от «29» 10 2013 г. № 580-п

### Муниципальная программа «Обращение с отходами на территории Назаровского района»

### 1.Паспорт муниципальной программы Назаровского района «Обращение с отходами на территории Назаровского района»

| Наименование программы | Муниципальная программа «Обращение с отходами на территории Назаровского района» |
| --- | --- |
| Основания для разработки программы | Бюджетный кодекс Российской Федерации статья 179; Постановление администрации Назаровского района от 06.09.2013 № 449-п «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке муниципальных программ Назаровского района, их формирования и реализации»; Постановление администрации Назаровского района от 19.09.2013 № 480-п «Об утверждении перечня муниципальных программ администрации Назаровского района» |
| Ответственный исполнитель программы | Администрация Назаровского района |
| Соисполнители программы | Отсутствуют |
| Перечень мероприятий муниципальной программы | 1. Проведение инженерных изысканий под строительство полигона ТБО 2. Разработка проектной документации на строительство полигона твердых бытовых отходов 3.Выполнение кадастровых работ в отношении земельных участков под строительство полигонов ТБО 4. Проведение государственной экологической экспертизы проекта проектной документации 5. Выполнение государственной экспертизы проектной документации и инженерных изысканий 6.Обустройство контейнерных площадок 7. Изготовление и установка контейнеров для сбора ТБО на территории населенных пунктов Назаровского района |
| Цели программы | Снижение негативного воздействия отходов на окружающую среду и здоровье человека |
| Задачи программы | Разработка проектной документации на строительство полигонов твердых бытовых отходов. Обеспечение современной системой сбора ТБО |
| Этапы и сроки реализации программы | 2017-2020 гг. |
| Перечень целевых показателей и показателей результативности программы с расшифровкой плановых значений по годам ее реализации, значения целевых показателей на долгосрочный период | 1.Ввод в эксплуатацию полигона ТБО в п. Глядень Назаровского района 2.Строительство полигона ТБО в п. Красная Сопка Назаровского района 3. Количество оборудованных контейнерных площадок Перечень целевых показателей и показателей результативности программы с расшифровкой плановых значений по годам ее реализации приведен в приложении № 1 к паспорту Значения целевых показателей на долгосрочный период приведены в приложении № 2 к паспорту |
| Информация по ресурсному обеспечению программы, в том числе в разбивке по источникам финансирования по годам реализации программы | Общий объем финансирования программы за период 2017-2020 гг. составляет 105,0 тыс. руб. в том числе: 2017 год – 30 тыс. руб. районный бюджет – 30 тыс. руб. 2018 год – 25 тыс. руб. районный бюджет – 25 тыс. руб. 2019 год – 25 тыс. руб. районный бюджет – 25 тыс. руб. 2020 год – 25 тыс. руб. районный бюджет - 25 тыс. руб. |

#### 2.Характеристика текущего состояния в сфере обращения с отходами.

#### Проблема захоронения твердых бытовых отходов на территории Назаровского района становится все более актуальной. Отсутствие обустроенных объектов размещения отходов, соответствующих  современным нормативным требованиям, приводит  к образованию несанкционированных мест размещения отходов. Неорганизованные свалки ТБО занимают значительные территории в населенных пунктах района и на прилегающих к ним территориях. Свалки  не защищены от стоков дождевых и талых вод, в результате чего происходит загрязнение почвы, поверхностных и грунтовых вод. Данный факт является немаловажным, так как водоснабжение района осуществляется за счет водоносных подземных скважин. Общее повышение уровня жизни населения приводит к увеличению потребления товара и, как следствие, росту числа упаковочных материалов разового пользования, пластмассы, пищевых отходов, химических веществ, применяемых в быту, что привело к увеличению в атмосферном воздухе, почвах и водных объектах канцерогенных и токсических веществ.

#### Негативное воздействие на окружающую среду характерно для всех стадий обращения с отходами, начиная с их сбора и транспортировки и заканчивая подготовкой к захоронению.

#### Особенно остро это негативное воздействие проявляется в случае неорганизованного транспортирования ТБО к местам несанкционированного размещения.

#### Усиление государственного контроля за соблюдением природоохранного законодательства и обеспечением санитарного благополучия населения привело к необходимости проведения комплекса мероприятий по приведению системы обращения с отходами производства и потребления в соответствие с требованиями соответствующих нормативных актов.

#### Учитывая немалую площадь территории района и значительные расстояния между населенными пунктами, требуется строительство десяти полигонов для захоронения отходов (на территории административных центров сельсоветов).

#### На территориях десяти сельсоветов Назаровского района произведен отвод земельных участков под строительство полигонов ТБО.

#### На территории Гляденского сельсовета на объект капитального строительства « Полигон твердых бытовых отходов в п. Глядень» выполнены инженерные изыскания, разработана проектная документация, проведена государственная экспертиза инженерных изысканий и проектной документации. В 2011 году завершены работы по строительству полигона ТБО в п. Глядень.

#### На территории Красносопкинского сельсовета проведены инженерные изыскания, разработана проектная документация, получено положительное заключение государственной экологической экспертизы на проектную документацию на строительство полигона ТБО.

#### На территории Краснополянского сельсовета проведены инженерные изыскания, в стадии разработки проектная документация на строительство полигона ТБО.

#### Проведены инженерные изыскания на территории Подсосенского, Преображенского  сельсоветов.

#### Создание эффективной системы управления отходами обеспечит снижение загрязнения окружающей среды отходами производства и потребления, уменьшение количества несанкционированных свалок.

#### При этом важным условием успешной реализации муниципальной программы является управление рисками с целью минимизации их влияния на достижение целей муниципальной программы.

#### При реализации муниципальной программы возможны финансовые риски, связанные со снижением объемов финансирования программных мероприятий за счет бюджетов всех уровней, со спецификой целей и задач муниципальной программы.

3.Приоритеты и цели социально-экономического развития в сфере обращения с отходами.

Основным приоритетом в области обращения с отходами производства и потребления является  обеспечение экологической безопасности за счет снижения негативного влияния отходов производства и потребления, формирование экологической культуры, организация эффективно работающей системы обращения с отходами производства и потребления.

Целью программы является снижение негативного воздействия отходов на окружающую среду и здоровье человека.

Для достижения поставленной цели необходимо решение следующих задач:

разработка проектной документации на строительство полигонов твердых бытовых отходов;

обеспечение современной системой сбора.

Срок реализации программы 2017-2020 годы.

Строительство санкционированных мест размещения отходов в дальнейшем позволит обеспечить централизованной системой сбора, вывоза и захоронения ТКО территорию Назаровского района, обеспечить  ликвидацию несанкционированных свалок.

4. Механизм реализации программы

Финансирование программных мероприятий осуществляется за счет краевого бюджета и средств районного бюджета.

Средства краевого бюджета на финансирование мероприятий программы выделяются на строительство полигонов ТБО.

Средства районного бюджета на финансирование мероприятий программы выделяются на:

а) на разработку проектной документации на строительство полигонов твердых бытовых отходов, в том числе:

проведение инженерных изысканий под строительство полигона ТБО;

выполнение кадастровых работ в отношении земельных участков под строительство полигонов ТБО;

разработка проектной документации на строительство полигона твердых бытовых отходов;

проведение государственной экологической экспертизы проектной документации;

выполнение государственной экспертизы инженерных изысканий и проектной документации;

б) обустройство контейнерных площадок и приобретение контейнеров.

По мероприятиям программы, указанных в перечне мероприятий муниципальной программы раздела 1. «Паспорт муниципальной программы Назаровского района  «Обращение с отходами на территории Назаровского района» получателем бюджетных средств и муниципальным заказчиком является муниципальное казенное учреждение служба «Заказчик» Назаровского района, которое для оплаты работ (услуг), выполненных (оказанных) в ходе реализации указанных мероприятий, представляет в администрацию Назаровского района необходимые для оплаты документы, подтверждающие факт выполненных работ (оказанных) услуг.

Реализация мероприятий муниципальной программы, выбор исполнителей программы осуществляется в соответствии с Федеральным законом от 24.06.1998  № 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления», Федеральным законом от 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды», государственной программой Красноярского края «Охрана окружающей среды,	воспроизводство природных ресурсов», утвержденной постановлением Правительства Красноярского края от 30 сентября 2013 г. № 512-п.

Предоставление субсидии на строительство полигонов ТБО осуществляются при условии софинансирования Назаровским районом из районного бюджета расходов на оплату работ по строительству полигонов ТБО в размере одного процента от суммы субсидии, предоставляемой из краевого бюджета.

Субсидии на строительство полигонов ТБО из краевого бюджета предоставляются на основании соглашения о предоставлении субсидии на строительство полигона ТБО, заключаемого между министерством и муниципальным образованием.

Для перечисления субсидии на строительство полигонов ТБО предоставляются документы, в число которых входит копия проектной документации на строительство полигонов ТБО, копия положительного заключения государственной экспертизы инженерных изысканий и проектной документации на строительство полигона ТБО

5. Прогноз конечных результатов

реализации муниципальной программы

От реализации программных мероприятий ожидается достижение следующих результатов:

- в п. Глядень введен в эксплуатацию полигон твердых бытовых отходов;

- в п. Красная Сопка строительство полигона ТБО

- обустройство контейнерных площадок и приобретение контейнеров.

6. Информация о распределении планируемых расходов

муниципальной программы

Объем планируемых расходов составит 105,0 тыс. руб., из них в разрезе главных распорядителей бюджетных средств по годам реализации муниципальной   программы:

- администрация Назаровского района, всего 105,0 тыс. рублей, в том числе по годам:

2017 год – 30 тыс. руб.;

2018 год – 25 тыс. руб.;

2019 год – 25 тыс. руб.;

2020 год – 25 тыс. руб.

Информация о распределении планируемых расходов муниципальной 
программы представлена в приложении  № 1 к муниципальной программе.

7. Информация о ресурсном обеспечении и прогнозной оценке 
расходов на реализацию целей муниципальной программы 
с учетом источников финансирования

Источниками финансирования мероприятий муниципальной программы являются средства  краевого и районного бюджетов.

Общий объем финансирования программы за период 2017-2020 гг. составляет 105 тыс. руб., в том числе:

средства районного бюджета – 105,0  тыс. руб.

2017 год – 30 тыс. руб.;

2018 год – 25 тыс. руб.;

2019 год – 25 тыс. руб.;

2020 год – 25 тыс. руб.

Информация о ресурсном обеспечении и прогнозной оценке расходов на реализацию целей муниципальной программы с учетом источников финансирования представлена в приложении № 2 к муниципальной  программе.

8. Управление программой и контроль за ходом ее выполнения.

Текущий контроль за реализацией программы осуществляют ответственный исполнитель муниципальной программы.

Ответственным за подготовку и представление отчетных данных является ответственный исполнитель муниципальной программы.

Отчет о реализации программы предоставляется ответственным исполнителем программы ежеквартально не позднее 10 числа второго месяца, следующего за отчетным, в финансовое управление администрации района и отдел экономического анализа и прогнозирования администрации района.

Контроль за целевым и эффективным использованием средств, предусмотренных на реализацию программы, осуществляется ревизионной комиссией Назаровского района.

Приложение  № 1

к паспорту муниципальной

### программы «Обращение с отходами на территории Назаровского района»

Перечень целевых показателей и показателей результативности программы с расшифровкой плановых значений по годам ее реализации

|  | Цели, задачи, показатели | Единица измерения | Вес показателя | Источник информации | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Цель программы: Снижение негативного воздействия на окружающую среду и здоровье человека |
| 1. | Задача 1. Разработка проектной документации на строительство полигонов твердых бытовых отходов |
| 1.1. | Ввод полигона ТБО в эксплуатацию в п. Глядень Назаровского района | шт. | 0,33 | Разрешение на ввод в эксплуатацию | - | - | - | - | 1 |
| 1.2. | Строительство полигона ТБО в п. Красная Сопка Назаровского района | шт. | 0,33 | Разрешение на строительство | - | - | - | _ | 1 |
| 2. |
| 2.1. | Количество оборудованных контейнерных площадок | шт. | 0,34 | Ведомственная отчетность | - | 1 | 1 | 1 | 1 |

Приложение  № 2

к паспорту муниципальной программы

### «Обращение с отходами на территории Назаровского района»

Значения целевых показателей на долгосрочный период

| № п/п | Цели, целевые показатели | Единица измерения | 2016 | 2017 | 2018 | Плановый период | Долгосрочный период по годам |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
|  | Цель программы: Снижение негативного воздействия на окружающую среду |
| 1. | Задача 1. Разработка проектной документации на строительство полигонов твердых бытовых отходов; |
| 1.1. | Ввод полигона ТБО в эксплуатацию в п. Глядень Назаровского района | шт. | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - |
| 1.2 | Строительство полигона ТБО в п. Красная Сопка Назаровского района | шт. | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - |
|  | Задача 2. Обеспечение современной системой сбора ТБО |
| 2.1. | Обустройство контейнерных площадок | шт. | - | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |

Приложение  № 1

к  муниципальной программе

### «Обращение с отходами на территории Назаровского района»

Информация о распределении планируемых расходов по отдельным мероприятиям программы, подпрограммам муниципальной программы Назаровского района

| Статус (муниципальная программа, мероприятие) | Наименование программы, мероприятий | Наименование ГРБС | Код бюджетной классификации | Расходы (тыс. руб.), годы |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ГРБС | Рз Пр | ЦСР | ВР | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год | 2017-2020гг. |
| Муниципальная программа | Обращение с отходами на территории Назаровского района | всего расходные обязательства по программе | 016 | 0412 | 0500000000 | 244 | 30,0 | 25,0 | 25,0 | 25,0 | 105,0 |
|  |  | в том числе по ГРБС: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Администрация Назаровского района | 016 | 0412 | 0500000000 | 244 | 30,0 | 25,0 | 25,0 |  | 105,0 |
| Мероприятие 1.1 | Проведение инженерных изысканий под строительство полигонов твердых бытовых отходов в населенных пунктах Назаровского района | Всего расходные обязательства по программе | 016 | 0412 | 0550083610 | 244 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | В том числе по ГРБС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Администрация Назаровского района | 016 | 0412 | 0550083610 | 244 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Мероприятие 1.2 | Разработка проектной документации на строительство полигонов твердых бытовых отходов в населенных пунктах Назаровского района | Всего расходные обязательства по программе | 016 | 0412 | 0550083620 | 244 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | В том числе по ГРБС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Администрация Назаровского района | 016 | 0412 | 0550083620 | 244 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Мероприятие 1.3 | Выполнение кадастровых работ в отношении земельных участков под строительство полигонов твердых бытовых отходов | Всего расходные обязательства по программе | 016 | 0412 | 0550083630 | 244 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | В том числе по ГРБС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Администрация Назаровского района | 016 | 0412 | 0550083630 | 244 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Мероприятие 1.4 | Проведение государственной экологической экспертизы проектной документации | Всего расходные обязательства по программе | 016 | 0412 | 0550083640 | 244 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | В том числе по ГРБС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Администрация Назаровского района | 016 | 0412 | 0550083640 | 244 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Мероприятие 1. 5 | 1.5. Выполнение государственной экспертизы проектной документации и инженерных изысканий | Всего расходные обязательства по программе | 016 | 0412 | 0550083650 | 244 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | В том числе по ГРБС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Администрация Назаровского района | 016 | 0412 | 0550083650 | 244 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Мероприятие 2.1. | Обустройство контейнерных площадок и приобретение контейнеров | Всего расходные обязательства по программе | 016 | 0412 | 0550083690 | 244 | 30 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 30,0 |
|  |  | В том числе по ГРБС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Администрация Назаровского района | 016 | 0412 | 0550083690 | 244 | 30 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 30,0 |
| Мероприятие 2.2. | Изготовление и установка контейнеров для сбора ТБО на территории населенных пунктов Назаровского района | Всего расходные обязательства по программе | 016 | 0412 | 0550083680 | 244 | 30 | 25,0 | 25,0 | 25,0 | 75,0 |
|  |  | В том числе по ГРБС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Администрация Назаровского района | 016 | 0412 | 0550083680 | 244 | 30 | 25,0 | 25,0 | 25,0 | 75,0 |

### Приложение № 2

к  муниципальной программе

### «Обращение с отходами на территории Назаровского района»

Информация о ресурсном обеспечении и прогнозной оценке расходов на реализацию целей муниципальной программы Назаровского района с учетом источников финансирования, в том числе средств федерального бюджета, краевого бюджета и бюджетов сельских поселений Назаровского района

| Статус | Наименование муниципальной программы, задач муниципальной программы | Ответственный исполнитель, соисполнители | Оценка расходов (тыс. руб.), годы |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2017-2020 |
| Муниципальная программа | «Обращение с отходами на территории Назаровского района на 2014-2016 гг.» | Всего | 30 | 25 | 25 | 25 | 105 |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет (*) | - | - | - |  | - |
|  |  | краевой бюджет (*) | - | - | - |  | - |
|  |  | районный бюджет | 30 | 25 | 25 | 25 | 105 |
|  |  | внебюджетные источники | - | - | - | - | - |
|  |  | бюджеты сельских поселений (**) | - | - | - | - | - |
|  |  | юридические лица | - | - | - | - | - |
| Мероприятие 1.1 | Проведение инженерных изысканий под строительство полигонов твердых бытовых отходов в населенных пунктах Назаровского района | Всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет (*) | - | - | - |  | - |
|  |  | краевой бюджет (*) | - | - | - |  | - |
|  |  | районный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | внебюджетные источники | - | - | - | - | - |
|  |  | бюджеты сельских поселений (**) | - | - | - | - | - |
|  |  | юридические лица | - | - | - | - | - |
| Мероприятие 1.2 | Разработка проектной документации на строительство полигонов твердых бытовых отходов в населенных пунктах Назаровского района | Всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет (*) |  |  |  |  |  |
|  |  | краевой бюджет (*) |  |  |  |  |  |
|  |  | районный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | внебюджетные источники | - | - | - | - | - |
|  |  | бюджеты сельских поселений (**) | - | - | - | - | - |
|  |  | юридические лица | - | - | - | - | - |
| Мероприятие 1.3 | Выполнение кадастровых работ в отношении земельных участков под строительство полигонов твердых бытовых отходов | Всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет (*) | - | - | - |  | - |
|  |  | краевой бюджет (*) | - | - | - |  | - |
|  |  | районный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | внебюджетные источники | - | - | - | - | - |
|  |  | бюджеты сельских поселений (**) | - | - | - | - | - |
|  |  | юридические лица | - | - | - | - | - |
| Мероприятие 1.4 | Проведение государственной экологической экспертизы проектной документации | Всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет (*) | - | - | - |  | - |
|  |  | краевой бюджет (*) | - | - | - |  | - |
|  |  | районный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | внебюджетные источники | - | - | - | - | - |
|  |  | бюджеты сельских поселений (**) | - | - | - | - | - |
|  |  | юридические лица | - | - | - | - | - |
| Мероприятие 1. 5 | 1.5. Выполнение государственной экспертизы проектной документации и инженерных изысканий | Всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет (*) | - | - | - |  | - |
|  |  | краевой бюджет (*) | - | - | - |  | - |
|  |  | районный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | внебюджетные источники | - | - | - | - | - |
|  |  | бюджеты сельских поселений (**) | - | - | - | - | - |
|  |  | юридические лица | - | - | - | - | - |
| Мероприятие 2.1. | Обустройство контейнерных площадок и приобретение контейнеров | Всего | 30 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 30,0 |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет (*) | - | - | - |  | - |
|  |  | краевой бюджет (*) | - | - | - |  | - |
|  |  | районный бюджет | 30 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 30 |
|  |  | внебюджетные источники | - | - | - | - | - |
|  |  | бюджеты сельских поселений (**) | - | - | - | - | - |
|  |  | юридические лица | - | - | - | - | - |
| Мероприятие 2.2 | Изготовление и установка контейнеров для сбора ТБО на территории населенных пунктов Назаровского района | Всего | 0,0 | 25 | 25 | 25 | 75 |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет (*) | - | - | - |  | - |
|  |  | краевой бюджет (*) | - | - | - |  | - |
|  |  | районный бюджет | 0,0 | 25 | 25 | 25 | 75 |
|  |  | внебюджетные источники | - | - | - | - | - |
|  |  | бюджеты сельских поселений (**) | - | - | - | - | - |
|  |  | юридические лица | - | - | - | - | - |