Приложение № 5

к постановлению администрации Богучанского района Красноярского края от        №

Приложение  № 8

к муниципальной программе Богучанского района «Реформирование и модернизация жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности» на 2014-2016 годы

Подпрограмма

«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности

на территории Богучанского района» на 2014-2016 годы

- Паспорт подпрограммы

| Наименование подпрограммы | «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории Богучанского района» на 2014-2016 годы (далее – подпрограмма) |
| --- | --- |
| Наименование муниципальной программы, в рамках которой реализуется подпрограмма | «Реформирование и модернизация жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности» на 2014-2016 годы |
| Муниципальный заказчик – координатор подпрограммы | Администрация Богучанского района (отдел лесного хозяйства, жилищной политики, транспорта и связи) |
| Исполнители мероприятий подпрограммы, главные распорядители бюджетных средств | Исполнители мероприятий подпрограммы: МБОУ Богучанская СОШ № 1 МКОУ Богучанская СОШ № 2 МКОУ Богучанская СОШ № 3; МКОУ Богучанская СОШ № 4; МКОУ Ангарская СОШ № 5; МКОУ Манзенская СОШ; МКОУ Нижнетерянская СОШ № 28; МКОУ ДОД ЦДОД; МКОУ ДОД ДЮСШ; МКОУ Артюгинская СОШ № 8; МКОУ Красногорьевская СОШ № 10; МКОУ Новохайская СОШ № 14; МКОУ Октябрьская СОШ № 9; МКОУ Такучетская СОШ № 18; МКОУ Таежнинская СОШ № 7; МКОУ Таежнинская СОШ № 20; МКОУ Чуноярская СОШ № 13; МКДОУ детский сад № 7 «Буратино» с. Богучаны; МКДОУ детский сад « Солнышко» п. Пинчуга МКДОУ детский сад «Белочка» № 62 п.Октябрьский; МБУК «Богучанский межпоселенческий районный Дом культуры «Янтарь»; Главные распорядители бюджетных средств: Управление образования администрации Богучанского района; МКУ «Управление культуры Богучанского района». |
| Цель и задачи подпрограммы | Повышение энергосбережения и энергоэффективности. Для реализации цели необходимо решение следующих задач: Повышение энергетической эффективности экономики Богучанского района; Информационное обеспечение мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности. |
| Целевые индикаторы подпрограммы: | - динамика энергоемкости муниципального продукта: 2014 год – 9,1 кг условного топлива/тыс.руб.; 2015 год - 8,4 кг условного топлива/тыс. руб.; 2016 год - 7,7 кг условного топлива/тыс. руб.; - доля объемов энергоресурсов, расчеты за которые осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме энергоресурсов, потребляемых (используемых) на территории Богучанского района, в том числе: электрической энергии: 2014 год - 100 %; 2015 год - 100 %; 2016 год - 100 %; тепловой энергии: 2014 год - 18,0 %; 2015 год – 18,6 %; 2016 год – 20,0 %; воды: 2014год - 75,0 %; 2015 год - 90,0 %; 2016 год - 93,6 %. - показатели результативности: экономия электрической энергии в натуральном выражении: 2014 год – 20931,1 тыс. кВтч; 2015 год – 31396,6 тыс. кВтч; 2016 год – 41862,1 тыс. кВтч; экономия электрической энергии в стоимостном выражении: 2014 год – 73049 тыс.руб; 2015 год – 109574 тыс.руб; 2016 год – 146099 тыс.руб; экономия тепловой энергии в натуральном выражении: 2014 год – 20,00 тыс.Гкал; 2015 год – 30,00 тыс.Гкал; 2016 год – 40,00 тыс.Гкал; экономия тепловой энергии в стоимостном выражении: 2014 год – 69814 тыс.руб; 2015 год – 104722 тыс.руб; 2016 год – 139629 тыс.руб; экономия воды в натуральном выражении: 2014 год – 147,7 тыс.куб.м; 2015 год – 221,5 тыс.куб.м; 2016 год – 295,3 тыс.куб.м; экономия воды в стоимостном выражении: 2014 год – 7953 тыс.руб; 2015 год – 11929 тыс.руб; 2016 год – 15905 тыс.руб; |
| Сроки реализации подпрограммы | 2014 – 2016 годы |
| Объемы и источники финансирования | Общий объем финансирования составляет: 4 336 756,39 рублей, в том числе: 2014 год – 2 336 756,39 рублей; 2015 год – 1 500 000,0 рублей; 2016 год – 500 000,0 рублей. Краевой бюджет: 0,0 рублей, из них: 2014 год – 0,0 рублей; 2015 год – 0,0 рублей; 2016 год – 0,0 рублей. Районный бюджет: 4 336 756,39 рублей, из них: 2014 год – 2 336 756,39 рублей; 2015 год – 1 500 000,0 рублей; 2016 год – 500 000,0 рублей. |
| Система организации контроля за исполнением подпрограммы. | Администрация Богучанского района (отдел лесного хозяйства, жилищной политики, транспорта и связи); Управление образования администрации Богучанского района; МКУ «Управление культуры Богучанского района». |

### 2. Обоснование подпрограммы

### 2.1. Постановка общерайонной проблемы

### и обоснование необходимости разработки подпрограммы

### 2.1.1. Объективные показатели, характеризующие положение дел

Анализ потребления энергетических ресурсов в Богучанском районе показывает, что за последние годы произошло существенное изменение структуры тепловых и электрических нагрузок. Наблюдается значительный прирост потребления электроэнергии в бытовом секторе и промышленности.

Задача энергосбережения особенно актуальна в бюджетной сфере и жилищно-коммунальном хозяйстве. Значительная доля расходов муниципальных бюджетов приходится на энергопотребление.

Деятельность жилищно-коммунального хозяйства сопровождается большими потерями энергетических ресурсов при их производстве, передаче и потреблении. Рост тарифов на тепловую и электрическую энергию опережает уровень инфляции, что приводит к повышению расходов бюджета района на энергообеспечение жилых домов, учреждений муниципальной бюджетной сферы, увеличению коммунальных платежей населения.

В целом показатели энергопотребления в районе отражают общую тенденцию, сложившуюся в целом на территории Российской Федерации.

Энергосбережение в районе можно обеспечить только программно-целевым путем, в рамках которого необходимо реализовать мероприятия, направленные на энергосбережение и повышение энергетической эффективности экономики района.

2.1.2. Анализ причин возникновения проблем в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности на территории района, включая правовое обоснование, перечень и характеристику решаемых задач

Основными причинами возникновения проблем в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности на территории Богучанского района являются:

отсутствие контроля за получаемыми, производимыми, транспортируемыми и потребляемыми энергоресурсами ввиду недостаточной оснащенности приборами учета, как производителей, так и потребителей энергоресурсов;

низкая энергетическая эффективность объектов коммунальной инфраструктуры, жилищного фонда, объектов бюджетной сферы, связанная с высокой долей устаревшего оборудования, изношенных коммунальных сетей, ветхих жилых и общественных зданий, отсутствием энергетических паспортов и плана мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности объектов коммунальной инфраструктуры и бюджетной сферы;

недостаточная и не всегда качественная профессиональная подготовка специалистов в области энергосбережения и эффективного использования энергетических ресурсов, в связи с отсутствие системы подготовки таких специалистов в муниципальных учреждениях, на предприятиях;

отсутствие пропаганды энергосбережения и условий, стимулирующих к энергосбережению, из-за отсутствия информационной системы в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности.

В целях решения проблем с энергопотреблением на территории Российской Федерации статьей 7 Федерального закона от 23.11.2009 N 261-ФЗ "Об энергосбережении и повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации" (далее – Федеральный закон от 23.11.2009 № 261-ФЗ) к полномочиям органов местного самоуправления в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности отнесена разработка и реализация  муниципальных программ в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности.

На основании указанного требования, а также учитывая положения Постановления Правительства Российской Федерации от 31.12.2009 N 1225 "О требованиях к региональным и муниципальным программам в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности" (далее – Постановление Правительства Российской Федерации от 31.12.2009 N 1225), Приказа Министерства экономического развития Российской Федерации от 17.02.2010 N 61 "Об утверждении примерного перечня мероприятий в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности, который может быть использован в целях разработки региональных, муниципальных программ в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности" (далее – Приказ Министерства экономического развития Российской Федерации от 17.02.2010 N 61)  и Приказа Министерства экономического развития Российской Федерации от 07.06.2010 N 273 "Об утверждении методики расчета значений целевых показателей в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности, в том числе в сопоставимых условиях" разработана подпрограмма "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории  Богучанского района»  на 2014 - 2016 годы.

Для решения существующих проблем в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности на территории Богучанского района предусмотрено решение следующих задач:

повышение энергетической эффективности экономики Богучанского района;

информационное обеспечение мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности.

2.2. Основная цель и задачи, этапы и сроки выполнения

подпрограммы, целевые индикаторы

2.2.1. Целью подпрограммы является формирование целостной и эффективной  системы управления энергосбережением и повышением энергетической эффективности на территории Богучанского района.

2.2.2. Для достижения поставленной цели необходимо решение следующих задач.

Задача 1. Повышение энергетической эффективности экономики Богучанского района;

Задача 2.  Информационное обеспечение мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности.

    - Обоснованием выбора подпрограммных мероприятий, направленных на решение вышеуказанных задач, являются требования Федерального закона от 23.11.2009 N 261-ФЗ и Приказа Министерства экономического развития Российской Федерации от 17.02.2010 N 61, а также перечень типовых мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, содержащийся в энергетических паспортах, полученных по результатам обязательного энергетического обследования.

2.2.5. Муниципальным заказчиком - координатором подпрограммы является администрация Богучанского района (отдел лесного хозяйства, жилищной политики, транспорта и связи), к компетенции которой относится:

разработка нормативно-правовых актов администрации Богучанского района в области энергосбережения;

формирование и введение в действие финансово-экономических механизмов энергосбережения;

мониторинг реализации подпрограммных мероприятий;

непосредственный контроль за ходом реализации мероприятий подпрограммы;

подготовка отчетов о реализации подпрограммы.

2.2.6. Срок реализации подпрограммы - 2014 - 2016 годы.

2.2.7. В результате реализации подпрограммы планируется достижение целевых показателей в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности, которые приведены в приложении № 1 к настоящей подпрограмме. Целевые показатели будут ежегодно корректироваться  по итогам выполнения мероприятий подпрограммы за отчетный финансовый год.

2.3. Механизм реализации подпрограммы

2.3.1. Комплекс мер направленных на повышение эффективности реализации мероприятий подпрограммы и достижения целевых индикаторов, заключается в реализации организационных, экономических, правовых механизмов в соответствии с  требованиями Федерального закона от 23.11.2009 N 261-ФЗ, а именно:

- консолидация средств для реализации мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности бюджетной сферы Богучанского района;

-	эффективное целевое использование средств краевого и районного бюджетов в соответствии с установленными приоритетами для достижения целевых индикаторов подпрограммы;

-	системный подход, комплексность, концентрация на самых важных направлениях;

- 	анализ потребностей в финансовых средствах;

-	оценка результатов и социально-экономической эффективности подпрограммы, которая осуществляется на основе мониторинга целевых индикаторов.

2.3.2. Для решения задачи подпрограммы  путем реализации мероприятий подпрограммы средства районного бюджета на финансирование мероприятий подпрограммы выделяются на:

- повышение тепловой защиты зданий муниципальных учреждений путем замены деревянных оконных блоков на окна из  ПВХ-профиля со стеклопакетами;

-  проведение Государственной поверки узлов учета тепловой энергии;

- замену насосного оборудования на более энергоэффективное на котельных № 6,7,10,11,12 в с.Богучаны, № 39 п.Новохайский, № 48 п.Такучет, № 53 п.Хребтовый.

2.3.3. Главными распорядителями бюджетных средств, предусмотренных на реализацию мероприятий подпрограммы, являются: Управление образования администрации Богучанского района,  МКУ «Управление культуры Богучанского района», МКУ «Муниципальная служба «Заказчика» (далее – главные распорядители).

2.3.4. Расходование бюджетных средств осуществляется главными распорядителями в порядке, установленном Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок  товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

2.3.5. Критериями выбора исполнителей мероприятий подпрограммы является:

- наличие утвержденной в соответствии с требованиями статьи 25 Федерального закона от 23.11.2009 № 261-ФЗ  программы в области  энергосбережения и повышения энергетической эффективности;

- наличие энергетического паспорта, составленного по результатам энергетического обследования.

2.3.6. Мероприятия подпрограммы, финансирование которых  осуществляется за счет средств районного бюджета, реализуются исполнителями мероприятий подпрограммы в соответствии с перечнем мероприятий  подпрограммы согласно приложению N 2 к настоящей подпрограмме.

2.3.7. Планируется участие в конкурсных отборах муниципальных образований края  на получение субсидий, предоставляемых бюджетам муниципальных образований  за счет средств  краевого бюджета на реализацию  мероприятий по энергосбережению и повышению энергоэффективности.  По итогам конкурсных отборов перечень мероприятий настоящей подпрограммы подлежит корректировке.

2.4. Управление   подпрограммой и контроль за ходом ее выполнения

2.4.1. Организация управления и контроль за ходом выполнения подпрограммы осуществляется администрацией Богучанского района (отдел лесного хозяйства, жилищной политики, транспорта и связи)  в соответствии с Порядком принятия решений о разработке муниципальных программ Богучанского района, их формировании и реализации, утвержденного постановлением администрации Богучанского района от 17.07.2013 № 849-п.

2.4.2. Контроль за  целевым использованием средств районного бюджета, направляемых на финансирование мероприятий подпрограммы, а также текущий контроль за ходом выполнения мероприятий подпрограммы осуществляют администрацией Богучанского района (отдел лесного хозяйства, жилищной политики, транспорта и связи), Управление образования администрации Богучанского района – по муниципальным учреждениям образования, МКУ «Управление культуры Богучанского района» - по муниципальным учреждениям культуры.

2.4.3. Контроль за выполнением Федерального закона от 23.11.2011 № 261-ФЗ в части обеспечения снижения муниципальными учреждениями района в сопоставимых условиях объема потребляемых ими воды, тепловой и электрической энергии возлагается на руководителей муниципальных учреждений района.

2.4.4. Администрация Богучанского района (отдел лесного хозяйства, жилищной политики, транспорта и связи), как  муниципальный заказчик – координатор подпрограммы ежегодно проводит корректировку планируемых значений целевых показателей в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности с учетом фактически достигнутых результатов реализации подпрограммы и изменения социально-экономической ситуации в районе, а также направляет информацию о реализации подпрограммы и отчет об исполнении подпрограммы в Управление экономики и планирования администрации Богучанского района в сроки, установленные постановлением администрации Богучанского района от 17.07.2013 N 849-п "Об утверждении Порядка принятия решений о разработке муниципальных программ Богучанского района, их формирования и реализации».

2.5. Оценка социально-экономической эффективности

По итогам реализации подпрограммы за 2014-2016 годы экономический эффект подпрограммных мероприятий будет выражен в следующем:

- до 2017 года объем потребления топливно-энергетических и иных коммунальных ресурсов организациями бюджетной сферы к уровню 2009 года  снизится не менее, чем на 15%. Экономия составит не менее  937,55 тыс. кВт.ч электроэнергии,  5,21 тыс.Гкал тепловой энергии, 11,61  тыс. куб.м воды.

- в целом по всем отраслям экономики района в результате реализации комплекса мероприятий планируется снизить энергоемкость муниципального продукта с 9,1 кг. у.т/тыс. руб. в 2014 году до 7,7 кг. у.т/тыс. руб. в 2016 году.

- планируемое изменение уровня энергетической эффективности в жилищном фонде будет выражено в следующем: доля объемов энергоресурсов, расчеты за   которые осуществляются с использованием  приборов учета, в общем объеме энергоресурсов, потребляемых  (используемых) на территории Богучанского района,  в 2016 году составят: электрическая энергия -100%; тепловая энергия – 20%,  вода – 93,6%.

Ожидаемый социальный эффект от реализации подпрограммы выразится в следующем:

- в результате реализации подпрограммы на территории района планируется создать предпосылки улучшения качества обеспечения населения энергоресурсами, что будет способствовать повышению качества жизни населения и улучшению социальной ситуации в районе.

- на протяжении периода действия подпрограммы будет проводиться пропаганда энергосбережения в средствах массовой информации, что приведет к изменению менталитета граждан в отношении экономии потребляемых энергоресурсов.

Сокращение потребления энергоресурсов позволит снизить расходы граждан на оплату коммунальных услуг, что положительно отразиться на качестве жизни населения.

Изменение состояния окружающей среды выражено в сокращении объемов выбросов вредных веществ в окружающую среду объектами коммунального хозяйства за счет снижения потребления топливно-энергетических ресурсов в связи с проведением мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности.

2.6. Мероприятия подпрограммы

Перечень мероприятий подпрограммы представлен в приложении N 2 к настоящей подпрограмме.

2.7. Обоснование финансовых, материальных и трудовых затрат (ресурсное обеспечение подпрограммы) с указанием источников финансирования

Общий объем финансовых затрат, необходимый для реализации настоящей подпрограммы составляет:   4 336 756,39 рублей из них:

2014 год – 2 336 756,39 рублей;

2015 год – 1 500 000,0 рублей;

2016 год –    500 000,0 рублей.

Краевой бюджет: 0,0 рублей, в том числе:

2014 год – 0,0 рублей;

2015 год – 0,0 рублей;

2016 год – 0,0 рублей;

Районный бюджет: 4 336 756,39 рублей в том числе:

2014 год – 2 336 756,39 рублей;

2015 год – 1 500 000,0 рублей;

2016 год –    500 000,0 рублей.

При предоставлении субсидии из краевого бюджета на реализацию мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности в рамках государственной программы Красноярского края  финансовые затраты подлежат корректировке.

Дополнительных материальных и трудовых затрат на реализацию подпрограммы не потребуется.