# УТВЕРЖДЕНА

# Постановлением администрации

муниципального образования

«Холмогорский муниципальный район»

Муниципальная программа муниципального образования

«Холмогорский муниципальный район»

«Комплексное развитие сельских территорий Холмогорского муниципального района

на 2020-2025 годы»

ПАСПОРТ муниципальной программы «Комплексное развитие сельских территорий Холмогорского муниципального района на 2020 – 2025 годы»

| Наименование муниципальной программы | «Комплексное развитие сельских территорий Холмогорского муниципального района на 2020 – 2025 годы» (далее – муниципальная программа) |
| --- | --- |
| Ответственный исполнитель муниципальной программы | Администрация муниципального образования «Холмогорский муниципальный район» |
| Соисполнители муниципальной программы | отсутствуют |
| Участники муниципальной программы | органы местного самоуправления муниципальных образований Холмогорского муниципального района (далее – органы местного самоуправления); сельскохозяйственные товаропроизводители в Холмогорском районе; граждане, проживающие и работающие на сельских территориях Холмогорского муниципального района |
| Подпрограммы муниципальной программы | отсутствуют |
| Цели муниципальной программы | Обеспечение социально-экономического развития и повышение качества жизни сельского населения на территории Холмогорского муниципального района |
| Задачи муниципальной программы | Задача № 1 – улучшение условий сельского населения и обеспечение доступным жильем граждан, проживающих на сельских территориях; Задача № 2 – обеспечение сельскохозяйственных товаропроизводителей квалифицированными специалистами; Задача № 3 – повышение уровня комплексного обустройства населенных пунктов, расположенных на сельских территориях, объектами социальной и инженерной инфраструктуры; Задача № 4 – благоустройство сельских территорий Задача № 5 - создание транспортной инфраструктуры |
| Сроки и этапы реализации муниципальной программы | 2020 – 2025 годы. Муниципальная программа реализуется в один этап |
| Целевые показатели эффективности реализации муниципальной программы | Объем ввода (приобретения) жилья для сельских граждан, проживающих на сельских территориях; Ввод в действие локальных водопроводов; Количество реализованных проектов по благоустройству сельских территорий Холмогорского района; Ввод в действие станции биологической очистки; Реконструкция детского сада «Журавушка»; Реконструкция стадиона с. Холмогоры; Обустройство контейнерных площадок; Устройство ливневых стоков; Устройство пешеходных коммуникаций; Реконструкция подъездных путей к общественно значимым объектам. |
| Объемы и источники финансирования муниципальной программы | Объем финансирования муниципальной программы составляет 114447,0 тыс. рублей, в т. ч: Средства федерального бюджета – 84470,0 тыс. рублей 2020 год – 27331,2 тыс. рублей 2021 год – 1618,4 тыс. рублей 2022 год – 2724,1 тыс. рублей 2023 год – 38320,3 тыс. рублей 2024 год – 3275,8тыс. рублей 2025 год – 11200,2 тыс. рублей Средства областного бюджета – 18176,5 тыс. рублей, 2020год – 4824,5 тыс. рублей 2021год – 1029,7 тыс. рублей 2022год – 1972,9 тыс. рублей 2023год – 5341,9 тыс. рублей 2024год – 2913,4 тыс. рублей 2025год – 2094,1 тыс. рублей Средства районного бюджета 5585,3 тыс. рублей, 2020год – 1902,4 тыс. рублей 2021год - 225,2 тыс. рублей 2022год – 1353,1 тыс. рублей 2023год – 387,9 тыс. рублей 2024год – 1360,9 тыс. рублей 2025год – 355,8 тыс. рублей Внебюджетные источники 6215,2 тыс. рублей, 2020год – 897,2 тыс. рублей 2021год – 913,2 тыс. рублей 2022год – 1101,2 тыс. рублей 2023год – 1101,2 тыс. рублей 2024год – 1101,2 тыс. рублей 2025год – 1101,2 тыс. рублей |

I. Приоритеты деятельности в сфере реализации

муниципальной программы

На современном этапе развитию сельских территорий уделяется особое  внимание со стороны государства.

Решение задачи по повышению уровня и качества жизни населения, устойчивому развитию сельских территорий, предусмотренной Стратегией устойчивого развития сельских территорий Российской Федерации на период до 2030 года, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 2 февраля 2015 года № 151-р, а также задачи по  продовольственному обеспечению населения страны, предусмотренной Доктриной продовольственной безопасности Российской Федерации, утвержденной Указом Президента Российской Федерации от 30 января 2010 года № 120, требует усиление места и роли сельских территорий в осуществлении стратегических социально-экономических преобразований в стране, в том числе принятия мер по созданию предпосылок для развития сельских территорий.

В ходе экономических преобразований в аграрной сфере сформирован и планово наращивается производственный потенциал, дальнейшее эффективное развитие которого во многом зависит от стабильности комплексного развития сельских территорий, активизации человеческого фактора экономического роста. Наращивание социально-экономического потенциала сельских территорий, придание этому процессу устойчивости и необратимости является стратегической задачей государственной аграрной политики, что закреплено в Федеральном законе от 29 декабря 2006 года № 264-ФЗ «О развитии сельского хозяйства» и в областном законе от 27 июня 2007 года № 367-19-ОЗ «О государственной поддержке сельского хозяйства в Архангельской области и разграничении полномочий органов государственной власти Архангельской области по регулированию отношений в сфере рыболовства и аквакультуры (рыбоводства)», и реализуется в рамках Государственной программы развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия, утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 14 июля 2012 года № 717.

Настоящая муниципальная программа является инструментом реализации государственной политики в сфере комплексного развития сельских территорий, направления, которой определены Государственной программой Российской Федерации «Комплексное развитие сельских территорий», утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 31 мая 2019 года № 696 (далее – Федеральная программа).

Мероприятия муниципальной программы согласуются со схемой территориального планирования Холмогорского района, утвержденной решением собрания депутатов МО «Холмогорский муниципальный район от 18 декабря 2014 г., генеральными планами сельских поселений, а также планами развития организаций агропромышленного комплекса  Холмогорского района.

Таким образом, необходимость разработки настоящей муниципальной программы определяется потребностью в актуализации и конкретизации основных направлений политики Российской Федерации и Архангельской области в сфере устойчивого развития сельских территорий, а также в реализации системного подхода к решению обозначенных проблем.

II. Характеристика сферы реализации муниципальной программы, описание основных проблем.

Численность сельского населения Холмогорского муниципального района стабильно сокращается, и за 2019 год составила 19,7 тысяч человек, миграционная убыль составила 623 человека,  В результате на селе складывается неблагоприятная ситуация, сокращается численность населения, преобладает низкий уровень развития социальной инфраструктуры.

Ежегодно снижается численность работающих в сельском хозяйстве. Так, за последние 5 лет количество работников уменьшилось почти в два раза, а среди занятых  в сельскохозяйственном производстве, как правило, преобладают работники среднего возраста и старше. К сожалению, при сворачивании социальной сферы на сложно закрепить молодые кадры на селе.

Сложные условия труда не способствуют привлечению на работу и закреплению на сельхозпроизводстве рабочих и специалистов.

Уровень и качество жизни сельского населения напрямую зависят от состояния и обеспеченности жильём, инженерной инфраструктуры, социальными объектами. Одним из важнейших факторов качества жизни, которые формируют предпочтения для проживания в той или иной местности, является обеспеченность и благоустройство жилого фонда, наличие инженерных коммуникаций, транспортной доступности, развитие культурных, социальных и спортивных объектов.  Важным условием  закрепления  работоспособного населения  и молодежи в сельской  местности  является создание рабочих мест и комфортных условий для проживания и организации досуга.

Определенную роль в обеспечении сельского населения жильем, сыграли мероприятия  федеральной целевой  программы «Устойчивое развитие сельских территорий на 2014-2017 годы и на период до 2020 года», государственной   программы Архангельской  области  «Устойчивое развитие сельских территорий  Архангельской области  (2014-2020 годы)» и муниципальной программы «Устойчивое развитие сельских территорий Холмогорского района на 2017-2020 годы».

С 2014 года по 2018 год ввод жилья составил 5,0 тыс. кв. м, в том числе для молодых семей и молодых специалистов – 1,9 тыс. кв. м. Улучшили свои жилищные условия 63 семьи.

В настоящее время имеется необходимость в дальнейшем улучшении жилищных условий граждан. Однако имеется сдерживающий фактор строительства благоустроенного жилья, это отсутствие достаточных мощностей  очистных сооружений, недостаточно развитая  сеть локальных водопроводов и водоотведения. Для улучшения жилищных условий населения необходимо продолжить реализацию мероприятий по строительству жилья, реконструкции инженерной инфраструктуры а также благоустройстве сельской территории,  в рамках настоящей муниципальной программы.

III. Перечень мероприятий муниципальной программы

Реализация мероприятий муниципальной программы осуществляется администрацией муниципального образования «Холмогорский муниципальный район».

В состав Программы  включены следующие мероприятия:

- Улучшение жилищных условий граждан, проживающих в сельской местности.

Целью мероприятия является обеспечение улучшения жилищных условий сельского населения на основе развития институтов субсидирования строительства и покупки жилья, ипотечного кредитования и обеспечения повышения уровня благоустройства  сельских домохозяйств.

### В рамках реализации указанного мероприятия субсидии направляются на предоставление гражданам социальных выплат на строительство (приобретение) жилья.

### Развитие рынка труда (кадрового потенциала) на сельских территориях

Мероприятие направлено на оказание содействия сельхозтоваропроизводителям в обеспечении квалифицированными  специалистами.

В рамках основного мероприятия осуществляется:

а) возмещение индивидуальным предпринимателям и организациям независимо от их организационно-правовой формы, являющимся сельскохозяйственными товаропроизводителями (кроме граждан, ведущих личное подсобное хозяйство), осуществляющим деятельность на сельских территориях, до 30 процентов фактически понесенных в году предоставления субсидий затрат по заключенным с работниками, проходящими обучение в федеральных государственных образовательных организациях высшего образования, подведомственных Министерству сельского хозяйства Российской Федерации, ученическим договорам. При этом общий срок предоставления государственной поддержки в отношении каждого работника не должен превышать 60 месяцев;

б) возмещение индивидуальным предпринимателям и организациям независимо от их организационно-правовой формы, являющимся сельскохозяйственными товаропроизводителями (кроме граждан, ведущих личное подсобное хозяйство), осуществляющим  деятельность  на сельских территориях, до 30 процентов фактически понесенных в году предоставления  субсидий затрат, связанных с оплатой труда и проживания студентов, обучающихся в федеральных государственных образовательных организациях высшего образования, подведомственных Министерству сельского хозяйства Российской Федерации, привлеченных для прохождения  производственной практики.

### Развитие инженерной и социальной инфраструктуры на сельских территориях.

Мероприятие направлено на обеспечение реализации на сельских территориях района мероприятий, направленных на развитие  инженерной  и социальной инфраструктур в сельской местности за счет снабжения сельского населения  питьевой водой, строительство и реконструкция объектов социальной сферы. В рамках данного мероприятия предусматривается строительство станции биологической очистки сточных вод, реконструкция локальных водопроводов с Холмогоры, реконструкция детского сада «Журавушка», реконструкция стадиона с Холмогоры.

### Реализация мероприятий по благоустройству сельских территорий.

В рамках реализации мероприятия предусматривается предоставление  субсидий на реализацию мероприятий по благоустройству сельских территорий, включающих:

создание и обустройство зон отдыха, спортивных и детских игровых площадок, площадок для занятия адаптивной физической культурой и адаптивным спортом для лиц с ограниченными возможностями здоровья;

организация пешеходных коммуникаций, в том числе тротуаров, аллей, дорожек, тропинок;

организация ливневых стоков;

обустройство площадок накопления твердых коммунальных  отходов.

- Развитие транспортной инфраструктуры на сельских территориях.

В рамках реализации мероприятия предусматривается реконструкция подъездных путей к общественно значимым объектам.

Перечень мероприятий муниципальной программы представлен в приложении № 1 к муниципальной программе.

IV. Ресурсное обеспечение реализации

муниципальной программы

Муниципальная программа реализуется за счет средств федерального бюджета, бюджета Архангельской области, районного бюджета и сельских поселений, а также внебюджетных источников.

Общий объем финансирования муниципальной программы составляет –114447,0 тыс. рублей, в том числе Средства федерального бюджета – 84470,0 тыс. рублей, средства областного бюджета – 18176,5 тыс. рублей, средства районного бюджета 5585,3 тыс. рублей, внебюджетные источники 6215,2 тыс. рублей,

Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы за счет всех источников финансирования представлен в приложении № 2 к муниципальной программе.

Объёмы финансирования мероприятий муниципальной программы могут быть скорректированы в процессе её реализации и исходя из возможностей бюджета на очередной финансовый год.

Объёмы средств районного бюджета, направленные на реализацию мероприятий муниципальной программы ежегодно уточняются и утверждаются решением собрания депутатов муниципального образования «Холмогорский муниципальный район» на соответствующий финансовый год.

Финансирование мероприятий муниципальной программы из районного бюджета возможно при условии софинансирования из областного и федерального бюджетов.

Предоставление средств федерального бюджета, бюджета субъекта Российской Федерации на реализацию мероприятий настоящей Программы осуществляется на основании соглашений, заключаемых Министерством сельского хозяйства Российской Федерации с органом исполнительной власти субъекта Российской Федерации, а также органом исполнительной власти субъекта Российской Федерации с органом местного самоуправления.

V. Ожидаемые результаты реализации

муниципальной программы

Муниципальная программа несёт социально-ориентированный характер. Реализация мероприятий муниципальной программы будет способствовать созданию благоприятных условий для устойчивого развития сельской местности, укрепит трудоспособный потенциал в сельской местности и обеспечит достижение следующих положительных результатов:

улучшение жилищных условий 18 семей граждан,

ввод (приобретение) 972 кв. м. жилья для граждан, проживающих в сельской местности;

реконструкция детского сада Журавушка

реконструкция стадиона с Холмогоры.

ввод станции биологической очистки

реконструкция локальных водопроводов 3.5 км

ввод 47 контейнерных площадок с. Холмогоры

устройство ливневых стоков с. Холмогоры

устройство пешеходных коммуникаций с. Холмогоры

реконструкция подъездных путей к Администрации МО «Холмогорский муниципальный район» от улицы Набережная им. Горончаровского

реконструкция подъездных путей к детскому саду Журавушка от улицы Галушина

реконструкция подъездных путей к детскому саду Журавушка от улицы Механизаторов, подъезд к районной поликлинике от ул. Третьякова .

Перечень целевых показателей муниципальной программы представлен в приложении № 3 к муниципальной программе.

## ПРИЛОЖЕНИЕ № 1

к муниципальной программе

муниципального образования

«Холмогорский муниципальный район»

«Комплексное развитие сельских территорий

Холмогорского района на 2020-2025 годы»

ПЕРЕЧЕНЬ мероприятий муниципальной программы «Комплексное развитие сельских территорий Холмогорского муниципального района на 2020 – 2025 годы»

| Наименование мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнитель | Источник финансирования | Объем финансирования (тыс. руб.) | Показатели результата реализации мероприятий по годам |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Всего | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год | 2025 год |  |
| Муниципальная программа «Комплексное развитие сельских территорий Холмогорского муниципального района на 2020 – 2025 годы» |
| Цель муниципальной программы: Обеспечение социально-экономического развития и повышение качества жизни сельского населения на территории Холмогорского муниципального района |
| Задача № 1 – обеспечение населения Холмогорского муниципального района доступным и комфортным жильем, отвечающим современным требованиям |
| 1.1. Улучшение жилищных условий граждан, проживающих в сельской местности | Администрация МО «Холмогорский муниципальный район» | Итого | 11179,8 | 1863,3 | 1863,3 | 1863,3 | 1863,3 | 1863,3 | 1863,3 | Ввод (приобретение) 972 кв. метров жилья; улучшение жилищных условий для 18 семей, проживающих и работающих в сельских территориях. Целевой показатель № 1 |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет | 2452,8 | 408,8 | 408,8 | 408,8 | 408,8 | 408,8 | 408,8 |  |
|  |  | областной бюджет | 5373,0 | 895,5 | 895,5 | 895,5 | 895,5 | 895,5 | 895,5 |  |
|  |  | районный бюджет | 180,0 | 30,0 | 30,0 | 30,0 | 30,0 | 30,0 | 30,0 |  |
|  |  | бюджеты муниципальных образований сельских поселений | - | - | - | - | - | - | - |  |
|  |  | внебюджетные источники | 3174,0 | 529,0 | 529,0 | 529,0 | 529,0 | 529,0 | 529,0 |  |
| Задача № 2 – повышение уровня занятости сельского населения |
| 2.1. Развитие рынка труда (кадрового потенциала) на сельских территориях | Администрация МО «Холмогорский муниципальный район»; сельскохозяйственные товаропроизводители | Итого | 150,0 |  | 30,0 | 30,0 | 30,0 | 30,0 | 30,0 | обеспечение сельскохозяйственного предприятия квалифицированным специалистом |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | областной бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | районный бюджет | 150,0 |  | 30,0 | 30,0 | 30,0 | 30,0 | 30,0 |  |
|  |  | бюджеты муниципальных образований сельских поселений |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача № 3 – повышение уровня комплексного обустройства населенных пунктов, расположенных на сельских территориях, объектами социальной и инженерной инфраструктуры |
| 3.1 Развитие инженерной инфраструктуры на сельских территориях | Администрация МО «Холмогорский муниципальный район» | Итого | 51652,0 | 29652,0 | 2000,0 |  | 20000,0 |  |  |  |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет | 43156,8 | 25174,8 |  |  | 17982,0 |  |  |  |
|  |  | областной бюджет | 4795,2 | 2797,2 |  |  | 1998,0 |  |  |  |
|  |  | районный бюджет | 3700,0 | 1680,0 | 2000,0 |  | 20,0 |  |  |  |
|  |  | бюджеты муниципальных образований сельских поселений |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.1 Строительство станции биологической очистки |  | Итого | 29652,0 | 29652,0 |  |  |  |  |  | Ввод станции биологической очистки - 2020 г. |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет | 25174,8 | 25174,8 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | областной бюджет | 2797,2 | 2797,2 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | районный бюджет | 1680,0 | 1680,0 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | бюджеты муниципальных образований сельских поселений |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.2 реконструкция водопровода |  | Итого | 22000 |  | 2000,0 |  | 20000,0 |  |  | ПСД – 2021 год, реконструкция водопроводов 3.5 км - 2023 г. |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет | 17982,0 |  |  |  | 17982,0 |  |  |  |
|  |  | областной бюджет | 1998,0 |  |  |  | 1998,0 |  |  |  |
|  |  | районный бюджет | 2020,0 |  | 2000,0 |  | 20,0 |  |  |  |
|  |  | бюджеты муниципальных образований сельских поселений |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2 Развитие социальной инфраструктуры на сельских территориях | Администрация МО «Холмогорский муниципальный район» | Итого | 32000,0 | - | - | 1000,0 | 20000,0 | 1000,0 | 10000,0 |  |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет | 26973,0 | - | - | - | 17982,0 | - | 8991,0 |  |
|  |  | областной бюджет | 2997,0 | - | - | - | 1998,0 | - | 999,0 |  |
|  |  | районный бюджет | 2030,0 | - | - | 1000,0 | 20,0 | 1000,0 | 10,0 |  |
|  |  | бюджеты муниципальных образований сельских поселений | - | - | - | - | - | - | - |  |
|  |  | внебюджетные источники | - | - | - | - | - | - | - |  |
| 3.2.1 Реконструкция детского сада «Журавушка» |  | Итого | 11000 |  |  |  |  | 1000,0 | 10000,0 | ПСД – 2024 г., реконструкция детского сада «Журавушка» - 2025 г. |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет | 8991 |  |  |  |  |  | 8991,0 |  |
|  |  | областной бюджет | 999 |  |  |  |  |  | 999,0 |  |
|  |  | районный бюджет | 1010 |  |  |  |  | 1000,0 | 10,0 |  |
|  |  | бюджеты муниципальных образований сельских поселений |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2.2. Реконструкция стадиона с.Холмогоры |  | Итого | 21000 |  |  | 1000,0 | 20000,0 |  |  | ПСД – 2022 г., реконструкция стадиона с. Холмогоры – 2023 г. |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет | 17982 |  |  |  | 17982,0 |  |  |  |
|  |  | областной бюджет | 1998 |  |  |  | 1998,0 |  |  |  |
|  |  | районный бюджет | 1020 |  |  | 1000,0 | 20,0 |  |  |  |
|  |  | бюджеты муниципальных образований сельских поселений |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача № 4 – благоустройство сельских территорий |
| 4.1. Реализация мероприятий по благоустройству сельских территорий | Администрация МО «Холмогорский муниципальный район»; Муниципальные образования (сельские поселения) | Итого | 15192,0 | 1840,0 | 1920,0 | 2858,0 | 2858,0 | 2858,0 | 2858,0 |  |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет | 9570,4 | 1159,2 | 1209,6 | 1800,4 | 1800,4 | 1800,4 | 1800,4 |  |
|  |  | областной бюджет | 1061,2 | 128,6 | 134,2 | 199,6 | 199,6 | 199,6 | 199,6 |  |
|  |  | районный бюджет | 1519,2 | 184,0 | 192,0 | 285,8 | 285,8 | 285,8 | 285,8 |  |
|  |  | бюджеты муниципальных образований сельских поселений | - | - | - | - | - | - | - |  |
|  |  | внебюджетные источники | 3041,2 | 368,2 | 384,2 | 572,2 | 572,2 | 572,2 | 572,2 |  |
| 4.1.1 Организация пешеходных коммуникаций, в том числе тротуаров, аллей, дорожек, тропинок |  | Итого | 5716,0 | - | - | 1429,0 | 1429,0 | 1429,0 | 1429,0 | устройство пешеходных коммуникаций |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет | 3600,8 | - | - | 900,2 | 900,2 | 900,2 | 900,2 |  |
|  |  | областной бюджет | 399,2 | - | - | 99,8 | 99,8 | 99,8 | 99,8 |  |
|  |  | районный бюджет | 571,6 | - | - | 142,9 | 142,9 | 142,9 | 142,9 |  |
|  |  | бюджеты муниципальных образований сельских поселений | - | - | - | - | - | - | - |  |
|  |  | внебюджетные источники | 1144,4 | - | - | 286,1 | 286,1 | 286,1 | 286,1 |  |
| 4.1.2 Организация ливневых стоков |  | Итого | 5716,0 | - | - | 1429,0 | 1429,0 | 1429,0 | 1429,0 | устройство ливневых стоков |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет | 3600,8 | - | - | 900,2 | 900,2 | 900,2 | 900,2 |  |
|  |  | областной бюджет | 399,2 | - | - | 99,8 | 99,8 | 99,8 | 99,8 |  |
|  |  | районный бюджет | 571,6 | - | - | 142,9 | 142,9 | 142,9 | 142,9 |  |
|  |  | бюджеты муниципальных образований сельских поселений | - | - | - | - | - | - | - |  |
|  |  | внебюджетные источники | 1144,4 | - | - | 286,1 | 286,1 | 286,1 | 286,1 |  |
| 4.1.3 Обустройство площадок накопления твердых коммунальных отходов |  | Итого | 3760 | 1840 | 1920 | - | - | - | - | Ввод 47 контейнерных площадок |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет | 2368,8 | 1159,2 | 1209,6 |  |  |  |  |  |
|  |  | областной бюджет | 262,8 | 128,6 | 134,2 |  |  |  |  |  |
|  |  | районный бюджет | 376,0 | 184,0 | 192,0 |  |  |  |  |  |
|  |  | бюджеты муниципальных образований сельских поселений |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | внебюджетные источники | 752,4 | 368,2 | 384,2 |  |  |  |  |  |
| Задача № 5 - Создание транспортной инфраструктуры |
| 5.1 Реконструкция подъездов к общественно значимым объектам | Администрация МО «Холмогорский муниципальный район» | Итого | 6300,0 | 1600,0 |  | 1400,0 | 400,0 | 2900,0 | - | реконструкция подъездных путей: 1. От улицы Набережная им. Горончаровского к администрации МО «Холмогорский муниципальный район» - 2020 г. 2. От улицы Механизаторов к детскому саду «Журавушка» - 2022 г. 3. От улицы Галушина к детскому саду «Журавушка» - 2023 г. 4. Подъезд к районной поликлинике от ул. Третьякова – 2024 г. |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет | 2317,0 | 588,4 |  | 514,9 | 147,1 | 1066,6 |  |  |
|  |  | областной бюджет | 3950,1 | 1003,2 |  | 877,8 | 250,8 | 1818,3 |  |  |
|  |  | районный бюджет | 32,9 | 8,4 |  | 7,3 | 2,1 | 15,1 |  |  |
|  |  | бюджеты муниципальных образований сельских поселений |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по муниципальной программе |
|  |  | Итого | 114447,0 | 34955,3 | 3786,5 | 7151,3 | 45151,3 | 8651,3 | 14751,3 |  |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет | 84470,0 | 27331,2 | 1618,4 | 2724,1 | 38320,3 | 3275,8 | 11200,2 |  |
|  |  | областной бюджет | 18176,5 | 4824,5 | 1029,7 | 1972,9 | 5341,9 | 2913,4 | 2094,1 |  |
|  |  | районный бюджет | 5585,3 | 1902,4 | 225,2 | 1353,1 | 387,9 | 1360,9 | 355,8 |  |
|  |  | бюджеты муниципальных образований сельских поселений |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | внебюджетные источники | 6215.2 | 897,2 | 913,2 | 1101,2 | 1101,2 | 1101,2 | 1101,2 |  |

## ПРИЛОЖЕНИЕ № 2

к муниципальной программе

МО «Холмогорский муниципальный район»

«Комплексное развитие сельских территорий

Холмогорского  района на 2020-2025 годы»

РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ реализации муниципальной программы «Комплексное развитие сельских территорий Холмогорского муниципального района на 2020 – 2025 годы»

| Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы | Источник финансирования | Объем финансирования (тыс. руб.) |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Всего | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год | 2025 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Муниципальная программа | «Комплексное развитие сельских территорий Холмогорского муниципального района на 2020 – 2025 годы» | Итого | 114447,0 | 34955,3 | 3786,5 | 7151,3 | 45151,3 | 8651,3 | 14751,3 |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет | 84470,0 | 27331,2 | 1618,4 | 2724,1 | 38320,3 | 3275,8 | 11200,2 |
|  |  | областной бюджет | 18176,5 | 4824,5 | 1029,7 | 1972,9 | 5341,9 | 2913,4 | 2094,1 |
|  |  | районный бюджет | 5585,3 | 1902,4 | 225,2 | 1353,1 | 387,9 | 1360,9 | 355,8 |
|  |  | бюджеты муниципальных образований сельских поселений |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | внебюджетные источники | 6215.2 | 897,2 | 913,2 | 1101,2 | 1101,2 | 1101,2 | 1101,2 |

ПРИЛОЖЕНИЕ № 3

к муниципальной программе

МО «Холмогорский муниципальный район»

«Комплексное развитие сельских территорий

Холмогорского района на 2020-2025 годы»

ПЕРЕЧЕНЬ целевых показателей муниципальной программы

«Комплексное развитие сельских территорий Холмогорского муниципального района на 2020 – 2025 годы»

Ответственный исполнитель Администрация муниципального образования «Холмогорский муниципальный район»

| Наименование целевого показателя | Ответственный исполнитель (соисполнитель) | Единица измерения | Значения целевых показателей |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2018 год | Оценка 2019 г. | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год | 2025 год |
| Муниципальная программа «Комплексное развитие сельских территорий Холмогорского муниципального района на 2020 – 2025 годы» |
| 1. Ввод (приобретение) жилья для семей, проживающих и работающих на сельских территориях | Администрация муниципального образования «Холмогорский муниципальный район» | Кв. метров | 790,5 | 804,2 | 162 | 162 | 162 | 162 | 162 | 162 |
| 2. Реконструкция стадиона с. Холмогоры | Администрация муниципального образования «Холмогорский муниципальный район | едениц | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 3. Реконструкция детского сада «Журавушка» с. Холмогоры | Администрация муниципального образования «Холмогорский муниципальный район | единиц | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 4. Ввод станции биологической очистки | Администрация муниципального образования «Холмогорский муниципальный рай | единиц | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. Ввод в действие локальных водопроводов | Администрация муниципального образования «Холмогорский муниципальный район» | Км. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,5 | 0 | 0 |
| 6. Количество реализованных проектов по благоустройству сельских территорий |  |  | 0 | 0 | 23 | 24 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 6.1. Устройство ливневых стоков | Муниципальные образования (сельские поселения) | единиц | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 6.2. Устройство пешеходных коммуникаций | Муниципальные образования (сельские поселения) | единиц | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 6.3. Ввод контейнерных площадок | Муниципальные образования (сельские поселения) | единиц | 0 | 0 | 23 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7. Реконструкция подъездов к общественно значимым объектам | Администрация муниципального образования «Холмогорский муниципальный район | единиц | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |

Порядок расчета и источники информации о значениях

целевых показателей муниципальной программы

| Наименование целевых показателей муниципальной программы | Порядок расчета | Источники информации |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1. Ввод (приобретение) жилья для граждан, проживающих в сельской местности | количество кв. метров оформленного в собственность гражданами - участниками государственной программы жилья на конец отчетного года | отчеты агропромышленного отдела администрации МО «Холмогорский муниципальный район» |
| 2. Количество семей улучшивших жилищные условия | Количество участников программы | Сводный список, утверждённый в министерстве АПК и торговли Архангельской области. |
| 3. Реконструкция детского сада «Журавушка» с. Холмогоры |  | Разрешение на ввод в эксплуатацию |
| 4. Реконструкция стадиона с. Холмогоры |  | Разрешение на ввод в эксплуатацию |
| 5. Ввод станции биологической очистки |  | Акт приёма законченного строительства |
| 6. Ввод в действие локальных водопроводов | Протяжённость реконструированных водопроводов | Акт приёма законченного строительства |
| 7. Количество реализованных проектов по благоустройству сельских территорий | Количество реализованных проектов | Акт приёма законченного строительства |
| 8. Реконструкция подъездов к общественно значимым объектам | Количество реализованных проектов | Разрешение на ввод в эксплуатацию |

___________________