П Л А Н

создания инвестиционных объектов и объектов инфраструктуры в Архангельской области

| № п/п | Местоположение | Наименование объектов, сооружений или вида работ | Планы, программы, предусматривающие создание объектов, сооружений или вида работ | Ответственный исполнитель (организация) | Источник финансирования (федеральный, областной, местный бюджет, внебюджетные средства, заемные средства) | Лимит финансирования (тыс. руб.) | Срок завершения строительства, проектирования (план) | Текущее состояние | Требуемые мощности потребления энергетических ресурсов | Цель предоставления |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| II. Объекты инженерной инфраструктуры |
| 105 | Холмогорский район с. Холмогоры | Строительство второй очереди канализационных очистных сооружений в с. Холмогоры | Муниципальная программа «Строительство и капитальный ремонт объектов муниципальной собственности на 2017-2021 годы» | Администрация МО «Холмогорский муниципальный район» | Областной бюджет, Местный бюджет | 174 971,65 | 2017-2021 | ПСД имеется, госэкспертиза № 29-1-5-0086-10 от 29.06.2010 года | 45кВт | для исключения из плана |
|  | Холмогорский район, с. Холмогоры | Строительство станции биологической очистки сточных (канализационных) вод | Муниципальная программа «Комплексное развитие сельских территорий Холмогорского муниципального района на 2020-2025 годы» | Администрация МО «Холмогорский муниципальный район» | Федеральный бюджет, Областной бюджет, Местный бюджет | 60000,0 | 2022 | Выполняются инженерно-экологическиеизыскания - 2020 г., ПСД – 2021 г. | - | для включения в план |
|  | Холмогорский район, дер. Кузнецово | Строительство и реконструкция (модернизация) объектов питьевого водоснабжения («Станция очистки холодной воды») | Муниципальная программа «Строительство и капитальный ремонт объектов муниципальной собственности» | Администрация МО «Холмогорский муниципальный район» | Федеральный бюджет, Областной бюджет, Местный бюджет | 42614,6 | 2021 | Начато строительство в 2020 г. | - | для включения в план |
| IV. Объекты социальной инфраструктуры |
| 152 | Холмогорский район | Строительство фельдшерско- акушерского пункта «Сельцо» | Государственная программа Архангельской области «Развитие здравоохранения Архангельской области (2013-2024 годы)» | Министерство здравоохранения Архангельской области | Областной бюджет | 4 000,0 | 2019-2020 | 2020 г. – объект введен в эксплуатацию | - | для обновления информации |
| 153 | Холмогорский район, п. Брин-Наволок | Разработка ПСД и строительство школы на 176 учащихся с размещением двух группового детского сада на 40 мест в п. Брин-Наволок МО «Ракульское» | Муниципальная программа «Строительство и капитальный ремонт объектов муниципальной собственности на 2017-2021 годы» | Администрация МО «Холмогорский муниципальный район» | Областной бюджет, Местный бюджет | 212 858,7 | - | - | - | для обновления информации |
| 154 | Холмогорский район, Дер. Бор | Строительство фельдшерско-акушерского пункта «Пингишенский» | Государственная программа Архангельской области «Развитие здравоохранения Архангельской области (2013-2024 годы)» | Министерство здравоохранения Архангельской области | Областной бюджет | 4500,0 | 2020-2021 | 2020 г. – начало строительства, 2021 год – ввод в эксплуатацию | - | для обновления информации |
| 155 | Холмогорский район д. Хомяковская | Разработка ПСД и строительство школы на 176 учащихся с размещением двух группового детского сада на 40 мест в д. Хомяковская МО «Койдокурское» | Муниципальная программа «Строительство и капитальный ремонт объектов муниципальной собственности на 2017-2021 годы» | Администрация МО «Холмогорский муниципальный район» | Областной бюджет, Местный бюджет | 212 858,7 | 2017-2021 | Рабочая документация | 85кВт | для исключения из плана |