|  | УТВЕРЖДЕН распоряжением агентства стратегических разработок Архангельской области от «06» декабря 2016 года № 08-р |
| --- | --- |

П Л А Н

создания инвестиционных объектов и объектов инфраструктуры в Архангельской области

| № п/п | Местоположение | Наименование объектов, сооружений или вида работ | Планы, программы, предусматривающие создание объектов, сооружений или вида работ | Ответственный исполнитель (организация) | Источник финансирования (федеральный, областной, местный бюджет, внебюджетные средства, заемные средства) | Лимит финансирования (тыс. руб.) | Срок завершения строительства, проектирования (план) | Текущее состояние | Требуемые мощности потребления энергетических ресурсов | Цель предоставления |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I. Объекты транспортной инфраструктуры |
|  | Архангельск | Реконструкция пр. Обводный канал от ул. Шабалина до ул. Смольный Буян | Проект государственной программы «Развитие города Архангельска как административного центра Архангельской области» (2017-2020 годы) | Департамент городского хозяйства Администрации МО «Город Архангельск» | Городской бюджет Областной бюджет | 20 523,0 352 084,0 | 2019 | ПСД имеется, положительное заключение гос. экспертизы от 16.04.2013, обсуждение проекта госпрограммы | - | для обновления информации |
|  | Архангельск | Строительство автомобильной дороги по проезду Сибиряковцев в обход областной больницы г. Архангельска (протяженностью 720 метров) | Государственная программа Архангельской области "Культура Русского Севера (2013 - 2020 годы)", утвержденная постановлением Правительства Архангельской области от 12 октября 2012 г. N 461-пп | Министерство строительства и архитектуры Архангельской области | Областной бюджет | 223 362,73 | 2018 | Строительство не начато | - | для обновления информа-ции |
|  | Архангельск | Обеспечение земельных участков дорожной инфраструктурой для строительства многоквартирных домов в VII жилом районе (ул. Стрелковая – ул. Карпогорская, длиной 1650 м) (проектирование и строительство) | Государственная программа Архангельской области «Обеспечение качественным, доступным жильем и объектами инженерной инфраструктуры населения Архангельской области (2014 – 2020 годы)» | Министерство строительства и архитектуры Архангельской области | Областной бюджет | 318 399,03 | 2020 | Разработана ПСД, получено положительное заключение гос. экспертизы. | - | для обновления информа-ции |
|  | Архангельск | Реконструкция автомобильной дороги по пр. Московский на участке от ул. Смольный Буян до ул. Павла Усова | Проект государственной программы «Развитие города Архангельска как административного центра Архангельской области» (2017-2020 годы) | Департамент городского хозяйства Администрации МО «Город Архангельск» | Городской бюджет Областной бюджет | 18 283,0 258 268,0 | 2019 | ПСД имеется положительное заключение гос. экспертизы от 12.01.2016 обсуждение проекта госпрограммы | - | для обновления информации |
|  | Архангельск | Реконструкция пр. Ленинградского от ул. Первомайской до ул. Смольный Буян | Муниципальная программа «Развитие города Архангельска как административного центра Архангельской области» | Департамент городского хозяйства Администрации МО «Город Архангельск» | Городской бюджет | 982 258,0 | 2019 | - | не требуется | для включения в план |
|  | Архангельск | Реконструкция пр. Ломоносова от ул. Смольный Буян до ул. Выучейского | Муниципальная программа «Развитие города Архангельска как административного центра Архангельской области» | Департамент городского хозяйства Администрации МО «Город Архангельск» | Городской бюджет | 806 265,0 | 2019 | - | не требуется | для включения в план |
|  | Вельский район | Реконструкция мостового перехода через реку Вага на км 2+067 автомобильной дороги Вельск – Шангалы | Государственная программа Архангельской области «Развитие транспортной системы Архангельской области (2014-2020 годы)» | ГКУ Архангельской области «Дорожное агентство «Архангельск-автодор» | Федеральный бюджет Областной бюджет | 333 750,4 | 2018 | Проектные работы | - | для обновле-ния информа-ции |
|  | Виноградовский район | Строительство мостового перехода через реку Сельменьга на автомобильной дороге Усть-Ваеньга-Осиново-Фалюки (до дер. Задориха) | Государственная программа Архангельской области «Развитие транспортной системы Архангельской области (2014-2020 годы)» | ГКУ Архангельской области «Дорожное агентство «Архангельск-автодор» | Областной бюджет | 187 156,6 | 2020 | Разработана проектная документация, строительство объекта не начато | - | для обновле-ния информа-ции |
|  | Котлас | Автодорога по ул. Ушинского на участке от ул. Маяковского до ул. Посадская | МП МО «Котлас» «Строительство объектов инженерной и социальной инфраструктуры МО «Котлас» на 2014-2018 годы» | Администрация МО «Котлас» | Федеральный бюджет; Местный бюджет | 127 337,0 | 2019 | Разработана ПСД | - | для обновления информации |
|  | Котлас | Автодорога по пр. Мира от ул. Невского до объездной автодороги Котлас-Коряжма | МП МО «Котлас» «Строительство объектов инженерной и социальной инфраструктуры МО «Котлас» на 2014-2018 годы» | Администрация МО «Котлас» | Федеральный бюджет; Местный бюджет | 305 214,0 | 2019 | Разработана ПСД | - | для обновления информации |
|  | Ленский район | Строительство автомобильной дороги Заболотье – Сольвычегодск – Яренск на участке Фоминская – Слободчиково | Государственная программа Архангельской области «Развитие транспортной системы Архангельской области (2014-2020 годы)» | ГКУ Архангельской области «Дорожное агентство «Архангельск-автодор» | Федеральный бюджет | 406 993,50 | 2020 | Не реализуется | - | для обновле-ния информации |
|  | Ленский район МО «Урдомское» | Проектирование и реконструкция (строительство) мостового перехода через реку «Медвежка» на автодороге «Подъездная автодорога от примыкания на 22 км автодороги «Урдома-Витюнино» к п.Лупья» | Муниципальная программа «Ремонт и содержание сети автомобильных дорог, находящихся в собственности МО «Ленский муниципальный район» | МО «Ленский муниципальный район» | Областной бюджет Муниципальный бюджет | Не определен | Разработка проекта в 2018 году | Не реализуется | - | для обновления информации |
|  | Ленский район МО «Урдомское | Проектирование и реконструкция (строительство) мостового перехода через реку «Быстрая» на автодороге «Подъездная автодорога от примыкания на 22 км автодороги «Урдома-Витюнино» к п.Лупья» | Муниципальная программа «Ремонт и содержание сети автомобильных дорог, находящихся в собственности МО «Ленский муниципальный район» | МО «Ленский муниципальный район» | Областной бюджет Муниципальный бюджет | Не определен | Разработка проекта в 2018 году | Не реализуется | - | для обновления информации |
|  | Ленский район МО «Урдомское | Проектирование и реконструкция (строительство) мостового перехода через реку «Нижняя Ель» на автодороге «Подъездная автодорога от примыкания на 22 км автодороги «Урдома-Витюнино» к п.Лупья» | Муниципальная программа «Ремонт и содержание сети автомобильных дорог, находящихся в собственности МО «Ленский муниципальный район» | МО «Ленский муниципальный район» | Областной бюджет Муниципальный бюджет | Не определен | Разработка проекта в 2018 году | Не реализуется | - | для обновления информации |
|  | Пинежский и Лешуконский районы | Строительство автомобильной дороги Карпогоры – Веегора –Лешуконское | Государственная программа Архангельской области «Развитие транспортной системы Архангельской области (2014-2020 годы)» | ГКУ Архангельской области «Дорожное агентство «Архангельск-автодор» | Областной бюджет | 5 228 604,2 | 2022 | Не реализуется | - | для обновления информации |
|  | Мезенский район | Приобретение и введение в эксплуатацию 2-х причальных плавучих зон на речной пассажирской переправе Каменка-Мезень-Каменка | МП «Развитие общественного пассажирского транспорта и организация транспортного обслуживания населения, дорожной инфраструктуры муниципального образования «Мезенский район» на 2017-2020 годы» | МО «Мезенский муниципальный район» | Областной бюджет Местный бюджет | 501,0 | 2018 | Отсутствие в наличии причальных зон | - | для обновления информации |
|  | Мезенский район | Развитие улично-дорожной сети автомобильная дорога пр. Советский-пр. Ломоносова, подъезд к аэропорту "Мезень"). С последующей передачей на региональный уровень | МП «Развитие города Мезень как административного центра Мезенского района на 2017-2020 годы» | МО «Мезенский муниципальный район» | Областной бюджет Местный бюджет | Не определено | 2017- 2018 | Проведены ремонтные работы | - | для обновления информации |
|  | Новодвинск | Строительство объездной дороги Архангельск – Холмогоры со строительством проезда от улицы Южной до объездной дороги | Муниципальная программа «Строительство на территории муниципального образования «Город Новодвинск на 2015-2019 годы», подпрограмма № 2 | Администрация муниципального образования «Город Новодвинск» | Областной бюджет Местный бюджет | 627 000,0 | 2018-2019 | ПСД, положительное заключение гос. экспертизы | - | для обновления информации |
|  | Новодвинск | Реконструкция водопропускной системы проезда через ручей Глубокий | Муниципальная программа «Строительство на территории муниципального образования «Город Новодвинск на 2015-2019 годы», подпрограмма № 2 | Администрация муниципального образования «Город Новодвинск» | Областной бюджет Местный бюджет | 33 600,0 | 2020 | ПСД, положительное заключение гос. экспертизы | - | для обновления информации |
|  | Новодвинск | Строительство участка улицы Южной в микрорайоне «А» | Муниципальная программа «Строительство на территории муниципального образования «Город Новодвинск на 2015-2019 годы», подпрограмма № 2 | Администрация муниципального образования «Город Новодвинск» | Областной бюджет Местный бюджет | 73 700,0 | 2017-2024 | Разработка ПСД | - | для обновления информации |
|  | Приморский район, поселок Соловецкий | Строительство причала для маломерного флота в поселке Соловецкий | Государственная программа Архангельской области «Развитие инфраструктуры Соловецкого архипелага (2014-2019 годы)» | Агентство по развитию Соловецкого архипелага Архангельской области | Федеральный бюджет Областной бюджет Местный бюджет района Местный бюджет поселения | 88 100,0 10 000,0 - - | 2019 | Разработка проектной документации | 34 кВт | для обновления информации |
|  | Приморский район, поселок Соловецкий | Реконструкция причального комплекса «Тамарин» в поселке Соловецкий | Государственная программа Архангельской области «Развитие инфраструктуры Соловецкого архипелага (2014-2019 годы)» | Агентство по развитию Соловецкого архипелага Архангельской области | Федеральный бюджет Областной бюджет Местный бюджет района Местный бюджет поселения | 270 000,0 13 000,0 4 000,0 - | 2019 | Государственная экспертиза проектной документации | 174,9 кВт | для обновления информации |
|  | Приморский район, поселок Соловецкий | Сбор исходно-разрешительной документации, проектирование (в том числе ПИР), экспертиза проекта и строительство технологического причала (включая дноуглубительные работы) в поселке Соловецкий | Государственная программа Архангельской области «Развитие инфраструктуры Соловецкого архипелага (2014-2019 годы)» | Агентство по развитию Соловецкого архипелага Архангельской области | Федеральный бюджет Областной бюджет Местный бюджет района Местный бюджет поселения | 960 000,0 16 000,0 7 545,6 - | 2019 | Государственная экологическая экспертиза проектной документации | Определяется проектом | для обновления информации |
|  | Приморский район, поселок Соловецкий | Проектирование и строительство несамоходного стоечного судна с административно-хозяйственными и жилыми помещениями | Государственная программа Архангельской области «Развитие инфраструктуры Соловецкого архипелага (2014-2019 годы)» | Агентство по развитию Соловецкого архипелага Архангельской области | Федеральный бюджет Областной бюджет Местный бюджет района Местный бюджет поселения | 473 160,0 23 000,0 - - | 2019 | Разработана проектная документация | 776 кВт | для обновления информации |
|  | Северодвинск | Реконструкция моста через Никольское устье Северной Двины в г. Северодвинске | КИП Северодвинска на 2010-2020 годы, МП «Развитие жилищного строительства на 2016-2021 годы | Администрация Северодвинска | Всего, в том числе: федеральный бюджет областной бюджет местный бюджет | 1 907 528,0 1 834 300,0 73 228,0 | 2021 | ПСД разработана, имеется положительное заключение гос. экспертизы | Установленная мощность наружного освещения – ТП-1 – 155,1 кВт, ТП-2 25,75 кВт | для обновления информации |
|  | Северодвинск | Строительство окружной дороги (соединение ул. Окружной с ул. Юбилейной) | КИП Северодвинска На 2010-2020 годы | Администрация Северодвинска | Всего, в том числе: федеральный бюджет областной бюджет местный бюджет | 679 950,0 645 950,0 34 000,0 | 2018 | ПСД разработана, имеется положительное заключение гос. экспертизы | Расчетная нагрузка для наружного освещения 22,12 кВт | для обновления информации |
|  | Северодвинск | Реконструкция автодороги по ул. Окружной в г. Северодвинске (участок от ул. Коммунальной до путепровода) | КИП Северодвинска на 2010-2020 годы, МП «Развитие жилищного строительства на 2016-2021 годы | Администрация Северодвинска | Всего, в том числе: федеральный бюджет областной бюджет местный бюджет | 160 350,0 150 000,0 10 350,0 | 2018 | ПСД разработана, имеется положительное заключение гос. экспертизы | Расчетная нагрузка для наружного освещения 24,0 кВт | для обновления информации |
|  | Северодвинск | Строительство дороги по продлению проспекта Морского от проспекта Победы до пересечения с Солзенским шоссе в г. Северодвинске | КИП Северодвинска на 2010-2020 годы, МП «Развитие жилищного строительства на 2016-2021 годы | Администрация Северодвинска | Всего, в том числе: федеральный бюджет областной бюджет местный бюджет | 254 246,0 55 600,0 198 646,0 | 2018 | ПСД разработана, имеется положительное заключение гос. экспертизы | Установленная мощность наружного освещения – 25,0 кВт | для обновления информации |
|  | Северодвинск | Реконструкция проспекта Победы на участке от ул. Кирилкина до пр. Морской г. Северодвинск (2 этап проекта) | КИП Северодвинска на 2010-2020 годы, МП «Развитие жилищного строительства на 2016-2021 годы | Администрация Северодвинска | Всего, в том числе: федеральный бюджет областной бюджет местный бюджет | 95 600,0 95 600,0 | 2019 | ПСД разработана, имеется положительное заключение гос. экспертизы | Установленная мощность наружного освещения – 10,5 кВт | для обновления информации |
|  | Северодвинск | Реконструкция проспекта Морского на участке от ул. Малая Кудьма до проспекта Победы г. Северодвинск | Комплексный инвестиционный план развития моногорода Северодвинска Архангельской области на 2010-2020 годы, утвержденный распоряжением Правительства Архангельской области от 23.11.2010 № 594-рп (далее – КИП Северодвинска на 2010-2020 годы). МП «Развитие жилищного строительства на 2016-2021 годы | Администрация Северодвинска | Всего, в том числе: федеральный бюджет областной бюджет местный бюджет | 266 900,0 22 400,0 64 800,0 179 700,0 | 2018 | ПСД разработана, имеется положительное заключение гос. экспертизы | Установленная мощность наружного освещения – 15,0 кВТ | для обновления информации |
|  | Устьянский район | Строительство мостового перехода через реку Устья на автомобильной дороге Октябрьский – Мягкославская (Некрасово) с подъездом к дер. Мягкославская | Государственная программа Архангельской области «Развитие транспортной системы Архангельской области (2014-2020 годы)» | ГКУ Архангельской области «Дорожное агентство «Архангельск-автодор» | Областной бюджет | 190 120,0 | 2017 | Строительство | - | для обновления информации |
|  | Устьянский район | Строительство мостового перехода через реку Устья на км 139+309 автомобильной дороги Шангалы-Квазеньга-Кизема | Государственная программа Архангельской области «Развитие транспортной системы Архангельской области (2014-2020 годы)» | ГКУ Архангельской области «Дорожное агентство «Архангельск-автодор» | Федеральный бюджет | 466 412,4 | 2020 | Разработана проектная документация по объекту, работы по строительству не начаты | - | для обновления информации |
|  | Устьянский район, МО «Шангальское» | Строительство автодороги д. Кононовская - д. Малиновка длиной 3,9 км | ФЦП «Развитие внутреннего и въездного туризма в РФ (2011-2018) Муниципальная программа «Развитие транспортной системы Устьянского района на 2014-2017 года» | МО «Устьянский муниципальный район» | 35000 - ФБ 1830 – (ОБ, МБ) | 950,0 | 2017 | Проектирование | - | для обновления информации |
|  | Устьянский район, МО «Шангальское» | Строительство участка автодороги д. Кононовская - д. Малиновка длиной 2,215 км в Устьянском районе | Гос.программа Архангельской области «Патриотическое воспитание, развитие физической культуры, спорта, туризма и повышение эффективности реализации молодежной политики Архангельской области (2014-2020 гг.) Муниципальная программа «Развитие транспортной системы Устьянского района на 2014-2017 года» | МО «Устьянский муниципальный район» | 88 100,0 (ФБ), 5900,0 (ОБ) 2000 (МБ) | 83,409 (МБ) 2015 г 493,550 (МБ) 2016 г | 2015-2016 | Экспертиза проекта | - | для обновления информации |
|  | Устьянский район, МО «Шангальское» | Реконструкция автодороги д. Аверкиевская – д. Малиновка, участок длиной 5 км | ФЦП «Развитие внутреннего и въездного туризма в РФ (2011-2018) Муниципальная программа «Развитие транспортной системы Устьянского района на 2014-2017 года» | МО «Устьянский муниципальный район» | 14000 (ФБ), 1000 (ОБ, МБ) | 1000 (МБ) 2015г; 1598,1 (MБ) 268,7 (ОБ) 2016 г; 588,2 (ОБ) 2017 г | 2015-2017 | Проектирование | - | для обновления информации |
|  | Онежский район | Строительство автомобильной дороги Архангельск (от дер. Рикасиха) – Онега на участке Тамица – Кянда | Государственная программа Архангельской области «Развитие транспортной системы Архангельской области (2014-2020 годы)» | ГКУ Архангельской области «Дорожное агентство «Архангельск-автодор» | Федеральный бюджет Областной бюджет | 1 522 687,1 | 2022 | Грунтовая дорога, не соответствует нормативам. Имеется ПСД | - | для включения в план |
|  | Холмогорский, Пинежский районы | Строительство автомобильной дороги Архангельск (от пос. Белогорский) – Сия – Карпогоры (до пос. Ясный) | Государственная программа Архангельской области «Развитие транспортной системы Архангельской области (2014-2020 годы)» | ГКУ Архангельской области «Дорожное агентство «Архангельск-автодор» | Федеральный бюджет Областной бюджет | 3 863 850,5 | 2022 | Не реализуется | - | для включения в план |
|  | Пинежский район | Реконструкция автомобильной дороги Ясный –Русковера | Государственная программа Архангельской области «Развитие транспортной системы Архангельской области (2014-2020 годы)» | ГКУ Архангельской области «Дорожное агентство «Архангельск-автодор» | Федеральный бюджет Областной бюджет | 312 017,4 | 2021 | Не реализуется | - | для включения в план |
|  | Котласский район | Строительство автомобильной дороги Котлас – Коряжма, км 0 – км 41 (I пусковой комплекс) | Государственная программа Архангельской области «Развитие транспортной системы Архангельской области (2014-2020 годы)» | ГКУ Архангельской области «Дорожное агентство «Архангельск-автодор» | Федеральный бюджет Областной бюджет | 285 074,3 | 2017 | Строительство | - | для включения в план |
|  | Красноборский район | Строительство автомобильной дороги Усть-Вага – Ядриха на участке км 200 – км 215 | Государственная программа Архангельской области «Развитие транспортной системы Архангельской области (2014-2020 годы)» | ГКУ Архангельской области «Дорожное агентство «Архангельск-автодор» | Федеральный бюджет | 1 223 256,8 | 2020 | Разработана проектная документация | - | для включения в план |
|  | Коношский район | Реконструкция автомобильной дороги Коноша – Вожега на участке Коноша – Ерцево | Государственная программа Архангельской области «Развитие транспортной системы Архангельской области (2014-2020 годы)» | ГКУ Архангельской области «Дорожное агентство «Архангельск-автодор» | Федеральный бюджет | 318 818,2 | 2022 | Не реализуется | - | для включения в план |
|  | Виноградовский район | Строительство (реконструкция) автомобильной дороги Усть-Ваеньга – Осиново – Фалюки | Государственная программа Архангельской области «Развитие транспортной системы Архангельской области (2014-2020 годы)» | ГКУ Архангельской области «Дорожное агентство «Архангельск-автодор» | Областной бюджет | 2 477 429,7 | 2021 | Проектные работы | - | для включения в план |
|  | Онежский район | Строительство мостового перехода через реку Мудьюга на автомобильной дороге Обозерская – Глазаниха – Онега | Государственная программа Архангельской области «Развитие транспортной системы Архангельской области (2014-2020 годы)» | ГКУ Архангельской области «Дорожное агентство «Архангельск-автодор» | Федеральный бюджет | 195 252,4 | 2022 | Не реализуется | - | для включения в план |
|  | г. Вельск, ул. Кирова | Строительство моста через реку Вага | Программа «Развитие транспортной системы Архангельской области (2014 - 2020 годы)» | ГКУ Дорожное агентство «Архангельск-автодор» | Федеральный и областной бюджеты | 300 000,0 | 2019 | Пред проектные работы | не установлено | для включения в план |
|  | г. Вельск | Реконструкция АЭРОПОРТА | «Развитие транспортной системы Архангельской области (2014 - 2020 годы)» | Министерство строительства и архитектуры Архангельской области | Федеральный бюджет, Областной бюджет, внебюджетные (частный инвестор) | 600 000,0 | 2017-2019 | Пред проектные работы | устанавливаются проектом | для включения в план |
|  | Коношский район | Реконструкция дороги местного значения Мирный-Мелентьевский | Государственная программа Архангельской области «Развитие транспортной системы Архангельской области (2014-2020 годы)» | Министерство топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства Архангельской области | Федеральный бюджет Областной бюджет Местный бюджет | - | 2018 – 2020 | Пред проектные работы | 12 км. | для включения в план |
|  | Коношский район | Реконструкция мостового сооружения-дорога Пономарёвская-Красивое | Государственная программа Архангельской области «Развитие транспортной системы Архангельской области (2014-2020 годы)» | Министерство топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства Архангельской области | Федеральный бюджет Областной бюджет Местный бюджет | 100,0 | 2018 – 2020 | Пред проектные работы | 3 км. | для включения в план |
|  | Коношский район | Реконструкция деревянного моста через р.Вотчица- дорога Норинская-Треть | Государственная программа Архангельской области «Развитие транспортной системы Архангельской области (2014-2020 годы)» | Министерство топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства Архангельской области | Федеральный бюджет Областной бюджет Местный бюджет | 1 500,0 | 2017 – 2018 | Пред проектные работы | 20 км. | для включения в план |
|  | Коношский район | Ремонт дороги местного значения Аладьинская-Дор | Государственная программа Архангельской области «Развитие транспортной системы Архангельской области (2014-2020 годы)» | Министерство топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства Архангельской области | Федеральный бюджет Областной бюджет Местный бюджет | 3 000,0 | 2018 – 2020 | Пред проектные работы | 25 км. | для включения в план |
|  | Коношский район | Ремонт дороги местного значения Подюга-Звеничий | Государственная программа Архангельской области «Развитие транспортной системы Архангельской области (2014-2020 годы)» | Министерство топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства Архангельской области | Федеральный бюджет Областной бюджет Местный бюджет | 3 000,0 | 2018 – 2020 | Пред проектные работы | 11 км. | для включения в план |
|  | Коношский район | Ремонт дорог с асфальто-бетонным покрытием в пос. Подюга | Государственная программа Архангельской области «Развитие транспортной системы Архангельской области (2014-2020 годы)» | Министерство топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства Архангельской области | Федеральный бюджет Областной бюджет Местный бюджет | 40 000,0 | 2017 – 2020 | Пред проектные работы | 18 км. | для включения в план |
|  | Коношский район | Ремонт дорог с асфальто-бетонным покрытием в пос. Ерцево | Государственная программа Архангельской области «Развитие транспортной системы Архангельской области (2014-2020 годы)» | Министерство топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства Архангельской области | Федеральный бюджет Областной бюджет Местный бюджет | 10 500,0 | 2017 – 2018 | Пред проектные работы | 2500 км. | для включения в план |
|  | Коношский район | Реконструкция дороги Даниловская-Толстая | Государственная программа Архангельской области «Развитие транспортной системы Архангельской области (2014-2020 годы)» | Министерство топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства Архангельской области | Федеральный бюджет Областной бюджет Местный бюджет | 7 500,0 | 2018 – 2020 | Пред проектные работы | 3 км. | для включения в план |
|  | Коношский район | Ремонт асфальтобетонного покрытия дорог в пос. Коноша | Государственная программа Архангельской области «Развитие транспортной системы Архангельской области (2014-2020 годы)» | Министерство топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства Архангельской области | Федеральный бюджет Областной бюджет Местный бюджет | 16 799,0 | 2017 – 2020 | Пред проектные работы | 11,61 км. | для включения в план |
|  | д. Чижгора, МО Совпольское Архангельская область | Разработка ПСД на строительство низководного моста через р. Сова д. Чижгора Мезенского района, Архангельской области | МП «Развитие общественного пассажирского транспорта и организация транспортного обслуживания населения, дорожной инфраструктуры муниципального образования «Мезенский район» на 2017-2020 годы» | МО «Мезенский муниципальный район» | Областной, местный бюджет | 20 000,0 | 2018-2019 | Проведено техническое обследование о непригодности к эксплуатации 2016 | Не требуется | для включения в план |
|  | Няндома | Строительство участка автомобильной дороги 110 км. От пос. Шестиозерский до Плесецк | - | Министерство строительства и архитектуры | Областной бюджет | - | 2018-2020 | Проект отсутствует | - | для включения в план |
|  | Няндома | Строительство автомобильной дороги «Обход Няндома» | - | Министерство строительства и архитектуры | Областной бюджет | 500 000,0 | 2018-2020 | 30 % готовность | - | для включения в план |
| II. Объекты инженерной инфраструктуры |
|  | Архангельск | Газопровод распределите-льный высокого давления от ГГРП «Архангельск» до объектов САФУ на ул.Папанина и ул.Воронина | Государственная программа Архангельской области «Развитие энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Архангельской области (2014-2020 годы)» | ООО «Газпром газораспределение Архангельск» | Внебюджетные средства | 27 728,7 | 2016, 2018 | Проектирование | - | для обновления информации |
|  | Архангельск | Модульные водоочистные сооружения из поверхностоного источника для обеспечения питьевой водой южных районов г. Архангельска – первый этап | Областная адресная инвестиционная программа, инвестиционная программа МУП «Водоканал» МО «Город Архангельск» «Развитие систем водоснабжения и водоотведения города Архангельска на 2015-2019 годы» | МУП «Водоканал» | Областной бюджет Местный бюджет | 57 305,9 12 579,4 | 2017-2019 | Разработана ПСД, имеется положительное заключение гос.экспертизы | - | для обновления информации |
|  | Архангельск | Проектирование и строительство нового водопровода Д-500мм от ЦОСВ до ул. Карпогоской и далее по ул. Карпогорская до пр. Московский | Инвестиционная программа муниципального унитарного предприятия «Водоканал» муниципального образования «Город Архангельск» «Развитие систем водоснабжения и водоотведения города Архангельска на 2015-2019 годы» | МУП «Водоканал» | Областной бюджет, плата за подключение к системе водоснабжения | 62 100,6 | 2016 | Проект разработан, получено положительное заключение госэкспертизы, планируется начать работы по строительству | - | для обновления информации |
|  | Архангельск | Обеспечение земельных участков коммунальной и инженерной инфраструктурой для строительства многоквартирных домов по ул. Цигломенской | Проект государственной программы "Развитие города Архангельска как административного центра Архангельской области" (2017-2020 годы) | Департамент городского хозяйства Администрации МО «Город Архангельск» | Городской бюджет Областной бюджет | 220,0 43,9 | финансирование приостановлено, срок не определен | Разработана ПСД, получено положительное заключение гос. экспертизы, работы приостановлены, обсуждение проекта госпрограммы | наружное освещение: расчетная мощность - 10,8 кВт, расчетная сила тока - 19,3 А, 3200 м3 /сут. | для обновления информации |
|  | Архангельск | Обеспечение земельных участков (строительство) сетями водоснабжения для строительства многоквартирньгх домов по ул. Цигломенской (реконструкция ВОС п. Цигломень) | Инвестиционная программа муниципального унитарного предприятия «Водоочистка» муниципального образования «Город Архангельск» «Развитие систем водоснабжения и водоотведения города Архангельска на 2015-2019 годы» | МУП «Водоочистка» | Бюджет Архангельской области, бюджет МО «Город Архангельск» | 8 653,0 | Срок не определен | Разработка проекта | - | для обновления информации |
|  | Архангельск | Разработка и реализация проекта "Укрепление правого берега р. Северная Двина в Соломбальском территориальном округе г. Архангельска на участке от улицы Маяковского и улицы Кедрова"(I этап, 1 подэтап, I этап, 2 подэтап и II этап) | Государственная программа Архангельской области «Охрана окружающей среды, воспроизводство и использование природных ресурсов Архангельской области (2014 - 2020 годы)» | Министерство строительства и архитектуры Архангельской области | Федеральный бюджет Областной бюджет | 349 444,3, 179 495,4 | 2017 | Аукционные процедуры по выбору подрядной организации на строительство объекта | - | для обновления информации |
|  | Архангельск | Реконструкция водоочистных сооружений поселка Силикатного завода | Областная адресная инвестиционная программа, инвестиционная программа МУП «Водоканал» МО «Город Архангельск» «Развитие систем водоснабжения и водоотведения города Архангельска на 2015-2019 годы» | МУП «Водоканал» МО «Город Архангельск» | Внебюджетные средства Областной бюджет | 129 295,4 53 100,0 | 2017 | Разработана ПСД, получено положительное заключение госэкспертизы, выполнено разделение ПСД на 2 очереди и передано в ДМИ согласно Распоряжению от 12 мая 2016 г. №1202р | - | для обновления информации |
|  | Архангельск | Реконструкция водоочистных сооружений по ул. Кирпичного завода в Цигломенском территориальном округе | Проект государственной программы "Развитие города Архангельска как административного центра Архангельской области" (2017-2020 годы) | Департамент городского хозяйства Администрации МО «Город Архангельск» | Городской бюджет Областной бюджет | 1 606,7 30 525,8 | 2017 | ПСД имеется, получено положительное заключение гос. экспертизы, обсуждение проекта госпрограммы | расчётная нагрузка ВОС с учётом замены части существующего оборудования на новое - 163,3 кВт. | для обновления информации |
|  | Архангельская область, г. Вельск, ул. 1 Мая, д. 77 | Разработка проектно-сметной документации на строительство автоматизированной газовой котельной на территории государственного бюджетного комплексного учреждения Архангельской области общего типа «Вельский центр социальной помощи семье и детям «Скворушка» | Государственная программа Архангельской области «Социальная поддержка граждан в Архангельской области (2013 – 2020 годы)» | Министерство строительства и архитектуры Архангельской области | Областной бюджет | 550,0 | 2020 | – | не установлено | для обновления информации |
|  | Архангельская область, г. Вельск, ул. 1 Мая, д. 77 | Строительство автоматизированной газовой котельной на территории государственного бюджетного комплексного учреждения Архангельской области общего типа «Вельский центр социальной помощи семье и детям «Скворушка» | Государственная программа Архангельской области «Социальная поддержка граждан в Архангельской области (2013 – 2020 годы)» | Министерство строительства и архитектуры Архангельской области | Областной бюджет | 8 000,0 | 2020 | – | не установлено | для обновления информации |
|  | Архангельск | Проведение изысканий, проектирование и строительство водопровода от о. Краснофлотский до ВНС № 86 левого берега г. Архангельск, через р. Северная Двина | Инвестиционная программа МУП «Водоканал» МО «Город Архангельск» «Развитие систем водоснабжения и водоотведения города Архангельска на 2015-2019 годы» | МУП «Водоканал» | Внебюджетные средства | 72 951,6 | 2017-2018 | Разработка проекта | - | для включения в план |
|  | Архангельск | Модернизация водопроводных насосных станций (ВНС) в зоне ЦОСВ | Инвестиционная программа МУП «Водоканал» МО «Город Архангельск» «Развитие систем водоснабжения и водоотведения города Архангельска на 2015-2019 годы» | МУП «Водоканал» | Внебюджетные средства | 164 886,3 | 2017-2019 | Разработка проекта | - | для включения в план |
|  | Архангельск | Реконструкция КНС в центральной зоне г. Архангельска | Инвестиционная программа МУП «Водоканал» МО «Город Архангельск» «Развитие систем водоснабжения и водоотведения города Архангельска на 2015-2019 годы» | МУП «Водоканал» | Внебюджетные средства | 164 886,3 | 2017-2019 | Разработка проекта | - | для включения в план |
|  | Архангельская обл., Приморский район, МО «Лявленское», д.Трепузово, д. 16 | Водоснабжение интерната (государственное бюджетное стационарное учреждение социального обслуживания системы социальной защиты населения Архангельской области «Трепузовский психоневрологический интернат») | Государственная программа Архангельской области «Социальная поддержка граждан в Архангельской области (2013 – 2020 годы)» | Министерство строительства и архитектуры Архангельской области | Областной бюджет | 45 000,00 | 2020 | Подготовлена проектно-сметная документация, имеется заключение госэкспертизы | не установлено | для включения в план |
|  | Архангельск | Строительство линии наружного освещения по пр. Новгородскому (от ул. Вологодской до ул. Попова, за исключением участка дороги возле домов № 153, 176 по пр. Новгородскому) | Инвестиционная программа МУП «Горсвет» на 2016-2020 годы. | МУП «Горсвет» МО «Город Архангельск» | Городской бюджет | 3 158,3 | 2016 | Проводится государственная экспертиза проектной документации и результатов инженерных изысканий, а также проверки достоверности определения сметной стоимости объекта | расчетная мощность ЛНО определяется проектом | для включения в план |
|  | Архангельск | Строительство линии наружного освещения по ул. Муромской (от дома № 48 по ул. Физкультурников до дома № 6 по ул. Физкультурников) | Инвестиционная программа МУП «Горсвет» на 2016-2020 годы | МУП «Горсвет» | Городской бюджет | 1 414,1 | 2016 | Проводится государственная экспертиза проектной документации и результатов инженерных изысканий, а также проверки достоверности определения сметной стоимости объекта | расчетная мощность ЛНО определяется проектом | для включения в план |
|  | Архангельск | Строительство линии наружного освещения по пр. Новгородскому (от ул. Урицкого до дома N 33 по ул. Выучейского) | Инвестиционная программа МУП «Горсвет» на 2016-2020 годы. | МУП «Горсвет» | Городской бюджет | 4 306,8 | 2016 | Проводится государственная экспертиза проектной документации и результатов инженерных изысканий, а также проверки достоверности определения сметной стоимости объекта | расчетная мощность ЛНО определяется проектом | для включения в план |
|  | Архангельск | Строительство линии наружного освещения по пр. Новгородскому (от ул. Серафимовича до ул. Поморской) | Инвестиционная программа МУП «Горсвет» на 2016-2020 годы. | МУП «Горсвет» | Городской бюджет | 1 639,0 | 2016 | Проводится государственная экспертиза проектной документации и результатов инженерных изысканий, а также проверки достоверности определения сметной стоимости объекта | расчетная мощность ЛНО определяется проектом | для включения в план |
|  | Архангельск | Строительство линии наружного освещения по ул. Советской (от ул. Мещерского до ул. Адмирала Кузнецова) | Инвестиционная программа МУП «Горсвет» на 2016-2020 годы. | МУП «Горсвет» | Городской бюджет | 2 170,4 | 2016 | Проводится государственная экспертиза проектной документации и результатов инженерных изысканий, а также проверки достоверности определения сметной стоимости объекта | расчетная мощность ЛНО определяется проектом | для включения в план |
|  | Архангельск | Строительство линии наружного освещения по ул. Павла Усова (от ул. Стрелковой до дома N 41 по ул. Павла Усова) | Инвестиционная программа МУП «Горсвет» на 2016-2020 годы. | МУП «Горсвет» | Городской бюджет | 442,7 | 2016 | Проводится государственная экспертиза проектной документации и результатов инженерных изысканий, а также проверки достоверности определения сметной стоимости объекта | расчетная мощность ЛНО определяется проектом | для включения в план |
|  | Архангельск | Строительство линии наружного освещения по ул. Павла Усова (от пр. Московского до ул. Стрелковой) | Инвестиционная программа МУП «Горсвет» на 2016-2020 годы | МУП «Горсвет» | Городской бюджет | 1 752,1 | 2016 | Проводится государственная экспертиза проектной документации и результатов инженерных изысканий, а также проверки достоверности определения сметной стоимости объекта | расчетная мощность ЛНО определяется проектом | для включения в план |
|  | Архангельск | Строительство линии наружного освещения по пр. Обводный канал (от пр. К.С. Бадигина до ул. Тыко-Вылки) | Инвестиционная программа МУП «Горсвет» на 2016-2020 годы | МУП «Горсвет» | Городской бюджет | 1 109,2 | 2016 | Проводится государственная экспертиза проектной документации и результатов инженерных изысканий, а также проверки достоверности определения сметной стоимости объекта | расчетная мощность ЛНО определяется проектом | для включения в план |
|  | Архангельск | Строительство линии наружного освещения по ул. Нагорной (от ул. Гайдара до ул. Тимме) | Инвестиционная программа МУП «Горсвет» на 2016-2020 годы | МУП «Горсвет» | Городской бюджет | 2 469,9 | 2017 | Проводится государственная экспертиза проектной документации и результатов инженерных изысканий, а также проверки достоверности определения сметной стоимости объекта | расчетная мощность ЛНО определяется проектом | для включения в план |
|  | Архангельск | Строительство линии наружного освещения по ул. Заводской (от дома № 91 по ул. Заводской до дома № 173 по ул. Школьной) | Инвестиционная программа МУП «Горсвет» на 2016-2020 годы | МУП «Горсвет» | Городской бюджет | 872,6 | 2017 | Проводится государственная экспертиза проектной документации и результатов инженерных изысканий, а также проверки достоверности определения сметной стоимости объекта | расчетная мощность ЛНО определяется проектом | для включения в план |
|  | Архангельск | Строительство линии наружного освещения по ул. Калинина (от дома № 10 до дома № 21) | Инвестиционная программа МУП «Горсвет» на 2016-2020 годы | МУП «Горсвет» | Городской бюджет | 1 976,8 | 2017 | - | расчетная мощность ЛНО определяется проектом | для включения в план |
|  | Архангельск | Строительство линии наружного освещения по ул. Вельской (от ул. Ильинской до ул. Касаткиной) | Инвестиционная программа МУП «Горсвет» на 2016-2020 годы | МУП «Горсвет» | Городской бюджет | 1 940,0 | 2017 | Проводится государственная экспертиза проектной документации и результатов инженерных изысканий, а также проверки достоверности определения сметной стоимости объекта | расчетная мощность ЛНО определяется проектом | для включения в план |
|  | Архангельск | Строительство линии наружного освещения по ул. Ленина (от пр. Ленинградского до Окружного шоссе) | Инвестиционная программа МУП «Горсвет» на 2016-2020 годы | МУП «Горсвет» | Городской бюджет | 6 553,6 | 2017 | - | расчетная мощность ЛНО определяется проектом | для включения в план |
|  | Архангельск | Строительство линии наружного освещения по ул. Холмогорской (от ул. Папанина до ул. Дачной) | Инвестиционная программа МУП «Горсвет» на 2016-2020 годы. | МУП «Горсвет» | Городской бюджет | 1 031,8 | 2017 | Проведены инженерные изыскания, проектные работы. Проведена государственная экспертиза проектной документации и результатов инженерных изысканий, а также проверки достоверности определения сметной стоимости объекта – получено положительное заключение. | расчетная мощность ЛНО определяется проектом | для включения в план |
|  | Архангельск | Строительство линии наружного освещения по ул. Пушкина (от ул. Почтовый тракт до дома N 15 по ул. Воронина В.И.) | Инвестиционная программа МУП «Горсвет» на 2016-2020 годы | МУП «Горсвет» | Городской бюджет | 740,9 | 2017 | Проводится государственная экспертиза проектной документации и результатов инженерных изысканий, а также проверки достоверности определения сметной стоимости объекта | расчетная мощность ЛНО определяется проектом | для включения в план |
|  | Архангельск | Строительство линии наружного освещения по ул. Полины Осипенко (от ул. Поселковой до ул. Прокопия Галушина) | Инвестиционная программа МУП «Горсвет» на 2016-2020 годы | МУП «Горсвет» | Городской бюджет | 864,0 | 2017 | Проводится государственная экспертиза проектной документации и результатов инженерных изысканий, а также проверки достоверности определения сметной стоимости объекта | расчетная мощность ЛНО определяется проектом | для включения в план |
|  | Архангельск | Строительство линии наружного освещения по ул. Полины Осипенко (от ул. Емельяна Пугачева до ул. Энтузиастов) | Инвестиционная программа МУП «Горсвет» на 2016-2020 годы | МУП «Горсвет» | Городской бюджет | 780,3 | 2017 | Проводится государственная экспертиза проектной документации и результатов инженерных изысканий, а также проверки достоверности определения сметной стоимости объекта | расчетная мощность ЛНО определяется проектом | для включения в план |
|  | Архангельск | Строительство линии наружного освещения по ул. Емельяна Пугачева (от ул. Лесопильщиков до дома № 44, корп. 2 по ул. Емельяна Пугачева) | Инвестиционная программа МУП «Горсвет» на 2016-2020 годы | МУП «Горсвет» | Городской бюджет | 776,7 | 2017 | Проводится государственная экспертиза проектной документации и результатов инженерных изысканий, а также проверки достоверности определения сметной стоимости объекта | расчетная мощность ЛНО определяется проектом | для включения в план |
|  | Архангельск | Строительство линии наружного освещения по ул. Октябрят (от пр. Московского до пр. Ленинградского) | Инвестиционная программа МУП «Горсвет» на 2016-2020 годы | МУП «Горсвет» | Городской бюджет | 1 710,5 | 2017 | - | расчетная мощность ЛНО определяется проектом | для включения в план |
|  | Архангельск | Строительство линии наружного освещения внутри микрорайонного проезда между ул. Терехина и ул. Краснофлотской | Инвестиционная программа МУП «Горсвет» на 2016-2020 годы | МУП «Горсвет» | Городской бюджет | 1 407,9 | 2017 | Проводится государственная экспертиза проектной документации и результатов инженерных изысканий, а также проверки достоверности определения сметной стоимости объекта | расчетная мощность ЛНО определяется проектом | для включения в план |
|  | Архангельск | Строительство линии наружного освещения по пересечениям пр. Ломоносова (с ул. Карла Либкнехта, с ул. Володарского, с ул. Выучейского) | Инвестиционная программа МУП «Горсвет» на 2016-2020 годы | МУП «Горсвет» | Городской бюджет | 940,4 | 2017 | - | расчетная мощность ЛНО определяется проектом | для включения в план |
|  | Архангельск | Реконструкция водовода от ВОС о. Кего до колодца по ул. Береговая с заменой на Д-200 | Инвестиционная программа муниципального унитарного предприятия «Водоочистка» муниципального образования «Город Архангельск» «Развитие систем водоснабжения и водоотведения города Архангельска на 2015-2019 годы» | МУП «Водоочистка» МО «Город Архангельск» | Внебюджетные средства | 447,7 | 2016 | - | - | для включения в план |
|  | Архангельск | Реконструкция водопроводных сетей в пос. 29-го л/завода (Реконструкция водопровода с увеличением диаметра до Д-200 мм от ВНС до д.№43 по ул. Лодемская, L = 0,2 км) | Инвестиционная программа муниципального унитарного предприятия «Водоочистка» муниципального образования «Город Архангельск» «Развитие систем водоснабжения и водоотведения города Архангельска на 2015-2019 годы» | МУП «Водоочистка» | Внебюджетные средства | 1 868,4 | 2016 | - | - | для включения в план |
|  | Архангельск | Реконструкция водопроводных сетей на о.Хабарка (Реконструкция водопровода по ул. Декабристов от д.№12 до д.№7, L= 0,300км, с заменой на Д-100) | Инвестиционная программа муниципального унитарного предприятия «Водоочистка» муниципального образования «Город Архангельск» «Развитие систем водоснабжения и водоотведения города Архангельска на 2015-2019 годы» | МУП «Водоочистка» | Внебюджетные средства | 2 421,9 | 2017 | - | - | для включения в план |
|  | Архангельск | Реконструкция ВНС 1 подъема ВОС п. Цигломень с заменой насосной группы | Инвестиционная программа муниципального унитарного предприятия «Водоочистка» муниципального образования «Город Архангельск» «Развитие систем водоснабжения и водоотведения города Архангельска на 2015-2019 годы» | МУП «Водоочистка» | Внебюджетные средства | 1 865,0 | 2016 | - | 250 м3 /час | для включения в план |
|  | Архангельск | Реконструкция ВНС 2 подъема п. Зеленый Бор с заменой насосной группы | Инвестиционная программа муниципального унитарного предприятия «Водоочистка» муниципального образования «Город Архангельск» «Развитие систем водоснабжения и водоотведения города Архангельска на 2015-2019 годы» | МУП «Водоочистка» | Внебюджетные средства | 1 865,0 | 2016 | - | 300 м3 /час | для включения в план |
|  | Архангельск | Реконструкция ВНС 3 подъема п. Турдеевск для включения в план с заменой насосной группы | Инвестиционная программа муниципального унитарного предприятия «Водоочистка» муниципального образования «Город Архангельск» «Развитие систем водоснабжения и водоотведения города Архангельска на 2015-2019 годы» | МУП «Водоочистка» | Внебюджетные средства | 1 865,0 | 2016 | - | 15 м3 /час | для включения в план |
|  | Архангельск | Реконструкция ВНС 2 подъема ВОС п. Кирпичный с заменой насосной группы | Инвестиционная программа муниципального унитарного предприятия «Водоочистка» муниципального образования «Город Архангельск» «Развитие систем водоснабжения и водоотведения города Архангельска на 2015-2019 годы» | МУП «Водоочистка» | Внебюджетные средства | 1 865,0 | 2016 | - | 100 м3 /час | для включения в план |
|  | Архангельск | Реконструкция ВНС 2 подъема ВОС п. 23 л/з с заменой насосной группы | Инвестиционная программа муниципального унитарного предприятия «Водоочистка» муниципального образования «Город Архангельск» «Развитие систем водоснабжения и водоотведения города Архангельска на 2015-2019 годы» | МУП «Водоочистка» | Внебюджетные средства | 1 945,9 | 2016 | - | 60 м3 /час | для включения в план |
|  | Архангельск | Реконструкция ВНС 2 подъема ВОС п. МЛП с заменой насосной группы | Инвестиционная программа муниципального унитарного предприятия «Водоочистка» муниципального образования «Город Архангельск» «Развитие систем водоснабжения и водоотведения города Архангельска на 2015-2019 годы» | МУП «Водоочистка» | Внебюджетные средства | 1 945,9 | 2016 | - | 100 м3 /час | для включения в план |
|  | Архангельск | Реконструкция ВНС 2 подъема ВОС п. Зеленец с заменой насосной группы | Инвестиционная программа муниципального унитарного предприятия «Водоочистка» муниципального образования «Город Архангельск» «Развитие систем водоснабжения и водоотведения города Архангельска на 2015-2019 годы» | МУП «Водоочистка» | Внебюджетные средства | 2 032,2 | 2017 | - | 100 м3 /час | для включения в план |
|  | Архангельск | Реконструкция ВОС пос. Кирпичный, Цигломень (перевод промывных вод в канализацию) | Инвестиционная программа муниципального унитарного предприятия «Водоочистка» муниципального образования «Город Архангельск» «Развитие систем водоснабжения и водоотведения города Архангельска на 2015-2019 годы» | МУП «Водоочистка» | Внебюджетные средства | 27 518,1 | 2019 | - | - | для включения в план |
|  | Архангельск | Реконструкция ВОС пос. Зеленец (в т.ч. прекращение сброса промывных неочищенных вод) | Инвестиционная программа муниципального унитарного предприятия «Водоочистка» муниципального образования «Город Архангельск» «Развитие систем водоснабжения и водоотведения города Архангельска на 2015-2019 годы» | МУП «Водоочистка» | Внебюджетные средства | 31 653,8 | 2019 | - | 1200 м3 /сутки | для включения в план |
|  | Архангельск | Реконструкция ВОС пос.23 лесозавода (прекращение сброса промывных неочищенных вод). | Инвестиционная программа муниципального унитарного предприятия «Водоочистка» муниципального образования «Город Архангельск» «Развитие систем водоснабжения и водоотведения города Архангельска на 2015-2019 годы» | МУП «Водоочистка» | Внебюджетные средства | 31 000,2 | 2019 | - | - | для включения в план |
|  | Архангельск | Реконструкция участка канализационной сети от колодца К-22 до до КНС-3 (ул. Кегостровская 51 стр.2) с увеличением диаметра до 200 мм. | Инвестиционная программа муниципального унитарного предприятия «Водоочистка» муниципального образования «Город Архангельск» «Развитие систем водоснабжения и водоотведения города Архангельска на 2015-2019 годы» | МУП «Водоочистка» | Внебюджетные средства | 92,5 | 2016 | - | - | для включения в план |
|  | Архангельск | Реконструкция участка канализационной сети от колодца К-5 до КОС пос. МЛП о. Бревенник с увеличением диаметра до 200 мм (116 м) | Инвестиционная программа муниципального унитарного предприятия «Водоочистка» муниципального образования «Город Архангельск» «Развитие систем водоснабжения и водоотведения города Архангельска на 2015-2019 годы» | МУП «Водоочистка» | Внебюджетные средства | 1 120,6 | 2017 | - | - | для включения в план |
|  | Архангельск | Реконструкция КОС о. Хабарка (завершение реконструкции и пусконаладочные работы) | Инвестиционная программа муниципального унитарного предприятия «Водоочистка» муниципального образования «Город Архангельск» «Развитие систем водоснабжения и водоотведения города Архангельска на 2015-2019 годы» | МУП «Водоочистка» | Внебюджетные средства | 6 841,3 | 2016 | - | 400 м3 /сутки | для включения в план |
|  | Архангельск | Реконструкция насосной станции на территории КОС п. Цигломень с заменой насосного оборудования | Инвестиционная программа муниципального унитарного предприятия «Водоочистка» муниципального образования «Город Архангельск» «Развитие систем водоснабжения и водоотведения города Архангельска на 2015-2019 годы» | МУП «Водоочистка» | Внебюджетные средства | 2 441,5 | 2016 | - | 350 м3 /час | для включения в план |
|  | Архангельск | Реконструкция КНС п. Зеленец с заменой насосного оборудования | Инвестиционная программа муниципального унитарного предприятия «Водоочистка» муниципального образования «Город Архангельск» «Развитие систем водоснабжения и водоотведения города Архангельска на 2015-2019 годы» | МУП «Водоочистка» | Внебюджетные средства | 2 547,4 | 2016 | - | 50 м3 /час | для включения в план |
|  | Архангельск | Реконструкция КНС в поселке Турдеевск | Инвестиционная программа муниципального унитарного предприятия «Водоочистка» муниципального образования «Город Архангельск» «Развитие систем водоснабжения и водоотведения города Архангельска на 2015-2019 годы» | МУП «Водоочистка» | Внебюджетные средства | 2 637,1 | 2017 | - | 75 м3 /час | для включения в план |
|  | Архангельск | Реконструкция КНС на территории КОС п. Зеленый Бор | Инвестиционная программа муниципального унитарного предприятия «Водоочистка» муниципального образования «Город Архангельск» «Развитие систем водоснабжения и водоотведения города Архангельска на 2015-2019 годы» | МУП «Водоочистка» | Внебюджетные средства | 2 660,3 | 2017 | - | 100 м3 /час | для включения в план |
|  | Архангельск | Реконструкция КОС о. Кего | Инвестиционная программа муниципального унитарного предприятия «Водоочистка» муниципального образования «Город Архангельск» «Развитие систем водоснабжения и водоотведения города Архангельска на 2015-2019 годы» | МУП «Водоочистка» | Внебюджетные средства | 30 416,2 | 2019 | - | 700 м3 /сутки | для включения в план |
|  | Архангельск | Реконструкция участка коллектора с увеличением диаметра от 600 до 800 мм. Участок: от Окружного шоссе 17 до Тимме 22. (В рамках группы мероприятий "Модернизация напорного коллектора Д-800(600)мм (две нитки) от КНС №10 по ул.Ленина до самотечного коллектора Д-1000мм по ул.Тимме"). | Инвестиционная программа МУП "Водоканал" МО "Город Архангельск" "Развитие систем водоснабжения и водоотведения города Архангельска на 2015-2019 годы" | МУП «Водоканал» | Плата за подключение к системе водоотведения | 100 200,1 | 2018 | - | - | для включения в план |
|  | Архангельск | Реконструкция напорной канализации Д-250 от КНС-8 до ул. Галушина с увеличением диаметра до Д-500 | Инвестиционная программа МУП "Водоканал" МО "Город Архангельск" "Развитие систем водоснабжения и водоотведения города Архангельска на 2015-2019 годы" | МУП «Водоканал» | Плата за подключение к системе водоотведения | 8 847,2 | 2017 | - | - | для включения в план |
|  | Архангельск | Реконструкция самотечного коллектора (восстановление проектной пропускной способности) Д1000 по ул. Тимме от ул. Урицкого до ЦНКС | Инвестиционная программа МУП "Водоканал" МО "Город Архангельск" "Развитие систем водоснабжения и водоотведения города Архангельска на 2015-2019 годы" | МУП «Водоканал» | Плата за подключение к системе водоотведения | 50 986,9 | 2017 | - | - | для включения в план |
|  | Архангельск | Реконструкция самотечной канализации от д.№11 к.1 по пр.Обводный канал до коллектора Д-400 по пр.Обводный канал | Инвестиционная программа МУП "Водоканал" МО "Город Архангельск" "Развитие систем водоснабжения и водоотведения города Архангельска на 2015-2019 годы" | МУП «Водоканал» | Плата за подключение к системе водоотведения | 3 430,0 | 2017 | - | - | для включения в план |
|  | Вельский район | Газопровод высокого, среднего и низкого давления в МО «Аргуновское» Вельского р-на (2ая очередь) | ГП АО «Устойчивое развитие сельских территорий Архангельской области (2014 – 2017 годы)» | Министерство агропромышленного комплекса и торговли Архангельской области | Федеральный бюджет, Областной бюджет, Местный бюджет | 51 436,72 | 2017 | Проектные работы | 908,7 м3//ч с учетом коэффициента одновременности | для обновления информации |
|  | Вельск | Газификация МО «Вельское» |  | МО «Вельское» Администрация МО «Вельский муниципальный район» | Местный бюджет | 2 000,0 | 2017 | Проектные работы |  | для включения в план |
|  | Вельск, район РМЗ | Газификация МО «Вельское» |  | МО «Вельское» Администрация МО «Вельский муниципальный район» | Местный бюджет | 2 000,0 | 2018 | Проектные работы |  | для включения в план |
|  | Котлас | Реконструкция котельной № 6 (ул. Виноградова, 20а) с переключением теплоснабжения объектов от котельной Котласский порт ОАО «СРП» и котельной № 4 (Ул. Виноградова, 46) | Инвестиционная программа МП МО «Котлас» «ОК и ТС» | МП МО «Котлас» «ОК и ТС» | Внебюджетные средства | 40 000,0 | 2015-2019 | Закуплено оборудование для прокладки тепловых сетей | - | для обновления информации |
|  | Котлас, деревня Бор | Строительство блочно-модульной котельной в деревне Бор | Инвестиционная программа МП МО «Котлас» «ОК и ТС» | МП МО «Котлас» «ОК и ТС» | Внебюджетные средства | 12 000,0 | 2018-2019 | - | - | для обновления информации |
|  | Котлас | Прокладка канализационного напорного коллектора от КНС 46-го лесозавода через затон Лименда | МП МО «Котлас» «Строительство объектов инженерной и социальной инфраструктуры МО «Котлас» на 2014-2018 годы» | Администрация МО «Котлас» | Областной бюджет, Местный бюджет | 16 460,0 | 2012-2017 | Разработана ПСД. В 2012 году выполнены работу на сумму 1 300 тыс. руб. |  | для обновления информации |
|  | Красноборский район | Полигон для размещения и утилизации ТБО ПО в МО «Алексеевское» | Муниципальная программа "Охрана окружающей среды, воспроизводство и использование природных ресурсов МО "Красноборский муниципальный район" (2014 - 2020 годы)" | Администрация МО «Красноборский муниципальный район» | Федеральный бюджет, Областной бюджет, Местный бюджет | 49 901,0 | 2014-2018 | Существует проект реконструкции объекта с положительным заключением госэкспертизы. | - | для включения в план |
|  | Красноборский район | Строительство (приобретение) речных судов для осуществления грузопассажирских (пассажирских) перевозок на территории МО «Красноборский муниципальный район» | Государственная программа Архангельской области «Развитие транспортной системы Архангельской области (2014-2020 годы)» | Министерство транспорта Архангельской области | Не определено | Не определено | Не определено | Проект | - | для обновления информации |
|  | Ленский район, МО «Сафроновское» | Полигон для размещения и утилизации ТБО ПО в МО «Сафроновское» | ГП АО «Охрана окружающей среды, воспроизводство и использование природных ресурсов Архангельской области (2014-2020 годы) | Министерство природных ресурсов и лесопромышленного комплекса Архангельской области | Федеральный бюджет, Областной бюджет, Внебюджетные средства | 114 600,0 | 2018 | Оформление земельного участка | До 15 кВт | для обновления информации |
|  | Ленский район, п.Урдома | Строительство газопровода распределительного д.Сафроновка | Инвестиционная программа «Газификация Архангельской области на 2015-2018 годы, финансируемая за счет специальных надбавок к тарифам на услуги по транспортировке газа по газораспределительным сетям ООО «Газпром газораспределение Архангельск» | ООО «Газпром газораспределение Архангельск» | Внебюджетные средства | 3 183,9 | 2017 | Пройдена госэкспертиза ПСД | - | для обновления информации |
|  | Ленский район, Пос. Урдома | Реконструкция газопроводы распредели-тельные | Государственная программа Архангельской области «Развитие энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Архангельской области (2014-2020 годы)» | ООО «Газпром газораспределение Архангельск» | Внебюджетные средства | 3 216,84 | 2015-2017 | Проектирование, строительство | - | для обновления информации |
|  | Ленский район, с.Яренск | Реконструкция водопроводных сетей и станции водозабора | Муниципальная программа «Обеспечение качественным доступным жильем и объектами жилищно-коммунального хозяйства населения Ленского района на 2014-2020 годы» | Администрация МО «Ленский муниципальный район» | Федеральный бюджет, Областной бюджет, Местный бюджет | 190 000,0 | 2016-2018 | Имеется проектно-сметная документация и госэкспертиза | До 15 кВт | для обновления информации |
|  | Ленский район, с.Яренск | Реконструкция канализационных очистных сооружений и сетей | Муниципальная программа «Обеспечение качественным доступным жильем и объектами жилищно-коммунального хозяйства населения Ленского района на 2014-2020 годы» | Администрация МО «Ленский муниципальный район» | Федеральный бюджет, Областной бюджет, Местный бюджет | Не определен | 2017-2019 | Не реализуется | нет | для обновления информации |
|  | Ленский район, п.Урдома | Реконструкция канализационных очистных сооружений и сетей | Муниципальная программа | Администрация МО «Урдомское» | Областной бюджет, Местный бюджет | Не определен | 2017-2019 | Не реализуется |  | для обновления информации |
|  | Ленский район, МО «Козьминское» с.Козьмино | Реконструкция канализацион-ных очистных сооружений и сетей | Муниципальная программа «Обеспечение качественным доступным жильем и объектами жилищно-коммунального хозяйства населения Ленского района на 2014-2020 годы» | Администрация МО «Ленский муниципальный район» | Областной бюджет, Местный бюджет | 1 900,0 | 2018-2019 | Не реализуется |  | для обновления информации |
|  | Новодвинск | Строительство инженерной инфраструктуры к земельным участкам для строительства индивидуальных жилых домов многодетным семьям в районе ул. Двинская, д.20, г. Новодвинске | государственная программа Архангельской области «Обеспечение качественным, доступным жильем и объектами инженерной инфраструктуры населения Архангельской области (2014 - 2020 годы)» | Администрация МО «Город Новодвинск» | Федеральный бюджет, Местный бюджет | 89 500,0 | 2017-2018 | ПСД, положительное заключение гос. экспертизы | - | для обновления информации |
|  | Новодвинск | Реконструкция существующих тепловых сетей | Инвестиционная программа ОАО «Сети» | ОАО «Сети» | Внебюджетные средства | 172 673,0 | 2015-2019 | Реализация | - | для обновления информации |
|  | Няндома | Строительство котельной «Квартальная 2» в г. Няндома | Инвестиционная программа ООО «Соловки Электробыт» | ООО «Соловки Электросбыт» | Заемные средства | 96 500,0 | 2018-2020 | Строительство котельной в настоящее время не начато | - | для обновления информации |
|  | Няндома | Модернизация котельной «РИК» | Инвестиционная программа ООО «Соловки Электробыт» | ООО «Соловки Электросбыт» | Заемные средства | 21 900,0 | 2017 | Мероприятие выполнено на 90 % | - | для обновления информации |
|  | Няндома | Модернизация котельной «Клубная» | Инвестиционная программа ООО «Соловки Электробыт» | ООО «Соловки Электросбыт» | Заемные средства | 20 900,0 | 2017 | Мероприятие выполнено на 90 % | - | для обновления информации |
|  | Няндома | Проектирование и строительство очистных сооружений г.Няндома | МП «Модернизация и строительство объектов жилищно-коммунального хозяйства в Няндомском районе на 2014-2018 гг.» | Администрация МО «Няндомский муниципальный район» | Областной бюджет, Местный бюджет | 68 600,0 | 2018 | Необходима модернизация и увеличение пропускной способности | - | для обновления информации |
|  | Няндома | Реконструкция канализацион-ной сети г. Няндома, в части устройства дополнительного прокола под железной дорогой для отвода стоков с территории г. Няндома | МП «Модернизация и строительство объектов жилищно-коммунального хозяйства в Няндомском районе на 2014-2018 гг.» | Администрация МО «Няндомский муниципальный район» | Областной бюджет, Местный бюджет | 11 290,0 | 2017 | Необходимо увеличение пропускной способности | - | для обновления информации |
|  | Няндома | Ремонт водопроводных сетей в г.Няндома | МП «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории МО «Няндомский муниципальный район» на 2011-2020 годы» | Администрация МО «Няндомский муниципальный район» | Областной бюджет, Местный бюджет | 1 632,6 | 2017 | Имеются сметы и дефектные ведомости | - | для обновления информации |
|  | Няндомский район, д Макаровская,д. Петариха, д. Корехино, д. Логиновска, д. Поповская | Реконструкция сетей наружного водопровода и строительство (бурение) двух скважин на воду | Модернизация и строительство объектов жилищно-коммунального хозяйства в Няндомском районе на 2014-2018 годы | Администрация МО «Няндомский муниципальный район» | Областной бюджет, Местный бюджет | 13 691,0 | 2017 | Есть ПСД, заказан проект санитарных зон оз. Петаревское | - | для обновления информации |
|  | Няндомский район, д. Петариха | Ремонт теплосетей в д. Петариха МО «Мошинское» | МП «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории МО «Няндомский муниципальный район» на 2011-2020 годы» | Администрация МО «Няндомский муниципальный район» | Областной бюджет, Местный бюджет | 4 242,6 | 2017 | Есть смета с положительным заключением сметной стоимости | - | для обновления информации |
|  | Онега | Реконструкция канализационных очистных сооружений в. Онега мощностью 5000 кбм/сутки | Муниципальная программа «Модернизация объектов водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод на территории муниципального образования «Онежский муниципальный район» на 2013-2016 годы», КИП моногорода Онеги | Администрация муниципального образования «Онежский муниципальный район» | Федеральный бюджет, Областной бюджет, Местный бюджет, внебюджетные источники | 310 682,0 | 2017 | Износ действующих КОС 85 % | - | для обновления информации |
|  | Онега | Доработка ПСД и строительство водопровода с оз. Большое Хайнозеро | Муниципальная программа «Модернизация объектов водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод на территории муниципального образования «Онежский муниципальный район» на 2013-2016 годы», КИП моногорода Онеги | Администрация муниципального образования «Онежский муниципальный район» | Федеральный бюджет, Областной бюджет, Местный бюджет, внебюджетные источники | 364 400,0 | 2017 | Истощение действующего источника водоснабжения и износ системы 87 % | - | для для обновления информации |
|  | Онега | Реконструкция ПС -116 Онега (замена 2 трансформаторов и установка КРУН) | Инвестиционная программа филиала ОАО МРСК Северо-Запада | ОАО МРСК Северо-Запада | Внебюджетные средства | 120 000,0 | 2020 | Центр закрытого питания (превышение нагрузки 5%) | +12 мВт | для обновления информации |
|  | Пинежский район, Сия | Реконструкция очистных сооружений п.Сия (реконструкция водозабора) (производительность установки БВПУ-40-К 33,2 м3/час) | «Обеспечение качественным, доступным жильем и объектами жилищно-коммунального хозяйства населения Пинежского муниципального района на 2014 – 2020 гг.» | Администрация МО «Пинежский район» | Областной, районный бюджеты | 30 000,0 | 2016 | Корректировка проекта | Производительность 535 м3/сут. | для обновления информации |
|  | Приморский район, поселок Соловецкий | Строительство канализационных сетей и коллекторов, канализационных очистных сооружений поселка Соловецкий | Государственная программа Архангельской области «Развитие инфраструктуры Соловецкого архипелага (2014-2019 годы)» | Агентство по развитию Соловецкого архипелага Архангельской области | Федеральный бюджет, Областной бюджет, Местный бюджет района Местный бюджет поселения | 449 000,0 119 688,5 8 800,0 4 100,2 | 2017 | Производство строительно-монтажных работ | 283,6 кВт | для обновления информации |
|  | Приморский район, поселок Соловецкий | Строительство комплекса по переработке и размещению отходов производства и потребления в поселке Соловецкий, проведение оценки воздействия на объект всемирного наследия ЮНЕСКО | Государственная программа Архангельской области «Развитие инфраструктуры Соловецкого архипелага (2014-2019 годы)» Муниципальная программа МО «Приморский муниципальный район» | Агентство по развитию Соловецкого архипелага Архангельской области Администрация МО «Приморский муниципальный район» | Федеральный бюджет, Областной бюджет, Местный бюджет района Местный бюджет поселения | 110 300,0 41 390,0 9 045,2 - | 2019 | Государственная экспертиза проектной документации | 73 кВт | для обновления информации |
|  | Приморский район, поселок Соловецкий | Строительство и реконструкция системы водоснабжения поселка Соловецкий | Государственная программа Архангельской области «Развитие инфраструктуры Соловецкого архипелага (2014-2019 годы)» | Агентство по развитию Соловецкого архипелага Архангельской области | Федеральный бюджет, Областной бюджет, Местный бюджет района Местный бюджет поселения | 133 320,3 136 170,0 20 377,4 1 699,6 | 2018 | Производство строительно-монтажных работ | 27 кВт | для обновления информации |
|  | Приморский район, поселок Соловецкий | Сбор исходно-разрешительной документации, разработка проектно-сметной документации (включая разработку технико-экономического обоснования), экспертиза, строительство и модернизация существующей системы распределительных сетей электроснабжения поселка Соловецкий, оплата по договорам технологического присоединения к сетям электроснабжения, проведение оценки воздействия на объект всемирного наследия ЮНЕСКО | Государственная программа Архангельской области «Развитие инфраструктуры Соловецкого архипелага (2014-2019 годы)» | Агентство по развитию Соловецкого архипелага Архангельской области | Федеральный бюджет, Областной бюджет, Местный бюджет района Местный бюджет поселения | - 6 000,0 22 048,4 - | 2018 | Разработка технико-экономического обоснования | Определяется проектом | для обновления информации |
|  | Приморский район, поселок Соловецкий | Развитие дорожной сети Соловецкого архипелага, в том числе сбор исходно-разрешительной документации, разработка проектной документации (включая разработку комплексной транспортной схемы), экспертиза, строительство, реконструкция, капитальный ремонт автомобильных дорог, не относящихся к памятникам истории и культуры, проведение оценки воздействия на объект всемирного наследия ЮНЕСКО | Государственная программа Архангельской области «Развитие инфраструктуры Соловецкого архипелага (2014-2019 годы)» | Агентство по развитию Соловецкого архипелага Архангельской области | Федеральный бюджет, Областной бюджет, Местный бюджет района Местный бюджет поселения | 1 119 860,0 81 250,0 1 000,0 500,0 | 2019 | Разработка комплексной транспортной схемы | Определяется проектом | для обновления информации |
|  | Северодвинск | Строительство коллектора ливневой канализации с установкой для очистки ливневых стоков в районе Приморского бульвара в г. Северодвинске | КИП Северодвинска на 2010-2020 годы, МП «Развитие жилищного строительства на 2016-2021 годы | Администрация Северодвинска | Всего, в том числе: федеральный бюджет областной бюджет местный бюджет | 265 410,0 215 410,0 50 000,0 | Не определен (по мере наличия финансирования) | ПСД разработана, имеется положительное заключение Госэкспертизы | Расчетная нагрузка по электроснабжению – 56,0 кВт | для обновления информации |
|  | Северодвинск | Строительство ливневого коллектора вдоль ул. Железнодорожной от ул. Торцева до рефулерного озера с устройством локальных очистных сооружений в г. Северодвинске | КИП Северодвинска на 2010-2020 годы | Администрация Северодвинска | Всего, в том числе: федеральный бюджет областной бюджет местный бюджет | 895 770,0 850 980,0 35 830,0 8 960,0 | Не определен (по мере наличия финансирования) | ПСД разработана, имеется положительное заключение Госэкспертизы | Расчетная нагрузка по электроснабжению – 75,0 кВт, Потребленная мощность наружного освещения – 33,4 кВт | для обновления информации |
|  | Северодвинск | Реконструкция берегоукрепительных сооружений на о. Ягры в г. Северодвинске | КИП Северодвинска на 2010-2020 годы | Администрация Северодвинска | Всего, в том числе: федеральный бюджет областной бюджет местный бюджет | 530 220,0 503 710,0 21 210,0 5 300,0 | Не определен (по мере наличия финансирования) | ПСД разработана, имеется положительное заключение Госэкспертизы | Расчетная нагрузка наружного освещения - 83,4 кВт | для обновления информации |
|  | Холмогорский район с. Холмогоры | Строительство второй очереди канализационных очистных сооружений в с. Холмогоры | Муниципальная программа «Строительство и капитальный ремонт объектов муниципальной собственности и жилищно коммунального хозяйства на 2013-2016 годы» | МО «Холмогорский муниципальный район» | Областной бюджет, Местный бюджет | 174 971,65 | 2016-2018 | ПСД имеется, госэкспертиза № 29-1-5-0086-10 от 29.06.2010 года | 1200 м3/сут, 1821 м магистрального коллектора | для включения в план |
|  | Котлас | Реконструкция системы теплоснабжения в микрорайоне Лимеядз и переключение теплоснабжения объектов котельной и ЦТП ООО «ЛСК» на котельную № 8 по ул. Суворова, 11а (3 этап) | Инвестиционная программа МП МО «Котлас» «ОК и ТС» | МП МО «Котлас» «ОК иТС» | Внебюджетные средства | 30 112,0 | 2015-2017 | Выполнен монтаж тепловых сетей общей протяженностью 1930 м, установлено 29 индивидуальных тепловых пунктов | - | для включения в план |
|  | Онежский район | Реконструкция тепловых сетей, реконструкция котельных в дер. Усть-Кожа, п. Кодино, п. Шаста, п. Поньга, п. Маложма, п. Нименьга, п. Порог, п. Легашевская запань, п. Покровское | Инвестиционная программа ООО «Предприятие котельных и тепловых сетей» | ООО «Предприятие котельных и тепловых сетей» | Внебюджетные средства | 42 477,0 | 2017-2025 | - | - | для включения в план |
|  | Онега | Реконструкция тепловых сетей, реконструкция котельных «ЦРБ» и «Совхоз» | Инвестиционная программа ООО «Предприятие котельных и тепловых сетей» | ООО «Предприятие котельных и тепловых сетей» | Внебюджетные средства | 47 239,0 | 2017-2026 | - | - | для включения в план |
|  | Ленский район, с.Яренск | Капитальный ремонт водопроводных сетей | Муниципальная программа «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности муниципального образования «Ленский муниципальный район» на 2014-2020 годы» | Администрация МО «Ленский муниципальный район» | Областной бюджет, Местный бюджет, внебюджетные средства | 21 000,0 | 2017 | Имеется экспертиза смет | нет | для включения в план |
|  | Ленский район, МО «Козьминское», с.Лена | Строительство котельных и тепловых сетей в с.Лена | Схема территориального планирования МО «Ленский муниципальный район» | Администрация МО «Ленский муниципальный район» | Областной бюджет, Местный бюджет, Средства инвесторов | Не определен | 2018-2020 | Не реализуется |  | для включения в план |
|  | Северодвинск | Строительство берегоукрепительных сооружений набережной реки Кудьма в городе Северодвинске (I очереди I этапа берегоукрепитель-ных сооружений) | КИП Северодвинска на 2010-2020 годы, МП «Развитие жилищного строительства на 2016-2021 годы | Администрация Северодвинска | Всего, в том числе: федеральный бюджет областной бюджет местный бюджет | 659 880,0 492 000,0 106 310,0 61 570,0 | 2020 | ПСД разработана, имеется положительное заключение Госэкспертизы | Установленная мощность наружного освещения – 36,8 кВт | Для включения в план |
|  | Коношский район пос. Подюга | Строительство теплотрассы | Государственная Программа Архангельской области «Развитие энергетики, связи и жилищно-коммунального хозяйства Архангельской области (2014-2020 гг.)» | Министерство топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства Архангельской области | Федеральный бюджет, Областной бюджет, Местный бюджет, внебюджетные источники | 4 584,5 | 2017-2020 | Пред проектные работы | определяется проектом | для включения в план |
|  | Коношский район, пос. Коноша | Реконструкция тепловых сетей от Совхозной котельной | Государственная Программа Архангельской области «Развитие энергетики, связи и жилищно-коммунального хозяйства Архангельской области (2014-2020 гг.)» | Министерство топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства Архангельской области | Федеральный бюджет, Областной бюджет, Местный бюджет, внебюджетные источники | 21 913,0 | 2017-2020 | Пред проектные работы | определяется проектом | для включения в план |
|  | Коношский район, пос. Ерцево | Замена ветхих тепловых сетей | Государственная Программа Архангельской области «Развитие энергетики, связи и жилищно-коммунального хозяйства Архангельской области (2014-2020 гг.)» | Министерство топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства Архангельской области | Федеральный бюджет, Областной бюджет, Местный бюджет, внебюджетные источники | 32 869,5 | 2017-2020 | Пред проектные работы | определяется проектом | для включения в план |
|  | Коношский район, пос. Ерцево | Реконструкция очистных сооружений | Государственная Программа Архангельской области «Развитие энергетики, связи и жилищно-коммунального хозяйства Архангельской области (2014-2020 гг.)» | Министерство топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства Архангельской области | Федеральный бюджет, Областной бюджет, Местный бюджет, внебюджетные источники | 3 077,4 | 2017-2020 | Пред проектные работы | определяется проектом | для включения в план |
|  | Коношский район, пос. Ерцево | Реконструкция сетей канализации | Государственная Программа Архангельской области «Развитие энергетики, связи и жилищно-коммунального хозяйства Архангельской области (2014-2020 гг.)» | Министерство топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства Архангельской области | Федеральный бюджет, Областной бюджет, Местный бюджет, внебюджетные источники | 7 119,9 | 2017-2020 | Пред проектные работы | определяется проектом | для включения в план |
|  | Коношский район, пос. Ерцево | Реконструкция сетей водоснабжения | Государственная Программа Архангельской области «Развитие энергетики, связи и жилищно-коммунального хозяйства Архангельской области (2014-2020 гг.)» | Министерство топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства Архангельской области | Федеральный бюджет, Областной бюджет, Местный бюджет, внебюджетные источники | 21 144,2 | 2017-2020 | Пред проектные работы | определяется проектом | для включения в план |
|  | Коношский район, пос. Ерцево | Строительство новой котельной | Государственная Программа Архангельской области «Развитие энергетики, связи и жилищно-коммунального хозяйства Архангельской области (2014-2020 гг.)» | Министерство топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства Архангельской области | Федеральный бюджет, Областной бюджет, Местный бюджет, внебюджетные источники | 49 314,3 | 2017-2020 | Пред проектные работы | определяется проектом | для включения в план |
|  | Коношский район, пос. Волошка | Строительство новой котельной | Государственная Программа Архангельской области «Развитие энергетики, связи и жилищно-коммунального хозяйства Архангельской области (2014-2020 гг.)» | Министерство топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства Архангельской области | Федеральный бюджет, Областной бюджет, Местный бюджет, внебюджетные источники | 49 314,3 | 2017-2020 | Пред проектные работы | определяется проектом | для включения в план |
|  | Коношский район, дер.Понома-рёвская | Реконструкция котельной | Государственная Программа Архангельской области «Развитие энергетики, связи и жилищно-коммунального хозяйства Архангельской области (2014-2020 гг.)» | Министерство топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства Архангельской области | Федеральный бюджет, Областной бюджет, Местный бюджет, внебюджетные источники | 17 260,0 | 2017-2020 | Пред проектные работы | определяется проектом | для включения в план |
|  | Коношский район, пос.Сосновка | Реконструкция котельной | Государственная Программа Архангельской области «Развитие энергетики, связи и жилищно-коммунального хозяйства Архангельской области (2014-2020 гг.)» | Министерство топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства Архангельской области | Федеральный бюджет, Областной бюджет, Местный бюджет, внебюджетные источники | 20 884,6 | 2017-2020 | Пред проектные работы | определяется проектом | для включения в план |
|  | Лешуконский район | Проектирование и строительство ТЭЦ на биотопливе | Имеется бизнес - план ТЭО | Администрация МО «Лешуконский муниципальный район» | Федеральный бюджет, Областной бюджет, Местный бюджет, внебюджетные источники | 946 450,0 | 2020 | Строительство: 1. Эл.линии ВЛ-35кВ «Смоленец-Заручей» (8,63 км) с подстанцией ПС-35/10 «Заручей» введена в эксплуатацию в 2013г.; 2. Эл.линии ВЛ-10кВ «Ценогора-Колмогора» (26 км.) введена в эксплуатацию в 2007г.; 3. Эл.линии ВЛ-35 кВ «Пылема-Колмогора» (16 км) с ПС-35/10 «Пылема» планируемый срок ввода в эксплуатацию в 2017г.; 4. Эл.линии ВЛ-10кВ «Ценогора-Белощелье» (16 км.) – введена в эксплуатацию в 2011г.; 5. Реконструкция системы теплоснабжения в с.Лешуконское 2017-2020г. | Потребность по теплоснабжениюобъекта – 11 Гкал/ч; потребление электроэнергии – 5МВт | для включения в план |
|  | Лешуконский район, с. Лешуконское | Реконструкция системы теплоснабжения | Муниципальная программа «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности МО «Лешуконский муниципальный район» на 2017-2020г.г. | Администрация МО «Лешуконский муниципальный район» | Федеральный бюджет, Областной бюджет, Местный бюджет | 250 000,0 | 2020 | Имеется ПСД. Выполнено: 1 этап - объединение тепловых сетей и подключение к котельной МРУ 1; 2 этап - объединение тепловых сетей и подключение к котельной Аэропорт; 3 этап - объединение тепловых сетей и подключение к котельной СХТ. | - | для включения в план |
|  | Лешуконский район, с. Лешуконское | Проектирование и строительство водозабора и водовода с разводящими сетями с месторождения Енда | Муниципальная программа «Проектирование, строительство, реконструкция и капитальный ремонт объектов водоснабжения МО «Лешуконский муниципальный район» на 2017-2020 г.г. | Администрация МО «Лешуконский муниципальный район» | Федеральный бюджет, Областной бюджет, Местный бюджет | 60 000,0 | 2020 | Планируемый к реализации. Имеются материалы по геологии месторождения воды | - | для включения в план |
|  | Лешуконский район, с. Лешуконское | Реконструкция системы водоснабжения (замена ветхих и аварийных сетей, замена водонапорных башен) | Муниципальная программа «Проектирование, строительство, реконструкция и капитальный ремонт объектов водоснабжения МО «Лешуконский муниципальный район» на 2017-2020 г.г. | Администрация МО «Лешуконский муниципальный район» | Областной бюджет, Местный бюджет | 10 000,0 | 2020 | В 2014 году – замена 4 башен Рожновского, заменено 330 м. ветхих и аварийных сетей, вновь построено 550 м сетей водоснабжения. На 2017-2020г.г.:1. Замена 2-х водонапорных башен в с. Лешуконское; 2. Установка водонапорной башни в с.Лешуконское; 3. Капитальный ремонт водопроводных сетей– 670м.; 4. Замена водопроводной сети– 360м.; 5. Объединение артезианских скважин с водонапорными башнями Рожновского в единую сеть путем закольцовки трубопроводов в с.Лешуконское | - | для включения в план |
|  | Новодвинск | Строительство инженерной инфраструктуры (водопровод) к земельным участкам для строительства индивидуальных жилых домов многодетным семьям в районе ул. Южная, д.19, г. Новодвинске | Государственная программа Архангельской области «Обеспечение качественным, доступным жильем и объектами инженерной инфраструктуры населения Архангельской области (2014 - 2020 годы)» | Администрация МО «Город Новодвинск» | Федеральный бюджет, Местный бюджет | 11 700,0 | 2017-2018 | ПСД, положительное заключение гос. экспертизы | - | для включения в план |
|  | п. Каменка, Архангельская область | Разработка ПСД по устройству водопропускной трубы через Лукин ручей п. Каменка Архангельской области | МП "Развитие общественного пассажирского транспорта и организация транспортного обслуживания населения, дорожной инфраструктуры муниципального образования "Мезенский район" на 2017-2020 годы". | МО "Мезенский муниципальный район" | Областной бюджет, Местный бюджет | 20 000,0 | Срок разработки ПСД и строительство низководного моста 2018-2019 год | Проведено техническое обследование о непригодности к эксплуатации 2016 | Не требуется | Для включения в План создания инвестиционных объектов |
|  | г. Мезень Архангельская область | «Разработка ПСД по реконструкции котельной (МСЗ) в г.Мезень, мощностью 5 МВТ» | МП «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности муниципального образования «Мезенский муниципальный район» на 2010-2020 годы» | МО "Мезенский муниципальный район" | Внебюджетные средства | 1 000,0 | Срок разработки ПСД 2017 год | Разработка ПСД | Не требуется | Для включения в План создания инвестиционных объектов |
|  | г. Мезень Архангельская область | "Реконструкция (строительство) котельной (МСЗ) в г.Мезень, мощностью 5 МВТ» | МП «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности муниципального образования «Мезенский муниципальный район» на 2010-2020 годы» | МО "Мезенский муниципальный район" | Областной бюджет, Местный бюджет, внебюджетные источники | 50 000,0 | Срок реконструкции (строительства) 2017-2018 год | Увеличение мощности котельной в связи с увеличением объемов отапливаемых объектов | Не требуется | Для включения в План создания инвестиционных объектов |
|  | г. Мезень Архангельская область | «Разработка ПСД по реконструкции тепловых сетей (объединение участков теплотрасс) в одну систему | МП «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности муниципального образования «Мезенский муниципальный район» на 2010-2020 годы» | МО "Мезенский муниципальный район" | Внебюджетные средства | Не определено | Срок разработки ПСД 2017 год | Увеличение мощности пропускной способности трубопроводов в связи с увеличением объемов отапливаемых объектов | Не требуется | Для включения в План создания инвестиционных объектов |
|  | Няндома | Электрификация п. Лещево | Программа «Модернизация и строительство объектов жилищно-коммунального хозяйства в Няндомском районе на 2014-2020 годы» | Администрация МО «Няндомский муниципальный район» | Областной бюджет, Местный бюджет, внебюджетные источники | 5 030,0 | 2017-2018 | Есть положительное заключение сметной документации | - | для включения в план |
| III. Объекты телекоммуникационной инфраструктуры |
|  | Коношский район, пос.Заречье, пос. Подюга, пос.Коноша, дер.Большая Гора | Строительство сети цифрового наземного вещания на территории Коношского района 4-х радиотелевизионных передающих станций | Инвестиционная Программа ОАО «Ростелеком» | ОАО «Ростелеком» | Внебюджетные средства | - | 2017-2018 | Пред проектные работы | Определяется проектом | для включения в план |
|  | Коношский район, Хмельники, Сосновка, Мелентьевский, МО «Тавреньгское» | Установка усилителя мачты сотовой связи | Стратегия социально-экономического развития Коношского района до 2030 года | ОАО «Мегафон» | Внебюджетные средства | - | 2017-2018 | Пред проектные работы | Определяется проектом | для включения в план |
|  | Приморский район, п. Соловецский | Внесение изменений в генеральный план поселка Соловецкий МО «Сельское поселение Соловецкое» | Муниципальная программа МО «Приморский муниципальный район» «Развитие инфраструктуры Соловецкого архипелага» (2014-2020 годы) | Комитет по управлению муниципальным имуществом и земельным отношениям администрации МО «Приморский муниципальный район» | Местный бюджет | 1 200,0 | 2017-2019 | - | - | для включения в план |
| IV. Объекты социальной инфраструктуры |
|  | Архангельск | Строительство детского сада в Соломбальском территориальном округе | Проект государственной программы «Развитие города Архангельска как административного центра Архангельской области» (2017-2020 годы) | Департамент городского хозяйства Администрации МО «Город Архангельск» | Городской бюджет, Областной бюджет | 80 000,0 120 000,0 | 2019 | Обсуждение проекта госпрограммы | информация отсутствует | для обновления информации |
|  | Архангельск, ул. Воронина | Проектирование и строительство крытого футбольного манежа | Гос. программа АО «Патриотическое воспитание, развитие физической культуры, спорта, туризма и повышение эффективности реализации молодежной политики в Архангельской области (2014-2020 годы)» | Министерство по делам молодежи и спорту, министерство строительства и архитектуры, ГБУ АО «ГУКС» | Федеральный бюджет, Областной бюджет | 700 000,0 | Проектирование 2018 -2020 | Подготовлены пред проектные предложения | - | для обновления информации |
|  | Архангельск | Строительство бани в жилом районе 29 лесозавода | Городская адресная инвестиционная программа на 2016-2018 годы | Департамент городского хозяйства Администрации МО «Город Архангельск» | Городской бюджет | 59 326,0 | 2019 | Привязка типового проекта, прохождение гос. экспертизы, строительно-монтажные работы | информация отсутствует | для обновления информации |
|  | Архангельск | Строительство кладбища в деревне Валдушки | Городская адресная инвестиционная программа на 2016-2018 годы | Департамент городского хозяйства Администрации МО «Город Архангельск» | Городской бюджет | 456 207,0 | 2019 | Строительно-монтажные работы | нагрузка наружного освещения 10кВт | для обновления информации |
|  | Архангельск | Строительство кладбища по Маймаксанскому шоссе | Городская адресная инвестиционная программа на 2016-2018 годы | Департамент городского хозяйства Администрации МО «Город Архангельск» | Городской бюджет | 691 754,0 | 2019 | Строительно-монтажные работы | информация отсутствует | для обновления информации |
|  | Архангельск пр. Троицкий, д. 5 | Пристройка сценическо-зрительного комплекса к основному зданию и реконструкция существующего здания Архангельского областного театра кукол, в том числе проектно-изыскательские работы и прохождение государственной экспертизы проекта | Государственная программа Архангельской области "Культура Русского Севера (2013 - 2020 годы)", утвержденная постановлением Правительства Архангельской области от 12.10.2012 N 461-пп | Министерство строительства и архитектуры Архангельской области | Федеральный бюджет, Областной бюджет | 620 990,16 | 2017 | В существующем здании ведутся внутренние отделочные работы; в пристраиваемой части театра производятся работы по возведению монолитного каркаса на уровне четвертого этажа, начаты работы по устройству инженерных систем. | 927,1 кВт | для обновления информации |
|  | Архангельск, пр. Ломоносова | Перинатальный центр на 130 коек в г. Архангельске | Программа модернизации здравоохранения Архангельской области на 2011-2016 годы, утвержденная постановлением Правительства Архангельской области от 28.03.2011 № 78-пп | Министерство строительства и архитектуры Архангельской области, Государственная корпорация «Ростех» | Областной бюджет, средства Федерального фонда обязательного медицинского страхования | 2 815 880,0 | 2017 | Завершено возведение коробки, на объекте осуществляются внутренние отделочные работы | Общая тепловая нагрузка 5,132 Гкал/час; максимальная мощность 2200 кВт, напряжение 0,4 кВ; расход питьевой воды и сточных вод 14,2 м3/час. | для обновления информации |
|  | Архангельск, ул. Октябрят, 38 | Строительство объекта «Комплекс пожарного депо и базы ОГУ «Архангельская служба спасения» в жилом районе Майская горка г. Архангельска» | Государственная программа Архангельской области «Защита населения и территории Архангельской области от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах (2014-2017 годы) | Министерство строительства и архитектуры Архангельской области, ГБУ Архангельской области «ГУКС», агентство ГПС и ГЗ Архангельской области | Областной бюджет | 255 334,46 (в текущих ценах) | 2020 | Проектная документация откорректирована и прошла экспертизу | Электроснабжение – 500 кВт, тепловая нагрузка – 0,389040 Гкал/ч., Водоснабжение – макс. расход питьевой воды – 6,2 куб.м./час. Расход сточных вод – 6,2 куб.м/час. | для обновления информации |
|  | Вельск | Разработка проектно-сметной документации и строительство сервисного жилья с целью реализации проекта «Сервисное жилье» в государственном автономном стационарном учреждении социального обслуживания системы социальной защиты населения Архангельской области «Вельский психоневрологический интернат» | Государственная программа Архангельской области «Социальная поддержка граждан в Архангельской области (2013 – 2020 годы)» | Министерство строительства и архитектуры Архангельской области | Областной бюджет | 15 000,0 | 2020 | – | не установлено | для обновления информации |
|  | Вельск | Крытый тренировочный каток с искусственным льдом | Гос. Программа АО «Патриотическое воспитание, развитие физической культуры, спорта, туризма и повышение эффективности реализации молодежной политики в Архангельской области (2014-2020 годы)» | Администрация МО «Вельский муниципальный район», МОО «Спортивная федерация хоккея Вельского района Архангельской области | Федеральный бюджет, Областной бюджет, Местный бюджет | 289 000,0 | 2016-2017 | Получено положительное заключение гос.экспертизы Подано заявление в министерство спорта | Электричество - 440,6 кВт, Тепло – 726,907 кВт, воды – 31,53 куб.м./ сут. | для обновления информации |
|  | Вельск | Среднеобразовательная школа на 860 учащихся | ГП АО «Развитие образования и науки Архангельской области (2013 – 2020 годы)» | Администрация МО «Вельский муниципальный район», министерство строительства и архитектуры Архангельской области | Федеральный бюджет, Областной бюджет, Местный бюджет | 900 000,0 | 2016 - проектирование | ПСД находится на государственной экспертизе | определяется проектом | для обновления информации |
|  | Вельск | Строительство детского сада на 240 мест в г. Вельске | Государственная программа Архангельской области "Развитие образования и науки Архангельской области (2013 - 2018 годы)" | Администрация МО «Вельский муниципальный район», Министерство строительства и архитектуры Архангельской области | Федеральный бюджет, Областной бюджет, Местный бюджет | 280 000,0 | 2016 - проектирование | Пред проектные работы | определяется проектом | для обновления информации |
|  | Вилегодский район, с. Ильинско-Подомское, | Начальная школа на 240 мест | МП «Развитие муниципального образования «Вилегодский муниципальный район» на 2014-2016 годы | Администрация муниципального образования «Вилегодский муниципальный район» | Областной бюджет Местный бюджет | 100 000,0 3 000,0 | 2016 | Выдан исходный материал для проектирования | Электричество – 230 кВт; Тепло – 0,2 Гкал/ч | для обновления информации |
|  | Вилегодский район, с. Ильинско-Подомское, | Культурно-досуговый центр на 120 мест | МП «Устойчивое развитие сельских территорий Вилегодского района на 2014-2020 годы» | Администрация муниципального образования «Вилегодский муниципальный район» | Федеральный бюджет, Областной бюджет, Местный бюджет | 10 000,0 10 000,0 1 000,0 | 2020 | 22 августа 2016 года получено положительное заключение государственной экспертизы проектной документации № 29-1-1-3-0140-16, 08 сентября 2016 года получено положительное заключение о достоверности определения сметной стоимости на строительство объекта № 29-1-155с-16. | Электричество – 35 кВт; Тепло – 0,1 Гкал/ч | для обновления информации |
|  | Каргополь | Строительство школы-сада в правобережной части г. Каргополя по ул. Чеснокова, 12б | ГП АО «Развитие образования и науки Архангельской области (2013 – 2020 годы)» | ООО «СТК Кладезь», г. Москва | Федеральный бюджет, Областной бюджет, Местный бюджет | 171 871,52 | 2016 | Завершены основные строительно-монтажные работы. Планируется проведение итоговой проверки ИГСН. | 130 кВт | для обновления информации |
|  | Архангельская область, г. Каргополь, ул. Чеснокова, д. 52 | Разработка проектно-сметной документации и строительство здания медицинского изолятора для государственного бюджетного стационарного учреждения социального обслуживания системы социальной защиты населения Архангельской области «Каргопольский дом-интернат для престарелых и инвалидов» | Государственная программа Архангельской области «Социальная поддержка граждан в Архангельской области (2013 – 2020 годы)» | Министерство строительства и архитектуры Архангельской области | Областной бюджет | 30 000,0 | 2020 | – | не установлено | для обновления информации |
|  | Красноборский район | Строительство начальной общеобразовательной школы на 320 мест в с. Красноборск | Государственная программа «Развитие образования и науки Архангельской области (2013-2020) годы» | Министерство строительства и архитектуры Архангельской области | Федеральный бюджет, Местный бюджет | 316 480,0 | 2018 | Ведется кирпичная кладка стен | - | для обновления информации |
|  | Красноборский район | Проектирование и строительство детского сада на 120 мест в с. Черевково | Муниципальная программ «Устойчивое развитие сельских территории МО «Красноборский муниципальный район» (2014-2017 годы)» | Администрация МО «Красноборский муниципальный район» | Областной бюджет, Муниципальный бюджеты | 32 000,0 | 2017 | Не строится | - | для обновления информации |
|  | Красноборский район | Строительство терапевтического отделения на 20 коек круглосуточного стационара 10 коек дневного стационара ГБУЗ АО «Красноборская ЦРБ» | Государственная программа Архангельской области «Развитие здравоохранения Архангельской области (2013-2020 годы)» | Министерство здравоохранения Архангельской области | Областной бюджет | 103 141,7 | Не определен | Привязка типового проекта | - | для обновления информации |
|  | Каргополь | Строительство центра культурного развития | МП «Строительство объектов социальной и инженерной инфраструктуры на территории муниципального образования «Каргопольский муниципальный район» на 2014-2016 годы» | МО «Каргопольский муниципальный район» | Федеральный бюджет, Местный бюджет | 49 898,3 1 000,0 | 2016-2018 | 01 сентября 2016 года получено положительное заключение государственной экспертизы проектной документации № 29-1-1-3-0086-16, 10 октября 2016 года получено положительное заключение о достоверности определения сметной стоимости на строительство объекта № 29-1-184с-16. 28 ноября 2016 года заключен контракт на строительство центра | около 145 кВт | для обновления информации |
|  | Каргополь | Строительство школы-сада в правобережной части г. Каргополя по ул. Чеснокова, 12б | ГП АО «Развитие образования и науки Архангельской области (2013 – 2020 годы)» | ООО «СТК Кладезь», г. Москва | Федеральный бюджет, Областной бюджет, Местный бюджет | 171 871,52 | 2016 | Завершены основные строительно-монтажные работы. Планируется проведение итоговой проверки ИГСН. | Электричество – 113,0 кВт; Тепло – 0,469 Гкал/ч | для обновления информации |
|  | Коношский район, п. Ерцево | Строительство школы на 240 мест в п. Ерцево Коношского района | ГП АО «Развитие образования и науки Архангельской области (2013 – 2018 годы)» | Министерство строительства и архитектуры Архангельской области | Федеральный бюджет, Областной бюджет, Местный бюджет | 333 405,47 (СМР) | 2017-2018 | ПСД передана в собственность Архангельской области | 225 кВт | для обновления информации |
|  | Коношский район, п. Ерцево | Строительство детского сада на 120 мест | ГП АО «Развитие образования и науки Архангельской области (2013 – 2018 годы)» | Министерство строительства и архитектуры Архангельской области | Федеральный бюджет, Областной бюджет, Местный бюджет | 140 000,0 | 2018 | - | - | для обновления информации |
|  | Коноша | Строительство ФОКа | ГП АО «Патриотическое воспитание, развитие физической культуры, спорта, туризма и повышение эффективности реализации молодежной политики в Архангельской области (2014-2020 годы)» | Агентство по спорту АО | Федеральный бюджет, Областной бюджет, Местный бюджет | 100 000,0 | 2017 | ПСД, наличие экспертиза | - | для обновления информации |
|  | Коноша | Строительство Лесозаводской СШ на 450 м. | Мероприятие не включено в ГП АО «Развитие образования и науки Архангельской области (2013 – 2020 годы)» | Министерство строительства и архитектуры Архангельской области | Федеральный бюджет, Областной бюджет, Местный бюджет | 500 000,0 | 2017-2018 | Ведется работа по межеванию земельного участка. Осуществляется выбор проекта из федерального реестра типовой проектной документации для привязки его к местности. | - | для обновления информации |
|  | Коряжма, ул. Архангельская | Строительство крытого хоккейного корта с искусственным льдом в г. Коряжме | Гос. программа АО «Патриотическое воспитание, развитие физической культуры, спорта, туризма и повышение эффективности реализации молодежной политики в Архангельской области (2014-2020 годы)» | Министерство по делам молодежи и спорту, Министерство строительства и архитектуры Архангельской области, администрация МО | Областной бюджет, Местный бюджет, внебюджетные средства | 100 000,0 5 000,0 100 000,0 | 2018 | Прорабатывается вопрос привлечения внебюджетных средств | - | для обновления информации |
|  | Котлас | Крытый хоккейный корт по ул. Некрасова | МП МО «Котлас» «Строительство объектов инженерной и социальной инфраструктуры МО «Котлас» на 2014-2018 годы» | Администрация МО «Котлас» | Местный бюджет | 280 000,0 | 2020 | Разработана ПСД | - | для включения в план |
|  | Котлас, пр. Мира, д. 24 а | Строительство здания детского сада на 280 мест | Муниципальная программа МО «Котлас» «Строительство объектов инженерной и социальной инфраструктуры МО «Котлас» на 2014-2018 годы» | Министерство строительства и архитектуры Архангельской области | Федеральный бюджет, Областной бюджет, Местный бюджет | Письмом Правительства АО от 30.01.2015 № 02-08/31 направлена заявка на конкурсный отбор в целях софинансирования в 2015 году из федерального бюджета в объеме 99 370,0 тыс. рублей. МБ - 1 000,0 в ОБ необходимо предусмотреть 4 230,0 | 2020 | ПСД разработана, положительное заключение госэкспертизы получено. | - | для обновления информации |
|  | Котлас, ул. 70 лет Октября, д. 34 | Проведение работ по окончанию строительства здания водолечебницы и здания хозяйственного блока государственного бюджетного учреждения Архангельской области социального обслуживания детей с ограниченными возможностями «Котласский реабилитационный центр для детей с ограниченными возможностями» | Государственная программа Архангельской области «Социальная поддержка граждан в Архангельской области (2013 – 2020 годы)» | Министерство строительства и архитектуры Архангельской области | Областной бюджет | 57 672,0 | 2020 | – | не установлено | для обновления информации |
|  | Котлас, ул. 70 лет Октября, д. 34 | Обследование объекта незавершенного строительства, разработка проектно-сметной документации, проведение работ по завершению строительства здания лечебного блока государственного бюджетного учреждения Архангельской области социального обслуживания детей с ограниченными возможностями «Котласский реабилитационный центр для детей с ограниченными возможностями» | Государственная программа Архангельской области «Социальная поддержка граждан в Архангельской области (2013 – 2020 годы)» | Министерство строительства и архитектуры Архангельской области | Областной бюджет | 243 000,0 | 2020 | – | не установлено | для обновления информации |
|  | Котлас | Строительство школы на 860 мест | МП МО «Котлас» «Строительство объектов инженерной и социальной инфраструктуры МО «Котлас» на 2014-2018 годы» | Администрация МО «Котлас» | Федеральный бюджет, Областной бюджет, Местный бюджет | 760 000,0 | 2015-2018 | Прохождение государственной экспертизы ПСД |  | для обновления информации |
|  | Котласский район | Разработка проектно-сметной документации и строительство сервисного жилья с целью реализации проекта «Сервисное жилье» в государственном бюджетном стационарном учреждении социального обслуживания системы социальной защиты населения Архангельской области «Туровецкий психоневрологический интернат» | Государственная программа Архангельской области «Социальная поддержка граждан в Архангельской области (2013 – 2020 годы)» | Министерство строительства и архитектуры Архангельской области | Областной бюджет | 15 000,0 | 2020 | – | не установлено | для обновления информации |
|  | Котласский район, с. Курцево | Строительство детского сада на 60 мест в с. Курцево Котласского района | ГП АО «Развитие образования и науки Архангельской области (2013 – 2020 годы)» | Министерство строительства и архитектуры Архангельской области | Областной бюджет, Местный бюджет | 70 607,8 | 2018 | Есть проект |  | для обновления информации |
|  | Котласский район, пос. Приводино | Строительство пристройки к зданию школы в пос. Приводино Котласского района | ГП АО «Развитие образования и науки Архангельской области (2013 – 2020 годы)» | Министерство строительства и архитектуры Архангельской области | Областной бюджет, Местный бюджет | 96 728,1 | 2018 |  |  | для обновления информации |
|  | Котласский район, г. Сольвычегодск, ул. Володарского, д. 9 | Строительство объекта «Пожарное депо на 4 автомашины в г. Сольвычегодск Котласского района» | Государственная программа Архангельской области «Защита населения и территории Архангельской области от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах (2014-2017 годы) | Министерство строительства и архитектуры Архангельской области, ГБУ Архангельской области «ГУКС», агентство ГПС и ГЗ Архангельской области | Областной бюджет | 39 392,71 (в ценах 2 кв. 2013 года) | 2018 | Разработана проектно-сметная документация, получено положительное заключение государственной экспертизы | Электроснабжение – 30,2 кВт. Вода хозяйственно-питьевые нужды – 0,525 куб.м./сут., нужды, производственные нужды – 0,30 л./с. | для обновления информации |
|  | Ленский район, пос. Урдома | Строительство детского сада на 220 мест в пос. Урдома Ленского района | ГП АО «Развитие образования и науки Архангельской области (2013 – 2018 годы)» | Министерство образования и науки АО, министерство строительства и архитектуры АО, Администрация МО «Ленский муниципальный район» | Областной бюджет, Местный бюджет | 187 000,0 | 2018 | Проведена госэкспертиза ПСД | Электричество – 130 кВт; Тепло – 0,297 Гкал/ч | для обновления информации |
|  | Ленский район, с. Яренск | Строительство детского сада на 220 мест в с. Яренск Ленского района | Государственная программа Архангельской области "Развитие образования и науки Архангельской области (2013 - 2020 годы)" | Министерство строительства и архитектуры Архангельской области | Федеральный бюджет, Областной бюджет, Местный бюджет | 229 661,8 | 2015 | Объект введен в эксплуатацию. | Электричество – 130 кВт; Тепло – 0,297 Гкал/ч | для обновления информации |
|  | Ленский район , с.Яренск | Строительство начальной школы на 320 мест в с.Яренск | Муниципальная программа «Развитие образования Ленского муниципального района на 2015-2018 годы» | Министерство строительства и архитектуры Архангельской области | Федеральный бюджет, Областной бюджет, Местный бюджет | 353 800,0 | Привязка типового проекта, строительство 2016-2018 | Отведен земельный участок | Электричество - 250 кВт, тепло - 0,5 Гкал/ч | для обновления информации |
|  | Ленский район, с.Яренск | Строительство плоскостного сооружения, мини футбольное поле с искусственным покрытием | МП «Развитие физической культуры, спорта, туризма, повышение эффективности реализации молодежной и семейной политики в МО «Ленский муниципальный район» (2017-2019 годы)» | Администрация МО «Ленский муниципальный район» | Областной бюджет, Местный бюджет | 2 500,0 | Разработ-ка ПСД, строительство 2018-2019 | Земельный участок отведен | Электричес-тво - до 15 кВт | для обновления информации |
|  | Ленский район, п.Урдома | Реконструкция плавательного бассейна | МП «Физическая культура и спорт» на 2014-2016 годы» | МО «Ленский муниципальный район» | Областной бюджет, Местный бюджет | 3 500,0 | 2016-2018 | Разработана ПСД | нет | для включения в план |
|  | Ленский район, с.Яренск | Восстановление здания бывшего Высшего начального училища для размещения Центра народной культуры и туризма и музея | МП « Развитие сферы культуры в МО «Ленский муниципальный район» на 2015-2017 годы» | МО «Ленский муниципальный район» | Областной бюджет, Местный бюджет, внебюджетные средства | 15 000,0 | 2016-2018 | Разработана ПСД, проведена экспертиза сметной документации | До 15 кВт | Для включения в план |
|  | Мезенский район, д. Заозерье | Разработка проектно-сметной документации и строительство здания для государственного бюджетного стационарного учреждения социального обслуживания системы социальной защиты населения Архангельской области «Мезенский дом-интернат для престарелых и инвалидов» на 50 мест | Государственная программа Архангельской области «Социальная поддержка граждан в Архангельской области (2013 – 2020 годы)» | Министерство строительства и архитектуры Архангельской области | Областной бюджет | 20 000,0 | 2020 | – | не установлено | для обновления информации |
|  | г. Мезень | Строительство детского сада на 220 мест | Муниципальная программа Мезенского муниципального района «Развитие строительства и капитальный ремонт объектов на территории Мезенского муниципального района на 2013-2015 гг.» (в редакции постановлений от 23.09.2013г № 618, от 11.11.2014 г. № 785, от 11.08.2015 г. № 341) | Администрация МО «Мезенский район» | Федеральный бюджет, Областной бюджет, Местный бюджет | 248 133,02 | 2017 | Разработана ПСД, имеется положительное заключение гос. Экспертизы |  | для включения в план |
|  | п. Каменка | Строительство детского сада на 120 мест | Государственная программа Архангельской области «Развитие образования и науки Архангельской области (2013 – 2018 годы)» в редакции постановления Правительства Архангельской области от 11 октября 2013 года № 483-пп (с изменениями на 26 мая 2015 года) | Администрация МО «Мезенский район» | Федеральный бюджет, Областной бюджет, Местный бюджет | 140 836,55 | 2017 | Разработана ПСД, имеется положительное заключение гос. Экспертизы |  | для включения в план |
|  | Мезень, пр. Советский, 85 | Пристройка к хирургическому корпусу Мезенской ЦРБ | Программа модернизации здравоохранения Архангельской области на 2011-2016 годы, утвержденная постановлением Правительства Архангельской области от 28.03.2011 № 78-пп | Министерство строительства и архитектуры Архангельской области, администрация МО «Мезенский район» | Областной бюджет, Местный бюджет | - | 2018 | 14 декабря 2015 года получено положительное заключение государственной экспертизы № 29-1-4-2-0203-15. 24 декабря 2015 года получено положительное заключение о достоверности определения сметной стоимости № 29-1-072с-15. Стоимость объекта в ценах 3 квартала 2015 года составляет 219 641,92 тыс. рублей, в том числе оборудования 22 245,69 тыс. рублей. | - | для обновления информации |
|  | НАО, пос. Усть-Кара Заполярного района Ненецкого автономного округа | Строительство детского сада на 80 мест в пос. Усть-Кара Заполярного района Ненецкого автономного округа | ГП АО «Развитие образования и науки Архангельской области (2013 – 2020 годы)» | ЗАО «Строительная компания «ПРОМКАПСТРОЙ» (Москва) | Федеральный бюджет | 19 410,0 | 2015 |  |  | для обновления информации |
|  | Новодвинск | Строительство детского сада на 280 мест в г. Новодвинске | «Строительство на территории муниципального образования «Город Новодвинск на 2015-2019 годы», подпрограмма № 3; ГП АО «Развитие образования и науки Архангельской области (2013 – 2020 годы)» | Администрация МО «Город Новодвинск», министерство строительства и архитектуры Архангельской области | Федеральный бюджет, Областной бюджет, Местный бюджет | 263 519,4 | 2016 | 08 августа 2016 года получено разрешение на ввод объекта в эксплуатацию | Электричество – 150,0 кВт; Тепло – 0,392 Гкал/ч | для обновления информации |
|  | Новодвинск | Реконструкция здания Новодвинского городского культурного центра | Муниципальная программа «Строительство на территории муниципального образования «Город Новодвинск» на 2015-2019 годы», подпрограмма № 3 | Администрация МО «Город Новодвинск» | Областной бюджет, Местный бюджет | 210 500,0 | 2018 | В декабре 2015 года проектно - сметная документация направлена на государственную экспертизу. Положительное заключение о достоверности определения сметной стоимости от 02.06.2016 № 29-1-089с-16 в ценах 4 квартала 2015 года составила 160 472,47 тыс. рублей. | - | для обновления информации |
|  | Новодвинск | Строительство «Физкультурно-оздоровительного комплекса» | Муниципальная программа «Строительство на территории муниципального образования «Город Новодвинск» на 2015-2019 годы», подпрограмма № 3 | Администрация МО «Город Новодвинск» | Федеральный бюджет, Областной бюджет, Местный бюджет | 200 000,0 | 2017 | - | - | для обновления информации |
|  | Новодвинск | Строительство многоквартирного жилого дома ул. Добровольского, д. 9 | Муниципальная программа «Строительство на территории муниципального образования «Город Новодвинск» на 2015-2019 годы», подпрограмма № 1 | Администрация МО «Город Новодвинск» | Федеральный бюджет, Областной бюджет, Местный бюджет | 351 000,0 | 2019 | ПСД, положительное заключение гос. экспертизы | - | для обновления информации |
|  | Няндома | Строительство детского сада на 60 мест | МП «Развитие образования на территории МО «Няндомский муниципальный район» | Администрация МО «Няндомский муниципальный район» | Областной бюджет, Местный бюджет | Местный бюджет 2 500,0 | 2018 | Имеется ПСД | - | для включения в план |
|  | Няндомский район, п. Шалакуша | Строительство средней общеобразовательной школы на 360 учащихся с интернатом на 80 мест | ДЦП Архангельской области «Строительство и капитальный ремонт образовательных организаций в Архангельской области и НАО на 2012-2018годы», МП «Развитие образования на территории МО «Няндомский муниципальный район» | Администрация МО «Няндомский муниципальный район» | Областной бюджет, Местный бюджет | 294 000,0 | 2017 | ПСД в разработке | - | для включения в план |
|  | Няндомский район, г. Няндома, мкр. Каргополь-2, ул. Спортивная, д. 14 | Разработка проектно-сметной документации и строительство здания столовой с производственными помещениями кухни для государственного бюджетного стационарного учреждения социального обслуживания системы социальной защиты населения Архангельской области «Няндомский дом-интернат для престарелых и инвалидов» | Государственная программа Архангельской области «Социальная поддержка граждан в Архангельской области (2013 – 2020 годы)» | Министерство строительства и архитектуры Архангельской области | Областной бюджет | 30 000,0 | 2020 | – | не установлено | для обновления информации |
|  | Онежский район, пос. Малошуйка | Строительство детского сада на 120 мест в пос. Малошуйка | ГП АО «Развитие образования и науки Архангельской области (2013 – 2018 годы)» | Министерство строительства и архитектуры Архангельской области | Областной бюджет, Местный бюджет | 109 168,3 | 2018 | ПСД, положительное заключение гос. экспертизы |  | для обновления информации |
|  | Пинежский район, дер. Ваймуша | Строительство начальной школы-детского сада на 100 учащихся и 100 воспитанников в дер. Ваймуша Пинежского района | Государственная программа Архангельской области "Развитие образования и науки Архангельской области (2013 - 2020 годы)" | Министерство строительства и архитектуры Архангельской области | Областной бюджет, Местный бюджет | 219 922,2 | Контракт на строительство не заключен | Требуется корректировка проекта | Электричество – 226,7 кВт; Тепло – 356,63 кВт; | для обновления информации |
|  | Плесецкий район, пос. Оксовский | Строительство школы в пос. Оксовский Плесецкого района | ГП АО «Развитие образования и науки Архангельской области (2013 – 2020 годы)» | ООО «Бенефит Бизнес» | Областной бюджет, Местный бюджет | 173 140,0 | 2018 | Готовность объекта 20 %. Работы на объекте приостановлены по причине несоответствия существующего проекта требованиям действующих норм и правил. | определено проектом | для обновления информации |
|  | Приморский район, поселок Соловецкий | Строительство здания средней школы на 120 мест в поселке Соловецкий, проведение оценки воздействия на объект всемирного наследия ЮНЕСКО | Государственная программа Архангельской области «Развитие инфраструктуры Соловецкого архипелага (2014-2019 годы)» | Агентство по развитию Соловецкого архипелага Архангельской области Администрация МО «Приморский муниципальный район» | Федеральный бюджет, Областной бюджет, Местный бюджет района Местный бюджет поселения | 289 600,0 - 21 902,0 - 1 470,0 | 2019 | Наличие выделенного участка земли под строительство, наличие ПСД | 472 кВт | для обновления информации |
|  | Приморский район, поселок Соловецкий | Строительство здания детского сада на 110 мест в поселке Соловецкий, в том числе проведение оценки воздействия на объект всемирного наследия ЮНЕСКО | Государственная программа Архангельской области «Развитие инфраструктуры Соловецкого архипелага (2014-2019 годы)» | Агентство по развитию Соловецкого архипелага Архангельской области Администрация МО «Приморский муниципальный район» | Федеральный бюджет, Областной бюджет, Местный бюджет района Местный бюджет поселения | 255 300,0 - 22 622,0 - 1 470,0 | 2019 | Наличие выделенного участка земли под строительство, наличие ПСД | 293 кВт | для обновления информации |
|  | Приморский район, поселок Соловецкий | Строительство здания участковой больницы на 40 посещений и стационаром на 10 коек в поселке Соловецкий, в том числе проведение оценки воздействия на объект всемирного наследия ЮНЕСКО | Государственная программа Архангельской области «Развитие инфраструктуры Соловецкого архипелага (2014-2019 годы)» | Агентство по развитию Соловецкого архипелага Архангельской области | Федеральный бюджет, Областной бюджет | 375 150,0 40 900,0 | 2019 | Подготовка бюджетной заявки в Минздрав России на финансирование объекта в 2017 – 2019 годах | 250 кВт | для обновления информации |
|  | Приморский район, поселок Соловецкий | Реконструкция здания Дома культуры поселка Соловецкий | Государственная программа Архангельской области «Развитие инфраструктуры Соловецкого архипелага (2014-2019 годы)» | Агентство по развитию Соловецкого архипелага Архангельской области | Федеральный бюджет, Областной бюджет, Местный бюджет района Местный бюджет поселения | - 4 000,0 871,8 1 629,0 | 2020 | Разработана ПСД, положительное заключение госэкспертизы | 70,6 кВт | для обновления информации |
|  | Приморский район, поселок Соловецкий | Проектирование и реконструкция высвобождаемого старого здания школы под размещение муниципального Дома культуры и областной музыкальной школы поселка Соловецкий | Государственная программа Архангельской области «Развитие инфраструктуры Соловецкого архипелага (2014-2019 годы)» | Агентство по развитию Соловецкого архипелага Архангельской области | Федеральный бюджет, Областной бюджет, Местный бюджет района Местный бюджет поселения | - 32 000,0 - 816,0 | 2019 | - | - | для обновления информации |
|  | Приморский район, поселок Соловецкий | Проектирование и реконструкция высвобождаемого старого здания детского сада под размещение администрации муниципального образования «Сельское поселение Соловецкое» | Государственная программа Архангельской области «Развитие инфраструктуры Соловецкого архипелага (2014-2019 годы)» | Агентство по развитию Соловецкого архипелага Архангельской области | Федеральный бюджет, Областной бюджет, Местный бюджет района Местный бюджет поселения | - 32 000,0 - 800,4 | 2019 | - | - | для обновления информации |
|  | Устьянский район, п. Октябрьский | Проектирование и строительство 25-метрового плавательного бассейна в п.Октябрьский | Муниципальная программа «Социальное строительство и обеспечение качественным, доступным жильем и услугами ЖКХ населения Устьянского района на 2017 - 2019 гг.» | МО «Устьянский муниципальный район» | Все уровни финансирования | 5897,59 (МБ) 112053,6 (ОБ) 2018г | 2017-2019 | Строительство | - | для включения в план |
|  | Устьянский район, д.Малиновка | Проектирование и строительство лыжно-биатлонного центра в дер. Малиновка | Муниципальная программа «Социальное строительство и обеспечение качественным, доступным жильем и услугами ЖКХ населения Устьянского района на 2014-2016 гг.» и 2017-2019 гг. | МО «Устьянский муниципальный район» | Все уровни финансирования | 2000 (МБ) 94300,8(ОБ) 130 000(ФБ) 2014 г; 300(МБ) 2015г 2000(МБ) 20000(ОБ) 100000(ФБ) 2018г 2000(МБ) 20000(ОБ) 100000(ФБ) 2019 г | 2014-2016 2017-2029 | Проектирование и строительство | - | для включения в план |
|  | Устьянский район, МО «Шангальское» | Проектирование и строительство интерната для школьников на 80 человек | Муниципальная программа «Социальное строительство и обеспечение качественным, доступным жильем и услугами ЖКХ населения Устьянского района на 2017-2019 гг.» | МО «Устьянский муниципальный район» | Все уровни финансирования | 50(МБ) 2017г 1000(МБ) 20000(ОБ) 2018 г 950(МБ) 19000(ОБ) 2019г | 2017-2019 | Проектирование и строительство | - | для включения в план |
|  | Устьянский район, МО «Октябрьское» | Проектирование и строительство начальной школы на 125 мест в п.Октябрьский по ул.Магистральная Устьянского района Архангельской области | Муниципальная программа «Социальное строительство и обеспечение качественным, доступным жильем и услугами ЖКХ населения Устьянского района на 2017-2019 гг.» | МО «Устьянский муниципальный район» | Все уровни финансирования | 50(МБ) 2017г 1600(МБ) 32000(ОБ) 2018 г 900(МБ) 18000(ОБ) 2019г | 2017-2019 | Проектирование и строительство | - | для включения в план |
|  | Шенкурский район, с. Ровдино | Проектирование и строительство средней общеобразовательной школы на 250 учащихся с блоком временного проживания на 50 человек в с. Ровдино Шенкурского района | ГП АО «Развитие образования и науки Архангельской области (2013 – 2018 годы)» | Администрация МО «Шенкурский муниципальный район» | Федеральный бюджет, Областной бюджет, Местный бюджет | 374 983,1 | 2018 | Завершены работы по устройству свайного фундамента, на 80% выполнены работы по бетонированию фундаментов под колонны ж.б. каркаса здания | Электричество – 200 квт, тепло – 1,05 гкал/ч | для обновления информации |
|  | Приморский район, поселок Соловецкий | Проектирование и строительство многоквартирного жилищного фонда для расселения из ветхого и аварийного жилищного фонда поселка Соловецкий, включая расселение из монастырских памятников истории и культуры, проведение оценки воздействия на объект всемирного наследия ЮНЕСКО | Государственная программа Архангельской области «Развитие инфраструктуры Соловецкого архипелага (2014-2019 годы)» | Агентство по развитию Соловецкого архипелага Архангельской области | Федеральный бюджет, Областной бюджет, Местный бюджет района Местный бюджет поселения | 391 940,0 40 200,0 23 767,6 3 721,4 | 2019 | Разработка проектной документации | Определяется проектом | для включения в план |
|  | Приморский район, поселок Соловецкий | Реконструкция жилищного фонда поселка Соловецкий | Государственная программа Архангельской области «Развитие инфраструктуры Соловецкого архипелага (2014-2019 годы)» | Агентство по развитию Соловецкого архипелага Архангельской области | Федеральный бюджет, Областной бюджет, Местный бюджет района Местный бюджет поселения | 166 050,0 8 000,0 384,0 610,0 | 2019 | Разработка проектной документации | Определяется проектом | для включения в план |
|  | Приморский район, поселок Соловецкий | Строительство объекта незавершенного строительства – здания представительства администрации Архангельской области в поселке Соловецкий, проведение оценки воздействия на объект всемирного наследия ЮНЕСКО, технологическое присоединение к сетям электроснабжения | Государственная программа Архангельской области «Развитие инфраструктуры Соловецкого архипелага (2014-2019 годы)» | Агентство по развитию Соловецкого архипелага Архангельской области | Федеральный бюджет, Областной бюджет | - 43 304,1 | - | Производство строительно-монтажных работ | 124,27 кВт | для включения в план |
|  | Архангельск | Создание Центра гериатрического ухода и реабилитации по модели государственно-частного партнерства | Государственная программа Архангельской области «Социальная поддержка граждан в Архангельской области (2013 – 2020 годы)» | Министерство строительства и архитектуры Архангельской области | Областной бюджет | 108 000,0 | 2020 | – | не установлено | для включения в план |
|  | Виноградовский район | Строительство объекта «Больница на 45 коек в п. Березник» ГБУЗ АО «Виноградовская ЦРБ» | Федеральная адресная инвестиционная программа | Министерство здравоохранения Архангельской области | Федеральный бюджет, Областной бюджет | 275 843,37 | 2018-2020 | ПСД прошла гос. экспертизу | - | Для включения в план |
|  | Мезенский район | Строительство пристройки к зданию хирургического корпуса ГБУЗ АО «Мезенская ЦРБ» | Государственная программа Архангельской области «Развитие здравоохранения Архангельской области (2013-2020 годы)» | Министерство здравоохранения Архангельской области | Областной бюджет | 219 641,92 | Не определен | ПСД прошла гос. экспертизу |  | Для включения в план |
|  | Плесецкий район | Строительство Обозерского филиала ГБУЗ АО «Плесецкая ЦРБ» | Федеральная адресная инвестиционная программа | Министерство здравоохранения Архангельской области | Федеральный бюджет, Областной бюджет | 251 538,89 | 2018-2020 | ПСД прошла гос. экспертизу |  | Для включения в план |
|  | Архангельск | Строительство (приобретение) ФАП в районе 14 лесозавода Соломбальского округа г. Архангельска ГБУЗ АО «Архангельская городская клиническая больница № 7» | Государственная программа Архангельской области «Развитие здравоохранения Архангельской области (2013-2020 годы)» | Министерство здравоохранения Архангельской области | Областной бюджет | 4 000,0 | Не определен | ПСД прошла гос. экспертизу |  | Для включения в план |
|  | Архангельск | Строительство (приобретение) ФАП в районе 29 лесозавода ГБУЗ АО «Архангельская городская клиническая больница № 6» | Государственная программа Архангельской области «Развитие здравоохранения Архангельской области (2013-2020 годы)» | Министерство здравоохранения Архангельской области | Областной бюджет | 4 000,0 | Не определен | ПСД прошла гос. экспертизу |  | Для включения в план |
|  | Няндомский район | Строительство (приобретение) амбулатории «Мошинская» ГБУЗ АО «Няндомская ЦРБ | Государственная программа Архангельской области «Развитие здравоохранения Архангельской области (2013-2020 годы)» | Министерство здравоохранения Архангельской области | Областной бюджет | 23 344,99 | Не определен | ПСД прошла гос. экспертизу |  | Для включения в план |
|  | Ленский район | Разработка проекта, привязка, строительство объекта Урдомская больница ГБУЗ АО «Яренская центральная районная больница» на 16 стационарных коек и 7 коек дневного стационара» | Государственная программа Архангельской области «Развитие здравоохранения Архангельской области (2013-2020 годы)» | Министерство здравоохранения Архангельской области | Областной бюджет |  | Не определен | Сформировано медикотехническое задание на разработку ПСД |  | Для включения в план |
|  | Архангельск | Строительство лечебно- диагностического корпуса ГБУЗ АО «Архангельская областная детская клинически больница им. II Г. Выжлецова» | Федеральная адресная инвестиционная программа | Министерство здравоохранения Архангельской области | Областной бюджет | 2 924 220,0 | Не определен | ПСД прошла гос. экспертизу |  | Для включения в план |
|  | Архангельск | Корректировка проектно-сметной документации, проведение экспертизы, строительство пристройки к зданию ГБУЗ АО «Архангельская городская детская поликлиника» | Государственная программа Архангельской области «Развитие здравоохранения Архангельской области (2013-2020 годы)» | Министерство здравоохранения Архангельской области | Областной бюджет | 212 410,71 | Не определен | ПСД направлена на корректировку |  | Для включения в план |
|  | Пинсжский район | Разработка проекта, привязка, строительство больницы Сурской участковой больницы ГБУЗ АО «Карногорская центральная районная больница» | Государственная программа Архангельской области «Развитие здравоохранения Архангельской области (2013-2020 годы)» | Министерство здравоохранения Архангельской области | Областной бюджет |  | Не определен | Сформировано медико-техническое задание на разработку ПСД |  | Для включения в план |
|  | Архангельск | Строительство нового здания для размещения специалистов здравоохранения (участковый врач, стоматолог, скорая помощь и др. специалисты) на о. Кего - структурное подразделение ГБУЗ АО «Архангельская городская клиническая поликлиника № 1»» | Государственная программа Архангельской области «Развитие здравоохранения Архангельской области (2013-2020 годы)» | Министерство здравоохранения Архангельской области | Областной бюджет |  | Не определен |  |  | Для включения в план |
|  | Плесецкий район | Строительство (приобретение) Федотовской амбулатории | Государственная программа Архангельской области «Развитие здравоохранения Архангельской области (2013-2020 годы)» | Министерство здравоохранения Архангельской области | Областной бюджет | 23 344,99 | Не определен | ПСД прошла гос. экспертизу |  | Для включения в план |
|  | Устьянский район | Строительство фельдшерско- акушерского пункта «Квазеньгский» | Государственная программа Архангельской области «Устойчивое развитие сельских территорий (2014- 2017 годы)» | Министерство здравоохранения Архангельской области | Федеральный бюджет, Областной бюджет | 4 000,0 | Не определен | ПСД прошла гос. экспертизу |  | Для включения в план |
|  | Онежский район | Строительство фельдшерско- акушерского пункта «Глазанский» | Государственная программа Архангельской области «Устойчивое развитие сельских территорий (2014- 2017 годы)» | Министерство здравоохранения Архангельской | Федеральный бюджет, Областной бюджет | 4 000,0 | Не определен | ПСД прошла гос. экспертизу |  | Для включения в план |
|  | Приморский район | Строительство фельдшерско- акушерского пункта «Лисестровское» | Государственная программа Архангельской области «Устойчивое развитие сельских территорий (2014- 2017 годы)» | Министерство здравоохранения Архангельской области | Федеральный бюджет, Областной бюджет | 4 000,0 | Не определен | ПСД прошла гос. экспертизу |  | Для включения в план |
|  | Котласский район | Строительство фельдшерско- акушерского пункта «Забелино» | Государственная программа Архангельской области «Устойчивое развитие сельских территорий (2014- 2017 годы)» | Министерство здравоохранения Архангельской области | Федеральный бюджет, Областной бюджет | 4 000,0 | Не определен | ПСД прошла гос. экспертизу |  | Для включения в план |
|  | Верхнетоемский район | Строительство фельдшерско- акушерскою пункта «Сойгинский» | Государственная программа Архангельской области «Устойчивое развитие сельских территорий (2014- 2017 годы)» | Министерство здравоохранения Архангельской области | Федеральный бюджет, Областной бюджет | 4 000,0 | Не определен | ПСД прошла гос. экспертизу |  | Для включения в план |
|  | Вилегодский район | Строительство фельдшерско- акушерского пункта «Павловск» | Государственная программа Архангельской области «Развитие здравоохранения Архангельской облает (2013-2020 годы)» | Министерство здравоохранения Архангельской области | Областной бюджет | 4 000,0 | Не определен | ПСД прошла гос. экспертизу |  | Для включения в план |
|  | Пинежский район | Строительство фельдшерско- акушерскою пункта «Новолавела» | Государственная программа Архангельской области «Развитие здравоохранения Архангельской облает (2013-2020 годы)» | Министерство здравоохранения Архангельской области | Областной бюджет | 4 000,0 | Не определен | ПСД прошла гос. экспертизу |  | Для включения в план |
|  | Коношский район | Строительство фельдшерско- акушерского пункта «Вахтомский» | Государственная программа Архангельской области «Развитие здравоохранения Архангельской облает (2013-2020 годы)» | Министерство здравоохранения Архангельской области | Областной бюджет | 4 000,0 | Не определен | ПСД прошла гос. экспертизу |  | Для включения в план |
|  | Холмогорский район | Строительство фельдшерско- акушерскою пункта «Пингишенский» | Государственная программа Архангельской области «Развитие здравоохранения Архангельской облает (2013-2020 годы)» | Министерство здравоохранения Архангельской области | Областной бюджет | 4 000,0 | Не определен | ПСД прошла гос. экспертизу |  | Для включения в план |
|  | Няндомский район | Строительство фельдшерско- акушерского пункта «Заозерный» | Государственная программа Архангельской области «Развитие здравоохранения Архангельской облает (2013-2020 годы)» | Министерство здравоохранения Архангельской области | Областной бюджет | 4 000,0 | Не определен | ПСД прошла гос. экспертизу |  | Для включения в план |
|  | Шенкурский район | Строительство фельдшерско- акушерского пункта «Федорогорский» | Государственная программа Архангельской области «Развитие здравоохранения Архангельской области (2013-2020 годы)» | Министерство здравоохранения Архангельской области | Областной бюджет | 4 000,0 | Не определен | ПСД прошла гос. экспертизу |  | Для включения в план |
|  | Красноборский район | Строительство фельдшерско- акушерского пункта «Псрмогорский» | Государственная программа Архангельской области «Развитие здравоохранения Архангельской области (2013-2020 годы)» | Министерство здравоохранения Архангельской области | Областной бюджет | 4 000,0 | Не определен | ПСД прошла гос. экспертизу |  | Для включения в план |
|  | Красноборский район | Строительство фельдшерско- акушерского пункта «Белослудский» | Государственная программа Архангельской области «Развитие здравоохранения Архангельской области (2013-2020 годы)» | Министерство здравоохранения Архангельской области | Областной бюджет | 4 000,0 | Не определен | ПСД прошла гос. экспертизу |  | Для включения в план |
|  | Котласский район | Строительство фельдшерско- акушерского пункта «Медведка» | Государственная программа Архангельской области «Развитие здравоохранения Архангельской области (2013-2020 годы)» | Министерство здравоохранения Архангельской области | Областной бюджет | 4 000,0 | Не определен | ПСД прошла гос. экспертизу |  | Для включения в план |
|  | Лешуконский район | Строительство фельдшерско- акушерского пункта «Юрома» | Государственная программа Архангельской области «Развитие здравоохранения Архангельской области (2013-2020 годы)» | Министерство здравоохранения Архангельской области | Областной бюджет | 4 000,0 | Не определен | ПСД прошла гос. экспертизу |  | Для включения в план |
|  | Пинежский район | Строительство фельдшерско- акушерского пункта «Тайга» | Государственная программа Архангельской области «Развитие здравоохранения Архангельской области (2013-2020 годы)» | Министерство здравоохранения Архангельской области | Областной бюджет | 4 000,0 | Не определен | ПСД прошла гос. экспертизу |  | Для включения в план |
|  | Вельский район | Строительство фельдшерско- акушерского пункта «Зеленоборский» | Государственная программа Архангельской области «Развитие здравоохранения Архангельской области (2013-2020 годы)» | Министерство здравоохранения Архангельской области | Областной бюджет | 4 000,0 | Не определен | ПСД прошла гос. экспертизу |  | Для включения в план |
|  | Ленский район | Строительство фельдшерско- акушерского пункта «Лена» | Государственная программа Архангельской области «Развитие здравоохранения Архангельской области (2013-2020 годы)» | Министерство здравоохранения Архангельской области | Областной бюджет | 4 000,0 | Не определен | ПСД прошла гос. экспертизу |  | Для включения в план |
|  | Вилегодский район | Строительство фельдшерско- акушерского пункта «Беляевский» | Государственная программа Архангельской области «Развитие здравоохранения Архангельской области (2013-2020 годы)» | Министерство здравоохранения Архангельской области | Областной бюджет | 4 000,0 | Не определен | ПСД прошла гос. экспертизу |  | Для включения в план |
|  | Устьянский район | Строительство фельдшерско- акушерского пункта «Советский» | Государственная программа Архангельской области «Развитие здравоохранения Архангельской области (2013-2020 годы)» | Министерство здравоохранения Архангельской области | Областной бюджет | 4 000,0 | Не определен | ПСД прошла гос. экспертизу |  | Для включения в план |
|  | Верхнетоемский район | Строительство фельдшерско- акушерского пункта «Илешский» | Государственная программа Архангельской области «Развитие здравоохранения Архангельской области (2013-2020 годы)» | Министерство здравоохранения Архангельской области | Областной бюджет | 4 000,0 | Не определен | ПСД прошла гос. экспертизу |  | Для включения в план |
|  | Вельский район | Строительство фельдшерско- акушерского пункта «Лесобаза» | Государственная программа Архангельской области «Развитие здравоохранения Архангельской области (2013-2020 годы)» | Министерство здравоохранения Архангельской области | Областной бюджет | 4 000,0 | Не определен | ПСД прошла гос. экспертизу |  | Для включения в план |
|  | Виноградовский район | Строительство фельдшерско- акушерского пункта «Заостровье» | Государственная программа Архангельской области «Развитие здравоохранения Архангельской области (2013-2020 годы)» | Министерство здравоохранения Архангельской области | Областной бюджет | 4 000,0 | Не определен | ПСД прошла гос. экспертизу |  | Для включения в план |
|  | Каргопольский район | Строительство фельдшерско- акушерского пункта «Лодыгинский» | Государственная программа Архангельской области «Развитие здравоохранения Архангельской области (2013-2020 годы)» | Министерство здравоохранения Архангельской области | Областной бюджет | 4 000,0 | Не определен | ПСД прошла гос. экспертизу |  | Для включения в план |
|  | Холмогорский район | Строительство фельдшерско- акушерского пункта «Сельцо» | Государственная программа Архангельской области «Развитие здравоохранения Архангельской области (2013-2020 годы)» | Министерство здравоохранения Архангельской области | Областной бюджет | 4 000,0 | Не определен | ПСД прошла гос. экспертизу |  | Для включения в план |
|  | Онежский район | Строительство фельдшерско- акушерского пункта «Шастинский» | Государственная программа Архангельской области «Развитие здравоохранения Архангельской области (2013-2020 годы)» | Министерство здравоохранения Архангельской области | Областной бюджет | 4 000,0 | Не определен | ПСД прошла гос. экспертизу |  | Для включения в план |
|  | Онежский район | Строительство фельдшерско- акушерского пункта «Нименьгский» | Государственная программа Архангельской области «Развитие здравоохранения Архангельской области (2013-2020 годы)» | Министерство здравоохранения Архангельской области | Областной бюджет | 4 000,0 | Не определен | ПСД прошла гос. экспертизу |  | Для включения в план |
|  | Вельск | Строительство дома культуры со зрительным залом на 500 мест в г.Вельск | Государственная программа Архангельской области «Культура Русского Севера (2013-2020 годы)» | Министерство строительства и архитектуры Архангельской области | Федеральный бюджет, Областной бюджет | 303 000,0 | 2017-2019 | Пред проектные работы | определяется проектом | для включения в план |
|  | Вельский район, д.Горка-Муравьевская | Среднеобразовательная школа на 275 учащихся Привязка проекта к местности, проведение гос.экспертизы | ГП АО «Развитие образования и науки Архангельской области (2013 – 2018 годы)» | Администрация МО «Вельский муниципальный район» Министерство строительства и архитектуры Архангельской области | Местный бюджет | 600,0 | 2017 | Пред проектные работы | определяется проектом | для включения в план |
|  | Вельск | Бассейн длиной 25 метров на две чаши. Разработка проекта, привязка к местности |  | МО «Вельское» Администрация МО «Вельский муниципальный район» | Местный бюджет | 5 000,0 | 2017-2018 | Пред проектные работы | определяется проектом | для включения в план |
|  | Северодвинск | Проектирование и строительство здания фондохранилища МБУК «Северодвинский городской краеведческий музей» | МП «Развитие жилищного строительства на 2016-2021 годы | Администрация Северодвинска | Всего, в том числе: федеральный бюджет, областной бюджет, местный бюджет | 110 400,0 96 400,0 14 000,0 | 2018 | ПСД разработана, имеется положительное заключение гос. экспертизы | Расчетная электрическая нагрузка – 133,2 кВт, общий расход тепловой энергии – 132,09 кВт | Для включения в план |
|  | Северодвинск | Проектирование и строительство дошкольного образовательного учреждения | МП «Развитие жилищного строительства на 2016-2021 годы | Администрация Северодвинска | Всего, в том числе: федеральный бюджет, областной бюджет, местный бюджет | 326 800,0 250 000,0 76 800,0 | 2021 | Разработка проекта в 2019 году | Не определено | Для включения в план |
|  | Виноградовский район, пос. Березник | Строительство школы на 220 мест в п. Березник Виноградовского района |  | Министерство строительства и архитектуры Архангельской области | Областной бюджет, Местный бюджет |  | 2017-2018 | Сформированы земельные участки, ПСД | имеются | для включения в план |
|  | Виноградовский район, пос. Рочегдла | Строительство школы на 220 мест п. Рочегда Виноградовского района |  | Министерство строительства и архитектуры Архангельской области | Областной бюджет, Местный бюджет |  | 2017-2018 | Сформированы земельные участки, ПСД | имеются | для включения в план |
|  | Коношский район, пос.Сосновка | Реконструкция дома культуры | Государственная программа Архангельской области «Культура Русского Севера (2013-2020 годы)» | Администрация муниципального образования «Коношский муниципальный район» | Федеральный бюджет, Областной бюджет, Местный бюджет | 85 183,4 | 2017-2020 | Пред проектные работы | определяется проектом | для включения в план |
|  | Коношский район, пос.Заречный | Реконструкция дома культуры | Государственная программа Архангельской области «Культура Русского Севера (2013-2020 годы)» | Администрация муниципального образования «Коношский муниципальный район» | Федеральный бюджет, Областной бюджет, Местный бюджет | 68 146,7 | 2017-2020 | Пред проектные работы | определяется проектом | для включения в план |
|  | Коношский район | Строительство освещенной лыжной трассы с двумя лыжными домиками в п.Коноша | Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта» | Администрация МО «Коношский муниципальный район» | Областной бюджет, Местный бюджет | 2 588,5 | 2017-2020 годы | Пред проектные работы | определяется проектом | для включения в план |
|  | Коношский район, п.Коноша | Строительство пристройки к школе искусств №8 | ГП АО «Развитие образования и науки Архангельской области (2013 – 2018 годы)» | Министерство строительства и архитектуры Архангельской области | Федеральный бюджет, Областной бюджет, Местный бюджет | 25 844,0 | 2017-2019 | Пред проектные работы | определяется проектом | для включения в план |
|  | Лешуконский район, с. Лешуконское | Строительство начальной школы - детского сада на 100 учащихся и 100 воспитанников | Муниципальная программа «Развитие образования МО «Лешуконский муниципальный район» на 2014-2017 годы | Администрация МО «Лешуконский муниципальный район» | Федеральный бюджет, Областной бюджет, Местный бюджет | 258 946,23 | 2018 | Выделен земельный участок, выполнены инженерно-изыскательские работы для проектирования и строительства детского сада. Имеется положительное заключение гос. экспертизы проектной документации 29-1-1-2-0119-16 от 31.08.2016г. | Максимальная мощность присоединяемых энергопринимающих устройств - 99 кВт; максимальная часовая нагрузка на отопление объекта – 0,17 Гкал/ч | для включения в план |
|  | Новодвинск | Строительство общеобразовательной школы на 700 мест. | «Строительство на территории муниципального образования «Город Новодвинск на 2015-2019 годы», подпрограмма № 3; ГП АО «Развитие образования и науки Архангельской области (2013 – 2018 годы)» | Администрация МО «Город Новодвинск» | Федеральный бюджет, Областной бюджет, Местный бюджет | 1 000 000,0 | 2017-2020 | - | - | для включения в план |
|  | Няндома | Строительство школы на 850 мест в г. Няндома |  | Администрация МО «Няндомский муниципальный район» | Областной бюджет, Местный бюджет | 500 000,0 | 2019-2020 | Выбран типовой проект | - | для включения в план |
|  | Няндома | Строительство спортивно-оздоровительного комплекса в г. Няндома, мкр. Каргополь-2 |  | Администрация МО «Няндомский муниципальный район» | Областной бюджет, Местный бюджет | 30 000,0 | 2018-2020 | Разработан проект | - | для включения в план |
|  | Онега | Строительство здания школы на 528 мест в г. Онега | Областная программа, направленная на создание новых мест в образовательных организациях в Архангельской области в соответствии с прогнозируемой потребностью и современными условиями обучения, на 2016-2025 годы | Администрация МО «Онежский муниципальный район» | Областной бюджет, Местный бюджет | 398,4 21,0 | 2020 | - | - | для включения в план |
|  | Онежский район, пос. Малошуйка | Строительство здания школы на 375 мест в г. Онега | Областная программа, направленная на создание новых мест в образовательных организациях в Архангельской области в соответствии с прогнозируемой потребностью и современными условиями обучения, на 2016-2025 годы | Администрация МО «Онежский муниципальный район» | Областной бюджет, Местный бюджет | 105,7 5,6 | 2023 | - | - | для включения в план |
|  | Приморский район, п. Катунино | Строительство детского сада на 120 мест в пос. Катунино Приморского района | Государственная программа Архангельской области «Развитие образования и науки Архангельской области (2013-2020 годы)» | Администрация МО «Приморский муниципальный район» | Федеральный бюджет, Местный бюджет | 96 300,0 5 000,0 | 2018 | Выполнен нулевой цикл | 141 кВт | для включения в план |
|  | Приморский район, п. Боброво | Строительство детского сада на 60 мест в пос. Боброво Приморского района | Государственная программа Архангельской области «Развитие образования и науки Архангельской области (2013-2020 годы)» | Администрация МО «Приморский муниципальный район» | Федеральный бюджет, Местный бюджет | 56 300,0 3 000,0 | 2017 | Выполнен демонтаж | 123 кВт | для включения в план |
|  | Приморский район | Обустройство свалок в соответствии с требованиями законодательства РФ, нормативно-технической документации | Муниципальная программа «Развитие жилищно-коммунального комплекса и социальной сферы в МО «Приморский муниципальный район» на 2014-2020 годы» | Администрация МО «Приморский муниципальный район» | Местный бюджет | 830 000,0 | 2016-2020 | Межевание земельных участков, разработка и согласование генеральной схемы очистки территории МО «Приморский муниципальный район» | - | для включения в план |
| V. Объекты инновационной инфраструктуры |
|  | г. Мезень п. Каменка Архангельская область | Строительство завода по производству биотоплива – торфяных брикетов | Муниципальная программа "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности муниципального образования «Мезенский муниципальный район» на 2010-2020 годы» | МО «Мезенский муниципальный район» | Федеральный бюджет, Областной бюджет, Местный бюджет, Иные источники | 50 000,0 | Срок реализации и передачи 2017/2018 годы | Отсутствует | Не требуется | для включения в план |
|  | Онега | Реконструкция автономной твердотопливной биокотельной в Онеге | Инвестиционная программа филиала ОАО МРСК Северо-Запада | ОАО МРСК Северо-Запада | - | 250,0 | 2018 | Дефицит мощности | - | для включения в план |
|  | Онежский район, д. Анциферовский Бор | Строительство котельной (блочно-модульной) в д. Анциферовский Бор | Программа «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности МО «Онежский муниципальный район» на 2010-2020 годы» | - | - | - | - | - | - | - |
| VI. Инвестиционные объекты |
|  | Дельта реки Северная Двина | Строительство (приобретение) речных судов для осуществления грузопассажирских (пассажирских) перевозок на территории Архангельской области | Государственная программа Архангельской области «Развитие транспортной системы Архангельской области (2014-2020 годы)» | Министерство транспорта Архангельской области и МО «Город Архангельск» | Областной бюджет, Муниципальный бюджеты | 475 000,0 25 000,0 | 2019 - 2020 | Разработан концептуальный проект грузопассажирского парома RPF 14 | нет | для обновления информации |
|  | Муниципальные образования (конкурсный отбор) | Строительство (приобретение) речных судов для осуществления грузопассажирских (пассажирских) перевозок на территории Архангельской области | Государственная программа Архангельской области «Развитие транспортной системы Архангельской области (2014-2020 годы)» | Министерство транспорта Архангельской области | Областной бюджет Бюджеты муници-пальных образований | 175 000,0 5 000,0 | 2017 – 2020 | Разработан концептуальный проект грузопассажирского парома RPF 15 | нет | для обновления информации |
|  | Порт Архангельск – Соловецкие острова | Строительство морского судна для осуществления пассажирских перевозок по Белому морю и на Соловецкие острова | Государственная программа Архангельской области «Развитие транспортной системы Архангельской области (2014-2020 годы)» | Министерство транспорта Архангельской области | Областной бюджет | 630 000,0 | 2017 – 2019 | Разработан концептуальный проект грузопассажирского парома 1861м | нет | для обновления информации |
|  | Приморский район | Создание системы коммунальной инфраструктуры - межмуниципальной системы переработки и утилизации (захоронения) твердых бытовых отходов на территории Архангельской области. | Концессионное соглашение от 31.10.2013 года | Правительство Архангельской области (в лице министерства природных ресурсов и лесопромышленного комплекса Архангельской области) | Внебюджетные средства | 818 000,0 | Ориентировочно 2020 год | Выбор земельного участка | Будут известны на этапе проектирования | для включения в план |
|  | Архангельск | Строительство новых 4-х судов проекта ST-116 | Государственная программа развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия Архангельской области на 2013-2020 годы | Министерство агропромышленного комплекса и торговли Архангельской области (АО «АТФ») | Внебюджетные средства | 14 143 800,0 | 2020 | Заключен контракт на строительство |  | для обновления информации |
|  | Устьянский район, д. Нагорская Устьянского района | Реконструкция животноводческого комплекса на 1196 голов КРС с выращиванием ремонтного в д. Нагорская | Гос. программа развития с/х и регулирования рынка с/х продукции, сырья и продовольствия Архангельский области на 2013-2016 годы | ОАО «Родина» | Кредитные средства – 298000 Собственные средствава - 132000 (Финансирование в 2013-2016 г составило: ФБ – 81392 ОБ - 29811) Кредитные средства – 71 595 Собственные средства – 24 316 | 430 000,0 95 911,0 | 2009-2015 2017 | Введены в эксплуатацию корпуса №2,3,4 по 480 голов В декабре 2016 года будет введен корпус №1 на 330 голов | - | для включения в план |
|  | Устьянский район, МО «Устьянский муниципальный район» | Строительство животноводческого комплекса в с. Березник, с. Малодоры Устьянского района на 6 000 голов | Государственная программа развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия Архангельской области на 2013-2020 годы | Министерство агропромышленного комплекса и торговли Архангельской области | Собственные средства 0,7 млрд. руб. Кредитные средства 2,8 млрд. руб. | 3 500 000,0 | 2020 | Расчет показателей бизнес-плана, разработка проектной документации | - | для включения в план |
|  | Вельский район, МО «Вельский муниципальный район» | Реконструкция животноводческого комплекса на 750 голов КРС в ООО «Пежма» (1 очередь на 427 голов) | Государственная программа развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия Архангельской области на 2013-2020 годы | Министерство агропромышленного комплекса и торговли Архангельской области | Собственные средства- 29,0 млн.руб. Кредитные средства- 70,0 млн.руб. | 99 000,0 | 2017-2018 | Разработана ПСД, получено положительное заключения государственной экспертизы на проектную документацию | - | для включения в план |
|  | Онега | Создание спортивного туристического комплекса в Онеге | КИП моногорода Онеги | ООО «ЛБК» | Частные инвестиции | 1 039 000,0 | 2018 | - | 600 кВа | для включения в план |

_____________