УТВЕРЖДЕНА

постановлением администрации

МО «Холмогорский муниципальный район»

от __ октября 2020 г. № ___

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА

«Строительство и капитальный ремонт объектов муниципальной собственности»

ПАСПОРТ муниципальной программы

«Строительство и капитальный ремонт объектов муниципальной собственности»

| Наименование муниципальной программы | Муниципальная программа «Строительство и капитальный ремонт объектов муниципальной собственности» (далее - Программа) |
| --- | --- |
| Ответственный исполнитель муниципальной программы | Администрация муниципального образования «Холмогорский муниципальный район» (отдел строительства и архитектуры) |
| Соисполнители муниципальной программы | Отдел ЖКХ МКУ ХОЗУ |
| Участники муниципальной программы | администрации муниципальных образований поселений, муниципальные образовательные организации, учреждения культуры Холмогорского района (МКУК «Холмогорская централизованная клубная система») |
| Подпрограммы, в том числе ведомственные целевые программы | Нет |
| Цели муниципальной программы | Улучшение качества жизни, создание благоприятных условий для проживания граждан на территории Холмогорского района. Улучшение жилищных условий граждан и инфраструктуры Холмогорского района. |
| Задачи муниципальной программы | 1. Подготовка проектов планирования и проектов межевания территорий; 2. Повышение уровня обустройства объектами социальной направленности; 3. Расселение жилищного фонда, признанного непригодным для проживания; 4. Повышение устойчивости и надежности функционирования инфраструктуры жизнеобеспечения населения. |
| Сроки и этапы реализации муниципальной программы | 2021 – 2024 годы Программа реализуется в один этап. |
| Целевые показатели эффективности реализации муниципальной программы | 1. Количество принятых проектов планирования и проектов межевания территорий; 2. Количество муниципальных зданий, в которых завершен капитальный ремонт; 3.Количество объектов социальной сферы, в которых завершен капитальный ремонт. 4. Годовой объем ввода в эксплуатацию жилья (квадратных метров); 5. Количество квадратных метров приобретенных жилых помещений для переселения граждан; 6.Разработка проектно-сметной документации по строительству и реконструкции объектов коммунальной инфраструктуры, водоснабжения, водоотведения и теплоснабжения; 8.Количество построенных (реконструированных) объектов водоснабжения, водоотведения и теплоснабжения; 9.Количество линейных объектов коммунальной инфраструктуры, на которых завершен капитальный ремонт. |
| Объемы и источники финансирования муниципальной программы | общий объем финансирования – 316 613,512638 тыс. рублей, в том числе: средства федерального бюджета – 0,0 тыс. рублей; средства областного бюджета – 26406,90141 тыс. рублей; средства районного бюджета – 20855,906188 тыс. рублей; внебюджетные источники - 0 тыс. рублей; иные источники – 0 тыс. рублей. средства фонда содействия реформированию ЖКХ – 269350,70504 тыс. руб. |

- Приоритеты деятельности в сфере реализации муниципальной программы

Муниципальная программа «Строительство и капитальный ремонт объектов муниципальной собственности» определяет политику муниципального образования «Холмогорский муниципальный район» в области строительства и жилищно-коммунальной сферы. Цель - обеспечить достойный уровень и высокое качество жизни населения Холмогорского района на основе формирования комфортной среды для жизнедеятельности и реализации человеческого потенциала за счет консолидации усилий местных сообществ.

Приоритетные направления развития сфер строительства определены Стратегией государственной политики на период до 2030 года, Стратегией социально-экономического развития Архангельской области на период до 2035 года и Стратегией социально-экономического развития Холмогорского муниципального района до 2035 года (далее – стратегические документы).

Исходя из приоритетных направлений развития сфер, определенных стратегическим документом, в рамках реализации муниципальной программы планируется выполнение мероприятий:

- доступное, комфортное и качественное жилье посредством формирования рынка жилищного строительства, создания рынка арендного жилья, повышения качества жилищного обслуживания и условий проживания, обеспечения роста эффективности использования земельных ресурсов для целей градостроительного развития;

- современная коммунальная и энергетическая инфраструктура, направленная на повышение энергоэффективности, а также на улучшение качества коммунальной инфраструктуры.

Указанные цели ориентированы на повышение качества жизни в городских и сельских поселениях Архангельской области и являются средством решения социальных, экономических и экологических задач устойчивого развития территории муниципального образования.

- Характеристика сферы реализации муниципальной программы

Важным условием обеспечения устойчивого экономического роста 
и повышения качества жизни населения Холмогорского муниципального района является развитие человеческого потенциала, которое во многом определяется состоянием социальной системы, системы образования и культуры.

В Холмогорском районе действуют 23 муниципальных общеобразовательных и 17 дошкольных учреждений Холмогорского района. В муниципальных, образовательных учреждениях Холмогорского района всех типов имеется 67 зданий и сооружений учебного, производственного, культурного назначения, при этом срок их эксплуатации составляет от 35 до 159 лет.

Муниципальные учреждения культуры со сроком службы от 44 до 136 лет.

Муниципальные административные учреждения со сроком службы от 14 до 63 лет.

Из общего количества муниципальных образовательных учреждений располагаются:

в кирпичных зданиях – 60 процентов учреждений;

в деревянных зданиях – 40 процентов учреждений.

Техническое состояние деревянных строений образовательных муниципальных учреждений характеризуется высокой степенью износа (более 40 процентов). Несоответствие большинства зданий, сооружений, инженерных коммуникаций современным требованиям пожарной безопасности, энергосбережения, санитарно-эпидемиологическим нормам и нормам электробезопасности. Вследствие недостаточного их финансирования и ослабления контроля за поддержанием их в исправном состоянии, данная ситуация влечет за собой возникновение аварийных ситуаций и опасность нахождения людей в этих зданиях.

Нормальное функционирование муниципальных учреждений Холмогорского района в течение всего периода эксплуатации зданий может осуществляться только при своевременном проведении их капитального ремонта.

Периодичность проведения капитального ремонта регламентирована соответствующими нормативными актами Российской Федерации и Архангельской области, и плановыми сроками.

Дальнейшее развитие села Холмогоры и Холмогорского района, в том числе жилищного строительства, и повышения уровня благоустройства жилого фонда, возможно осуществлять только при нормальном функционировании существующих мощностей инженерной инфраструктуры.

Особенности градостроительных отношений определяются неразрывной взаимосвязью земли, возведенных на ней объектов недвижимости и спецификой использования иных природных ресурсов, а также воздействием градостроительной деятельности на окружающую среду.

В настоящее время в Холмогорском районе необходимо разработать документацию по планировке территории, проекты межевания территорий в объеме, соответствующем требованиям действующего законодательства, а именно: в сфере градостроительства и земельных отношений, охраны природной среды, и объектов культурного наследия, санитарным и противопожарным нормативам.

Без разработки современных генеральных планов поселений и проектов планировки их территорий практически нельзя осуществлять градостроительную деятельность по наращиванию темпов жилищного строительства, по отводу, изъятию, купле-продаже земельных участков, что становится тормозом развития рыночных отношений.

Новыми требованиями градостроительного законодательства, принятыми 30 декабря 2012 года и вступившими в силу, установлена обязанность органов местного самоуправления обеспечить развитие коммунальной инфраструктуры муниципальных образований посредством разработки и утверждения программ комплексного развития коммунальной инфраструктуры. Законодательно установлено, что такие программы могут разрабатываться только на основании утвержденных генеральных планов. Реализация отдельных мероприятий по развитию коммунальной инфраструктуры поселения без наличия утвержденной программы не допускается. Затягивание выполнения работ по территориальному планированию поставит под удар и возможность развития коммунальной инфраструктуры, и в конечном счете, возможность ее надлежащего содержания, что может повлечь прекращение оказания бюджетной поддержки всех видов на выполнение полномочий органов местного самоуправления в части капитальных вложений на строительство и капитальный ремонт, рассмотрения и согласования программ социально-экономического развития муниципальных образований.

В рамках реализации адресной программы Архангельской области «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда» на 2013 – 2018 годы, утвержденной постановлением Правительства Архангельской области от 23 апреля 2013 № 173-пп (далее – адресная программа Архангельской области «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда» на 2013 – 2018 годы) введено в эксплуатацию 16 многоквартирных домов общей площадью 14 197 кв. м.

Основными проблемами в сфере развития жилищного строительства в муниципальном образовании «Холмогорский муниципальный район» являются:

недостаточно высокий объем ввода в эксплуатацию нового жилья;

высокая степень изношенности и низкая пропускная способность   инженерных коммуникаций Холмогорского района;

отсутствие канализационно-очистных сооружений и высокая изношенность канализационно-очистных сооружений  Холмогорского района.

Принимая во внимание ограниченные возможности местного бюджета, для решения указанных проблем необходимо привлечение средств федерального и областного бюджетов, фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства.

Необходимость устойчивого функционирования системы улучшения жилищных условий населения муниципального образования «Холмогорский муниципальный район» определяет целесообразность использования программного метода для решения жилищной проблемы, поскольку эта задача не может быть решена в пределах одного финансового года и требует бюджетных расходов в течение нескольких лет, в том числе с привлечением средств областного и федерального бюджетов, фонда содействию реформирования жилищно-коммунального хозяйства, носит комплексный характер и ее решение окажет влияние на рост социального благополучия и общее экономическое развитие.

В рамках программы планируется осуществить комплекс мероприятий, основными приоритетами которой станет:

разработка проектов планировки и межевания территорий в 4 –х поселениях Холмогорского района;

завершение капитального ремонта четырех зданий культурно-досуговых учреждений в сельской местности;

завершение капитального ремонта в шести зданиях муниципальных учреждений;

разработка проектно-сметной документации по строительству и реконструкции объектов коммунальной инфраструктуры, теплоснабжения, питьевого водоснабжения и водоотведения;

строительство объекта «Станция очистки холодной воды» в дер. Кузнецово МО «Емецкое»;

устройство КНС в с. Емецк;

ремонт линий электропередач в процессе эксплуатации;

ремонт теплотрассы МО «Ракульское»;

ремонт водовода дер. Рембуево;

ремонт водопровода пос. Белогорский на линии СБО, 1200 м;

ремонт водопровода пос. Белогорский на линии водонапорной башни;

ремонт участка группового водовода до дер. Одиночка;

ремонт водопровода пос. Светлый;

проектирование и строительство жилых домов в пос. Луковецкий и в с.Емецк для переселения граждан из аварийного жилого фонда;

приобретение жилых помещений для граждан, проживающих в жилых помещениях, признанных непригодными для проживания в МО «Холмогорское», МО «Усть-Пинежское», МО «Емецкое».

- Механизм реализации мероприятий Программы

Реализация мероприятий Программы осуществляется на основе контрактов (договоров), заключаемых с участниками мероприятий в соответствии с законодательством Российской Федерации о размещении заказов на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд.

Финансирование мероприятий Программы осуществляется через администрацию муниципального образования «Холмогорский муниципальный район» в соответствии с утвержденными ассигнованиями на очередной финансовый год.

Реализация мероприятий 1.1-2.2 перечня мероприятий Программы

(приложение № 1 к Программе), осуществляется ответственным исполнителем Программы и участниками программы путем выполнения мероприятий, согласно приложению № 1 к Программе.

Ответственным исполнителем является администрация МО «Холмогорский муниципальный район» (отдел строительства и архитектуры).

Реализация мероприятий 3.1-4.2 перечня мероприятий Программы

(приложение № 1 к Программе), осуществляется ответственным исполнителем Программы и участниками программы путем выполнения мероприятий, согласно приложению № 1 к Программе.

Ответственным исполнителем является администрация МО «Холмогорский муниципальный район» (отдел жилищно - коммунального хозяйства).

Для участия в мероприятиях пунктов 3.3; 3.4; 4.2.1 перечня мероприятий муниципальной программы (приложение № 1 к муниципальной программе) местным бюджетам предоставляются субсидии и иные межбюджетные трансферты из федерального и областного бюджета:

на проектирование, строительство и ввод в эксплуатацию объектов капитального строительства, обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилфонда, в том числе переселению граждан из аварийного жилья с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного строительства (адресная программа Архангельской области «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда на 2019-2025 годы»);

на приобретение жилых помещений для переселения граждан (выкуп);

на строительство объекта «Станция очистки холодной воды» по адресу: Архангельская область, Холмогорский район, МО «Емецкое», дер. Кузнецово (Государственная программа Архангельской области "Развитие энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Архангельской области).

- Ожидаемые результаты реализации муниципальной программы

Реализация муниципальной программы позволит достичь к 2024 году следующих результатов:

обеспечение территории Холмогорского района проектами планирования и проектами межевания территорий – ежегодно по 1 проекту;

завершение капитального ремонта в шести зданиях муниципальных учреждений, в том числе двух общеобразовательных учреждениях;

завершение капитального ремонта четырех зданий культурно-досуговых учреждений в сельской местности;

проектирование и строительство жилых домов в пос. Луковецкий и с. Емецк для переселения граждан из аварийного жилого фонда;

приобретение жилья для граждан, проживающих в жилых помещениях, признанных непригодными для проживания в МО «Холмогорское», МО «Усть-Пинежское», МО «Двинское»;

разработка проектно-сметной документации по строительству и реконструкции объектов коммунальной инфраструктуры, теплоснабжения, питьевого водоснабжения и водоотведения, позволят начать строительство объекта «Станция очистки холодной воды» в дер. Кузнецово МО «Емецкое», строительство блочно-модульной водоочистной станции в п. Двинской, устройство КНС в с. Емецк;

ремонт линий электропередач в процессе эксплуатации;

ремонт теплотрассы МО «Ракульское»;

ремонт водовода дер. Рембуево;

ремонт водопровода пос. Белогорский на линии СБО (1200 м);

ремонт водопровода пос. Белогорский на линии водонапорной башни;

ремонт участка группового водовода до дер. Одиночка;

ремонт водопровода в п. Светлый;

Перечень целевых показателей эффективности реализации муниципальной программы представлен в приложении № 2 к муниципальной программе.

|  | ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 к муниципальной программе «Строительство и капитальный ремонт объектов муниципальной собственности» |
| --- | --- |

ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ муниципальной программы МО «Холмогорский муниципальный район»

«Строительство и капитальный ремонт объектов муниципальной собственности»

| Наименование мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнители, участники | Источник финансирова ния | Объем финансирования, тыс. рублей | Показатели результата реализации мероприятия по годам | Связь с целевыми показателями программы (подпрограммы) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | всего | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Цель муниципальной программы: Улучшение качества жизни, создание благоприятных условий для проживания граждан на территории Холмогорского района. Улучшение жилищных условий граждан и инфраструктуры Холмогорского района. |
| Задача 1 Подготовка проектов планирования и проектов межевания территорий |
| 1.1 Разработка проектов планирования территорий и проектов межевания территорий | Администрация МО «Холмогорский муниципальный район», отдел строительства и архитектуры | итого | 1900,0 | 475,0 | 475,0 | 435,86934 | 514,13066 | Разработка 1 проекта в год. | Показатель 1.1 перечня целевых показателей муниципальной программы МО «Холмогорский муниципальный район» «Строительство и капитальный ремонт объектов муниципальной собственности» (далее – Перечень) |
|  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  | районный бюджет | 1900,0 | 475,0 | 475,0 | 435,86934 | 514,13066 |  |  |
|  |  | иные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  | внебюджетные средства | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
| Задача 2 Повышение уровня обустройства объектами социальной направленности |
| 2.1 Капитальный ремонт объектов социальной сферы | Администрация МО «Холмогорский муниципальный район» МКУ ХОЗУ, МКУК Холмогорская ЦКС, Управление образования | итого | 1900,00 | 1900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | п. 2.1 Перечня |
|  |  | федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  | областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  | районный бюджет | 1900,00 | 1900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  | иные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  | внебюджетные средства | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| 2.1.1 Капитальный ремонт Усть-Пинежского дома культуры | МКУК Холмогорская ЦКС | итого | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2021г. – капитальный ремонт Усть-Пинежского ДК | п. 2.1 Перечня |
|  |  | федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  | областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  | районный бюджет | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  | иные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  | внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| 2.1.2 Капитальный ремонт Брин-Наволоцкого Дома Культуры | МКУК Холмогорская ЦКС | итого | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2021г. – капитальный ремонт Брин-Наволоцкого ДК | п. 2.1 Перечня |
|  |  | федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  | областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  | районный бюджет | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  | иные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  | внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| 2.1.3 Капитальный ремонт Паловского клуба | МКУК Холмогорская ЦКС | итого | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2021г. – капитальный ремонт Паловского клуба | п. 2.1 Перечня |
|  |  | федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  | областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  | районный бюджет | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  | иные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  | внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| 2.1.4 Капитальный ремонт Хаврогорского клуба | МКУК Холмогорская ЦКС | итого | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2021г. – капитальный ремонт Хаврогорского клуба | п. 2.1 Перечня |
|  |  | федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  | областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  | районный бюджет | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  | иные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  | внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| 2.1.5 Капитальный ремонт муниципальных дошкольных образований (Рембуевский детсад) | Администрация МО «Холмогорский муниципальный район» Управление образования | итого | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2021г. – капитальный ремонт Рембуевского д/сада | п. 2.1 Перечня |
|  |  | федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  | областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  | районный бюджет | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  | иные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  | внебюджетные средства | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| 2.1.6 Создание в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности условий для занятий физической культурой и спортом в рамках федерального проекта «Успех каждого ребенка» национального проекта «Образование» (ремонт спортзала Светлозерской школы) | Администрация МО «Холмогорский муниципальный район» МКУ ХОЗУ | итого | 1000,00 | 1000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2021г. – ремонт спортзала Светлозерской школы | п. 2.1 Перечня |
|  |  | федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  | областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  | районный бюджет | 1000,00 | 1000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  | иные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  | внебюджетные средства | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| 2.2 Ремонт объектов муниципальной собственности | Администрация МО «Холмогорский муниципальный район» МКУ ХОЗУ | итого | 1624,13433 | 0,00 | 778,85889 | 0,00 | 845,27544 |  | п. 2.2 Перечня |
|  |  | федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  | областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  | районный бюджет | 1624,13433 | 0,00 | 778,85889 | 0,00 | 845,27544 |  |  |
|  |  | иные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  | внебюджетные средства | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| 2.2.1 Капитальный ремонт части кровли над архивом с. Холмогоры | Администрация МО «Холмогорский муниципальный район» МКУ ХОЗУ | итого | 649,98637 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 649,98637 | 2024г. – капитальный ремонт части кровли над архивом с. Холмогоры | п. 2.2 Перечня |
|  |  | федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  | областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  | районный бюджет | 649,98637 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 649,98637 |  |  |
|  |  | иные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  | внебюджетные средства | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| 2.2.2 Капитальный ремонт коридора 2 этажа администрации и крыльца главного входа | Администрация МО «Холмогорский муниципальный район» МКУ ХОЗУ | итого | 778,85889 | 0,00 | 778,85889 | 0,00 | 0,00 | 2022г. – капитальный ремонт коридора 2 этажа администрации и крыльца главного входа | п. 2.2 Перечня |
|  |  | федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  | областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  | районный бюджет | 778,85889 | 0,00 | 778,85889 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  | иные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  | внебюджетные средства | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| 2.2.3 Капитальный ремонт крыльца и козырька музея с. Холмогоры | Администрация МО «Холмогорский муниципальный район» МКУ ХОЗУ | итого | 76,54628 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 76,54628 | 2024г. – капитальный ремонт крыльца и козырька музея с. Холмогоры | п. 2.2 Перечня |
|  |  | федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  | областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  | районный бюджет | 76,54628 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 76,54628 |  |  |
|  |  | иные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  | внебюджетные средства | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| 2.2.4 Ремонт коридора с лестничной клеткой и кабинета КДН, ул. Октябрьская, д.47, с. Холмогоры | Администрация МО «Холмогорский муниципальный район» МКУ ХОЗУ | итого | 118,74279 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 118,74279 | 2024г. – ремонт коридора с лестничной клеткой и кабинета КДН, ул. Октябрьская, д. 47, с. Холмогоры | п. 2.2 Перечня |
|  |  | федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  | областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  | районный бюджет | 118,74279 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 118,74279 |  |  |
|  |  | иные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  | внебюджетные средства | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| Задача 3 Расселение жилищного фонда, признанного непригодным для проживания |
| 3.1 Разработка обоснования инвестиций, осуществляемых в инвестиционный проект по созданию объекта капитального строительства, в отношении которого планируется заключение контракта, предметом которого является одновременно выполнение работ по проектированию, строительству и вводу в эксплуатацию объекта капитального строительства, включая инженерные изыскания и разработку квартирограммы | Администрация МО «Холмогорский муниципальный район», отдел ЖКХ | итого | 2300,00 | 575,00 | 575,00 | 575,00 | 575,00 | Разработка инвестиций в инвестиционный проект 2021-2024 | п.3.1 Перечня |
|  |  | федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  | областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  | районный бюджет | 2300,00 | 575,00 | 575,00 | 575,00 | 575,00 |  |  |
|  |  | иные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  | внебюджетные средства | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| 3.2 Проведение технологического и ценового аудита обоснования инвестиций, осуществляемых в инвестиционные проекты по созданию объектов капитального строительства, в отношении которых планируется заключение контрактов, предметом которых является одновременно выполнение работ по проектированию, строительству и вводу в эксплуатацию объекта капитального строительства | Администрация МО «Холмогорский муниципальный район», Отдел ЖКХ | итого | 240,00 | 60,00 | 60,00 | 60,00 | 60,00 | Проведение аудита 2021-2024 | п.3.1 Перечня |
|  |  | федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  | областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  | районный бюджет | 240,00 | 60,00 | 60,00 | 60,00 | 60,00 |  |  |
|  |  | иные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  | внебюджетные средства | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| 3.3 Cтроительство и ввод в эксплуатацию объектов капитального строительства, обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, в том числе переселению граждан из аварийного жилья с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного строительства | Администрация МО «Холмогорский муниципальный район», Отдел ЖКХ | итого | 49809,283 | 0,00 | 49809,283 | 0,00 | 0,00 | 2022г. – строительство и ввод в эксплуатацию жилья для переселения граждан из аварийного фонда | п.3.1 Перечня |
|  |  | федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  | областной бюджет | 944,623 | 0,00 | 944,623 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  | районный бюджет | 142,00 | 0,00 | 142,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  | иные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  | внебюджетные средства | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  | Фонд содействия реформированию ЖКХ | 48722,66 | 0,00 | 48722,66 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| 3.4 Приобретение жилых помещений для переселения граждан | Администрация МО «Холмогорский муниципальный район», Отдел ЖКХ | итого | 225130,65821 | 26998,13576 | 5001,86424 | 193130,65821 | 0,00 | Выкуп жилья, находящегося в собственности для расселения граждан из аварийного жилья 2021-2023г | п.3.2 Перечня |
|  |  | федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  | областной бюджет | 4277,48251 | 512,96458 | 95,03542 | 3669,48251 | 0,00 |  |  |
|  |  | районный бюджет | 225,13066 | 26,99814 | 5,00186 | 193,13066 | 0,00 |  |  |
|  |  | иные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  | внебюджетные средства | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  | Фонд содействия реформированию ЖКХ | 220628,04504 | 26458,17304 | 4901,82696 | 189268,04504 | 0,00 |  |  |
| Задача 4: Повышение устойчивости и надежности функционирования инфраструктуры жизнеобеспечения населения |
| 4.1 Разработка проектно-сметной документации по строительству и реконструкции объектов коммунальной инфраструктуры, водоснабжения, водоотведения и теплоснабжения | Администрация МО «Холмогорский муниципальный район», отдел ЖКХ | итого | 8327,20 | 8327,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | п.4.1 Перечня |
|  |  | федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  | областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  | районный бюджет | 8327,20 | 8327,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  | иные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  | внебюджетные средства | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| 4.1.1 Разработка проектно-сметной документации по объекту «Строительство блочно-модульной водоочистной станции, пос. Двинской» | Администрация МО «Холмогорский муниципальный район», отдел ЖКХ | итого | 2140,00 | 2140,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2021г. – разработка ПСД по объекту «Строительство блочно-модульной водоочистной станции (п.Двинской) | п. 4.1 Перечня |
|  |  | федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  | областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  | районный бюджет | 2140,00 | 2140,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  | иные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  | внебюджетные средства | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| 4.1.2 Разработка проектно-сметной документации по объекту: «Реконструкция системы водоснабжения Холмогорского района». | Администрация МО «Холмогорский муниципальный район», отдел ЖКХ | итого | 2532,00 | 2532,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2021г. – разработка ПСД по объекту «Реконструкция системы водоснабжения Холмогорского района» | п. 4.1 Перечня |
|  |  | федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  | областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  | районный бюджет | 2532,00 | 2532,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  | иные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  | внебюджетные средства | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| 4.1.3 Разработка проектно-сметной документации для строительства и реконструкции (модернизации) объектов питьевого водоснабжения (Станция очистки холодной воды в п. Луковецкий) | Администрация МО «Холмогорский муниципальный район», отдел ЖКХ | итого | 3655,20 | 3655,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2021г. – разработка ПСД для строительства и реконструкции объектов питьевого водоснабжения (Станция очистки холодной воды в п. Луковецкий) | п. 4.1 Перечня |
|  |  | федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  | областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  | районный бюджет | 3655,20 | 3655,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  | иные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  | внебюджетные средства | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| 4.2 Строительство и реконструкция объектов водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения и ремонт жилищно-коммунальной инфраструктуры | Администрация МО «Холмогорский муниципальный район», отдел ЖКХ | итого | 25382,237098 | 21490,4557 | 166,13925 | 0,00 | 3725,642148 |  | п.4.2 Перечня |
|  |  | федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  | областной бюджет | 21184,7959 | 21184,7959 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  | районный бюджет | 4197,441198 | 305,6598 | 166,13925 | 0,00 | 3725,642148 |  |  |
|  |  | иные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  | внебюджетные средства | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| 4.2.1 Строительство и реконструкция (модернизация) объектов питьевого водоснабжения («Станция очистки холодной воды» по адресу: Архангельская область, Холмогорский район, МО «Емецкое», дер. Кузнецово) | Администрация МО «Холмогорский муниципальный район», отдел ЖКХ | итого | 21205,9807 | 21205,9807 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2021г. – строительство объекта «Станция очистки холодной воды» по адресу: д. Кузнецово, МО «Емецкое» | п. 4.2 Перечня |
|  |  | федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  | областной бюджет | 21184,7959 | 21184,7959 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  | районный бюджет | 21,1848 | 21,1848 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  | иные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  | внебюджетные средства | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| 4.2.2.Устройство КНС в с. Емецк | Администрация МО «Холмогорский муниципальный район», отдел ЖКХ | итого | 500,00 | 0,00 | 166,13925 | 0,00 | 333,86075 | 2022г. – закупка оборудования, 2024г. – устройство КНС в с.Емецк | п. 4.2 Перечня |
|  |  | федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  | областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  | районный бюджет | 500,00 | 0,00 | 166,13925 | 0,00 | 333,86075 |  |  |
|  |  | иные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| 4.2.3.Ремонт линий электропередач в процессе эксплуатации | Администрация МО «Холмогорский муниципальный район», отдел ЖКХ | итого | 1137,90 | 284,475 | 0,00 | 0,00 | 853,425 | Ремонт линий электропередач в процессе эксплуатации | п. 4.3 Перечня |
|  |  | федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  | областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  | районный бюджет | 1137,90 | 284,475 | 0,00 | 0,00 | 853,425 |  |  |
|  |  | иные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  | внебюджетные средства | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| 4.2.4.Ремонт теплотрассы МО «Ракульское», протяженностью 120 п.м. | Администрация МО «Холмогорский муниципальный район», отдел ЖКХ | итого | 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 400,00 | 2024г. – ремонт теплотрассы МО «Ракульское» (протяженность 120 п. м.) | п. 4.3 Перечня |
|  |  | федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  | областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  | районный бюджет | 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 400,00 |  |  |
|  |  | иные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  | внебюджетные средства | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| 4.2.5.Ремонт водовода в дер. Рембуево | Администрация МО «Холмогорский муниципальный район», отдел ЖКХ | итого | 463,356398 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 463,356398 | 2024г. – ремонт водовода в д. Рембуево | п. 4.3 Перечня |
|  |  | федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  | областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  | районный бюджет | 463,356398 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 463,356398 |  |  |
|  |  | иные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  | внебюджетные средства | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| 4.2.6. Ремонт водопровода пос. Белогорский на линии СБО, 1200 м | Администрация МО «Холмогорский муниципальный район», отдел ЖКХ | итого | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 2024г. – ремонт водопровода п. Белогорский на линии СБО (1200 м) | п. 4.3 Перечня |
|  |  | федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  | областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  | районный бюджет | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 |  |  |
|  |  | иные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  | внебюджетные средства | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| 4.2.7. Ремонт водопровода пос. Белогорский на линии от водонапорной башни, 140 м | Администрация МО «Холмогорский муниципальный район», отдел ЖКХ | итого | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 2024г. – ремонт водопровода п. Белогорский на линии водонапорной башни (140м) | п. 4.3 Перечня |
|  |  | федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  | областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  | районный бюджет | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 |  |  |
|  |  | иные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  | внебюджетные средства | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| 4.2.8. Ремонт участка группового водовода до дер. Одиночка с разработкой ПСД протяженностью3650 м | Администрация МО «Холмогорский муниципальный район», отдел ЖКХ | итого | 1275,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1275,00 | 2024г. – ремонт участка группового водовода до д. Одиночка с разработкой ПСД (протяженность 3650 м) | п. 4.3 Перечня |
|  |  | федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  | областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  | районный бюджет | 1275,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1275,00 |  |  |
|  |  | иные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  | внебюджетные средства | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| 4.2.9. Ремонт водопровода пос. Светлый | Администрация МО «Холмогорский муниципальный район», отдел ЖКХ | итого | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200,00 | 2024г. – ремонт водопровода п. Светлый | п. 4.3 Перечня |
|  |  | федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  | областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  | районный бюджет | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200,00 |  |  |
|  |  | иные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  | внебюджетные средства | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| Итого по муниципальной программе «Строительство и капитальный ремонт объектов муниципальной собственности» |
|  |  | итого | 316613,512638 | 59825,79146 | 56866,14538 | 194201,52755 | 5720,048248 |  | - |
|  |  | федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  | областной бюджет | 26406,90141 | 21697,76048 | 1039,65842 | 3669,48251 | 0,00 |  |  |
|  |  | районный бюджет | 20855,906188 | 11669,85794 | 2202,0 | 1264,0 | 5720,048248 |  |  |
|  |  | иные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  | внебюджетные средства | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  | Фонд содействия реформированию ЖКХ | 269350,70504 | 26458,17304 | 53624,48696 | 189268,04504 | 0,00 |  |  |
| в том числе по федеральному проекту «Культурная среда» национального проекта «Культура» |
|  | итого | 400,00 | 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  | федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  | областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  | районный бюджет | 400,00 | 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  | иные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  | внебюджетные средства | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| в том числе по федеральному проекту «Успех каждого ребенка» национального проекта «Образование» |
|  | итого | 1000,00 | 1000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  | федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  | областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  | районный бюджет | 1000,00 | 1000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  | иные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  | внебюджетные средства | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| в том числе по федеральному проекту «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда» национального проекта «Жилье и городская среда» |
|  | итого | 274939,94121 | 26998,13576 | 54811,14724 | 193130,65821 | 0,00 |  |  |
|  | федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  | областной бюджет | 5222,10551 | 512,96458 | 1039,65842 | 3669,48251 | 0,00 |  |  |
|  | районный бюджет | 367,13066 | 26,99814 | 147,00186 | 193,13066 | 0,00 |  |  |
|  | иные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  | внебюджетные средства | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  | фонд содействия реформированию ЖКХ | 269350,70504 | 26458,17304 | 53624,48696 | 189268,04504 | 0,00 |  |  |
| в том числе по федеральному проекту «Чистая вода» национального проекта «Экология» |
|  | итого | 21205,9807 | 21205,9807 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  | федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  | областной бюджет | 21184,7959 | 21184,7959 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  | районный бюджет | 21,1848 | 21,1848 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  | иные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  | внебюджетные средства | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |

## ПРИЛОЖЕНИЕ № 2

к муниципальной программе «Строительство и капитальный ремонт объектов муниципальной собственности»

ПЕРЕЧЕНЬ целевых показателей муниципальной программы

| Наименование целевого показателя | Ответственный исполнитель | Единица измерения | Значения целевых показателей |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | базовый 2019 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Муниципальная программа «Строительство и капитальный ремонт объектов муниципальной собственности» |
| Задача 1: Подготовка проектов планирования и проектов межевания территорий |
| Количество принятых проектов планирования и проектов межевания территорий | Администрация МО «Холмогорский муниципальный район», отдел строительства и архитектуры | ед. | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Задача 2: Повышение уровня обустройства объектами социальной направленности |
| 2.1. Количество объектов социальной сферы, в которых завершен капитальный ремонт. | Администрация МО «Холмогорский муниципальный район» МКУ ХОЗУ, МКУК Холмогорская ЦКС, Управление образования | ед. | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 |
| 2.2. Количество муниципальных зданий, в которых завершен капитальный ремонт | Администрация МО «Холмогорский муниципальный район», МКУ ХОЗУ | ед. | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 |
| Задача 3: Расселение жилищного фонда, признанного непригодным для проживания |
| 3.1. Годовой объем ввода в эксплуатацию жилья (квадратных метров) | Администрация МО «Холмогорский муниципальный район», отдел ЖКХ | кв. м. | 0 | 0 | 800,0 | 0 | 0 |
| 3.2. Количество квадратных метров приобретенных жилых помещений для переселения граждан | Администрация МО «Холмогорский муниципальный район», отдел ЖКХ | кв. м. | 900 | 918,52 | 170,0 | 6570,0 | 0 |
| Задача 4: Повышение устойчивости и надежности функционирования инфраструктуры жизнеобеспечения населения |
| 4.1. Разработка проектно-сметной документации по строительству и реконструкции объектов коммунальной инфраструктуры, водоснабжения, водоотведения и теплоснабжения | Администрация МО «Холмогорский муниципальный район», отдел ЖКХ | ед. | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 4.2. Количество построенных (реконструированных) объектов водоснабжения, водоотведения и теплоснабжения | Администрация МО «Холмогорский муниципальный район», отдел ЖКХ | ед. | - | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 4.3. Количество линейных объектов коммунальной инфраструктуры, на которых завершен капитальный ремонт | Администрация МО «Холмогорский муниципальный район», отдел ЖКХ | ед. | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 |

Порядок расчета и источники информации о значениях

целевых показателей муниципальной программы

| Наименование целевых показателей муниципальной программы | Порядок расчета | Источники информации |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1.Количество принятых проектов планирования и проектов межевания территорий | Количество проектов планирования и проектов межевания территорий по поселениям, которые еще не обеспечены данными документами | Поселения района |
| 2. Количество объектов социальной сферы, в которых завершен капитальный ремонт | Количество объектов социальной сферы согласно заявкам и расчетам МКУК «Холмогорская ЦКС», ПСД есть на 4 объекта. | МКУК «Холмогорская ЦКС» |
| 3. Количество муниципальных зданий, в которых завершен капитальный ремонт | количество муниципальных зданий исходя из заявок МКУ ХОЗУ | МКУ ХОЗУ |
| 4.Годовой объем ввода в эксплуатацию жилья (квадратных метров); | Количество квадратных метров жилья, исходя из расчетов на количество нуждающихся при переселении из аварийного жилья. | отдел ЖКХ, адресная программа АО |
| 5. Количество квадратных метров приобретенных жилых помещений для переселения граждан | Расчеты производятся исходя из количества нуждающихся собственников аварийного жилья при проведенной экспертизе оценки помещений (квартир). | отдел ЖКХ, соглашение № 17/2020 |
| 6.Разработка проектно-сметной документации по строительству и реконструкции объектов коммунальной инфраструктуры, водоснабжения, водоотведения и теплоснабжения. | Расчеты производятся исходя из сведений и заявок на необходимое количество объектов коммунальной инфраструктуры и финансовых возможностей | отдел ЖКХ |
| 7. Количество построенных (реконструированных) объектов водоснабжения, водоотведения и теплоснабжения | Расчеты производятся исходя из разработанных проектов | отдел ЖКХ |
| 8. Количество линейных объектов коммунальной инфраструктуры, на которых завершен капитальный ремонт и строительство (реконструкция) объектов. | Расчеты производятся исходя из необходимости количества объектов коммунальной инфраструктуры, водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения и энергоснабжения на территории района, подлежащих ремонту. | отдел ЖКХ, решение суда |

_____________