СОВЕТ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ КИЧМЕНГСКОЕ

Кичменгско-Городецкого  муниципального  района                                        Вологодской   области

РЕШЕНИЕ

От          2014 г.  №

Об утверждении плана мероприятий

по благоустройству на 2014 год

Совет сельского поселения Кичменгское  РЕШИЛ:

1.Утвердить прилагаемый план мероприятий по благоустройству населенных пунктов сельского поселения Кичменгское на 2014 год.

Глава   сельского  поселения                                                           В.И.Шумилов

Приложение

к решению Совета поселения

от          2014 года  №

План мероприятий

по благоустройству населенных пунктов сельского  поселения Кичменгское  на 2014 год

| № п/п | Наименование мероприятий | Направление расходования средств |  | Исполнитель | Срок |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Организация освещения улиц | оплата электроэнергии (по затратам 2013 г.); оплата услуг по содержанию уличного освещения; установка дополнительных фонарей в д. Чекавино-1, д.Красавино-1, д.Курилово-3, д.Григорово-3, д.Кондратово-3, Фоминский Починок-1; пос.Югский на ул. Задорожной замена фонарей д.Спицино, с.Кобыльск (у дома Аксенова И.С.); провести ревизию с составлением схем уличного освещения в населенных пунктах поселения; произвести ремонт или замену приборов систем для освещения; изготовление и установка указателей названий улиц и номеров домов во всех населенных пунктах (где нет) и названия населенных пунктов; установка дорожных знаков (пешеходный переход) в крупных населенных пунктах с транзитным движением; |  | ОАО «Вологодская сбытовая компания»; Великоустюгские электросети г. Вологда. | 1,4 кв; 1,4 кв. 2,3 кв. 3 кв. апрель, май 2,3,4кв. 3 кв. |
| 2 | Содержание мест захоронения | Территория обособленного подразделения Кичменгское д. Наволок- уборка старого забора, очистка территории; д. Березовая Гора- очистка территории; с. Дрожково- очистка территории; ремонт забора вокруг кладбища д. Березовая Гора; строительство забора от дороги у кладбища д. Наволок; строительство площадки под контейнер у кладбища д. Березовая Гора Территори обособленного подразделения Еловинское замена забора у сквера Победы в д.Еловино; Замена забора на кладбище в д.Еловино со стороны дороги (~50-70м). Территори обособленного подразделения Плосковское замена забора у обелиска с.Косково Территория обособленного подразделения Куриловское строительство забора у кладбища д.Кондратово обустройство площадки и ящиков мусоросборников у кладбища д.Курилово. Территория обособленного подразделения Погосское Кладбище с.Кобыльск -очистка территории Территория обособленного подразделения Шестаковское Кладбище с. Шестаково - очистка площадки для сбора мусора |  | Ответственные по кладбищам: Наволоцкая Л. А. Соловьева Н. П., Чекавинская Н. А., | май апрель май май июнь апрель июнь апрель май июнь апрель апрель, май |
| 3 | Организация сбора и вывоза бытовых отходов и мусора | организация субботников; общественные работы по уборке мусора в населенных пунктах (через Центр занятости); вывоз бытовых отходов и мусора из населенных пунктов; Оборудование мест для полоскания белья (по потребности) и содержание прорубей в зимний период Территория обособленного подразделения Кичменгское ликвидация свалок (бульдозерные работы и сжигание); д. Слобода, с. Дорожково, д. Бараново, д. Березовая Гора; оборудование места под складирования мусора у д. Березовая Гора. Территория обособленного подразделения Еловинское Ограждение площадки размещения ТБО (свалки) д.Еловино Установка контейнера для мусора у ДК Еловино Территория обособленного подразделения Шестаковское ликвидация свалки (бульдозерные работы и сжигание) с.Шестаково |  |  | 2 кв. 2 кв. 2,3 кв., 2,3,4 кв. апрель, май 2,3 кв. 3 кв. апрель апрель, май |
| 4 | Организация благоустройства населенных пунктов | Территория обособленного подразделения Кичменгское уборка старых строений из населенных пунктов: д. Березовая Гора- дом (напротив магазина, обязательно), сарай (напротив медпункта); с. Дорожково- дом (обязательно); д. Киркино- дом; д. Кузьмино- дом. Ремонт общественных колодцев (покупка бетонных колец): д. Киркино- 16 м.; д. Ваганово- 15 м.; д. Попово- 6 м. В п. Находка прокладка лини водопровода через территорию «маслозавода»; Капитальный ремонт здания администрации. Территория обособленного подразделения Куриловское Ремонт Куриловского сельского клуба; Оборудование спортивной площадки д.Курилово, Строительство павильона и установка емкости на артезианской скважине в д.Б.Чирядка Территория обособленного подразделения Еловинское Строительство изгороди у ФАПа в д.Еловино Территория обособленного подразделения Югское обустройство площадки у ДК п.Югский замена павильона на автобусной остановке пос.Югский; благоустройство парка ветеранов в п.Югский. Территория обособленного подразделения Погосское Водопровод д.Спицино; Ремонт колодца д.Алферово Ремонт водокачки с.Кобыльск Благоустройство площадки около школы Территория обособленного подразделения Плосковское доукомплектовать детские площадки в с.Косково (двойные качели и качалку), в д.Буртаново (качалку); построить пешеходный мостик (д.д.Н-Ворово-Буртаново); построить изгородь у клуба Буртаново; ремонт ФОКа с.Косково. Территория обособленного подразделения Шестаковское ремонт лавы через р.Кильченга |  | Барболин Н. И. Барболин Л. А. Пользователи «Комсервис» Предприниматель | 2 кв. 2 кв. 3 кв. 2 кв. 3 кв. 3 кв. июнь апрель июнь 2,3 кв. апрель 3 кв. 2 кв. май 3 кв. 3 кв. |
|  |  | Дорожная деятельность и обеспечение пожарной безопасности |  |  |  |
| 1 | Ремонт и содержание дорог в границах населенных пунктов | Зимнее содержание дорог и улиц; Ремонт и летнее содержание дорог (грейдирование); Территория обособленного подразделения Кичменгское Обследование моста через р. Пыжуг в п. Лаптюг (при необходимости прод. Л.). Территория обособленного подразделения Плосковское Ремонт улиц Центральной и Первомайской с.Косково ; Подъезд д.Сигово Территория обособленного подразделения Югское Дорога к д\ саду и улицы Полевой (в конце улицы у колонки) ямочный ремонт Территория обособленного подразделения Куриловское д.Григорово; д.Щепилино (спуск из церкви) – 0.5 км; д.Курилово ямочный ремонт; организация ледовой переправы в д.Курилово |  |  | 2 кв. 2,3 кв. 3 кв. 2,3 кв. 4 кв. |
| 2 | Капитальный ремонт дорог | Дороги в границах населенных пунктов: Территория обособленного подразделения Кичменгское Дорога д. Данилово (895574 руб.); Дорога д. Слобода (построить 3 трубопроезда, провести подсыпку улиц, оканавить и подсыпать новую улицу- 2509821,64 руб.); дорога д. Лобаново (764387 руб.); дорога д. Гриденская (устранить недостатки по ремонту 2013 г.); Дороги местного значения вне границ населенных пунктов (ремонт проводит районная администрация): дорога «подъезд к д. Бараново» (767660 руб, обязательно); дорога «подъезд к д. Гриденская» (1591148 руб., часть денег направить на другие дороги); дорога «подъезд к д. Подол» (697570 руб, часть денег направит на ремонт улиц д. Подол. |  | ДРСУ ОАО «Вологдаавтодор» | 2 кв. |
| 3 | Обследование пожарной безопасности | Обустройство пожар защитных полос вокруг населенных пунктов; Установка пожарных щитов и колоколов в населенных пунктах Территория обособленного подразделения Кичменгское Очистка прорубей на открытых пожарных водоемах (д. Суд. Гора, п. Лаптюг, д. Шартаново); Ремонт пожарного водоема в п. Лаптюг; Территория обособленного подразделения Еловинское Заполнить пожарный водоем в д.Еловино; Территория обособленного подразделения Плосковское Завершить оборудование пожарного водоема в д.Н-Ворово Территория обособленного подразделения Куриловское Оборудовать подъезд для водозабора д.Чирядка; Оборудовать подъезд для водозабора д.Курилово Строительство пожарного водоема в д.Б-Чирядка Приобретение пожарной помпы с рукавами (Курилово) |  |  | май 4 кв. май апрель июль 2 кв. 2 кв. июнь 3 кв. |