Приложение 1

Сведения о достижении значений целевых показателей

(индикаторов) муниципальной программы «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры Кичменгско-Городецкого района на 2020-2025 годы»,

подпрограмм муниципальной программы

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N  п/п | Целевой показатель (индикатор) (наименование) | Единица измерения | Значения целевых показателей (индикаторов) | | | Обоснование отклонений значений целевого показателя (индикатора) на конец отчетного года (при наличии) |
| год, предшествующий отчетному <\*> | отчетный год | |
| план | факт |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  | Муниципальная программа «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры Кичменгско-Городецкого района на 2020-2025 годы». | | | | | |
| 1 | доля протяженности тепловых сетей, нуждающихся в замене, в общем протяжении тепловых и паровых сетей | % | 14,13 | 13,96 | 13,96 |  |
| 2 | доля протяженности водопроводных сетей, нуждающихся в замене, в общем протяжении водопроводных сетей | % | 32,9 | 29 | 29 |  |
| 3 | доля утечек и неучтенного расхода воды в суммарном объеме воды, поданной в сеть | % | 10,4 | 9,7 | 9,7 |  |
| 4 | количество отремонтированных общеобразовательных учреждений | объектов | 1 | 2 | 2 |  |
|  | Подпрограмма 1 | | | | | |
| ... | Целевой показатель (индикатор) |  |  |  |  |  |
| ... | ... | | | | | |

<\*> Приводится фактическое значение целевого показателя (индикатора) за год, предшествующий отчетному.

Приложение 2

Сведения о степени выполнения основных

мероприятий подпрограмм муниципальной программы

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N  п/п | Наименование основного мероприятия, контрольного события | Ответственный исполнитель | Плановый срок | | Фактический срок | | Результаты | | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия <\*\*> |
| начала реализации | окончания реализации (наступления контрольных событий) | начала реализации | окончания реализации (наступления контрольных событий) | запланированные | достигнутые <\*> |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|  | Подпрограмма 1 | | | | | | | | |
|  | Основное мероприятие 1.1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Контрольное событие |  | x |  | x |  | x | x |  |
|  | Контрольное событие |  | x |  | x |  | x | x |  |
|  | Основное мероприятие 1.2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ... | ... |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Подпрограмма ... | | | | | | | | |

--------------------------------

<\*> Описание достигнутых результатов должно обеспечивать однозначную оценку степени выполнения основного мероприятия.

<\*\*> При наличии отклонений плановых сроков реализации мероприятий, наступления контрольных событий от фактических приводится краткое описание проблем, а при отсутствии отклонений указывается "нет".

Приложение 3

Отчет об использовании бюджетных ассигнований бюджета муниципального образования

на реализацию муниципальной программы

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнители, исполнители | Расходы (тыс. руб.) | | |
| на 1 января отчетного года | на 31 декабря отчетного года | кассовое исполнение |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Муниципальная программа | Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры Кичменгско-Городецкого района на 2020-2025 годы | всего | 32511,9865 | 32034,9865 | 32034,9865 |
| ответственный исполнитель государственной программы | администрация района | администрация района | администрация района |
| соисполнитель ... |  |  |  |
| исполнитель ... |  |  |  |
| Основное мероприятие 1 | Приведение систем коммунальной инфраструктуры в соответствие со стандартами качества | ответственный исполнитель мероприятия | 2139,74506 | 2139,74506 | 1656,51656 |
| *Мероприятие* | *Устройство колодца д.Коркин Дор* | *администрация района* | *233,220* | *233,220* | *230,000* |
| *Мероприятие* | *Устройство колодца д.Киркино* | *администрация района* | *336,0085* | *336,0085* | *333,000* |
| *Мероприятие* | *Строительство сетей водоснабжения и водоотведения ФАП в д.Алферово* | *администрация района* | *286,684* | *286,684* | *286,684* |
| *Мероприятие* | *Строительство сетей водоснабжения и водоотведения ФАП в с.Косково* | *администрация района* | *110,033* | *110,033* | *110,033* |
| *Мероприятие* | *Субсидия по водоснабжению* | *администрация района* | *416,71956* | *416,71956* | *416,71956* |
| *Мероприятие* | *Аварийный запас* | *администрация района* | *280,080* | *280,080* | *280,080* |
| *мероприятие* | *Разработка ПСД «Капитальный ремонт Первомайская СШ»* | *администрация района* | *477,0* | *477,0* | *0* |
|  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 2 | Бюджетные инвестиции в строительство, реконструкцию и капитальный ремонт образовательных учреждений» | ответственный исполнитель мероприятия | 30348,50155 | 30348,50155 | 30348,50155 |
| *мероприятие* | *Капитальный ремонт БДОУ детский сад «Березка»* | *администрация района* | *13218,25951* | *13218,25951* | *13218,25951* |
| *мероприятие* | *Капитальный ремонт БДОУ детский сад «Аленушка»* | *администрация района* | *17067,77364* | *17067,77364* | *17067,77364* |
| *мероприятие* | *Гос экспертиза ПСД* | *администрация района* | *62,4684* | *62,4684* | *62,4684* |
| Подпрограмма 2 |  | всего |  |  |  |
| ответственный исполнитель подпрограммы 2 (соисполнитель 2) |  |  |  |
| исполнитель ... |  |  |  |
| ... |  |  |  |  |  |

Приложение 4

Справочная информация о расходах областного бюджета,

федерального бюджета, бюджета района, бюджетов государственных внебюджетных фондов,

физических и юридических лиц на реализацию целей

муниципальной программы

(тыс. руб.)

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия | Источник финансового обеспечения | Оценка расходов на отчетный год | Фактические расходы за отчетный год [<\*>](file:///C:\Users\1\Documents\Рябева\Формы%20для%20отчета%20по%20Комплексной%20программе%202018%20г.docx#Par3314) | Освоено средств за отчетный год, % | Пояснение (причины неосвоения, экономии) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Муниципальная программа | Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры Кичменгско-Городецкого района на 2020-2025 годы | всего | 32488,246098 | 32034,9865 | 99 |  |
| областной бюджет | 2937738,3085 | 29657,451568 | 100 |  |
| федеральный бюджет | 0 |  |  |  |
| бюджет муниципального образования | 2804,12103 | 2327,12103 | 83 |  |
| бюджеты сельских поселений | 0 |  |  |  |
| государственные внебюджетные фонды | 0 |  |  |  |
| физические и юридические лица | 20,445 | 20,445 | 100 |  |
| Основное мероприятие 1 | Приведение систем коммунальной инфраструктуры в соответствие со стандартами качества | всего | 2139,74506 | 1656,51656 | 77 |  |
| областной бюджет | 286,2285 | 280,000 | 98 |  |
| федеральный бюджет |  | 0 |  |  |
| бюджет муниципального образования | 1833,07156 | 1356,07156 | 74 |  |
| бюджеты сельских поселений |  |  |  |  |
| государственные внебюджетные фонды |  |  |  |  |
| физические и юридические лица | 20,445 | 20,445 | 100 |  |
| *мероприятие* | *Устройство колодца д.Коркин Дор* | *всего* | *233,220* | *230,000* | *99* | *экономия после торгов* |
| *областной бюджет* | *164,220* | *161,000* | *98* |  |
| *федеральный бюджет* | *0* | *0* |  |  |
| *бюджет муниципального образования* | *57,270* | *57,270* | *100* |  |
| *бюджеты сельских поселений* | *0* | *0* |  |  |
| *государственные внебюджетные фонды* | *0* | *0* |  |  |
| *физические и юридические лица* | *11,730* | *11,730* | *100* |  |
| *мероприятие* | *Устройство колодца д.Киркино* | *всего* | *336,0085* | *333,000* | *99* | *экономия после торгов* |
| *областной бюджет* | *122,0085* | *119,000* | *98* |  |
| *федеральный бюджет* | *0* | *0* |  |  |
| *бюджет муниципального образования* | *205,285* | *205,285* | *100* |  |
| *бюджеты сельских поселений* | *0* | *0* |  |  |
| *государственные внебюджетные фонды* | *0* | *0* |  |  |
| *физические и юридические лица* | *8,715* | *8,715* | *100* |  |
| *мероприятие* | *Строительство сетей водоснабжения и водоотведения ФАП в д.Алферово* | *всего* | *286,684* | *286,684* | *100* |  |
| *областной бюджет* | *0* | *0* |  |  |
| *федеральный бюджет* | *0* | *0* |  |  |
| *бюджет муниципального образования* | *286,684* | *286,684* | *100* |  |
| *бюджеты сельских поселений* | *0* | *0* |  |  |
| *государственные внебюджетные фонды* | *0* | *0* |  |  |
| *физические и юридические лица* | *0* | *0* |  |  |
| *мероприятие* | *Субсидия по водоснабжению* | *всего* | *416,71956* | *416,71956* | *100* |  |
| *областной бюджет* | *0* | *0* |  |  |
| *федеральный бюджет* | *0* | *0* |  |  |
| *бюджет муниципального образования* | *416,71956* | *416,71956* | *100* |  |
| *бюджеты сельских поселений* | *0* | *0* |  |  |
| *государственные внебюджетные фонды* | *0* | *0* |  |  |
| *физические и юридические лица* | *0* | *0* |  |  |
| *мероприятие* | *Строительство сетей водоснабжения и водоотведения ФАП в с.Косково* | *всего* | *110,033* | *110,033* | *100* |  |
| *областной бюджет* | *0* | *0* |  |  |
| *федеральный бюджет* | *0* | *0* |  |  |
| *бюджет муниципального образования* | *110,033* | *110,033* | *100* |  |
| *бюджеты сельских поселений* | *0* | *0* |  |  |
| *государственные внебюджетные фонды* | *0* | *0* |  |  |
| *физические и юридические лица* | *0* | *0* |  |  |
| *мероприятие* | *Аварийный запас* | *всего* | *280,080* | *280,080* | *100* |  |
| *областной бюджет* | *0* | *0* |  |  |
| *федеральный бюджет* | *0* | *0* |  |  |
| *бюджет муниципального образования* | *280,080* | *280,080* | *100* |  |
| *бюджеты сельских поселений* | *0* | *0* |  |  |
| *государственные внебюджетные фонды* | *0* | *0* |  |  |
| *физические и юридические лица* | *0* | *0* |  |  |
| *мероприятие* | *Разработка ПСД «Капитальный ремонт Первомайская СШ»* | всего | *477,00* | *0* | 0 | контракт расторгнут |
| областной бюджет | *0* | *0* |  |  |
| федеральный бюджет | *0* | *0* |  |  |
| бюджет муниципального образования | *477,00* | *0* | 0 |  |
| бюджеты сельских поселений | *0* | *0* |  |  |
| государственные внебюджетные фонды | *0* | *0* |  |  |
| физические и юридические лица | *0* | *0* |  |  |
| Основное мероприятие 2 | Бюджетные инвестиции в строительство, реконструкцию и капитальный ремонт образовательных учреждений» | всего | 30348,50155 | 30348,50155 | 100 |  |
| областной бюджет | 29377,45208 | 29377,45208 | 100 |  |
| федеральный бюджет | 0 | 0 |  |  |
| бюджет муниципального образования | 971,04947 | 971,04947 | 100 |  |
| бюджеты сельских поселений | 0 | 0 |  |  |
| государственные внебюджетные фонды | 0 | 0 |  |  |
| физические и юридические лица | 0 | 0 |  |  |
| *мероприятие* | *Капитальный ремонт БДОУ детский сад «Аленушка»* | *всего* | *17067,77364* | *17067,77364* | *100* |  |
| *областной бюджет* | *16555,74043* | *16555,74043* | *100* |  |
| *федеральный бюджет* | *0* | *0* |  |  |
| *бюджет муниципального образования* | *512,03321* | *512,03321* | *100* |  |
| *бюджеты сельских поселений* | *0* | *0* |  |  |
| *государственные внебюджетные фонды* | *0* | *0* |  |  |
| *физические и юридические лица* | *0* | *0* |  |  |
| *мероприятие* | *Капитальный ремонт БДОУ детский сад «Березка»* | *всего* | *13218,25951* | *13218,25951* | *100* |  |
| *областной бюджет* | *12821,71165* | *12821,71165* | *100* |  |
| *федеральный бюджет* | *0* | *0* |  |  |
| *бюджет муниципального образования* | *396,54786* | *396,54786* | *100* |  |
| *бюджеты сельских поселений* | *0* | *0* |  |  |
| *государственные внебюджетные фонды* | *0* | *0* |  |  |
| *физические и юридические лица* | *0* | *0* |  |  |
| *мероприятие* | *Гос. экспертиза ПСД* | *всего* | *62,46840* | *62,46840* | *100* |  |
| *областной бюджет* | *0* | *0* |  |  |
| *федеральный бюджет* | *0* | *0* |  |  |
| *бюджет муниципального образования* |  |  |  |  |
| *бюджеты сельских поселений* | *62,46840* | *62,46840* | *100* |  |
| *государственные внебюджетные фонды* | *0* | *0* |  |  |
| *физические и юридические лица* | *0* | *0* |  |  |

--------------------------------

.

<\*> Кассовые расходы областного бюджета, бюджетов муниципальных образований области, государственных внебюджетных фондов и фактические расходы физических и юридических лиц.

Приложение 5

Сведения о нормативных правовых актах, принятых

в целях реализации муниципальной программы

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| N  п/п | Вид нормативного правового акта | Основные положения нормативного правового акта | Ответственный исполнитель, соисполнитель, являющийся главным распорядителем средств бюджета муниципального образования | Дата принятия, номер |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  | Подпрограмма 1 | | | |
|  | Основное мероприятие 1.1 | | | |
|  |  |  |  |  |
|  | Основное мероприятие 1.2 | | | |
|  |  |  |  |  |
|  | ... | | | |

Приложение 6

Сведения об изменениях, внесенных

в муниципальную программу за отчетный период

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Реквизиты нормативного правового акта | Содержание изменений (краткое изложение) | Обоснование (краткое изложение) |
| 1 | 2 | 3 |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |