

АДМИНИСТРАЦИЯ КИЧМЕНГСКО-ГОРОДЕЦКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ВОЛОГОДСКОЙ ОБЛАСТИ

### **ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

 от 16.03.2018 № 218

 с. Кичменгский Городок

Об утверждении графика проведения описания

границ населенных пунктов

Администрация Кичменгско - Городецкого муниципального района **ПОСТАНОВЛЯЕТ:**

1. Утвердить график проведения описания границ населенных пунктов района с учетом их социально-экономической значимости согласно приложению 1.
2. Настоящее постановление подлежит размещению на официальном сайте района в информацинно - телекоммуникационной сети «Интернет» и вступает в силу после его официального опубликования в районной газете «Заря Севера».

Руководитель администрации

Кичменгско-Городецкого муниципального района С.А.Ордин

Приложение 1.

ГРАФИК

первоочередности проведения

описания границ населенных пунктов

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Планируемыйсрок проведения работ  | № п/п | Населенные пункты | Примечание |
| 2020 год | 1 | с. Кичменгский Городок с прилегающими деревнями в границах преобразованного сельского поселения Городецкое | При наличии финансовых средств в бюджете района |
| 2 | п. Югский с прилегающей деревней Сергеево |
| 2021 год | 3 | с. Косково с прилегающими деревнями |
| 4 | д. Большое Буртаново |
| 5 | д. Наволок (сп Кичменгское) |
| 2022 год | 6 | д. Большое Чекавино |
| 7 | д. Еловино |
| 2023 год | 8 | с. Шонга |
| 9 | с. Нижний Енангск |
| 2024 год | 10 | п. Находка |
| 11 | д. Курилово |
| 2025 год | 12 | с. Сараево |
| 13 | с. Верхняя Ентала |
| 2026 год | 14 | с. Нижняя Ентала |
| 15 | д. Шатенево |
| 2027 год | 16 | с. Кичменьга |
| 17 | с. Дорожково |
| 18 | с. Светица |