Приложение 1

Сведения о достижении значений целевых показателей

(индикаторов) муниципальной программы,

подпрограмм муниципальной программы

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Nп/п | Целевой показатель (индикатор) (наименование) | Единица измерения | Значения целевых показателей (индикаторов) | Обоснование отклонений значений целевого показателя (индикатора) на конец отчетного года (при наличии) |
| год, предшествующий отчетному <\*> | отчетный год |
| план | факт |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  | Муниципальная программа «Развитие сети автомобильных дорог общего пользования местного значения на 2017-2019 годы и на период до 2020 года» |
| 1 | Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения | % | 69,1 | 68,05 | 68,05 | Целевой показатель выполнен, доля протяженности автодорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям в общей протяженности автодорог, уменьшилась. |
| ... | ... |  |  |  |  |  |
|  | Подпрограмма 1 |
| ... | Целевой показатель (индикатор) |  |  |  |  |  |
| ... | ... |

--------------------------------

<\*> Приводится фактическое значение целевого показателя (индикатора) за год, предшествующий отчетному.

Приложение 2

Сведения о степени выполнения основных

мероприятий подпрограмм муниципальной программы

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nп/п | Наименование основного мероприятия, контрольного события | Ответственный исполнитель  | Плановый срок | Фактический срок | Результаты | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия <\*\*> |
| начала реализации | окончания реализации (наступления контрольных событий) | начала реализации | окончания реализации (наступления контрольных событий) | запланированные | достигнутые <\*> |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|  | Подпрограмма 1 |
|  | Основное мероприятие 1.1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Контрольное событие |  | x |  | x |  | x | x |  |
|  | Контрольное событие |  | x |  | x |  | x | x |  |
|  | Основное мероприятие 1.2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ... | ... |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Подпрограмма ... |

--------------------------------

<\*> Описание достигнутых результатов должно обеспечивать однозначную оценку степени выполнения основного мероприятия.

<\*\*> При наличии отклонений плановых сроков реализации мероприятий, наступления контрольных событий от фактических приводится краткое описание проблем, а при отсутствии отклонений указывается "нет".

Приложение 3

Отчет об использовании бюджетных ассигнований бюджета муниципального образования

на реализацию муниципальной программы

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнители, исполнители | Расходы (тыс. руб.) |
| на 1 января отчетного года | на 31 декабря отчетного года | кассовое исполнение |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Муниципальная программа | «Развитие сети автомобильных дорог общего пользования местного значения на 2017-2019 годы и на период до 2020 года» | всего | 39 312,4 | 39 312,4 | 39 312,4 |
| ответственный исполнитель государственной программы | Администрация района |  |  |
| Мероприятие 1. | Содержание муниципальных дорог и искусственных сооружений на них | всего | 14 168,8 | 14 168,8 | 14 168,8 |
| ответственный исполнитель мероприятия | Администрация района |  |  |
| Мероприятие 2. | Ремонт муниципальных дорог и искусственных сооружений на них | всего | 23 723,9 | 23 723,9 | 23 723,9 |
| ... ответственный исполнитель мероприятия | Администрация района |  |  |
| Мероприятие 3 | Регистрация права муниципальной собственности на автомобильные дороги общего пользования местного значения вне границ населенных пунктов района | всего | 0 | 0 | 0 |
| ответственный исполнитель мероприятия | Администрация района |  |  |
| Мероприятие 4. | Обеспечение подъездов к земельным участкам, предоставляемым отдельным категориям граждан | всего | 1 419,7 | 1 419,7 | 1 419,7 |
| ответственный исполнитель мероприятия | Администрация района |  |  |
| Мероприятие 5. | Содержание пешеходных переходов и перекрестков в с. Кичменгский Городок | всего | 0 | 0 | 0 |
| ответственный исполнитель мероприятия | Администрация района |  |  |
| Мероприятие 6. | Реализация мероприятий по разработке Комплексной схемы организации дорожного движения (КСОДД) | всего | 0 | 0 | 0 |
| ответственный исполнитель мероприятия | Администрация района |  |  |

Приложение 4

Справочная информация о расходах областного бюджета,

федерального бюджета, бюджета района, бюджетов государственных внебюджетных фондов,

физических и юридических лиц на реализацию целей

муниципальной программы

(тыс. руб.)

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия | Источник финансового обеспечения | Оценка расходов на отчетный год  | Фактические расходы за отчетный год [<\*>](#Par3314) | Освоено средств за отчетный год, % | Пояснение (причины неосвоения, экономии) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Муниципальная программа | «Развитие сети автомобильных дорог общего пользования местного значения на 2017-2019 годы и на период до 2020 года» | всего | 39 312,4 | 39 312,4 | 100 |  |
| областной бюджет  | 21 738,6 | 21 738,6 | 100 |  |
| федеральный бюджет |  |  |  |  |
| бюджет муниципального образования  | 17 573,8 | 17 573,8 | 100 |  |
| бюджеты сельских поселений |  |  |  |  |
| государственные внебюджетные фонды |  |  |  |  |
| физические и юридические лица |  |  |  |  |
| Подпрограмма 1 | 0 | всего | 0 | 0 | 0 |  |
| областной бюджет  |  |  |  |  |
| федеральный бюджет |  |  |  |  |
| бюджет муниципального образования  |  |  |  |  |
| бюджеты сельских поселений |  |  |  |  |
| государственные внебюджетные фонды |  |  |  |  |
| физические и юридические лица |  |  |  |  |
| Мероприятие 1. | Содержание муниципальных дорог и искусственных сооружений на них | всего | 14 168,8 | 14 168,8 | 100 |  |
| областной бюджет  |  |  |  |  |
| федеральный бюджет |  |  |  |  |
| бюджет муниципального образования  | 14 168,8 | 14 168,8 | 100 |  |
| бюджеты сельских поселений |  |  |  |  |
| государственные внебюджетные фонды |  |  |  |  |
| физические и юридические лица |  |  |  |  |
| Мероприятие 2. | Ремонт муниципальных дорог и искусственных сооружений на них | всего | 23 723,9 | 23 723,9 | 100 |  |
| областной бюджет  | 20 361,5 | 20 361,5 | 100 |  |
| федеральный бюджет |  |  |  |  |
| бюджет муниципального образования  | 3362,4 | 3362,4 | 100 |  |
| бюджеты сельских поселений |  |  |  |  |
| государственные внебюджетные фонды |  |  |  |  |
| физические и юридические лица |  |  |  |  |
| Мероприятие 3 | Регистрация права муниципальной собственности на автомобильные дороги общего пользования местного значения вне границ населенных пунктов района | всего | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  | областной бюджет  |  |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |
|  |  | бюджет муниципального образования  |  |  |  |  |
|  |  | бюджеты сельских поселений |  |  |  |  |
|  |  | государственные внебюджетные фонды |  |  |  |  |
|  |  | физические и юридические лица |  |  |  |  |
| Мероприятие 4 | Обеспечение подъездов к земельным участкам, предоставляемым отдельным категориям гражд | всего | 1 419,7 | 1 419,7 | 100 |  |
|  |  | областной бюджет  | 1 377,1 | 1 377,1 | 100 |  |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |
|  |  | бюджет муниципального образования  | 42,6 | 42,6 | 100 |  |
|  |  | бюджеты сельских поселений |  |  |  |  |
|  |  | государственные внебюджетные фонды |  |  |  |  |
|  |  | физические и юридические лица |  |  |  |  |
| Мероприятие 5 | Содержание пешеходных переходов и перекрестков в с. Кичменгский Городок | всего | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  | областной бюджет  |  |  |  |  |
|  |  | Федеральный бюджет |  |  |  |  |
|  |  | бюджет муниципального образования |  |  |  |  |
|  |  | бюджеты сельских поселений |  |  |  |  |
|  |  | государственные внебюджетные фонды |  |  |  |  |
|  |  | физические и юридические лица |  |  |  |  |
| Мероприятие 6 . | Реализация мероприятий по разработке Комплексной схемы организации дорожного движения (КСОДД) | Всего | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  | Областной бюджет |  |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |
|  |  | бюджет муниципального образования  |  |  |  |  |
|  |  | бюджеты сельских поселений |  |  |  |  |
|  |  | государственные внебюджетные фонды |  |  |  |  |
|  |  | физические и юридические лица |  |  |  |  |

--------------------------------

.

<\*> Кассовые расходы областного бюджета, бюджетов муниципальных образований области, государственных внебюджетных фондов и фактические расходы физических и юридических лиц.

Приложение 5

Сведения о нормативных правовых актах, принятых

в целях реализации муниципальной программы

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Nп/п | Вид нормативного правового акта | Основные положения нормативного правового акта | Ответственный исполнитель, соисполнитель, являющийся главным распорядителем средств бюджета муниципального образования | Дата принятия, номер |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  | Подпрограмма 1 |
|  | Основное мероприятие 1.1 |
|  |  |  |  |  |
|  | Основное мероприятие 1.2 |
|  |  |  |  |  |
|  | ... |

Приложение 6

Сведения об изменениях, внесенных

в муниципальную программу за отчетный период

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Реквизиты нормативного правового акта | Содержание изменений (краткое изложение) | Обоснование (краткое изложение) |
| 1 | 2 | 3 |
| 1.Постановление администрации района от 10.01.2020г. №11 | 1 Паспорт МП изложить в редакции согласно приложению №1 к настоящему постановлению.2.Приложение №3 «Финансовое обеспечение» изложить в редакции согласно приложению №23. Приложение №4 Прогнозная оценка» изложить в редакции согласно приложению№3 наст.постановления. | Приведение НПА в соответствие с законодательством |
| 2. Постановление администрации района от 28.02.2020г №136 | 1.Паспорт МП изложить в редакции согласно приложению №1 к настоящему постановлению.2. Приложение №3 «Финансовое обеспечение» изложить в редакции согласно приложению №23. Приложение №4 Прогнозная оценка» изложить в редакции согласно приложению№3 наст.постановления. | Приведение НПА в соответствие с законодательством |
| 3. Постановление администрации района от 07.07.2020г №463 | 1.Паспорт МП изложить в редакции согласно приложению №1 к настоящему постановлению.2. Приложение №2 «Финансовое обеспечение» изложить в редакции согласно приложению №23. Приложение №3 «Прогнозная оценка» изложить в редакции согласно приложению№3 наст.постановления. | Приведение НПА в соответствие с законодательством |