МУНИЦИПАЛЬНОЕ СОБРАНИЕ КИЧМЕНГСКО-ГОРОДЕЦКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ВОЛОГОДСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ

| от |  | 30.03.2018 |  | № | 51 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

с. Кичменгский Городок

О дорожной деятельности на территории Кичменгско-Городецкого муниципального района (содержание и ремонт дорог местного значения).

Муниципальное Собрание РЕШИЛО:

Информацию заместителя руководителя администрации по общим вопросам Щепелина А.С. «О дорожной деятельности на территории Кичменгско-Городецкого муниципального района (содержание и ремонт дорог местного значения)» принять к сведению (справка – отчет прилагается).

Глава района                                                                                      Л.Н. Дьякова

ИНФОРМАЦИЯ

О дорожной деятельности

на территории Кичменгско-Городецкого муниципального района (содержание и ремонт дорог местного значения).

В настоящее время на территории Кичменгско-Городецкого муниципального района протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения составляет 650.683 км согласно постановлению Администрации Кичменгско-Городецкого муниципального района от 07.07.2016 года № 432.

Для того чтобы обеспечить сохранность существующей дорожной сети, приоритетное выполнение работ по содержанию и ремонту автомобильных дорог с целью улучшения их транспортно-эксплуатационного состояния и пропускной способности, Решением Муниципального Собрания Кичменгско-Городецкого муниципального района от 29.03.2012 № 244 был создан Дорожный фонд района и утвержден Порядок формирования и использования его бюджетных ассигнований. За этот период отремонтировано 47.4 км дорог местного значения, восстановлено 11 мостов и установлено 15 водопропускных труб.

В 2017 году в бюджете района на дорожную деятельность было предусмотрено 23566.11 тыс. руб., в том числе:

- ремонт автомобильных дорог и искусственных сооружений на них -10392,68 тыс. руб., из них межбюджетные трансферты областного бюджета- 6860.3 тыс. руб.;

- содержание автомобильных дорог и искусственных сооружений на них – 12777.78 тыс. руб.;

- паспортизация объектов дорожного хозяйства – 395.6 тыс. руб.

В 2017 году выполнен ремонт следующих объектов:

- Ремонт ул. Центральная с. Косково (1 км, 2152,38675 тыс. руб.);

- Ремонт автомобильного моста с. Шонга (33мп, 1077,79875 тыс. руб.);

- Ремонт автомобильной дороги Россоулинская-Наволок–Бакланово на участке Овсянниково – Бакланово ( 6км, 4371,43344 тыс.руб.);

- Ремонт улично-дорожной сети с. Кичменгский Городок (участок ул. Районная – Весенняя 0.5 км 1808,81868 тыс. руб.);

- Ремонт моста у д. Крадихино (береговая опора, 330,0594 тыс. руб.);

- Ремонт струйно-инъекционным методом асфальтного покрытия с. Кичменгский Городок, а также устройство 4-х искусственных неровностей у пешеходных переходов – 190,61248 тыс. руб.

Из-за плохих погодных условий (затяжных и проливных дождей) ремонт автомобильной дороги Россоулинская-Наволок-Бакланово на участке Овсянниково-Бакланово был сдан не в срок (вместо 01.08.2017 года работы закончены 21.09.2018 года.)

В 2017 году на содержание автомобильных дорог местного значения были заключены по результатам торгов следующие муниципальные контракты:

- ООО «Жилищник» на выполнение работ по содержанию дорог в с. Кичменгский Городок на сумму 4761,59366+822,99463=5584,58829 тыс. руб.,

- ООО «Жилищник» на выполнение работ по содержанию автодорог на территории сельского поселения Кичменгское на сумму 1885,62372+190,22998=2075,8537 тыс. руб.;

- ООО «Северлесстрой» на выполнение работ по содержанию дорог на территории сельского поселения Кичменгское на сумму1404,2521 тыс.руб.;

- ООО «Северлесстрой» на выполнение работ по содержанию дорог на территории МО Городецкое на сумму 1916,84686 тыс.руб.

Кроме того заключены договора:

- ИП Маклаков А.И. по содержанию автодорог в границах населенных пунктов на территории бывшего сельского поселения Трофимовское на сумму 174,7438 тыс. руб.

- ИП Маклаков А.И. по содержанию автодорог вне границ населенных пунктов на территории бывшего с/п Трофимовское на сумму 141,27044 тыс.руб.;

- Подольский А.И. по содержанию дорог д. Коркин Дор, Долматово и дороги Лубозино-Коркин Дор-Долматово на сумму 64202.85х2=128405.7 тыс. руб., на ремонт моста ч/з р. Чирядка и восстановление дорожного полотна на сумму 28500,3 тыс. руб.

На 2017 год также было заключено Соглашение между Администрацией Кичменгско-Городецкого муниципального района и Администрацией сельского поселения Енангское о передаче осуществления части полномочий по дорожной деятельности в отношении дорог местного значения на территории поселения на сумму 1801,64821 тыс. руб. В рамках содержания выполнен ремонт подъезда к д. Ширяево протяженностью 0.4 км.

Реализация данной Муниципальной программы позволила снизить долю протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения с 70.1 % в 2016 году до 68.9 % в 2017 году.

Для улучшения показателей по Кичменгско-Городецкому муниципальному району необходимо увеличение денежных средств, выделяемых на приведение в нормативное состояние автомобильных дорог и, соответственно, реализация муниципальной программы в дальнейшем.