ОТЧЕТ

О РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

**Комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры**

**Кичменгско-Городецкого района на 2016-2020 годы»**

(наименование программы)

по Кичменгско-Городецкому муниципальному району

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Характеристики программы | | | |
| 1. | Цели и задачи программы | Цель: приведение систем коммунальной инфраструктуры в соответствие со стандартами качества, обеспечивающими комфортные условия проживания  Задачи: обеспечение надежности и эффективности поставки коммунальных ресурсов за счет реконструкции и модернизации систем коммунальной инфраструктуры;  привлечение инвестиций на модернизацию систем коммунальной инфраструктуры;  обеспечение доступности для населения стоимости жилищно-коммунальных услуг | | |
| 2. | Коды бюджетной классификации | Раздел, подраздел | Целевая статья | Вид расходов |
| 0501 | 4500120220 | 810 |
| 3 | Объем финансирования, тыс.руб | план | факт | отклонение, % |
| 87745 | 1333,2 | -98,48 |
| В том числе:  первый год реализации программы | 1415 | 1333,2 | - |
| второй год реализации программы | 32460 | - | - |
| третий год реализации программы | 42670 | - | - |
| четвертый год реализации программы | 7590 | - | - |
| пятый год реализации программы | 3610 | - | - |
|  |  |  |  |
| 4 | Показатели результатов деятельности | план | факт | отклонение, % |
| Показатель 1. (наименование и единица измерения)  **Снижение доли протяженности тепловых сетей, нуждающихся в замене, в общем протяжении тепловых сетей,%** |  |  |  |
| до реализации программы | 45,7 |  |  |
| первый год реализации программы | 45,5 | 44,6 | -1,97 |
| второй год реализации программы | 45,4 | - | - |
| третий год реализации программы | 45,3 | - | - |
| четвертый год реализации программы | 45,1 | - | - |
| пятый год реализации программы | 45,0 | - | - |
|  |  | - | - |
| Целевое значение (конечный результат) |  |  |  |
| Показатель 2. (наименование и единица измерения)  **Снижение доли протяженности водопроводных сетей, нуждающихся в замене, в общем протяжении водопроводных сетей,%** |  |  |  |
| до реализации программы | 71,7 |  |  |
| первый год реализации программы | 71,3 | 64,4 | -9,68 |
| второй год реализации программы | 71,1 | - | - |
| третий год реализации программы | 70,9 | - | - |
| четвертый год реализации программы | 70,7 | - | - |
| пятый год реализации программы | 70,5 | - | - |
| шестой год реализации программы |  | - | - |
| Целевое значение (конечный результат) | - | - | - |
|  | Показатель 3. (наименование и единица измерения)  **Снижение доли утечек и неучтенного расхода воды в суммарном объеме воды,%** |  |  |  |
|  | до реализации программы |  |  |  |
|  | первый год реализации программы | 12,0 | 3,5 | -70,8 |
|  | второй год реализации программы | 11,2 | - | - |
|  | третий год реализации программы | 10,4 | - | - |
|  | четвертый год реализации программы | 9,7 | - | - |
|  | пятый год реализации программы | 9,0 | - | - |
|  | Целевое значение (конечный результат) |  |  |  |

ВРИО Главы администрации района Г.П.Труфанова

Филин В.Н.

2-17-96