АДМИНИСТРАЦИЯ КИЧМЕНГСКО-ГОРОДЕЦКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ВОЛОГОДСКОЙ ОБЛАСТИ

### ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От 21.02.2019 г.  №  167

с. Кичменгский Городок

О внесении изменений

в постановление от 25.02.2016 года №126

«Об утверждении программы «Энергосбережение

на территории Кичменгско-Городецкого

муниципального района на 2016-2020 годы»

Администрация  района ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1.Внести изменения в постановление от 25.02.2016 года №126   «Об утверждении муниципальной программы «Энергосбережение на территории Кичменгско-Городецкого муниципального района на 2016-2020 годы», изложив  программу в новой редакции согласно приложению к настоящему постановлению.

2.  Контроль за выполнением постановления возложить на  заместителя руководителя администрации района по развитию инфраструктуры и экологии   Щепелина А.С.

3.  Настоящее постановление подлежит размещению на официальном сайте Кичменгско-Городецкого муниципального района в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет".

Руководитель администрации  района                                                     С.А.Ордин

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА
 «ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ НА ТЕРРИТОРИИ

КИЧМЕНГСКО-ГОРОДЕЦКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
НА 2019-2023 ГОДЫ»

с.Кичменгский Городок

ПАСПОРТ

Муниципальной программы

«Энергосбережение на территории Кичменгско-Городецкого муниципального района на 2019 -2023 годы»

| Основный исполнитель программы | Администрация Кичменгско-Городецкого муниципального района |
| --- | --- |
| Цели и задачи Программы | Цели Программы: - повышение эффективности использования топливно-энергетических ресурсов в районе; - уменьшение негативного воздействия энергетического хозяйства на окружающую среду. |
|  | Задачи Программы: - Увеличение доли объемов потребления всех видов энергоресурсов с использованием приборов учета - Снижение удельных показателей потребления электрической, тепловой энергии и воды на муниципальных объектах - Снижение удельных показателей потребления электрической энергии, тепловой энергии и воды в жилищном фонде - Снижение удельных показателей расхода электрической энергии, топлива в системах коммунальной инфраструктуры, сокращение потерь тепловой энергии и воды |
| Сроки и этапы реализации Программы | 2019-2023 годы |
| Целевые показатели программы | - доля объема ЭЭ, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме электрической энергии, потребляемой (используемой) на территории МО; - доля объема ТЭ, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме тепловой энергии, потребляемой (используемой) на территории МО - доля объема холодной воды, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме воды, потребляемой (используемой) на территории МО - доля объема горячей воды , расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме воды, потребляемой (используемой) на территории МО - доля объемов природного газа, расчеты за который осуществляются с использованием приборов учета в общем объеме природного газа, потребляемого (используемого) на территории МО - доля объема энергетических ресурсов, производимых с использованием возобновляемых источников энергии и (или) вторичных энергетических ресурсов, в общем объеме энергетических ресурсов, производимых на территории МО - удельный расход электрической энергии на снабжение ОМС и муниципальных учреждений (в расчете на 1 кв.метр общей площади) - удельный расход тепловой энергии на снабжение ОМС и муниципальных учреждений ( в расчете на 1 кв.метр общей площади) - удельный расход холодной воды на снабжение ОМС и муниципальных учреждений ( в расчете на 1 человека) - удельный расход горячей воды на снабжение ОМС и муниципальных учреждений ( в расчете на 1 человека) - удельный расход природного газа на снабжение ОМС и муниципальных учреждений ( в расчете на 1 человека) - отношение экономии энергетических ресурсов и воды в стоимостном выражении, достижение корой планируется в результате реализации энергосервисных договоров (контрактов), заключенных ОМС и муниципальными учреждениями, к общему объему финансирования муниципальной программы - удельный расход ТЭ в многоквартирных домах (в расчете на 1кв.метр общей площади) - удельный расход холодной воды в многоквартирных домах (в расчете на 1 жителя) - удельный расход горячей воды в многоквартирных домах (в расчете на 1 жителя) - удельный расход электрической энергии в многоквартирных домах (в расчете на 1кв.метр общей площади) - удельный расход природного газа в многоквартирных домах с индивидуальными системами газового отопления (в расчете на 1кв.метр общей площади) - удельный расход природного газа в многоквартирных домах с иными системами теплоснабжения (в расчете на 1 жителя); - удельный суммарный расход энергетических ресурсов в многоквартирных домах; - удельный расход топлива на выработку тепловой энергии на тепловых электростанциях - удельный расход топлива на выработку тепловой энергии на котельных; - удельный расход электрической энергии, используемой при передаче тепловой энергии в системах теплоснабжения; - доля потерь тепловой энергии при ее передаче в общем объеме переданной тепловой энергии - доля потерь воды при ее передаче в общем объеме переданной воды; - удельный расход электрической энергии, используемой для передачи (транспортировки) воды в системах водоснабжения (на 1куб.метр); - удельный расход электрической энергии, используемой в системах водоотведения (на 1куб.метр); - удельный расход электрической энергии в системах уличного освещения (на 1кв.метр освещаемой площади с уровнем освещенности, соответствующим установленным нормативам); - количество объектов теплоэнергетики, подготовленных к работе в осенне-зимний период (ед.); - доля объектов теплоэнергетики, подготовленных к работе в осенне-зимний период, от общего числа объектов, которые планировалось подготовить к работе в осенне-зимний период (%). |
| Объемы финансового обеспечения программы | – 15985,5 тыс. рублей - всего, из них средства: областного бюджета – 2800,0 тыс. рублей; 2019 год – 2800,0 тыс. рублей 2020 год – 0,0 тыс. рублей 2021 год – 0,0 тыс.рублей 2022 год – 0,0 тыс.рублей 2023 год – 0,0 тыс.рублей местного районного бюджета – 2313,8тыс.рублей 2019 год – 1713,8 тыс. рублей 2020 год – 300,0 тыс. рублей 2021 год – 300,0 тыс.рублей 2022 год – 0,0 тыс.рублей 2023 год – 0,0 тыс.рублей внебюджетных источников – 11200,0 тыс. рублей 2019 год – 4200,0 тыс. рублей 2020 год – 2000,0 тыс. рублей 2021 год – 2000,0 тыс.рублей 2022 год – 1500,0 тыс.рублей 2023 год – 1500,0 тыс.рублей |
| Ожидаемые результаты реализации Программы | За период с 2016 по 2023 годы планируется достижение следующих результатов: - увеличение доли объема ТЭ, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме тепловой энергии, потребляемой (используемой) на территории МО с 15,169 % до 18,275%; - увеличение доли объема холодной воды, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме воды, потребляемой (используемой) на территории МО с 63,6 % до 68,7%; - снижение удельного расхода электрической энергии на снабжение ОМС и муниципальных учреждений (в расчете на 1 кв.метр общей площади) с 25,8 кВт.ч/кв.м до 24,29кВт.ч/кв.м; - снижение удельного расхода тепловой энергии на снабжение ОМС и муниципальных учреждений ( в расчете на 1 кв.метр общей площади) с 0,189 Гкал/кв.м до 0,186 Гкал/кв.м.; - снижение удельного расхода холодной воды на снабжение ОМС и муниципальных учреждений ( в расчете на 1 человека) с 25,04 куб.м/чел. до 21,03 куб.м/чел.; - снижение удельного расход ТЭ в многоквартирных домах (в расчете на 1кв.метр общей площади) с 0,0015 Гкал/кв.м. до 0,0014 Гкал/кв.м.; - снижение удельного расхода холодной воды в многоквартирных домах (в расчете на 1 жителя) с 6,95 куб.м./чел. до 6,57 куб.м./чел.; - снижение удельного расхода электрической энергии в многоквартирных домах (в расчете на 1кв.метр общей площади) с 5,744 кВт.ч/кв.м. до 5,629 кВт.ч/кв.м.; - снижение удельного расхода топлива на выработку тепловой энергии на котельных с 0,180 т.у.т/Гкал до 0,176 т.у.т./Гкал.; - снижение удельного расхода электрической энергии, используемой при передаче тепловой энергии в системах теплоснабжения с 2534 кВт.ч/ куб.м. до 2467 кВт.ч/куб.м.; - снижение потерь тепловой энергии при ее передаче в общем объеме переданной тепловой энергии с 5,02% до 5,0%; - снижение потерь воды при ее передаче в общем объеме переданной воды с 3,41 % до 3,4 %; - снижение удельного расхода электрической энергии, используемой для передачи (транспортировки) воды в системах водоснабжения (на 1куб.метр) с 1,033 тыс.кВт.ч/ куб.м до 0,91 тыс.кВт.ч/ куб.м.; - снижение удельного расхода электрической энергии в системах уличного освещения (на 1кв.метр освещаемой площади с уровнем освещенности, соответствующим установленным нормативам) с 3,16 кВт.ч/кв.м до 2,74 кВт.ч/кв.м |

1. Общая характеристика сферы реализации муниципальной программы

1.1. Теплоснабжение объектов жилищного хозяйства и социальной сферы района в 2019 году осуществляют 31  котельная. До 2014 года выработка тепловой энергии осуществлялась как на привозном топливе  (уголь), так и с использованием местного вида топлива (дрова). С 2014 года все котельные переведены на местные виды топлива.

Состояние теплоснабжения Кичменгско-Городецкого района можно определить как удовлетворительное. Централизованным теплоснабжением в районе  в основном обеспечиваются объекты социальной сферы.  Доля тепловой энергии предоставляемой на объекты социальной сферы составляет 93,3% , жилищный фонд – 3,6%, прочие потребители – 3,1%

Услуги теплоснабжения в районе оказывает три предприятия ООО «Жилищник», ООО «ТеплоДарСервис» и ООО «Торговый Дом Эффект». На обслуживании ООО «Жилищник» находится 8 котельных, ООО «ТеплоДарСервис» - 8 котельных и на обслуживании ООО «Торговый Дом Эффект» - 1 котельная. Остальные объекты отапливаются непосредственно самими учреждениями.   За   2018 год выработано 12988 Гкал, в том числе население – 443 Гкал, бюджет – 12139Гкал,  прочие потребители – 406 Гкал.

Объёмы тепловой энергии в районе в 2018 г

| Направления потребления тепловой энергии | Объём потребления Гкал. | Доля в объёме потребления, % |
| --- | --- | --- |
| Население | 443 | 3,4 |
| Бюджетная сфера | 12139 | 93,5 |
| Прочие | 406 | 3,1 |
| Всего отпущено потребителям | 12988 | 100 |

Объёмы  тепловой энергии по приборам учета в районе в 2018 г

| Направления потребления тепловой энергии | Объём потребления, всего, Гкал. | по приборам учета, Гкал | % от потребления |
| --- | --- | --- | --- |
| Население | 443 | 153 | 34,5 |
| Бюджетная сфера | 12139 | 2233,2 | 18,4 |
| Прочие | 406 | 120,64 | 29,7 |
| Всего отпущено потребителям | 12988 | 2506,84 | 19,3 |

1.2. Электрическая энергия поставляется ПАО «МРСК Северо-Запада «Вологдаэнерго». За    2018 год  было передано потребителям 36690,806 тыс. кВтч. электрической энергии в том числе населению – 19829,521 тыс. кВтч, бюджет – 2741,081 тыс. кВтч, прочие потребители – 14130,204 тыс. кВтч. Доля поставки электроэнергии потребителям, расчеты за которую осуществляются по приборам учета, составляет 100%.

Направления потребления электроэнергии за 2018 год

| Потребители электроэнергии | Годовое потребление тыс.кВт.ч | Удельный вес в общем потреблении % |
| --- | --- | --- |
| Население | 19819,521 | 54,0 |
| Бюджетная сфера | 2741,081 | 7,5 |
| Прочие | 14130,204 | 38,5 |
| Всего получено потребителями | 36690,806 | 100 |

1.3. Хозяйственно-питьевое водоснабжение объектов района обеспечивается из 23  артезианских скважин. За    2018 год было поднято и отпущено потребителям 75,195 тыс.м3 воды, в том числе населению – 32,723 тыс.м3, бюджет – 36,150тыс.м3, прочие потребители – 6,322тыс.м3.       Протяженность водопроводных сетей находящихся в муниципальной собственности 27,8 км (11,6 км. находятся в ветхом состоянии – 41,7% водопровода). Из-за неудовлетворительного состояния водопроводных сетей и водонапорных башен, потери питьевой воды  в 2018 году составили 3,5 %  (3,0 тыс.м3) от общего объема поднятой воды.

Горячего водоснабжения в районе нет.

Направления потребления холодной воды за 2018 год

| Потребители холодной воды | годовое потребление тыс.м3 | удельный вес в общем потреблении % | по приборам учета, тыс.м3 | % от потребления |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Население всего: | 32,723 | 43,5 | 11,847 | 36,2 |
| Бюджетная сфера | 36,150 | 48,1 | 32,134 | 88,9 |
| Прочие | 6,322 | 8,4 | 5,852 | 92,6 |
| Всего получено потребителями | 75,195 | 100 | 49,833 | 66,3 |

Приоритеты социально-экономической политики на уровне муниципального района в сфере реализации муниципальной программы определяются на основании положений федеральных, региональных и муниципальных нормативных документов:                                                       Федеральный закон от 23.11.2009  № 261-ФЗ «Об энергосбережении и повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты», Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации, Указ Президента РФ от 04.06.2008  №  889 «О некоторых мерах по повышению энергетической и экологической эффективности российской экономики», Приказ Минэнерго России от 30.06.2014 №399 «Об утверждении методики расчета значений целевых показателей в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности, в том числе в сопоставимых условиях», Постановление Правительства Вологодской области от 29.12.2003 № 1236 «О разработке и формирования долгосрочных целевых программ», постановление администрации Кичменгско-Городецкого муниципального района №275 от 04.06.2014г

2. Цели,  задачи , целевые показатели, основные ожидаемые конечные результаты муниципальной программы, сроки и этапы реализации муниципальной программы.

Исходя из стратегических приоритетов целью программы  является дальнейшее  повышение эффективности использования топливно-энергетических ресурсов в районе за счет снижения  удельных показателей энергопотребления  организациями, уменьшение негативного воздействия энергетического хозяйства на окружающую среду.

Для достижения указанной цели в ходе реализации Программы органам местного самоуправления района необходимо решить следующие задачи:

- Увеличение доли объемов потребления всех видов энергоресурсов  с использованием приборов учета

- Снижение удельных показателей потребления электрической, тепловой энергии и воды на  муниципальных объектах

- Снижение удельных показателей потребления электрической энергии, тепловой энергии и воды в жилищном фонде

- Снижение удельных показателей расхода электрической энергии, топлива в системах коммунальной инфраструктуры, сокращение потерь тепловой энергии и воды

Общие  сведения о целевых показателях  муниципальной программы в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности представлены в приложении №1 к муниципальной программе.

Методика расчета и значения целевых показателей к муниципальной программе приведена в приложении №2 к муниципальной программе.

Данные для расчета целевых показателей к муниципальной программе приведены в приложении № 2.1.

Реализация муниципальной программы позволит достичь следующих результатов:

- увеличение доли объема ТЭ, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме тепловой энергии, потребляемой (используемой) на территории МО  с 15,169 % до 18,275%;

-   увеличение доли объема холодной воды, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме воды, потребляемой (используемой) на территории МО с 63,6 % до 68,7%;

- снижение удельного расхода электрической энергии  на снабжение ОМС и муниципальных учреждений (в расчете на 1 кв.метр общей площади) с 25,8 кВт.ч/кв.м до 24,29кВт.ч/кв.м;

- снижение удельного расхода тепловой энергии  на снабжение ОМС и муниципальных учреждений ( в расчете на 1 кв.метр общей площади) с 0,189 Гкал/кв.м до 0,186 Гкал/кв.м.;

- снижение удельного расхода холодной воды  на снабжение ОМС и муниципальных учреждений ( в расчете на 1 человека) с 25,04 куб.м/чел. до 21,03 куб.м/чел.;

- снижение удельного расход ТЭ в многоквартирных домах (в расчете на 1кв.метр общей площади) с 0,0015 Гкал/кв.м. до 0,0014 Гкал/кв.м.;

- снижение удельного расхода холодной воды в многоквартирных домах (в расчете на 1 жителя) с 6,95 куб.м./чел. до 6,57 куб.м./чел.;

- снижение удельного расхода электрической энергии в многоквартирных домах (в расчете на 1кв.метр общей площади) с 5,744 кВт.ч/кв.м. до 5,629 кВт.ч/кв.м.;

- снижение удельного расхода топлива на выработку тепловой энергии на котельных с 0,180 т.у.т/Гкал до 0,176 т.у.т./Гкал.;

- снижение удельного расхода электрической энергии, используемой при передаче тепловой энергии в системах теплоснабжения с 2534 кВт.ч/ куб.м.  до 2467 кВт.ч/куб.м.;

- снижение  потерь тепловой энергии при ее передаче в общем объеме переданной тепловой энергии с 5,02% до 5,0%;

- снижение потерь воды при ее передаче в общем объеме переданной воды с 3,41 % до 3,4 %;

- снижение удельного расхода электрической энергии, используемой для передачи (транспортировки) воды в системах водоснабжения (на 1куб.метр) с 1,033 тыс.кВт.ч/ куб.м  до 0,91 тыс.кВт.ч/ куб.м.;

- снижение удельного расхода электрической энергии в системах уличного освещения (на 1кв.метр освещаемой площади с уровнем освещенности, соответствующим установленным нормативам) с 3,16 кВт.ч/кв.м  до 2,74  кВт.ч/кв.м                                                                                                                               Сроки реализации Программы.

Программа рассчитана на 2019-2023 годы.

3. Информация о финансовом обеспечении реализации муниципальной программы за счет средств бюджета района.

Объем средств бюджета района, необходимых для реализации муниципальной программы, составляет 2313,8 тыс.рублей, в том числе по годам реализации:

2019 год – 1713,8 тыс. рублей

2020 год – 300,0 тыс. рублей

2021 год – 300,0 тыс. рублей

2022 год – 0,0 тыс.рублей

2023 год – 0,0 тыс.рублей

Сведения о расходах бюджета района на реализацию муниципальной программы представлены в приложении №3 к муниципальной программе

4. Прогнозная справочная оценка объемов привлечения средств областного бюджета, бюджетов сельских поселений, организаций для реализации муниципальной программы

Сведения о прогнозной (справочной) оценке объемов привлечения средств областного бюджета, организаций, в том числе организаций с государственным и муниципальным участием, общественных, научных и иных организаций, а также внебюджетных фондов, представлены в приложении №4

5.Общая характеристика направлений муниципальной программы

Программа включает в себя три направления, содержащих основные мероприятия, направленные на решение поставленных задач:

«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в бюджетной  сфере»;

«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в жилищном фонде»;

«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в системах коммунальной инфраструктуры».

«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в бюджетной  сфере»

В бюджетной сфере Кичменгско-Городецкого муниципального района действует муниципальные учреждения образования,  культуры, физкультуры и спорта, ОМС (далее – организации бюджетной сферы).

Расход электроэнергии муниципальными организациями бюджетной сферы района составляет около 1,3 тыс. кВт*ч / год, тепловой энергии –  более 9,0 тыс. Гкал, водопотребление – 24,0 тыс м3.

Целью данной подпрограммы является повышение эффективности использования энергоресурсов в органах местного самоуправления и организациях бюджетной сферы,  снижения годового потребления топливно-энергетических ресурсов   при соблюдении установленных санитарных правил, норм и повышении надежности обеспечения коммунальными услугами.

Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие основные задачи:

- снижение  объёма потреблённых организациями бюджетной сферы воды, тепловой энергии, электрической энергии за счет внедрения энергосберегающих мероприятий предусмотренных проведенным энергоаудитом;

-  дооборудование основных энергопотребляющих объектов муниципальной бюджетной сферы приборами учета коммунальных ресурсов  и устройствами  регулирования потребления тепловой энергии;

-  полный переход  на расчеты между муниципальными организациями и поставщиками коммунальных ресурсов, исходя из показаний приборов учета (в отношении учёта и регулирования потреблённой тепловой энергии  требование о сроках касается объектов с  максимальным объёмом потребления тепловой энергии не менее чем 0,2 гигакаллории в час);

-  Обеспечение применения современных энергосберегающих технологий при проектировании, строительстве, реконструкции и капитальном ремонте объектов капитального строительства за счет средств местного бюджета;

-  Формирование системы муниципальных нормативных правовых актов, стимулирующих энергосбережение.

Механизм реализации данной подпрограммы предусматривает осуществление программных мероприятий с использованием существующей схемы муниципального управления, дополненной системой мониторинга и оценки достигнутых промежуточных и итоговых результатов.

Координация деятельности органов муниципального управления, мониторинг выполнения, анализ результатов и контроль за реализацией данной подпрограммы осуществляется  администрацией Кичменгско-Городецкого муниципального района.

Информация о результатах реализации данной подпрограммы 
в организациях муниципальной бюджетной сферы представляется руководителями вышеуказанных организаций в администрацию района ежеквартально.

Прогнозная оценка привлечения средств на реализацию мероприятий «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в бюджетной  сфере» приведена в таблице №7

Прогнозная оценка привлечения средств  на реализацию мероприятий «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в бюджетной  сфере»

табл.№7

|  | Оценка расходов, тыс.руб |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | в том числе по годам |  |  |  |  |
| Источники финансового обеспечения | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| всего | 1385,5 | 300 | 0 | 0 | 0 |
| областной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| районный бюджет | 1385,5 | 300 |  | 0 | 0 |
| внебюджетные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в жилищном фонде».

Жилищный фонд Кичменгско-Городецкого муниципального района по состоянию на 01.01.2018 года составляет 766,19 тыс.кв.м. общей площади.

В том числе в собственности граждан – 752,8 тыс. кв.м., муниципальный  - 13,08 тыс.м2. Удельный вес жилья, находящегося в частной собственности составил 98 %.

Число многоквартирных домов – 1087 ед, индивидуальных домов – 8857 ед.

Оборудование жилищного фонда

табл.8

| Наименование показателя | тыс.кв.м. | тыс.чел. | % от общей площади |
| --- | --- | --- | --- |
| - водопроводом | 30,4 | 1,6 | 5,7 |
| - водоотведением (канализацией) | 13,0 | 1,2 | 2,5 |
| - централизованным отоплением | 2,18 | 0,1 | 0,4 |
| - сжиженным газом | 338,1 | 14,9 | 63,4 |

Низкое централизованное оборудование жилищного фонда различными видами благоустройства обусловлено характерной особенностью застройки населенных пунктов района - строительство индивидуально-определенных зданий, предназначенных, как правило, для проживания одной семьи.

Из общего объема жилищного фонда 97,8 % составляют деревянные дома, 1,4 % - кирпичные.

Мероприятия по повышению эффективности использования энергетических ресурсов в жилищном фонде предполагается осуществлять по следующим направлениям:

- продолжить оснащение   жилых домов района современными приборами учёта потребления энергетических ресурсов  (для многоквартирных домов общедомовыми приборами учёта);

- проведение энергосберегающих мероприятий, обеспечивающих экономию израсходованной воды, потреблённой тепловой и электрической энергии;

- проведение энергетических обследований и составление энергетических паспортов в многоквартирных домах, участвующих в программе капитальных ремонтов с привлечением средств федерального, областного, местного бюджета;

- внедрение практики по заключение энергосервисных договоров и договоров на поставку энергетических ресурсов, включающие в себя условия энергосервисных договоров.

Основной задачей в жилищном фонде является реализация комплекса мер, направленных на приведение показателей энергоемкости к современным требованиям, поэтапной реализации проектов высокой энергетической эффективности на объектах жилищного фонда. В результате проведения данных мероприятий темп роста стоимости коммунальных услуг для граждан, проживающих жилищном фонде Кичменгско-Городецкого муниципального района, не должен превысить индекса потребительских цен за соответствующий период.

Одновременно при обеспечении установленных стандартов качества и надежности предоставления коммунальных услуг должна быть решена задача по предоставлению возможности гражданам индивидуально регулировать потребление коммунальных ресурсов и получать текущую информацию о фактических объемах их потребления.

Прогнозная оценка привлечения средств на реализацию мероприятий «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в жилищном фонде» приведена в таблице №9

Прогнозная оценка привлечения средств на реализацию мероприятий «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в жилищном фонде»

табл.№9

|  | Оценка расходов, тыс.руб. |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | в том числе по годам |  |  |  |  |  |
| Источники финансового обеспечения | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |  | 2023 |
|  | 4200 | 2000 | 2000 | 1500 |  | 1500 |
| областной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |
| районный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |
| внебюджетные средства | 4200 | 2000 | 2000 | 1500 |  | 1500 |

«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в системах коммунальной инфраструктуры».

В состав организаций коммунального комплекса Кичменгско-Городецкого муниципального района входят   предприятия и бюджетные организации, занимающиеся производством, передачей и сбытом электрической, тепловой энергии, сжиженного газа и твердого топлива, водоснабжением и водоотведением, утилизацией твердых бытовых отходов.

Целью данной подпрограммы является повышение энергоэффективности  за счет экономии топливно-энергетических ресурсов в период реализации Программы увеличения доли современных, возобновляемых ресурсов в топливно-энергетическом балансе района, обеспечение устойчивого и надежного снабжения потребителей коммунальными ресурсами.

Для достижения указанной цели необходимо решить следующие основные задачи:

- сократить непроизводительный расход энергоресурсов за счет внедрения системы перспективных технических регламентов, отраслевых стандартов и норм расхода энергоресурсов;

- обеспечить наличие у всех энергоснабжающих организаций нормативов потерь, расходов и запасов при выработке и передаче тепловой и электрической энергии;

- провести техническое перевооружение и модернизацию производства с целью повышения его энергетической эффективности и сокращения сверхнормативных потерь энергоресурсов при производстве, передаче и распределении ТЭР;

- повысить эффективность функционирования энергоснабжающих предприятий и реализации программ снижения потерь и издержек, включающих в себя работы по следующим направлениям:

сокращение расходов на топливообеспечение;

снижение потерь энергии;

повышение эффективности проведения ремонтных работ;

упорядочение использования сырья и материалов, запасов товарно-материальных ценностей;

- оснастить предприятия современными техническими средствами учета и регулирования расхода энергоресурсов, в том числе автоматизированной системой коммерческого учета электроэнергии, развивать инновационную деятельность по созданию и внедрению энергосберегающего оборудования, техники и технологий на предприятиях комплекса и у потребителей энергоресурсов;

- организовать долгосрочное планирование деятельности по повышению эффективности использования топливно-энергетических ресурсов и участие в работах по повышению энергоэффективности у потребителей электрической и тепловой энергии;

- предусматривать включение мероприятий по энергосбережению и повышению эффективности использования энергии в технические задания по разработке инвестиционных программ, а также в производственные и инвестиционные программы организаций коммунального комплекса по развитию систем коммунальной инфраструктуры.

Информация о результатах реализации данной подпрограммы представляется  организациями коммунального комплекса района  и органами местного самоуправления поселений в администрацию района ежеквартально.

Информация о реализации данной подпрограммы подлежит публикации, в том числе путем размещения на официальном сайте администрации района.

Проверка целевого использования средств  бюджета, выделяемых на реализацию данной подпрограммы, осуществляется в соответствии с действующим законодательством.

Прогнозная оценка привлечения средств на реализацию мероприятий «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в системах коммунальной инфраструктуры» приведена в таблице №10

Прогнозная оценка привлечения средств на реализацию мероприятий  «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в системах коммунальной инфраструктуры»

табл.№10

|  | Оценка расходов, тыс.руб. |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | в том числе по годам |  |  |  |  |
| Источники финансового обеспечения | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|  | 2828,3 | 0 | 300 | 0 | 0 |
| областной бюджет | 2800 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| районный бюджет | 28,3 | 0 | 300 | 0 | 0 |
| внебюджетные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Предусмотренные в каждой из направлений программы системы целей, задач и мероприятий в комплексе наиболее полным образом охватывают весь диапазон заданных приоритетных направлений экономического развития и в максимальной степени будут способствовать достижению целей.

приложение №1

к муниципальной программе

СВЕДЕНИЯ

о целевых показателях (индикаторах) муниципальной программы

«Энергосбережение на территории Кичменгско-Городецкого муниципального района на 2019-2023 годы»

| № | Задача направленная на достижение цели | Наименование целевого показателя |  | Ед.изм | Значение целевого показателя |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| 1 | 2 | 3 |  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Общие целевые показатели в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Задача 1. Увеличение доли объемов потребления всех видов энергоресурсов с использованием приборов учета | Доля объема ЭЭ, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме электрической энергии, потребляемой (используемой) на территории МО |  |  | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
|  |  | Доля объема ТЭ, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме тепловой энергии, потребляемой (используемой) на территории МО |  | % | 15,169 | 14,496 | 17,728 | 17,907 | 18,089 | 18,275 | 18,275 | 18,275 |
|  |  | Доля объема холодной воды, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме воды, потребляемой (используемой) на территории МО |  | % | 63,6 | 66,7 | 64,7 | 63,8 | 63,8 | 63,8 | 68,7 | 68,7 |
|  |  | Доля объема горячей воды воды, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме воды, потребляемой (используемой) на территории МО |  | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | Доля объемов природного газа, расчеты за который осуществляются с использованием приборов учета в общем объеме природного газа, потребляемого (используемого) на территории МО |  | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | Доля объема энергетических ресурсов, производимых с использованием возобновляемых источников энергии и (или) вторичных энергетических ресурсов, в общем объеме энергетических ресурсов, производимых на территории МО |  | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Целевые показатели в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности в муниципальном секторе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Задача 2. Снижение удельных показателей потребления электрической, тепловой энергии и воды на муниципальных объектах | Удельный расход электрической энергии на снабжение ОМС и муниципальных учреждений (в расчете на 1 кв.метр общей площади) | кВт.ч/кв.м |  | 25,80 | 24,55 | 24,31 | 24,30 | 24,29 | 24,29 | 24,29 | 24,29 |
|  |  | Удельный расход тепловой энергии на снабжение ОМС и муниципальных учреждений ( в расчете на 1 кв.метр общей площади) | Гкал/кв.м |  | 0,124 | 0,189 | 0,188 | 0,186 | 0,186 | 0,186 | 0,186 | 0,186 |
|  |  | Удельный расход холодной воды на снабжение ОМС и муниципальных учреждений ( в расчете на 1 человека) | куб.м/чел |  | 25,04 | 22,62 | 21,03 | 21,03 | 21,03 | 21,03 | 21,03 | 21,03 |
|  |  | Удельный расход горячей воды на снабжение ОМС и муниципальных учреждений ( в расчете на 1 человека) | куб.м/чел |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | Удельный расход природного газа на снабжение ОМС и муниципальных учреждений ( в расчете на 1 человека) | куб.м/чел |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | Отношение экономии энергетических ресурсов и воды в стоимостном выражении, достижение корой планируется в результате реализации энергосервисных договоров (контрактов), заключенных ОМС и муниципальными учреждениями, к общему объему финансирования муниципальной программы | % |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Целевые показатели в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности в жилищном фонде |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Задача 3. Снижение удельных показателей потребления электрической энергии, тепловой энергии и воды в жилищном фонде | Удельный расход ТЭ в многоквартирных домах (в расчете на 1кв.метр общей площади) | Гкал/кв.м. |  | 0,0015 | 0,0015 | 0,0015 | 0,0015 | 0,0014 | 0,0014 | 0,0014 | 0,0014 |
|  |  | Удельный расход холодной воды в многоквартирных домах (в расчете на 1 жителя) | куб.м/чел |  | 6,95 | 6,72 | 6,66 | 6,63 | 6,57 | 6,57 | 6,57 | 6,57 |
|  |  | Удельный расход горячей воды в многоквартирных домах (в расчете на 1 жителя) | куб.м/чел |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | Удельный расход электрической энергии в многоквартирных домах (в расчете на 1кв.метр общей площади) | кВт.ч/кв.м |  | 5,533 | 5,744 | 5,687 | 5,687 | 5,687 | 5,687 | 5,629 | 5,629 |
|  |  | Удельный расход природного газа в многоквартирных домах с индивидуальными системами газового отопления (в расчете на 1кв.метр общей площади) | куб.м/ кв.м |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | Удельный расход природного газа в многоквартирных домах с иными системами теплоснабжения (в расчете на 1 жителя) | тыс.куб.м /чел |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | Удельный суммарный расход энергетических ресурсов в многоквартирных домах | т.у.т./кв.м |  | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 |
| Целевые показатели в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности в системах коммунальной инфраструктуры |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. | Задача 4. Снижение удельных показателей расхода электрической энергии, топлива в системах коммунальной инфрастрктуры. Сокращение потерь тепловой энергии и воды | Удельный расход топлива на выработку тепловой энергии на тепловых электростанциях | т.у.т./ млн.Гкал |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | Удельный расход топлива на выработку тепловой энергии на котельных | т.у.т./ Гкал |  | 0,180 | 0,178 | 0,178 | 0,176 | 0,176 | 0,176 | 0,176 | 0,176 |
|  |  | Удельный расход электрической энергии, используемой при передаче тепловой энергии в системах теплоснабжения | кВт.ч/ куб.м |  | 2463 | 2534 | 2508 | 2492 | 2467 | 2467 | 2467 | 2467 |
|  |  | Доля потерь тепловой энергии при ее передаче в общем объеме переданной тепловой энергии | % |  | 5,02 | 4,77 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 |
|  |  | Доля потерь воды при ее передаче в общем объеме переданной воды | % |  | 3,41 | 3,33 | 3,4 | 3,4 | 3,4 | 3,4 | 3,4 | 3,4 |
|  |  | Удельный расход электрической энергии, используемой для передачи (транспортировки) воды в системах водоснабжения (на 1куб.метр) | тыс.кВт.ч/тыс.куб.м |  | 1,033 | 0,86 | 0,91 | 0,93 | 0,93 | 0,93 | 0,91 | 0,91 |
|  |  | Удельный расход электрической энергии, используемой в системах водоотведения (на 1куб.метр) | тыс.кВт.ч/тыс.куб.м |  | 0,00065 | 0,00123 | 0,00123 | 0,00123 | 0,00123 | 0,00123 | 0,00123 | 0,00123 |
|  |  | Удельный расход электрической энергии в системах уличного освещения (на 1кв.метр освещаемой площади с уровнем освещенности, соответствующим установленным нормативам) | кВт.ч / кв.м |  | 3,16 | 2,82 | 2,79 | 2,76 | 2,74 | 2,74 | 2,74 | 2,74 |
| Целевые показатели в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности результативности предоставления субсидий |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. | Задача5. Подготовка объектов теплоэнергетики к работе в осенне-зимний период | количество объектов теплоэнергетики, подготовленных к работе в осенне-зимний период | ед |  | 34 | 33 | 32 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 |
|  |  | доля объектов теплоэнергетики, подготовленных к работе в осенне-зимний период, от общего числа объектов, которые планировались подготовить к работе в осенне-зимний период | % |  | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |

Приложение №2

к муниципальной программе

Сведения о порядке сбора информации и методике расчета целевых показателей

муниципальной программы

| № п/п | Наименование целевого показателя | Ед.изм | Определение целевого показателя | Временные характеристики целевого показателя | Алгоритм формирования (формула) и методологические пояснения к целевому показателю | Базовые показатели, используемые в формуле | Метод сбора информации, индекс формы отчетности | Объект и единица наблюдения | Охват единиц совокупности | Ответственный за сбор данных по целевому показателю |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | Доля объема ЭЭ, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме электрической энергии, потребляемой (используемой) на территории МО | % |  | раз в квартал | (п.6/п.1)*100% | П.6 Объем потребления ЭЭ МО, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета | данные сбытовой компании | все потребители ЭЭ | сплошное наблюдение | управление ЖКХ и градостроительства |
|  |  |  |  |  |  | П.1 Объем потребления ЭЭ МО | данные сбытовой компании | все потребители ЭЭ | сплошное наблюдение | управление ЖКХ и градостроительства |
| 2 | Доля объема ТЭ, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме тепловой энергии, потребляемой (используемой) на территории МО | % |  | раз в квартал | (п.7/п.2)*100% | П.7 Объем потребления ТЭ, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета | ведомственная отчетность | теплоснабжающие организаци | сплошное наблюдение | управление ЖКХ и градостроительства |
|  |  |  |  |  |  | П.2 Объем потребления ТЭ МО | ведомственная отчетность | потребители тепловой энергии | сплошное наблюдение | управление ЖКХ и градостроительства |
| 3 | Доля объема холодной воды, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме воды, потребляемой (используемой) на территории МО | % |  | раз в квартал | (п.8/п.3)*100% | П.8 Объем потребления холодной воды, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета | ведомственная отчетность | Водоснаб организациипотребители ХВС | сплошное наблюдение | управление ЖКХ и градостроительства |
|  |  |  |  |  |  | П.3 Объем потребления холодной воды МО | ведомственная отчетность | Потребит ХВС | сплошное наблюдение | управление ЖКХ и градостроительства |
| 4 | Доля объема горячей воды, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме воды, потребляемой (используемой) на территории МО | % |  | раз в квартал | (п.9/п.4)*100% | П.9 Объем потребления горячей воды, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета | ведомственная отчетность | Потребит ГВС | сплошное наблюдение | управление ЖКХ и градостроительства |
|  |  |  |  |  |  | П.4 Объем потребления горячей воды МО | ведомственная отчетность | Потребит ГВС | сплошное наблюдение | управление ЖКХ и градостроительства |
| 5 | Доля объемов природного газа, расчеты за который осуществляются с использованием приборов учета в общем объеме природного газа, потребляемого (используемого) на территории МО | % |  | раз в квартал | (п.10/п.5)*100% | П.10 Объем потребления природного газа, расчеты за который осуществляются с использованием приборов учета | ведомств. отчетность | Потребит газа | сплошное наблюдение | управление ЖКХ и градостроительства |
|  |  |  |  |  |  | П.5 Объем потребления природного газа МО | ведомств. отчетность | потребители газа | сплошное наблюдение | управление ЖКХ и градостроительства |
| 6 | Доля объема энергетических ресурсов, производимых с использованием возобновляемых источников энергии и (или) вторичных энергетических ресурсов, в общем объеме энергетических ресурсов, производимых на территории МО | % |  | раз в квартал | (п.11/п.12)*100% | П.11 Объем производства энергетических ресурсов с использованием возобновляемых источников энергии и/или вторичных энергетических ресурсов | ведомств. отчетность | теплоснабжающие организации | сплошное наблюдение | управление ЖКХ и градостроительства |
|  |  |  |  |  |  | П.12 Общий объем энергетических ресурсов, производимых на территории МО | ведомств. отчетность | теплоснабж.организаци | сплошное наблюдение | управление ЖКХ и градостроительства |
| 7 | Удельный расход электрической энергии на снабжение ОМС и муниципальных учреждений (в расчете на 1 кв.метр общей площади) | кВт.ч/кв.м |  | раз в квартал | п.13/п.14 | П.13 Объем потребления ЭЭ в ОМС и муниципальных учреждений. | ведомств. отчетность | ОМС и муницип учрежден | сплошное наблюдение | управление ЖКХ и градостроительства |
|  |  |  |  |  |  | П.14 Площадь размещения ОМС и муниципальных учреждений. | ведомств. отчетность | ОМС и муницип учрежден | сплошное наблюдение | управление ЖКХ и градостроительства |
| 8 | Удельный расход тепловой энергии на снабжение ОМС и муниципальных учреждений ( в расчете на 1 кв.метр общей площади) | Гкал/кв.м |  | раз в квартал | п.15/п.14 | П.15 Объем потребления ТЭ в ОМС и муниципальных учреждений. | ведомств. отчетность | ОМС и муницип учрежден | сплошное наблюдение | управление ЖКХ и градостроительства |
|  |  |  |  |  |  | П.14 Площадь размещения ОМС и муниципальных учреждений. | ведомств. отчетность | ОМС и муницип учрежден | сплошное наблюдение | управление ЖКХ и градостроительства |
| 9 | Удельный расход холодной воды на снабжение ОМС и муниципальных учреждений ( в расчете на 1 человека) | куб.м/чел |  | раз в квартал | п.16/п.19 | П.16 Объем потребления ХВС в ОМС и муниципальных учреждений. | ведомств. отчетность | ОМС и муницип учрежден | сплошное наблюдение | управление ЖКХ и градостроительства |
|  |  |  |  |  |  | П.19 Количество работников ОМС муниципальных учреждений | ведомств. отчетность | ОМС и муницип учрежден | сплошное наблюдение | управление ЖКХ и градостроительства |
| 10 | Удельный расход горячей воды на снабжение ОМС и муниципальных учреждений ( в расчете на 1 человека) | куб.м/чел |  | раз в квартал | п.17/п.19 | П.17 Объем потребления ГВС в ОМС и муниципальных учреждений. | ведомств. отчетность | ОМС и муницип учрежден | сплошное наблюдение | управление ЖКХ и градостроительства |
|  |  |  |  |  |  | П.19 Количество работников ОМС муниципальных учреждений | ведомств. отчетность | ОМС и муницип учрежден | сплошное наблюдение | управление ЖКХ и градостроительства |
| 11 | Удельный расход природного газа на снабжение ОМС и муниципальных учреждений ( в расчете на 1 человека) | куб.м/чел |  | раз в квартал | п.18/п.19 | П.18 Объем потребления природного газа в ОМС и муниципальных учреждений |  |  | сплошное наблюдение | управление ЖКХ и градостроительства |
|  |  |  |  |  |  | П.19 Количество работников ОМС муниципальных учреждений |  |  | сплошное наблюдение | управление ЖКХ и градостроительства |
| 12 | Отношение экономии энергетических ресурсов и воды в стоимостном выражении, достижение корой планируется в результате реализации энергосервисных договоров (контрактов), заключенных ОМС и муниципальными учреждениями, к общему объему финансирования муниципальной программы | % |  | раз в квартал | (п.20/п.21)*100% | П.20 Планируемая экономия энергетических ресурсов и воды в стоимостном выражении в результате реализации энергосервисных договоров, заключенных ОМС и муниципальными учреждениями | Финансов отчетност | ОМС и муницип учрежден | сплошное наблюдение | управление ЖКХ и градостроительства |
|  |  |  |  |  |  | П.21 Объем бюджетных ассигнований, предусмотренных в местном бюджете на реализацию муниципальных программ в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности в отчетном году. | финансов отчетность | финанс управл | сплошное наблюдение | управление ЖКХ и градостроительства |
| 13 | Удельный расход ТЭ в многоквартирных домах (в расчете на 1кв.метр общей площади) | Гкал/ кв.м. |  | раз в квартал | П.22/п.23 | П.22 Объем потребления ТЭ в многоквартирных домах | ведомств. отчетность | теплосн. оганиз. | сплошное наблюдение | управление ЖКХ и градостроительства |
|  |  |  |  |  |  | П.23 Площадь многоквартирных домов | ведомств. отчетность | сельск поселен | сплошное наблюдение | управление ЖКХ и градостроительства |
| 14 | Удельный расход холодной воды в многоквартирных домах (в расчете на 1 жителя) | куб.м./чел |  | раз в квартал | П.24/п.26 | П.24 Объем потребления холодной воды в многоквартирных домах | ведомств. отчетность | водоснаб организ. | сплошное наблюдение | управление ЖКХ и градостроительства |
|  |  |  |  |  |  | П.26 Количество жителей, проживающих в МКД | ведомств. отчетность | сельск поселен | сплошное наблюдение | управление ЖКХ и градостроительства |
| 15 | Удельный расход горячей воды в многоквартирных домах (в расчете на 1 жителя) | куб.м./чел |  | раз в квартал | П.25/п.26 | П.25 Объем потребления горячей воды в многоквартирных домах | ведомств. отчетность | водоснаб организ. | сплошное наблюдение | управление ЖКХ и градостроительства |
|  |  |  |  |  |  | П.26Количество жителей, проживающих в МКД | ведомств. отчетность | сельск поселен | сплошное наблюдение | управление ЖКХ и градостроительства |
| 16 | Удельный расход электрической энергии в многоквартирных домах (в расчете на 1кв.метр общей площади) | кВт.ч / кв.м |  | раз в квартал | П.27/п.23 | П.27 Объем потребления электрической энергии в МКД | ведомств. отчетность | сбыт.компания | сплошное наблюдение | управление ЖКХ и градостроительства |
|  |  |  |  |  |  | П.23 Площадь многоквартирных домов | ведомств. отчетность | сельск поселен | сплошное наблюдение | управление ЖКХ и градостроительства |
| 17 | Удельный расход природного газа в многоквартирных домах с индивидуальными системами газового отопления (в расчете на 1кв.метр общей площади) | тыс.куб.м / чел |  | раз в квартал | П.28/п.29 | П.28 Объем потребления природного газа в МКД с индивидуальными системами газового отопления |  |  | сплошное наблюдение | управление ЖКХ и градостроительства |
|  |  |  |  |  |  | П.29 Площадь МКД с индивидуальными системами газового отопления |  |  | сплошное наблюдение | управление ЖКХ и градостроительства |
| 18 | Удельный расход природного газа в многоквартирных домах с иными системами теплоснабжения (в расчете на 1 жителя) | тыс.куб.м / чел |  | раз в квартал | П.30/п.31 | П.30 Объем природного газа потребляемого в МКД с иными системами теплоснабжения |  |  | сплошное наблюдение | управление ЖКХ и градостроительства |
|  |  |  |  |  |  | П.31 Количество жителей, проживающих в МКД с иными системами теплоснабжения |  |  | сплошное наблюдение | управление ЖКХ и градостроительства |
| 19 | Удельный суммарный расход энергетических ресурсов в многоквартирных домах | т.у.т./ кв.м |  | раз в квартал | П.32/п.23 | П.32 Суммарный объем потребления энергетических ресурсов в МКД | ведомств. отчетность | Энергоснорганиз | сплошное наблюдение | управление ЖКХ и градостроительства |
|  |  |  |  |  |  | П.23 Площадь многоквартирных домов | ведомств. отчетность |  |  | управление ЖКХ и градостроительства |
| 20 | Удельный расход топлива на выработку тепловой энергии на тепловых электростанциях | т.у.т/ млн.Гкал |  | раз в квартал | П.33/п.34 | П.33 Объем потребления топлива на выработку ТЭ тепловыми электростанциями |  |  | сплошное наблюдение | управление ЖКХ и градостроительства |
|  |  |  |  |  |  | П.34 Объем выработки тепловой энергии тепловыми электростанциями |  |  | сплошное наблюдение | управление ЖКХ и градостроительства |
| 21 | Удельный расход топлива на выработку тепловой энергии на котельных | т.у.т./ Гкал |  | раз в квартал | П.35/п.36 | П.35 Объем потребления топлива на выработку ТЭ котельными | ведомств. отчетность | теплосн. оргиз | сплошное наблюдение | управление ЖКХ и градостроительства |
|  |  |  |  |  |  | П.36Объем выработки ТЭ котельными | ведомств. отчетность | теплосн. оргиз | сплошное наблюдение | управление ЖКХ и градостроительства |
| 22 | Удельный расход электрической энергии, используемой при передаче тепловой энергии в системах теплоснабжения | кВт.ч./ куб.м. |  | раз в квартал | П.37/п.38 | П.37 Объем потребления ЭЭ для передачи ТЭ в системах теплоснабжения | ведомств. отчетность | теплосн. оргиз | сплошное наблюдение | управление ЖКХ и градостроительства |
|  |  |  |  |  |  | П.38 Объем транспортировки теплоносителя в системах теплоснабжения | ведомств. отчетность | теплосн. оргиз | сплошное наблюдение | управление ЖКХ и градостроительства |
| 23 | Доля потерь тепловой энергии при ее передаче в общем объеме переданной тепловой энергии | % |  | раз в квартал | (п.39/п.40)*100% | П.39 Объем потерь ТЭ при ее передаче | ведомств. отчетность | теплосн. оргиз | сплошное наблюдение | управление ЖКХ и градостроительства |
|  |  |  |  |  |  | П.40 Общий объем передаваемой ТЭ на территории МО | ведомств. отчетность | теплосн. оргиз | сплошное наблюдение | управление ЖКХ и градостроительства |
| 24 | Доля потерь воды при ее передаче в общем объеме переданной воды | % |  | раз в квартал | (п.41/ (п3.+п.4+п.41) *100% | П.41 Объем потерь воды при ее передаче на территории МО | ведомств. отчетность | водосн организ | сплошное наблюдение | управление ЖКХ и градостроительства |
|  |  |  |  |  |  | П.3 Объем потребления холодной воды МО | ведомств. отчетность | водосн организ | сплошное наблюдение | управление ЖКХ и градостроительства |
|  |  |  |  |  |  | П.4 Объем потребления горячей воды МО | ведомств. отчетность | водосн организ | сплошное наблюдение | управление ЖКХ и градостроительства |
| 25 | Удельный расход электрической энергии, используемой для передачи (транспортировки) воды в системах водоснабжения (на 1куб.метр) | тыс.кВт.ч/тыс.куб.м |  | раз в квартал | П.42/ (п3.+п.4+п.41) | П.42 Объем потребления электрической энергии для передачи воды в системах водоснабжения на территории МО | ведомств. отчетность | водосн организ | сплошное наблюдение | управление ЖКХ и градостроительства |
|  |  |  |  |  |  | П.41 Объем потерь воды при ее передаче на территории МО | ведомств. отчетность | водосн организ | сплошное наблюдение | управление ЖКХ и градостроительства |
|  |  |  |  |  |  | П.3 Объем потребления холодной воды МО | ведомств. отчетность | водосн организ | сплошное наблюдение | управление ЖКХ и градостроительства |
|  |  |  |  |  |  | П.4 Объем потребления горячей воды МО | ведомств. отчетность | водосн организ | сплошное наблюдение | управление ЖКХ и градостроительства |
| 26 | Удельный расход электрической энергии, используемой в системах водоотведения (на 1куб.метр) | тыс.кВт.ч/тыс.куб.м |  | раз в квартал | П.43/п.44 | П.43 Объем потребления электрической энергии в системах водоотведения на территории МО | ведомств. отчетность | организ. водоотведения | сплошное наблюдение | управление ЖКХ и градостроительства |
|  |  |  |  |  |  | П.44 Общий объем водоотведенной воды на территории МО | ведомств. отчетность | организ. водоотведения | сплошное наблюдение | управление ЖКХ и градостроительства |
| 27 | Удельный расход электрической энергии в системах уличного освещения (на 1кв.метр освещаемой площади с уровнем освещенности, соответствующим установленным нормативам) | кВт.ч/ кв.м |  | раз в квартал | п.45/п.46 | П.45 Объем потребления электрической энергии в системах уличного освещения на территории МО | ведомств. отчетность |  | сплошное наблюдение | управление ЖКХ и градостроительства |
|  |  |  |  |  |  | П.46 Общая площадь уличного освещения территории МО на конец года | ведомств. отчетность |  | сплошное наблюдение | управление ЖКХ и градостроительства |
| 28 | Количество объектов теплоэнергетики, подготовленных к работе в осеннее-зимний период | ед |  | раз в год | п.48 | П.48 Количество объектов теплоэнергетики, подготовленных к работе в осенне-зимний период |  | теплоснабжающие организ., ОМС |  | управление ЖКХ и градостроительства |
| 29 | Доля объектов теплоэнергетики, подготовленных к работе в осенне-зимний период, ото общего числа объектов, которые планировались подготовить к работе в осенне-зимний период | % |  | раз в год | п.(48/п.47)*100% | П.47 Количество объектов теплоэнергетики |  | теплоснабжающие организ., ОМС |  | управление ЖКХ и градостроительства |
|  |  |  |  |  |  | П.48 Количество объектов теплоэнергетики, подготовленных к работе в осенне-зимний период |  | теплоснабжающие организ., ОМС |  | управление ЖКХ и градостроительства |

Приложение 2.1.

Данные для расчета целевых показателей для муниципальной программы

| № п/п | Общие сведения | Ед.изм. | Разбивка по годам |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| п1. | Объем потребления ЭЭ МО | тыс. кВтч | 32982 | 34704 | 34357 | 34010 | 33665 | 33655 | 33655 | 33655 |
| п2 | Объем потребления ТЭ МО | Гкал | 13323 | 14186 | 14045 | 13905 | 13765 | 13625 | 13625 | 13625 |
| п3 | Объем потребления холодной воды МО | тыс. куб.м. | 99 | 90 | 85 | 83 | 83 | 83 | 80 | 80 |
| п4 | Объем потребления горячей воды МО | тыс.куб.м. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| п5 | Объем потребления природного газа МО | тыс. куб.м | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| п6 | Объем потребления ЭЭ МО, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета | тыс.кВтч | 32982 | 34704 | 34357 | 34010 | 33655 | 33655 | 33655 | 33655 |
| п7 | Объем потребления ТЭ, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета | Гкал | 2021 | 2482 | 2490 | 2490 | 2490 | 2490 | 2490 | 2490 |
| п8 | Объем потребления холодной воды, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета | тыс.куб.м. | 63,0 | 60,0 | 55,0 | 53,0 | 53,0 | 53,0 | 55 | 55 |
| п9 | Объем потребления горячей воды, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета | тыс.куб.м | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| п10 | Объем потребления природного газа, расчеты за который осуществляются с использованием приборов учета | тыс. куб.м. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| п11 | Объем производства энергетических ресурсов с использованием возобновляемых источников энергии и/или вторичных энергетических ресурсов | т.у.т. | 2372 | 2525 | 2560 | 2560 | 2560 | 2560 | 2560 | 2560 |
| п12 | Общий объем энергетических ресурсов, производимых на территории МО | т.у.т. | 2372 | 2525 | 2560 | 2560 | 2560 | 2560 | 2560 | 2560 |
| п13 | Объем потребления ЭЭ в ОМС и муниципальных учреждений. | кВтч | 2052694 | 1308447 | 1295363 | 1295017 | 1294670 | 1294670 | 1294670 | 1294670 |
| п14 | Площадь размещения ОМС и муниципальных учреждений. | В.м. | 79600 | 53296 | 53296 | 53296 | 53296 | 53296 | 53296 | 53296 |
| п15 | Объем потребления ТЭ в ОМС и муниципальных учреждений. | Гкал | 9883 | 10102 | 10002 | 9902 | 9900 | 9900 | 9900 | 9900 |
| п16 | Объем потребления ХВС в ОМС и муниципальных учреждений. | куб.м. | 27289 | 24614 | 24400 | 24200 | 24200 | 24200 | 24000 | 24000 |
| п17 | Объем потребления ГВС в ОМС и муниципальных учреждений. | куб.м. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| п18 | Объем потребления природного газа в ОМС и муниципальных учреждений | куб.м. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| п19 | Количество работников ОМС муниципальных учреждений | чел | 1090 | 1088 | 1160 | 1160 | 1160 | 1160 | 1160 | 1160 |
| п20 | Планируемая экономия энергетических ресурсов и воды в стоимостном выражении в результате реализации энергосервисных договоров, заключенных ОМС и муниципальными учреждениями | тыс.руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| п21 | Объем бюджетных ассигнований, предусмотренных в местном бюджете на реализацию муниципальных программ в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности в отчетном году. | тыс.руб. | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 |
| п22 | Объем потребления ТЭ в многоквартирных домах | Гкал | 449 | 431 | 430 | 430 | 430 | 430 | 430 | 430 |
| п23 | Площадь многоквартирных домов | В.м. | 307975 | 307975 | 307975 | 307975 | 307975 | 307975 | 307975 | 307975 |
| п24 | Объем потребления холодной воды в многоквартирных домах | куб.м | 11540 | 11162 | 11062 | 11000 | 10900 | 10900 | 10900 | 10900 |
| п25 | Объем потребления горячей воды в многоквартирных домах | куб.м. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| п26 | Количество жителей, проживающих в МКД | шт. | 1660 | 1660 | 1660 | 1660 | 1660 | 1660 | 1660 | 1660 |
| п27 | Объем потребления электрической энергии в МКД | кВт.ч | 1703872 | 1768934 | 1751334 | 1733734 | 1733734 | 1733734 | 1733700 | 1733700 |
| п28 | Объем потребления природного газа в МКД с индивидуальными системами газового отопления | тыс.куб.м. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| п29 | Площадь МКД с индивидуальными системами газового отопления | В.м. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| п30 | Объем природного газа потребляемого в МКД с иными системами теплоснабжения | тыс.куб.м. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| п31 | Количество жителей, проживающих в МКД с иными системами теплоснабжения | чел | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| п32 | Суммарный объем потребления энергетических ресурсов в МКД | т.у.т. | 668 | 686 | 679 | 673 | 673 | 673 | 673 | 673 |
| п33 | Объем потребления топлива на выработку ТЭ тепловыми электростанциями | т.у.т. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| п34 | Объем выработки тепловой энергии тепловыми электростанциями | млн.Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| п35 | Объем потребления топлива на выработку ТЭ котельными | т.у.т. | 2656 | 2789 | 2762 | 2735 | 2735 | 2735 | 2735 | 2735 |
| п36 | Объем выработки ТЭ котельными | Гкал | 14726 | 15664 | 15484 | 15554 | 15561 | 15568 | 15568 | 15568 |
| п37 | Объем потребления ЭЭ для передачи ТЭ в системах теплоснабжения | тыс.кВтч | 591,1 | 608,1 | 602 | 598 | 592 | 592 | 592 | 592 |
| п38 | Объем транспортировки теплоносителя в системах теплоснабжения | тыс.куб.м | 0,24 | 0,24 | 0,24 | 0,24 | 0,24 | 0,24 | 0,24 | 0,24 |
| п39 | Объем потерь ТЭ при ее передаче | Гкал | 703 | 711 | 737 | 741 | 741 | 741 | 741 | 741 |
| п40 | Общий объем передаваемой ТЭ на территории МО | Гкал | 14016 | 14918 | 14747 | 14813 | 14820 | 14827 | 14827 | 14827 |
| п41 | Объем потерь воды при ее передаче на территории МО | тыс.куб.м. | 3,5 | 3,1 | 3,0 | 2,9 | 2,9 | 2,9 | 2,4 | 2,4 |
| п42 | Объем потребления электрической энергии для передачи воды в системах водоснабжения на территории МО | тыс.кВт.час | 105,9 | 80,5 | 80 | 80 | 80 | 80 | 75 | 75 |
| п43 | Объем потребления электрической энергии в системах водоотведения на территории МО | тыс.кВт.час | 9,8 | 16,0 | 15,9 | 15,7 | 15,6 | 15,5 | 15,5 | 15,5 |
| п44 | Общий объем водоотведенной воды на территории МО | куб.м. | 15025,2 | 13027,9 | 12897 | 12767 | 12640 | 12640 | 12640 | 12640 |
| п45 | Объем потребления электрической энергии в системах уличного освещения на территории МО | кВт.час | 665361 | 594027 | 588087 | 582147 | 576210 | 576210 | 576210 | 576210 |
| п46 | Общая площадь уличного освещения территории МО на конец года | В.м. | 210300 | 210300 | 210300 | 210300 | 210300 | 210300 | 210300 | 210300 |
| п47 | Количество объектов теплоэнергетики | ед | 34 | 33 | 32 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 |
| п48 | Количество объектов теплоэнергетики, подготовленных к работе в осенне-зимний период | ед | 34 | 33 | 32 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 |

Принятые сокращения: МО – муниципальное образование

Приложение №3

ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

Реализации муниципальной программы за счет средств бюджета района

| Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник | Источник финансового обеспечения | Расходы (тыс.руб) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| итого | всего, в том числе | 1713,8 | 300,0 | 300,0 |  |  |
|  | собственные доходы бюджета | 1713,8 | 300,0 | 300,0 |  |  |
|  | субвенции и субсидии из областного бюджета |  |  |  |  |  |
|  | безвозмездные поступления от физических и юридических лиц |  |  |  |  |  |
| 1.Мероприятие «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в бюджетной сфере» |  |  |  |  |  |  |
| управление образования | всего | 0 |  |  |  |  |
| управление культуры, молодежной политики, туризма и спорта | всего | 300,0 |  |  |  |  |
| администрация Кич-Городецкого района | всего | 1385,5 | 300,0 |  |  |  |
| 2. Мероприятие «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в жилищном фонде» |  |  |  |  |  |  |
| администрация Кич-Городецкого района |  |  |  |  |  |  |
| 3.Мероприятие «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в системах коммунальной инфраструктуры» |  |  |  |  |  |  |
| администрация Кич-Городецкого района |  | 28,3 |  | 300,0 |  |  |

Приложение №4

ПРОГНОЗНАЯ (СПРАВОЧНАЯ) ОЦЕНКА

Привлечения средств областного бюджета за счет средств федерального бюджета и собственных средств областного бюджета, бюджетов сельских поселений, организаций на реализацию целей муниципальной программы

| Источник финансового обеспечения | Оценка расходов (тыс.руб.) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2019год | 2018 год | 2019год | 2020год | 2021 год |
| всего | 7000 | 2000 | 2000 | 1500 | 1500 |
| областной бюджет | 2800 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| организации | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| внебюджетные фонды | 4200 | 2000 | 2000 | 1500 | 1500 |