Приложение 1

Сведения о достижении значений целевых показателей

(индикаторов) муниципальной программы «Комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Кичменгско-Городецкого района на 2016-2020 годы»,

подпрограмм муниципальной программы

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N  п/п | Целевой показатель (индикатор) (наименование) | Единица измерения | Значения целевых показателей (индикаторов) | | | Обоснование отклонений значений целевого показателя (индикатора) на конец отчетного года (при наличии) |
| год, предшествующий отчетному <\*> | отчетный год | |
| план | факт |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  | Муниципальная программа «Комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Кичменгско-Городецкого района на 2016-2020 годы». | | | | | |
| 1 | Снижение доли протяженности тепловых сетей, нуждающихся в замене, в общем протяжении тепловых и паровых сетей | % | 14,13 | 13,96 | 13,96 |  |
| 2 | Снижение доли протяженности водопроводных сетей, нуждающихся в замене, в общем протяжении водопроводных сетей | % | 32,9 | 29 | 29 |  |
| 3 | снижение доли утечек и неучтенного расхода воды в суммарном объеме воды, поданной в сеть | % | 10,4 | 9,7 | 9,7 |  |
|  | Подпрограмма 1 | | | | | |
| ... | Целевой показатель (индикатор) |  |  |  |  |  |
| ... | ... | | | | | |

--------------------------------

<\*> Приводится фактическое значение целевого показателя (индикатора) за год, предшествующий отчетному.

Приложение 2

Сведения о степени выполнения основных

мероприятий подпрограмм муниципальной программы

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N  п/п | Наименование основного мероприятия, контрольного события | Ответственный исполнитель | Плановый срок | | Фактический срок | | Результаты | | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия <\*\*> |
| начала реализации | окончания реализации (наступления контрольных событий) | начала реализации | окончания реализации (наступления контрольных событий) | запланированные | достигнутые <\*> |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|  | Подпрограмма 1 | | | | | | | | |
|  | Основное мероприятие 1.1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Контрольное событие |  | x |  | x |  | x | x |  |
|  | Контрольное событие |  | x |  | x |  | x | x |  |
|  | Основное мероприятие 1.2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ... | ... |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Подпрограмма ... | | | | | | | | |

--------------------------------

<\*> Описание достигнутых результатов должно обеспечивать однозначную оценку степени выполнения основного мероприятия.

<\*\*> При наличии отклонений плановых сроков реализации мероприятий, наступления контрольных событий от фактических приводится краткое описание проблем, а при отсутствии отклонений указывается "нет".

Приложение 3

Отчет об использовании бюджетных ассигнований бюджета муниципального образования

на реализацию муниципальной программы

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнители, исполнители | Расходы (тыс. руб.) | | |
| на 1 января отчетного года | на 31 декабря отчетного года | кассовое исполнение |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Муниципальная программа | «Комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Кичменгско-Городецкого района на 2016-2020 годы», | всего | 10747,2 | 11795,146 | 11795,146 |
| ответственный исполнитель государственной программы | администрация района | администрация района | администрация района |
| соисполнитель ... |  |  |  |
| исполнитель ... |  |  |  |
| Основное мероприятие 1 | Приведение систем коммунальной инфраструктуры в соответствие со стандартами качества | ответственный исполнитель мероприятия |  | 1208,680 | 1208,680 |
| *Мероприятие* | *ремонт наружного водопровода в с.Косково* | *администрация района* |  | *348,335* | *348,335* |
| *Мероприятие* | *Устройство колодца ул.Пионерская с.Кич-Городок* | *администрация района* |  | *95,209* | *95,209* |
| *Мероприятие* | *Замена водонапорной башни п.Находка* | *администрация района* |  | *576,480* | *576,480* |
| *Мероприятие* | *Субсидия по водоснабжению* | *администрация района* |  | *662,493* | *662,493* |
| *Мероприятие* | *Устройство прокола для водоснабжения по ул.Заречная* | *администрация района* |  | *80,00* | *80,00* |
| *Мероприятие* | *Приобретение саморегулирующих греющих кабелей для скважин* | *администрация района* |  | *28,500* | *28,500* |
| Основное мероприятие 2 | Бюджетные инвестиции в строительство, реконструкцию и капитальный ремонт образовательных учреждений» | ответственный исполнитель мероприятия |  | 9966,129 | 9966,129 |
| *мероприятие* | *Капитальный ремонт детского сада «Улыбка»* | *администрация района* |  | *9966,129* | *9966,129* |
| Подпрограмма 2 |  | всего |  |  |  |
| ответственный исполнитель подпрограммы 2 (соисполнитель 2) |  |  |  |
| исполнитель ... |  |  |  |
| ... |  |  |  |  |  |

Приложение 4

Справочная информация о расходах областного бюджета,

федерального бюджета, бюджета района, бюджетов государственных внебюджетных фондов,

физических и юридических лиц на реализацию целей

муниципальной программы

(тыс. руб.)

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия | Источник финансового обеспечения | Оценка расходов на отчетный год | Фактические расходы за отчетный год [<\*>](file:///C:\Users\1\Documents\Рябева\Формы%20для%20отчета%20по%20Комплексной%20программе%202018%20г.docx#Par3314) | Освоено средств за отчетный год, % | Пояснение (причины неосвоения, экономии) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Муниципальная программа | «Комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Кичменгско-Городецкого района на 2018-2021 годы», | всего | 10747,2 | 11795,146 | 109,8 | увеличение финансирования |
| областной бюджет | 9799,1 | 10002,990 |  |  |
| федеральный бюджет | 0 |  |  |  |
| бюджет муниципального образования | 948,1 | 1792,156 |  |  |
| бюджеты сельских поселений | 0 |  |  |  |
| государственные внебюджетные фонды | 0 |  |  |  |
| физические и юридические лица | 0 |  |  |  |
| Основное мероприятие 1 | Приведение систем коммунальной инфраструктуры в соответствие со стандартами качества | всего | 1208,680 | 1208,680 | 100 |  |
| областной бюджет | 335,845 | 335,845 | 100 |  |
| федеральный бюджет | 0 | 0 |  |  |
| бюджет муниципального образования | 781,603 | 781,603 | 100 |  |
| бюджеты сельских поселений |  |  |  |  |
| государственные внебюджетные фонды |  |  |  |  |
| физические и юридические лица | 91,232 | 91,232 | 100 |  |
| *мероприятие* | *ремонт наружного водопровода в с.Косково* | *всего* | *348,335* | *348,335* | *100* |  |
| *областной бюджет* | *0* | *0* |  |  |
| *федеральный бюджет* | *0* | *0* |  |  |
| *бюджет муниципального образования* | *348,335* | *348,335* | *100* |  |
| *бюджеты сельских поселений* | *0* | *0* |  |  |
| *государственные внебюджетные фонды* | *0* | *0* |  |  |
| *физические и юридические лица* | *0* | *0* |  |  |
| *мероприятие* | *Устройство колодца ул.Пионерская с.Кич-Городок* | *всего* | *95,209* | *95,209* | *100* |  |
| *областной бюджет* | *47,605* | *47,605* | *100* |  |
| *федеральный бюджет* | *0* | *0* |  |  |
| *бюджет муниципального образования* | *42,844* | *42,844* | *100* |  |
| *бюджеты сельских поселений* | *0* | *0* |  |  |
| *государственные внебюджетные фонды* | *0* | *0* |  |  |
| *физические и юридические лица* | *4,760* | *4,760* | *100* |  |
| *мероприятие* | *Замена водонапорной башни п.Находка* | *всего* | *576,480* | *576,480* | *100* |  |
| *областной бюджет* | *288,240* | *288,240* | *100* |  |
| *федеральный бюджет* | *0* | *0* |  |  |
| *бюджет муниципального образования* | *201,768* | *201,768* | *100* |  |
| *бюджеты сельских поселений* | *0* | *0* |  |  |
| *государственные внебюджетные фонды* | *0* | *0* |  |  |
| физические и юридические лица | 86,472 | 86,472 | 100 |  |
| *мероприятие* | *Субсидия по водоснабжению* | *всего* | *662,493* | *662,493* | *100* |  |
| *областной бюджет* | *0* | *0* |  |  |
| *федеральный бюджет* | *0* | *0* |  |  |
| *бюджет муниципального образования* | *662,493* | *662,493* | *100* |  |
| *бюджеты сельских поселений* | *0* | *0* |  |  |
| *государственные внебюджетные фонды* | *0* | *0* |  |  |
| *физические и юридические лица* | *0* | *0* |  |  |
| *мероприятие* | *Устройство прокола для водоснабжения по ул.Заречная* | *всего* | *80,00* | *80,00* | *100* |  |
| *областной бюджет* | *0* | *0* |  |  |
| *федеральный бюджет* | *0* | *0* |  |  |
| *бюджет муниципального образования* | *80,00* | *80,00* | *100* |  |
| *бюджеты сельских поселений* | *0* | *0* |  |  |
| *государственные внебюджетные фонды* | *0* | *0* |  |  |
| *физические и юридические лица* | *0* | *0* |  |  |
| *мероприятие* | *Устройство прокола для водоснабжения по ул.Заречная* | *всего* | *28,5* | *28,5* | *100* |  |
| *областной бюджет* | *0* | *0* |  |  |
| *федеральный бюджет* | *0* | *0* |  |  |
| *бюджет муниципального образования* | *28,5* | *28,5* | *100* |  |
| *бюджеты сельских поселений* | *0* | *0* |  |  |
| *государственные внебюджетные фонды* | *0* | *0* |  |  |
| физические и юридические лица | 0 | 0 |  |  |
| Основное мероприятие 1 | Бюджетные инвестиции в строительство, реконструкцию и капитальный ремонт образовательных учреждений» | всего | 9966,129 | 9966,129 | 100 |  |
| областной бюджет | 9667,145 | 9667,145 | 100 |  |
| федеральный бюджет | 0 | 0 |  |  |
| бюджет муниципального образования | 298,984 | 298,984 | 100 |  |
| бюджеты сельских поселений | 0 | 0 |  |  |
| государственные внебюджетные фонды | 0 | 0 |  |  |
| физические и юридические лица | 0 | 0 |  |  |
| *мероприятие* | *Капитальный ремонт детского сада «Улыбка»* | *всего* | *9966,129* | *9966,129* | *100* |  |
| *областной бюджет* | *9667,145* | *9667,145* | *100* |  |
| *федеральный бюджет* | *0* | *0* |  |  |
| *бюджет муниципального образования* | *298,984* | *298,984* | *100* |  |
| *бюджеты сельских поселений* | *0* | *0* |  |  |
| *государственные внебюджетные фонды* | *0* | *0* |  |  |
| *физические и юридические лица* | *0* | *0* |  |  |

--------------------------------

.

<\*> Кассовые расходы областного бюджета, бюджетов муниципальных образований области, государственных внебюджетных фондов и фактические расходы физических и юридических лиц.

Приложение 5

Сведения о нормативных правовых актах, принятых

в целях реализации муниципальной программы

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| N  п/п | Вид нормативного правового акта | Основные положения нормативного правового акта | Ответственный исполнитель, соисполнитель, являющийся главным распорядителем средств бюджета муниципального образования | Дата принятия, номер |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  | Подпрограмма 1 | | | |
|  | Основное мероприятие 1.1 | | | |
|  |  |  |  |  |
|  | Основное мероприятие 1.2 | | | |
|  |  |  |  |  |
|  | ... | | | |

Приложение 6

Сведения об изменениях, внесенных

в муниципальную программу за отчетный период

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Реквизиты нормативного правового акта | Содержание изменений (краткое изложение) | Обоснование (краткое изложение) |
| 1 | 2 | 3 |
| 1.№94 от 05.02.2019 года | комплексная программа изложена в новой редакции, сроки реализации программы изменились на 2019-2023г., ., изменились суммы финансового обеспечения на 2019 год с 450,0 тыс.руб. на 10747,2 тыс.руб. в том числе областной бюджет – 9799,1 тыс.руб., местный бюджет – 948,1 тыс.руб. | выделение бюджетных инвестиций в строительство, реконструкцию, капитальный ремонт образовательных учреждений, выделение средств из местного бюджета на софинансирование данных мероприятий, а также софинансирование программы «Народный бюджет» |
| 2.№672 от 13.08.2019 года | изменение объемов финансирования муниципальной программы за счет средств местного бюджета в 2019 году на 448,3 тыс.руб., за счет средств областного бюджета на 379,64 тыс.руб. | выделение средств из местного бюджета на ремонт водопровода в с. Косково и приобретение греющих кабелей, увеличение бюджетных инвестиций в строительство, реконструкцию, капитальный ремонт образовательных учреждений |
| 3. №1067 от 31.12.2019 года | изменение объемов финансирования муниципальной программы за счет средств местного бюджета в 2019 году на 284,4 тыс.руб., изменение объемов финансирования муниципальной программы в связи с фактическими затратами | увеличение субсидии МУП , приведение затрат по всем мероприятиям к фактическим |