АДМИНИСТРАЦИЯ КИЧМЕНГСКО-ГОРОДЕЦКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ВОЛОГОДСКОЙ ОБЛАСТИ

### ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 20.02.2019 г.   №  164

с. Кичменгский Городок

О внесении изменений

в муниципальную программу

«Развитие сети автомобильных дорог

общего пользования местного

значения на 2017-2019 годы и

на период до 2020 года»

Администрация Кичменгско-Городецкого муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в муниципальную программу «Развитие сети автомобильных дорог общего пользования местного значения на 2017-2019 годы и на период до 2020 года»  утвержденную постановлением администрации Кичменгско-Городецкого муниципального  района от 29.09.2016 года № 551 (в редакции постановления от 23.11.2018 года № 842) следующие изменения:

1.1 Паспорт муниципальной программы «Развитие сети автомобильных дорог общего пользования местного значения на 2017-2019 годы и на период до 2020 года» изложить  в редакции согласно приложению № 1 к настоящему постановлению.

1.2 Приложение №3 Финансовое обеспечение реализации муниципальной программы  изложить в редакции согласно приложению №2 к настоящему постановлению.

1.3 Приложение №1 «Сведения о целевых показателях (индикаторах) муниципальной программы « изложить в редакции согласно приложению №3 к настоящему постановлению.

2.Постановление вступает в силу после его официального опубликования в районной газете «Заря Севера».

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя руководителя администрации района по развитию инфраструктуры и экологии А.С. Щепелина

Руководитель  администрации района                                                     С.А. Ордин

Приложение № 1

к постановлению администрации

от 20 февраля 2019 года № 164

с. Кичменгский Городок

ПАСПОРТ

Муниципальной программы

«Развитие сети автомобильных дорог общего пользования местного значения на 2017-2019 и на период до 2020 года»

| Ответственный исполнитель программы | Администрация Кичменгско-Городецкого муниципального района |
| --- | --- |
| Цели и задачи Программы | Цели Программы: - развитие сети автомобильных дорог общего пользования местного значения в соответствии с потребностями населения, темпами социально-экономического развития района |
|  | Задачи Программы: - обеспечение сохранности существующей дорожной сети, приоритетное выполнение работ по содержанию и ремонту автомобильных дорог с целью улучшения их транспортно-эксплуатационного состояния и пропускной способности; - продолжение формирования единой муниципальной дорожной сети, отвечающей возрастающим потребностям в автомобильных перевозках и обеспечивающей круглогодичное сообщение внутри муниципального района; - реконструкция существующих и строительство новых дорог на основных направлениях; - улучшение потребительских свойств автомобильных дорог, повышение надежности и безопасности дорожного движения по автодорогам местного значения; - повышение качества дорожных работ с использованием новых технологий и материалов. |
| Сроки и этапы реализации Программы | 2017-2020 годы |
| Целевые показатели программы | - Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, не |
|  | отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения |
| Объемы финансового обеспечения программы | – 114148,41 тыс. рублей - всего, из них: 2017 год – 23566,11 тыс. рублей 2018 год – 24998,6 тыс. рублей 2019 год – 42005,0 тыс. рублей 2020 год – 23578,7 тыс. рублей |
| Ожидаемые результаты реализации Программы | За период с 2017 года по 2020 год планируется достижение следующих результатов: Снижение доли протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения со 68,9% до 69,55% |

Приложение № 2

к постановлению администрации

от 20 февраля 2019 года № 164

ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

Реализации муниципальной программы на осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования местного значения

| Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник | Мероприятия | Источник финансового обеспечения | Расходы (тыс.руб.) |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2017год | 2018год | 2019 год | 2020 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Администрация Кичменгско – Городецкого муниципального района |  | Всего, в т.ч. | 23566,11 | 24998,6 | 42005,0 | 23578,7 |
|  |  | Средства местного бюджета | 16705,8 | 18864,1 | 18439,0 | 17770,7 |
|  |  | Межбюджетные трансферты из областного бюджета | 6860,30 | 6114,5 | 23566,0 | 5808,0 |
|  | 1. Содержание муниципальных дорог и искусственных сооружений на них | Средства местного бюджета | 12777,78 | 14195,6 | 14084,3 | 14375,0 |
|  | 2. Ремонт муниципальных дорог и искусственных сооружений на них | Всего, в т.ч. | 10392,68 | 10783,0 | 26370,6 | 7828,6 |
|  |  | Средства местного бюджета | 3532,38 | 4668,5 | 3941,8 | 3337,2 |
|  |  | Межбюджетные трансферты из областного бюджета | 6860,30 | 6114,5 | 22204,5 | 4446,5 |
|  |  | Софинансирование к субсидии областного бюджета |  |  | 224,3 | 44,9 |
|  | 3. Регистрация права муниципальной собственности на автомобильные дороги общего пользования местного значения вне границ населенных пунктов района | Средства местного бюджета | 395,65 | 20,0 | 25,0- | - |
|  | 4.Обеспечение подъездов к земельным участкам, предоставляемым отдельным категориям граждан | Всего, в т.ч. |  |  | 1375,1 | 1375,1 |
|  |  | Софинансирование к субсидии областного бюджета |  |  | 13,6 | 13,6 |
|  |  | Межбюджетные трансферты из областного бюджета |  |  | 1361,5 | 1361,5 |
|  | 5.Содержание пешеходных переходов и перекрестков в с. Кичменгский Городок | Средства местного бюджета | - | - | 150,0 | - |