Приложение 1

Сведения о достижении значений целевых показателей

(индикаторов) муниципальной программы

«Формирование комфортной городской среды на территории Кичменгско-Городецкого муниципального района на 2018-2024 годы»

подпрограмм муниципальной программы

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Nп/п | Целевой показатель (индикатор) (наименование) | Единица измерения | Значения целевых показателей (индикаторов) | Обоснование отклонений значений целевого показателя (индикатора) на конец отчетного года (при наличии) |
| год, предшествующий отчетному<\*> | отчетный год |
| план | факт |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  | **Муниципальная программа «Формирование комфортной городской среды на территории Кичменгско-Городецкого муниципального района на 2018-2024 годы»** |
| 1 | Общее количество дворовых территорий многоквартирных домов | ед. | 2020 | 57 | 57 | - |
| 2 | Количество благоустроенных дворовых территорий | ед. | 2020 | 34 | 34 | - |
| 3 | Доля благоустроенных дворовых территорий многоквартирных домов от общего количества дворовых территорий многоквартирных домов | % | 2020 | 59,6 | 59,6 | - |
| 4 | Численность населения в МКД | чел. | 2020 | 1200 | 1200 | - |
| 5 | Охват населения МКД благоустроеннымидворовыми территориями | % | 2020 | 50 | 50 | - |
| 6 | Количество территорий общего пользования | ед. | 2020 | 5 | 5 | - |
| 7 | Площадь благоустроенныхтерриторий общего пользования | кв.м | 2020 | 12846 | 12846 | - |
| 8 | Доля благоустроенных территорийобщего пользования от общегоколичества данных территорий | % | 2020 | 30 | 30 | - |

<\*> Приводится фактическое значение целевого показателя (индикатора) за год, предшествующий отчетному.

Приложение 2

Сведения о степени выполнения основных

мероприятий подпрограмм муниципальной программы

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nп/п | Наименование основного мероприятия, контрольного события | Ответственный исполнитель  | Плановый срок | Фактический срок | Результаты | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия <\*\*> |
| начала реализации | окончания реализации (наступления контрольных событий) | начала реализации | окончания реализации (наступления контрольных событий) | запланированные | достигнутые <\*> |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|  | Подпрограмма 1 Подпрограмм нет. |
|  | Основное мероприятие 1.1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Контрольное событие |  | x |  | x |  | x | x |  |
|  | Контрольное событие |  | x |  | x |  | x | x |  |
|  | Основное мероприятие 1.2 |  |  |  |  |  |  |  |  |

--------------------------------

<\*> Описание достигнутых результатов должно обеспечивать однозначную оценку степени выполнения основного мероприятия.

<\*\*> При наличии отклонений плановых сроков реализации мероприятий, наступления контрольных событий от фактических приводится краткое описание проблем, а при отсутствии отклонений указывается "нет".

Приложение 3

Отчет об использовании бюджетных ассигнований бюджета муниципального образования

на реализацию муниципальной программы

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнители, исполнители | Расходы (тыс. руб.) |
| на 1 января отчетного года (2020 год) | на 31 декабря отчетного года(2020год) | кассовое исполнение (2020 год) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Муниципальная программа | «Формирование современной городской среды на территории Кичменгско-Городецкого муниципального района на 2018-2024 годы» | ответственный исполнитель Администрация Кичменгско-Городецкого муниципального района | 3624,1  | 7049,0  | 7049,0  |
| Основное мероприятие №1 | Благоустройство дворовых территорий с.Кичменгский Городок | ответственный исполнитель мероприятия Администрация Кичменгско-Городецкого муниципального района | 537,0 | 579,8 | 579,8 |
| Основное мероприятие №2 | Благоустройство общественных территорий: «Благоустройство парковки у БУЗ ЦРБ Им.Коржавина»«Благоустройство зоны ожидания возле парковки у ЦРБ» | ответственный исполнитель мероприятия Администрация Кичменгско-Городецкого муниципального района | 3051,1 | 3835,5 | 3835,5 |

Приложение 4

Справочная информация о расходах областного бюджета,

федерального бюджета, бюджета района, бюджетов государственных внебюджетных фондов,

физических и юридических лиц на реализацию целей

муниципальной программы

(тыс. руб.)

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия | Источник финансового обеспечения | Оценка расходов на отчетный год  | Фактические расходы за отчетный год [<\*>](#Par3314) | Освоено средств за отчетный год, % | Пояснение (причины неосвоения, экономии) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Муниципальная программа | «Формирование современной городской среды на территории Кичменгско-Городецкого муниципального района на 2018-2024 годы» | всего | 7049,0 | 7049,0 | 100 % |  |
| в.том числе |  |  |  |  |
| федеральный бюджет | 2069,3 | 2069,3 | 100% |  |
| областной бюджет | 1047,4 | 1047,4 | 100 % |  |
| бюджет муниципального образования | 3932,3 | 3932,3 | 100 % |  |
| Основное мероприятие №1 | Благоустройство дворовых территорий с.Кичменгский Городок | всего | 579,8 | 579,8 | 100 % |  |
| областной бюджет  | 173,3 | 173,3 | 100 % |  |
| федеральный бюджет | 342,4 | 342,4 | 100 % |  |
| бюджет муниципального образования  | 64,1 | 64,1 | 100 % |  |
| бюджеты сельских поселений |  |  |  |  |
| государственные внебюджетные фонды |  |  |  |  |
| физические и юридические лица |  |  |  |  |
| Основное мероприятие №2 | Благоустройство общественных территорий: «Благоустройство парковки у БУЗ ЦРБ Им.Коржавина»«Благоустройство зоны ожидания возле парковки у ЦРБ» | всего | 6469,2 | 6469,2 | 100 % |  |
| областной бюджет  | 874,1 | 874,1 | 100 % |  |
| федеральный бюджет | 1726,9 | 1726,9 | 100 % |  |
| бюджет муниципального образования  | 3868,2 | 3868,2 | 100 % |  |
| бюджеты сельских поселений |  |  |  |  |
| государственные внебюджетные фонды |  |  |  |  |
| физические и юридические лица |  |  |  |  |

--------------------------------

.

<\*> Кассовые расходы областного бюджета, бюджетов муниципальных образований области, государственных внебюджетных фондов и фактические расходы физических и юридических лиц.

Приложение 5

Сведения о нормативных правовых актах, принятых

в целях реализации муниципальной программы

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Nп/п | Вид нормативного правового акта | Основные положения нормативного правового акта | Ответственный исполнитель, соисполнитель, являющийся главным распорядителем средств бюджета муниципального образования | Дата принятия, номер |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |

Приложение 6

Сведения об изменениях, внесенных

в муниципальную программу за отчетный период

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Реквизиты нормативного правового акта | Содержание изменений (краткое изложение) | Обоснование (краткое изложение) |
| 1 | 2 | 3 |
| 1. Постановление администрации Кичменгско-Городецкого муниципального района от 21.08.2020 № 628О внесении изменений в муниципальную программу «Формирование современной городской среды на территории Кичменгско-Городецкого муниципального района на 2018-2024 годы»  | Изложение программы в новой редакции, согласно приложению к настоящему постановлению. | Уточнение финансирования по годам реализации программы. |