Годовой отчет о ходе реализации и оценке эффективности Программы  «Охрана окружающей среды, воспроизводство и рациональное использование природных ресурсов Устюженского муниципального района на 2016-2020 годы» (далее – Программа)

1. Результаты реализации Программы, достигнутые за 2016 год

За 2016 год в рамках реализации Программы достигнуты следующие результаты:

1. Доля заключенных договоров на сбор, вывоз и захоронение ТБО с населением по району достигнута 70%.

Сведения о достижении значений показателей (индикаторов) Подпрограммы

| № п/п | Показатель (индикатор) (наименование) | Единица измерения | Значение показателей (индикаторов) подпрограммы | Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) на конец отчетного года (при наличии) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Год предшествующий отчетному | Отчетный год |  |
|  |  |  |  | план | факт |  |
| 1 | Предотвращение экологического ущерба (вреда) при ликвидации свалок | Тыс. руб. | 0 | 184,7 | 0 | ликвидация свалки, не вошедшей в оптимальную схему расположения объектов размещения ТБО на территории Устюженского муниципального района |
| 2 | Доля заключенных договоров на сбор, вывоз и захоронение ТБО с населением по району | % | 58 | 70 | 70 | Население частично вывозит отходы самостоятельно на полигон без заключения договора |
| 3 | Количество объектов размещения отходов, соответствующих экологическим и санитарно-эпидемиологическим нормам | шт | 2 | 3 | 2 | Строительство второй очереди полигона ТБО для г. Устюжна не осуществлена в связи с трудной финансовой ситуацией предприятия эксплуатирующего полигон. |

В 2016 году были запланированы мероприятия по строительству второй очереди полигона ТБО г. Устюжна, в связи финансовыми трудностями предприятия, мероприятие не было выполнено.

2. Результаты реализации основных мероприятий Программы в 2016 году:

В 2016 году в рамках Программы было предусмотрено проведение 4 основных мероприятий:

1. Ликвидация свалки, не вошедшей в оптимальную схему расположения объектов размещения ТБО на территории района;

2. Строительство и ввод в эксплуатацию 2-ой очереди полигона ТБО г. Устюжна

3. Переработка отходов лесопереработки (опилки, стружка, горбыль) на 2 заводах, расположенных на территории Устюженского муниципального района

4. Обустройство одного минерального источника, а именно проведение лабораторных исследований аккредитованной организацией.

Указанные мероприятия не были реализованы.

3. Результаты оценки эффективности подпрограммы

Показатель степени достижения целей и решения задач Программы:

1/3 (184,7/0+70/70+3/2)=0,83

Главный специалист управления

жилищно-коммунального хозяйства,

архитектуры, строительства и экологии

администрации района                                                                                       К.В. Мурашова