Отчёт о  реализации  программ за 2019 год:

1. Муниципальная программа «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры Устюженского муниципального района до 2020 года»

Ответственный исполнитель: заведующий сектором ЖКХ управления ЖКХ, архитектуры, строительства и экологии администрации Устюженского муниципального района.

Дата составления отчета: 28.02.2020

Ответственный за подготовку отчета: МалясовА.Г., заведующий сектором ЖКХ управления ЖКХ, архитектуры, строительства и экологии администрации Устюженского муниципального района    администрации района. Тел. (81737)2-33-02.

Цель муниципальной программы: Обеспечение потребителей к 2020 году коммунальными ресурсами нормативного качества при доступной стоимости и обеспечении надежной и эффективной работы коммунальной инфраструктуры.

1.  В 2019 году достигнуты следующие результаты:

- доля котельных, соответствующих нормативным требованиям,  в общем количестве котельных района    составила     29,6 %;

- доля протяженности тепловых сетей, соответствующих нормативным требованиям, в общей протяженности тепловых сетей района   составила    12,6  %;

-   долю протяженности водопроводных  сетей, соответствующих нормативным требованиям, в общей протяженности водопроводных сетей района   составила  14,3 %;

-  доля протяженности сетей водоотведения, соответствующих нормативным требованиям, в общей протяженности  сетей водоотведения района   составила  19,4 %;

- доля  расходов населения на оплату коммунальных услуг  в общих доходах  составила 26,5 %.

2. Перечень мероприятий данные об использовании бюджетных ассигнований и иных средств на     выполнение мероприятий муниципальной программы

| № п/п | Мероприятие | Расходы, тыс. руб. | Причины невыполнения |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | План | Фактическое исполнение |  |
| 1 | Приобретения и установка дровяного котла в котельную пос. Юбилейный | 235,0 | 235,0 | - |
| 2 | Приобретения и установка дровяного котла в д. Никола | 272,0 | 272,0 | - |
| 3 | Приобретение и установка дизельгенератора в котельной д. Веницы | 114,9 | 114,9 | - |
| 4 | Замена (ремонт) водопроводных сетей д. Долоцкое | 108,0 | 108,0 | - |
| 5 | Организация водоснабжения в границах поселения д. Ярцево | 24,9 | 24,9 | - |
| 6 | Ремонт колодцев в МО Устюженское | 239,9 | 239,9 | - |
| 7 | Замена (ремонт) канализационных сетей д. Долоцкое | 250,0 | 250,0 | - |

3. Сведения о достижении целевых показателях (индикаторах)

| Наименование индикатора (показателя) | Единица измерения | Значения показателей за 2019 год | КВП | КРi |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Плановое | Фактич. |  |  |
| Индикатор 1.1: доля котельных, соответствующих нормативным требованиям в общем количестве котельных района | % | 62,1 | 29,6 | 0,47 | 1,14 |
| индикатор (показатель) 1.2: доля протяженности тепловых сетей, соответствующих нормативным требованиям в общей протяженности тепловых сетей района | % | 20,7 | 12,6 | 0,61 | 1,04 |
| индикатор (показатель)1. 3: доля протяженности водопроводных сетей, соответствующих нормативным требованиям в общей протяженности водопроводных сетей района | % | 26,2 | 14,3 | 0,55 | 1,14 |
| индикатор (показатель) 1.4: доля протяженности сетей водоотведения, соответствующих нормативным требованиям в общей протяженности сетей водоотведения района | % | 26,2 | 19,4 | 0,74 | 1,14 |
| индикатор (показатель) 1.5: доля расходов населения на оплату коммунальных услуг в общих доходах | % | 26,5 | 26,5 | 1,00 | 1,02 |

4. Расчёт целевых показателей (индикаторов) Программы

1) Целевой показатель (индикатор) 1.1: выполнения мероприятий по обеспечению надёжности поставки коммунальных ресурсов определяется как доля котельных, соответствующих нормативным требованиям  в общем количестве котельных района по формуле:  Dк.н. = Кн. / Кобщ0.*100%, где

### Dк.н – доля котельных, соответствующих нормативным требованиям  в общем количестве котельных района, %;

### Кн. – количество котельных, соответствующих нормативным требованиям, ед.;

### Кобщ. – общее количество котельных в районе, ед.;

### Dк.н. = Кн. / Кобщ.*100% = 8/27*100=29,6 %

2) Целевой показатель (индикатор) 1.2: выполнения мероприятий по обеспечению надёжности поставки коммунальных ресурсов определяется как доля протяженности тепловых сетей, соответствующих нормативным требованиям в общей протяженности тепловых сетей района по формуле:   Dт/с.н. = Lт/с.н. / Lт/с.общ.*100%, где

### Dт/с.н. – доля протяженности тепловых сетей, соответствующих нормативным требованиям в общей протяженности тепловых сетей района, %;

### Lт/с.н. – протяженность тепловых сетей, соответствующих нормативным требованиям, км;

### Lт/с.общ. - общая протяженность тепловых сетей района, км.

### Dт/с.н. = Lт/с.н. / Lт/с.общ.*100%=4,9/38,8*100%=12,6%

### 3) Целевой показатель (индикатор) 1.3: мероприятий по обеспечению надёжности поставки коммунальных ресурсов определяется как доля протяженности водопроводных  сетей, соответствующих нормативным требованиям в общей протяженности водопроводных сетей района по формуле:  Dв/с.н = Lв/с.н/ Lв/с.общ.*100%, где

### Dв/с.н – доля протяженности водопроводных сетей, соответствующих нормативным требованиям в общей протяженности тепловых сетей района, %;

### Lв/с.н – протяженность водопроводных сетей, соответствующих нормативным требованиям, км;

### Lв/с.общ. - общая протяженность водопроводных сетей района, км.

### Dв/с.н = Lв/с.н/ Lв/с.общ.*100%= 16/112*100%=14,3%

### 4) Целевой показатель (индикатор) 1.4: мероприятий по обеспечению надёжности поставки коммунальных ресурсов определяется как доля протяженности сетей водоотведения, соответствующих нормативным требованиям в общей протяженности  сетей водоотведения района по формуле:  Dво/с.н = Lво/с.н/ Lво/с.общ.*100%, где

### Dво/с.н – доля протяженности  сетей  водоотведения, соответствующих нормативным требованиям в общей протяженности тепловых сетей района, %;

### Lво/с.н – протяженность сетей водоотведения , соответствующих нормативным требованиям, км;

### Lво/с.общ. - общая протяженность  сетей водоотведения района, км.

### Dво/с.н = Lво/с.н/ Lво/с.общ.*100%= 10,5/54,2*100%=19,4%

### 5) Целевой показатель (индикатор) 1.4: мероприятий по обеспечению доступности для населения стоимости коммунальных услуг определяется как доля расходов населения на оплату коммунальных услуг  в общих доходах  по формуле: Dр.ку  = Lво/с.н/ Lво/с.общ.*100%, где

### Dр.ку – доля расходов населения на оплату коммунальных услуг  в общих доходах, %;

### Рку – среднемесячные расходы на оплату коммунальных услуг стандартной благоустроенной квартиры площадью  54 м2, тыс. руб.;

### Зс/м -  среднемесячная заработная плата на 1 человека по району, тыс. руб.

Dр.ку  = Lво/с.н/ Lво/с.общ.*100%= 7679/28979 *100% = 26,5%.

6. Расчет оценки эффективности реализации муниципальной программы

(в соответствии с постановлением  администрации района от 09.06.2016 № 380)

=994,7/994,7 = 1,0

Коэффициент результативности для 5 показателей – 3,37/5 = 0,67

Коэффициент динамики для 5 показателей – 5,48/5 = 1,10

Общая эффективность -     (1+ ((КВПi + KPi)/2)/5)/2  = 0,94

Муниципальная программа – эффективна.

2. Муниципальная программа «Энергосбережение на территории Устюженского муниципального района на 2016-2020 годы»

Ответственный исполнитель: заведующий сектором ЖКХ управления ЖКХ, архитектуры, строительства и экологии администрации Устюженского муниципального района                                                                                           администрации Устюженского муниципального района.

Дата составления отчета: 28.02.2020

Ответственный за подготовку отчета: МалясовА.Г., заведующий сектором ЖКХ управления ЖКХ, архитектуры, строительства и экологии администрации Устюженского муниципального района    администрации района.  Тел. (81737)2-33-02.

Цель муниципальной программы: Повышение эффективности использования топливно-энергетических ресурсов.

1.  В 2019 году достигнуты следующие результаты:

-  потребление электрической энергии бюджетными учреждениями по сравнению с 2014 годом сокращено на 6,4%;

- потребление тепловой энергии бюджетными учреждениями по сравнению с 2014 годом сокращено на 12,5%

- потребление холодной воды бюджетными учреждениями по сравнению с 2014 годом сокращено на 8,5%;

- потребление электрической энергии ресурсоснабжающими организациями по сравнению с 2014 годом сокращено на 12,9%;

- расход топлива на выработку тепловой энергии ресурсоснабжающими организациями по сравнению с 2014 годом сокращен на  6,7%

### - потери воды при ее передаче ресурсоснабжающими организациями по сравнению с 2014 годом сокращены на 12,5%

2. Перечень мероприятий данные об использовании бюджетных ассигнований и иных средств на     выполнение мероприятий муниципальной программы:

| № п/п | Мероприятие | Расходы, тыс. руб. | Причины невыполнения |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | План | Фактическое исполнение |  |
| 1 | Теплосеть к ДК в пос. им. Желябова | 300,0 | 300,0 | - |
| 2 | Дымовая труба в д. Яковлевское | 80,0 | 80,0 | - |
| 3 | Сетевой насос в д. Долоцкое | 50,0 | 50,0 | - |
| 4 | Сетевой насос в д. Малое Восное | 57 | 57 | - |
| 5 | Сетевой насос в пос. им. Желябова | 57 | 57 | - |
| 6 | Дизель-генератор в котельную Расторопово | 255,4 | 255,4 | - |

3.  Сведения о достижении целевых показателях (индикаторах)

| Наименование индикатора (показателя) | Единица измерения | Значения показат. за 2019 год | КВП | КРi |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Плановое | Факт |  |  |
| Индикатор (показатель) 3.1: удельное годовое потребление электри-ческой энергии бюджет- ными учреждениями | кВт·ч на 1 чел. насел-я | 205 | 205 | 1,0 | 1,0 |
| Индикатор (показатель) 3.2: удельное годовое потребление тепловой энергии бюджетными учреждениями | Гкал / на 1 чел. населе-я | 0,592 | 0,592 | 1,0 | 1,0 |
| Индикатор (показатель) 3.3: удельное годовое потребление холодной воды бюджетными учреждениями | м³ на 1 чел. насел-я | 1,08 | 1,08 | 1,0 | 1,01 |
| Индикатор (показатель) 3.4: объём потребления электро-энергии ресурсоснабжающими организациями | млн. кВт.ч | 4,74 | 4,74 | 1,00 | 1,01 |
| Индикатор (показатель) 3.5: удельный расхода топлива на выработку теплоэнергии | т.у.т./Гкал | 0,209 | 0,209 | 1,0 | 1,02 |
| Индикатор (показатель) 3.6: объем потерь воды при ее передаче | Тыс. м³ | 219,8 | 219,8 | 1,0 | 1,04 |

4. Расчёт целевых показателей (индикаторов) Программы

1)  Целевой показатель (индикатор) 1: выполнения мероприятий по снижению потребления энергоресурсов в бюджетной сфере определяется как удельное годовое потребление электрической энергии муниципальными бюджетными учреждениями района по формуле:  Уэ.б. = Eб. /N общ., где

Уэ.б – удельное годовое потребление электрической энергии муниципальными бюджетными учреждениями района, кВт·ч на 1 человека населения;

### Eб. – годовой объём потребления электрической энергии бюджетными учреждениями, тыс. кВт*ч;

### N общ. - количество населения в районе, чел.

### Уэ.б. = Eб. /N общ=  3382500/16590 =205 кВт·ч на 1 человека населения.

2) Целевой показатель (индикатор) 2: выполнения мероприятий по снижению потребления энергоресурсов в бюджетной сфере определяется как удельное годовое потребление тепловой энергии муниципальными бюджетными учреждениями района по формуле:  Ут. б. = Тб. /N общ., где

Ут..б – удельное годовое потребление тепловой энергии муниципальными бюджетными учреждениями района, кВт·ч на 1 человека населения;

### Тб. – годовой объём потребления тепловой энергии муниципальными бюджетными учреждениями района, Гкал / на 1 чел. населения;

### N общ.  -  количество населения в районе, чел.

### Ут. б. = Тб. /N общ.=9768/16590 =0,592 Гкал / на 1 чел. населения

3) Целевой показатель (индикатор) 3: выполнения мероприятий по снижению потребления энергоресурсов в бюджетной сфере определяется как удельное годовое потребление холодной воды муниципальными бюджетными учреждениями района по формуле:  Ув.б. = Вб. /N общ., где

### Ув.б – удельное годовое потребление электрической энергии муниципальными бюджетными учреждениями района,  кВт·ч на 1 человека населения;

### Вб. – годовой объём потребления холодной воды муниципальными бюджетными учреждениями района, м³ на 1 чел. населения;

### N общ. - количество населения в районе, чел.

### Ув.б. = Вб. /N общ.= 16820/16590=1,08 м³ на 1 чел. населения

4) Целевой показатель (индикатор) 4: выполнения мероприятий по повышению энергоэффективности производства и передачи коммунальных ресурсов  определяется как объём потребления электроэнергии ресурсоснабжающими организациями  и составляет в 2019 году  4,74 млн. кВт.

5) Целевой показатель (индикатор) 5: выполнения мероприятий по повышению энергоэффективности производства и передачи коммунальных ресурсов  определяется как удельный расхода топлива на выработку теплоэнергии по формуле:

### Ут. б. = Vтоп. / Vт.энергии, где

Ут..б – удельный расхода топлива на выработку  теплоэнергии, т.у.т./Гкал;

Vтоп. – годовой расход топлива на выработку теплоэнергии, т.у.т.;

### Vт.энергии - годовая выработка тепловой энергии.

### Ут. б. = Vтоп. / Vт.энергии  . =  9267/44130=0,210 т.у.т./Гкал

6) Целевой показатель (индикатор) 6: выполнения мероприятий по повышению энергоэффективности производства и передачи коммунальных ресурсов  определяется как объем потерь воды при ее передаче в соответствии с данными  ресурсоснабжающих организаций (в 2019 году составляет 219,8 тыс. м3).

6. Расчет оценки эффективности реализации муниципальной программы

(в соответствии с постановлением  администрации района от 09.06.2016 № 380)

=799,4/799,4 = 1,0

Коэффициент результативности для 6 показателей – 6/6 = 1,0

Коэффициент динамики для 6 показателей – 6,08/6 = 1,01

Общая эффективность -     (1+ ((КВПi + KPi)/2)/6)/2  = 1,00

Муниципальная программа – высокоэффективна.

3. Муниципальная программа «Развитие автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах Устюженского муниципального района до 2020 года»

Ответственный исполнитель: заведующий сектором ЖКХ управления ЖКХ, архитектуры, строительства и экологии администрации Устюженского муниципального района                                                                                           администрации Устюженского муниципального района.

Дата составления отчета: 28.02.2020

Ответственный за подготовку отчета: МалясовА.Г., заведующий сектором ЖКХ управления ЖКХ, архитектуры, строительства и экологии администрации Устюженского муниципального района    администрации района.  Тел. (81737)2-33-02.

Цель муниципальной программы: Сохранение и совершенствование сети автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах  Устюженского муниципального района в соответствии с потребностями района в транспортном обслуживании.

1.  В 2019 году достигнуты следующие результаты:

- доля автомобильных дорог общего пользования  местного значения, в отношении которых произведен ремонт, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования  местного значения составила 8,4%;

- доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, содержание которых осуществляется круглогодично, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения составила 100%;

- доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения составила 8,4%.

2. Перечень мероприятий данные об использовании бюджетных ассигнований и иных средств на     выполнение мероприятий муниципальной программы:

| № п/п | Мероприятие | Расходы, тыс. руб. |
| --- | --- | --- |
|  |  | План | Фактическое исполнение |
| 1 | Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог (включая искусственные сооружения на них) общего пользования местного значения (средства муниципального дорожного фонда района) | 4417,8 | 4417,8 |
| 2 | Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения | 10944,9 | 10944,9 |
| 3 | Приобретение оборудования для содержания автодорог общего пользования местного значения | 197,9 | 197,9 |
| 4 | Софинансирование расходов в рамках государственной программы «Развитие транспортной системы Вологодской области на 2014-2020 годы | 40,2 | 40,2 |

3. Сведения о достижении целевых показателях (индикаторах)

| № п/п | Наименование индикатора (показателя) | Единица Измерен. | Значения показат. за 2019 год | КВП | КРi |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | План | факт |  |  |
| 1. | Индикатор 1: доля автомобильных дорог общего пользования местного значения, в отношении которых произведен ремонт в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения | % | 9,0 | 8,4 | 0,93 | 1,05 |
|  | Индикатор 2: доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, содержание которых осуществляется круглогодично, в общей протяженности автомобильных дорог местного значения | % | 100 | 100 | 1 | 1,0 |
| 2. | Индикатор 3: доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения | % | 9,0 | 8,4 | 0,93 | 1,05 |

4. Расчёт значений целевых показателей

(индикаторов) Программы

1) Целевой показатель (индикатор) 1: выполнение мероприятий по обеспечению сохранности существующей дорожной сети местного значения определяется как доля автомобильных дорог общего пользования местного значения, в отношении которых произведен ремонт, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения по формуле:  Dрем = Lрем. / Lобщ.*100%, где

### Dрем. – доля автомобильных дорог общего пользования местного значения, в отношении которых произведен ремонт, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, %;

### Lрем. – протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения, в отношении которых произведен ремонт, км;

### Lобщ. - общая протяженность автомобильных дорог общего пользования  местного значения, км.

### Dрем = Lрем. / Lобщ.*100% = 50,2/600,98*100%= 8,4%

2) Целевой показатель (индикатор) 2: выполнение мероприятий по обеспечению сохранности существующей дорожной сети местного значения определяется как доля протяженности автомобильных дорог общего пользования  местного значения, содержание которых осуществляется круглогодично, в общей протяженности автомобильных дорог местного значения по формуле: Dобсл. = Lобсл. / Lобщ.*100%, где

### Dобсл. – доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, содержание которых осуществляется круглогодично, в общей протяженности автомобильных дорог местного значения, %;

### Lобсл. – протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения, содержание которых осуществляется круглогодично, км;

### Lобщ. - общая протяженность автомобильных дорог общего пользования  местного значения, км.

### Dобсл. = Lобсл. / Lобщ.*100% = 600,98/600,98*100%= 100%.

### 3) Целевой показатель (индикатор) 3: прирост протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, отвечающих нормативным требованиям и условиям безопасности дорожного движения, определяется как доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования  местного значения по формуле: Dнорм. = Lнорм. / Lобщ.*100%, где

### Dнорм. – доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, %;

### Lнорм. – протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения, отвечающих нормативным требованиям, км;

### Lобщ. - общая протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения, км.

Dнорм. = Lнорм. / Lобщ.*100% =50,2/600,98*100% = 8,4%.

6. Расчет   оценки эффективности реализации муниципальной программы

(в соответствии с постановлением  администрации района от 09.06.2016 № 380)

=15600,8/15600,8 = 1,0

Коэффициент результативности для 3 показателей – 2,86/3 = 0,95

Коэффициент динамики для 3 показателей – 3,10/3 = 1,03

Общая эффективность -     (1+ ((КВПi + KPi)/2)/3)/2  = 1,0

Муниципальная программа – высокоэффективна.

Муниципальная программа «Формирование современной городской среды на территории Устюженского муниципального района на 2018-2022 годы»

Ответственный исполнитель: заведующий сектором ЖКХ управления ЖКХ, архитектуры, строительства и экологии администрации Устюженского муниципального района                                                                                           администрации Устюженского муниципального района.

Дата составления отчета: 28.02.2020

Ответственный за подготовку отчета: МалясовА.Г., заведующий сектором ЖКХ управления ЖКХ, архитектуры, строительства и экологии администрации Устюженского муниципального района    администрации района. Тел. (81737)2-33-02.

Цель муниципальной программы: Повышение качества, комфорта, функциональности и эстетики городской среды на территории города Устюжна

1.  В 2019 году достигнуты следующие результаты:

- доля благоустроенных дворовых территорий  г. Устюжна от общего количества дворовых территорий  г. Устюжна составила 4,2 %;

- доля населения, проживающего  в  жилищном фонде г. Устюжна  с благоустроенными дворовыми территориями от общей численности населения в г. Устюжна составила 4,9 %;

- доля площади  благоустроенных территорий общего пользования в г. Устюжна  от общей площади  территорий общего пользования в г. Устюжна  составила 39,8 %;

-  доля многоквартирных домов в г. Устюжна, в которых заинтересованные лица оказывают трудовое участие  в выполнении дополнительного перечня работ по благоустройству дворовых территорий в г. Устюжна,  от общего количества многоквартирных домов в г. Устюжна составила 4,2%.

2. Перечень мероприятий данные об использовании бюджетных ассигнований и иных средств на     выполнение мероприятий муниципальной программы

| № п/п | Мероприятие | Расходы, тыс. руб. | Причины невыполнения |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | План | Факт |  |
| 1 | Благоустройство дворовой территории по адресу: ул. Спортивная д.14; ул. Строителей д.12а; ул. Строителей д.14 г. Устюжна, Вологодская обл. | 660,770 | 660,770 | - |
|  | Благоустройство общественной территории левой набережной реки Ворожа г. Устюжна, Вологодской обл. | 1358,468 | 1358,468 | - |

3.  Сведения о достижении целевых показателей (индикаторах)

| № п/п | Наименование индикатора (показателя) | Единица Измер. | Значения показат. за 2019 год | КВП | КРi |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | План | Факт |  |  |
| 1. | Индикатор 1: доля благоустроенных дворовых территорий г. Устюжна от общего количества дворовых территорий г. Устюжна | % | 26,4 | 4,2 | 0,16 | 2 |
|  | Индикатор 2: доля населения, проживающего в жилищном фонде г. Устюжна с благоустроенными дворовыми территориями от общей численности населения в г. Устюжна | % | 18,1 | 4,9 | 1 | 1,9 |
| 1. | Индикатор 3: доля площади благоустроенных территорий общего пользования в г. Устюжна от общей площади территорий общего пользования в г. Устюжна | % | 39,8 | 39,8 | 1,0 | 1,26 |
|  | Индикатор 4: доля многоквартирных домов в г. Устюжна, в которых заинтересованные лица оказывают трудовое участие в выполнении дополнительного перечня работ по благоустройству дворовых территорий в г. Устюжна, от общего количества многоквартирных домов в г. Устюжна | % | 26,4 | 4,2 | 0,16 | 2 |

4. Расчёт значений целевых показателей  (индикаторов) Программы

1)Целевой показатель (индикатор) 1: доля благоустроенных дворовых территорий  г. Устюжна от общего количества дворовых территорий  г. Устюжна по формуле:   Ддт= (Бдт/Кд)*100%, где:

Бдт – количество благоустроенных дворовых территорий за отчетный период;

### Кд – общее количество дворовых территорий.

### Ддт= (6/144)*100% = 4,2%.

2) Целевой показатель (индикатор) 2: доля населения, проживающего  в  жилищном фонде г. Устюжна  с благоустроенными дворовыми территориями от общей численности населения в г. Устюжна по формуле:  Днт= (Нбд/Чн)*100%, где:

Нбд – численность населения, проживающего в жилом фонде с благоустроенными дворовыми территориями за отчетный период;

### Чн – общая численность населения муниципального образования город Устюжна.

### Днт= (417/8510)*100% = 4,9%

### 3)   Целевой показатель (индикатор) 3: доля площади  благоустроенных территорий общего пользования в г. Устюжна  от общей площади  территорий общего пользования в г. Устюжна по формуле: Дбт=(Бмт/Кт)*100%, где:

Бмт – площадь благоустроенных территорий общего пользования;

### Кт – общая площадь общественных территорий.

### Дбт= (2,46/6,17)*100% = 39,8%.

4) Целевой показатель (индикатор) 4: доля многоквартирных домов в г. Устюжна, в которых заинтересованные лица оказывают трудовое участие  в выполнении дополнительного перечня работ по благоустройству дворовых территорий в г. Устюжна,  от общего количества многоквартирных домов в г. Устюжна по формуле: Д=(Кду/Кд)*100%, где:

Кду – количество домов, в выполнении дополнительного перечня  работ по благоустройству дворовых территорий которых осуществлялось трудовое участие заинтересованных лиц, за отчетный период;

Кд – общее количество многоквартирных домов из адресного перечня домов.

### Д=(6/144)*100% = 4,2%.

6. Расчет  оценки эффективности реализации муниципальной программы

(в соответствии с постановлением  администрации района от 09.06.2016 № 380)

=183,6/183,6 = 1,0

Коэффициент результативности для 4 показателей – 4/4 = 0,58

Коэффициент динамики для 4 показателей – 4/4 = 1,79

Общая эффективность -     (1+ ((КВПi + KPi)/2)/4)/2  = 1,0

### Муниципальная программа –  высокоэффективна.

Заведующий сектором ЖКХ управления

ЖКХ, архитектуры, строительства

и экологии администрации Устюженского

муниципального района                                                                                 А.Г.Малясов