Приложение 5

к Программе

ПАСПОРТ

Подпрограммы муниципальной программы «Охрана окружающей среды, воспроизводство и рациональное использование природных ресурсов Устюженского муниципального района на 2021-2025 годы»

«Охрана окружающей среды на территории Устюженского муниципального района на 2021-2025 годы»

(далее – Подпрограмма 1)

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование Подпрограммы | Охрана окружающей среды на территории Устюженского муниципального района на 2021-2025 годы |
| Ответственный исполнительПодпрограммы (соисполнитель Подпрограммы) | администрация Устюженского муниципального района (управление жилищно-коммунального хозяйства, архитектуры, строительства и экологии администрации Устюженского муниципального района) |
| Управление образования администрации Устюженского муниципального районаКомитет по управлению имуществом администрации Устюженского муниципального районамуниципальные образования Устюженского муниципального района\*ООО «Чистый след»\*ММХ ООО «Импульс»\*ООО «ВторресурсыЧагода»\*ООО «Управляющая компания «Жилищный центр»\*Департамент топливно-энергетического комплекса и тарифного регулирования Вологодской области\* |
| Программно-целевые инструменты Подпрограммы | - |
| Цели Подпрограммы | Улучшение состояния окружающей среды Устюженского муниципального района |
| Задачи Подпрограммы | 1. Развитие инфраструктуры безопасного размещения отходов.2. Сохранение естественных экологических систем и природных комплексов. |
| Целевые индикаторыи показатели Подпрограммы | 1. Процент населения, охваченного услугой «Обращения с ТКО», в общей численности населения Устюженского муниципального района, %.2. Отношение количества контейнерных площадок, на которых проводятся мероприятия по содержанию контейнерных площадок, к общему количеству контейнерных площадок оборудованных на территории сельских поселений, %.3. Отношение израсходованных денежных средств на ликвидацию вновь выявленных несанкционированных свалок на территории сельских поселений Устюженского муниципального района к запланированным денежным средствам на выполнение данного мероприятия, %.4. Количество разработанных проектных документаций на реконструкцию/строительство очистных сооружений сточных вод на территории сельских поселений Устюженского муниципального района, ед.5. Отношение израсходованных денежных средств на контроль качества питьевой воды источников нецентрализованного водоснабжения (общественных колодцев) на территории сельских поселений Устюженского муниципального района к запланированным денежным средствам на выполнение данного мероприятия, %.6. Количество отремонтированных источников нецентрализованного водоснабжения (общественных колодцев) на территории сельских поселений Устюженского муниципального района, ед.7. Количество разработанных проектных документаций по Мероприятию по очистке питьевой воды в Устюженском муниципальном районе (г. Устюжна), ед. |
| Этапы и срокиреализации Подпрограммы | 2021-2025 годы без выделения этапов. |
| Объемы бюджетныхассигнований Подпрограммы | Общий объем финансирования мероприятий Подпрограммы 1 составляет 38 238,752 тыс. рублей, в том числе по годам:2021 год –18 782,431 тыс. руб., 2022 год – 8 160,0 тыс. руб.,2023 год - 7 140,0 тыс. руб.,2024 год – 7 400,0 тыс. руб.,2025 год – 4 560,0 тыс. руб.Объем финансирования Подпрограммы 1 подлежит ежегодному уточнению при формировании местного бюджета района на очередной финансовый год и плановый период. |
| Ожидаемые результатыреализации Подпрограммы | К 2026 году:- увеличение процента населения, охваченного услугой «Обращение с ТКО», в общей численности населения Устюженского муниципального района до 97 %;- отношение количества контейнерных площадок, на которых проводятся мероприятия по содержанию контейнерных площадок, к общему количеству контейнерных площадок оборудованных на территории сельских поселений составит 100 %.- отношение израсходованных денежных средств на ликвидацию вновь выявленных несанкционированных свалок на территории сельских поселений Устюженского муниципального района к запланированным денежным средствам на выполнение данного мероприятия составит 100%;- количество разработанных проектно-сметных документаций на реконструкцию/строительство очистных сооружений сточных вод на территории сельских поселений Устюженского муниципального района составит 3 единицы;-отношение израсходованных денежных средств на контроль качества питьевой воды источников нецентрализованного водоснабжения (общественных колодцев) на территории сельских поселений Устюженского муниципального района к запланированным денежным средствам на выполнение данного мероприятия составит 100 %;- количество разработанных проектно-сметных документаций по Мероприятию по очистке питьевой воды в Устюженском муниципальном районе (г. Устюжна) составит 2 единицы. |

\*- по согласованию.

**I. Характеристика сферы реализации Подпрограммы 1, описание основных проблем в указанной сфере и перспективы ее развития.**

**Предотвращение загрязнения окружающей среды отходами производства и потребления.**

С 01.01.2019 Вологодская область перешла на новую систему обращения с отходами, в том числе с твердыми коммунальными отходами. Обращение с отходами осуществляется согласно Территориальной схеме обращения с отходами, в том числе с твердыми коммунальными (далее – Территориальная схема), утвержденной Приказом Департамента топливно-энергетического комплекса и тарифного регулирования Вологодской области от 29.12.2016 № 174 (с последующими изменения).

В соответствии с Территориальной схемой к 2022 году планируется закрытие полигонов ТБО, расположенных на территории района, и открытие мусороперегрузочной станции вблизи д. Лентьево муниципального образования Лентьевское.

На закрытых полигонах ТБО в срок до 2027 года должны быть проведены мероприятия по рекультивации. Рекультивацию территории закрытого объекта размещения отходов должна проводить организация, эксплуатирующая объект, за счет бюджетных источников (если объект находится в муниципальной собственности). Для проведения рекультивации разрабатывается проектно-сметная документация.

На 01.01.2019 на территории Устюженского муниципального района 3 действующих полигона ТБО, а именно:

1. Полигон ТБО г. Устюжна введен в эксплуатацию в 2002 году. Площадь полигона составляет 4,85 га. Расположен на 6 км по автодороге Устюжна – Мочало. На полигоне ТБО размещаются отходы с муниципальных образований Залесское, Устюженское, пос. им. Желябова, г. Устюжна. Размещено за 2018 год – 36 797,29 м3 отходов.

Эксплуатирующая организация ММХ ООО «Импульс». Приказом Департамента топливно-энергетического комплекса и тарифного регулирования Вологодской области от 14.12.2017 №578-р утвержден тариф на захоронение ТКО ММХ ООО «Импульс», согласно которому с 01.01.2019 по 30.06.2019 тариф составляет 278,57 руб/м3. Система учета отходов – регистрация в журнале учета поступающих отходов по талонам. Действующий способ утилизации - в рабочие карты с последующим уплотнением. Максимальная точка удаления (по оптимальной схеме) составляет 40 км д. Ярцево. Приказом Федеральной службы по надзору в сфере природопользования от 25.09.2014 № 592 "О включении объектов размещения отходов в государственный реестр объектов размещения отходов полигон ТБО г. Устюжна включен в государственной реестр объектов размещения отходов.

2. Полигон ТБО д. Лентьево введен в эксплуатацию в 2009 году. Площадь полигона составляет 1,98 га. Полигон расположен на расстоянии 1,1 км севернее автодороги Вологда – Новая Ладога по внутренней дороге на д. Понизовье, 2,7 км к северо-востоку от д. Лентьево. На полигоне размещаются ТБО с территорий муниципальных образований Лентьевское и Мезженское. Размещено за 2018 год – 1526,43 м3 отходов.

Эксплуатирующая организация ООО «Вторресурсы Устюжна». Приказом Департамента топливно-энергетического комплекса и тарифного регулирования Вологодской области от 07.02.2018 №33-р утвержден тариф на захоронение ТКО ООО «Вторресурсы Устюжна», согласно которому с 01.01.2019 по 30.06.2019 тариф составляет 387,11 руб/м3. Система учета отходов – регистрация в журнале учета поступающих отходов по талонам. Действующий способ утилизации в рабочие карты с последующим уплотнением. Максимальная точка удаления (по оптимальной схеме) составляет 20 км д. Зимник. Приказом Федеральной службы по надзору в сфере природопользования от 31.12.2014 № 870 "О включении объектов размещения отходов в государственный реестр объектов размещения отходов полигон ТБО г. Устюжна включен в государственной реестр объектов размещения отходов.

3. Полигон ТБО для муниципального образования Никифоровское введен в эксплуатацию в 2015 году. Площадь полигона составляет 4.3 га. Расположен на расстоянии 1 км от д. Демцыно муниципального образования Никифоровское Устюженского муниципального района. На полигон ТБО размещаются отходы с территорий муниципальных образований Никифоровское, Никольское и частично Залесское с максимальной точкой удаленности 18 км д. Никола. За 2018 год на полигоне ТБО размещено 511,0 м3 отходов.

Эксплуатирующая организация - ООО «Управляющая компания «Жилищный центр». Система учета отходов – регистрация в журнале учета поступающих отходов по талонам. Действующий способ утилизации - в рабочие карты с последующим уплотнением. Приказом Федеральной службы по надзору в сфере природопользования от 07.07.2015 № 552 "О включении объектов размещения отходов в государственный реестр объектов размещения отходов" полигон ТБО для муниципального образования Никифоровское включен в государственный реестр объектов размещения отходов.

До 01.01.2019 на территории Устюженского муниципального района сбором, вывозом и утилизацией (захоронением) отходов занимались ММХ ООО «Импульс» и ООО «Вторресурсы Устюжна». Способом сбора и вывоза ТБО во всех муниципальных образованиях является несменная контейнерная система по графику. В сельских поселениях периодичность вывоза составляет 1-2 раза в неделю, в г. Устюжна - ежедневно.

ММХ ООО «Импульс» осуществлялся сбор и вывоз отходов со следующих муниципальных образований: сельское поселение Желябовское, муниципальные образования Устюженское, Залесское, Никифоровское, Никольское и город Устюжна.

ООО «Вторресурсы Устюжна» осуществлялся сбор и вывоз отходов с муниципальных образований Мезженское и Лентьевское.

Согласно протоколу о результатах проведения конкурсного отбора регионального оператора по обращению с ТКО на территории Западной зоны Вологодской области от 06.04.2018, извещения №210218/24522689/02, статус регионального оператора по обращению с ТКО на территории Западной зоны Вологодской области присвоен обществу с ограниченной ответственностью «Чистый след» (далее – ООО «Чистый след»).

Территория Устюженского муниципального района входит в перечень муниципальных образований Западной зоны, на которой с 01.09.2019 года приступил к осуществлению деятельности региональный оператор ООО «Чистый след».

Региональным оператором ООО «Чистый след» деятельность в области обращения с ТКО осуществляется согласно с Территориальной схемой.

Региональным оператором по результатам конкурсных процедур на период 2019 год определен оператор ТКО, осуществляющий вывоз и транспортировку ТКО, ООО «Вторресурсы Чагода». Данной организацией осуществляется вывоз, транспортировка ТКО с контейнерных площадок, включенных в реестр мест (площадок) накопления ТКО муниципальных образований, на объекты размещения отходов – полигоны ТБО, расположенных на территории района.

Новая система обращения с ТКО подразумевает под самой одно из мероприятий – это внедрение контейнерного сбора ТКО во всех местах их образования. Тем самым планируется наладить работу системы обращения с отходами, по результатам которой на территории нашего района не должны образовываться новые и будут ликвидированы старые несанкционированной свалки.

С 01.01.2019 в квитанции по оплате коммунальных услуг появилась графа "Обращение с отходами". Начисление производится от количества, проживающих в квартире или частном доме. Заключить договор с региональным оператором ООО «Чистый след» необходимо всем физическим и юридическим лицам.

**Охрана и рациональное использование водных ресурсов.**

На территории Устюженского муниципального района в большинстве населенных пунктов сточные воды, образующиеся в результате хозяйственно-бытовой и промышленной деятельности, направляются на поля фильтрации. В населенных пунктах д. Яковлевское, д. Соболево, д. Брилино сброс сточных вод осуществляется на станции биологической очистки.

В связи с уменьшением численности населения населенных пунктов д. Яковлевское, д. Соболево, а следовательно, и уменьшением количества стоков на действующих станциях биологической очистки необходимо произвести модернизацию действующих систем с целью снижения рисков загрязнения окружающей среды.

Согласно решению Устюженского районного суда от 23.10.2007 по Гражданскому делу №2-115/2007 в д. Брилино необходимо обеспечить нормативную очистку сбрасываемы с КОС сточных вод. В настоящее время очистные сооружения состоят из двух бетонных емкостей объемом 96 м3 и 106 м3, в которых осуществляется механическая очистка, затем по мелиоративному каналу протяженностью порядка 3,5 км сброс в р. Крупица. Для обеспечения нормативной очистки сточных вод необходимо произвести мероприятия по строительству новых очистных сооружений.

Пос. Юбилейный является единственным населенным пунктом сброса сточных вод на поля фильтрации с уклоном в сторону р. Ворожа. В данном населенном пункте необходимо производить очистку сточных вод на станциях очистки с целью недопущения сброса неочищенных стоков в водный объект.

**II. Приоритеты политики в сфере реализации Подпрограммы 1, цели, задачи и показатели (индикаторы) достижения целей и решения задач, описание основных ожидаемых конечных результатов Подпрограммы 1, сроки реализации Подпрограммы 1**

 Одним из основных принципов деятельности органов местного самоуправления области является ответственность за обеспечение благоприятной окружающей среды и экологической безопасности на соответствующих территориях.

 Целью Подпрограммы 1 является улучшение состояния окружающей среды Устюженского муниципального района.

 Задачами Подпрограммы 1 является:

1. Развитие инфраструктуры безопасного размещения отходов.

2. Сохранение естественных экологических систем и природных комплексов.

Сведения о показателях (индикаторах) Подпрограммы 1 приведены в Приложении 1 к Подпрограмме 1.

Методика расчета значений показателей (индикаторов) Подпрограммы 1 приведена в Приложении 2 к Подпрограмме 1.

Ожидаемые конечные результаты реализации Подпрограммы 1:

- увеличение доли населения, охваченного услугой «Обращение с ТКО», в общей численности населения Устюженского муниципального района до 97 %;

- отношение количества контейнерных площадок, на которых проводятся мероприятия по содержанию контейнерных площадок, к общему количеству контейнерных площадок оборудованных на территории сельских поселений составит 100 %.

- отношение израсходованных денежных средств на ликвидацию вновь выявленных несанкционированных свалок на территории сельских поселений Устюженского муниципального района к запланированным денежным средствам на выполнение данного мероприятия составит 100%;

- количество разработанных проектных документаций на реконструкцию/строительство очистных сооружений сточных вод на территории сельских поселений Устюженского муниципального района составит 4 единицы;

- отношение израсходованных денежных средств на контроль качества питьевой воды источников нецентрализованного водоснабжения (общественных колодцев) на территории сельских поселений Устюженского муниципального района к запланированным денежным средствам на выполнение данного мероприятия составит 100 %;

- количество разработанных проектных документаций по Мероприятию по очистке питьевой воды в Устюженском муниципальном районе (г. Устюжна) составит 2 единицы.

Сроки реализации Программы 2021 - 2025 годы, без выделения этапов.

**III. Характеристика основных мероприятий Подпрограммы 1 с обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации Подпрограммы 1. Ресурсное обеспечение Подпрограммы 1, обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для ее реализации.**

Основные мероприятия позволят достигнуть цели и решить задачи Подпрограммы 1.

**Основное мероприятие 1.1.** «Организация системы обращения с отходами, в том числе с ТКО, на территории Устюженского муниципального района».

Цель мероприятия: обеспечение населения Устюженского муниципального района благоприятными условиями для проживания.

В рамках основного мероприятия подразумевается выполнения ряда мероприятий:

1.1.1. Приобретение новых евроконтейнеров объемом 1,1 м3 по результатам процедуры электронного аукциона для целей замены старых контейнеров при организации сбора ТКО в населенных пунктах сельских муниципальных образований района.

1.1.2. Организация и проведение мероприятий, посвященных актуальной проблеме безопасного обращения с ТКО, способствующих экологическому воспитанию населения, а именно: размещение информации в средствах массовой информации, в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» сведения в сфере «Обращения с ТКО», информирование граждан в указанной сфере граждан лично, по телефону и т.д.

1.1.3. Мероприятия по содержанию мест (площадок) накопления ТКО сельских поселений. Цель данного мероприятия: обеспечение своевременного выполнения органами местного самоуправления (сельскими поселениями) полномочий в части содержания мест (площадок) накопления ТКО.

В рамках данного мероприятия сельским поселениям будут выделяться денежные средства на мероприятия по содержанию мест (площадок) накопления ТКО, а именно: уборка прилегающей территории, в том числе покос травы, смет с контейнерной площадки и т.д.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование муниципального образования | Кол-во контейнерных площадок, ед. | Кол-во контейнеров, ед. | Площадь контейнерных площадок, м2 | Площадь прилегающей территорий, м2 | Итоговая площадь, подлежащая уборке | Сумма денежных средств, необходимая для выполнения полномочий по содержанию контейнерных площадок (покос травы, смет, уборка мусора)\*, рублей  |
| СП Желябовское | 68 | 110 | 162 | 1700 | 1862 | 469 224,0 |
| МО Залесское | 41 | 72 | 108 | 1025 | 1133 | 285 516,0 |
| МО Мезженское | 26 | 39 | 58,5 | 650 | 708,5 | 178 542,0 |
| МО Лентьевское | 36 | 95 | 142,5 | 900 | 1042,5 | 262 710,0 |
| МО Никольское | 40 | 59 | 88,5 | 1000 | 1088,5 | 274 302,0 |
| МО Никифоровское | 20 | 42 | 63 | 500 | 563 | 141 876,0 |
| МО Устюженское | 35 | 69 | 103,5 | 875 | 978,5 | 246 582,0 |
| ИТОГО | 266 | 486 | 726 | 6650 | 7376 | 1 858 752,0 |

\*Сумма денежных средств, необходимая для выполнения полномочий по содержанию контейнерных площадок (покос травы, смет, уборка мусора) пересматривается ежегодно с учетом инфляции.

**Основное мероприятие 1.2.** «Ликвидация вновь выявленных несанкционированных свалок на территории сельских поселений Устюженского муниципального района»

Цель мероприятия: обеспечение населения Устюженского муниципального района благоприятными условиями для проживания.

При выявлении несанкционированной свалки на территории сельских поселений района мероприятия по ликвидации такой свалки проводятся специализированной организацией на основании гражданско-правового договора.

**Основное мероприятие 1.3.** «Сохранение и предотвращение загрязнения водных объектов бассейна р. Волга, расположенных на территории Устюженского муниципального района»

Цель мероприятия: обеспечение сельского населения Устюженского муниципального района благоприятными условиями для проживания.

В рамках данного мероприятия предусмотрена разработка проектной документации на реконструкцию/строительство очистных сооружений сточных вод на территории сельских поселений Устюженского муниципального района.

**Основное мероприятие 1.4.** «Обеспечение качественной питьевой водой населения из источников нецентрализованного водоснабжения (общественных колодцев) на территории сельских поселений Устюженского муниципального района»

Цель мероприятия: обеспечения населения Устюженского муниципального района качественной питьевой водой.

В рамках осуществления данного мероприятия предусмотрен ремонт источников нецентрализованного водоснабжения (колодцев) на территории сельских населенных пунктов Устюженского муниципального района.

**Основное мероприятие 1.5.** «Контроль качества питьевой воды из источников нецентрализованного водоснабжения (общественных колодцев) на территории сельских поселений Устюженского муниципального района»

Цель мероприятие: определение качества питьевой воды источников нецентрализованного водоснабжения (общественных колодцев) на территории сельских поселений района.

В рамках осуществления данного мероприятия администрацией района заключается договор на оказание услуг по отбору и проведению лабораторных исследований проб питьевой воды из источников нецентрализованного водоснабжения (общественных колодцев) на территории сельских поселений района аккредитованной организацией.

**Основное мероприятие 1.6.** «Мероприятия по очистке питьевой воды в Устюженском муниципальном районе (г. Устюжна).»

Цель мероприятия: обеспечение качественной питьевой водой, подаваемой населению с использованием централизованного водоснабжения на территории г. Устюжна Устюженского муниципального района.

В рамках осуществления основного мероприятия предусмотрено выполнения следующих мероприятий:

Мероприятие 1.6.1. Разработка проектной документации по объекту: «Мероприятия по очистке питьевой воды в Устюженском муниципальном районе (г. Устюжна) (2 этап-Реконструкция водовода, строительство дюкера и магистральных сетей водоснабжения в левобережной части г. Устюжна)». Выполнения данного мероприятия начато в 2020 году.

В рамках осуществления данного мероприятия администрацией района по итогам проведения конкурсных процедур заключаются муниципальные контракты со специализированной организацией на выполнение работ по разработке проектной документаций по объекту: «Мероприятия по очистке питьевой воды в Устюженском муниципальном районе (г. Устюжна) (2 этап-Реконструкция водовода, строительство дюкера и магистральных сетей водоснабжения в левобережной части г. Устюжна)».

Софинансирование предусматривается за счет средств областного бюджета в виде субсидии в рамках Региональной программы по повышению качества питьевого водоснабжения на территории Вологодской области 2019-2024 годы, утвержденного постановлением Правительством Вологодской области от 29.07.2019 №713 (с последующими изменениями) и собственных средств бюджета Устюженского района. Исполнение данного мероприятия будет проводиться в случае передачи соответствующих полномочий муниципальным образованием город Устюжна в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации».

Объем финансовых средств, необходимых для реализации Подпрограммы 1 составляет 38 238,752 тыс. рублей, в том числе по годам:

2021 год –18 782,431 тыс. руб.,

2022 год – 8 160,0 тыс. руб.,

2023 год - 7 140,0 тыс. руб.,

2024 год – 7 400,0 тыс. руб.,

2025 год – 4 560,0 тыс. руб.

из них

средства местный бюджет района 38 238,752 тыс. рублей, в том числе по годам:

2021 год –18 782,431 тыс. руб.,

2022 год – 8 160,0 тыс. руб.,

2023 год - 7 140,0 тыс. руб.,

2024 год – 7 400,0 тыс. руб.,

2025 год – 4 560,0 тыс. руб.

Объем финансирования Подпрограммы 1 подлежит ежегодному уточнению при формировании местного бюджета района на очередной финансовый год и плановый период.

Ресурсное обеспечение Подпрограммы 1 и перечень мероприятий за счет средств местного бюджета района Подпрограммы 1 предоставлены в Приложении 3 к Подпрограмме 1.

Приложение 1

к Подпрограмме 1

Сведения о показателях (индикаторах) Подпрограммы 1

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Задачи, направленные на достижение цели | Наименование индикатора (показателя) | Единица измерения | Значения показателей |
| отчетный 2019 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год | 2025 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | 1. Развитие инфраструктуры безопасного размещения отходов. | индикатор (показатель) 1:процент населения, охваченного услугой «Обращения с ТКО», в общей численности населения Устюженского муниципального района | % | 95 | 96 | 97 | 97 | 97 | 97 |
| 2 | индикатор (показатель) 2:отношение количества контейнерных площадок, на которых проводятся мероприятия по содержанию контейнерных площадок, к общему количеству контейнерных площадок оборудованных на территории сельских поселений | % | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 3 | индикатор (показатель) 3:отношение израсходованных денежных средств на ликвидацию вновь выявленных несанкционированных свалок на территории сельских поселений Устюженского муниципального района к запланированным денежным средствам на выполнение данного мероприятия | % | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
|  | 2. Сохранение естественных экологических систем и природных комплексов. | индикатор (показатель) 4:количество разработанных проектных документаций на реконструкцию/строительство очистных сооружений сточных вод на территории сельских поселений Устюженского муниципального района | ед. | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 4 |
| 5 | индикатор (показатель) 5:отношение израсходованных денежных средств на контроль качества питьевой воды источников нецентрализованного водоснабжения (общественных колодцев) на территории сельских поселений Устюженского муниципального района к запланированным денежным средствам на выполнение данного мероприятия | % | 44,4 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 6 | индикатор (показатель) 6:количество отремонтированных источников нецентрализованного водоснабжения (общественных колодцев) на территории сельских поселений Устюженского муниципального района | ед. | 16 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 7 | индикатор (показатель) 7:количество разработанных проектных документаций по Мероприятию по очистке питьевой воды в Устюженском муниципальном районе (г. Устюжна) | ед. | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |

Приложение 2

к Подпрограмме 1

Методика расчета значений показателей (индикаторов) Подпрограммы 1.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование показателя (индикатора), единица измерений | Формула расчета | Исходные данные |
| Обозначение переменной | Наименование переменной, единица измерения | Источник данных |
| 1. | Процент населения, охваченного услугой «Обращения с ТКО», в общей численности населения Устюженского муниципального района, % | Nрсо / Nнас \*100% | Nрсо | численность населения, охваченного услугой «Обращения с ТКО», ед. | Сведения регионального оператора. |
| Nнас | общая численность населения района в отчетном году, ед. | Статистика района. |
| 2 | Отношение количества контейнерных площадок, на которых проводятся мероприятия по содержанию контейнерных площадок, к общему количеству контейнерных площадок оборудованных на территории сельских поселений, %. | Σni/Σnобщ.\*100% | Σni | количества контейнерных площадок, на которых проводятся мероприятия по содержанию контейнерных площадок за отчетный период, ед. | Сведения муниципальных образований. |
| 3. | Отношение израсходованных денежных средств на ликвидацию вновь выявленных несанкционированных свалок на территории сельских поселений Устюженского муниципального района к запланированным денежным средствам на выполнение данного мероприятия, % | Σsi/Sплан\*100% | Σsi | Сумма денежных средства, затраченных на ликвидацию вновь выявленных несанкционированных свалок, на территории сельских поселений района за отчетный год, тыс. рублей | Сведения управления жилищно-коммунального хозяйства, архитектуры, строительства и экологии администрации района. |
| Sплан | Сумма денежных средства, запланированная на ликвидацию вновь выявленных несанкционированных свалок, на территории сельских поселений района за отчетный год, тыс. рублей | Сведения из бюджета Устюженского муниципального района |
| 4. | Количество разработанных проектных документаций на реконструкцию/строительство очистных сооружений сточных вод на территории сельских поселений Устюженского муниципального района, ед. | Σni | Σni | Количество проектных документаций на реконструкцию/строительство очистных сооружений сточных вод на территории сельских поселений Устюженского муниципального района за отчетный период, ед. | Сведения комитета по управлению имуществом администрации Устюженского муниципального района и управления жилищно-коммунального хозяйства, архитектуры, строительства и экологии администрации района. |
| 5. | Отношение израсходованных денежных средств на контроль качества питьевой воды источников нецентрализованного водоснабжения (общественных колодцев) на территории сельских поселений Устюженского муниципального района к запланированным денежным средствам на выполнение данного мероприятия, ед. | Σsi/Sплан\*100% | Σsi | Сумма денежные средства, затраченная на проведение мероприятий по определению качества питьевой воды источников нецентрализованного водоснабжения (общественных колодцев) на территории сельских поселений района за отчетный год, тыс. рублей. | Сведения управления жилищно-коммунального хозяйства, архитектуры, строительства и экологии администрации района. |
| Sплан | Сумма денежных средства, запланированная на контроль качества питьевой воды источников нецентрализованного водоснабжения (общественных колодцев) на территории сельских поселений района в отчетном периоде, тыс. рублей. | Сведения из бюджета Устюженского муниципального района |
| 6. | Количество отремонтированных источников нецентрализованного водоснабжения (общественных колодцев) на территории сельских поселений Устюженского муниципального района, ед. | Σni | Σni | Сумма отремонтированных источников нецентрализованного водоснабжения (колодцев) на территории сельских поселений района за отчетный год, ед. | Сведения управления жилищно-коммунального хозяйства, архитектуры, строительства и экологии администрации района. |
|
| 7. | Количество разработанных проектных документаций по Мероприятию по очистке питьевой воды в Устюженском муниципальном районе (г. Устюжна), ед. | Σni | Σni | Количество проектных документаций по Мероприятию по очистке питьевой воды в Устюженском муниципальном районе, ед. | Сведения управления жилищно-коммунального хозяйства, архитектуры, строительства и экологии администрации района. |

Приложение 3

к Подпрограмме 1

Ресурсное обеспечение и перечень мероприятий Подпрограммы 1 муниципальной программы

за счет средств местного бюджета района

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Статус | Наименование основного мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнители, муниципальный заказчик-координатор | Расходы (тыс. руб.), годы |
| очередной 2019 год | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Подпрограмма 1 |  | всего | 2341,4 | 18 782,431 | 8160,0 | 7140,0 | 7400,0 | 4560,0 |
| ответственный исполнитель подпрограммы | 2341,4 | 16082,431 | 4080,0 | 4240,0 | 4400,0 | 4560,0 |
| соисполнитель (комитет по управлению имуществом администрации района) | 0 | 2700,0 | 2800,0 | 2900,0 | 3 000,0 | 0 |
| Основное мероприятие 1.1 | Организация системы обращения с отходами, в том числе с ТКО, на территории Устюженского муниципального района | администрация Устюженского муниципального района (управление жилищно-коммунального хозяйства, архитектуры, строительства и экологии администрации района) | 1 509,9 | 1 858, 752 | 2000,0 | 2000,0 | 2000,0 | 2000,0 |
| Основное мероприятие 1.2 | Ликвидация вновь выявленных несанкционированных свалок на территории сельских поселений Устюженского муниципального района | администрация Устюженского муниципального района (управление жилищно-коммунального хозяйства, архитектуры, строительства и экологии администрации района) | 0,0 | 400,0 | 450,0 | 500,0 | 550,0 | 600,0 |
| Основное мероприятие 1.3 | Сохранение и предотвращение загрязнения водных объектов бассейна р. Волга, расположенных на территории Устюженского муниципального района | комитет по управлению имуществом администрации района | 0 | 2 700,0 | 2 800,0 | 2 900,0 | 3 000,0 | 0 |
| Основное мероприятие 1.4 | Обеспечение качественной питьевой водой населения из источников нецентрализованного водоснабжения (общественных колодцев) на территории сельских поселений Устюженского муниципального района | администрация Устюженского муниципального района (управление жилищно-коммунального хозяйства, архитектуры, строительства и экологии администрации района) | 787,1 | 1 200,0 | 1 300,0 | 1 400,0 | 1 500,0 | 1 600,0 |
| Основное мероприятие 1.5 | Контроль качества питьевой воды из источников нецентрализованного водоснабжения (общественных колодцев) на территории сельских поселений Устюженского муниципального района | администрация Устюженского муниципального района (управление жилищно-коммунального хозяйства, архитектуры, строительства и экологии администрации района) | 44,4 | 320,0 | 330,0 | 340,0 | 350,0 | 360,0 |
| Основное мероприятие 1.6 | Мероприятия по очистке питьевой воды в Устюженском муниципальном районе (г. Устюжна). | администрация Устюженского муниципального района (управление жилищно-коммунального хозяйства, архитектуры, строительства и экологии администрации района) | 0 | 12 303,679 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Приложение 4

к Подпрограмме 1

Прогнозная (справочная) оценка расходов областного бюджета, бюджетов поселений района, юридических лиц

на реализацию целей Подпрограммы 1

|  |  |
| --- | --- |
| Источник средств | Оценка расходов (тыс. руб.) |
| 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год | 2025 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| областной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| бюджеты поселений района | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| юридические лица | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |