АДМИНИСТРАЦИЯ УСТЮЖЕНСКОГО

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 08.06.2012 № 222

г. Устюжна

О подготовке  жилищно-комму-

нального и энергетического комплекса района и объектов

социальной сферы к работе в осенне-зимний период 2012/2013 года

В целях своевременной  и качественной подготовки объектов жилищно-коммунального и энергетического комплекса и объектов социальной сферы   Устюженского муниципального района к работе в осенне-зимний период 2012/2013 года

администрация района ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1.Утвердить:

1.1. Состав районной комиссии по подготовке организаций, объектов жилищно-коммунального и энергетического хозяйства, социальной сферы к осенне-зимнему периоду 2012/2013 года  (приложение 1);

1.2. Перечень  организаций,  обеспечивающих  теплоснабжение  населения,  социальной  сферы  и  других  объектов  жизнеобеспечения  в  осенне-зимний  период  2012/2013  года  (приложение  2);

1.3. План мероприятий по подготовке объектов жилищно-коммунального, энергетического хозяйства, социально - культурной сферы и  противопожарного  назначения   к  осенне-зимнему периоду  2012/2013  года  (приложение 3).

2. Рекомендовать  руководителям предприятий, организаций и учреждений всех форм собственности, главам  муниципальных  образований района:

2.1. Проанализировать итоги работы служб за прошедший  отопительный  сезон 2011/2012  года.

2

2.2. Провести  комиссионное  обследование состояния жилищного фонда и его инженерного оборудования, объектов электроэнергии и теплоснабжения, сетей водоснабжения, водоотведения и противопожарного назначения.

По результатам обследований составить акты их осмотров.

2.3. В срок до 15 июня 2012 года разработать и утвердить планы мероприятий по подготовке к осенне-зимнему периоду 2012/2013 года.

2.4. Обеспечить:

-  топливом  котельные  до начала  отопительного сезона: твёрдого - не ниже 70% потребности отопительного сезона, жидкого - по наличию складов, но не менее среднемесячного расхода;

- укомплектованность всех рабочих мест обученным и аттестованным персоналом для эксплуатации энергетических объектов жилищно-коммунального хозяйства;

-  своевременное и качественное проведение ремонтных работ на объектах жилищно-коммунального и энергетического хозяйства с завершением их не позднее  1 сентября 2012 года.

2.5. Организовать работу по созданию плановых запасов топлива, материалов и технических средств для аварийно-восстановительных работ на осенне-зимний период в соответствии с установленными нормативами.

2.6. Оформить и представить первому заместителю главы администрации района Чернову Г.Н. в срок до 1 сентября 2012 года паспорта готовности энергоснабжающих организаций  и  жилищного  фонда  к работе в  осенне-зимний  период  2012/2013 года.

2.7. Представлять по форме № 1- ЖКХ (зима)   сведения о ходе подготовки объектов  к  работе  в  осенне-зимний период 2012/2013 года.  Период  составления  отчётности   -   30-го  числа  каждого  месяца.

2.8. На случай аварийных и чрезвычайных ситуаций:

2.8.1. Организовать заключение предварительных договоров с организациями, исходя из их специализации и технической оснащённости, для привлечения к ведению аварийно-восстановительных работ.

2.8.2. Информировать главного  специалиста  отдела мобилизационной подготовки, ГО и ЧС  администрации   района о произошедших авариях, а также об объёмах необходимых материально-технических ресурсов и оборудования для производства восстановительных работ.

3. Рекомендовать  главам  муниципальных  образований  района,  руководителям  энергоснабжающих  организаций  обеспечить  в  соответствии  с  договорными  условиями  своевременное  внесение  в  полном  объёме  оплаты  за  потреблённые  энергоресурсы  и  коммунальные  услуги,  а  руководителям  районных  организаций  социальной  сферы - в  соответствии  с  утверждёнными  лимитами  энергоресурсов  и  коммунальных  услуг.

3

4. Рекомендовать главам муниципальных образований района направлять  собственные  средства  бюджета  муниципального образования на  работы  по  ремонту  жилого  фонда.

5. Финансовому управлению администрации района (Некрасов А.В.) обеспечить прохождение  целевых субвенций   в  муниципальные  образования   района  на  капитальный  ремонт  жилого  фонда  согласно  утверждённых  нормативов.

6.  Признать  утратившим  силу  постановление  администрации  Устюженского  муниципального  района от 06.06.2011 № 139 «О подготовке жилищно-коммунального и энергетического комплекса района и объектов социальной сферы к работе в осенне-зимний  период 2011/2012 года».

7. Контроль за выполнением данного постановления возложить на первого заместителя главы администрации района Чернова Г.Н.

Глава администрации Устюженского

муниципального района				                            В.А. Виноградов

Приложение 1

к постановлению администрации

Устюженского муниципального района

от 08.06.2012 № 222

СОСТАВ

районной комиссии по подготовке организаций, объектов жилищно-коммунального и энергетического хозяйства, социальной сферы

к осенне-зимнему периоду 2012/2013 года

Чернов Г.Н.		- первый заместитель главы администрации района,

председатель комиссии;

Рыжков П.В.		- директор МУП «Коммунальщик», заместитель

председателя комиссии (по согласованию);

Малясов А.Г.		- заведующий отделом жилищно-коммунального

хозяйства администрации района,

секретарь комиссии.

Члены комиссии:

Берёзкин М.Н.		- начальник 31-й пожарной части  6-го отряда ФПС по

Вологодской области (по согласованию);

Коршунов А.А.		- главный специалист отдела мобилизационной

подготовки, ГО и ЧС администрации района;

Болтунов А.Ю.              - и.о. главы города Устюжна (по согласованию);

Некрасов А.В.		- начальник финансового управления администрации

района;

Степанова С.А.	  - начальник управления образования администрации

района;

Малышева И.О.     	  - начальник управления по культуре,  туризму и

молодёжной политике  администрации района;

Семаков  А.С.	          - главный врач МУЗ «Устюженская центральная

районная больница»;

Васильев А.Н.                - заместитель директора МУП «Коммунальщик»

по жилищным вопросам (по согласованию).

Приложение 2

к постановлению администрации

Устюженского муниципального района

от 08.06.2012 № 222

ПЕРЕЧЕНЬ

организаций, обеспечивающих теплоснабжение населения, социальной

сферы и других объектов жизнеобеспечения в осенне-зимний период

2012/2013 года

| №№ п/п | Наименование организации | Кол-во котельных, шт. |
| --- | --- | --- |
| Муниципальные теплоснабжающие организации |
| 1. | МУП «Коммунальщик» | 7 |
| 2. | МОУ «Желябовская основная общеобразовательная школа» | 1 |
| 3. | МДОУ «Ярцевский детский сад» | 1 |
| 4. | МУЗ «Устюженская ЦРБ» (Желябовская участковая больница) | 1 |
| 5. | МУК «Устюженский организационно-методический центр культуры и туризма» | 1 |
| Другие теплоснабжающие организации |
| 6. | ООО «Желябовское ЖКХ» | 2 |
| 7. | ООО «Залесье» | 2 |
| 8. | ООО «Забота» | 1 |
| 9. | ООО «Долоцкое» | 1 |
| 10. | АУ «Моденское» | 1 |
| 11. | ООО «Яковлевское» | 1 |
| 12. | ООО «Подольское ЖКХ» | 6 |
| 13. | ООО «Соболь» | 1 |
| 14. | ООО «Перспектива» | 1 |
| 15. | ИП Малиновский | 1 |
| 16. | ООО «Устюженский АПК» | 1 |
| 17. | ММХ ООО «Импульс» | 1 |
| 18. | АУ СО ВО «Устюженский психоневрологический интернат» | 1 |
| ИТОГО: 18 организаций - 31 котельная |

Приложение 3

к постановлению администрации

Устюженского муниципального района

от 08.06.2012 № 222

| ПЛАН мероприятий по подготовке объектов жилищно-коммунального, энергетического хозяйства, социально-культурной сферы и противопожарного назначения к осенне-зимнему периоду 2012/2013 года |
| --- |
| № п/п | Муниципальное образование района | Потребность в финансировании на 2012 год в текущих ценах, тыс.руб. | Заказчик | Исполнитель | Ответствен-ные | Сроки исполнения |
|  |  | всего | В т.ч. по источникам финансирования |  |  |  | Нача- ло работ | Окон- чание работ |
|  |  |  | Мест-ный бюд-жет района | Бюджет муниципального образования | Областной бюджет | средства предприятия |  |  |  |  |  |
| 1. | г. Устюжна | 9167,6 |  | 435 |  | 8732,6 | Администрация г. Устюжна | МУП «Коммунальщик» | Рыжков П.В. | 15.05. 2012 | 31.08. 2012 |
|  |  | 3364 |  |  |  | 3364 | Администрация г. Устюжна | ООО «Жилсервис» | Васильев А.Н. | 15.05. 2012 | 31.08. 2012 |
|  |  | 1000 |  | 1000 |  |  | Администрация г. Устюжна | Администрация г. Устюжна | Болтунов А.Ю. | 15.05. 2012 | 31.08. 2012 |
| 2. | Муниципальноеобразование посёлок имени Желябова | 217,2 |  |  |  | 217,2 | Администрация муниципального образования посёлок имени Желябова | ООО «Желябов-ское ЖКХ» | Радионов А.С. | 15.05. 2012 | 31.08. 2012 |
|  |  | 227 |  | 227 |  |  |  | Администрация МО посёлок имени Желябова | Беляшова Е.В. |  |  |
| 3. | Муниципальноеобразование Залесское | 203,2 |  |  |  | 203,2 | Администрация муниципального образования Залесское | ООО «Залесье» | Серова Е.Н. | 15.05. 2012 | 31.08. 2012 |
|  |  | 339,1 |  | 339,1 |  |  |  | МО Залесское | Троханова Н.П. |  |  |
| 4. | Муниципальноеобразование Лентьевское | 243,5 |  |  |  | 243,5 | Администрация муниципального образования Лентьевское | ООО «Забота» | Тревогин Н.В. | 15.05. 2012 | 31.08. 2012 |
|  |  | 1822,1 |  | 1822,1 |  |  |  | МО Лентьевское | Суровицы-на Т.С. |  |  |
| 5. | Муниципальноеобразование Мезженское | 104,3 |  |  |  | 104,3 | Администрация муниципального образования Мезженское | ООО «Долоцкое» | Шайхутди-нова С.Я. | 15.05. 2012 | 31.08. 2012 |
|  |  | 276 |  | 276 |  |  |  | МО Мезженское | Гриценко О.Ю. |  |  |
| 6. | Муниципальноеобразование Моденское | 231 |  |  |  | 231 | Администрация муниципального образования Моденское | АУ «Моденское» | Дидык В.В. | 15.05. 2012 | 31.08. 2012 |
|  |  | 138,5 |  | 138,5 |  |  |  | МО Моденское | Малушкова Т.М. |  |  |
| 7. | Муниципальноеобразование Никифоровское | 145,8 |  |  |  | 145,8 | Администрация муниципального образования Никифоровское | ООО «Подольское ЖКХ» | Гусева Н.В. | 15.05. 2012 | 31.08. 2012 |
|  |  | 94,1 |  |  |  | 94,1 |  | ООО «Перспектива» | Сущёва С.А. |  |  |
|  |  | 290 |  | 290 |  |  |  | МО Никифоровское | Крылова О.В. | 15.05. 2012 | 31.08. 2012 |
| 8. | Муниципальноеобразование Никольское | 214,6 |  |  |  | 214,6 | Администрация муниципального образования Никольское | ООО «Подольское ЖКХ» | Гусева Н.В. | 15.05. 2012 | 31.08. 2012 |
|  |  | 169 |  | 169 |  |  |  | МО Никольское | Парфёнова Т.А. |  |  |
| 9. | Муниципальноеобразование Сошневское | 199,4 |  |  |  | 199,4 | Администрация муниципального образования Сошневское | ООО «Соболь» | Лихотин Л.Н. | 15.05. 2012 | 31.08. 2012 |
|  |  | 665,9 |  | 665,9 |  |  |  | МО Сошневское | Караулова Л.К. |  |  |
| 10. | Муниципальноеобразование Устюженское | 504,5 |  |  |  | 504,5 | Администрация муниципального образования | ООО «Яковлевское» | Сопегин В.В. | 15.05. 2012 | 31.08. 2012 |
|  | Муниципальноеобразование Устюженское | 120,5 |  |  |  | 214,6 | Администрация муниципального образования Устюженское | МО Устюженское | Сущёва С.А. | 15.05. 2012 | 31.08. 2012 |
|  |  | 881,5 |  |  |  | 881,5 |  | ИП Малиновский | Малинов-ский В.Н. | 15.05. 2012 | 31.08. 2012 |
|  |  | 478,4 |  | 478,4 |  |  |  | МО Устюженское | Смирнова И.Б. | 15.05. 2012 | 31.08. 2012 |
|  | ИТОГО: | 19336,3 |  | 5838 |  | 13498,3 |  |  |  |  |  |
| 11. | Образование | 3177,7 | 3177,7 |  |  |  | Администрация Устюженского муниципального района | Управление образования администрации района | Степанова С.А. | 15.05. 2012 | 31.08. 2012 |
| 12. | Культура | 1862,4 | 1862,4 |  |  |  | Администрация Устюженского муниципального района | Управление по культуре, туризму и молодёжной политике адми- нистрации района | Малышева И.О | 15.05. 2012 | 31.08. 2012 |
| 13. | Здравоохране-ние | 1867,4 |  |  | 1867,4 |  | Администрация Устюженского муниципального района | МУЗ "Устюженская ЦРБ" | Семаков А.С | 15.05. 2012 | 31.08. 2012 |
| 14. | Социальная защита населения | 711,7 |  |  | 717,7 |  | Администрация Устюженского муниципального района | Управление со-циальной защиты населения администрации района | Смирнова Л.А. | 15.05. 2012 | 31.08. 2012 |
|  | ВСЕГО: | 28719,4 | 5040,1 | 5838 | 2585,1 | 15256,2 |  |  |  |  |  |
|  | Приобретение топлива: |  |
| Уголь - 2 593 тн.х 5133 руб.= 13 310 тыс. руб.; |  |  |  |
| Дрова – 26 245 пл.м3 х 361,37 руб. = 9 484 тыс. руб.; |  |  |
| Мазут – 3 931 тн.х 16 992 руб. = 66 796 тыс. руб. |  |  |  |
| Итого топлива на сумму 89590 тыс. руб. |
| Всего: 118 309 тыс. руб. |