АДМИНИСТРАЦИЯ  МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ
УСТЮЖЕНСКОЕ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 27.06.2016  № 138

г. Устюжна

Об утверждении программы

комплексного развития   транспортной

инфраструктуры муниципального образования

Устюженское Устюженского муниципального

района Вологодской области на

период  2016-2018 годы

- В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, администрация муниципального образования Устюженское

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1.Утвердить программу комплексного развития   транспортной

инфраструктуры муниципального образования Устюженское Устюженского муниципального района Вологодской области на период  2016-2018 годы   (приложение ).

2.Настоящее Постановление вступает в силу после подписания.

3.Настоящее постановление подлежит опубликованию  в информационном бюллетене «Информационный вестник муниципального образования Устюженское»

Глава муниципального образования

Устюженское                                                                                    И.Б.Смирнова

Программа комплексного развития транспортной инфраструктуры муниципального образования Устюженское Устюженского муниципального района Вологодской области

на период 2016 -2018 годы

2016 год

Приложение

Утверждена

Постановлением администрации

муниципального образования

Устюженское

от  27.06.2016 года № 138

ПРОГРАММА

комплексного  развития систем транспортной инфраструктуры на территории муниципального образования Устюженское Устюженского муниципального района Вологодской области

на 2016 – 2018 годы

- Паспорт программы

| Наименование программы | Программа «комплексного развитие систем транспортной инфраструктуры на территории муниципального образования Устюженское Устюженского муниципального района Вологодской области на 2016-2025 годы (далее – Программа) |
| --- | --- |
| Основания для разработки программы | Федеральный закон от 29.12.2014 N 456-ФЗ "О внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации", Федеральный закон от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Постановление Правительства РФ от 1 октября 2015 г. N 1050 "Об утверждении требований к программам комплексного развития социальной инфраструктуры поселений, городских округов», Устав муниципального образования Устюженское, Постановление администрации муниципального образования Устюженское от 27.06.2016 г. № 138 «О разработке программы комплексного развития транспортной инфраструктуры муниципального образования Устюженское», Генеральный план муниципального образования Устюженское. |
| Заказчик программы | Администрация муниципального образования Устюженское, Устюженского муниципального района Вологодской области, адрес: 162840, Вологодская обл. г.Устюжна, пер.Коммунистический, д.41 |
| Исполнители программы | Администрация муниципального образования Устюженское, Устюженского муниципального района Вологодской области, адрес: 162840, Вологодская обл. г.Устюжна, пер.Коммунистический, д.41 |
| Цель программы | Комплексное развитие транспортной инфраструктуры муниципального образования Устюженское |
| Задачи программы | - безопасность, качество и эффективность транспортного обслуживания населения, юридических лиц и индивидуальных предпринимателей сельского поселения; - доступность объектов транспортной инфраструктуры для населения и субъектов экономической деятельности в соответствии с нормативами градостроительного проектирования сельского поселения; -эффективность функционирования действующей транспортной инфраструктуры. |
| Целевые показатели (индикаторы) программы | - снижение удельного веса дорог, нуждающихся в капитальном ремонте (реконструкции); - увеличение протяженности дорог с твердым покрытием; - достижение расчетного уровня обеспеченности населения услугами транспортной инфраструктуры. |
| Сроки и этапы реализации программы | 2016 – 2025 годы |
| Укрупненное описание запланированных мероприятий программы | - разработка проектно-сметной документации; - ремонт и капитальный ремонт дорог. |
| Объемы и источники финансирования программы | Источники финансирования: - средства районного бюджета: 2016 г. – 2474,8 тыс. руб. Средства местного бюджета на 2017-2025 годы уточняются при формировании бюджета на очередной финансовый год. |
| Ожидаемые результаты реализации Программы | - повышение качества, эффективности и доступности транспортного обслуживания населения и субъектов экономической деятельности сельского поселения; - обеспечение надежности и безопасности системы транспортной инфраструктуры. |

- Характеристика существующего состояния транспортной инфраструктуры муниципального образования Устюженское.

2.1.  Социально — экономическое состояние муниципального образования Устюженское.

Муниципальное образование Устюженское входит в состав Устюженского муниципального района и наделено законом Вологодской области от 09.04.2009 № 2000-ОЗ «О преобразовании некоторых муниципальных образований Устюженского муниципального района Вологодской области» статусом сельского поселения, г. Устюжна – административный центр муниципального образования Устюженское Устюженского района, расположен на равнинной местности. По территории муниципального образования  протекают реки Молога, Кобожа. Муниципальное образование Устюженское расположено в южной части Устюженского района Вологодской области. Имеет территорию 820  кв. км граничит с сельским поселением Желябовское, Никифоровским, Залесским, Мезженским муниципальными образованиями и г. Устюжна. Административный центр: г. Устюжна, пер. Коммунистический, д.41.

Наиболее крупная река Кобожа. Основным источником питания рек района являются  поверхностные воды снегового происхождения, которое составляет около 60% годового стока. Остальное питание осуществляется главным образом за счет дождевых вод  летне-осеннего периода, а также за счет грунтовых вод. Водные акватории района не судоходны, ледовых переправ на территории  нет.

В состав муниципального образования Устюженское входит 54 населенных пункта  с общей численностью 2071 человек.

Распределение населения сельского поселения по населённым пунктам:

- до 500 человек – 1 населенный пункт;

- до 450 человек – 3 населенных пункта;

- до 250 человек – 1 населенный пункт;

- до 150 человек – 1 населенный пункт;

- до 100 человек – 3 населенных пункта;

- до 50 человек – 8 населенных пунктов.

Трудоспособного населения – 1064 чел.;

Пенсионеры – 644 чел.;

Молодежь – 363 чел.

Население муниципального образования Устюженское занято в сельскохозяйственной сфере, государственной военной службе и сфере оказания услуг (торговля, образование, медицина и прочее).

В лесах Устюженского района водятся животные, имеющие охотничье - промысловое значение: лоси, кабаны, куницы, лисы, белки, зайцы – беляки, тетерева, рябчики.

Общая площадь территории муниципального образования Устюженское составляет 820 кв.км и  включает участки, занятые преимущественно землями сельскохозяйственного назначения, землями населенных пунктов и лесного фонда.

Административный центр муниципального образования находится на территории г.Устюжна. Связь между населенными пунктами внутри поселения осуществляется по муниципальным дорогам с асфальтобетонным, гравийным и грунтовым покрытием. Развитая сеть автомобильных дорог, наличие рек, близость районного центра благоприятно сказывается  на социально-экономическом развитии муниципального образования Устюженское.

Хозяйственная сфера поселения представлена предприятиями и организациями с различными направлениями деятельности: сфера материального производства представлена сельским хозяйством, непроизводственная сфера деятельности охватывает здравоохранение, связь,  торговлю,  социальное обеспечение, образование, культуру .

На  территории муниципального образования Устюженское в д. Брилино   находятся два сельхозпредприятия – СПК Пригородный плюс, в д.Яковлевское – СПК «Верный» и фермерское хозяйство Паньшина.

Сельскохозяйственный производственный  кооператив  Пригородный «Плюс» (СПК Пригородный плюс расположен на территории муниципального образования Устюженское в д. Брилино. В сельскохозяйственной деятельности на предприятии занято 80 чел. Основными видами деятельности являются  выращивание зерна, картофеля  и производство мяса и молока.  Посевные площади составляют   2950 га, из них: зерновых – 800 га, льна – 400 га, картофеля – 20 га, многолетних трав – 1730 га.  В хозяйстве КРС – 891,  из них коров – 520.

Сельскохозяйственный производственный  кооператив «Верный» расположен на территории муниципального образования Устюженское в д.Яковлевское.  В сельскохозяйственной деятельности занято 60 человек. Основными видами деятельности являются  выращивание зерна, картофеля  и производство мяса и молока. Посевные площади составляют 3420 га. Основное направление развития хозяйства – животноводство, растениеводство, семеноводство.

В поселении  работают  две школы, два детских сада при школах, два дома культуры, две  библиотеки, два  ФАПа, два отделения связи, три стационарных торговых точки, 4 автомагазина смешанной торговли, три предприятия коммунального хозяйства.

2.2.  Характеристика деятельности в сфере транспорта, оценка транспортного спроса.

Транспортно-экономические связи муниципального образования Устюженское осуществляются только автомобильным видом транспорта. Транспортные предприятия на территории поселения отсутствуют. Основным видом пассажирского транспорта поселения является автобусное сообщение. На территории поселения действуют три пассажирских автотранспортных маршрута. В населенных пунктах регулярный внутрисельский транспорт отсутствует. Большинство трудовых передвижений в поселении приходится на личный транспорт и пешеходные сообщения.

В основе оценки транспортного спроса лежит анализ передвижения населения к объектам тяготения.

Можно выделить основные группы объектов тяготения:

- объекты социально сферы;

- объекты трудовой деятельности

- узловые объекты транспортной инфраструктуры.

2.3. Характеристика функционирования и показатели работы транспортной инфраструктуры по видам транспорта.

Автомобилизация поселения оценивается как меньше средней (при уровне автомобилизации. В Российской Федерации 270 единиц на 1000 человек), что обусловлено наличием автобусного сообщения с районным и областным центром. Грузовой транспорт в основном представлен сельскохозяйственной техникой. В основе формирования улично-дорожной сети населенных пунктов лежат: основная улица, второстепенные улицы, проезды, хозяйственные проезды.

2.4. Характеристика сети дорог поселения, параметры дорожного движения, оценка качества содержания дорог.

Дорожно-транспортная сеть поселения состоит из дорог V категории, предназначенных не для скоростного движения. В таблице 2.4.1 приведен перечень и характеристика дорог местного значения. Большинство дорог общего пользования местного значения имеют щебеночное и грунтовое покрытие. Содержание автомобильных дорог осуществляется подрядной организацией по муниципальному контракту. Проверка качества содержания дорог по согласованному графику, в соответствии с установленными критериями.

Муниципальное образование Устюженское обладает достаточно развитой автомобильной транспортной сетью и находится вблизи от районного центра г.Устюжны и областного центра г. Вологды что создаёт оптимальные условия для перемещения сырья и готовых товаров. Отсутствие альтернативных видов транспорта предъявляет большие требования к автомобильным дорогам. Строительства новых автомобильных дорог не производилось более 10 лет. Сохранение автодорожной инфраструктуры осуществлялось только за счет ремонта автодорог с твердым покрытием и автодорог с гравийным покрытием. В условиях ограниченного финансирования дорожных работ с каждым годом увеличивается протяженность дорог требующих ремонта.

Дорожная сеть представлена дорогами межмуниципального и регионального значения «Устюжна-Сандово», «Устюжна-Пестово», дорогами местного значения, лесными и полевыми дорогами.

Большое внимание  уделяется состоянию улично-дорожной сети. По территории МО проходят 71,4 км гравийных и грунтовых межпоселенческих дорог.

В рамках муниципальной программы по безопасности дорожного движения на территории сельского поселения постоянно  производится ямочный ремонт  и грейдирование дорог.  Характеристика автомобильных дорог дана в таблице

Таблица        Характеристика автомобильных дорог

| № п/п | Наименование населенного пункта | Протяженность, км |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1. | д.Ветренниково | 1,0 |
| 2. | д.Самойлово | 1,5 |
| 3. | д.Легалово | 0,8 |
| 4 | д.Терентьево | 0,5 |
| 5. | д.Зайцево | 0,4 |
| 6. | д.Люботово | 1,1 |
| 7. | д. Игумново | 0,7 |
| 8. | д.Ганьки | 0,8 |
| 9. | д.Дора | 0,8 |
| 10. | д.Раменье | 0,3 |
| 11. | д.Свистуны | 0,8 |
| 12. | д.Вороново | 0,8 |
| 13. | д.Тимонино | 0,3 |
| 14. | д.Чесавино | 0,7 |
| 15. | д.Воронино | 1,0 |
| 16. | д.Романьково | 1,0 |
| 17. | д.Скоблево | 0,3 |
| 18. | д.Аристово | 0,8 |
| 19. | д.Исаково | 0,2 |
| 20. | д.Новинки | 0,4 |
| 21. | д.Кормовесово | 0,8 |
| 22. | д.Кузьминское | 0,8 |
| 23. | д.Дементьево | 0,8 |
| 24. | д.Обухово | 1,2 |
| 25. | д.Шустово | 0,5 |
| 26. | д.Высотино | 0,4 |
| 27. | д.Шилово | 0,3 |
| 28. | с.Михайловское | 0,5 |
| 29. | д.Софронцево | 3,0 |
| 30. | д.Соловцово | 2,5 |
| 31. | д.Кротынь | 2,3 |
| 32. | д.Андраково | 0,3 |
| 33. | пос.Солнечный | 2,0 |
|  | В том числе ул. 1-я линия | 0,5 |
|  | ул. 2-я линия | 0,5 |
|  | ул. 3-я линия | 0,5 |
|  | пер. Совхозный | 0,5 |
| 34. | пос.Юбилейный | 3,2 |
|  | В том числе ул. Молодежная | 0,4 |
|  | ул. Новоселов | 0,5 |
|  | ул. Сиреневая | 0,4 |
|  | пер. Майский | 0,7 |
|  | пер. Ворожский | 0,5 |
|  | ул. Дорожная | 0,4 |
|  | ул. Московская | 0,3 |
|  | ул.Вишневая | 0,2 |
|  | ул.Пригородная | 0,4 |
|  | ул.Сельская | 0,1 |
| 35. | д. Берняково | 0,5 |
| 36. | д. Темьяниково | 1,0 |
| 37. | хут. Боровинка | 1,0 |
| 1 | 2 | 3 |
| 38. | д. Дягилево | 0,4 |
| 39. | д. Брилино | 4,8 |
|  | в том числе: ул. Центральная | 0,6 |
|  | ул. Молодежная | 0,4 |
|  | ул. Ветеранов | 0,7 |
|  | ул. Северная | 0,4 |
|  | ул. Новоселов | 0,5 |
|  | ул. Южная | 0,5 |
|  | пер. Школьный | 0,3 |
|  | ул. Солнечная | 0,5 |
|  | ул. Цветочная | 0,5 |
| 40. | д. Алекино | 0,5 |
| 41. | д. Антоново | 0,5 |
| 42. | д. Варлыгино | 1,0 |
| 43. | д. Завражье | 1,0 |
| 44. | д. Кузьминиское (2) | 1,0 |
| 45. | д. Максимовское | 0,8 |
| 46. | д. Никитино | 0,3 |
| 47. | д. Перя | 0,3 |
| 48. | д. Поповка | 0,2 |
| 49. | д. Поддубье | 1,0 |
| 50. | д. Федоровское | 1,0 |
| 51. | д. Яковлевское | 1,0 |
| ИТОГО |  | 46,9 |

2.5. Анализ состава парка транспортных средств и уровня автомобилизации сельского поселения, обеспеченность парковками (парковочными местами).

Автомобильный парк сельского поселения преимущественно состоит из легковых автомобилей, принадлежащих частным лицам. Детальная информация видов транспорта отсутствует. За период 2013-2015 годы отмечается рост транспортных средств рост и уровня автомобилизации населения. Хранение транспортных средств осуществляется на придомовых территориях. Парковочные места имеются у всех объектов социальной инфраструктуры и у административных зданий хозяйствующих организаций.

2.6. Характеристика работы транспортных средств общего пользования, включая анализ пассажиропотока.

Передвижение по территории населенных пунктов сельского поселения осуществляется с использованием личного транспорта либо в пешем порядке. Автобусное движение между населенными пунктами организовано в соответствии с расписанием. Информация об объемах пассажирских перевозок необходимая для анализа пассажиропотока отсутствует.

2.8. Характеристика движения грузовых транспортных средств.

Транспортных организаций осуществляющих грузовые перевозки на территории сельского поселения не имеется.

2.9. Анализ уровня безопасности дорожного движения.

Транспорт является источником опасности не только для пассажиров, но и для населения, проживающего в зонах транспортных автомагистралей, поскольку по ним транспортируются легковоспламеняющиеся, химические, горючие, взрывоопасные и другие вещества. Аварии на автомобильном транспорте при перевозке опасных грузов с выбросом (выливом) опасных химических веществ, взрывом горючих жидкостей и сжиженных газов возможны в той части поселения, где проходит автомобильная дорог регионального значения.

На территории муниципального образования Устюженское железнодорожных магистралей нет.

Из всех источников опасности на автомобильном транспорте большую угрозу для населения представляют дорожно-транспортные происшествия. Основная часть происшествий происходит из-за нарушения правил дорожного движения, превышения скоростного режима и неудовлетворительного качества дорожных покрытий.

Крупными авариями на автотранспорте могут быть дорожно-транспортные аварии с участием пассажирских автобусов с числом пострадавших и погибших от 10 до 100 человек.

Ситуация, связанная с аварийностью на транспорте, неизменно сохраняет актуальность в связи с несоответствием дорожно-транспортно инфраструктуры потребностям участников дорожного движения, их низко дисциплиной, а также недостаточной эффективностью функционирования системы обеспечения безопасности дорожного движения.

2.10. Оценка уровня негативного воздействия транспортной инфраструктуры на окружающую среду, безопасность и здоровье человека.

Рассмотрим характерные факторы, неблагоприятно влияющие на окружающую среду и здоровье.

Загрязнение атмосферы. Выброс в воздух дыма и газообразных загрязняющих веществ (диоксин азота и серы, озон) приводят не только к загрязнению атмосферы, но и к вредным проявлениям для здоровья, особенно к распираторным аллергическим заболеваниям.

Воздействие шума. Приблизительно 30% населения России подвергается воздействию шума от автомобильного транспорта с уровнем выше 55дБ. Это приводит к росту сердечно-сосудистых и эндокринных заболеваний. Воздействие шума влияет на познавательные способности людей, вызывает раздражительность.

Учитывая сложившуюся планировочную структуру сельского поселения и характер дорожно-транспортно сети, отсутствие дорог с интенсивным движением в районах жилой застройки, можно сделать вывод  о сравнительно благополучной экологической ситуации в части воздействия транспортно инфраструктуры на окружающую среду, безопасность и здоровье человека.

2.11. Оценка нормативно-правовой базы, необходимой для функционирования и развития транспортной системы поселения.

Основными документами, определяющими порядок функционирования и развития транспортной инфраструктуры являются:

1. Градостроительный кодекс РФ от 29.12.2004г. №190-ФЗ (ред. от 30.12.2015г.);

2. Федеральный закон от 08.11.2007г. №257-ФЗ (ред. от 15.02.2016г) «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в РФ и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»;

3. Федеральный закон от 10.12.1995г. №196-ФЗ (ред. от 28.11.2015г.) «О безопасности дорожного движения»;

4. Постановление Правительства РФ от 23.10.1993г. №1090 (ред. от 21.01.2016г) «О правилах дорожного движения»;

5. Постановление Правительства РФ от 25.12.2015г. №1440 «Об утверждении требований к программам комплексного развития транспортной инфраструктуры поселений, городских округов»;

6. Генеральный план муниципального образования Устюженское, утвержден решением Совета МО Устюженское от 25.03.2014. № 45;

Нормативно-правовая база необходимая для функционирования и развития транспортной инфраструктуры сформирована.

3. Прогноз транспортного спроса, изменение объемов и характера передвижения населения и перевозок грузов на территории поселения.

3.1. Прогноз социально-экономического и градостроительного развития поселения.

В период реализации программы прогнозируется тенденция небольшого роста численности населения, обусловленная созданием комфортных социальных условий для проживания граждан, в том числе молодых семей, что в свою очередь будет способствовать восстановлению процессов естественного прироста населения.

На территории муниципального образования Устюженское расположено 54 населенных пункта, в которых проживает 2071 человек, в том числе:

Трудоспособного населения – 1064 чел.;

Пенсионеры – 644 чел.;

Молодежь – 363 чел.

Зарегистрировано 13 предприятий и организаций, из которых 5 – социальной сферы, 2 сельскохозяйственных предприятия.

Причинами роста численности населения являются многие факторы, в том числе положительные  показатели миграционного прироста, удобное расположение вблизи  центра.

Многочисленное население муниципального образования, в большей своей массе, сосредоточено в трех более крупных населенных пунктах – пос.Юбилейный, д.Брилино, д.Яковлевское. В 39 деревнях численность населения от 1 до 20 человек, в 3 деревнях постоянного населения нет.

Из большего числа нормативных критериев (обеспеченность школами, детскими дошкольными учреждениями, объектами соцкультбыта, инженерными сетями, дорогами и др.) наиболее приоритетным является обеспеченность жителей жильём, состоянием дорог большинства населенных пунктов.

За 2013 год было выдано 13 разрешений на строительство,  площадью 840 квадратных метров. За  2014 год выдано 19 разрешений на строительство и реконструкцию объектов капитального строительства, площадью 1203 квадратных метров.

Молодым семьям для строительства жилых домов выделено 29 земельных участков.

Проведена работа по созданию благоприятных условий для жилищного строительства на территории муниципального образования. С целью обеспечения свободных земельных участков объектами коммунальной инфраструктуры в 2012 году введена в эксплуатацию новая линия электропередач в посёлке Юбилейный. В 2013 году  на месте старых линий электропередач в д. Бердняково и пос. Солнечный построены новые линии.

Проводится работа по передаче в собственность бесхозного имущества. В 2013 году оформлены в муниципальную собственность муниципального образования 3 линии электропередач в деревне Берняково, посёлках Солнечный.

Одной из важных задач администрации муниципального образования Устюженское  является благоустройство  населенных пунктов.

Характеристика муниципального образования Устюженское Устюженского муниципального района Вологодской области

Из генерального плана территории муниципального образования Устюженское, утвержденного решением Совета МО Устюженское от 25.03.2014 № 45

| Расположение |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1 | Наименование | Муниципальное образование Устюженское |
| 2 | Расположение | Устюженский муниципальный район Вологодской области |
| 3 | Населенные пункты | д. Аристово, д. Андраково, д. Берняково, д. Боровинка, д. Брилино, д. Ветренниково, д. Воронино, д. Вороново, д.Высотино, д. Ганьки, д. Дементьево, д. Дора, д. Дягилево, д. Зайцево, д. Игумново, д. Исаково, д. Кормовесово, д. Кротынь, д. Кузьминское, д. Легалово, д. Люботово, с. Михайловское, д. Новинки, д. Обухово, д. Раменье, д. Романьково, д. Самойлово, д. Свистуны, д. Скоблево, д. Соловцово, д. Софронцево, п. Солнечный, д. Темьяниково, д. Терентьево, д. Тимонино, д. Чесавино, д. Шилово, д. Шустово, п. Юбилейный, д. Яковлевское, д. Алекино, д. Антоново, д. Варлыгино, д. Завражье, д. Колодня, д. Кузьминское, д. Максимовское, д. Никитино, д. Остров, д. Перя, д. Поддубье, д. Поповка, д.Федоровское, д.Шевелево |
| 4 | Административный центр | г. Устюжна |
| 5 | Расстояние до административного центра Вологодской области г. Вологды | 267 км |
| Население |  |  |
| 1 | Численность населения сельского поселения на 2012 год | 2684 чел |
| 2 | д. Аристово | 2 |
| 3 | д. Андраково | 3 |
| 4 | д. Берняково | 2 |
| 5 | х. Боровинка | 48 |
| 6 | д. Брилино | 488 |
| 7 | д. Ветренниково | 37 |
| 8 | д. Воронино | 61 |
| 9 | д. Вороново | 21 |
| 10 | д.Высотино | 17 |
| 11 | д. Ганьки | 171 |
| 12 | д. Дементьево | 17 |
| 13 | д. Дора | 16 |
| 14 | д. Дягилево | 9 |
| 15 | д. Зайцево | 7 |
| 16 | д. Игумново | 59 |
| 17 | д. Исаково | 2 |
| 18 | д. Кормовесово | 9 |
| 19 | д. Кротынь | 29 |
| 20 | д. Кузьминское | 17 |
| 21 | д. Легалово | 25 |
| 22 | д. Люботово | 32 |
| 23 | с. Михайловское | 256 |
| 24 | д. Новинки | 12 |
| 25 | д. Обухово | 11 |
| 26 | д. Раменье | 9 |
| 27 | д. Романьково | 77 |
| 28 | д. Самойлово | 83 |
| 29 | д. Свистуны | 9 |
| 30 | д. Скоблево | 11 |
| 31 | д. Соловцово | 34 |
| 32 | д. Софронцево | 37 |
| 33 | п. Солнечный | 140 |
| 34 | д. Темьяниково | 30 |
| 35 | д. Терентьево | 13 |
| 36 | д. Тимонино | 5 |
| 37 | д. Чесавино | 57 |
| 38 | д. Шилово | 8 |
| 39 | д. Шустово | 9 |
| 40 | п. Юбилейный | 448 |
| 41 | д. Яковлевское | 274 |
| 42 | д. Алекино | 13 |
| 43 | д. Антоново | 3 |
| 44 | д. Варлыгино | 18 |
| 45 | д. Завражье | 11 |
| 46 | д. Колодня | 0 |
| 47 | д. Кузьминское | 3 |
| 48 | д. Максимовское | 18 |
| 49 | д. Никитино | 0 |
| 50 | д. Остров | 0 |
| 51 | д. Перя | 3 |
| 52 | д. Поддубье | 28 |
| 53 | д. Поповка | 0 |
| 54 | д.Федоровское | 32 |
| 55 | д.Шевелево | 0 |
| Территория |  |  |
| 1 | Площадь в существующих границах | 24225,1 га |
| Климат |  |  |
| 1 | Климатический район | II В |
| 2 | Абсолютная минимальная температура | 49,4оС |
| 3 | Абсолютная максимальная температура | 34,6оС |
| 4 | Расчетные температуры для проектирования отопления | -32°С |
| 5 | Годовое количество осадков (мм) | 510 мм |
| 6 | Годовая относительная влажность воздуха (%) | 85 |
| 7 | Высота снежного покрова (см) | 45 см |
| 8 | Продолжительность безморозного периода | 134 дней |
| 9 | Продолжительность отопительного периода | 231 день |
| 10 | Средняя скорость ветра | 4,5 м/сек |
| 11 | Абсолютный максимум глубины сезонного промерзания грунта | 109 см |
| Рельеф |  |  |
| 1 | Характеристика рельефа | Холмистые, холмисто-грядовые равнины |
| 2 | Абсолютные отметки поверхности | 10-15 метров |

3.2. Прогноз транспортного спроса поселения, объемов и характера передвижения населения и перевозок грузов по видам транспорта, имеющегося на территории поселения.

С учетом сложившейся экономической ситуации, характер и объемы передвижения населения и перевозки грузов практически не изменяются.

3.3. Прогноз развития транспортно инфраструктуры по видам транспорта.

В период реализации Программы транспортная инфраструктура по видам транспорта не перетерпит существенных изменений. Основным видом транспорта остается автомобильный. Транспортная связь с районным, областным и населенными пунктами будет осуществляться общественным транспортом (автобусное сообщение), внутри населенных пунктов личным транспортом и пешеходное сообщение. Для целей обслуживания действующих производственных предприятий сохраняется использование грузового транспорта.

3.4. Прогноз развития дорожной сети поселения.

Основными направлениями развития  дорожной сети поселения в период реализации Программы будет являться сохранение протяженности, соответствующим нормативным требованиям, автомобильных дорог общего пользования за счет ремонта и капитального ремонта автомобильных дорог, поддержание автомобильных дорог на уровне соответствующем категории дороги, путем нормативного содержания дорог, повышения качества и безопасности дорожной сети.

3.5. Прогноз уровня автомобилизации, параметров дорожного движения.

При сохранившейся тенденции к увеличению уровня автомобилизации населения, с учетом прогнозируемого увеличения количества транспортных средств, без изменения пропускной способности дорог, предполагается повышение интенсивности движения по основным направлениям к объектам тяготения.

3.6. Прогноз показателей безопасности дорожного движения.

Предполагается незначительный рост аварийности. Это связано с увеличением парка автотранспортных средств и неисполнением участниками дорожного движения правил дорожного движения.

Факторами, влияющими на снижение аварийности станут обеспечение контроля за выполнением мероприятий по обеспечению безопасности дорожного движения, развитие систем видеофиксации нарушений правил дорожного движения, развитие целевой системы воспитания и обучения детей безопасному поведению на улицах и дорогах, проведение разъяснительной и предупредительно-профилактической работы среди населения по вопросам обеспечения безопасности дорожного движения с использованием СМИ.

3.7. Прогноз негативного воздействия транспортной инфраструктуры на окружающую среду и здоровье человека.

В период действия Программы, не предполагается изменения центров транспортного тяготения, структуры, маршрутов и объемов грузовых и пассажирских перевозок. Причиной увеличения негативного воздействия на окружающую среду и здоровье населения, станет рост автомобилизации населения в совокупности с ростом его численности в связи с чем, усилится загрязнение атмосферы выбросами в воздух дыма и газообразных загрязняющих веществ и увеличением воздействия шума на здоровье человека.

4. Принципиальные варианты развития транспортной инфраструктуры и их укрупненную оценку по целевым показателям (индикаторам) развития транспортной инфраструктуры с последующим выбором предлагаемого к реализации варианта.

Автомобильные дороги подвержены влиянию природной окружающей среды, хозяйственной деятельности человека и постоянному воздействию транспортных средств, в результате чего меняется технико-эксплутационное состояние дорог. Состояние сети дорог определяется своевременностью, полнотой и качеством выполнения работ по содержанию, ремонту капитальному ремонту и зависит напрямую от объемов финансирования. В условиях, когда объем инвестиций в дорожной комплекс является явно недостаточным, а рост уровня автомобилизации значительно опережает темпы роста развития дорожной инфраструктуры на первый план выходят работы по содержанию и эксплуатации дорог.  Поэтому в Программе выбирается вариант качественного содержания и капитального ремонта дорог.

5. Перечень мероприятий (инвестиционных проектов)

по проектированию, строительству, реконструкции объектов транспортной инфраструктуры.

5.1. С учетом сложившейся экономической ситуацией, мероприятия по развитию транспортной инфраструктуры по видам транспорта, по развитию транспорта общего пользования, созданию транспортно-пересадочных узлов, по развитию инфраструктуры для легкового автомобильного транспорта, включая развитие единого парковочного пространства, по развитию пешеходного и велосипедного передвижения, по развитию инфраструктуры для грузового транспорта, транспортных средств коммунальных и дорожных служб в период реализации Программы не предусматриваются.

5.2 Мероприятия по развитию сети дорог поселения.

В целях  повышения качественного уровня дорожной сети сельского поселения, снижения уровня аварийности, связанной с состоянием дорожного покрытия и доступности к центрам тяготения и территориям перспективной застройки предлагается в период действия Программы реализовать следующий комплекс мероприятий по развитию дорог поселения:

ПЕРЕЧЕНЬ

программных мероприятий Программы комплексного развития систем транспортной инфраструктуры на территории муниципального образования Устюженское

на 2016 – 2018 годы

| № п/п | Наименование программы | Сроки реализации | Объем финансирования, тыс.руб. | Ответственный за реализацию мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Ремонт и капитальный ремонт автомобильных дорог и искусственных сооружений, в том числе: | 2016 |  | администрация сельского поселения |
|  | - ремонт участка подъезда к д.Софронцево | 2016 | 323,1 | администрация сельского поселения |
|  | - ремонт подъезда к д.Дементьево | 2016 | 76,5 | администрация сельского поселения |
|  | - ремонт подъезда к д.Кротынь | 2016 | 153,9 | администрация сельского поселения |
|  | - ремонт подъезда к д.Варлыгино | 2016 | 98,9 | администрация сельского поселения |
|  | - ремонт дорог в пос.Солнечный | 2016 | 192,0 | администрация сельского поселения |
|  | - ремонт дорог в д.Дементьево | 2016 | 35,4 | администрация сельского поселения |
|  | - ремонт дорог в д.Самойлово | 2016 | 79,5 | администрация сельского поселения |
|  | - ремонт дорог в д.Темьяниково | 2016 | 60,0 | администрация сельского поселения |
|  | - ремонт дорог в д.Кузьминское | 2016 | 58,4 | администрация сельского поселения |
|  | - ремонт дорог в пос.Юбилейный, ул.Сельская | 2016 | 74,6 | администрация сельского поселения |
|  | - ремонт подъезда к д.Федоровское- д.Завражье- д.Поддубье | 2017 | 323,1 | администрация сельского поселения |
|  | - ремонт подъезда к д.Кузьминское | 2017 | 98,9 | администрация сельского поселения |
|  | - ремонт подъезда к д.Вороново | 2017 | 35,4 | администрация сельского поселения |
|  | - ремонт подъезда к д.Андраково | 2017 | 58,4 | администрация сельского поселения |
|  | - ремонт дорог в пос.Юбилейный пер.Свободорабочий | 2017 | 58,4 | администрация сельского поселения |
|  | - ремонт дорог в д.Брилино ул.Центральная, ул.Солнечная, ул.Цветочная, ул.Молодежная | 2018 | 150,0 | администрация сельского поселения |
|  | - ремонт дорог в пос.Юбилейный ул.Дорожная, ул.Новоселов | 2018 | 98,9 | администрация сельского поселения |
|  | - ремонт дорог на хут.Боровинка | 2018 | 98,9 | администрация сельского поселения |
|  | - ремонт подъезда к хут.Боровинка | 2018 | 98,9 | администрация сельского поселения |
|  | Итого: | 2016-2018 | 2173,2 |  |
| 2. | Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения вне границ населенных пунктов | 2016 | 648,5 | администрация сельского поселения |
| 3. | Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах населенных пунктов | 2016 | 669,0 | администрация сельского поселения |

6. Предложения по инвестиционным преобразованиям,

совершенствованию правового и информационного обеспечения деятельности

в сфере проектирования, строительства, реконструкции объектов транспортно инфраструктуры на территории поселения.

В рамках реализации настоящей Программы не предполагается проведение институциональных преобразований, структуры управления и взаимосвязей при осуществлении деятельности в сфере проектирования, строительства и реконструкции объектов транспортной инфраструктуры. Нормативно-правовая база для Программы сформирована и не изменяется.