Годовой отчет о ходе реализации и оценке эффективности Программы «Охрана окружающей среды, воспроизводство и рациональное использование природных ресурсов Устюженского муниципального района на 2016-2020 годы» (далее – Программа)

Ответственный исполнитель Программы – управление жилищно-коммунального хозяйства, архитектуры, строительства и экологии администрации Устюженского муниципального района, соисполнители - комитет по управлению имуществом администрации Устюженского муниципального района, администрации муниципальных образований Устюженского муниципального района, ММХ ООО «Импульс», ООО «ВторресурсыЧагода», департамент природных ресурсов и охраны окружающей среды Вологодской области.

Годовой отчет о ходе реализации за 2019 год составлен главным специалистом управления жилищно-коммунального хозяйства, архитектуры, строительства и экологии администрации района Мурашовой К.В.

**1. Результаты реализации Программы, достигнутые за 2019 год.**

За 2019 год в рамках реализации Программы достигнуты следующие результаты:

- доля заключенных договоров на сбор, вывоз и захоронение ТБО специализированных организаций с населением составила 95%;

- на территории населенных пунктов муниципальных образований отремонтировано 16 источников нецентрализованного водоснабжения (общественных колодцев);

- в рамках осуществления государственного экологического контроля проведено 37 мероприятия, а именно: внеплановых по выполнению выданных предписаний – 8, возбуждение дела по факту административного правонарушения/ рассмотрение жалоб (обращений) – 17, плановые (рейдовые) осмотры – 9, обследования территорий – 2, рассмотрение ходатайств о переносе сроков исполнения ранее выданных предписаний – 1;

- в школах Устюженского района проведено 90 экологических уроков.

**2. Перечень мероприятий, выполненных и невыполненных в установленные сроки.**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Показатель (индикатор) (наименование) | Единица измерения | Значение показателей (индикаторов) подпрограммы | Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) на конец отчетного года (при наличии) |
| Год предшествующий отчетному | Отчетный год |
| план | факт |
| 1 | Процент заключенных договоров на сбор, вывоз и захоронение ТБО с населением по району | % | 95 | 90 | 95 |  |
| 2 | Предотвращение экологического ущерба (вреда) | тыс. рублей | 0 | 0 | 0 |  |
| 3 | Обустройство минерального источника | ед. | 0 | 0 | 0 |  |
| 4. | Обеспечение качественной питьевой водой населения Устюженского муниципального района из источников нецентрализованного водоснабжения (общественных колодцев) | ед. | 8 | 15 | 16 |  |
| 5. | Обеспечение надлежащей очистки сбрасываемых с КОС в д. Брилино Устюженского района сточных вод | ед. | 0 | 1 | 0 | С целью обеспечения надлежащей очистки сбрасываемых сточных вод с КОС в д. Брилино в 2019 году объявлен электронный аукцион на выполнение работ по модернизации очистных сооружений д. Брилино, Устюженского района, Вологодской области. Аукцион не состоялся в виду отсутствия заявок на участие. |
| 6. | Определение качества питьевой воды источников нецентрализованного водоснабжения (общественных колодцев) на территории сельских поселений района | тыс. рублей | 0 | 100,0 | 44,405 | Экономия за счет проведения электронного аукциона. |
| 7. | Ликвидация несанкционированных свалок, выявленных на территории сельских поселений района | тыс. рублей | 50,0 | 150,0 | 0 | В период с 01.01.2019 по 31.12.2019 несанкционированные свалки не выявлены. |
| 8. | Размер денежных средств, затраченных на техническое задание на разработку проектно-сметной документации реконструкции объектов водоподготовки питьевой воды, подаваемой населению с использованием централизованного водоснабжения | тыс. рублей | 0 | 100,0 | 99,9 |  |
| 9. | Проведение экологических уроков в школах Устюженского района | ед. | 56 | 8 | 90 |  |
| 10. | Количество объектов размещения отходов соответствующих экологическим и санитарно-эпидемиологическим нормам | ед. | 2 | 3 | 2 | Строительство второй очереди полигона ТБО для г. Устюжна не осуществлена в связи с трудной финансовой ситуацией предприятия эксплуатирующего полигон. |
| 11. | Количество надзорных мероприятий в рамках осуществления государственного экологического контроля | ед. | 36 | 13 | 37 |  |

**3. Данные об использовании бюджетных ассигнований и иных средств на выполнение мероприятий муниципальной программы.**

В 2019 году в рамках Программы проведены следующие мероприятия за счет средств местного бюджета: обеспечение качественной питьевой водой населения Устюженского муниципального района из источников нецентрализованного водоснабжения (общественных колодцев) в размере 787,1 тыс. рублей, в том числе 68,77 тыс. рублей участие в проекте «Народный бюджет», контроль качества питьевой воды источников нецентрализованного водоснабжения (общественных колодцев) на территории сельских поселений Устюженского муниципального района в размене 44,405 тыс. рублей, подготовка технического задания на разработку проектно-сметной документации реконструкции объектов водоподготовки питьевой воды, подаваемой населению с использованием централизованного водоснабжения на территории Устюженского муниципального района в размере 99,9 тыс. рублей, мероприятие обеспечение надлежащей очистки сбрасываемых с КОС в д. Брилино Устюженского района сточных вод (определению сметной стоимости проектно-сметной документации по установке станции биологической очистки канализационных стоков в д. Брилино Устюженского района Вологодской области) в размере 10,0 тыс. рублей. Таким образом, в рамках Программы за счет средств местного бюджета проведены мероприятия на общую сумму 941,405 тыс. рублей.

Финансирование из средств местного бюджета выполнено в полном объеме.

Из областного бюджета выделены денежные средства в виде субвенции на осуществление регионального государственного экологического надзора на территории Устюженского муниципального района в размере 69,4 тыс. рублей.

Мероприятия по строительству и вводу в эксплуатацию 2-ой очереди полигона ТБО г. Устюжна запланированы выполнением эксплуатирующей организация ММХ ООО «Импульс» не проведены в виду отсутствия денежных средств.

**4. Информация об изменениях, внесенных в муниципальную программу.**

В 2019 году в муниципальную программу «Охрана окружающей среды, воспроизводство и рациональное использование природных ресурсов Устюженского муниципального района на 2016-2020 годы» постановлениями администрации района от 12.09.2019 №656 и от 28.10.2019 №780 внесены изменения в постановление администрации района от 03.11.2015 №835.

**5. Результаты оценки эффективности программы.**

Показатель степени достижения целей и решения задач Программы:

1/11\*(90/95+0/0+0/0+15/16+1/0+100/44,405+150,0/0+100/99,9+8/90+3/2+13/37)=(0,95+0+0+0,9+0+2,2+0+1+0,09+1,5+0,35)\*1/11=0,64

Коэффициент развития составил:

0,95+0+0+0,9+0+2,2+0+1+0,09+1,5+0,35=6,99

Финансирование программы составило 1 010,805 тыс. рублей при плане 1 137,1 тыс. рублей.

Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств местного бюджета района:

1 137,1/1010,805=1,12

Эффективность Программы составляет – 0,64/1,12=0,5

Программа низкоэффективная.

Главный специалист управления жилищно-коммунального

хозяйства, архитектуры, строительства и экологии

администрации Устюженского муниципального района К.В. Мурашова

14.02.2020 г.