Годовой отчет о ходе реализации и оценке эффективности Программы

«Развитие автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах Устюженского муниципального района до 2020 года»

Ответственный исполнитель: заведующий сектором ЖКХ управления ЖКХ, архитектуры, строительства и экологии администрации Устюженского муниципального района                                                                                           администрации Устюженского муниципального района.

Дата составления отчета: 28.02.2019

Ответственный за подготовку отчета: МалясовА.Г., заведующий сектором ЖКХ управления ЖКХ, архитектуры, строительства и экологии администрации Устюженского муниципального района    администрации района

Тел. (81737)2-33-02.

Цель муниципальной программы: Сохранение и совершенствование сети автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах  Устюженского муниципального района в соответствии с потребностями района в транспортном обслуживании

1.  В 2018 году достигнуты следующие результаты:

- доля автомобильных дорог общего пользования  местного значения, в отношении которых произведен ремонт, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования  местного значения составила 8%;

- доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, содержание которых осуществляется круглогодично, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения составила 100%;

- доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения составила 8%.

2. В 2018 году администрацией Устюженского муниципального района приняты следующие муниципальные правовые акты, регламентирующие вопросы развития автомобильных дорог  района:

- постановление администрации района от 10.01.2018 № 8 «О внесении изменений в постановление администрации района от 24.11.2015» № 908;

- постановление администрации района от 16.03.2018 № 247 «О внесении изменений в постановление администрации района от 24.11.2015» № 908;

- постановление администрации района от 13.07.2018 № 559 «О внесении изменений в постановление администрации района от 24.11.2015» № 908;

- постановление администрации района от 31.10.2018 № 879 «О внесении изменений в постановление администрации района от 24.11.2015» № 908.

3. Перечень мероприятий данные об использовании бюджетных ассигнований и иных средств на     выполнение мероприятий муниципальной программы:

| № п/п | Мероприятие | Расходы, тыс. руб. |
| --- | --- | --- |
|  |  | План | Фактическое исполнение |
| 1 | Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог (включая искусственные сооружения на них) общего пользования местного значения (средства муниципального дорожного фонда района) | 4723,1 | 4723,1 |
| 2 | Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения | 8503,8 | 8503,8 |
| 3 | Приобретение оборудования для содержания автодорог общего пользования местного значения | 253,7 | 253,7 |
| 4 | Софинансирование расходов в рамках государственной программы «Развитие транспортной системы Вологодской области на 2014-2020 годы | 915,5 | 915,5 |

4. Сведения о достижении целевых показателях (индикаторах)

| № п/п | Наименование индикатора (показателя) | Единица Измерен. | Значения показат. за 2018 год | КВП | КРi |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | План | факт |  |  |
| 1. | Индикатор 1: доля автомобильных дорог общего пользования местного значения, в отношении которых произведен ремонт в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения | % | 8,0 | 8,0 | 1 | 1,14 |
|  | Индикатор 2: доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, содержание которых осуществляется круглогодично, в общей протяженности автомобильных дорог местного значения | % | 100 | 100 | 1 | 1,0 |
| 2. | Индикатор 3: доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения | % | 8,0 | 8,0 | 1 | 1,14 |

5. Расчёт значений целевых показателей

(индикаторов) Программы

1) Целевой показатель (индикатор) 1: выполнение мероприятий по обеспечению сохранности существующей дорожной сети местного значения определяется как доля автомобильных дорог общего пользования местного значения, в отношении которых произведен ремонт, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения по формуле:  Dрем = Lрем. / Lобщ.*100%, где

### Dрем. – доля автомобильных дорог общего пользования местного значения, в отношении которых произведен ремонт, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, %;

### Lрем. – протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения, в отношении которых произведен ремонт, км;

### Lобщ. - общая протяженность автомобильных дорог общего пользования  местного значения, км.

### Dрем = Lрем. / Lобщ.*100% = 48/600,98*100%= 8,0%

2) Целевой показатель (индикатор) 2: выполнение мероприятий по обеспечению сохранности существующей дорожной сети местного значения определяется как доля протяженности автомобильных дорог общего пользования  местного значения, содержание которых осуществляется круглогодично, в общей протяженности автомобильных дорог местного значения по формуле: Dобсл. = Lобсл. / Lобщ.*100%, где

### Dобсл. – доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, содержание которых осуществляется круглогодично, в общей протяженности автомобильных дорог местного значения, %;

### Lобсл. – протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения, содержание которых осуществляется круглогодично, км;

### Lобщ. - общая протяженность автомобильных дорог общего пользования  местного значения, км.

### Dобсл. = Lобсл. / Lобщ.*100% = 600,98/600,98*100%= 100%.

### 3) Целевой показатель (индикатор) 3: прирост протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, отвечающих нормативным требованиям и условиям безопасности дорожного движения, определяется как доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования  местного значения по формуле: Dнорм. = Lнорм. / Lобщ.*100%, где

### Dнорм. – доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, %;

### Lнорм. – протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения, отвечающих нормативным требованиям, км;

### Lобщ. - общая протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения, км.

Dнорм. = Lнорм. / Lобщ.*100% =48/600,98*100% = 8,0%.

6. Расчет   оценки эффективности реализации муниципальной программы

(в соответствии с постановлением  администрации района от 09.06.2016 № 380)

=14396,1/14396,1 = 1,0

Коэффициент результативности для 3 показателей – 3/3 = 1,0

Коэффициент динамики для 3 показателей – 3,29/3 = 1,10

Общая эффективность -     (1+ ((КВПi + KPi)/2)/3)/2  = 1,02

Муниципальная программа – высокоэффективна.

Заведующий сектором ЖКХ управления

ЖКХ, архитектуры, строительства

и экологии администрации Устюженского

муниципального района                                                                                 А.Г.Малясов