Отчёт о ходе реализации и оценке эффективности программы «Комплексное развитие жилищного строительства и  формирование комфортной среды проживания в Устюженском муниципальном районе на 2015-2020 годы»  за 2015 год

Подпрограмма № 1: «Стимулирование развития жилищного строительства в Устюженском муниципальном районе»

I.Результаты реализации Подпрограммы, достигнутые за 2015 год

За 2015 год в рамках реализации Подпрограммы достигнуты следующие результаты:

1. Ввод в эксплуатацию 17 026 кв. м. жилых домов (322 ед.);

2. Разработаны, но не утверждены, проекты документов территориального планирования и градостроительного зонирования муниципальных образований Никифоровское и Мезженское Устюженского района.

3. Предоставлены для целей жилищного строительства 28 земельных участков.

Таким образом, условия для обеспечения населения района доступным жильем создаются, но не в полной мере, ввод жилых домов в эксплуатацию достигается за счет созданных ранее благоприятных условий для роста указанного показателя.

Сведения о достижении значений показателей (индикаторов) Подпрограммы

| № п/п | Показатель (индикатор) (наименование) | Единица измерения | Значения показателей (индикаторов) Подпрограммы | Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) на конец отчетного года (при наличии) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | год, предшествующий отчетному | отчетный год |  |
|  |  |  |  | план | факт |  |
| 1 | Доля муниципальных образований района с утвержденными документами территориального планирования | % | 60 | 50 | 38 | Несоответствие законодательству РФ генеральных планов МО Сошневское, МО Моденское, МО поселок имени Желябова в связи с объединением муниципальных образований в сельское поселение Желябовское (закон ВО от 06.12.2004 № 1126-ОЗ (с последующими изменениями) «Об установлении границ Устюженского муниципального района, границах и статусе муниципальных образований, входящих в его состав») |
| 2 | Количество земельных участков, предоставленных для строительства многоквартирных жилых домов | Един. | 0 | 3 | 0 | Низкий уровень спроса на жилые помещения в многоквартирных домах |
| 2 | Количество земельных участков, предоставленных для индивидуального жилищного строительства | Един. | 43 | 149 | 28 | Большая стоимость выполнения работ по выделению земельных участков |

В 2015 году были запланированы мероприятия по разработке и утверждению документов территориального планирования муниципальных образований Мезженское и Никифоровское, проекты документов были разработаны, но не утверждены, за счет чего планируемый результат не был достигнут.

Скорее всего, это связано с большим количеством выявленных в ходе согласования недоработок проектов документов – а части определения границ лесных насаждений, а также размещения линий связи.

Фактически данный фактор не повлиял на результативность Подпрограммы, вероятность дальнейших последствий так же мала, так как утверждение разработанных документов, скорее всего, произойдет в 2016 году.

II.Результаты реализации основных мероприятий Подпрограммы в 2015 году

В 2015 году в рамках Подпрограммы было предусмотрено проведение двух основных мероприятий:

- Разработка и утверждение документов территориального планирования муниципального образования Мезженское;

- Разработка и утверждение документов территориального планирования муниципального образования Никифоровское.

Указанные мероприятия в 2015 году были реализованы не в полном объеме – документы были только разработаны, но не утверждены. Причиной тому послужило большое количество неточностей в проектах документов, что повлекло внесение изменений в проект еще до стадии согласования с органами власти, органами местного самоуправления территорий, граничащими с муниципальным образованием.

Выполнение мероприятий по разработке и утверждению документов территориального планирования муниципальных образований Мезженское и Никифоровское не в полной мере не повлекло за собой кардинально негативных последствий, так как это не могло послужить причиной непредоставления земельных участков для жилищного строительства или отказа во вводе в эксплуатацию жилых домов.

Сведения о степени выполнения основных мероприятий Подпрограммы

| № п/п | Наименование основного мероприятия | Ответственный исполнитель | Плановый срок | Фактический срок | Результаты | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | начала реализации | окончания реализации | начала реализации | окончания реализации | запланированные | достигнутые |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Разработка и утверждение документов территориального планирования муниципального образования Мезженское | сектор архитектуры и строительства управления жилищно-коммунального хозяйства, архитектуры, строительства и экологии администрации района | 2015 | 2015 | 2014 | не окончено | доля муниципальных образований с утвержденными документами территориального планирования – не менее 50% | доля муниципальных образований с утвержденными документами территориального планирования – 38% | большое количество неточностей в проектах документов, что повлекло внесение изменений в проект еще до стадии согласования с органами власти, органами местного самоуправления территорий, граничащими с муниципальным образованием |
| 2 | Разработка и утверждение документов территориального планирования муниципального образования Никифоровское |  | 2015 | 2015 | 2014 | не окончено |  |  |  |

III.Результаты использования бюджетных ассигнований местного бюджета района и иных средств на реализацию мероприятий Подпрограммы

Отчет об использовании бюджетных ассигнований местного бюджета Устюженского муниципального района на реализацию Подпрограммы

(тыс. руб.)

| Статус | Наименование Подпрограммы, основного мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнители, заказчик-координатор | Расходы (тыс. руб.), годы |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | сводная бюджетная роспись, план на 1 января отчетного года | сводная бюджетная роспись на отчетную дату | кассовое исполнение |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Подпрограмма | Стимулирование развития жилищного строительства в Устюженском муниципальном районе | Всего | 15,2 | 150,0 | 150,0 |
|  |  | Сектор архитектуры и строительства управления ЖКХ, архитектуры и строительства администрации района | 15,2 | 150,0 | 150,0 |
| Основное мероприятие 1 | Разработка и утверждение документов территориального планирования муниципального образования Мезженское | Сектор архитектуры и строительства управления ЖКХ, архитектуры и строительства администрации района | 7,6 | 75,0 | 75,0 |
| Основное мероприятие 2 | Разработка и утверждение документов территориального планирования муниципального образования Никифоровское | Сектор архитектуры и строительства управления ЖКХ, архитектуры и строительства администрации района | 7,6 | 75,0 | 75,0 |

Информация о расходах федерального бюджета, областного бюджета, бюджетов государственных внебюджетных фондов, местного бюджета района, бюджетов муниципальных образований района, юридических лиц на реализацию

целей Подпрограммы

(тыс.руб.)

| Статус | Наименование подпрограммы муниципальной программы, основного мероприятия | Источники ресурсного обеспечения | Оценка расходов | Фактические расходы |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Подпрограмма | Стимулирование развития жилищного строительства в Устюженском муниципальном районе | всего | 1515,2 | 1658,3 |
|  |  | областной бюджет | 1500,0 | 1492,5 |
|  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 |
|  |  | местный бюджет района | 15,2 | 150,0 |
|  |  | бюджеты муниципальных образований района | 0,0 | 15,8 |
|  |  | государственные внебюджетные фонды | 0,0 | 0,0 |
|  |  | юридические лица | 0,0 | 0,0 |
|  | 1. Разработка и утверждение документов территориального планирования муниципального образования Мезженское | всего | 757,6 | 825,0 |
|  |  | областной бюджет | 750,0 | 742,5 |
|  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 |
|  |  | местный бюджет района | 7,6 | 75,0 |
|  |  | бюджеты муниципальных образований района | 0,0 | 7,5 |
|  |  | государственные внебюджетные фонды | 0,0 | 0,0 |
|  |  | юридические лица | 0,0 | 0,0 |
|  | 2. Разработка и утверждение документов территориального планирования муниципального образования Никифоровское | всего | 757,6 | 833,3 |
|  |  | областной бюджет | 750,0 | 750,0 |
|  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 |
|  |  | местный бюджет района | 7,6 | 75,0 |
|  |  | бюджеты муниципальных образований района | 0,0 | 8,3 |
|  |  | государственные внебюджетные фонды | 0,0 | 0,0 |
|  |  | юридические лица | 0,0 | 0,0 |

IV.Результаты оценки эффективности Подпрограммы

Показатель степени достижения целей и решения задач Подпрограммы:

1/3 * (38/50 + 0/3 + 28/149) = 0,32

Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств местного бюджета района:

150000,0/150000,0 = 1

Общая эффективность Подпрограммы:

0,32 / 1 = 0,32

Таким образом, Подпрограмма является неэффективной.

V. Информация о внесенных изменениях в Подпрограмму

В Подпрограмму изменения не вносились. При этом постановлением администрации Устюженского муниципального района от 24.11.2015 № 911 утверждена муниципальная программа «Стимулирование развития жилищного строительства на территории Устюженского муниципального района на 2016-2020 годы». Постановление администрации района от 30.01.2015 № 100 «Об утверждении муниципальной программы «Комплексное развитие жилищного строительства и формирование комфортной среды проживания в Устюженском муниципальном районе на 2015-2020 годы» утратило силу.

VI. Предложения по дальнейшей реализации Подпрограммы

За 2015 год в рамках реализации Подпрограммы достигнуты следующие результаты:

1. Ввод в эксплуатацию 17 026 кв. м. жилых домов (322 ед.);

2. Разработаны, но не утверждены, проекты документов территориального планирования и градостроительного зонирования муниципальных образований Никифоровское и Мезженское Устюженского района.

3. Предоставлены для целей жилищного строительства 28 земельных участков.

В 2015 году в рамках Подпрограммы было предусмотрено проведение двух основных мероприятий:

- Разработка и утверждение документов территориального планирования муниципального образования Мезженское;

- Разработка и утверждение документов территориального планирования муниципального образования Никифоровское.

Указанные мероприятия в 2015 году были реализованы не в полном объеме – документы были только разработаны, но не утверждены. Причиной тому послужило большое количество неточностей в проектах документов, что повлекло внесение изменений в проект еще до стадии согласования с органами власти, органами местного самоуправления территорий, граничащими с муниципальным образованием.

Выполнение мероприятий по разработке и утверждению документов территориального планирования муниципальных образований Мезженское и Никифоровское не в полной мере не повлекло за собой кардинально негативных последствий, так как это не могло послужить причиной непредоставления земельных участков для жилищного строительства или отказа во вводе в эксплуатацию жилых домов.

Сведения об ожидаемых значениях показателей (индикаторов)

| № п/п | Показатель (индикатор) (наименование) | Единица измерения | Значения показателей (индикаторов) Подпрограммы | Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) на конец отчетного года (при наличии) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | текущий год |  |
|  |  |  | план | ожидаемое значение на конец года |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | Стимулирование развития жилищного строительства на территории Устюженского муниципального района на 2016-2020 годы |
| 1 | Доля муниципальных образований района с утвержденными документами территориального планирования и градостроительного зонирования от общего количества муниципалитетов | - | 0,6 | 0,6 |  |
| 2 | Количество выделенных земельных участков для строительства объектов жилого назначения | ед. | 152 | 80 | несоответствие требованиям действующего законодательства правил землепользования и застройки муниципальных образований Залесское, Никольское, Мезженское, Никифоровское, сельского поселения Желябовское, большая стоимость выделения земельных участков |

Годовой отчет составил:

зав. сектором архитектуры и строительства

Подпрограмма № 2: «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры Устюженского муниципального района»

За 2015 год в рамках реализации подпрограммы достигнуты следующие результаты:

1. Ликвидирована свалка в д. Кузьминское.

2. Введен в эксплуатацию полигон ТБО для муниципальных образований Никифоровское и Никольское Устюженского муниципального района.

Сведения о достижении значений показателей (индикаторов) Подпрограммы

| № п/п | Показатель (индикатор) (наименование) | Единица измерения | Значение показателей (индикаторов) подпрограммы | Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) на конец отчетного года (при наличии) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Год предшествующий отчетному | Отчетный год |  |
|  |  |  |  | план | факт |  |
| 1 | Предотвращение экологического ущерба (вреда) при ликвидации свалок | Тыс. руб. | 0 | 378,7 | 237,8 | Ликвидация второй свалки, осуществлена за счет средств муниципального образования, не в рамках подпрограммы |
| 2 | Доля заключенных договоров на сбор, вывоз и захоронение ТБО с населением по району | % | 52 | 60 | 58 | Население частично вывозит отходы самостоятельно на полигон без заключения договора |
| 3 | Количество объектов размещения отходов, соответствующих экологическим и санитарно-эпидемиологическим нормам | шт | 1 | 3 | 2 | Строительство второй очереди полигона ТБО для г. Устюжна не осуществлена в связи с трудной финансовой ситуацией предприятия эксплуатирующего полигон. |

В 2015 году были запланированы мероприятия по строительству второй очереди полигона ТБО г. Устюжна, в связи финансовыми трудностями предприятия, мероприятие не было выполнено.

2. Результаты реализации основных мероприятий подпрограммы в 2015 году:

В 2015 году в рамках подпрограммы было предусмотрено проведение 4 основных мероприятий:

1. Ликвидация 6 свалок, не вошедших в оптимальную схему расположения объектов размещения ТБО на территории района;

2. Строительство и ввод в эксплуатацию 2-ой очереди полигона ТБО г. Устюжна

3. Утилизация (Захоронение) ТБО

4. Ввод в эксплуатацию полигона ТБО для муниципальных образований Никифоровское и Никольское.

Указанные мероприятия были реализованы не в полном объеме, кроме ввода в эксплуатацию полигона для муниципальных образований Никифоровское и Никольское. Причиной тому послужило отсутствие финансовых средств у предприятия, осуществляющего эксплуатацию полигона ТБО г. Устюжна. Одну из свалок включенную в подпрограмму, частично ликвидировало муниципальное образование, на территории которого находится свалка, а именно свалка у пос. им. Желябова.

Подпрограмма № 3: «Энергосбережение на территории Устюженского муниципального района»

а) конкретные результаты реализации муниципальной программы,                      достигнутые за отчётный период;

- сокращение потребления электрической энергии муниципальными бюджетными учреждениями района к 2020 году не менее чем на 15%;

- сокращение потребления тепловой энергии муниципальными бюджетными учреждениями района к 2020 году не менее чем на 15%;

- сокращение потребления холодной воды муниципальными бюджетными учреждениями района к 2020 году не менее чем на 15%;

- сокращение потребления электрической энергии ресурсоснабжающими организациями к 2020 году не менее чем на 15%;

- снижение расхода топлива на выработку тепловой энергии к 2020 году не менее чем на 15%;

- снижение потерь воды при производстве и передаче к 2020 году  на 2,5%.

Сведения о достижении значений показателей (индикаторов) муниципальной

подпрограммы № 3: «Энергосбережение на территории Устюженского муниципального района»

| № п/п | Показатель (индикатор) (наименование) | Единица измерения | Значения показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы | Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) на конец отчетного года (при наличии) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2014 год, предшествующий отчетному* | отчетный 2015 год |  |
|  |  |  |  | план | факт |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  | Муниципальная программа «Комплексное развитие жилищного строительства и формирование комфортной среды проживания в Устюженском муниципальном районе на 2015-2020 годы» |  |
|  | Подпрограмма 1 |  |
| ... | 1: удельное годовое потребление электрической энергии бюджетными учреждениями | кВт·ч на 1 человека населения | 219 | 211 | 109,27 | Сокращение бюджетных муниципальных зданий |
|  | 2: удельное годовое потребление тепловой энергии бюджетными учреждениями | Гкал / на 1 чел. населения | 0,677 | 0,660 | 0,345 | Сокращение бюджетных муниципальных зданий |
|  | 3: удельное годовое потребление холодной воды бюджетными учреждениями | м³ на 1 чел. населения | 1,18 | 1,15 | 0,81 | Сокращение бюджетных муниципальных зданий |
|  | 4: объём потребления электроэнергии ресурсоснабжающими организациями | млн. кВт.ч | 5,44 | 5,30 | 5,30 |  |
|  | 5: удельный расхода топлива на выработку теплоэнергии | т.у.т./Гкал | 0,224 | 0,221 | 0,221 |  |
|  | 6: объем потерь воды при ее передаче | Тыс. м³ | 251,3 | 244,9 | 244,9 |  |

б) перечень мероприятий, выполненных и невыполненных

| № п/п | Мероприятие | Расходы, тыс. руб. | Причины невыполнения |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | План | Фактическое исполнение |  |
| 1 | Проведение энергетического обследования муниципальных бюджетных учреждений района | 100,0 | - | Недостаток финансовых ресурсов |
| 2 | Оснащение приборами учета коммунальных ресурсов и устройствами регулирования потребления тепловой энергии | 100,0 | - | Недостаток финансовых ресурсов |
| 3 | ремонт и наладка инженерного оборудования; модернизация тепловых узлов; ремонт и регулировка систем отопления; водоснабжения, электроснабжения в муниципальных учреждениях | 1000,0 | - | Недостаток финансовых ресурсов |
| 4 | Замена котла в котельной д. Малое Восное | 650,0 | 450 | 430 т.руб. – средства МО Залесское, 20 т. руб. –средства ООО «Залесье» |

в) данные об использовании бюджетных ассигнований и иных средств на                        выполнение мероприятий муниципальной программы;

Бюджетных ассигнований

г) информацию об изменениях, внесенных в муниципальную программу                        ответственным исполнителем;

д) результаты оценки эффективности реализации муниципальной программы;

е) предложения о дальнейшей реализации муниципальной программы.

В 2015 году, в рамках реализации подпрограммы 3  выполнено  мероприятие:  «Замена  котла в котельной д. Малое Восное»

В связи с нехваткой финансовых ресурсов  мероприятие «Ремонт и наладка инженерного оборудования; модернизация тепловых узлов; ремонт и регулировка систем отопления; водоснабжения, электроснабжения в муниципальных учреждениях» не выполнялось.

Подпрограмма  № 4:  «Развитие автомобильных дорог общего пользования местного значения вне границ населенных пунктов в границах  Устюженского муниципального района»

В 2015 году, в рамках реализации подпрограммы 4  выполнены следующие  мероприятия

| № п/п | Мероприятие | Расходы, тыс. руб. |
| --- | --- | --- |
|  |  | План | Фактическое исполнение |
| 1 | Ремонт подъезда к д. Кормовесово с устройством водопропускной трубы | 190 | 190 |
| 2 | Ремонт подъезда к д. Алекино | 95 | 95 |
| 3 | Ремонт автодороги Дубрава-граница | 180 | 180 |
| 4 | Ремонт автодороги Давыдовское-Дубровка | 97 | 97 |
| 5 | Ремонт автодороги Степачёво-Хрипелёво | 100 | 100 |
| 6 | Ремонт автодороги Малое Восное - Зыково | 100 | 100 |
| 7 | Расчистка придорожной полосы подъезда к д. Мезга | 57,7 | 57,7 |
| 8 | Ремонт подъезда к д. Логиново | 100 | 100 |
| 9 | Ремонт автодороги Высотино-Новинки | 100 | 100 |
| 10 | Ремонт автодороги Шустово-Обухово | 100 | 100 |
| 11 | Расчистка придорожной полосы подъезда к д. Кормовесово | 22 | 22 |
| 12 | Расчистка придорожной полосы подъезда к д. Варлыгино | 20 | 20 |
| 13 | Содержание автодорог общего пользования местного значения вне границ населенных пунктов | 2414,3 | 2414,3 |

Кроме того в 2015 году  проведены мероприятий по осуществлению дорожной деятельности  в отношении автомобильных дорог общего пользования местного значения            с использованием средств субсидий   Дорожного фонда Вологодской области

| № п/п | Мероприятие | Объём финан- сирования в 2015 году, всего, тыс. рублей | в том числе за счёт |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Субсидии Дорожного фонда области, тыс. рублей | Местного бюджета района и бюджета г. Устюжна, тыс. рублей |
| 1 | Ремонт подъезда к д. Аристово | 47,03 | 46,56 | 0,47 |
| 2 | Ремонт участка дороги от подъезда к д. Соловцово | 90,13 | 89,22 | 0,90 |
| 3 | Ремонт участка дороги от д. Соловцово | 80,44 | 79,64 | 0,80 |
| 4 | Ремонт 3 км подъезда к д. Зимник с подсыпкой ПГС | 445,73 | 440,56 | 5,18 |
| 5 | Ремонт 5 км подъезда к д. Вёшки | 446,71 | 441,53 | 5,19 |
| 6 | Ремонт асфальтового покрытия по улице Ленина от переулка Розы Люксембург до улицы Иженская | 1536,42 | 1518,91 | 17,50 |
| 7 | Ремонт асфальтового покрытия моста через реку Ворожа, Соборная площадь, г.Устюжна, Вологодская область | 699,78 | 692,78 | 7,00 |
| 8 | Ремонт подъезда к д. Жилино в Устюженском районе | 82,20 | 81,38 | 0,82 |
| 9 | Ремонт подъезда к д. Понизовье - хутор Пожарки - д. Шалочь | 143,75 | 142,32 | 1,44 |
| 10 | Устройство тротуара по пер. Коммунистический, г. Устюжна, Вологодская область | 398,51 | 291,17 | 107,35 |
| 11 | Ремонт дорожного покрытия ул. Тверская, пер. Свободорабочий в г. Устюжна с вывозкой ПГС | 186,00 | 184,13 | 1,86 |
|  |  | 4156,70 | 4008,20 | 148,50 |

Сведения о достижении целевых показателях (индикаторах)

Подпрограммы 4

| № п/п | Задачи, направленные на достижение цели | Наименование индикатора (показателя) | Единица измерения | Значения показателей за 2015 год |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Плановое | Фактичес-кое |
| 1. | Обеспечение сохранности существующей дорожной сети местного значения | Индикатор 1: доля автомобильных дорог общего пользования местного значения, в отношении которых произведен ремонт в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения | % | 6,6 | 4,9 |
|  |  | Индикатор 2: доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, содержание которых осуществляется круглогодично, в общей протяженности автомобильных дорог местного значения | % | 100 | 100 |
| 2. | Прирост протяженности автодорог местного значения, отвечающих нормативным требованиям и условиям безопасности дорожного движения | Индикатор 3: доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения | % | 6,6 | 4,9 |

Реализация подпрограммы №  4 в 2015 году позволило обеспечить прирост протяженности автодорог местного значения вне границ населенных пунктов, отвечающих нормативным требованиям и условиям безопасности дорожного движения до 4,9 % от общей протяжённости.

Заведующий сектором ЖКХ управления

ЖКХ, архитектуры, строительства

и экологии администрации Устюженского

муниципального района                                                                                                    А.Г.Малясов