АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ЛЕНТЬЕВСКОЕ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 16.04.2021 № 28

д. Лентьево

О проведении двухмесячника

по благоустройству, озеленению

и санитарной очистке населенных пунктов муниципального образования Лентьевское

Руководствуясь постановлением Правительства Вологодской области от 12.04.2021 № 430 «О проведении мероприятий по благоустройству, озеленению, санитарной очистке территорий городов и других населенных пунктов области и подготовке к празднованию годовщины Победы в Великой Отечественной войне», в целях приведения в надлежащее санитарное состояние населенных пунктов муниципального образования Лентьевское, администрация муниципального образования Лентьевское ПОСТАНОВЛЯЕТ:

- Объявить на территории муниципального образования Лентьевское с 17 апреля 2021 по 17 июня 2021 года двухмесячник по благоустройству, озеленению и санитарной очистке населенных пунктов муниципального образования Лентьевское.

- Утвердить План мероприятий по благоустройству, озеленению и санитарной очистке территорий муниципального образования Лентьевское согласно приложения.

- Рекомендовать руководителям организаций и учреждений всех форм собственности, индивидуальным предпринимателям обеспечить участие в проведении работ по благоустройству и санитарной очистке подведомственных территорий.

- В преддверии празднования годовщины Победы в Великой Отечественной войне провести работы по благоустройству и санитарной очистке территорий возле обелисков воинам, погибшим в годы Великой Отечественной войны в д.Лентьево и д.Ванское, у памятника в д.Мерёжа, на могиле погибшего летчика в д.Порослово, у мемориальной доски, размещенной на здании МОУ «Лентьевская школа».

- Рекомендовать жителям населенных пунктов муниципального образования Лентьевское привести в надлежащий порядок:

- территории приусадебных участков и прилегающие к домам территории;

- содержать в чистоте территорию до проезжей части дороги, своевременно производить уборку сухой растительности, окашивание травы.

- Организовать проведение субботников с привлечением коллективов предприятий, организаций, учреждений, учащихся, населения по уборке территорий общего пользования, кладбищ.

- Координацию работ по проведению двухмесячника возложить на постоянно действующую комиссию по вопросам благоустройства и санитарного состояния населенных пунктов муниципального образования Лентьевское.

Членам комиссии 1 раз в 10 дней проводить проверки состояния территорий населенных пунктов в составе муниципального образования Лентьевское и подводить итоги работы по благоустройству, озеленению и санитарной очистке населенных пунктов.

- Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы муниципального образования Лентьевское Коцареву Э.Н.

Справку о выполнении настоящего постановления представить до         30 июня 2021 года.

- Настоящее постановление подлежит опубликованию в информационном бюллетене «Информационный Вестник муниципального образования Лентьевское» и размещению на официальном сайте Устюженского муниципального района.

Глава муниципального

образования Лентьевское                                                            Т.С. Суровицына

|  | Приложение к постановлению администрации муниципального образования Лентьевское от ______________ № _______ |
| --- | --- |

План

мероприятий по благоустройству муниципального образования Лентьевское на период проведения двухмесячника по благоустройству, озеленению и санитарной очистке

| № п/п. | Наименование мероприятий | Срок исполнения | Ответственный за исполнение |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Организовать своевременный вывоз мусора, собранного в период проведения субботников | в период двухмесячника | Суровицына Т.С. |
|  | Провести собрания с жителями по обсуждению вопросов уборки территорий населенных пунктов | по отд. графику | Суровицына Т.С. Коцарева Э.Н. |
|  | Рассмотреть на заседании Совета муниципального образования Лентьевское вопрос по благоустройству, озеленению и санитарной очистке населенных пунктов | 28.04 | Суровицына Т.С. |
|  | Организовать вывоз крупногабаритного мусора от площадок под размещение ТКО | в период двухмесячника | Суровицына Т.С. |
|  | Провести ремонт ограждений площадок под размещение ТКО | до 20.05 | Суровицына Т.С. |
|  | Провести акарицидные обработки от клещей на спортивных площадках в д. Лентьево, Мережа, на кладбище в д. Лентьево | до 11.06 | ООО «Профилактика» |
|  | Провести рейды по территории населенных пунктов с целью проверки соблюдения правил благоустройства, выдачи предписаний по устранению выявленных нарушений | еженедельно | Комиссия по вопросам благоустройства и санитарного состояния |
|  | Организовать население на участие в субботниках по уборке мест общего пользования | в течение всего периода двухмесячника | Комиссия по вопросам благоустройства и санитарного состояния. Старосты населенных пунктов |
|  | Рекомендовать провести субботники по уборке территорий предприятий и организаций, частных торговых точек | до 30.04 | Руководители предприятий организаций и учреждений, частные предприниматели |
|  | Организовать работы по ликвидации несанкционированных свалок мусора | при каждом случае выявления | Суровицына Т.С. |
|  | Уборка территорий, прилегающих к Обелискам погибшим воинам в населенных пунктах и у могилы погибшего летчика в д.Порослово | до 06.05 | Суровицына Т.С. учреждения культуры, образования, Совет ветеранов |
|  | Подведение итогов проведения двухмесячника по благоустройству, озеленению и санитарной очистке | до 30.06 | Коцарева Э.Н. |