**АДМИНИСТРАЦИЯ**

**МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ**

**ОМУТНИНСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ**

**ОМУТНИНСКОГО РАЙОНА КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ**

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

 23.01.2020 № 52

г.Омутнинск

**О внесении изменений в постановление администрации Омутнинского городского поселения от 04.12.2013 № 484**

Администрация Омутнинского городского поселения **ПОСТАНОВЛЯЕТ**:

1. Внести изменения в постановление администрации Омутнинского городского поселения от 04.12.2013 № 484 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие коммунальной инфраструктуры» Омутнинского городского поселения на 2014-2016 годы» (с изменениями от 30.06.2014 № 207, от 29.12.2014 № 464, от 30.12.2014 № 479, от 29.12.2015 № 924, от 25.11.2016 № 1019, от 17.04.2017 № 244, от 20.02.2018 № 173, от 25.04.2018 № 425, от 01.04.2019 № 274, от 10.06.2019 №491, от 29.07.2019 № 637, от 06.09.2019 № 780, от 30.10.2019 № 970):

1.1. Наименование муниципальной программы изложить в новой редакции: «Развитие коммунальной инфраструктуры» Омутнинского городского поселения на 2014-2022 годы.

1.2. Изложить муниципальную программу «Развитие коммунальной инфраструктуры» Омутнинского городского поселения на 2014-2022 годы в новой редакции. Прилагается.

 2. Настоящее постановление опубликовать в сборнике основных муниципальных правовых актов органов местного самоуправления Омутнинского городского поселения и на сайте администрации Омутнинского городского поселения.

3. Постановление вступает в силу в соответствии с действующим законодательством.

Глава администрации

Омутнинского городского поселения И.В. Шаталов

Подготовлено:

Главный специалист

финансово-экономического

отдела администрации

Омутнинского городского поселения \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ К.А. Запольских

Согласовано:

Заведующий юридическим отделом

администрации Омутнинского

городского поселения \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Е.Б. Волкова

Заведующий финансово-экономическим

отделом, главный бухгалтер

администрации Омутнинского

городского поселения \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Е.В. Арасланова

 УТВЕРЖДЕНА

 постановлением администрации

 муниципального образования

 Омутнинское городское поселение

 Омутнинского района

 Кировской области

 от 23.01.2020 № 52

**Муниципальная программа**

**«Развитие коммунальной инфраструктуры»**

 **Омутнинского городского поселения на 2014-2022 годы**

г. Омутнинск

**Паспорт муниципальной программы «Развитие коммунальной инфраструктуры» Омутнинского городского поселения на 2014 - 2022 годы**

(далее - муниципальная программа)

|  |  |
| --- | --- |
| Ответственныйисполнитель муниципальнойпрограммы | Отдел жизнеобеспечения администрации Омутнинского городского поселения Омутнинского района Кировской области |
| Соисполнителимуниципальнойпрограммы | - |
| Наименование подпрограмм | -  |
| Цель муниципальнойпрограммы | -повышение эффективности функционирования коммунальных систем жизнеобеспечения городского поселения;-обеспечение потребностей развивающегося производственного комплекса и жилищного строительства в энергоресурсах и коммунальных услугах. |
| Задачи муниципальнойпрограммы | -повышение качества коммунальных услуг;-обеспечение надежности функционирования систем коммунальной инфраструктуры;-улучшение экологической ситуации на территории городского поселения;- увеличение мощности и пропускной способности систем коммунальной инфраструктуры;-улучшение технической оснащенности муниципальных предприятий, учреждений, эксплуатирующих объекты коммунальной инфраструктуры города |
| Этапы и сроки реализациимуниципальной программы | 2014 - 2022 годы. Реализация муниципальной программы не предусматривает разделения на этапы |
| Источники финансирования муниципальной программы (тыс.руб.) | Общий объем финансирования – 33443,880 в т.ч.:2014 – 9310,7842015 – 8190,4162016 – 1038,0192017 – 1291,9002018 – 1259,1792019 – 6750,1002020 – 3003,4822021 – 1300,0002022 – 1300,000 |
| Ожидаемые результаты реализации муниципальной программы | повышение надежности функционирования систем коммунальной инфраструктуры;- ликвидация аварийных и полностью изношенных объектов коммунального хозяйства;- повышение качества предоставляемых коммунальных  услуг |

**1.Общая характеристика сферы реализации муниципальной программы, в том числе формулировки основных проблем в указанной сфере и прогноз ее развития**

В соответствии со статьёй 14 Федерального закона от 06.10.2003 №131- ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» к вопросам местного значения поселения отнесена организация электро-, тепло-, газо- и водоснабжения населения, водоотведения, снабжения населения топливом.

Система коммунальной инфраструктуры - комплекс технологически связанных между собой объектов и инженерных сооружений, предназначенных для осуществления поставок товаров и оказания услуг в сферах электро-, газо-, тепло-, водоснабжения и водоотведения до точек подключения к инженерным системам электро-, газо-, тепло-, водоснабжения и водоотведения объектов капитального строительства, а также объекты, используемые для утилизации, обезвреживания и захоронения твердых бытовых отходов.

Уровень износа муниципальных объектов организаций ЖКХ составляет 60% и продолжает увеличиваться, что снижает надежность и устойчивость систем инженерного оборудования.

Основные причины, препятствующие развитию системы коммунальной инфраструктуры муниципального образования:

высокий уровень износа объектов коммунальной инфраструктуры;

ограниченная платежеспособность потребителей (населения) по оплате жилищно-коммунальных услуг,

низкая доля инвестиционных расходов в структуре себестоимости коммунальных услуг.

Необходимо решение проблемы повышения эффективности и надежности работы системы коммунальной инфраструктуры путём модернизации и капитального ремонта объектов коммунальной инфраструктуры для обеспечении доступности коммунальных ресурсов для потребителей.

Финансовое состояние коммунальных организаций МУП «Водоканал», МУП ЖКХ Омутнинского района, МУП ЖКХ «Благоустройство», ООО «Жилищный услуги» Омутнинского городского поселения ограничивает потенциал привлечения кредитных ресурсов для финансирования работ по модернизации и капитальному ремонту объектов коммунальной инфраструктуры. Производственные базы МУП «Водоканал» требуют обновления и модернизации, замены технологического оборудования.

Повышение тарифов путем установления инвестиционной надбавки к тарифам сдерживается низкой платежеспособностью населения, что находит отражение в установлении индексов роста цен на коммунальные услуги. При утверждении тарифов для организаций, осуществляющих деятельность в сфере тепло- и водоснабжения, водоотведения, очистки сточных вод, с превышением устанавливаемых индексов роста цен (не доступных для потребителей) принимается решение о возмещении указанным организациям выпадающих доходов либо о предоставлении бюджетных субсидий на возмещение недополученных доходов.

Учитывая низкую платежеспособность потребителей, предприятия коммунальной отрасли оказались в сложном экономическом положении: не имея достаточных доходов от предоставления коммунальных услуг, не привлекались инвестиции в основные производственные фонды в объемах, необходимых не только для развития инфраструктуры, но и для ее поддержки.

Недостаточные инвестиции в модернизацию объектов коммунальной инфраструктуры ведут к снижению качества и надежности обслуживания потребителей, ресурсной эффективности производства коммунальных услуг, а в конечном итоге - к снижению качества и комфортности проживания.

Решение вышеуказанные проблем требуют больших финансовых затрат, привлечения средств областного бюджета, при этом для участия в областных программах необходимо иметь разработанную в установленном порядке проектно-сметную документацию на работы по капитальному ремонту и модернизации объектов коммунальной инфраструктуры, заявляемые для отбора в областные программы.

Представленная характеристика коммунального хозяйства Омутнинского городского поселения показывает, что отказ от решения проблем программно - целевым методом приведет к инерционному развитию коммунального хозяйства, в условиях которого показатели надежности обслуживания, ресурсной эффективности, условия жизни населения будут ухудшаться.

Изложенные проблемы имеют комплексный характер, требуют системного решения, что определяет целесообразность использования программно-целевого метода.

Для решения вышеуказанных проблем требуется привлечение средств бюджета муниципального образования, а при их недостаточности - средств областного бюджета в соответствии с действующими областными программами в данной сфере.

**2. Приоритеты муниципальной политики в соответствующей сфере социально-экономического развития, цели, задачи целевые показатели эффективности реализации муниципальной программы, описание ожидаемых конечных результатов реализации муниципальной программы, сроков и этапов реализации муниципальной программы**

Муниципальная программа соответствует приоритетам, установленным в Программе социально-экономического развития муниципального образования Омутнинского городского поселения Омутниского района Кировской области, и направлена на развитие городской коммунальной инфраструктуры, повышение ее качества и надежности.

Приоритеты и цели государственной политики в жилищной и жилищно-коммунальной сферах определены в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 600 «О мерах по обеспечению граждан Российской Федерации доступным и комфортным жильем и повышению качества жилищно-коммунальных услуг», а также Концепцией долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2020 года, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 17.11.2008 №1662-р.

При этом задача по техническому обновлению коммунальной инфраструктуры является одной из двух прорывных задач, на решении которых должны быть сосредоточены органы государственной власти и местного самоуправления.

Целью государственной программы Кировской области «Развитие коммунальной инфраструктуры» на 2014-2021 годы является повышение уровня надежности поставки коммунальных ресурсов, что обеспечивается решением одной из основных задач программы - обеспечение модернизации объектов коммунальной инфраструктуры.

Основной целью муниципальной программы является - улучшение условий проживания и коммунального обслуживания в Омутнинском городском поселении путём повышения надежности и эффективности работы коммунальной инфраструктуры.

Для достижения поставленной цели необходимо решение задачи по обеспечению выполнения работ по капитальному ремонту и модернизации объектов коммунальной инфраструктуры городского поселения.

Оценка результативности действий муниципальной программы будет проводиться по результатам отчётного года. Источник получения информации - отчёты исполнителей муниципальной программы.

Целевые показатели реализации муниципальной программы будут определяться на основании отчетов участников муниципальной программы расчетным методом.

В результате реализации муниципальной программы:

- улучшится качество коммунального обслуживания потребителей города (в том числе населения),

- будет обеспечиваться надежность работы коммунальных систем жизнеобеспечения города,

-будет предотвращаться критический уровень износа основных фондов коммунального хозяйства города.

Сроки реализации муниципальной программы 2014-2022 годы.

Реализация муниципальной программы не предполагает разделения на этапы.

 **3.Основные меры правового регулирования в сфере**

 **реализации муниципальной программы**

Разработка новых нормативно-правовых актов для реализации муниципальной программы не требуется.

Программа разработана в соответствии с Федеральным законом №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации». Реализация муниципальной программы осуществляется в соответствии с законодательством о государственных и муниципальных закупках.

**4.Ресурсное обеспечение муниципальной программы**

Общий объем финансирования муниципальной программы на 2014 – 2022 годы составит 33443,880 тыс.руб, в том числе из бюджета муниципального образования 22835,252 тыс.руб, средства областного бюджета 9842,678 тыс.руб., внебюджетные источники 765,950 тыс.руб.

Объемы и источники финансирования муниципальной программы

тыс.руб.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| №п/п | Наименование источника финансирования | Годы реализации программы |
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | Всего |
| 1 | БюджетОмутнинского городского поселения далее (бюджет муниципального образования | 1474,898 | 5417,674 | 1038,019 | 1291,900 | 1259,179 | 6750,100 | 3003,482 | 1300,000 | 1300,000 | 22835,252 |
| 2 | Областной бюджет | 7400,559 | 2442,119 | - | - | - | - | - | - | - | 9842,678 |
| 3 | Федеральный бюджет | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 4 | Внебюджетные источники | 435,327 | 330,623 | - | - | - | - | - | - | - | 765,950 |
|  | Всего | 9310,784 | 8190,416 | 1038,019 | 1291,900 | 1259,179 | 6750,100 | 20491,900 | 1300,0 | 1300,000 | 33443,880 |

Средства областного бюджета могут включаться в муниципальную программу в виде субсидий на условиях софинансирования в случае их предоставления бюджету муниципального образования на реализацию инвестиционных проектов по модернизации объектов коммунальной инфраструктуры, включенных в областные целевые программы:

- «Комплексная программа модернизации и реформирования жилищно-коммунального хозяйства Кировской области» на 2012-2015 годы,

- «Развитие водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод Кировской области» на 2011-2017 годы при условии прохождения муниципальным образованием конкурсного отбора в порядке, установленном указанными программами.

Указанные областные целевые программы включены в государственную программу Кировской области «Развитие коммунальной и жилищной инфраструктуры» на 2013-2021 годы.

Объем финансирования муниципальной программы будет уточняться ежегодно по итогам оценки эффективности реализации программных мероприятий.

Метод оценки затрат на реализацию мероприятий муниципальной программы – расчётный.

**5.Анализ рисков реализации муниципальной программы и**

 **описание мер управления рисками**

При реализации муниципальной программы могут возникнуть следующие группы рисков:

 Таблица 2

|  |  |
| --- | --- |
| Негативный фактор | Способы минимизации рисков |
| Изменение действующего законодательства в сфере реализации муниципальной программы | Проведение регулярного мониторинга планируемых изменений в действующем законодательстве, внесение изменений в муниципальную программу  |
| Недостаточное финансирование мероприятий муниципальной программы | Определение приоритетов для первоочередного финансирования, привлечение средств областного, федерального бюджетов, внебюджетных источников |
| Несоответствие фактически достигнутых показателейэффективности реализации муниципальной программы запланированным | Проведение ежегодного мониторинга и оценки эффективности реализации мероприятий муниципальной программы, анализ причин отклонения фактически достигнутых показателей от запланированных, оперативная разработка и реализация мер, направленных на повышение эффективности реализации мероприятий муниципальной программы |

 6**. Методика оценки эффективности реализации**

 **муниципальной программы**

Оценка эффективности реализации муниципальной программы за отчетный период определяется как сумма баллов, набранных по каждому критерию:

3

Эмп = ∑ Кj, где:

 j = 1

Эмп – оценка эффективности реализации муниципальной программы (баллов, с двумя знаками после запятой);

Кj – итоговая балльная оценка j-го критерия (баллов, с двумя знаками после запятой).

Эффективность реализации муниципальной программы признается высокой в случае, если значение Эмп ≥ 80.

Эффективность реализации муниципальной программы признается удовлетворительной в случае, если 60 ≤ Эмп < 80.

Эффективность реализации муниципальной программы признается низкой в случае, если Эмп < 60.

По результатам оценки эффективности реализации муниципальной программы сектором экономики администрации Омутнинского городского поселения для представления главе администрации Омутнинского городского поселения готовятся следующие предложения по дальнейшей реализации муниципальных программ:

о целесообразности продолжения реализации муниципальной программы для муниципальных программ с высоким уровнем эффективности реализации;

о внесении изменений в муниципальную программу, в том числе об изменении объема бюджетных ассигнований, для муниципальных программ с удовлетворительным уровнем эффективности реализации;

о досрочном прекращении реализации муниципальной программы на-чиная с очередного финансового года для муниципальных программ с низким уровнем эффективности реализации.

Ответственный исполнитель Программы ежеквартально, в срок до 10 числа месяца, следующего за отчетным периодом, отчет о ходе реализации Программы предоставляет в финансово-экономический отдел администрации муниципального образования.

 Ответственный исполнитель Программы ежегодно, в срок до 1 марта года, следующего за отчетным, представляет в финансово-экономический отдел администрации муниципального образования годовой отчет о ходе реализации и оценке эффективности реализации Программы.

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Приложение № 1

к муниципальной программе «Развитие коммунальной инфраструктуры» Омутнинского городского поселения

на 2014-2022 годы

Сведения о целевых показателях эффективности реализации муниципальной программы

«Развитие коммунальной инфраструктуры» Омутнинского городского поселения на 2014-2022 годы

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование муниципальной программы, подпрограммы, мероприятия, показателей | Единица измерения |  |
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|  | Муниципальная программа «Развитие коммунальной инфраструктуры» Омутнинского городского поселения на 2014-2022 годы |
| 1 |  Мероприятие: строительство и капитальный ремонт водопровода  | шт. | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 |
| 2 | Мероприятие: компенсация за услуги бани |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3 | приобретенние специализированных автотран- спортных средств для содержания объектов коммунальной инфраструктуры города | ед. | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - |

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

 Приложение № 2

к муниципальной программе

«Развитие коммунальной инфраструктуры» Омутнинского городского поселения

на 2014-2022 годы

Расходы на реализацию муниципальной программы

за счет средств всех источников финансирования

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п <\*> |  Статус  | Наименование муниципальной программы,  подпрограммы,  мероприятия | Главный  распорядитель  бюджетных  средств | Расходы (тыс. рублей) |
|  |  | 2014  | 2015 | 2016 | 2017  | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | итого |
| 1 | Муниципальная программа  | «Развитие коммунальной инфраструктуры» на 2014-2022 годы Омутнинского городского поселения | всего  | 9310,784 | 8190,416 | 1038,019 | 1291,900 | 1259,179 | 6750,100 | 3003,482 | 1300,000 | 1300,000 | 33443,880 |
| Федеральный бюджет | - | - | - | - | - | - |  | - |  | - |
| Областной бюджет | 7400,559 | 2442,119 | - | - | - | - | - | - |  | 9842,678 |
| Местный бюджет(в.т.ч. внебюджетные источники)  | 1910,225 | 5748,297 | 1038,019 | 1291,900 | 1259,179 | 6750,100 | 3003,482 | 1300,000 | 1300,000 | 23601,202 |
| 1.1. | Мероприятие  |  Строительство, реконструкция и капитальный ремонт объектов питьевого водоснабжения в т.ч.: | всего  | 95,000 | 316,707 | 450,488 | 656,554 | 458,498 | 5853,833 | 2303,482 | 600,000 | 600,000 | 11334,562 |
| Федеральный бюджет | - | - | - | - | - | - |  | - |  |  |
| Областной бюджет | - | - | - | - | - | - | - | - |  | - |
| Местный бюджет  | 95,000 | 316,707 | 450,488 | 656,554 | 458,498 | 5853,833 | 2303,482 | 600,000 | 600,000 | 11334,562 |
| Строительство сетей наружного водоснабжения по улице Степана Халтурина и улицы Горького, мкр Малаговский г.Омутнинск | всего  | - | - | - | - | - | 5687,660 | - | - | - | 5687,660 |
| Федеральный бюджет | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Областной бюджет | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Местный бюджет  | - | - | - | - | - | 5687,660 | - | - |  | 5687,660 |
|  | Строительство водопровода ул.Станционная | всего  | - | - | - | - | - | 20,000 | 2303,482 | - |  | 20,000 |
| Федеральный бюджет | - | - | - | - | - | - | - | - |  | - |
| Областной бюджет | - | - | - | - | - | - | - | - |  | - |
| Местный бюджет  | - | - | - | - | - | 20,000 | 2303,482 | - |  | 20,000 |
| Разработка проектной документации по строительству водопровода по ул. Кривцова | всего | - | - | - | - | - | - | - | 600,000 | - | 600,000 |
| Федеральный бюджет | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Областной бюджет | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Местный бюджет | - | - | - | - | - | - | - | 600,000 | - | 600,000 |
| Строительство водопровода ул. Кривцова | всего | - | - | - | - | - | - | - | - | 600,000 | 600,000 |
| Федеральный бюджет | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Областной бюджет | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Местный бюджет | - | - | - | - | - | - | - | - | 600,000 | 600,000 |
|  | Прокладка участка водопровода с установкой водопроводного колодца и водозаборной колонки ул. Лесная | всего  | - | - | - | - | - | 146,173 | - | - | - | 146,173 |
| Федеральный бюджет | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Областной бюджет | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Местный бюджет  | - | - | - | - | - | 146,173 | - | - | - | 146,173 |
|  1.2.  | Мероприятие  | Компенсация за услуги бани | всего  | 547,843 | 597,480 | 587,531 | 635,346 | 715,963 | 896,267 | 700,000 | 700,000 | 700,000 | 6080,430 |
| Федеральный бюджет | - | - | - | - | - | - | - | - |  | - |
| Областной бюджет | - | - | - | - | - | - | - | - |  | - |
| Местный бюджет  | 547,843 | 597,480 | 587,531 | 635,346 | 715,963 | 896,267 | 700,000 | 700,000 | 700,000 | 6080,430 |
| 1.3. | Мероприятие | Строительство, реконструкция и капитальный ремонт КНС | всего  | 8572,941 | 7276,229 | - | - | 84,718 | - | - | - | - | 15933,888 |
| Федеральный бюджет | - | - | - | - | - | - | - | - |  | - |
| Областной бюджет | 7400,559 | 2442,119 | - | - | 84,718 | - | - | - |  | 9927,396 |
| Местный бюджет | 1172,382 | 4834,110 | - | - | - | - | - | - |  | 6006,492 |
| 1.4. | Мероприятие | Строительство, реконструкция и капитальный ремонт теплосетей | всего  | 95,000 | - | - | - | - | - | - | - |  | 95,000 |
| Федеральный бюджет | - | - | - | - | - | - | - | - |  | - |
| Областной бюджет | - | - | - | - | - | - | - | - |  | - |
| Местный бюджет | 95,000 | - | - | - | - | - | - | - |  | 95,000 |

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**