Приложение

УТВЕРЖДЕНА

распоряжением администрации

Омутнинского городского поселения

от     .11.2019 №

ДОРОЖНАЯ КАРТА

по реализации в 2021 году муниципальной программы

«Формирование современной городской среды» на территории Омутнинского городского поселения на 2018-2024 годы»

| № п/п | Наименование мероприятия | Сроки исполнения | Исполнители |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Осуществление процедуры рейтингового голосования по выбору общественной территории, подлежащей благоустройству в 2021 году | до 25.02.2020 | отдел по социальным вопросам администрации Омутнинского городского поселения |
| 2. | Выработка стратегии по реализации муниципальной программы в 2021 2.1. актуализация дизайн – проекта общественной территории, подлежащей благоустройству в 2021, подготовка сметной документации | с 20.05.2020 по 19.06.2020 с 20.05.2020 по 19.06.2020 | отдел жизнеобеспечения администрации Омутнинского городского поселения отдел по социальным вопросам администрации Омутнинского городского поселения |
|  |  |  | отдел по социальным вопросам администрации Омутнинского городского поселения отдел жизнеобеспечения администрации Омутнинского городского поселения |
|  | 2.2. Определение дворовых территорий, благоустройство которых целесообразно осуществить в 2021 году - актуализация сметной документации и дизайн – проектов по данным дворовым территориям (при необходимости составление сметной документации по другим дворовым территориям) 2.3. Проведение ОМК для назначения общественного обсуждения по утверждению работ по благоустройству - общественной территории - перечню дворовых территорий, благоустраиваемых в 2021 году | с 20.05.2020 по 19.06.2020 | отдел по социальным вопросам администрации Омутнинского городского поселения отдел жизнеобеспечения администрации Омутнинского городского поселения |
| 2. | Общественное обсуждение – 30 кал. дней по - утверждению работ по благоустройству общественной территории - перечню дворовых территорий, благоустраиваемых в 2021 году | с 20.06.2020 по 19.07.2020 | Отдел по социальным вопросам администрации Омутнинского городского поселения |
| 2 | Подготовка, актуализация дизайн - проектов | с 20.07.2020 по 05.08.2020 | отдел жизнеобеспечения администрации Омутнинского городского поселения, отдел по социальным вопросам администрации Омутнинского городского поселения |
| 3 | Проведение общественной муниципальной комиссии по утверждению итогов общественного обсуждения и муниципальной программы на 2021; опубликование решений комиссии на официальном Интернет – сайте администрации Омутнинского городского поселения | с 06.08.2020 по 09.08.2020 | отдел по социальным вопросам администрации Омутнинского городского поселения |
| 4 | Подготовка сметной документации по дворовым территориям и общественной территории, подлежащей благоустройству в 2021 году. Утверждение с учётом обсуждения с представителями заинтересованных лиц дизайн – проектов благоустройства дворовых территорий и общественной территории (при необходимости корректировка); размещение дизайн – проектов на интернет – сайте администрации Омутнинского городского поселения | не позднее 15.11.2020 | отдел жизнеобеспечения администрации Омутнинского городского поселения отдел по социальным вопросам администрации Омутнинского городского поселения |
| 6 | Реализация в 2021 году муниципальной программы «Формирование современной городской среды» на территории Омутнинского городского поселения на 2018-2024 годы» | согласно сроков, установленных государственной программой субъекта РФ | структурные подразделения администрации Омутнинского городского поселения согласно возложенных полномочий |

__________________