АДМИНИСТРАЦИЯ

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ОМУТНИНСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ

ОМУТНИНСКОГО РАЙОНА КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ

РАСПОРЯЖЕНИЕ

04.09.2020								№  296

г.Омутнинск

Об утверждении дорожной карты по реализации в 2022 году

на территории Омутнинского городского поселения

муниципальной программы

«Формирование современной городской среды» на территории Омутнинского городского поселения на 2018-2024 годы»

В целях реализации в 2022 году на территории муниципального образования Омутнинское городское поселение Омутнинского района Кировской области муниципальной программы «Формирование современной городской среды» на территории Омутнинского городского поселения на 2018-2024 годы»,

в соответствии со статьями 7, 43 Федерального закона от 06.10.2003
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением Правительства Российской Федерации от 16.12.2017 № 1578 «О внесении изменений в Правила предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных программ формирования современной городской среды», приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 06.04.2017 № 691/пр «Об утверждении методических рекомендаций по подготовке государственных (муниципальных) программ формирования современной городской среды в рамках реализации приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды» на 2018-2022 гг.» (с изменениями от 21.12.2017 № 169/пр), постановлением Правительства Кировской области от 30.12.2019 № 741- П «Об утверждении государственной программы Кировской области «Формирование современной городской среды в населенных пунктах Кировской области», постановлением администрации Омутнинского городского поселения от 10.10.2017 № 862 «Об утверждении муниципальной программы «Формирование современной городской среды» на территории Омутнинского городского поселения на 2018-2024 годы» (с изменениями от 01.11.2019 № 986), Уставом муниципального образования Омутнинское городское поселение Омутнинского района Кировской области:

1.	Утвердить дорожную карту по реализации в 2022 году муниципальной программы «Формирование современной городской среды» на территории Омутнинского городского поселения на 2018-2024 годы» согласно приложению.

2.	Настоящее распоряжение с приложением разместить на официальном сайте администрации Омутнинского городского поселения в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

3.	Настоящее распоряжение вступает в силу с момента подписания.

4.	Контроль за исполнением распоряжения оставляю за собой.

Глава администрации

Омутнинского городского поселения				И.В. Шаталов

Приложение

УТВЕРЖДЕНА

распоряжением администрации

Омутнинского городского поселения

от         04.09.2020 №  296

ДОРОЖНАЯ КАРТА

по реализации в 2022 году

на территории Омутнинского городского поселения

муниципальной программы

«Формирование современной городской среды» на территории Омутнинского городского поселения на 2018-2024 годы»

| № п/п | Наименование этапа | Срок исполнения |
| --- | --- | --- |
| 1. | Проведение заседания общественной муниципальной комиссии для назначения общественного обсуждения по выбору общественной территорий для включения в список рейтингового голосования | Декабрь 2020 |
| 2. | Общественное обсуждение – 30 к. дн. по выбору общественной территории для включения в список рейтингового голосования | Декабрь 2020 – январь 2021 |
| 3. | Проведение заседания общественной муниципальной комиссии по утверждению итогов общественного обсуждения по выбору общественной территории для включения в список рейтингового голосования; опубликование решений комиссии на официальном Интернет – сайте администрации Омутнинского городского поселения | Январь 2021 |
| 4. | Рейтинговое голосование по выбору общественной территории, подлежащей благоустройству в 2022 | Февраль 2021 |
| 5. | Общественное обсуждение – 30 к. дн. по утверждению работ по благоустройству общественной территории, перечню дворовых территорий, благоустраиваемых в 2022 году | Февраль – март 2021 |
| 6. | Проведение общественной муниципальной комиссии по утверждению итогов общественного обсуждения и муниципальной программы на 2022 год; опубликование решений комиссии на официальном Интернет – сайте администрации Омутнинского городского поселения | Март 2021 |
| 7. | Актуализация дизайн – проекта общественной территории, подлежащей благоустройству в 2022, составление сметной документации по благоустройству общественной территории Определение дворовых территорий, благоустройство которых необходимо и целесообразно осуществить в 2022 году; актуализация сметной документации и дизайн – проектов по данным дворовым территориям (при необходимости составление сметной документации по другим дворовым территориям) | Апрель 2021 Апрель – май 2021 |
| 8. | Направление информации о реализации муниципальной программы в Министерство энергетики и ЖКХ Кировской области перечню дворовых территорий, благоустраиваемых в 2022 году | Не позднее 01.06.2021 |
| 9. | Направление дизайн – проектов, сметной документации для согласования в КОГБУ институт «Кировкоммунпроект» | Не позднее 01.08.2021 |
| 10. | Благоустройство дворовых территорий, общественной территории | Не позднее 01.09.2022 |