Приложение

УТВЕРЖДЕНА

распоряжением администрации

Омутнинского городского поселения

от 07 .09.2021 № 254

**ДОРОЖНАЯ КАРТА**

**по реализации в 2022 году муниципальной программы**

**«Формирование современной городской среды» на территории Омутнинского городского поселения на 2018-2024 годы»**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование мероприятия | Сроки исполнения | Исполнители |
| 1. | Осуществление процедуры общественного обсуждения по выбору общественной территории для включения в список рейтингового голосования | до 30.11.2021 | отдел  по социальным вопросам администрации Омутнинского городского поселения |
| 2. | Осуществление процедуры общественного обсуждения по выбору дворовых территорий, подлежащих благоустройству в 2023 | до 30.12.2021 | Отдел по социальным вопросам администрации Омутнинского городского поселения |
| 3. | Проведение общественной комиссии по утверждению итогов общественного обсуждения и муниципальной программы на 2023; опубликование решений комиссии на официальном Интернет – сайте администрации Омутнинского городского поселения | до 15.01.2022 | отдел по социальным вопросам администрации Омутнинского городского поселения |
| 4. | Проведение процедуры рейтингового голосования по выбору общественной территории, подлежащей благоустройству в 2023 | До 30.03.2022 | Отдел по социальным вопросам администрации Омутнинского городского поселения |
| 5. | Подготовка сметной документации, дизайн – проектов по дворовым территориям, общественной территории, подлежащим благоустройству в 2023.  Утверждение с учётом обсуждения с представителями заинтересованных лиц дизайн – проектов благоустройства дворовых территорий и общественной территории (при необходимости корректировка); размещение дизайн – проектов на интернет – сайте администрации Омутнинского городского поселения | до 30.06.2022 | отдел по социальным вопросам администрации Омутнинского городского поселения  отдел жизнеобеспечения администрации Омутнинского городского поселения |
| 6. | Реализация в 2023 году муниципальной программы «Формирование современной городской среды»  на территории Омутнинского городского поселения  на 2018-2024 годы» | согласно сроков, установленных государственной программой субъекта РФ | структурные подразделения администрации Омутнинского городского поселения согласно возложенных полномочий |