Приложение

УТВЕРЖДЕНА

распоряжением администрации

Омутнинского городского поселения

от 11.09.2018 № 298

ДОРОЖНАЯ КАРТА

по реализации в 2019 году муниципальной программы

«Формирование современной городской среды» на территории Омутнинского городского поселения на 2018-2022 годы»

| № п/п | Наименование мероприятия | Сроки исполнения | Исполнители |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Осуществление общественного обсуждения реализации муниципальной программы «Формирование современной городской среды» на территории Омутнинского городского поселения на 2018-2022 годы» в 2019 году | с 11.09.2018 до 10.10.2018 (включительно) | отдел по социальным вопросам администрации Омутнинского городского поселения |
| 2 | Подведение итогов общественного обсуждения реализации муниципальной программы «Формирование современной городской среды» на территории Омутнинского городского поселения на 2018-2022 годы» в 2019 году, рассмотрение и оценка общественной муниципальной комиссией поступивших предложений по реализации муниципальной программы «Формирование современной городской среды» на территории Омутнинского городского поселения на 2018-2022 годы» в 2019 году, доработка муниципальной программы по итогам общественного обсуждения | не позднее 12.10.2018 | отдел по социальным вопросам администрации Омутнинского городского поселения |
| 3 | Подготовка сметной документации по дворовым территориям и общественной территории, подлежащих благоустройству в 2019 году. Подготовка и утверждение с учетом обсуждения с представителями заинтересованных лиц дизайн-проектов благоустройства дворовых территорий и общественной территории (при необходимости корректировки); размещение дизайн-проектов на интернет-сайте администрации Омутнинского городского поселения | не позднее 15.10.2018 | отдел жизнеобеспечения администрации Омутнинского городского поселения |
| 4 | Утверждение муниципальной программы «Формирование современной городской среды» на территории Омутнинского городского поселения на 2018-2022 годы» на 2019 год и опубликование на интернет-сайте администрации Омутнинского городского поселения | не позднее 15.10.2018 | финансово-экономический отдел администрации Омутнинского городского поселения юридический отдел администрации Омутнинского городского поселения |
| 5 | Проведение полной инвентаризации дворовых и общественных территорий муниципального образования, объектов имущества и земельных участков, уровня благоустройства индивидуальных жилых домов и земельных участков, предоставленных для их размещения, в соответствии с региональным порядком проведения инвентаризации | согласно сроков, установленных государственной программой субъекта РФ | отдел жизнеобеспечения администрации Омутнинского городского поселения |
| 6 | Реализация в 2019 году муниципальной программы «Формирование современной городской среды» на территории Омутнинского городского поселения на 2018-2022 годы» | согласно сроков, установленных государственной программой субъекта РФ | структурные подразделения администрации Омутнинского городского поселения согласно возложенных полномочий |

__________________