| Адепт:Управление строительством v 10.12 © ООО"Адепт" | Локальный сметный расчет для базисно-индексного метода с применением индекса СМР |
| --- | --- |
| Наименование редакции сметных нормативов: ФЕР (июль 2020) Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр, с изменениями от 30.03.2020 №172/пр, от 01.06.2020 №294/пр, от 30.06.2020 №352/пр; ФССЦ (июль 2020); ФСЦ на перевозки грузов для строительства (июль 2020) Приказ Минстроя России от 26.12.2019г №876/пр; ФССЦ (Приказ Минстроя России от 15.06.2017 № 886/пр ) |  |  |  | Утверждено приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ от 04.08.20 №421/пр |
| СОГЛАСОВАНО | УТВЕРЖДАЮ |
|  | Глава администрации Омутнинского городского поселения |
| ___________________________ | ________________________И.В. Шаталов |
| "____"____________________г. | "____"____________________г. |
| Наименование (объекта) стройки: |
| ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ (СМЕТА) № 1 от 18.12.2020 |
| Ремонт тротуара и благоустройство улицы Юных Пионеров города Омутнинска (от ул. Карла Либкнехта до ул. Володарского) |
| Составлен базисно-индексным методом |
| Основание: Дефектная ведомость |
| Смета составлена в ценах по состоянию на 01.01.2000 г. базисно-индексным методом с пересчетом в текущие цены индексом Минстроя РФ «Автомобильные дороги по состоянию на 4 квартал 2020 года (№44016-ИФ/09 от 02.11.2020 г.) |  |  |  |  |
| Сметная стоимость в текущих ценах в базовых ценах | 2 616,61422 277,77221 | тыс.руб. тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | строительных работ | 2 180,512 (277,772) | тыс.руб. | Средства на оплату труда рабочих | 74,652 (9,510) тыс.руб. |
|  | монтажных работ | 0,000 (0,000) | тыс.руб. | Нормативные затраты труда рабочих | 1 096,06 чел.-ч. |
|  | оборудования | 0,000 (0,000) | тыс.руб. | Нормативные затраты труда машинистов | 94,4 чел.-ч. |
|  | прочих затрат | 0,000 (0,000) | тыс.руб. | Расчетный измеритель конструктивного решения | ______________________ |

| № п/п | Обоснование | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Сметная стоимость в базисном уровне цен (в текущем уровне цен (гр.8) для ресурсов, отсутствующих в СНБ), руб. | Индексы | Сметная стоимость в текущем уровне цен, руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | на единицу | коэффициенты | всего с учетом коэффициентов | на единицу | коэффициенты | всего |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Раздел №1 Ремонт тротуара |
| 1 | ФЕР27-04-001-01 | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка 220м2*0,1м | 100 м3 | 0,22 | 1 | 0,22 |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ЗП |  |  | 1 |  | 115,49 | 1 | 25,41 |  |  |
|  | 3 | ЭМ |  |  | 1 |  | 3 262,79 | 1 | 717,81 |  |  |
|  | 2 | в т.ч. ЗПМ |  |  | 1 |  | 171,22 | 1 | 37,67 |  |  |
|  | 4 | М |  |  | 1 |  | 12,20 | 1 | 2,68 |  |  |
|  |  | ЗТр | чел.-ч | 14,4 | 1 | 3,168 |  |  |  |  |  |
|  |  | ЗТм | чел.-ч | 13,88 | 1 | 3,0536 |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого по расценке |  |  |  |  | 3 390,48 |  | 745,90 |  |  |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  | 63,08 |  |  |
|  |  | НР Автомобильные дороги | % | 142 | 1 | 142 |  |  | 89,57 |  |  |
|  |  | СП Автомобильные дороги | % | 95 | 0,85 | 80.75 |  |  | 51,09 |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  | 886,56 |  |  |
| 2 | 02.3.01.02-0016 | Песок природный для строительных: работ средний с крупностью зерен размером свыше 5 мм - до 5% по массе 22м3*1,1 | м3 | 24,2 | 1 | 24,2 | 55,26 | 1 | 1 337,29 |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  | 1 337,29 |  |  |
| 3 | ФЕРр68-12-2 | Разборка покрытий и оснований: щебеночных под БК 100.20.8 507,5 м*0,3м*0,2м | 100 м3 | 0,3045 | 1 | 0,3045 |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ЗП |  |  | 1 |  | 92,08 | 1 | 28,04 |  |  |
|  | 3 | ЭМ |  |  | 1 |  | 287,60 | 1 | 87,57 |  |  |
|  | 2 | в т.ч. ЗПМ |  |  | 1 |  | 37,57 | 1 | 11,44 |  |  |
|  | 4 | М |  |  | 1 |  | 0,00 | 1 | 0,00 |  |  |
|  |  | ЗТр | чел.-ч | 11,7 | 1 | 3,56265 |  |  |  |  |  |
|  |  | ЗТм | чел.-ч | 2,96 | 1 | 0,90132 |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого по расценке |  |  |  |  | 379,68 |  | 115,61 |  |  |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  | 39,48 |  |  |
|  |  | НР Ремонт: Благоустройство | % | 104 | 1 | 104 |  |  | 41,06 |  |  |
|  |  | СП Ремонт: Благоустройство | % | 60 | 1 | 60 |  |  | 23,69 |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  | 180,36 |  |  |
| 4 | ФЕРр68-12-4 | Разборка покрытий и оснований: асфальтобетонных с помощью молотков отбойных под БК 100.30.15 144м*0,2м*0,4м | 100 м3 | 0,1152 | 1 | 0,1152 |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ЗП |  |  | 1 |  | 1 288,05 | 1 | 148,38 |  |  |
|  | 3 | ЭМ |  |  | 1 |  | 3 690,72 | 1 | 425,17 |  |  |
|  | 2 | в т.ч. ЗПМ |  |  | 1 |  | 398,18 | 1 | 45,87 |  |  |
|  | 4 | М |  |  | 1 |  | 0,00 | 1 | 0,00 |  |  |
|  |  | ЗТр | чел.-ч | 155 | 1 | 17,856 |  |  |  |  |  |
|  |  | ЗТм | чел.-ч | 39,05 | 1 | 4,49856 |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого по расценке |  |  |  |  | 4 978,77 |  | 573,55 |  |  |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  | 194,25 |  |  |
|  |  | НР Ремонт: Благоустройство | % | 104 | 1 | 104 |  |  | 202,02 |  |  |
|  |  | СП Ремонт: Благоустройство | % | 60 | 1 | 60 |  |  | 116,55 |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  | 892,12 |  |  |
| 5 | ФЕРр68-20-1 | Разборка тротуаров и дорожек из плит с их отноской и укладкой в штабель | 100 м2 | 0,653 | 1 | 0,653 |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ЗП |  |  | 1 |  | 142,34 | 1 | 92,95 |  |  |
|  | 3 | ЭМ |  |  | 1 |  | 0,00 | 1 | 0,00 |  |  |
|  | 2 | в т.ч. ЗПМ |  |  | 1 |  | 0,00 | 1 | 0,00 |  |  |
|  | 4 | М |  |  | 1 |  | 0,00 | 1 | 0,00 |  |  |
|  |  | ЗТр | чел.-ч | 18,68 | 1 | 12,19804 |  |  |  |  |  |
|  |  | ЗТм | чел.-ч | 0 | 1 | 0 |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого по расценке |  |  |  |  | 142,34 |  | 92,95 |  |  |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  | 92,95 |  |  |
|  |  | НР Ремонт: Благоустройство | % | 104 | 1 | 104 |  |  | 96,67 |  |  |
|  |  | СП Ремонт: Благоустройство | % | 60 | 1 | 60 |  |  | 55,77 |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  | 245,39 |  |  |
| 6 | ФЕР27-03-010-01 | Разборка бортовых камней на бетонном основании | 100 м | 0,195 | 1 | 0,195 |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ЗП |  |  | 1 |  | 615,13 | 1 | 119,95 |  |  |
|  | 3 | ЭМ |  |  | 1 |  | 0,00 | 1 | 0,00 |  |  |
|  | 2 | в т.ч. ЗПМ |  |  | 1 |  | 0,00 | 1 | 0,00 |  |  |
|  | 4 | М |  |  | 1 |  | 0,00 | 1 | 0,00 |  |  |
|  |  | ЗТр | чел.-ч | 76,7 | 1 | 14,9565 |  |  |  |  |  |
|  |  | ЗТм | чел.-ч | 0 | 1 | 0 |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого по расценке |  |  |  |  | 615,13 |  | 119,95 |  |  |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  | 119,95 |  |  |
|  |  | НР Автомобильные дороги | % | 142 | 1 | 142 |  |  | 170,33 |  |  |
|  |  | СП Автомобильные дороги | % | 95 | 0,85 | 80.75 |  |  | 97,16 |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  | 387,44 |  |  |
| 7 | ФЕР27-03-008-05 | Разборка покрытий и оснований цементно-бетонных | 100 м3 | 0,01 | 1 | 0,01 |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ЗП |  |  | 1 |  | 447,88 | 1 | 4,48 |  |  |
|  | 3 | ЭМ |  |  | 1 |  | 1 318,41 | 1 | 13,18 |  |  |
|  | 2 | в т.ч. ЗПМ |  |  | 1 |  | 167,81 | 1 | 1,68 |  |  |
|  | 4 | М |  |  | 1 |  | 0,00 | 1 | 0,00 |  |  |
|  |  | ЗТр | чел.-ч | 57,42 | 1 | 0,5742 |  |  |  |  |  |
|  |  | ЗТм | чел.-ч | 12,43 | 1 | 0,1243 |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого по расценке |  |  |  |  | 1 766,29 |  | 17,66 |  |  |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  | 6,16 |  |  |
|  |  | НР Автомобильные дороги | % | 142 | 1 | 142 |  |  | 8,75 |  |  |
|  |  | СП Автомобильные дороги | % | 95 | 0,85 | 80.75 |  |  | 4,99 |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  | 31,40 |  |  |
| 8 | 01-01-01-043 | Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0.5 м3 Строительный мусор 42,97м3*1,8т/м3 | 1 т груза | 77,35 | 1 | 77,35 |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ЗП |  |  | 1 |  | 0,00 | 1 | 0,00 |  |  |
|  | 3 | ЭМ |  |  | 1 |  | 3,28 | 1 | 253,71 |  |  |
|  | 2 | в т.ч. ЗПМ |  |  | 1 |  | 0,00 | 1 | 0,00 |  |  |
|  | 4 | М |  |  | 1 |  | 0,00 | 1 | 0,00 |  |  |
|  |  | ЗТр | чел.-ч | 0 | 1 | 0 |  |  |  |  |  |
|  |  | ЗТм | чел.-ч | 0 | 1 | 0 |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого по расценке |  |  |  |  | 3,28 |  | 253,71 |  |  |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |
|  |  | НР | % | 0 | 1 | 0 |  |  | 0,00 |  |  |
|  |  | СП | % | 0 | 1 | 0 |  |  | 0,00 |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  | 253,71 |  |  |
| 9 | 01-01-01-043 | Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0.5 м3 (борт. камни 19,5*0,036т.)+( плитка 65,3м2*0,05м*1,2т/м3) | 1 т груза | 4,62 | 1 | 4,62 |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ЗП |  |  | 1 |  | 0,00 | 1 | 0,00 |  |  |
|  | 3 | ЭМ |  |  | 1 |  | 3,28 | 1 | 15,15 |  |  |
|  | 2 | в т.ч. ЗПМ |  |  | 1 |  | 0,00 | 1 | 0,00 |  |  |
|  | 4 | М |  |  | 1 |  | 0,00 | 1 | 0,00 |  |  |
|  |  | ЗТр | чел.-ч | 0 | 1 | 0 |  |  |  |  |  |
|  |  | ЗТм | чел.-ч | 0 | 1 | 0 |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого по расценке |  |  |  |  | 3,28 |  | 15,15 |  |  |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |
|  |  | НР | % | 0 | 1 | 0 |  |  | 0,00 |  |  |
|  |  | СП | % | 0 | 1 | 0 |  |  | 0,00 |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  | 15,15 |  |  |
| 10 | 03-21-01-002 | Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 2 км строительный мусор на площадку временного складирования 77,35т.+4,62т. | 1 т груза | 81,97 | 1 | 81,97 |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ЗП |  |  | 1 |  | 0,00 | 1 | 0,00 |  |  |
|  | 3 | ЭМ |  |  | 1 |  | 3,86 | 1 | 316,40 |  |  |
|  | 2 | в т.ч. ЗПМ |  |  | 1 |  | 0,00 | 1 | 0,00 |  |  |
|  | 4 | М |  |  | 1 |  | 0,00 | 1 | 0,00 |  |  |
|  |  | ЗТр | чел.-ч | 0 | 1 | 0 |  |  |  |  |  |
|  |  | ЗТм | чел.-ч | 0 | 1 | 0 |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого по расценке |  |  |  |  | 3,86 |  | 316,40 |  |  |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |
|  |  | НР | % | 0 | 1 | 0 |  |  | 0,00 |  |  |
|  |  | СП | % | 0 | 1 | 0 |  |  | 0,00 |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  | 316,40 |  |  |
| 11 | ФЕР06-03-004-12 | Армирование подстилающих слоев и набетонок | т | 0,017094 | 1 | 0,017094 |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ЗП |  |  | 1 |  | 102,78 | 1 | 1,76 |  |  |
|  | 3 | ЭМ |  |  | 1 |  | 30,45 | 1 | 0,52 |  |  |
|  | 2 | в т.ч. ЗПМ |  |  | 1 |  | 4,35 | 1 | 0,07 |  |  |
|  | 4 | М |  |  | 1 |  | 285,60 | 1 | 4,88 |  |  |
|  |  | ЗТр | чел.-ч | 11,6 | 1 | 0,1982904 |  |  |  |  |  |
|  |  | ЗТм | чел.-ч | 0,35 | 1 | 0,0059829 |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого по расценке |  |  |  |  | 418,83 |  | 7,16 |  |  |
| 11.1 Д | 08.3.04.01-0012 | Катанка стальная (углеродистая) спокойная, марка Бст1сп-3сп, диаметр: 5,5-6,5 мм | т | 1 | 1 | 0,017094 | 5 673,64 | 1 | 96,99 |  |  |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  | 1,83 |  |  |
|  |  | НР Бетонные и железобетонные монолитные конструкции в строительстве промышленном | % | 105 | 1 | 105 |  |  | 1,92 |  |  |
|  |  | СП Бетонные и железобетонные монолитные конструкции в строительстве промышленном | % | 65 | 0,85 | 55.25 |  |  | 1,01 |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  | 107,08 |  |  |
| 12 | ФЕР06-17-003-10 | Бетонирование (с помощью автобетононасосов) конструкций наружных стен толщиной свыше 30 см | 10 м2 | 0,45 | 1 | 0,45 |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ЗП |  |  | 1 |  | 203,35 | 1 | 91,51 |  |  |
|  | 3 | ЭМ |  |  | 1 |  | 341,13 | 1 | 153,51 |  |  |
|  | 2 | в т.ч. ЗПМ |  |  | 1 |  | 27,01 | 1 | 12,15 |  |  |
|  | 4 | М |  |  | 1 |  | 255,95 | 1 | 115,18 |  |  |
|  |  | ЗТр | чел.-ч | 22,42 | 1 | 10,089 |  |  |  |  |  |
|  |  | ЗТм | чел.-ч | 2 | 1 | 0,9 |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого по расценке |  |  |  |  | 800,43 |  | 360,20 |  |  |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  | 103,66 |  |  |
|  |  | НР Бетонные и железобетонные монолитные конструкции в строительстве жилищно-гражданском | % | 120 | 1 | 120 |  |  | 124,39 |  |  |
|  |  | СП Бетонные и железобетонные монолитные конструкции в строительстве жилищно-гражданском | % | 77 | 0,85 | 65.45 |  |  | 67,38 |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  | 551,97 |  |  |
| 13 | 04.1.02.05-0006 | Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ), класс В15 (М200) | м3 | 2,295 | 1 | 2,295 | 592,76 | 1 | 1 360,38 |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  | 1 360,38 |  |  |
| 14 | ФЕР13-06-003-01 | Очистка поверхности щетками | м2 | 30 | 1 | 30 |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ЗП |  |  | 1 |  | 7,68 | 1 | 230,40 |  |  |
|  | 3 | ЭМ |  |  | 1 |  | 0,00 | 1 | 0,00 |  |  |
|  | 2 | в т.ч. ЗПМ |  |  | 1 |  | 0,00 | 1 | 0,00 |  |  |
|  | 4 | М |  |  | 1 |  | 0,00 | 1 | 0,00 |  |  |
|  |  | ЗТр | чел.-ч | 0,9 | 1 | 27 |  |  |  |  |  |
|  |  | ЗТм | чел.-ч | 0 | 1 | 0 |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого по расценке |  |  |  |  | 7,68 |  | 230,40 |  |  |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  | 230,40 |  |  |
|  |  | НР Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии | % | 90 | 1 | 90 |  |  | 207,36 |  |  |
|  |  | СП Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии | % | 70 | 0,85 | 59.5 |  |  | 138,24 |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  | 576,00 |  |  |
| 15 | ФЕР15-02-001-01 | Улучшенная штукатурка фасадов цементно-известковым раствором по камню стен | 100 м2 | 0,3 | 1 | 0,3 |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ЗП |  |  | 1 |  | 587,78 | 1 | 176,33 |  |  |
|  | 3 | ЭМ |  |  | 1 |  | 45,09 | 1 | 13,53 |  |  |
|  | 2 | в т.ч. ЗПМ |  |  | 1 |  | 21,38 | 1 | 6,41 |  |  |
|  | 4 | М |  |  | 1 |  | 979,70 | 1 | 293,91 |  |  |
|  |  | ЗТр | чел.-ч | 61,1 | 1 | 18,33 |  |  |  |  |  |
|  |  | ЗТм | чел.-ч | 2,4 | 1 | 0,72 |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого по расценке |  |  |  |  | 1 612,57 |  | 483,77 |  |  |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  | 182,74 |  |  |
|  |  | НР Отделочные работы | % | 105 | 1 | 105 |  |  | 191,88 |  |  |
|  |  | СП Отделочные работы | % | 55 | 0,85 | 46.75 |  |  | 85,89 |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  | 761,54 |  |  |
| 16 | ФЕР15-04-019-05 | Окраска фасадов акриловыми составами с лесов вручную с подготовкой поверхности | 100 м2 | 0,3 | 1 | 0,3 |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ЗП |  |  | 1 |  | 128,20 | 1 | 38,46 |  |  |
|  | 3 | ЭМ |  |  | 1 |  | 5,41 | 1 | 1,62 |  |  |
|  | 2 | в т.ч. ЗПМ |  |  | 1 |  | 0,93 | 1 | 0,28 |  |  |
|  | 4 | М |  |  | 1 |  | 105,72 | 1 | 31,72 |  |  |
|  |  | ЗТр | чел.-ч | 13,8 | 1 | 4,14 |  |  |  |  |  |
|  |  | ЗТм | чел.-ч | 0,08 | 1 | 0,024 |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого по расценке |  |  |  |  | 239,33 |  | 71,80 |  |  |
| 16.1 Д | 14.3.02.01-1000 | Грунтовка акриловая, универсальная | т | 0,013 | 1 | 0,0039 | 14 101,05 | 1 | 54,99 |  |  |
| 16.2 Д | 14.3.02.01-1022 | Краска водоэмульсионная, акриловая, для наружной защитно- декоративной отделки бетонных и железобетонных конструкций (0,25л*30м2)* 2 раза | л | 50 | 1 | 15 | 13,62 | 1 | 204,30 |  |  |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  | 38,74 |  |  |
|  |  | НР Отделочные работы | % | 105 | 1 | 105 |  |  | 40,68 |  |  |
|  |  | СП Отделочные работы | % | 55 | 0,85 | 46.75 |  |  | 18,21 |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  | 389,98 |  |  |
| 17 | ФЕР07-05-030-11 | Установка мелких конструкций (подоконников, сливов, парапетов и др.) массой до 0,5 т | 100 шт | 0,16 | 1 | 0,16 |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ЗП |  |  | 1 |  | 934,21 | 1 | 149,47 |  |  |
|  | 3 | ЭМ |  |  | 1 |  | 272,16 | 1 | 43,55 |  |  |
|  | 2 | в т.ч. ЗПМ |  |  | 1 |  | 42,53 | 1 | 6,80 |  |  |
|  | 4 | М |  |  | 1 |  | 1 715,34 | 1 | 274,45 |  |  |
|  |  | ЗТр | чел.-ч | 103 | 1 | 16,48 |  |  |  |  |  |
|  |  | ЗТм | чел.-ч | 3,15 | 1 | 0,504 |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого по расценке |  |  |  |  | 2 921,71 |  | 467,47 |  |  |
| 17.1 Д | 05.1.07.22-0027 | Плита парапетная ПП 15.5, бетон B15, объем 0,043 м3, расход арматуры 0,72 кг | шт | 100 | 1 | 16 | 54,95 | 1 | 879,20 |  |  |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  | 156,27 |  |  |
|  |  | НР Бетонные и железобетонные сборные конструкции в строительстве жилищно-гражданском | % | 155 | 1 | 155 |  |  | 242,22 |  |  |
|  |  | СП Бетонные и железобетонные сборные конструкции в строительстве жилищно-гражданском | % | 100 | 0,85 | 85 |  |  | 132,83 |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  | 1 721,72 |  |  |
| 18 | ФЕРр68-34-4 | Валка деревьев с применением автогидроподъемника без корчевки пня породы тополь при диаметре ствола: до 100 см 3 шт. диаметр 28 см.*2,17м3 | м3 | 6,51 | 1 | 6,51 |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ЗП |  |  | 1 |  | 10,07 | 1 | 65,56 |  |  |
|  | 3 | ЭМ |  |  | 1 |  | 107,98 | 1 | 702,95 |  |  |
|  | 2 | в т.ч. ЗПМ |  |  | 1 |  | 6,26 | 1 | 40,75 |  |  |
|  | 4 | М |  |  | 1 |  | 0,00 | 1 | 0,00 |  |  |
|  |  | ЗТр | чел.-ч | 1,11 | 1 | 7,2261 |  |  |  |  |  |
|  |  | ЗТм | чел.-ч | 0,54 | 1 | 3,5154 |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого по расценке |  |  |  |  | 118,05 |  | 768,51 |  |  |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  | 106,31 |  |  |
|  |  | НР Ремонт: Благоустройство | % | 104 | 1 | 104 |  |  | 110,56 |  |  |
|  |  | СП Ремонт: Благоустройство | % | 60 | 1 | 60 |  |  | 63,79 |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  | 942,86 |  |  |
| 19 | ФЕРр68-34-4 | Валка деревьев с применением автогидроподъемника без корчевки пня породы тополь при диаметре ствола: до 100 см диаметр 52см | м3 | 7,25 | 1 | 7,25 |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ЗП |  |  | 1 |  | 10,07 | 1 | 73,01 |  |  |
|  | 3 | ЭМ |  |  | 1 |  | 107,98 | 1 | 782,86 |  |  |
|  | 2 | в т.ч. ЗПМ |  |  | 1 |  | 6,26 | 1 | 45,39 |  |  |
|  | 4 | М |  |  | 1 |  | 0,00 | 1 | 0,00 |  |  |
|  |  | ЗТр | чел.-ч | 1,11 | 1 | 8,0475 |  |  |  |  |  |
|  |  | ЗТм | чел.-ч | 0,54 | 1 | 3,915 |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого по расценке |  |  |  |  | 118,05 |  | 855,87 |  |  |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  | 118,40 |  |  |
|  |  | НР Ремонт: Благоустройство | % | 104 | 1 | 104 |  |  | 123,14 |  |  |
|  |  | СП Ремонт: Благоустройство | % | 60 | 1 | 60 |  |  | 71,04 |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  | 1 050,05 |  |  |
| 20 | ФЕР01-02-105-02 | Корчевка пней в грунтах естественного залегания корчевателями-собирателями на тракторе мощностью 79 кВт (108 л.с.) с перемещением пней до 5 м, диаметр пней до 32 см тополь 3 шт. | 100 шт | 0,03 | 1 | 0,03 |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ЗП |  |  | 1 |  | 0,00 | 1 | 0,00 |  |  |
|  | 3 | ЭМ |  |  | 1 |  | 334,30 | 1 | 10,03 |  |  |
|  | 2 | в т.ч. ЗПМ |  |  | 1 |  | 54,14 | 1 | 1,62 |  |  |
|  | 4 | М |  |  | 1 |  | 0,00 | 1 | 0,00 |  |  |
|  |  | ЗТр | чел.-ч | 0 | 1 | 0 |  |  |  |  |  |
|  |  | ЗТм | чел.-ч | 3,76 | 1 | 0,1128 |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого по расценке |  |  |  |  | 334,30 |  | 10,03 |  |  |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  | 1,62 |  |  |
|  |  | НР Земляные работы, выполняемые по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным) | % | 80 | 1 | 80 |  |  | 1,30 |  |  |
|  |  | СП Земляные работы, выполняемые по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным) | % | 45 | 0,85 | 38.25 |  |  | 0,62 |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  | 11,95 |  |  |
| 21 | ФЕР01-02-105-03 | Корчевка пней в грунтах естественного залегания корчевателями-собирателями на тракторе мощностью 79 кВт (108 л.с.) с перемещением пней до 5 м, диаметр пней свыше 32 см тополь 1 шт. | 100 шт | 0,01 | 1 | 0,01 |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ЗП |  |  | 1 |  | 0,00 | 1 | 0,00 |  |  |
|  | 3 | ЭМ |  |  | 1 |  | 542,35 | 1 | 5,42 |  |  |
|  | 2 | в т.ч. ЗПМ |  |  | 1 |  | 87,84 | 1 | 0,88 |  |  |
|  | 4 | М |  |  | 1 |  | 0,00 | 1 | 0,00 |  |  |
|  |  | ЗТр | чел.-ч | 0 | 1 | 0 |  |  |  |  |  |
|  |  | ЗТм | чел.-ч | 6,1 | 1 | 0,061 |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого по расценке |  |  |  |  | 542,35 |  | 5,42 |  |  |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  | 0,88 |  |  |
|  |  | НР Земляные работы, выполняемые по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным) | % | 80 | 1 | 80 |  |  | 0,70 |  |  |
|  |  | СП Земляные работы, выполняемые по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным) | % | 45 | 0,85 | 38.25 |  |  | 0,33 |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  | 6,45 |  |  |
| 22 | ФЕРр68-34-1 | Валка деревьев с применением автогидроподъемника без корчевки пня мягколиственных, твердолиственных (кроме породы тополь) при диаметре ствола: до 36 см береза 2 шт. д.20см.*0,44м3 | м3 | 0,88 | 1 | 0,88 |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ЗП |  |  | 1 |  | 34,74 | 1 | 30,57 |  |  |
|  | 3 | ЭМ |  |  | 1 |  | 371,93 | 1 | 327,30 |  |  |
|  | 2 | в т.ч. ЗПМ |  |  | 1 |  | 21,58 | 1 | 18,99 |  |  |
|  | 4 | М |  |  | 1 |  | 0,00 | 1 | 0,00 |  |  |
|  |  | ЗТр | чел.-ч | 3,83 | 1 | 3,3704 |  |  |  |  |  |
|  |  | ЗТм | чел.-ч | 1,86 | 1 | 1,6368 |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого по расценке |  |  |  |  | 406,67 |  | 357,87 |  |  |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  | 49,56 |  |  |
|  |  | НР Ремонт: Благоустройство | % | 104 | 1 | 104 |  |  | 51,54 |  |  |
|  |  | СП Ремонт: Благоустройство | % | 60 | 1 | 60 |  |  | 29,74 |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  | 439,15 |  |  |
| 23 | ФЕРр68-3-1 | Валка деревьев в городских условиях: (липа, сосна, кедр, тополь) диаметром до 300 мм липа 2 шт. диаметр 20см.*0,49м3 | м3 | 0,98 | 1 | 0,98 |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ЗП |  |  | 1 |  | 21,54 | 1 | 21,11 |  |  |
|  | 3 | ЭМ |  |  | 1 |  | 0,00 | 1 | 0,00 |  |  |
|  | 2 | в т.ч. ЗПМ |  |  | 1 |  | 0,00 | 1 | 0,00 |  |  |
|  | 4 | М |  |  | 1 |  | 0,00 | 1 | 0,00 |  |  |
|  |  | ЗТр | чел.-ч | 2,57 | 1 | 2,5186 |  |  |  |  |  |
|  |  | ЗТм | чел.-ч | 0 | 1 | 0 |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого по расценке |  |  |  |  | 21,54 |  | 21,11 |  |  |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  | 21,11 |  |  |
|  |  | НР Ремонт: Благоустройство | % | 104 | 1 | 104 |  |  | 21,95 |  |  |
|  |  | СП Ремонт: Благоустройство | % | 60 | 1 | 60 |  |  | 12,67 |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  | 55,73 |  |  |
| 24 | ФЕР01-02-105-01 | Корчевка пней в грунтах естественного залегания корчевателями-собирателями на тракторе мощностью 79 кВт (108 л.с.) с перемещением пней до 5 м, диаметр пней до 24 см береза 2 шт.+липа 2 шт. | 100 шт | 0,04 | 1 | 0,04 |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ЗП |  |  | 1 |  | 0,00 | 1 | 0,00 |  |  |
|  | 3 | ЭМ |  |  | 1 |  | 197,38 | 1 | 7,90 |  |  |
|  | 2 | в т.ч. ЗПМ |  |  | 1 |  | 31,97 | 1 | 1,28 |  |  |
|  | 4 | М |  |  | 1 |  | 0,00 | 1 | 0,00 |  |  |
|  |  | ЗТр | чел.-ч | 0 | 1 | 0 |  |  |  |  |  |
|  |  | ЗТм | чел.-ч | 2,22 | 1 | 0,0888 |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого по расценке |  |  |  |  | 197,38 |  | 7,90 |  |  |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  | 1,28 |  |  |
|  |  | НР Земляные работы, выполняемые по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным) | % | 80 | 1 | 80 |  |  | 1,02 |  |  |
|  |  | СП Земляные работы, выполняемые по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным) | % | 45 | 0,85 | 38.25 |  |  | 0,49 |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  | 9,41 |  |  |
| 25 | 01-01-01-007 | Погрузка при автомобильных перевозках леса круглого к=0,5т/м3 15,7м3*0,5т | 1 т груза | 7,85 | 1 | 7,85 |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ЗП |  |  | 1 |  | 0,00 | 1 | 0,00 |  |  |
|  | 3 | ЭМ |  |  | 1 |  | 12,12 | 1 | 95,14 |  |  |
|  | 2 | в т.ч. ЗПМ |  |  | 1 |  | 0,00 | 1 | 0,00 |  |  |
|  | 4 | М |  |  | 1 |  | 0,00 | 1 | 0,00 |  |  |
|  |  | ЗТр | чел.-ч | 0 | 1 | 0 |  |  |  |  |  |
|  |  | ЗТм | чел.-ч | 0 | 1 | 0 |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого по расценке |  |  |  |  | 12,12 |  | 95,14 |  |  |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |
|  |  | НР | % | 0 | 1 | 0 |  |  | 0,00 |  |  |
|  |  | СП | % | 0 | 1 | 0 |  |  | 0,00 |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  | 95,14 |  |  |
| 26 | 03-21-01-010 | Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 10 км объект полигон ТБО лес 7,85т. | 1 т груза | 7,85 | 1 | 7,85 |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ЗП |  |  | 1 |  | 0,00 | 1 | 0,00 |  |  |
|  | 3 | ЭМ |  |  | 1 |  | 11,42 | 1 | 89,65 |  |  |
|  | 2 | в т.ч. ЗПМ |  |  | 1 |  | 0,00 | 1 | 0,00 |  |  |
|  | 4 | М |  |  | 1 |  | 0,00 | 1 | 0,00 |  |  |
|  |  | ЗТр | чел.-ч | 0 | 1 | 0 |  |  |  |  |  |
|  |  | ЗТм | чел.-ч | 0 | 1 | 0 |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого по расценке |  |  |  |  | 11,42 |  | 89,65 |  |  |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |
|  |  | НР | % | 0 | 1 | 0 |  |  | 0,00 |  |  |
|  |  | СП | % | 0 | 1 | 0 |  |  | 0,00 |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  | 89,65 |  |  |
| 27 | ФЕР01-01-033-01 | Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с.), группа грунтов 1 | 1000 м3 | 0,008 | 1 | 0,008 |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ЗП |  |  | 1 |  | 0,00 | 1 | 0,00 |  |  |
|  | 3 | ЭМ |  |  | 1 |  | 410,94 | 1 | 3,29 |  |  |
|  | 2 | в т.ч. ЗПМ |  |  | 1 |  | 80,16 | 1 | 0,64 |  |  |
|  | 4 | М |  |  | 1 |  | 0,00 | 1 | 0,00 |  |  |
|  |  | ЗТр | чел.-ч | 0 | 1 | 0 |  |  |  |  |  |
|  |  | ЗТм | чел.-ч | 6,91 | 1 | 0,05528 |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого по расценке |  |  |  |  | 410,94 |  | 3,29 |  |  |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  | 0,64 |  |  |
|  |  | НР Земляные работы, выполняемые механизированным способом | % | 95 | 1 | 95 |  |  | 0,61 |  |  |
|  |  | СП Земляные работы, выполняемые механизированным способом | % | 50 | 0,85 | 42.5 |  |  | 0,28 |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  | 4,18 |  |  |
| 28 | ФЕР08-01-002-01 | Устройство основания под фундаменты песчаного (под бортовые камни) (527м*0,3м*0,1м)+(144м*0,4м*0,1м) | м3 | 21,57 | 1 | 21,57 |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ЗП |  |  | 1 |  | 6,19 | 1 | 133,52 |  |  |
|  | 3 | ЭМ |  |  | 1 |  | 8,10 | 1 | 174,72 |  |  |
|  | 2 | в т.ч. ЗПМ |  |  | 1 |  | 0,81 | 1 | 17,47 |  |  |
|  | 4 | М |  |  | 1 |  | 0,37 | 1 | 7,98 |  |  |
|  |  | ЗТр | чел.-ч | 0,78 | 1 | 16,8246 |  |  |  |  |  |
|  |  | ЗТм | чел.-ч | 0,07 | 1 | 1,5099 |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого по расценке |  |  |  |  | 14,66 |  | 316,22 |  |  |
| 28.1 Д | 02.3.01.02-0016 | Песок природный для строительных: работ средний с крупностью зерен размером свыше 5 мм - до 5% по массе | м3 | 1,1 | 1 | 23,727 | 55,26 | 1 | 1 311,15 |  |  |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  | 150,99 |  |  |
|  |  | НР Конструкции из кирпича и блоков | % | 122 | 1 | 122 |  |  | 184,21 |  |  |
|  |  | СП Конструкции из кирпича и блоков | % | 80 | 0,85 | 68 |  |  | 102,67 |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  | 1 914,25 |  |  |
| 29 | ФЕР27-02-010-02 | Установка бортовых камней бетонных при других видах покрытий БК 100.20.8 527шт. | 100 м | 5,27 | 1 | 5,27 |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ЗП |  |  | 1 |  | 590,51 | 1 | 3 111,99 |  |  |
|  | 3 | ЭМ |  |  | 1 |  | 73,02 | 1 | 384,82 |  |  |
|  | 2 | в т.ч. ЗПМ |  |  | 1 |  | 8,70 | 1 | 45,85 |  |  |
|  | 4 | М |  |  | 1 |  | 3 690,05 | 1 | 19 446,56 |  |  |
| У | 04.1.02.05-0006 | Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ), класс В15 (М200) | м3 | 5,9 | 1 | 31,093 | 592,76 | 1 | 18 430,69 |  |  |
| У | 04.3.01.09-0014 | Раствор готовый кладочный, цементный, М100 | м3 | 0,06 | 1 | 0,3162 | 519,80 | 1 | 164,36 |  |  |
|  |  | ЗТр | чел.-ч | 69,8 | 1 | 367,846 |  |  |  |  |  |
|  |  | ЗТм | чел.-ч | 0,65 | 1 | 3,4255 |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого по расценке |  |  |  |  | 4 353,58 |  | 22 943,37 |  |  |
| 29.1 Н | 04.1.02.05-0006 | Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ), класс В15 (М200) | м3 | -5,9 | 1 | -31,093 | 592,76 | 1 | -18 430,69 |  |  |
| 29.2 Н | 04.3.01.09-0014 | Раствор готовый кладочный, цементный, М100 | м3 | -0,06 | 1 | -0,3162 | 519,80 | 1 | -164,36 |  |  |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  | 3 157,84 |  |  |
|  |  | НР Автомобильные дороги | % | 142 | 1 | 142 |  |  | 4 484,13 |  |  |
|  |  | СП Автомобильные дороги | % | 95 | 0,85 | 80.75 |  |  | 2 557,85 |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  | 11 390,30 |  |  |
| 30 | 04.3.01.09-0014 | Раствор готовый кладочный цементный марки 100 к=0,33 | м3 | 0,104346 | 1 | 0,104346 | 519,80 | 1 | 54,24 |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  | 54,24 |  |  |
| 31 | 04.1.02.05-0006 | Бетон тяжелый, класс В15 (М200) к=0,86 | м3 | 26,73998 | 1 | 26,73998 | 592,76 | 1 | 15 850,39 |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  | 15 850,39 |  |  |
| 32 | 05.2.03.03-0031 | Камни бортовые БР 100.20.8, бетон В22,5 (М300), объем 0,016 м3 | шт | 527 | 1 | 527 | 22,36 | 1 | 11 783,72 |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  | 11 783,72 |  |  |
| 33 | ФЕР27-02-010-02 | Установка бортовых камней бетонных при других видах покрытий БК 100.30.15 | 100 м | 1,44 | 1 | 1,44 |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ЗП |  |  | 1 |  | 590,51 | 1 | 850,33 |  |  |
|  | 3 | ЭМ |  |  | 1 |  | 73,02 | 1 | 105,15 |  |  |
|  | 2 | в т.ч. ЗПМ |  |  | 1 |  | 8,70 | 1 | 12,53 |  |  |
|  | 4 | М |  |  | 1 |  | 3 690,05 | 1 | 5 313,67 |  |  |
|  |  | ЗТр | чел.-ч | 69,8 | 1 | 100,512 |  |  |  |  |  |
|  |  | ЗТм | чел.-ч | 0,65 | 1 | 0,936 |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого по расценке |  |  |  |  | 4 353,58 |  | 6 269,15 |  |  |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  | 862,86 |  |  |
|  |  | НР Автомобильные дороги | % | 142 | 1 | 142 |  |  | 1 225,26 |  |  |
|  |  | СП Автомобильные дороги | % | 95 | 0,85 | 80.75 |  |  | 698,92 |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  | 8 193,33 |  |  |
| 34 | 05.2.03.03-0032 | Камни бортовые БР 100.30.15, бетон В30 (М400), объем 0,043 м3 | шт | 144 | 1 | 144 | 63,12 | 1 | 9 089,28 |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  | 9 089,28 |  |  |
| 35 | ФЕР27-04-001-04 | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из щебня (751м2*0,1м)+(384м2*0,15м) | 100 м3 | 1,327 | 1 | 1,327 |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ЗП |  |  | 1 |  | 173,23 | 1 | 229,88 |  |  |
|  | 3 | ЭМ |  |  | 1 |  | 5 268,76 | 1 | 6 991,64 |  |  |
|  | 2 | в т.ч. ЗПМ |  |  | 1 |  | 267,67 | 1 | 355,20 |  |  |
|  | 4 | М |  |  | 1 |  | 17,08 | 1 | 22,67 |  |  |
|  |  | ЗТр | чел.-ч | 21,6 | 1 | 28,6632 |  |  |  |  |  |
|  |  | ЗТм | чел.-ч | 20,6 | 1 | 27,3362 |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого по расценке |  |  |  |  | 5 459,07 |  | 7 244,19 |  |  |
| 35.1 Д | 02.4.03.03-0015 | Щебень шлаковый для дорожного строительства М 1200, фракция 20-40 мм | м3 | 126 | 1 | 167,202 | 107,01 | 1 | 17 892,29 |  |  |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  | 585,08 |  |  |
|  |  | НР Автомобильные дороги | % | 142 | 1 | 142 |  |  | 830,81 |  |  |
|  |  | СП Автомобильные дороги | % | 95 | 0,85 | 80.75 |  |  | 473,91 |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  | 26 441,20 |  |  |
| 36 | ФЕР27-06-026-01 | Розлив вяжущих материалов расход (1564м2*0,5кг/м2+729м2 *0,3кг/м2)=1000,7 кг. | т | 1,0007 | 1 | 1,0007 |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ЗП |  |  | 1 |  | 0,00 | 1 | 0,00 |  |  |
|  | 3 | ЭМ |  |  | 1 |  | 39,10 | 1 | 39,13 |  |  |
|  | 2 | в т.ч. ЗПМ |  |  | 1 |  | 7,15 | 1 | 7,16 |  |  |
|  | 4 | М |  |  | 1 |  | 0,00 | 1 | 0,00 |  |  |
|  |  | ЗТр | чел.-ч | 0 | 1 | 0 |  |  |  |  |  |
|  |  | ЗТм | чел.-ч | 0,66 | 1 | 0,660462 |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого по расценке |  |  |  |  | 39,10 |  | 39,13 |  |  |
| 36.1 Д | 01.2.01.01-1026 | Битум нефтяной дорожный БНД 90/130 | т | 1,03 | 1 | 1,030721 | 1 690,00 | 1 | 1 741,92 |  |  |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  | 7,16 |  |  |
|  |  | НР Автомобильные дороги | % | 142 | 1 | 142 |  |  | 10,17 |  |  |
|  |  | СП Автомобильные дороги | % | 95 | 0,85 | 80.75 |  |  | 5,80 |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  | 1 797,02 |  |  |
| 37 | ФЕР27-03-004-01 | Устройство выравнивающего слоя из асфальтобетонной смеси с применением укладчиков асфальтобетона слой 3 см. норам 72,45 кг/м2*S 729м2 | 100 т | 0,704214 | 1 | 0,704214 |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ЗП |  |  | 1 |  | 212,48 | 1 | 149,63 |  |  |
|  | 3 | ЭМ |  |  | 1 |  | 5 536,89 | 1 | 3 899,16 |  |  |
|  | 2 | в т.ч. ЗПМ |  |  | 1 |  | 284,69 | 1 | 200,48 |  |  |
|  | 4 | М |  |  | 1 |  | 123,62 | 1 | 87,05 |  |  |
| У | 01.2.01.01-0001 | Битумы нефтяные дорожные жидкие МГ, СГ | т | 0,074 | 1 | 0,052111836 | 1 487,60 | 1 | 77,52 |  |  |
|  |  | ЗТр | чел.-ч | 21,77 | 1 | 15,33073878 |  |  |  |  |  |
|  |  | ЗТм | чел.-ч | 21,5 | 1 | 15,140601 |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого по расценке |  |  |  |  | 5 872,99 |  | 4 135,84 |  |  |
| 37.1 Д | 04.2.01.01-0036 | Смеси асфальтобетонные дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка: II, тип Б | т | 101 | 1 | 71,125614 | 512,40 | 1 | 36 444,76 |  |  |
| 37.2 Н | 01.2.01.01-0001 | Битумы нефтяные дорожные жидкие МГ, СГ | т | -0,074 | 1 | -0,052111836 | 1 487,60 | 1 | -77,52 |  |  |
| 37.3 Д | 01.2.01.01-1026 | Битум нефтяной дорожный БНД 90/130 | т | 0,074 | 1 | 0,052111836 | 1 690,00 | 1 | 88,07 |  |  |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  | 350,11 |  |  |
|  |  | НР Автомобильные дороги | % | 142 | 1 | 142 |  |  | 497,16 |  |  |
|  |  | СП Автомобильные дороги | % | 95 | 0,85 | 80.75 |  |  | 283,59 |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  | 41 371,90 |  |  |
| 38 | ФЕР27-06-029-01 | Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей асфальтоукладчиками второго типоразмера, толщина слоя 4 см (подъезды к магазинам S=729м2 ) | 1000 м2 | 0,729 | 1 | 0,729 |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ЗП |  |  | 1 |  | 182,32 | 1 | 132,91 |  |  |
|  | 3 | ЭМ |  |  | 1 |  | 7 479,03 | 1 | 5 452,21 |  |  |
|  | 2 | в т.ч. ЗПМ |  |  | 1 |  | 234,46 | 1 | 170,92 |  |  |
|  | 4 | М |  |  | 1 |  | 874,78 | 1 | 637,71 |  |  |
| У | 01.2.03.07-0023 | Эмульсия битумно-дорожная | т | 0,004 | 1 | 0,002916 | 1 554,20 | 1 | 4,53 |  |  |
|  |  | ЗТр | чел.-ч | 20,86 | 1 | 15,20694 |  |  |  |  |  |
|  |  | ЗТм | чел.-ч | 18,85 | 1 | 13,74165 |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого по расценке |  |  |  |  | 8 536,13 |  | 6 222,83 |  |  |
| 38.1 Н | 01.2.03.07-0023 | Эмульсия битумно-дорожная | т | -0,004 | 1 | -0,002916 | 1 554,20 | 1 | -4,53 |  |  |
| 38.2 Д | 01.2.01.01-1026 | Битум нефтяной дорожный БНД 90/130 | т | 0,004 | 1 | 0,002916 | 1 690,00 | 1 | 4,93 |  |  |
| 38.3 Д | 04.2.01.01-0036 | Смеси асфальтобетонные дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка: II, тип Б норма 96,6кг/м2 | т | 96,6 | 1 | 70,4214 | 512,40 | 1 | 36 083,93 |  |  |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  | 303,83 |  |  |
|  |  | НР Автомобильные дороги | % | 142 | 1 | 142 |  |  | 431,44 |  |  |
|  |  | СП Автомобильные дороги | % | 95 | 0,85 | 80.75 |  |  | 246,10 |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  | 42 984,70 |  |  |
| 39 | ФЕР27-07-001-01 | Устройство асфальтобетонных покрытий дорожек и тротуаров однослойных из литой мелкозернистой асфальто-бетонной смеси толщиной 3 см S=835м2 | 100 м2 | 8,35 | 1 | 8,35 |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ЗП |  |  | 1 |  | 133,78 | 1 | 1 117,06 |  |  |
|  | 3 | ЭМ |  |  | 1 |  | 57,32 | 1 | 478,62 |  |  |
|  | 2 | в т.ч. ЗПМ |  |  | 1 |  | 0,80 | 1 | 6,68 |  |  |
|  | 4 | М |  |  | 1 |  | 131,40 | 1 | 1 097,19 |  |  |
| У | 01.2.01.01-0019 | Битумы нефтяные дорожные вязкие БНД 60/90, БНД 90/130 | т | 0,06 | 1 | 0,501 | 1 690,00 | 1 | 846,69 |  |  |
|  |  | ЗТр | чел.-ч | 14,4 | 1 | 120,24 |  |  |  |  |  |
|  |  | ЗТм | чел.-ч | 0,07 | 1 | 0,5845 |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого по расценке |  |  |  |  | 322,50 |  | 2 692,87 |  |  |
| 39.1 Н | 01.2.01.01-0019 | Битумы нефтяные дорожные вязкие БНД 60/90, БНД 90/130 | т | -0,06 | 1 | -0,501 | 1 690,00 | 1 | -846,69 |  |  |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  | 1 123,74 |  |  |
|  |  | НР Автомобильные дороги | % | 142 | 1 | 142 |  |  | 1 595,71 |  |  |
|  |  | СП Автомобильные дороги | % | 95 | 0,85 | 80.75 |  |  | 910,23 |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  | 4 352,12 |  |  |
| 40 | 04.2.01.01-0052 | Смеси асфальтобетонные плотные мелкозернистые тип В марка III | т | 59,619 | 1 | 59,619 | 480,09 | 1 | 28 622,49 |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  | 28 622,49 |  |  |
| 41 | 01.2.01.01-1026 | Битум нефтяной дорожный БНД 90/130 | т | 0,501 | 1 | 0,501 | 1 690,00 | 1 | 846,69 |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  | 846,69 |  |  |
| 42 | ФЕР27-07-001-02 | На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия добавлять к норме 27-07-001-01 (до 5 см) | 100 м2 | 33,4 | 1 | 33,4 |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ЗП |  |  | 1 |  | 21,55 | 1 | 719,77 |  |  |
|  | 3 | ЭМ |  |  | 1 |  | 8,40 | 1 | 280,56 |  |  |
|  | 2 | в т.ч. ЗПМ |  |  | 1 |  | 0,00 | 1 | 0,00 |  |  |
|  | 4 | М |  |  | 1 |  | 0,00 | 1 | 0,00 |  |  |
|  |  | ЗТр | чел.-ч | 2,32 | 1 | 77,488 |  |  |  |  |  |
|  |  | ЗТм | чел.-ч | 0 | 1 | 0 |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого по расценке |  |  |  |  | 29,95 |  | 1 000,33 |  |  |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  | 719,77 |  |  |
|  |  | НР Автомобильные дороги | % | 142 | 1 | 142 |  |  | 1 022,07 |  |  |
|  |  | СП Автомобильные дороги | % | 95 | 0,85 | 80.75 |  |  | 583,01 |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  | 2 605,41 |  |  |
| 43 | 04.2.01.01-0052 | Смеси асфальтобетонные плотные мелкозернистые тип В марка III | т | 40,414 | 1 | 40,414 | 480,09 | 1 | 19 402,36 |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  | 19 402,36 |  |  |
| 44 | ФЕР27-08-001-11 | Укрепление обочин щебнем толщиной 10 см S=7м2 | 1000 м2 | 0,007 | 1 | 0,007 |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ЗП |  |  | 1 |  | 258,99 | 1 | 1,81 |  |  |
|  | 3 | ЭМ |  |  | 1 |  | 3 682,15 | 1 | 25,78 |  |  |
|  | 2 | в т.ч. ЗПМ |  |  | 1 |  | 263,65 | 1 | 1,85 |  |  |
|  | 4 | М |  |  | 1 |  | 48,80 | 1 | 0,34 |  |  |
|  |  | ЗТр | чел.-ч | 31,7 | 1 | 0,2219 |  |  |  |  |  |
|  |  | ЗТм | чел.-ч | 23,21 | 1 | 0,16247 |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого по расценке |  |  |  |  | 3 989,94 |  | 27,93 |  |  |
| 44.1 Д | 02.4.03.03-0015 | Щебень шлаковый для дорожного строительства М 1200, фракция 20-40 мм 0,7м3*1,26 | м3 | 1 260 | 1 | 8,82 | 107,01 | 1 | 943,83 |  |  |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  | 3,66 |  |  |
|  |  | НР Автомобильные дороги | % | 142 | 1 | 142 |  |  | 5,20 |  |  |
|  |  | СП Автомобильные дороги | % | 95 | 0,85 | 80.75 |  |  | 2,96 |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  | 979,92 |  |  |
| 45 | ФЕР27-07-005-01 | Устройство покрытий из тротуарной плитки, количество плитки при укладке на 1 м2 40 шт. | 10 м2 | 6,53 | 1 | 6,53 |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ЗП |  |  | 1 |  | 99,86 | 1 | 652,09 |  |  |
|  | 3 | ЭМ |  |  | 1 |  | 13,19 | 1 | 86,13 |  |  |
|  | 2 | в т.ч. ЗПМ |  |  | 1 |  | 1,00 | 1 | 6,53 |  |  |
|  | 4 | М |  |  | 1 |  | 3,49 | 1 | 22,79 |  |  |
|  |  | ЗТр | чел.-ч | 10,5 | 1 | 68,565 |  |  |  |  |  |
|  |  | ЗТм | чел.-ч | 0,09 | 1 | 0,5877 |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого по расценке |  |  |  |  | 116,54 |  | 761,01 |  |  |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  | 658,62 |  |  |
|  |  | НР Автомобильные дороги | % | 142 | 1 | 142 |  |  | 935,24 |  |  |
|  |  | СП Автомобильные дороги | % | 95 | 0,85 | 80.75 |  |  | 533,48 |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  | 2 229,73 |  |  |
| 46 | 05.2.04.04-0005 | Плиты бетонные и цементно-песчаные для тротуаров, полов и облицовки, марка 300, толщина 40 мм | м2 | 66,606 | 1 | 66,606 | 95,77 | 1 | 6 378,86 |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  | 6 378,86 |  |  |
| 47 | ФЕР13-03-004-26 | Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 | 100 м2 | 0,51 | 1 | 0,51 |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ЗП |  |  | 1 |  | 19,32 | 1 | 9,85 |  |  |
|  | 3 | ЭМ |  |  | 1 |  | 6,01 | 1 | 3,07 |  |  |
|  | 2 | в т.ч. ЗПМ |  |  | 1 |  | 0,22 | 1 | 0,11 |  |  |
|  | 4 | М |  |  | 1 |  | 138,16 | 1 | 70,46 |  |  |
|  |  | ЗТр | чел.-ч | 2,13 | 1 | 1,0863 |  |  |  |  |  |
|  |  | ЗТм | чел.-ч | 0,02 | 1 | 0,0102 |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого по расценке |  |  |  |  | 163,49 |  | 83,38 |  |  |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  | 9,96 |  |  |
|  |  | НР Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии | % | 90 | 1 | 90 |  |  | 8,96 |  |  |
|  |  | СП Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии | % | 70 | 0,85 | 59.5 |  |  | 5,98 |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  | 98,32 |  |  |
| 48 | ФЕРр68-37-2 | Регулирование высотного положения крышек колодцев с подъемом на высоту: до 10 см | шт | 10 | 1 | 10 |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ЗП |  |  | 1 |  | 14,22 | 1 | 142,20 |  |  |
|  | 3 | ЭМ |  |  | 1 |  | 3,29 | 1 | 32,90 |  |  |
|  | 2 | в т.ч. ЗПМ |  |  | 1 |  | 0,58 | 1 | 5,80 |  |  |
|  | 4 | М |  |  | 1 |  | 3,98 | 1 | 39,80 |  |  |
|  |  | ЗТр | чел.-ч | 1,74 | 1 | 17,4 |  |  |  |  |  |
|  |  | ЗТм | чел.-ч | 0,05 | 1 | 0,5 |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого по расценке |  |  |  |  | 21,49 |  | 214,90 |  |  |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  | 148,00 |  |  |
|  |  | НР Ремонт: Благоустройство | % | 104 | 1 | 104 |  |  | 153,92 |  |  |
|  |  | СП Ремонт: Благоустройство | % | 60 | 1 | 60 |  |  | 88,80 |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  | 457,62 |  |  |
| 49 | 05.1.01.09-0042 | Кольцо опорное КО-6 /бетон В15 (М200), объем 0,02 м3, расход арматуры 1,10 кг | шт | 10 | 1 | 10 | 31,43 | 1 | 314,30 |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  | 314,30 |  |  |
| 50 | 03-02-01-180 | Перевозка грузов I класса автомобилями бортовыми грузоподъемностью до 5 т на расстояние до 180 км 05.1.01.09-0042 10 шт*0,05т | 1 т груза | 0,5 | 1 | 0,5 |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ЗП |  |  | 1 |  | 0,00 | 1 | 0,00 |  |  |
|  | 3 | ЭМ |  |  | 1 |  | 125,70 | 1 | 62,85 |  |  |
|  | 2 | в т.ч. ЗПМ |  |  | 1 |  | 0,00 | 1 | 0,00 |  |  |
|  | 4 | М |  |  | 1 |  | 0,00 | 1 | 0,00 |  |  |
|  |  | ЗТр | чел.-ч | 0 | 1 | 0 |  |  |  |  |  |
|  |  | ЗТм | чел.-ч | 0 | 1 | 0 |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого по расценке |  |  |  |  | 125,70 |  | 62,85 |  |  |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |
|  |  | НР | % | 0 | 1 | 0 |  |  | 0,00 |  |  |
|  |  | СП | % | 0 | 1 | 0 |  |  | 0,00 |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  | 62,85 |  |  |
| 51 | 03-02-01-030 | Перевозка грузов I класса автомобилями бортовыми грузоподъемностью до 5 т на расстояние до 30 км 05.1.01.09-0042 10 шт*0,05 т. | 1 т груза | -0,5 | 1 | -0,5 |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ЗП |  |  | 1 |  | 0,00 | 1 | 0,00 |  |  |
|  | 3 | ЭМ |  |  | 1 |  | 34,17 | 1 | -17,08 |  |  |
|  | 2 | в т.ч. ЗПМ |  |  | 1 |  | 0,00 | 1 | 0,00 |  |  |
|  | 4 | М |  |  | 1 |  | 0,00 | 1 | 0,00 |  |  |
|  |  | ЗТр | чел.-ч | 0 | 1 | 0 |  |  |  |  |  |
|  |  | ЗТм | чел.-ч | 0 | 1 | 0 |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого по расценке |  |  |  |  | 34,17 |  | -17,08 |  |  |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |
|  |  | НР | % | 0 | 1 | 0 |  |  | 0,00 |  |  |
|  |  | СП | % | 0 | 1 | 0 |  |  | 0,00 |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  | -17,08 |  |  |
| 52 | ФЕР47-01-046-03 | Подготовка почвы для устройства партерного и обыкновенного газона с внесением растительной земли слоем 15 см механизированным способом 145 м*2м | 100 м2 | 2,9 | 1 | 2,9 |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ЗП |  |  | 1 |  | 212,63 | 1 | 616,63 |  |  |
|  | 3 | ЭМ |  |  | 1 |  | 5,08 | 1 | 14,73 |  |  |
|  | 2 | в т.ч. ЗПМ |  |  | 1 |  | 0,68 | 1 | 1,97 |  |  |
|  | 4 | М |  |  | 1 |  | 2 034,00 | 1 | 5 898,60 |  |  |
|  |  | ЗТр | чел.-ч | 26,78 | 1 | 77,662 |  |  |  |  |  |
|  |  | ЗТм | чел.-ч | 0,05 | 1 | 0,145 |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого по расценке |  |  |  |  | 2 251,71 |  | 6 529,96 |  |  |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  | 618,60 |  |  |
|  |  | НР Озеленение. Защитные лесонасаждения | % | 115 | 1 | 115 |  |  | 711,39 |  |  |
|  |  | СП Озеленение. Защитные лесонасаждения | % | 90 | 0,85 | 76.5 |  |  | 476,32 |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  | 7 717,67 |  |  |
| 53 | 03-02-01-100 | Перевозка грузов I класса автомобилями бортовыми грузоподъемностью до 5 т на расстояние до 100 км 16.2.01.02-0001 43,5м3*1,8т/м3 | 1 т груза | 78,3 | 1 | 78,3 |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ЗП |  |  | 1 |  | 0,00 | 1 | 0,00 |  |  |
|  | 3 | ЭМ |  |  | 1 |  | 76,88 | 1 | 6 019,70 |  |  |
|  | 2 | в т.ч. ЗПМ |  |  | 1 |  | 0,00 | 1 | 0,00 |  |  |
|  | 4 | М |  |  | 1 |  | 0,00 | 1 | 0,00 |  |  |
|  |  | ЗТр | чел.-ч | 0 | 1 | 0 |  |  |  |  |  |
|  |  | ЗТм | чел.-ч | 0 | 1 | 0 |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого по расценке |  |  |  |  | 76,88 |  | 6 019,70 |  |  |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |
|  |  | НР | % | 0 | 1 | 0 |  |  | 0,00 |  |  |
|  |  | СП | % | 0 | 1 | 0 |  |  | 0,00 |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  | 6 019,70 |  |  |
| 54 | ФЕР47-01-046-06 | Посев газонов партерных, мавританских и обыкновенных вручную | 100 м2 | 2,9 | 1 | 2,9 |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ЗП |  |  | 1 |  | 44,42 | 1 | 128,82 |  |  |
|  | 3 | ЭМ |  |  | 1 |  | 301,40 | 1 | 874,06 |  |  |
|  | 2 | в т.ч. ЗПМ |  |  | 1 |  | 31,78 | 1 | 92,16 |  |  |
|  | 4 | М |  |  | 1 |  | 24,40 | 1 | 70,76 |  |  |
|  |  | ЗТр | чел.-ч | 5,25 | 1 | 15,225 |  |  |  |  |  |
|  |  | ЗТм | чел.-ч | 2,74 | 1 | 7,946 |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого по расценке |  |  |  |  | 370,22 |  | 1 073,64 |  |  |
| 54.1 Д | 16.2.02.01-0008 | Газон СПОРТИВНЫЙ | кг | 2 | 1 | 5,8 | 46,74 | 1 | 271,09 |  |  |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  | 220,98 |  |  |
|  |  | НР Озеленение. Защитные лесонасаждения | % | 115 | 1 | 115 |  |  | 254,13 |  |  |
|  |  | СП Озеленение. Защитные лесонасаждения | % | 90 | 0,85 | 76.5 |  |  | 170,15 |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  | 1 769,01 |  |  |
| 55 | ФЕР47-01-025-01 | Посадка кустарников-саженцев в группы, размер ямы 0,5x0,5 м | 10 шт | 14,5 | 1 | 14,5 |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ЗП |  |  | 1 |  | 14,89 | 1 | 215,91 |  |  |
|  | 3 | ЭМ |  |  | 1 |  | 12,10 | 1 | 175,45 |  |  |
|  | 2 | в т.ч. ЗПМ |  |  | 1 |  | 1,28 | 1 | 18,56 |  |  |
|  | 4 | М |  |  | 1 |  | 0,88 | 1 | 12,76 |  |  |
|  |  | ЗТр | чел.-ч | 1,66 | 1 | 24,07 |  |  |  |  |  |
|  |  | ЗТм | чел.-ч | 0,11 | 1 | 1,595 |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого по расценке |  |  |  |  | 27,87 |  | 404,12 |  |  |
| 55.1 Д | ТЦ_16.2.02.04_43_432203569340_18.01.2021_01 | Рябинник рябинолистный СЭМ (Sorbaria sorbifolia Sem) Высота саженца: 40-60 см. Баз.цена=400/7.85 | шт | 10 | 1 | 145 | 50,96 | 1 | 7 389,20 |  |  |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  | 234,47 |  |  |
|  |  | НР Озеленение. Защитные лесонасаждения | % | 115 | 1 | 115 |  |  | 269,64 |  |  |
|  |  | СП Озеленение. Защитные лесонасаждения | % | 90 | 0,85 | 76.5 |  |  | 180,54 |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  | 8 243,50 |  |  |
| 56 | 03-02-01-180 | Перевозка грузов I класса автомобилями бортовыми грузоподъемностью до 5 т на расстояние до 180 км 05.2.03.03-0031 527 шт*0,036т 05.2.03.03-0032 144 шт*0,1т 05.1.07.22-0027 16 шт*0,108т 05.2.04.04-0005 66,6 м2*0,1т | 1 т груза | 41,76 | 1 | 41,76 |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ЗП |  |  | 1 |  | 0,00 | 1 | 0,00 |  |  |
|  | 3 | ЭМ |  |  | 1 |  | 125,70 | 1 | 5 249,23 |  |  |
|  | 2 | в т.ч. ЗПМ |  |  | 1 |  | 0,00 | 1 | 0,00 |  |  |
|  | 4 | М |  |  | 1 |  | 0,00 | 1 | 0,00 |  |  |
|  |  | ЗТр | чел.-ч | 0 | 1 | 0 |  |  |  |  |  |
|  |  | ЗТм | чел.-ч | 0 | 1 | 0 |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого по расценке |  |  |  |  | 125,70 |  | 5 249,23 |  |  |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |
|  |  | НР | % | 0 | 1 | 0 |  |  | 0,00 |  |  |
|  |  | СП | % | 0 | 1 | 0 |  |  | 0,00 |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  | 5 249,23 |  |  |
| 57 | 03-02-01-030 | Перевозка грузов I класса автомобилями бортовыми грузоподъемностью до 5 т на расстояние до 30 км 05.2.03.03-0031 527 шт*0,036т 05.2.03.03-0032 144 шт*0,1т 05.1.07.22-0027 16 шт*0,108т 05.2.04.04-0005 66,6 м2*0,1т | 1 т груза | -41,76 | 1 | -41,76 |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ЗП |  |  | 1 |  | 0,00 | 1 | 0,00 |  |  |
|  | 3 | ЭМ |  |  | 1 |  | 34,17 | 1 | -1 426,94 |  |  |
|  | 2 | в т.ч. ЗПМ |  |  | 1 |  | 0,00 | 1 | 0,00 |  |  |
|  | 4 | М |  |  | 1 |  | 0,00 | 1 | 0,00 |  |  |
|  |  | ЗТр | чел.-ч | 0 | 1 | 0 |  |  |  |  |  |
|  |  | ЗТм | чел.-ч | 0 | 1 | 0 |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого по расценке |  |  |  |  | 34,17 |  | -1 426,94 |  |  |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |
|  |  | НР | % | 0 | 1 | 0 |  |  | 0,00 |  |  |
|  |  | СП | % | 0 | 1 | 0 |  |  | 0,00 |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  | -1 426,94 |  |  |
| 58 | 03-02-01-200 {Надбавка за спец машину прил.4 п.6 ФСЦ на перевозку грузов} | Перевозка грузов I класса автомобилями бортовыми грузоподъемностью до 5 т на расстояние до 200 км 01.2.01.01-1026 { (К Кзпм=1.6; Кэм=1.6; Км=1.6)} | 1 т груза | 1,57226 | 1 | 1,57226 |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ЗП |  |  | 1 |  | 0,00 | 1 | 0,00 |  |  |
|  | 3 | ЭМ |  |  | 1 |  | 137,90 | 1,6 | 346,90 |  |  |
|  | 2 | в т.ч. ЗПМ |  |  | 1 |  | 0,00 | 1,6 | 0,00 |  |  |
|  | 4 | М |  |  | 1 |  | 0,00 | 1,6 | 0,00 |  |  |
|  |  | ЗТр | чел.-ч | 0 | 1 | 0 |  |  |  |  |  |
|  |  | ЗТм | чел.-ч | 0 | 1 | 0 |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого по расценке |  |  |  |  | 137,90 |  | 346,90 |  |  |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |
|  |  | НР | % | 0 | 1 | 0 |  |  | 0,00 |  |  |
|  |  | СП | % | 0 | 1 | 0 |  |  | 0,00 |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  | 346,90 |  |  |
| 59 | 03-02-01-030 {Надбавка за спец машину прил.4 п.6 ФСЦ на перевозку грузов} | Перевозка грузов I класса автомобилями бортовыми грузоподъемностью до 5 т на расстояние до 30 км 01.2.01.01-1026 { (К Кзпм=1.3; Кэм=1.3; Км=1.3)} | 1 т груза | -1,57226 | 1 | -1,57226 |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ЗП |  |  | 1 |  | 0,00 | 1 | 0,00 |  |  |
|  | 3 | ЭМ |  |  | 1 |  | 34,17 | 1,3 | -69,84 |  |  |
|  | 2 | в т.ч. ЗПМ |  |  | 1 |  | 0,00 | 1,3 | 0,00 |  |  |
|  | 4 | М |  |  | 1 |  | 0,00 | 1,3 | 0,00 |  |  |
|  |  | ЗТр | чел.-ч | 0 | 1 | 0 |  |  |  |  |  |
|  |  | ЗТм | чел.-ч | 0 | 1 | 0 |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого по расценке |  |  |  |  | 34,17 |  | -69,84 |  |  |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |
|  |  | НР | % | 0 | 1 | 0 |  |  | 0,00 |  |  |
|  |  | СП | % | 0 | 1 | 0 |  |  | 0,00 |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  | -69,84 |  |  |
|  |  | Итого прямые затраты по Разделу 1 (в базисном уровне цен) | 255 133,02 |  |  |
|  |  | в том числе |  |  |  |
|  |  | оплата труда | 9 509,79 |  |  |
|  |  | эксплуатация машин и механизмов | 22 678,34 |  |  |
|  |  | материальные ресурсы | 212 374,02 |  |  |
|  |  | перевозка | 10 570,87 |  |  |
|  |  | Итого ФОТ (в базисном уровне цен) (справочно) | 10 684,98 |  |  |
|  |  | Итого накладные расходы (в базисном уровне цен) | 14 347,11 |  |  |
|  |  | Итого сметная прибыль (в базисном уровне цен) | 8 292,08 |  |  |
|  |  | Итого оборудование (в базисном уровне цен) | 0,00 |  |  |
|  |  | Итого прочие затраты (в базисном уровне цен) | 0,00 |  |  |
|  |  | Итого по разделу Раздел 1 Ремонт тротуара (в базисном уровне цен) | 277 772,21 |  |  |
|  |  | в том числе |  |  |  |
|  |  | материальные ресурсы, отсутствующие в СНБ (в базисном уровне цен) | 0 |  |  |
|  |  | оборудование, отсутствующее в СНБ (в базисном уровне цен) | 0 |  |  |
|  |  | Всего по разделу Раздел 1 Ремонт тротуара (в базисном уровне цен) | 277 772,21 |  |  |
|  |  | ИТОГО по смете | 277 772,21 |  | 2 180 511,85 |
|  | Федеральный закон от 03.08.2018 № 303-ФЗ; П=20%; | НДС 20% |  |  | 436 102,37 |
|  |  | ВСЕГО по смете |  |  |  |
|  |  | ВСЕГО СМР (без учета перевозки) по смете (в базисном уровне цен с пересчетом в текущий уровень) | 267 201,34 | 7,85 | 2 097 529,96 |
|  |  | ВСЕГО перевозка по смете (в базисном уровне цен с пересчетом в текущий уровень) | 10 570,87 | 7,85 | 82 981,89 |
|  |  | ВСЕГО оборудование по смете (в базисном уровне цен с пересчетом в текущий уровень) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | ВСЕГО прочие затраты по смете (в базисном уровне цен с пересчетом в текущий уровень) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | ВСЕГО по смете (в базисном и текущем уровнях цен) | 277 772,21 |  | 2 616 614,22 |
|  |  | в том числе |  |  |  |
|  |  | материальные ресурсы, отсутствующие в СНБ (в текущем уровне цен) |  |  | 0 |
|  |  | оборудование, отсутствующее в СНБ (в текущем уровне цен) |  |  | 0 |

Составил:

Ведущий специалист ________________________А.В. Ситчихина

Проверил:

Заведующий отделом жизнеобеспечения администрации Омутнинского городского поселения __________________П.В. Никулин