|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **АДМИНИСТРАЦИЯ**  **МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ**  **ОМУТНИНСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ**  **ОМУТНИНСКОГО РАЙОНА КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ**  **ПОСТАНОВЛЕНИЕ** | | | |
| 09.02.2021 |  | № 94 |  |
| г. Омутнинск | | | |

**Об утверждении плана реализации муниципальной программы**

**"Повышение качества водоснабжения на территории муниципального образования Омутнинское городское поселение Омутнинского района Кировской области" на 2019-2024 годы**

**на 2021 год**

В соответствии с постановлением администрации муниципального образования Омутнинское городское поселение Омутнинского района Кировской области от 04.12.2020 г. № 949 "О разработке, утверждении, реализации и оценке эффективности реализации муниципальных программ муниципального образования Омутнинское городское поселение Омутнинского района Кировской области" администрация Омутнинского городского поселения **ПОСТАНОВЛЯЕТ:**

1. Утвердить план реализации муниципальной программы "Повышение качества водоснабжения на территории муниципального образования Омутнинское городское поселение Омутнинского района Кировской области" на 2019-2024 годы на 2021 год. Прилагается.

2. Ответственному исполнителю муниципальной программы представлять в финансово-экономический отдел администрации Омутнинского городского поселения отчет (мониторинг) об исполнении плана реализации муниципальной программы за полугодие и за  
девять месяцев до 15 числа месяца, следующего за отчетным кварталом  
текущего года, и за год до 10 февраля года, следующего за отчетным годом,  
по форме согласно приложению № 5 к Порядку разработки, утверждения, реализации и оценки эффективности реализации муниципальных программ Омутнинского городского поселения, утвержденного постановлением администрации Омутнинского городского поселения от 04.12.2020 г. № 949.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.

4. Настоящее постановление опубликовать в сборнике основных муниципальных правовых актов органов местного самоуправления Омутнинского городского поселения и на официальном сайте администрации Омутнинского городского поселения.

5. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава администрации

Омутнинского городского поселения И.В.Шаталов

Подготовлено:

Главный специалист

финансово-экономического

отдела администрации

Омутнинского городского поселения \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ К.А. Запольских

Согласовано:

Заведующий юридическим отделом

администрации Омутнинского

городского поселения \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Е.Б. Волкова

Заведующий финансово-экономическим

отделом, главный бухгалтер

администрации Омутнинского

городского поселения \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Е.В. Арасланова

УТВЕРЖДЕН

Постановлением администрации

муниципального образования

Омутнинское городское поселение

Омутнинского района Кировской области

от 09.02.2021 № 94

**План реализации муниципальной программы**

"Повышение качества водоснабжения на территории муниципального образования Омутнинское городское поселение Омутнинского района Кировской области" на 2019-2024 годы

на 2021 год

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N  п/п | Наименование   муниципальной   программы,   подпрограммы,   мероприятия | Ответственный  исполнитель | Источник  финансирования | Объем финансового обеспечения, тыс. рублей | Ожидаемый  результат  (краткое  описание) |
|  | "Повышение качества водоснабжения на территории муниципального образования Омутнинское городское поселение Омутнинского района Кировской области" на 2019-2024 годы | Администрация Омутнинского городского поселения | всего | 2968,750 | Получение проектной документации на модернизацию системы водоснабжения мкр-на Мирный Омутнинского городского поселения Омутнинского района до 31.12.2021 года |
| федеральный бюджет | - |
| областной бюджет | 2375,000 |
| районный бюджет | - |
| местный бюджет | 593,750 |
| внебюджетные источники | - |
| 1. | Модернизация системы водоснабжения мкр-на Мирный Омутнинского городского поселения Омутнинского района | всего | 2968,750 | Получение проектной документации на модернизацию системы водоснабжения мкр-на Мирный Омутнинского городского поселения Омутнинского района до 31.12.2021 года |
| федеральный бюджет | - |
| областной бюджет | 2375,000 |
| районный бюджет | - |
| местный бюджет | 593,750 |
| внебюджетные источники | - |
| 1.1. | Разработка проектной документации по модернизации системы водоснабжения мкр-на Мирный Омутнинского городского поселения Омутнинского района | всего | 2968,750 | Получение проектной документации на модернизацию системы водоснабжения мкр-на Мирный Омутнинского городского поселения Омутнинского района до 31.12.2021 года |
| федеральный бюджет | - |
| областной бюджет | 2375,000 |
| районный бюджет | - |
| местный бюджет | 593,750 |
|  | внебюджетные источники | - |

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_