|  |
| --- |
| **АДМИНИСТРАЦИЯ****МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ****ОМУТНИНСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ****ОМУТНИНСКОГО РАЙОНА КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ****ПОСТАНОВЛЕНИЕ** |
|  09.02.2021 |  |  № 94 |  |
| г. Омутнинск |

**Об утверждении плана реализации муниципальной программы**

**"Повышение качества водоснабжения на территории муниципального образования Омутнинское городское поселение Омутнинского района Кировской области" на 2019-2024 годы**

**на 2021 год**

В соответствии с постановлением администрации муниципального образования Омутнинское городское поселение Омутнинского района Кировской области от 04.12.2020 г. № 949 "О разработке, утверждении, реализации и оценке эффективности реализации муниципальных программ муниципального образования Омутнинское городское поселение Омутнинского района Кировской области" администрация Омутнинского городского поселения **ПОСТАНОВЛЯЕТ:**

 1. Утвердить план реализации муниципальной программы "Повышение качества водоснабжения на территории муниципального образования Омутнинское городское поселение Омутнинского района Кировской области" на 2019-2024 годы на 2021 год. Прилагается.

 2. Ответственному исполнителю муниципальной программы представлять в финансово-экономический отдел администрации Омутнинского городского поселения отчет (мониторинг) об исполнении плана реализации муниципальной программы за полугодие и за
девять месяцев до 15 числа месяца, следующего за отчетным кварталом
текущего года, и за год до 10 февраля года, следующего за отчетным годом,
по форме согласно приложению № 5 к Порядку разработки, утверждения, реализации и оценки эффективности реализации муниципальных программ Омутнинского городского поселения, утвержденного постановлением администрации Омутнинского городского поселения от 04.12.2020 г. № 949.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.

 4. Настоящее постановление опубликовать в сборнике основных муниципальных правовых актов органов местного самоуправления Омутнинского городского поселения и на официальном сайте администрации Омутнинского городского поселения.

 5. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава администрации

Омутнинского городского поселения И.В.Шаталов

Подготовлено:

Главный специалист

финансово-экономического

отдела администрации

Омутнинского городского поселения \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ К.А. Запольских

Согласовано:

Заведующий юридическим отделом

администрации Омутнинского

городского поселения \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Е.Б. Волкова

Заведующий финансово-экономическим

отделом, главный бухгалтер

администрации Омутнинского

городского поселения \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Е.В. Арасланова

 УТВЕРЖДЕН

 Постановлением администрации

 муниципального образования

 Омутнинское городское поселение

 Омутнинского района Кировской области

 от 09.02.2021 № 94

**План реализации муниципальной программы**

"Повышение качества водоснабжения на территории муниципального образования Омутнинское городское поселение Омутнинского района Кировской области" на 2019-2024 годы

на 2021 год

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование  муниципальной  программы,  подпрограммы,  мероприятия | Ответственный исполнитель  | Источник финансирования | Объем финансового обеспечения, тыс.рублей | Ожидаемый результат (краткое описание)  |
|  | "Повышение качества водоснабжения на территории муниципального образования Омутнинское городское поселение Омутнинского района Кировской области" на 2019-2024 годы | Администрация Омутнинского городского поселения | всего  | 2968,750 | Получение проектной документации на модернизацию системы водоснабжения мкр-на Мирный Омутнинского городского поселения Омутнинского района до 31.12.2021 года |
| федеральный бюджет | - |
| областной бюджет | 2375,000 |
| районный бюджет | - |
| местный бюджет | 593,750 |
| внебюджетные источники | - |
| 1. | Модернизация системы водоснабжения мкр-на Мирный Омутнинского городского поселения Омутнинского района | всего  | 2968,750 | Получение проектной документации на модернизацию системы водоснабжения мкр-на Мирный Омутнинского городского поселения Омутнинского района до 31.12.2021 года |
| федеральный бюджет | - |
| областной бюджет | 2375,000 |
| районный бюджет | - |
| местный бюджет | 593,750 |
| внебюджетные источники | - |
| 1.1. | Разработка проектной документации по модернизации системы водоснабжения мкр-на Мирный Омутнинского городского поселения Омутнинского района | всего | 2968,750 | Получение проектной документации на модернизацию системы водоснабжения мкр-на Мирный Омутнинского городского поселения Омутнинского района до 31.12.2021 года |
| федеральный бюджет | - |
| областной бюджет | 2375,000 |
| районный бюджет | - |
| местный бюджет | 593,750 |
|  | внебюджетные источники | - |

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_