Приложение № 1

УТВЕРЖДЕНА

постановлением администрации

Омутнинского городского поселения

от 19.02.2018 № 151

ДОРОЖНАЯ КАРТА

по участию муниципального образования Омутнинское городское поселение Омутнинского района Кировской области во Всероссийском конкурсе лучших проектов создания комфортной городской среды

в малых городах и исторических поселениях

| № п/п | Наименование мероприятия | Контрольные точки | Ответственный исполнитель |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Принятие решения администрацией Омутнинского городского поселения об участии в конкурсе, утверждение дорожной карты и Перечня пунктов приема Предложений от населения муниципального образования. Опубликование решения об участии в конкурсе на интернет-сайте администрации Омутнинского городского поселения | не позднее 20 февраля 2018 | отдел по социальным вопросам администрации Омутнинского городского поселения |
| 2 | Подготовка и утверждение администрацией Омутнинского городского поселения муниципального правового акта о наделении созданной общественной муниципальной комиссии (ОМК) полномочиями: по организации подведения итогов по принятию Предложений от населения муниципального образования Омутнинское городское поселение Омутнинского района Кировской области по выбору общественной территории и по мероприятиям, которые целесообразно реализовать на общественной территории в рамках реализации проекта создания комфортной городской среды, по организации общественного обсуждения в рамках участия муниципального образования в конкурсе | не позднее 25 февраля 2018 | отдел по социальным вопросам администрации Омутнинского городского поселения |
| 3 | Осуществление приема Предложений от населения муниципального образования по выбору общественной территории, подлежащей благоустройству в рамках конкурса | с 20 февраля до 1 марта (включительно) 2018 | отдел по социальным вопросам администрации Омутнинского городского поселения |
| 4 | Подведение итогов общественной муниципальной комиссией по приему Предложений по выбору общественной территории, подлежащей благоустройству в рамках конкурса | не позднее 2 марта 2018 | общественная муниципальная комиссия отдел по социальным вопросам администрации Омутнинского городского поселения |
| 5 | Опубликование решения общественной муниципальной комиссии (протокола) по подведению итогов приема Предложений по выбору общественной территории, подлежащей благоустройству в рамках конкурса на интернет-сайте администрации Омутнинского городского поселения | не позднее 5 марта 2018 | отдел по социальным вопросам администрации Омутнинского городского поселения |
| 6 | Осуществление приема Предложений по мероприятиям, которые целесообразно реализовывать на определенной общественной муниципальной комиссией общественной территории | с 5 марта 2018 по 14 марта (включительно) 2018 | отдел по социальным вопросам администрации Омутнинского городского поселения |
| 7 | Подведение итогов общественной муниципальной комиссией по приему Предложений по мероприятиям, которые целесообразно реализовывать на общественной территории | не позднее 16 марта 2018 | общественная муниципальная комиссия отдел по социальным вопросам администрации Омутнинского городского поселения |
| 8 | Опубликование решения общественной муниципальной комиссии (протокола) по подведению итогов приема Предложений по мероприятиям, которые целесообразно реализовывать на общественной территории на интернет-сайте администрации Омутнинского городского поселения | не позднее 19 марта 2018 | отдел по социальным вопросам администрации Омутнинского городского поселения |
| 9 | Подготовка конкурсной заявки и направление в Министерство энергетики и ЖКХ Кировской области | не позднее 1 апреля 2018 | Уткин С.Г. Ичетовкина Е.Л. Никулин П.В. Михайлова Н.Б. |

_________________