**АДМИНИСТРАЦИЯ**

**МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ**

**ОМУТНИНСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ**

**ОМУТНИНСКОГО РАЙОНА КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ**

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

05.04.2018 № 359

г. Омутнинск

**О внесении изменений в постановление администрации Омутниснкого городского поселения от 10.10.2017 № 862**

Администрация Омутнинского городского ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести изменения в постановление администрации Омутнинского городского поселения от 10.10.2017 № 862 «Об утверждении муниципальной программы «Формирование современной городской среды»на территории Омутнинского городского поселения на 2018-2022 годы» (с изменениями от 29.12.2017 № 1111):
   1. Муниципальную программу «Формирование современной городской среды»на территории Омутнинского городского поселения на 2018-2022 годы читать в новой редакции. Прилагается.
2. Настоящее постановление опубликовать в Сборнике основных муниципальных правовых актов органов местного самоуправления муниципального образования Омутнинское городское поселение Омутнинского района Кировской области и на официальном интернет-сайте города Омутнинска.
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
4. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава администрации

Омутнинского городского поселения И.В.Шаталов

АДМИНИСТРАЦИЯ

Омутнинского городского поселения

**Муниципальная программа**

**«Формирование современной городской среды»**

**на территории Омутнинского городского поселения**

**на 2018-2022 годы**

ОМУТНИНСК 2017 г.

Муниципальная программа «Формирование современной городской среды»на территорииОмутнинского городского поселенияна 2018-2022 годы (далее – муниципальная программа) обеспечивает, прежде всего, реализацию комплекса мероприятий, предусмотренных Правилами предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ формирования современной городской среды, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 02.10.2017№ 169 (с изменениями от 16.12.2017 № 1578)(далее – Правила предоставления федеральной субсидии) и направлена на развитие городской среды в муниципальном образовании Омутнинское городское поселение, благоустройство общественных территорий, дворовых территорий многоквартирных домов.

Раздел 1. ПАСПОРТ

муниципальной программы на 2018-2022 годы

Приложение № 1

|  |  |
| --- | --- |
| Ответственные исполнители Программы | администрации Омутнинского городского поселения |
| Участники Программы | администрации Омутнинского городского поселения, собственники помещений многоквартирных помещений |
| Подпрограммы Программы, в том числе федеральные целевые программы | не предусмотрены |
| Цели Программы | Повышение качества и комфорта городской среды на территории Омутнинского городского поселения |
| Задачи Программы | 1. Организация мероприятий по благоустройству общественных территорий, а также дворовых территорий многоквартирных домов Омутнинского городского поселения  2. Повышение уровня вовлеченности заинтересованных граждан,организаций в реализацию мероприятий по благоустройству нуждающихся в ремонте общественных территорий, а также дворовых территорий многоквартирных домов Омутнинского городского поселения |
| Целевые индикаторы и показатели Программы | указаны в приложении № 2 |
| Срок реализации Программы | 2018-2022 годы |
| Объемы финансового обеспечения Программы | 2018 – 17165,08  2019 – 7768,0  2020 – 9181,7  2021 –  2022 - |
| Ожидаемые результаты реализации Программы | достижение следующих показателей до значения индикаторов, установленных в [приложении №](#P739)2  доля площади благоустроенных дворовых и общественных территорий по отношению к общей протяженности дворовых территорий, нуждающихся в ремонте;  доля площади благоустроенных общественных и дворовых территорий по отношению к общей протяженности общественных и дворовых территорий, нуждающихся в ремонте |

**2. Характеристика сферы реализации программы**

В муниципальной программе под дворовой территорией понимается совокупность территорий, прилегающих к многоквартирным домам, с расположенными на них объектами, предназначенными для обслуживания и эксплуатации таких домов, и элементами благоустройства этих территорий, в том числе парковками (парковочными местами), тротуарами и автомобильными дорогами, включая автомобильные дороги, образующие проезды к территориям, прилегающим к многоквартирным домам.

Под общественной территорией понимается территория общего пользования (улицы, набережная, скверы, парки).

Анализ благоустройства общественных и дворовых территорий многоквартирных домов в Омутнинском городском поселении показал, что в вопросах благоустройства имеется ряд проблем: низкий уровень общего благоустройства дворовых территории, низкий уровень экономической привлекательности общественных территорий из-за наличия инфраструктурных проблем.

Объекты благоустройства дворов в существующем жилищном фонде в черте Омутнинского городского поселения за многолетний период эксплуатации пришли в ветхое состояние и не отвечают в полной мере современным требованиям. С увеличением транспортного потока значительно возрос процент физического износа асфальтобетонного покрытия внутриквартальных проездов и дворовых территорий. Большинство существующих автостоянок, расположенных на территориях, прилегающих к многоквартирным домам, не обеспечивают в полной мере потребность в парковке автотранспортных средств.

Срок службы дорожных покрытий дворовых территорий истек с момента массовой застройки города многоквартирными домами. Из-за недостаточного финансирования отрасли практически не производился ремонт дворовых территорий, в результате чего пришло в негодность асфальтобетонное покрытие внутриквартальных проездов и тротуаров. Дворовые территории являются важнейшей составной частью транспортной инфраструктуры. От уровня транспортно-эксплуатационного состояния дворовых территорий многоквартирных домов и проездов к дворовым территориям во многом зависит качество жизни населения.

Несоблюдение сроков службы дорожных покрытий увеличивает объемы разрушения асфальтобетонного покрытия и не дает необходимого эффекта в сохранении дворовых территорий многоквартирных домов и проездов к дворовым территориям многоквартирных домов. Значительная часть асфальтобетонного покрытия внутриквартальных проездов имеет максимальную степень разрушения. Кроме этого, отсутствие необходимого количества мест для парковки автотранспортных средств на территориях, прилегающих к многоквартирным домам, нередко создает социальную напряженность.

В Омутнинском городском поселении имеются общественные территории и дворовые территории многоквартирных домов, благоустройство которых не отвечает современным требованиям и требует комплексного подхода к благоустройству. Площадь благоустроенных дворовых территорий (полностью освещенных, оборудованных местами для проведения досуга и отдыха разными группами населения (спортивные площадки, детские площадки, малыми архитектурными формами и т.д.) на 1 января 2017 года составляет 0 кв. м. Общее количество придомовых территорией многоквартирных домов – 124 шт., площадью – 357718 кв.м. Площадь территории общего пользования – 50323 м2: Набережная пруда– 28879 м2, Парк Дворца культуры – 16767 м2, Памятник участникам боевых действий в Афганистане и локальных войнах – 1837 м2, Памятник ликвидаторам последствий катастрофы на Чернобыльской АЭС – 2840м2. Также для соединения объектов предусмотрена «Единая пешеходная зона» в которую входят участок дороги от Набережной пруда по ул. Комсомольская через территориюпамятника участникам боевых действий в Афганистане и локальных войнах до Парк Дворца культуры (ул. Юных Пионеров); ул. 30-летия Победы от Парка Дворца культуры (ул. Комсомольская) до «Аллеи металлургов» (ул. Воровского); от «Аллеи металлургов» (ул. 30-летия Победы) по ул. Воровского до ул. Красноармейская, по ул. Красноармейская от ул. Воровского до Набережной пруда, общей площадью - 39000 м2. В ходе проведения мониторинга состояния дворовых территорий, а также на основании обращений граждан, поступивших в администрацию Омутнинского городского поселения, сформирован адресный перечень дворовых территорий многоквартирных домов, с учетом мнения заинтересованных лиц, на которых планируется благоустройство в 2018-2022 годах. (Приложение № 4).

Проведение мероприятий по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов, расположенных на территории Омутнинского городского поселения, а также общественных территорий осуществляется с учетом необходимости обеспечения физической, пространственной и информационной доступности зданий, сооружений, дворовых и общественных территорий для инвалидов и других маломобильных групп населения.

Применение программного метода позволит поэтапно осуществлять комплексное благоустройство дворовых территории и общественных территорий с учетом мнения граждан, а именно:

- повысит уровень планирования и реализации мероприятий по благоустройству (сделает их современными, эффективными, оптимальными, открытыми, востребованными гражданами);

- запустит реализацию механизма поддержки мероприятий по благоустройству, инициированных гражданами;

- запустит механизм финансового и трудового участия граждан и организаций в реализации мероприятий по благоустройству;

- сформирует инструменты общественного контроля за реализацией мероприятий по благоустройству на территории Омутнинского городского поселения.

Таким образом, комплексный подход к реализации мероприятий по благоустройству, отвечающих современным требованиям, позволит создать современную городскую комфортную среду для проживания граждан, а также комфортное современное «общественное пространство».

**3. Цели и задачи, сроки реализации, целевые**

**индикаторы и показатели, описание ожидаемых конечных результатов**

**реализации муниципальной программы**

Муниципальная программа разработана в соответствии с основными приоритетами государственной политики в сфере благоустройства, стратегическими документами по формированию комфортной городской среды федерального уровня, стратегией развития Кировской области.

Основной целью муниципальной программы является повышение качества и комфорта городской среды на территории Омутнинского городского поселения.

Для достижения поставленных целей необходимо решить следующие задачи:

- организация мероприятий по реализации муниципальной программы по благоустройству общественных территорий Омутнинского городского поселения;

- организация мероприятий по реализации муниципальной программы нуждающихся в ремонте дворовых территорий многоквартирных домов;

- повышение уровня вовлеченности заинтересованных лиц, организаций в реализацию мероприятий по благоустройству общественных территорий Омутнинского городского поселения, а также дворовых территорий многоквартирных домов.

Перечень и значения целевых индикаторов и показателей муниципальной программы, отражены в [приложении № 2](#P739) к муниципальной программы.

Муниципальная программа разработана на 5 лет. Сроки реализации программы 2018- 2022 годы.

**4. Характеристика основных мероприятий муниципальной программы**

В ходе реализации муниципальной программы предусматривается организация и проведение основного мероприятия по благоустройству общественных территорий и дворовых территорий многоквартирных домов Омутнинского городского поселения, в том числе следующие мероприятия:

- «Благоустройство общественных территорий Омутнинского городского поселения»;

- «Благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов».

Минимальный перечень видов работ по благоустройству дворовых территорий:

ремонт дворовых проездов (тротуаров);

обеспечение освещения дворовых территорий;

установка скамеек и урн.

При этом органы местного самоуправления могут по своей инициативе установить условия финансового и (или) трудового участия собственников помещений в многоквартирных домах. При выборе формы финансового участия заинтересованных лиц в реализации мероприятий по благоустройству доля участия определяется как % от стоимости мероприятий по благоустройству территории и составляет 0%.

Перечень дополнительных видов работ по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов:

оборудование детских и (или) спортивных площадок;

оборудование автомобильных парковок;

озеленение территорий;

иные виды работ.

Решение по выполнению работ по дополнительному перечню работ при выполнении мероприятий по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов принимается общим собранием собственников помещений многоквартирного дома и предусматривает финансовое участие собственников помещений многоквартирного дома в размере 10 % от стоимости дополнительных работ итрудовое участие собственников помещений многоквартирного дома.

Усредненная стоимость (единичные расценки) работ по благоустройству дворовых территорий Представлена в Приложении № 7

Сводная информация о плане реализации муниципальной программы, исполнителях, сроках реализации, представлены в Приложении №6. Сведения об основных мероприятиях муниципальной программы, ожидаемом непосредственном результате его реализации, взаимосвязи с показателями муниципальной программы отражаются в [приложении](#P2771) № 3.

Визуализированный перечень образцов элементов благоустройства, предлагаемых к размещению на дворовой территории многоквартирного дома, сформированный исходя из дополнительного перечня работ по благоустройству дворовых территорий, указан в приложении № 8.

- **«**Обустройство мест массового отдыха населения (городских парков)»:

В рамках данного мероприятия предусматривается проведение работ по обустройству мест массового отдыха населения (городских парков).

Финансирование данного мероприятия осуществляется в рамках отдельного мероприятия Государственной программы Кировской области – «Обустройство мест массового отдыха населения (городских парков)», при условии, что при распределения субсидий местным бюджетам на поддержку обустройства мест массового отдыха населения (городских парков) (далее – субсидия по городским паркам) в соответствии с постановлением Правительства Кировской области муниципальное образование будет включено в перечень получателей субсидии.

- «Организация и проведение голосование по отбору общественных территорий, подлежащих благоустройству в 2018-2019 годах в рамках муниципальной программы «Формирование современной городской среды» на территории муниципального образования Омутнинское городское поселение Омутнинского района Кировской области на 2018-2022 годы».

- «Инвентаризация дворовых и общественных территорий муниципального образования, объектов недвижимого имущества и земельных участков, уровня благоустройства индивидуальных жилых домов и земельных участков, предоставленных для их размещения».

В рамках данного мероприятия предусмотрено проведение мероприятия по инвентаризации уровня благоустройства дворовых и общественных территорий, объектов недвижимого имущества и земельных участков.Предусматривается проведение ежегодной актуализации паспорта благоустройства дворовых и общественных территорий с учетом изменений благоустройства произошедших в предыдущем году. Порядок проведения такой инвентаризации определяется Правительством Кировской области.

**5. Обоснование ресурсного обеспечения муниципальной программы**

Финансирование программы планируется за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета, межбюджетных трансфертов областного бюджета, бюджета Омутнинского городского поселения, а такжевнебюджетных источников при принятии собственниками помещений многоквартирных домов решения по софинансированию дополнительных работ по ремонту дворовых территорий.

Общий объем финансирования на 2018-2022 годы составляет 34114,78 тыс. рублей в т.ч.:

- межбюджетные трансферты из федерального бюджета \_\_\_\_\_тыс.рублей;

- межбюджетные трансферты из областного бюджета 31156,08тыс.рублей;

- за счет средств Омутнинского городского поселения 2958,7тыс.рублей;

- внебюджетные источники \_\_\_\_\_\_\_\_\_тыс.рублей.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование источника | финансирование муниципальной программы  (тыс.руб.) | | | | | |
| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | всего |
| всего по программе | 17165,08 | 7768,0 | 9181,7 |  |  | 34114,78 |
| трансферты федерального бюджета |  |  |  |  |  |  |
| трансферты областного бюджета | 14206,38 | 7768,0 | 9181,7 |  |  | 31156,08 |
| местной бюджет | 2958,7 |  |  |  |  | 2958,7 |
| софинансирование | - |  |  |  |  | - |

**6. Описание ожидаемых результатов реализации муниципальной программы**

Муниципальная программа обеспечивает реализацию комплекса мероприятий, предусмотренных Правилами предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ формирования современной городской среды, утвержденными постановлением Правительства РФ от 10.02.2017 № 169(с изменениями от 16.12.2017 № 1578), и направлена на развитие городской среды, благоустройство общественных территорий, дворовых территорий многоквартирных домов.

Целевыми показателями эффективности реализации муниципальной программы являются:

количество благоустроенных дворовых территорий, ед.

количество благоустроенных муниципальных территорий общего пользования, ед.

количество обустроенных мест массового отдыха населения (городских парков)

доля финансового участия заинтересованных лиц в выполнении дополнительного перечня работ по благоустройству дворовых территорий, %

доля трудового участия заинтересованных лиц в выполнении дополнительного перечня работ по благоустройству дворовых территорий (от количества зарегистрированных лиц в многоквартирном доме), %

**7. Описание системы управления реализацией муниципальной программы**

Внесение изменений в настоящую программу может быть осуществлено на   
основании:

изменения объемов финансирования из различных источников, предусмотренных программой;

изменения требований федерального и областного законодательства;   
роста числа участников программы;

форс-мажорных обстоятельств,

При появлении негативных факторов будут проведены мероприятия по   
минимизации их влияния на достижение целей программы, в том числе привлечение в установленном порядке дополнительных источников финансирования, принятие нормативных и правовых актов органов местного самоуправления.

**8. Анализ рисков реализации Программы и описание мер управления рисками**

При реализации муниципальной программы могут возникнуть следующие группы рисков:

Анализ рисков реализации муниципальной программы

|  |  |
| --- | --- |
| Негативный фактор | Способы минимизации рисков |
| Изменение действующего законодательства в сфере реализации муниципальной программы. | Проведение регулярного мониторинга планируемых изменений в действующем законодательстве, внесение изменений в муниципальную программу. |
| Недостаточное финансирование мероприятий муниципальной программы | Определение приоритетов для первоочередного финансирования, привлечение средств областного бюджета. |
| Несоответствие фактически достигнутых показателей эффективности реализации муниципальной программы запланированным. | Проведение ежегодного мониторинга и оценки эффективности реализации мероприятий муниципальной программы, анализ причин отклонения фактически достигнутых показателей от запланированных, оперативная разработка и реализация мер, направленных на повышение эффективности реализации мероприятий муниципальной программы. |

Реализация мероприятий муниципальной программы будет осуществляться:

- путем заключения муниципальных контрактов с подрядными организациями в соответствии с нормативными правовыми актами, регулирующими вопросы   
размещения заказов на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для   
государственных и муниципальных нужд;

- путем заключения соглашения с министерством строительства и жилищно-   
коммунального хозяйства Кировской области о предоставлении субсидий местному бюджету из областного бюджета на реализацию соответствующего мероприятия.

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**